## Slide 1
정성제안서
교육혁신본부 AX를 위한
AI 에이전트 플랫폼 구축
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 부산대학교 교육혁신본부

## Slide 2
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
기능 | SFR-001 | 에이전트 실행 엔진 및 도구 실행 체계 | 수용 | Ⅱ-10
 | SFR-002 | 스킬 관리 | 수용 | Ⅱ-11, Ⅲ-4
 | SFR-003 | 다중 사용자 및 작업공간 관리 | 수용 | Ⅱ-9, Ⅲ-4
 | SFR-004 | 세션 관리 및 이력 | 수용 | Ⅲ-4
 | SFR-005 | 성과 관리 통계 서비스 | 수용 | Ⅲ-6
 | SFR-006 | 교수 성과 입력 보조 서비스 | 수용 | Ⅲ-7
 | SFR-007 | 학생 교육과정 상담 보조 서비스 | 수용 | Ⅲ-8
 | SFR-008 | 관리자 기능 | 수용 | Ⅲ-5, Ⅲ-24
 | SFR-009 | 다중 모델 운용 및 무종속 구조 | 수용 | Ⅱ-11, Ⅲ-5
 | SFR-010 | 언어모델 검증 테스트 에이전트 | 수용 | Ⅲ-9
 | SFR-011 | 사이드 패널 에이전트 화면 | 수용 | Ⅲ-10
 | SFR-012 | 페이지 컨텍스트 인식 및 사이트 내 안내 | 수용 | Ⅲ-10
 | SFR-013 | 사이드 패널 서비스 과제 실행 및 확인 절차 | 수용 | Ⅲ-11
 | SFR-014 | 로그인·비로그인 차등 서비스 | 수용 | Ⅲ-11
인터페이스 | SIR-001 | 통합인증(SSO) 연계 | 수용 | Ⅳ-5
 | SIR-002 | 대학성과관리 시스템 연계 | 수용 | Ⅲ-6, Ⅳ-5
 | SIR-003 | 교수 성과 입력 관리 시스템 연계 | 수용 | Ⅲ-7, Ⅳ-5
 | SIR-004 | 학사정보 시스템 연계 | 수용 | Ⅲ-8, Ⅳ-5
 | SIR-005 | 표준 도구 연동 규격 지원 | 수용 | Ⅳ-6
 | SIR-006 | 사용자 인터페이스 및 기본 채팅 | 수용 | Ⅳ-7
 | SIR-007 | 에이전트 임베딩 위젯 및 SDK | 수용 | Ⅳ-7
 | SIR-008 | 홈페이지–플랫폼 인증 세션 공유 | 수용 | Ⅳ-8
데이터 | DAR-001 | 지식 데이터 적재 | 수용 | Ⅲ-21
 | DAR-002 | 이력 데이터 관리 및 보존 | 수용 | Ⅲ-22
 | DAR-003 | 데이터 보존 및 이관 | 수용 | Ⅲ-22
 | DAR-004 | 홈페이지 콘텐츠 자동 색인 | 수용 | Ⅲ-23
테스트 | TER-001 | 테스트 환경 및 평가용 질의 세트 | 수용 | Ⅲ-9, Ⅴ-5, Ⅵ-2
 | TER-002 | 사용자 시나리오 검증 | 수용 | Ⅵ-3
 | TER-003 | 검수 대상 범위 및 판정 기준 | 수용 | Ⅳ-4

## Slide 3
< 요구사항 대비 수용여부 조견표 >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
테스트 | TER-004 | 홈페이지 콘텐츠 기반 평가용 질의 세트 | 수용 | Ⅵ-2
보안 | SER-001 | 보안 관리 공통사항 | 수용 | Ⅱ-11, Ⅲ-18
 | SER-002 | 사업 수행 및 종료 시 보안 | 수용 | Ⅲ-20, Ⅴ-5, Ⅵ-7
 | SER-003 | 에이전트 실행 안전성 | 수용 | Ⅲ-19
 | SER-004 | 사이드 패널·위젯 보안 | 수용 | Ⅲ-20
품질 | QUR-001 | 품질 확보 방안 | 수용 | Ⅳ-3, Ⅵ-1
 | QUR-002 | 사용량 및 비용 관측 | 수용 | Ⅲ-24
 | QUR-003 | 성능 및 가용성 | 수용 | Ⅲ-3, Ⅳ-1~2
프로젝트 관리 | PMR-001 | 사업 수행 계획 및 관리 | 수용 | Ⅱ-6~7, Ⅲ-3, Ⅴ-1, Ⅴ-3~4
 | PMR-002 | 투입 인력 | 수용 | Ⅰ-6~8
 | PMR-003 | 산출물 관리 및 소스코드 이관 | 수용 | Ⅱ-14, Ⅴ-2
프로젝트 지원 | PSR-001 | 매뉴얼 제공 및 교육 | 수용 | Ⅵ-4
 | PSR-002 | 기술지원 및 원격 수행 | 수용 | Ⅰ-7, Ⅵ-5, Ⅵ-8
 | PSR-003 | 하자보수 및 유지관리 | 수용 | Ⅵ-5~6
 | PSR-004 | 플랫폼 라이선스 및 사용권 | 수용 | Ⅱ-8~9, Ⅳ-2
홈페이지 구축 | WEB-001 | 정보구조(IA) 설계 및 메뉴 구성 | 수용 | Ⅲ-12, Ⅴ-3
 | WEB-002 | 디자인 시안 및 UI/UX 가이드 | 수용 | Ⅲ-13
 | WEB-003 | 콘텐츠관리시스템(CMS) | 수용 | Ⅲ-14
 | WEB-004 | 게시판 및 콘텐츠 유형 | 수용 | Ⅲ-14
 | WEB-005 | 프로그램·행사 신청 및 이수 관리 | 수용 | Ⅲ-15
 | WEB-006 | 교육과정(커리큘럼) 정보 서비스 | 수용 | Ⅲ-15
 | WEB-007 | 통합검색 | 수용 | Ⅲ-16
 | WEB-008 | 다국어 지원 기능 | 수용 | Ⅲ-16
 | WEB-009 | 웹 표준·접근성·호환성 | 수용 | Ⅲ-17
 | WEB-010 | 이용 통계 및 방문 분석 | 수용 | Ⅲ-25
 | WEB-011 | 신규 콘텐츠 제작 | 수용 | Ⅲ-17
 | WEB-012 | 웹 서버 구축·도메인·인증서 구성 | 수용 | Ⅲ-1~2, Ⅲ-25
 | WEB-013 | 운영자 매뉴얼 및 관리자 교육 | 수용 | Ⅵ-4
 | WEB-014 | 검수 후 공개(오픈) 지원 및 안정화 | 수용 | Ⅲ-25, Ⅴ-4, Ⅵ-3

## Slide 4
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 · 품질 · 인터페이스
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ

## Slide 5
일반현황
  Ⅰ.
제안사 일반현황
제안사의 조직 및 업무분장
참여인력

## Slide 6
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 회사 개요 ([붙임 2호 서식])
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 08월 (16년 5개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업 1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중소기업확인서
인증 | 【SP인증·ISO 등 품질 인증 보유 여부 확인】
본 사업 3개 부문과 연결되는 핵심 역량
① AI 에이전트 실행기반
AI Agent 실행 이력·상태 통합 관제(MOSAIC), 실행 기록·권한 기반 업무 플랫폼 구축
② AI 애플리케이션
근거 위치 제시형 Trading AI Agent, 업무 시스템 연동형 Agent 개발
③ 홈페이지
공공 교육 플랫폼(국립중앙박물관 '모두') 구축·운영, iF Design Award 수상
Ⅰ-1

## Slide 7
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.2 주요 연혁 및 수상
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ㈜에이치나인 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)
Ⅰ-2

## Slide 8
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.2.1 자본금 및 최근 3년간 매출액 ([붙임 3호 서식])
  1.2 자본금 및 매출액
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 기업신용평가등급: BBB0 【신용평가기관·평가일·유효기간 — 신용평가등급확인서 기준】 (정량 경영상태 5점, BBB0 = 4.6점)
Ⅰ-3

## Slide 9
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.1 최근 5년 AI 플랫폼·AI 애플리케이션·홈페이지 구축 실적 ([붙임 4호 서식])
  1.3 유사분야 수행실적
(3개 유사분야 모두 보유) RFP가 정한 유사분야 ① AI 플랫폼 ② AI 애플리케이션(RAG·에이전트) ③ 공공기관·대학 홈페이지 구축을 모두 수행했으며, 실적증명서(발주기관 날인)를 첨부함
분야 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | 증명
AI 애플리케이션 | Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 (근거 위치 제시형 Agent) | 2026.04 ~ 2026.06 | 에스케이㈜ | 【○】
AI 플랫폼 | SKHy 제조 DT 시스템 — MES AI Agent 'MOSAIC' (실행 이력·상태 관제) | 2026.03 ~ 2026.06 | 에스케이㈜ | 【○】
AI 플랫폼 | 【AI 플랫폼 구축 실적 추가 — 실적 대장 확인】 | 【기간】 | 【발주처】 | 【○】
홈페이지 | 2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 | 2024.07 ~ 2025.01 | 국립중앙박물관 | 【○】
홈페이지 | 25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 2025.07 ~ 2025.12 | 국립중앙박물관 | 【○】
홈페이지 | 【공공기관·대학 홈페이지 구축 실적 — 실적 대장 확인】 | 【기간】 | 【발주처】 | 【○】
【5】 건
유사분야 실적 (5건 이상 = 5.0점)
3 개 분야
AI 플랫폼 · AI 앱 · 홈페이지 모두 보유
16 년
UX·플랫폼 구축 업력 (2010년 설립)
※ 공고일 기준 최근 5년 이내 완료된 단독 실적, 사업실적증명서([붙임 5호]) 첨부 건만 기재
실적이 본 사업에 주는 차이
업무 시스템을 직접 조회하고 실행 이력을 남기는 Agent를 이미 운영 환경에 적용해 보았고, 공공 교육 플랫폼의 정보구조·접근성·운영 이관을 수행한 경험으로 홈페이지와 에이전트를 한 조직에서 함께 만듭니다.
Ⅰ-4

## Slide 10
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.2 본 사업 관련 주요 수행사례
  1.3 유사분야 수행실적
(같은 기술, 같은 결과물) 근거를 함께 제시하는 Agent, 실행 이력을 남기는 Agent 관제, 공공 교육 플랫폼의 세 가지 경험을 과제 1~5와 홈페이지에 직접 적용함
Trading AI Agent 개발 (에스케이㈜, 2026)
(근거 기반 응답) 자연어 질의에 근거 데이터의 위치를 함께 제시하는 추적 가능한 Agent 응답 구조 구현
(본 사업 적용) 과제 3 근거 규정·조항 인용(정확도 90%↑), 과제 2 서지정보 조회 경로·출처 제시
SK하이닉스 MES AI Agent 'MOSAIC' (2026)
(실행 관제) Agent의 도구 실행 이력·상태를 통합 관제하고, Judge Agent가 정확성·근거 충실도를 자동 평가
(본 사업 적용) SER-001 실행 기록 체계, 과제 4 테스트 에이전트의 자동 판정 구조
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' (2023~2025)
(공공 교육 플랫폼) 교육 프로그램 탐색·신청·콘텐츠 운영, iF Design Award 2023 Website 부문 수상
(본 사업 적용) WEB-001 정보구조, WEB-005 프로그램 신청·이수 관리, WEB-009 접근성
근거 제시
조항·출처 (과제 2·3)
실행 기록
도구 실행 관제 (SER-001)
자동 평가
판정 자동화 (과제 4)
교육 플랫폼
신청·이수 (WEB-005)
Ⅰ-5

## Slide 11
2. 제안사의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 부문별 수행조직 및 보고 체계
  2.1 수행조직
(3개 부문 책임자 체계) 사업PM 아래 ① 실행기반 ② AI 애플리케이션 ③ 홈페이지 부문 책임자를 두고, 품질·보안 담당이 수행 조직과 별도로 산출물과 검수 기준을 점검함
PMR-002
발주기관
교육혁신본부장 (총괄)
에듀테크센터 (사업관리자)
소관부서·정보화 담당부서
요구사항 확정·검수·연계 승인
사업 총괄
사업PM 【성명】
품질·보안 담당 (PMO)
주간보고·위험·형상 관리
① 실행기반
플랫폼 설치·구성
인증·권한 체계
거버넌스
책임자 【성명】
② AI 애플리케이션
학내 시스템 연계
과제 1~4
모델 연계·배포
책임자 【성명】
③ 홈페이지
IA·디자인
CMS·기능·서버
사이드 패널(과제 5)
책임자 【성명】
구분 | 역할 및 책임 | 보고 체계
사업PM | 사업 총괄, 발주기관 단일 창구, 일정·위험·과업변경 관리, 주간보고 | 주간보고·월간 검토회의
① 실행기반 | 플랫폼 사용권 공급, 설치요건서(7일), SSO·권한·작업공간, 실행 정책·실행 기록 | 부문 일일 점검 → PM
② AI 애플리케이션 | SIR-002~005 연계, 과제 1~4, 골든셋·테스트 에이전트, SFR-009 모델 연계 | 부문 일일 점검 → PM
③ 홈페이지 | IA(2주)·시안 3종·CMS·프로그램 신청·교육과정·웹 서버·콘텐츠·과제 5 | 부문 일일 점검 → PM
품질·보안 | 산출물 검토, TER-003 판정 기준 사전 측정, 시큐어코딩·취약점 점검 | PM과 별도로 발주기관 보고
Ⅰ-6

## Slide 12
2. 제안사의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.2.1 부문별 업무분장 · 하도급 분담 범위
  2.2 업무분장 및 하도급 관리
(통합 수행 조직) 하도급 사업자를 수행 조직의 일원으로 포함하여 같은 회의·보고·보안·품질 기준을 적용하고, 하도급 금액은 계약금액의 50% 이하로 관리함
PMR-002, PSR-002
부문 | 수행 주체 | 주요 업무 | 비고
① 실행기반 | 【플랫폼 공급사 / 자사】 | 플랫폼 사용권 공급, 설치·구성 기술지원, 플랫폼 하자 대응 | 【하도급 여부】
② AI 애플리케이션 | 에이치나인 | 연계 모듈, 과제 1~4, 골든셋, 테스트 에이전트, 모델 연계 | 자사 수행
③ 홈페이지 | 에이치나인 | IA·디자인·퍼블리싱·CMS·기능 개발·콘텐츠 제작·과제 5 | 자사 수행
웹 서버 HW | 【서버 공급사】 | 웹 서버 1식 납품·설치, 하드웨어 보증·부품 교체 | 물품 공급
온사이트 대응 | 【부산 소재 지원 협력사】 | 장애 1차 현장 대응, 서버·네트워크 점검 | 【하도급 여부】
하도급 관리 방안
사전 승인
계약 전 하도급 계획서(범위·금액·관리 방안) 제출, 발주기관 서면 승인
통합 회의
착수·진행·검수 회의와 주간보고에 하도급 인력 참여
동일 기준
보안서약·시큐어코딩·산출물 기준을 자사 인력과 동일 적용
책임 일원화
발주기관 지시는 사업PM을 통해 전달, 계약상 책임은 당사
※ 하도급 사업자·분담 비율·참여 인력 및 참여 확약서: 【하도급 계획 확정 후 기입 — 합계 계약금액의 50% 이하】
Ⅰ-7

## Slide 13
3. 참여인력
Ⅰ. 일반현황
  3.1.1 사업책임자 · 부문별 책임자 · 주요 참여인력
  3.1 참여인력 및 투입공수
(종료일 고정 일정에 맞춘 집중 투입) 계약 후 12주 동안 핵심 인력을 전 기간 상주 투입하고, 디자인·시험 인력은 단계별로 투입함 (계약일 2026년 12월 초 가정)
PMR-002
역할 | 성명 | 등급 | 주요 경력·자격 | 투입 기간 | M/M
사업PM | 【성명】 | 【특급】 | 【AI·플랫폼 사업 PM 경력, 자격】 | W1 ~ W12 | 2.8
① 실행기반 책임 (아키텍트) | 【성명】 | 【특급】 | 【에이전트 플랫폼·SSO·권한 설계】 | W1 ~ W12 | 2.8
플랫폼 엔지니어 | 【성명】 | 【고급】 | 【컨테이너·온프레미스 설치·운영】 | W1 ~ W10 | 2.3
② AI 애플리케이션 책임 | 【성명】 | 【특급】 | 【AI Agent·RAG 개발 (Trading AI Agent)】 | W1 ~ W12 | 2.8
AI 개발 (과제 1·3) | 【성명】 | 【고급】 | 【LLM 도구 연동·MCP 개발】 | W2 ~ W12 | 2.6
AI 개발 (과제 2·4) | 【성명】 | 【중급】 | 【문서 추출·CLI 도구 개발】 | W2 ~ W12 | 2.6
연계 개발 | 【성명】 | 【고급】 | 【학사·성과 시스템 API/DB 연계】 | W3 ~ W11 | 2.1
③ 홈페이지 책임 (UX) | 【성명】 | 【특급】 | 【공공 홈페이지 IA·UX (모두 플랫폼)】 | W1 ~ W12 | 2.8
UI 디자이너 | 【성명】 | 【고급】 | 【디자인 시스템·반응형】 | W1 ~ W7 | 1.6
퍼블리셔 (접근성) | 【성명】 | 【중급】 | 【KWCAG 2.2 퍼블리싱】 | W4 ~ W11 | 1.8
웹 개발 (CMS·신청) | 【성명】 | 【고급】 | 【CMS·프로그램 신청 개발】 | W3 ~ W12 | 2.3
웹 개발 (위젯·색인) | 【성명】 | 【중급】 | 【위젯·SDK, 색인 연동】 | W5 ~ W12 | 1.8
품질·보안 | 【성명】 | 【고급】 | 【시큐어코딩·웹 취약점 점검】 | W6 ~ W12 | 1.6
합계 | 13명 | - | - | - | 29.9
※ 인력별 학력·경력·자격·기술등급 증빙은 참여인력 이력사항으로 첨부 【이력서·경력증명서】. 하도급 사업자 인력은 2.2 확정 후 추가 기재
인력 운영 원칙
PM과 부문 책임자 4명은 착수부터 검수까지 교체 없이 투입하며, 발주기관이 자격 미달·부적정을 확인하여 교체를 요구하면 동등 이상 등급 인력으로 5영업일 이내 교체합니다.
Ⅰ-8

## Slide 14
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업이해도
추진전략
적용기술
표준 프레임워크 적용
개발 방법론

## Slide 15
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 부산대학교 AI 추진 현황과 본 사업의 위치
  1.1 사업 배경 및 본 사업의 위치
(범용 AI 위에 업무 완결형 에이전트) 본교는 PNU-AX 전략·A.U.R.A 2.0에 따라 범용 AI를 운영 중이며, 본 사업은 그 위에 원천 데이터 조회·시스템 처리·통제·기록을 더해 교육혁신본부 업무를 완결하는 첫 사례임
대학 전략
PNU-AX 전략
A.U.R.A 2.0 마스터플랜
글로컬대학30 9-3-2 과제
AI 에듀테크 교육혁신
학내 공통 AI
다중 LLM 질의·요약·번역
전 구성원 생성형 AI 도구
범용 · 공개 문서 기반
본 사업
업무 결합 AI 서비스 (과제 1~5)
실행기반 (권한·실행 기록)
본부 홈페이지
부서 특화 · 원천 데이터
향후 확산
타 부서 업무 스킬 추가
임베딩 위젯으로 타 사이트 이식
전 구성원 30,000명
< 질의응답형 챗봇과 본 사업 AI 에이전트의 차이 (RFP Ⅳ장 나.) >
구분 | 질의응답형 챗봇 (공통 AI) | AI 에이전트 (본 사업)
접근 데이터 | 공개 문서·안내 자료 | 규정·이수 이력·성과 정보 (원천 데이터)
처리 방식 | 질문 → 검색 → 답변 (단발) | 도구 실행 → 결과 관찰 → 다음 단계 판단 (반복)
권한 통제 | 불필요 (공개 정보) | 통합인증 + 서버 측 권한 검증 필수
업무 완결 | 안내에서 종료 | 성과 등록·프로그램 신청까지 승인 후 실행
에이치나인의 이해
본 사업의 핵심은 답변을 잘 만드는 것보다, 누가 어떤 데이터에 접근해 무엇을 실행했는지를 서버에서 통제하고 기록하는 실행 기반을 먼저 세우는 것입니다. 5개 과제는 그 기반이 실제 업무에서 동작함을 증명하는 시범 구현입니다.
Ⅱ-1

## Slide 16
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.1 3개 부문 사업 범위와 5개 서비스 과제
  1.2 사업 범위 및 목표시스템
(3개 부문 · 5개 과제 · 58개 요구사항) ① 실행기반 ② AI 애플리케이션 ③ 홈페이지를 하나의 인증·권한·실행 기록 체계로 묶고, 플랫폼 구동 서버와 LLM 도입은 범위에서 제외함을 명확히 함
① AI 에이전트 실행기반
플랫폼 사용권 공급 (PSR-004)
발주기관 서버에 설치·구성
SSO·권한·작업공간
실행 정책·실행 기록
② AI 애플리케이션
학사·성과관리·성과입력 연동
과제 1~3 서비스, 과제 4 CLI
지식 데이터 구성
LLM 모델 연계·배포 환경
③ 교육혁신본부 홈페이지
IA·시안 3종·UI/UX 가이드
CMS·신청·교육과정·검색
웹 서버 1식 납품·설치
사이드 패널 이식 (과제 5)
과제 | 서비스 | 대상 사용자 | 연계 | 핵심 통제
과제 1 | 성과 관리 통계 | 교원 | 대학성과관리 (조회) | 집계만 반환, 개인 식별 조회 차단
과제 2 | 교수 성과 입력 보조 | 교원 | 교수 성과 입력 (쓰기) | 값 전체 제시 → 승인 후 등록
과제 3 | 학생 교육과정 상담 보조 | 학생 본인, 상담 담당자 | 학사정보 (조회), SSO | 이용 유형은 신분 정보로 판별
과제 4 | 언어모델 검증 테스트 에이전트 | 평가 담당자 | 골든셋 (CLI) | JSON·CSV 판정 결과
과제 5 | 본부 안내 (사이드 패널) | 방문자 전체, 로그인 구성원 | 홈페이지, SSO 세션 공유 | 비로그인 차등, 확인 카드
< 범위에서 제외되는 사항과 본 사업의 대응 >
범위 제외 | 본 사업의 대응
플랫폼 구동 서버 (발주기관 제공) | 계약 7일 이내 설치요건서 제출 — 연산 자원·저장 용량·포트·계정 (Ⅲ-1)
언어모델 도입·학습 (별도 사업) | SFR-009 모델 연계 개발로 교내 개방형 + 상용 모델 2종 이상 등록·전환
전교 정식 서비스 확대 | QUR-003 동시 6,000명 확장 설계와 PSR-004 확대 단가로 근거 제시
Ⅱ-2

## Slide 17
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.2 목표시스템 상세 구성도
  1.2 사업 범위 및 목표시스템
(두 서버, 하나의 통제 지점) 플랫폼은 발주기관 서버에, 홈페이지는 납품 웹 서버에 구성하고 모든 학내 시스템 접근은 표준 도구(MCP)를 거쳐 서버 측 권한 검증과 실행 기록의 대상이 되도록 설계함
이용자
교원 · 학생 · 상담 담당자 · 평가 담당자
홈페이지 방문자 (비로그인 포함)
SSO로 신분·소속 식별
서비스 접점
플랫폼 웹 (채팅·과제·관리자)
홈페이지 + 사이드 패널 위젯
테스트 에이전트 CLI
SIR-006·007
AI 서비스
과제 1 통계
과제 2 성과 입력
과제 3 이수 상담
과제 5 안내·신청
SFR-005~007·013
실행기반
실행 엔진·도구
스킬·작업공간·세션
정책 검사·실행 기록
다중 모델·지식 데이터
SFR-001~004·008·009
표준 연동
MCP 서버 (조회형)
MCP 서버 (변경형·승인 필수)
홈페이지 도구 서버
SIR-005, SER-003
학내 시스템
통합인증(SSO)
학사정보
대학성과관리
교수 성과 입력
규격은 계약 후 제공
구간 | 구성 | 보호 방식
플랫폼 서버 (발주기관 제공) | 실행기반·AI 서비스·MCP 서버·지식 색인 (온프레미스) | 교내망, 관리자 접근 IP 제한
웹 서버 (본 사업 납품) | 웹·WAS·DB, CMS, 위젯 배포, 색인 이벤트 발행 | TLS 1.2+, 방화벽 허용 포트 한정
두 서버 간 | 위젯 ↔ 플랫폼 API, 단기 토큰 교환, 색인 연동 | 구간 암호화, 허용 도메인·CORS·CSP
플랫폼 ↔ 학내 시스템 | 조회 전용 계정 + 변경 전용 계정 분리 | 전송 암호화, 호출별 실행 기록
Ⅱ-3

## Slide 18
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.1 학내 공통 AI 서비스와 역할 분담 및 이용자 혼선 방지
  1.3 학내 AI 서비스와의 역할 분담
(대체·중복 없음) 범용 질의응답·생성은 학내 공통 AI가, 원천 데이터 조회·시스템 처리·통제는 본 사업이 맡도록 영역을 나누고, 화면·안내·전환 경로로 이용자 혼선을 막음
영역 | 학내 공통 AI 서비스 | 본 사업 (교육혁신본부 에이전트)
대상 업무 | 범용 질의·요약·번역·문서 생성 | ① 업무 절차 결합 원천 데이터 조회·대조 ② 시스템 상태 변경 ③ 권한 통제·실행 기록
데이터 | 공개 문서, 이용자 업로드 자료 | 학사정보·대학성과관리·성과 입력 (서버 측 권한 검증)
이용자 | 전 구성원 (동일 동작) | 시범 사용자 100명 + 홈페이지 방문자 (신분별 차등)
결과 | 답변·생성물 | 근거 조항이 붙은 대조 결과, 승인 후 등록·신청
이용자 혼선 방지 방안
서비스 명칭 구분
‘교육혁신본부 에이전트’로 명칭·아이콘을 구분, 패널 상단에 담당 범위 상시 표기
첫 화면 안내
추천 질문을 본부 업무(이수 상담·성과 등록·프로그램)로 한정해 용도를 안내
범위 밖 질의 전환
번역·일반 작문 등 범용 질의는 학내 공통 AI 바로가기 링크로 안내
운영 협의체
AX·정보화혁신본부와 분기 1회 역할·로드맵 점검 (사업 중 착수·검수 2회)
질의 접수
패널·플랫폼 채팅
범위 판별
본부 업무 / 범용 분류
본부 업무
도구 실행·근거 제시
범용 질의
공통 AI로 안내
※ 범위 판별 규칙과 안내 문구는 관리자가 설정할 수 있도록 하며(SFR-008·011), 판별 결과는 실행 기록에 남겨 오분류를 주기적으로 점검함
Ⅱ-4

## Slide 19
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 추진 목표와 4대 추진 전략
  2.1 추진 목표 및 전략
(기반 먼저, 과제는 그 위에) 실행기반·통제 체계를 착수 3주 안에 먼저 세우고 과제 1~5와 홈페이지를 그 위에 병행 구축하여 종료일(’27. 2. 19.) 안에 검수를 마침
5 개 과제
업무 결합 AI 서비스 시범 구현 (MVP)
0 건
권한 밖 노출 · 승인 누락 · 인젝션 성공
100 %
원천 조회값과 제시값 일치
1 시간 이내
홈페이지 게시물 지식 데이터 반영
01
실행 기반 우선 확보
설치요건서(7일)·플랫폼 설치(3주) 후 SSO·권한·정책 검사·실행 기록을 먼저 구성하고, 과제는 이 기반의 도구·스킬로 추가합니다.
과제별 개별 개발 없음 — 도구(MCP)·스킬 등록 방식
발주기관이 직접 도구·스킬 추가 (운영자 매뉴얼)
02
종료일 역산 · 3트랙 병행
실행기반 · AI 애플리케이션 · 홈페이지 3개 트랙을 동시에 진행하고, 트랙 간 연결점(SSO·위젯·색인)만 일정으로 고정합니다.
IA·시안 확정 선행 (2주), 패널 이식은 인증 연계 후
03
검수 기준을 처음부터 측정
골든셋 90문항+홈페이지 70문항을 착수 2주에 만들고, 테스트 에이전트로 매주 자동 측정해 TER-003 기준 미달을 조기에 찾습니다.
04
확산 가능한 구조
표준 도구 연동(MCP)·임베딩 위젯·개방 형식 내보내기로 타 부서·타 사이트로 추가 개발 없이 확장할 수 있게 합니다.
< RFP 성과지표와 달성 방안 >
성과지표 | 목표 | 달성 방안 | 제안서
근거 문서·조항 인용 정확도 | 90% 이상 | 조항 단위 청킹·출처 메타데이터, 근거 없으면 확인 불가 응답 | Ⅲ-4.1
도구 호출 성공률 | 95% 이상 | 도구 스키마 사전 검증, 재시도 2회·대체 도구 | Ⅱ-3.2
동시 사용자 · 가용률 | 100명 / 월 99.0% | 부하 분산 2중화, 성능 시험(100명 30분 유지) | Ⅳ-1.1
운영 역량 이전 교육 | 2회·16시간·30명 | 1인 1실습, 이해도 평가, 6개월 온라인 질의 대응 | Ⅵ-3.1
Ⅱ-5

## Slide 20
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.1 종료일 고정 · 플랫폼과 홈페이지 병행 구축 전략
  2.2 사업기간 및 병행 구축 전략
(12주 3트랙 병행) 계약일과 관계없이 종료일이 같으므로 검수(W11~W12)를 먼저 고정하고 역산하여, 착수 산출물 3종(설치요건서 7일·수행계획서 14일·IA 2주)을 일정의 첫 관문으로 둠
PMR-001
구분 | 착수 (W1~W2) | 설계·구성 (W3~W5) | 구현 (W6~W9) | 시험·검수 (W10~W12)
① 실행기반 | 설치요건서 (D+7) | 설치·SSO·권한 | 정책 검사·실행 기록 | 모델 전환 시연
② AI 애플리케이션 | 골든셋 90문항 | 연계 설계·MCP | 과제 1~4 구현 | TER-003 판정
③ 홈페이지 | IA·메뉴 (D+14) | 시안 3종 → 확정 | CMS·신청·서버 | 접근성·관리자 교육
트랙 연결점 | 연계 규격 수령 | SSO 연계 완료 | 위젯·세션 공유·색인 | 통합시험·검수
관문 1
설치요건서 D+7
수행계획서 D+14 승인
W2 착수 완료
관문 2
플랫폼 설치·SSO 연계
IA·디자인 시안 확정
W5 기반 완료
관문 3
과제 1~4 구현 완료
패널 이식·색인 연동
W9 구현 완료
관문 4
TER-003·004 판정 통과
검수·교육·이관
’27. 2. 19. 종료
계약이 늦어질 때의 대응
계약일이 늦어 12주보다 짧아지면 설계·구성 단계를 1주 단축하고 과제 1~3 구현을 2개 팀으로 나누어 병행하며, 검수 2주는 줄이지 않습니다. 홈페이지 공개(오픈)는 검수 후 발주기관 지정일로 분리되어 일정 위험이 없습니다.
Ⅱ-6

## Slide 21
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.3.1 주요 위험 요소와 대응 방안
  2.3 위험 관리
(위험을 일정으로 관리) 연계 규격 지연·영향평가·자료 제공 지연 등 본 사업 고유 위험 6개를 착수 시 등록하고, 발생 즉시 서면 보고와 대체 경로로 일정 영향을 차단함
PMR-001
위험 요소 | 영향 | 예방 · 대응 방안 | 관리
연계 규격·계정 발급 지연 | 과제 1~3 지연 | API·DB 양방식 연계 설계 선행, 규격 수령 전 합성 데이터 Mock 서버로 개발 | W3 점검
개인정보 영향평가 대상 판정 | 실데이터 미개통 | 가명·합성 데이터로 시험·검수 수행, 실데이터 개통 일정은 협의 후 분리 (RFP 허용) | 착수 시
플랫폼 서버 제공 지연 | 설치 지연 | D+7 설치요건서, 제공 전 개발 서버(당사)에서 구성 검증 후 이관 | W2 점검
콘텐츠 원고 제공 지연 | WEB-011 지연 | 원고 요청서·템플릿 W2 배포, 정적 페이지 10개 일정표로 주간 관리 | 주간
디자인 시안 확정 지연 | 홈페이지 전체 지연 | 시안 3종 W3 제시, 수정 2회 일정 고정, 확정 전 공통 컴포넌트 선개발 | W4 점검
TER-003 기준 미달 | 검수 불합격 | W6부터 테스트 에이전트 주간 자동 측정, 기준별 담당자 지정 보완 | 주간
식별·등록
위험 관리 대장
주간 점검
주간보고에 상태 보고
서면 보고
영향 사항 지체 없이
조치·변경
필요 시 SW진흥법 제50조
※ 사업 수행에 영향을 미치는 사항(연계 승인 지연, 자료 제공 지연 등)은 발생 당일 서면 보고하고, 과업 변경이 필요하면 「소프트웨어 진흥법」 제50조 절차를 따름 (PMR-001)
Ⅱ-7

## Slide 22
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 제안 플랫폼 · 상용 소프트웨어 제품 내역
  3.1 제안 플랫폼 및 상용 소프트웨어
(제품·버전·라이선스를 수치로) 제안 실행기반과 상용 소프트웨어의 제품명·버전·기능·라이선스 형태·유지보수 요율을 품목별로 명시하고, 직접구매 대상 판정 정보를 함께 제시함
PSR-004
구분 | 제품명 · 버전 | 주요 기능 | 라이선스 형태 | 유지보수 요율
에이전트 실행기반 | 【제품명 · 버전】 | 실행 엔진·도구·스킬·작업공간·정책 검사·실행 기록·다중 모델 | 영구 사용권 (발주기관 명의) | 【연 ○%】
웹 서버 OS | 【OS 제품 · 버전】 | 웹 서버 운영체제 (WEB-012) | 발주기관 명의 | 【연 ○%】
웹·WAS·DB | 【공개SW: Nginx · Tomcat · PostgreSQL 등 버전】 | 홈페이지·CMS 구동 | 공개SW (무상) | 해당 없음
CMS | 자체 개발 (특정 상용 제품 비종속) | 메뉴·페이지·게시판·권한·이력 | 소스 납품 (발주기관 귀속) | 해당 없음
검색 엔진 | 【공개SW: OpenSearch 등 버전】 | 통합검색·지식 데이터 색인 | 공개SW (Apache 2.0) | 해당 없음
< 상용소프트웨어 직접구매 판정 정보 (RFP Ⅳ장 바. 2)) >
품목 | 종합쇼핑몰·디지털서비스몰 등록 | 인증 (GS·CC·NEP·NET) | 금액
에이전트 실행기반 | 【등록 여부】 | 【인증 보유】 | 【금액】
웹 서버 OS | 【등록 여부】 | 【인증 보유】 | 【금액】
라이선스 확보 원칙
모든 상용 라이선스는 발주기관 명의로 확보하여 사업 종료 후에도 추가 비용 없이 사용하고, 공개SW는 사용 목록과 라이선스 조건(Apache 2.0·MIT·PostgreSQL 등)을 제출하여 발주기관 사용에 제약이 없음을 확인합니다.
Ⅱ-8

## Slide 23
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.2 플랫폼 라이선스 정책 · 확대 시 비용 (PSR-004)
  3.1 제안 플랫폼 및 상용 소프트웨어
(이용자 수 제한 없음) 발주기관 명의 영구 사용권, 동시 구동 서버 10식 이상, 이용자 수 무제한을 최소 조건으로 하고, 확대 단가는 계약일부터 36개월간 인상 없이 고정함
PSR-004, SFR-003
항목 | RFP 최소 조건 | 제안 내용 (수치)
라이선스 산정 단위 | 제품 이용약관상 단위 명시 | 【서버(노드) 단위 / Named·Concurrent User 중 택1】
제안 수량 | 동시 구동 서버 10식 이상 | 【서버 ○식】 (운영 + 개발·검증 환경 포함)
이용자 수 | 제한 없음 (있으면 수치 명시) | 【제한 없음】 — 등록 인원·동시 접속 인원 무제한
동시 에이전트 세션 | 제한 유무·수치 | 【제한 없음 / ○세션】
사용자 재할당 | 제한 조건 명시 | 【제한 없음】 (퇴직·전보 시 즉시 재할당)
라이선스 형태·기간 | 영구 사용권 원칙 | 영구 사용권 【갱신 비용 없음】
개발·검증 환경 | 추가 필요 시 조건·비용 | 【추가 라이선스 불필요 / 조건】
시범 운영 제약 | 과제 운영·TER-002·SFR-010 제약 없음 | 제약 없음 확인서 제출
< 확대 시 추가 단가표 (계약체결일부터 36개월 유효, 인상 불가) >
확대 구분 | 단위 | 단가 (VAT 포함) | 전 구성원 30,000명 (동시 6,000명) 산정
서버(노드) 추가 | 1식 | 【○원】 | 【○식 × ○원 = ○원】
이용자 확대 | 【단위】 | 【○원】 | 【이용자 무제한 시 0원】
합계 | - | - | 【총 ○원 — 라이선스 정책서·단가표 별첨】
※ 수치는 플랫폼 공급사 라이선스 정책서 확정 후 기입하며, 「발주기관 명의 라이선스 확인서·라이선스 정책서·확대 시 추가 단가표」를 필수 제출서류로 별첨함 (미제출 시 PSR-004 미수용 간주)
Ⅱ-9

## Slide 24
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.1 계획 수립 · 도구 선택 · 실행 · 관찰의 반복 처리 구조
  3.2 플랫폼 실행 구조
(관찰하며 다음 단계를 정하는 엔진) 질의마다 계획 → 도구 선택 → 정책 검사 → 실행 → 결과 관찰을 목표 달성까지 반복하고, 모든 단계를 사용자 화면과 실행 기록에 남김
SFR-001
계획 수립
질의·페이지 컨텍스트·사용자 권한으로 수행 계획 작성
필요 도구·스킬 후보 선정
수행 계획
도구 선택
MCP 도구 목록에서 권한 범위 내 도구만 노출
순차·병렬 실행 계획
실행 목록
정책 검사
사용자·그룹·자원·작업 종류 사전 검사
변경 작업은 승인 카드 대기
허용 / 차단
실행·관찰
도구 실행 결과를 데이터로 관찰
오류 시 재시도·대체 도구·중단
다음 단계 판단
종료·제시
목표 달성 시 결과·근거 제시
실행 과정 전체를 기록
응답 + 실행 기록
SFR-001 세부 요구 | 구현 방안
복수 도구 순차·병렬 실행 | 의존성이 없는 조회(예: 이수 내역 + 규정 검색)는 병렬, 등록은 조회 완료 후 순차 실행
실행 과정 실시간 관찰 | 패널·채팅에 ‘사용한 도구 → 결과 요약’ 단계 카드를 스트리밍 표시
오류 시 재시도·대체·중단 | 도구별 재시도 횟수(기본 2회)·타임아웃 설정, 실패 시 대체 도구 또는 사유 안내 후 중단
기본 도구 · 신규 도구 등록 | 파일 조회·작성·편집, 외부 연동 호출 기본 제공, 신규 도구는 MCP 서버 등록만으로 추가
※ 산출정보: 실행 엔진 구성도, 도구 목록 및 확장 절차서 (설계 단계 제출)
Ⅱ-10

## Slide 25
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.3.1 확장 체계 · 권한 통제 · 다중 모델
  3.3 확장 · 통제 · 모델 운용 방식
(발주기관이 직접 늘리고 바꾸는 구조) 도구는 MCP 서버 등록, 업무 절차는 스킬 배포, 모델은 설정 변경만으로 추가·교체하고, 모든 실행은 서버 측 정책 검사를 통과해야 함
SFR-002, SFR-009, SER-001
01
도구·업무절차(스킬) 확장 체계
신규 데이터원은 MCP 서버를 등록해 도구로 추가하고, 여러 도구를 순서대로 묶은 스킬을 개인 → 관리자 승인 → 조직·전사 단위로 배포합니다.
스킬·지시문 변경 이력 관리, 담당자 이동과 무관하게 자산 보존
발주기관 자체 제작·배포 방법을 운영자 매뉴얼에 수록
02
실행 권한 통제 방식
요청 주체 식별자는 SSO 세션에서 서버가 강제 주입하고, 도구 실행 직전 정책 엔진이 사용자·그룹·대상 자원·작업 종류를 검사합니다.
언어모델의 판단은 권한 근거가 되지 않음
변경 작업은 확인 카드 승인 후에만 실행
03
다중 모델 운용 방식
모델 게이트웨이에 교내 개방형 모델과 상용 모델을 2종 이상 등록하고, 관리자 화면에서 모델·버전·파라미터를 바꾸면 응용 코드 수정 없이 전환됩니다.
과제별 기본 모델 지정, 동일 골든셋으로 모델 간 비교 실행
확장 대상 | 추가 방법 | 소요 (발주기관 자체)
도구 (데이터원) | MCP 서버 주소·인증 정보 등록 → 접근 범위·작업 종류 제한 설정 | 설정 변경 (개발 없음)
업무 절차 (스킬) | 스킬 편집기에서 도구 순서·지시문 작성 → 승인 → 배포 범위 지정 | 운영자 작업
언어모델 | 모델 게이트웨이에 엔드포인트 추가 → 과제별 모델 지정 | 설정 변경
Ⅱ-11

## Slide 26
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.4.1 제안 플랫폼 국내외 운영 사례 및 에이치나인 적용 경험
  3.4 실증 레퍼런스
(검증된 플랫폼 + 적용 경험) 제안 플랫폼의 국내외 실제 운영 사례와, 에이치나인이 업무 시스템 연동 Agent를 운영 환경에 적용한 경험을 함께 제시함
< 제안 플랫폼 운영 사례 (레퍼런스) >
기관 · 기업 | 적용 업무 | 규모 | 운영 기간
【레퍼런스 1 — 대학·공공】 | 【적용 업무】 | 【사용자 수】 | 【기간】
【레퍼런스 2 — 국내 기업】 | 【적용 업무】 | 【사용자 수】 | 【기간】
【레퍼런스 3 — 해외】 | 【적용 업무】 | 【사용자 수】 | 【기간】
< 에이치나인 AI Agent 적용 경험 >
사업 | 적용 기술 | 본 사업 연결
Trading AI Agent (에스케이㈜, 2026) | 근거 데이터 위치 제시형 응답, 이상탐지 자동화, 일일 리포트 생성 | 과제 3 근거 조항 인용, 과제 2 출처 제시
MES AI Agent 'MOSAIC' (SK하이닉스, 2026) | 운영 로그·상태 실시간 분석, Judge Agent 자동 평가 | 실행 기록, 과제 4 자동 판정
SKHy 표준 아키텍처 Ph1~Ph3 (2024~2026) | 업무 시스템 데이터 표준·매핑·흐름 설계 | 학사·성과 항목 매핑 정의서
【3】 건
제안 플랫폼 운영 레퍼런스
2 건
H9 업무 연동 Agent 운영 적용 (2026)
3 단계
데이터 표준 아키텍처 (Ph1~Ph3)
※ 레퍼런스는 플랫폼 공급사 확인서·운영 화면 등 입증 자료를 별첨 【공급사 자료 확보】
Ⅱ-12

## Slide 27
4. 표준 프레임워크 적용
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.1 표준프레임워크 적용 범위 및 기술적용계획표 ([붙임 6호 서식])
  4.1 전자정부 표준프레임워크
(적용 가능한 곳은 모두 적용) 홈페이지·CMS·연계 모듈은 전자정부 표준프레임워크 기반으로 개발하고, 플랫폼 본체와 AI 서비스 런타임은 제품 고유 구조를 사용하는 사유와 대체 기술을 명시함
대상 | 적용 여부 | 적용 범위 · 사유
홈페이지·CMS (WEB-003~008) | 적용 | 표준프레임워크 【4.x】 실행환경 (화면·업무처리·데이터처리·연계 레이어)
학내 시스템 연계 모듈 (SIR-002~004) | 적용 | 연계 레이어·공통 컴포넌트(로그·보안) 활용, MCP 서버로 감싸 제공
사이드 패널 위젯·SDK (SIR-007) | 부분 적용 | 브라우저 스크립트는 표준 HTML5·ES 모듈, 서버 API는 표준프레임워크
에이전트 실행기반 (플랫폼 본체) | 미적용 | 상용 제품 고유 구조 — 원시코드 납품 제외 대상, 개방형 API·MCP로 연계
AI 서비스·테스트 에이전트 | 미적용 | Python 기반 에이전트 런타임·CLI — LLM·MCP SDK 호환성 확보 목적
< 기술적용계획표 요약 >
구분 | 적용 기술 · 표준 | 비고
개발 언어 | Java 17 (표준프레임워크), Python 3.11 (에이전트·CLI), TypeScript (위젯) | 공개SW
연동 규격 | Model Context Protocol, REST/JSON, SAML 2.0 · OIDC | 개방형 표준
웹 표준 | HTML5 · CSS3 · WAI-ARIA, KWCAG 2.2 | WEB-009
보안 | TLS 1.2+, SRI · CSP · CORS, 시큐어코딩 가이드 | SER-002·004
비종속 원칙
표준프레임워크 미적용 영역도 개방형 규격(MCP·OIDC·REST)으로만 연결하고, 데이터·설정·스킬은 JSON·CSV·SQL 덤프로 내보낼 수 있게 하여 특정 제품에 묶이지 않도록 합니다.
Ⅱ-13

## Slide 28
5. 개발 방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  5.1.1 반복형 개발 방법론과 단계별 산출물
  5.1 개발 방법론
(설계는 한 번에, 구현은 주 단위로) 분석·설계까지는 단계형으로 확정하고, 구현은 1주 반복(스프린트)마다 골든셋으로 측정하는 혼합형 방법론을 적용함
PMR-003
착수
설치요건서 (D+7)
사업수행계획서 (D+14)
W1~W2
분석·설계
요구사항정의서·추적표
서비스·보안 설계서, IA·시안·UI/UX 가이드
W2~W5
구현 (반복)
1주 스프린트 × 4회
매주 골든셋 자동 측정·시연
W6~W9
시험·검수
통합·성능·보안·접근성 시험
사용자 시나리오 검증, 검수
W10~W12
이관
매뉴얼·교육·소스코드
운영 지원 계획서
W12
< 단계별 산출물 및 제출 시기 (RFP Ⅳ장 바. 1) 대응) >
단계 | 산출물 | 제출 시기
착수 | 설치요건서, 사업수행계획서(부문별 산출내역 포함) | D+7 / D+14
설계 | 요구사항정의서(추적표), 서비스 설계서, 보안 설계서, IA·메뉴 구성표, 디자인 시안·UI/UX 가이드, 교육과정 정보 모델 | W2 ~ W5
구축 | 서비스 구현 완료 보고서, 테스트 에이전트·골든셋, 소스코드·형상 저장소, 홈페이지 소스·디자인 원본, 위젯·SDK 규격서 | W9 ~ W11
시험·검수 | 테스트 수행 결과서, 성능·인젝션·접근성 결과서, 검수결과서, 홈페이지 기반 평가 결과서 | W10 ~ W12
이관 | 매뉴얼 3종, 교육결과보고서, 운영 지원 계획서, 데이터 이관 절차서, 서버 구성 내역서 | W12
공개 시점 | 공개 점검표, 공개 작업 결과 보고서, 안정화 지원 결과 보고서 | 검수 후 지정일
Ⅱ-14

## Slide 29
기술 및 기능
  Ⅲ.
시스템 장비구성 요구사항
기능 요구사항
보안 요구사항
데이터 요구사항
시스템 운영 요구사항
제약사항

## Slide 30
1. 시스템 장비구성 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 웹 서버 1식 사양 · 구성 · 보증 조건
  1.1 홈페이지 웹 서버 (하드웨어)
(최소 사양 이상 · 이중화) RFP 최소 사양(8코어·32GB ECC·SSD 960GB×2 RAID1·이중 전원·1GbE×2)을 모두 상회하는 1U 랙 서버 1식을 납품·설치하고, 보증은 하자담보기간 이상으로 제공함
WEB-012
항목 | RFP 최소 사양 | 제안 사양
제조사 · 모델 | 제안사 명시 | 【제조사 · 모델 (1U 랙 서버, 동등 이상)】
CPU | 서버용 x86-64 8코어 이상 | 【서버용 x86-64 12코어 이상 1소켓】
메모리 | 32GB 이상 (ECC) | 64GB DDR5 ECC RDIMM (2 × 32GB)
저장장치 | SSD 960GB × 2, RAID 1, 핫스왑 | SSD 960GB × 2 (RAID 1, 핫스왑) + 백업용 SSD 1.92TB × 1
RAID 컨트롤러 | 하드웨어 RAID | 하드웨어 RAID 컨트롤러 (캐시 탑재) 【모델】
전원 | 이중화 전원 (핫스왑) | 이중화 전원 【○W × 2】 핫스왑
네트워크 | 1GbE 2포트 이상 (이중화) | 1GbE 4포트 (서비스 2포트 본딩 + 관리·백업 분리)
원격 관리 · 폼팩터 | 원격 관리 포트, 1U/2U 랙 | 전용 원격 관리 포트(iDRAC·iLO 등), 1U 랙 장착 키트
OS · 라이선스 | 발주기관 명의 | 【OS 제품 · 버전】 발주기관 명의
보증 · 지원 조건 | 내용
무상 보증 기간 | 【3년】 (하자담보책임기간 1년 이상 충족), 제조사 보증서 제출
장애 시 부품 교체 | 【익일 방문 (NBD)】 제조사 부품 교체, 디스크는 핫스왑으로 무중단 교체
반입 · 보안 점검 | 교내망 연결 전 정보보안 절차에 따른 반입·보안 점검 이행 (SER-002)
Ⅲ-1

## Slide 31
1. 시스템 장비구성 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.2 웹 서버 소프트웨어 구성 · 도메인 · 인증서
  1.1 홈페이지 웹 서버 (하드웨어)
(한 대에서 안정적으로) 웹·WAS·DB를 컨테이너로 분리 구성하고 pusan.ac.kr 하위 도메인·SSL을 부산대학교 명의로 등록하며, 백업은 일 1회 별도 디스크와 원격지에 보관함
WEB-012
접점
pusan.ac.kr 하위 도메인
SSL 인증서 (부산대 명의)
TLS 1.2+ · HSTS
웹
Nginx (정적·리버스 프록시)
위젯 스크립트 배포 (SRI)
WEB-009·SER-004
WAS
CMS · 프로그램 신청 · 교육과정
통합검색 · 홈페이지 도구 API
표준프레임워크
DB · 저장
PostgreSQL (콘텐츠·신청)
첨부파일 저장소
검색 색인
RAID 1 + 백업 디스크
구분 | 내용
도메인 · 인증서 | 하위 도메인 신청·정보화 담당부서 승인 절차 지원, 도메인·SSL 부산대학교 명의 등록, 만료 30일 전 알림
백업 · 복구 | DB·첨부 일 1회 전체 + 6시간 증분, 백업 디스크 14세대 보관, 주 1회 원격지(플랫폼 서버) 복제
복구 목표 | RTO 4시간 / RPO 6시간 (홈페이지), 검수 시 백업본 복구 1회 시연
가용률 | 월 99.5% 이상 목표 — 이중 전원·디스크 RAID·서비스 포트 본딩·장애 자동 재기동
99.5 %
홈페이지 월 가용률 (목표)
4 시간
RTO (홈페이지 복구 목표)
14 세대
백업 보관 (일 1회 + 6시간 증분)
Ⅲ-2

## Slide 32
1. 시스템 장비구성 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.2.1 플랫폼 설치 요건 (사전 제시)
  1.2 플랫폼 설치 요건
(계약 7일 이내 확정) 시범 사용자 100명 기준의 연산 자원·저장 용량·네트워크 포트·계정을 아래와 같이 미리 제시하고, 계약 후 7일 이내 설치요건서로 확정 제출함
PMR-001, QUR-003
구분 | 서버 역할 | 권장 사양 (시범 100명 기준) | 수량
AP | 실행기반 · AI 서비스 · MCP 서버 | 【16 vCPU · 64GB RAM · SSD 500GB】 | 2대
DB | 작업공간 · 세션 · 실행 기록 DB | 【8 vCPU · 32GB RAM · SSD 1TB (이중화)】 | 2대
색인 | 지식 데이터 · 벡터 색인 | 【8 vCPU · 32GB RAM · SSD 500GB】 | 1대
모델 (선택) | 교내 개방형 모델 구동 (SFR-009 시연용) | 【GPU ○장 — LLM 별도 사업 환경 활용 시 생략】 | 【1대】
네트워크 포트 · 계정 | 내용
사용자 접속 | 443/TCP (HTTPS) — 교내망·홈페이지 웹 서버
웹 서버 ↔ 플랫폼 | 443/TCP 위젯 API, 색인 이벤트 수신 — 웹 서버 IP만 허용
플랫폼 → 학내 시스템 | SSO(SAML/OIDC), 학사정보·성과관리·성과 입력 API 또는 DB 포트 — 규격 수령 후 확정
필요 계정 | 조회 전용 계정 2종(학사·성과관리), 변경 계정 1종(성과 입력), SSO 연계 등록, OS 관리자 계정
※ 동시 6,000명 확장 시 AP 서버 수평 증설 산정은 Ⅳ-1 참조. 시범 단계 사양은 제공 서버 현황에 맞추어 설치요건서에서 조정
설치 지연 방지
발주기관 서버 제공 전에는 당사 개발 서버에서 동일 구성으로 설치를 검증하고, 서버가 제공되면 구성 스크립트로 1일 안에 이관 설치합니다.
Ⅲ-3

## Slide 33
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 스킬 관리 · 다중 사용자 작업공간 · 세션 관리
  2.1 AI 에이전트 실행기반
(사람이 바뀌어도 남는 업무 자산) 스킬은 개인 → 승인 → 조직·전사 단위로 배포·이력 관리하고, 사용자별 격리 작업공간과 끊겨도 이어지는 세션을 제공함
SFR-002, SFR-003, SFR-004
요구사항 | 세부 요구 | 구현 방안
SFR-002 | 스킬 정의·배포 단위 | 전사·조직·개인 단위 배포, 사용 범위를 사용자·그룹 단위 지정
SFR-002 | 개인 스킬 → 조직 배포 | 관리자 승인 큐(검토 → 승인 → 배포), 반려 사유 기록
SFR-002 | 변경 이력 · 자산 보존 | 스킬·지시문 버전 이력과 되돌리기, 소유자 이동 시 조직 자산으로 승계
SFR-003 | 격리 작업공간 | 사용자별 파일·설정·이력 분리 저장, 복수 프로젝트 동시 운영
SFR-003 | 맥락 유지 · 웹 이용 | 사용자 메모리로 이전 맥락 유지, 설치 없이 브라우저 이용
SFR-003 | 이용자 수 제한 없음 | 시범 100명, 라이선스는 이용자 수 무제한 조건 (PSR-004)
SFR-004 | 세션 저장 · 재개 · 다기기 | 세션 서버 저장, 복수 브라우저·기기 동시 재접속
SFR-004 | 끊김 시 유지 · 보관 | 실행은 서버에서 계속, 재접속 시 상태 복원, 보관·고정·보존 처리
개인 작성
스킬 편집기
승인 요청
관리자 검토
조직 배포
범위 지정
이력 관리
버전·되돌리기
※ 발주기관이 계약상대자 지원 없이 스킬·지시문을 제작·수정·배포하는 방법을 운영자 매뉴얼에 화면 단위로 수록 (PSR-001)
Ⅲ-4

## Slide 34
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.2 관리자 기능 · 다중 모델 운용 및 모델 전환 시연
  2.1 AI 에이전트 실행기반
(설정만으로 모델 교체) 교내 개방형 모델 1종 이상을 포함한 2종 이상의 모델을 등록하고 검수 시 설정 변경만으로 전환되는 것을 시연하며, 관리 기능은 웹 화면으로 개발 없이 제공함
SFR-008, SFR-009
권한·자원 관리
사용자·그룹 권한, 접근 범위
조직별 모델·도구·스킬 지정
현황·사용량
진행 중 세션·작업 조회
사용자·조직별 사용량·비용 (QUR-002)
기록·설정
실행 기록 조회·내보내기 (DAR-002)
패널 안내문·추천 질문 설정
SFR-009 모델 전환 시연 방안 (검수 시)
등록
교내 개방형 모델 1종 (예: 【모델명】)
상용 모델 1종 (예: 【모델명】)
2종 이상
전환
관리자 화면에서 과제 3 기본 모델 변경
응용 코드 수정·재배포 없음
설정 변경
비교
같은 골든셋 30문항을 두 모델로 실행
테스트 에이전트 판정 결과 비교
비교 결과서
내보내기
데이터·설정·스킬 JSON 내보내기
다른 환경 가져오기 확인
이식성 확인
무종속 요건 | 구현 방안
특정 모델·공급사 비종속 | 모델 게이트웨이(OpenAI 호환 API 규격) 뒤에 모델을 두어 응용 기능은 모델을 직접 호출하지 않음
온프레미스 · 클라우드 확장 | 컨테이너 기반 배포, 동일 이미지로 클라우드 이전 가능
사업 종료 후 자체 운영 | 운영자 매뉴얼·교육과 개방 형식 자산 내보내기로 자체 운영·확장
※ 검증용 모델 소재지: 교내 개방형 모델 = 부산대학교 교내 인프라 / 상용 모델 = 【국가·리전, 데이터 처리 방식(학습 미사용)】 — 실데이터 시험은 교내 모델로만 수행 (TER-003)
Ⅲ-5

## Slide 35
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.1 과제 1 · 성과 관리 통계 서비스
  2.2 AI 애플리케이션 (서비스 과제)
(집계만, 개인은 차단) 대학성과관리 시스템을 질의 시점에 직접 조회하여 학과·과목·학기 단위 집계와 시계열·학과 간 비교를 제시하고, 개인 식별 가능 조회는 도구 단계에서 차단함
SFR-005, SIR-002
질의
“최근 3년간 이 과목 수강 인원 추이”
교원 SSO 신분·소속 확인
권한 범위
도구 호출
MCP 통계 도구 (조회 전용)
학과·과목·학기 파라미터만 허용
집계 질의
차단 검사
학번·성명 등 개인 식별 파라미터 거부
집계 셀 소수 인원 마스킹 (【5명 미만】)
집계 결과
제시
표·추이 차트, 비교 해설
조회 시점·출처 시스템 표기
응답 + 기록
세부 요구 | 구현 방안
재학생·수강·이수 현황 조회 | 학과·과목·학기 집계 도구 3종(재학생 수, 수강 인원, 이수 현황)을 MCP 도구로 구성
개인 식별 조회 차단 | 도구 입력 스키마에 개인 식별 항목 자체가 없음 + 서버 측 결과 검사(행 단위 개인정보 반환 시 폐기)
시계열 · 학과 간 비교 | 기간·학과 목록을 받아 연속 조회 후 비교표·증감률 산출 (원천 값 그대로 제시)
조회값 일치 100% | 숫자는 모델이 다시 쓰지 않고 도구 결과를 표로 직접 렌더링 (TER-003)
차단 실패 = 검수 불합격에 대한 대비
개인 식별 차단을 프롬프트가 아니라 도구 입력 스키마와 서버 결과 검사 2중으로 구현하고, 골든셋에 개인 조회 유도 질의 10문항 이상을 넣어 매주 차단 여부를 자동 확인합니다.
Ⅲ-6

## Slide 36
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.2 과제 2 · 교수 성과 입력 보조 서비스
  2.2 AI 애플리케이션 (서비스 과제)
(추출 → 확인 → 승인 → 등록) 논문 파일·서지정보에서 성과 항목을 추출해 항목별로 보여주고 수정받은 뒤, 값 전체를 확인 카드로 승인받아야만 성과 시스템에 등록함 (승인 누락 0건)
SFR-006, SIR-003
항목 추출
PDF·DOCX 논문 / DOI·서지정보 입력
성과 시스템 항목 체계·코드로 매핑
추출 결과
확인·수정
항목별 제시, 개별 수정
추출 못한 항목은 ‘미확인’ 표시
수정본
서지 조회
IF 등 외부 서지정보 — 조회 경로·출처 표기
조회 불가 시 ‘확인 불가’ (추정 금지)
출처 포함
사전 검증
필수 항목·값 형식·코드 검증
원천 검증 규칙 위배 값 전송 차단
등록 가능
승인·등록
값 전체 확인 카드 → 명시적 승인
등록 결과 표시, 실행 기록 보존
등록 완료
세부 요구 | 구현 방안
업로드 형식 · 용량 | PDF·DOCX·HWP(X)·TXT, 파일당 【20MB】·질의당 【5개】 (SIR-006과 동일 기준)
부분 등록 방지 | 성과 1건 단위 트랜잭션 — 실패 시 전체 취소, 실패 사유·후속 조치 안내
본인 성과만 등록 | 요청 주체 = SSO 세션 식별자(서버 주입), 등록 대상 교원 ID와 불일치 시 차단
첨부 내용은 데이터로만 | 첨부 본문은 ‘데이터 영역’으로 격리 전달, 지시문으로 해석하지 않음 (SER-003)
필드 정확도 10건 중 9건 | 필수 항목별 추출 규칙 + 모델 추출 교차 확인, 골든셋 30문항으로 주간 측정
※ 등록 대상 성과 유형(학술논문·저서·특허 등)과 서지정보원(구독 여부·접근 경로)은 착수 후 요구사항 정의 단계에서 확정하여 요구사항정의서에 명시
Ⅲ-7

## Slide 37
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.3 과제 3 · 학생 교육과정 상담 보조
  2.2 AI 애플리케이션 (서비스 과제)
(규정과 이수 내역을 나란히) 학생 본인 또는 상담 대상 학생의 이수 내역을 학사정보에서 조회해 요건별 충족 · 미충족 · 확인 필요와 근거 조항을 함께 제시하며, 졸업 판정을 단정하지 않음
SFR-007, SIR-004
이용 유형 | 판별 방법 | 조회 범위 | 데이터 흐름
학생 이용 | SSO 신분 = 학부생·대학원생 | 통합인증으로 식별된 본인만 | 본인 학번은 세션에서 서버 주입
상담 이용 | SSO 신분 = 지정 상담 담당자 그룹 | 상담 결과를 전송한 학생만 | 학생이 ‘상담 결과 전송’ → 담당자 열람
규정 확인
학생설계전공·편입·부·복수·연계·융합 규정
조항 단위 색인 (DAR-001)
요건 목록
이수 조회
이수 교과목·취득 학점·학적·전공 (조회 전용)
조회 내역 기록 (일시·조회자·유형·대상·항목)
원천 값
대조
요건별 충족·미충족·확인 필요
판단마다 근거 조항 + 사용한 이수 내역
대조표
설계 자문
미충족 요건 이수 경로 예시
상담 결과 서식으로 내보내기 (담당자 수정)
상담 자료
단정 표현 0건
‘졸업 가능합니다’ 등 금지 표현 사전·출력 검사, 위반 시 ‘요건 충족 여부 안내’로 재작성
상시 고지
‘공식 졸업 사정·학사 판정을 대체하지 않음’을 화면 상단 고정 표기
근거 없으면 확인 불가
지식원에 근거가 없으면 추측하지 않고 확인 불가 + 담당 부서 안내
※ 상담 담당자는 학생 계정 정보를 입력·보관하지 않음. 대상 제도 범위는 착수 후 2주 이내 확정. 개인정보 영향평가 대상이면 평가 완료 전 실데이터 미개통 (가명·합성 데이터로 시험)
Ⅲ-8

## Slide 38
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.4 과제 4 · 테스트 에이전트 (CLI)
  2.2 AI 애플리케이션 (서비스 과제)
(골든셋을 그대로 넣고 판정까지 자동) 평가 담당자가 골든셋 파일 · 실행 횟수 · 질의 인자를 지정해 일괄 실행하면 기대 결과와 대조·판정하여 JSON · CSV 결과 파일을 산출함
SFR-010, TER-001
구성 | 내용
입력 | TER-001 골든셋(YAML/JSONL: 질의 · 기대 결과 · 판정 기준 · 과제 · 유형) — 변환 없이 사용
실행 옵션 | --set (파일) · --repeat (실행 횟수) · --task (과제) · --model (모델) · --param (질의 인자)
판정 방식 | 값 일치(조회값) · 근거 조항 일치 · 확인 불가 적절성 · 승인 카드 발생 여부 · 금지 표현 여부
출력 | 문항별 결과 JSON, 요약 CSV, 기준별 합격 여부 리포트(TER-003 정량 기준 10항목)
제공 형태 | 명령행(CLI) 도구 + 실행 매뉴얼 + 소스코드 납품 (일반 이용자 화면 없음)
골든셋 등록
과제별 30문항↑
일괄 실행
횟수·모델 지정
자동 판정
기준별 대조
결과 산출
JSON · CSV
검수 판정
담당자 참여
< 테스트 에이전트를 이용한 서비스 평가 방안 >
시점 | 평가 내용 | 활용
구현 (W6~W9, 매주) | 전 골든셋 자동 실행, 기준 미달 문항 목록화 | 스프린트 보완 대상 선정
모델 전환 시연 | 동일 골든셋을 모델별 실행·비교 | SFR-009 비교 결과서
검수 (W11) | 발주기관 담당자 참여 하에 최종 실행 | TER-003·004 검수결과서
Ⅲ-9

## Slide 39
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.1 사이드 패널 화면 · 페이지 컨텍스트 전달 방식
  2.3 사이드 패널 에이전트 (과제 5)
(지금 보는 페이지를 이해하는 패널) 모든 페이지 우측 패널(모바일 하단 시트)이 열릴 때 URL · 메뉴 경로 · 제목 · 본문 요지를 컨텍스트로 넘겨 “이 프로그램 신청 자격 되나?”에 바로 답함
SFR-011, SFR-012
페이지 열람
프로그램 상세
패널 호출
위젯 클릭
컨텍스트 수집
URL·경로·제목·요지
필터
비공개 항목 제외
에이전트
지시어 해석·응답
< 페이지 유형별 컨텍스트 전달 항목 (관리자 설정) >
페이지 유형 | 전달 항목 | 활용 예
프로그램 상세 | 프로그램 ID · 명칭 · 모집 기간 · 대상 · 정원 | “이 프로그램 신청 자격 돼?”
교육과정 상세 | 교육과정 ID · 유형 · 이수 요건 요지 | “이 마이크로디그리 요건이 뭐야?”
게시물 | 제목 · 본문 요지(최대 【1,000자】) · 첨부명 | “이 공지 요약해줘”
일반 페이지 | URL · 메뉴 경로 · 페이지 제목 | “이 센터 담당자 연락처는?”
SFR-011·012 세부 요구 | 구현 방안
패널 기능 | 기본 채팅 동일 제공, 스트리밍 응답, 파일 첨부·복사·근거 링크·피드백·부적절 신고
이력 · 상시 고지 | 로그인 사용자만 이력 저장, 비로그인 대화는 세션 종료 시 폐기 / AI 생성 결과·오류 가능성 상단 표기
링크 이동 · 맥락 유지 | 응답 링크 클릭 시 패널 유지한 채 이동, 대화 맥락 유지 (SPA 셸 + 세션 유지)
없는 페이지 안내 0건 | 링크는 색인된 실재 URL 목록에서만 생성하고 응답 전 존재·권한 확인 (TER-004)
Ⅲ-10

## Slide 40
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.2 과제 실행 · 확인 카드 · 로그인 차등
  2.3 사이드 패널 에이전트 (과제 5)
(비로그인은 공개 정보만, 신청은 확인 카드로) 비로그인 이용자에게는 공개 콘텐츠 근거 응답만 제공하고, 로그인 후 과제 1~3·5를 같은 패널에서 실행하되 상태 변경은 확인 카드 승인 후에만 수행함
SFR-013, SFR-014
구분 | 비로그인 이용자 | 로그인 이용자 (SSO)
응답 근거 | 홈페이지 공개 콘텐츠·규정·FAQ | 공개 콘텐츠 + 권한 범위 내 학내 시스템
도구 호출 | 학내 시스템 연계 도구 호출 안 됨 | 신분·소속 권한 범위 내 (SFR-003과 동일)
이용 한도 | 세션·IP 기준 한도 (관리자 설정, 예 【30회/일】) | 사용자·조직 한도 (QUR-002)
대화 이력 | 세션 종료 시 폐기 | 저장·재조회
개인 정보 질의 | 로그인 유도 → 로그인 후 이전 질의 이어서 처리 | 즉시 처리
요청
“이 프로그램 신청해줘”
프로그램 상세 페이지 컨텍스트
실행 의도
서버 검증
플랫폼 서버가 SSO 세션으로 신분·자격 검증
위젯 전달 정보는 권한 근거로 쓰지 않음
자격 확인
확인 카드
프로그램명·일정·신청 항목 요약
[신청] / [취소] 명시적 선택
승인
실행·안내
MCP 홈페이지 도구로 신청 실행
결과·사유 표시, ‘나의 신청 내역’ 링크
실행 기록
※ 과제별 화면·도구는 플랫폼의 것을 재사용하고 패널용으로 별도 구현하지 않음. 프로그램 조회·신청·신청 내역·교육과정 검색 도구는 SIR-005 표준 규격(MCP)으로 구성
Ⅲ-11

## Slide 41
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.1 정보구조(IA) 설계 및 메뉴 구성
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(3단계 · 3클릭) 계약 2주 이내 본부·산하 센터 인터뷰로 메뉴 3단계 이내, 어느 페이지에서든 3클릭 이내 정보구조를 확정하고, 사용자 유형별 이용 경로를 IA에 반영함
WEB-001
< 메뉴 구성(안) — 착수 후 협의하여 확정 >
1단계 메뉴 | 2단계 메뉴 (예시) | 연결 기능
본부 소개 | 인사말 · 비전 · 조직 · 오시는 길 | 정적 페이지
주요 사업 | 글로컬대학30 과제 · AI 에듀테크 · 교육혁신 사업 | 정적 · 성과 자료
교육과정 | 교과 · 비교과 · 마이크로디그리 · 교육과정 검색 | WEB-006
프로그램·행사 | 모집 중 · 일정(캘린더) · 나의 신청 내역 | WEB-005
자료·성과 | 자료실 · 성과 보고 · 뉴스레터 | WEB-004
소식 | 공지사항 · 보도자료 · 갤러리 · FAQ | WEB-004
산하 센터 | 교육혁신실 · 융합교육센터 · 에듀테크센터 | 센터별 하위 사이트형
공통 | 통합검색 · 언어 선택 · 사이트맵 · 사이드 패널 | WEB-007·008, 과제 5
< 사용자 유형별 주요 이용 경로 (3개 이상 정의) >
사용자 | 주요 이용 경로 | 클릭 수
재학생 | 메인 → 프로그램(모집 중) → 상세 → 패널 “자격 확인·신청” → 나의 신청 내역 | 3
교원 | 메인 → 교육과정 → 교과 검색 → 상세 → 관련 규정·자료 | 3
교직원 | 메인 → 자료·성과 → 성과 보고 → 첨부 내려받기 | 3
외부 방문자 | 메인 → 주요 사업 → 사업 소개 → 소식 | 3
※ 산출: 정보구조도(IA), 메뉴 구성표, 이용 경로 정의서 (D+14 제출·승인). 승인 후 변경은 변경관리 절차(PMR-001)로 처리
Ⅲ-12

## Slide 42
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.2 메인 디자인 방향 · 시안 3종 계획 · UI/UX 가이드
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(부산대 UI 위에 3가지 방향) 부산대학교 UI를 지키면서 방향이 다른 메인 시안 3종을 제시하고, 선정 시안을 2회 이상 수정하며, 서브 템플릿 8종과 패널까지 하나의 디자인 시스템으로 묶음
WEB-002
01
시안 A — ‘에이전트 퍼스트’
메인 상단에 질의창을 두고 추천 질문으로 프로그램·교육과정 탐색을 시작하게 하는 대화형 진입 구조
AI 에듀테크 선도 이미지, 패널 이용률 확보
02
시안 B — ‘프로그램 허브’
모집 중 프로그램·일정 캘린더·마감 임박을 메인 중심에 두는 신청 중심 구조
재학생 이용 경로 최단화
03
시안 C — ‘교육혁신 포털’
주요 사업·성과 인포그래픽과 산하 센터 바로가기를 강조하는 기관 소개형 구조
대외 홍보·성과 확산
항목 | 계획
시안 일정 | W3 시안 3종 제시 → W4 선정 → 수정 2회(각 3영업일) → W5 확정
서브 템플릿 8종 | 정적 · 목록 · 상세 · 신청 · 나의 신청 · 검색 결과 · 교육과정 상세 · 캘린더
3단 반응형 | PC ≥ 1280px · 태블릿 768~1279px · 모바일 ≤ 767px (모든 페이지)
UI/UX 가이드 | 색상 · 타이포그래피 · 컴포넌트 · 아이콘 정의, 사이드 패널 화면 포함
원본 · 저작권 | 편집 가능한 디자인 원본·아이콘·이미지 납품, 폰트·이미지 저작권 내역 제출
수상 경험 기반 디자인 품질
iF Design Award(국립중앙박물관 ‘모두’ 등)·우수디자인전문기업 선정 경험의 UX·비주얼 인력이 시안을 직접 맡고, 접근성 명도 대비는 시안 단계부터 4.5:1 이상으로 설계합니다.
Ⅲ-13

## Slide 43
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.3 CMS 구조 및 게시판·콘텐츠 유형
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(소스 수정 없이 직접 운영) 메뉴·페이지·게시판·배너를 관리자 화면에서 생성·편집하고, 역할별 권한과 변경·접속 이력을 관리하는 비종속 CMS를 자체 개발하여 소스와 함께 귀속함
WEB-003, WEB-004
관리자 역할
총괄관리자
부서관리자
게시자
메뉴·게시판 단위 권한
사이트 구조
메뉴 생성·이동·숨김
페이지 신규 생성
게시판 생성·설정
코드 수정 없음
콘텐츠 편집
WYSIWYG 편집기
임시저장·예약 게시
노출 기간
첨부 확장자·용량 제한
WEB-003
운영 요소
배너·팝업·퀵메뉴
다국어 Language Set
색인 제외 지정
WEB-008·DAR-004
이력·연계
콘텐츠 변경 이력
관리자 접속 이력
색인 이벤트 발행
RSS·API 제공
감사·확산
< 게시판 유형 (WEB-004) >
유형 | 주요 기능
공지 · 보도자료 · 뉴스레터 | 카테고리, 상단 고정, 새 글 표시, 조회수, 첨부 다중 업로드
자료실 · 갤러리 | 첨부파일명 검색, 이미지 썸네일·대체텍스트 필수 입력
FAQ | 분류별 Q&A, 공개 게시물은 1시간 이내 지식 데이터 자동 색인
일정 (캘린더) | 월·주·목록 보기, 프로그램 모집 기간 자동 연동 (WEB-005)
외부 노출 | RSS·REST API로 대학 통합 홈페이지 등에 게시물 제공
Ⅲ-14

## Slide 44
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.4 프로그램 신청 · 교육과정 정보
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(등록하면 공고와 신청서가 자동 생성) 관리자가 프로그램을 등록하면 모집 공고·신청 화면이 만들어지고 신청 → 승인 → 출석 → 수료 → 설문까지 관리하며, 교육과정은 학사정보와 연계해 표출함
WEB-005, WEB-006
신청
SSO 로그인·자격 제한
승인·대기
정원 초과 시 대기
출석
QR·명단 체크
수료
기준 자동 판정
만족도 설문
결과 통계
WEB-005 세부 요구 | 구현 방안
자동 생성 | 명칭·기간·정원·대상·신청 항목 등록 시 공고 게시물·신청 화면·캘린더 일정 자동 생성
자격 제한 · 알림 | 학생·교원·교직원 신분별 자격 제한, 단계별 이메일 알림
나의 신청 내역 · 엑셀 | 신청·취소·수료 현황 조회, 관리자 명단·출석·수료 엑셀 내려받기
에이전트 연동 API | 조회·신청·신청 내역 API를 MCP 도구로 제공 → 과제 5 패널에서 호출
WEB-006 세부 요구 | 구현 방안
정보 모델 | 교과·비교과·마이크로디그리별 명칭·개요·이수 요건·개설 단위·학점/시간·역량·담당 부서 (설계 승인)
학사정보 연계 | 개설 교과목·교육과정 조회 전용 연계(SIR-004 준용), 미연계 항목은 CMS 직접 등록
검색 · 연결 | 키워드·유형·단과대학/학과·역량·학기 다중 필터, 상세에서 관련 프로그램·규정 연결
에이전트 · 개인화 | 교육과정 정보 색인 → “OO 역량 과정은?” 응답, 개인 이수 결합은 로그인 본인만
Ⅲ-15

## Slide 45
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.5 통합검색 · 다국어 지원 기능
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(찾고, 바로 물어보기) 페이지·게시물·첨부 본문·교육과정을 한 번에 찾는 통합검색에서 같은 검색어를 패널 에이전트로 넘겨 대화형 답을 받게 하고, 다국어는 Language Set 방식으로 관리함
WEB-007, WEB-008
WEB-007 세부 요구 | 구현 방안
검색 대상 | 페이지 본문 · 게시물 · 첨부(HWP·PDF·DOCX·XLSX) 본문 · 교육과정 정보
결과 표시 | 유형별 탭, 검색어 강조, 정확도·최신순 정렬, 검색어 통계 (WEB-010)
권한 제한 | 비공개·권한 제한 콘텐츠는 색인 단계에서 제외
패널 연결 | 검색 결과 상단 ‘에이전트에게 물어보기’ → 검색어를 패널 질의로 전달 (SFR-012)
WEB-008 세부 요구 | 구현 방안
Language Set | 언어별 콘텐츠 등록·수정·노출 설정, 국문·영문 기본 + 추가 언어 등록 구조
화면 문구 편집 | 메뉴명·버튼·안내 문구를 언어별 문구 사전에서 코드 수정 없이 편집
언어 유지 · 대체 표출 | 헤더 언어 선택 유지, 미등록 페이지는 국문 대체 표출 + 안내, 메뉴 비노출 설정
시연 · 범위 | 발주기관 제공 표본 콘텐츠 5쪽 내외로 시연 (번역·작성은 범위 외)
패널 다국어 응답 | 국문 외 언어 질의 시 색인된 국문 콘텐츠를 근거로 해당 언어로 답변
검색과 에이전트의 역할 구분
통합검색은 원문을 빠짐없이 찾는 도구, 사이드 패널은 찾은 내용을 해석·실행하는 도구로 나누고, 두 기능이 같은 색인을 쓰도록 하여 검색 결과와 에이전트 답의 근거가 어긋나지 않게 합니다.
Ⅲ-16

## Slide 46
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.4.6 웹 표준 · 접근성 · 호환성 및 신규 콘텐츠 제작
  2.4 교육혁신본부 홈페이지
(패널까지 KWCAG 2.2) 사이드 패널을 포함한 전 화면을 KWCAG 2.2 · HTML5/CSS3 · 5종 브라우저 최신 2개 버전 기준으로 구현하고, 정적 페이지 10개 이상과 메인 인포그래픽을 제작함
WEB-009, WEB-011
항목 | 기준 | 점검 방법
웹 접근성 | KWCAG 2.2, 장애인차별금지법 | 공인 자동 점검 도구 + 전문가 수동 점검 결과서
사이드 패널 | 키보드 조작 · 스크린리더(ARIA live) · 명도 대비 4.5:1 | NVDA·VoiceOver 실사용 점검
웹 표준 | W3C HTML5 · CSS3 유효성 | W3C Validator 전 템플릿 점검
브라우저 호환 | Chrome · Edge · Firefox · Safari · 삼성인터넷 최신 2개 버전 | 호환성 테스트 결과서 (10개 환경)
참조 지침 | 지능정보화 기본법 접근성 규정, 전자정부 홈페이지 품질관리 지침 | 설계 체크리스트
< 신규 콘텐츠 제작 (WEB-011) >
구분 | 내용
정적 페이지 | 발주기관 원고 기반 10개 이상 구조화·편집 (본부 소개 4 · 주요 사업 3 · 센터 3 등)
시각 자료 | 메인·주요 사업 이미지 · 아이콘 · 인포그래픽 제작
저작권 | 제작 콘텐츠 저작권 확인, 확인 불가 콘텐츠는 목록으로 보고
일정 | 검수 시점까지 완료, 검수 후 추가 원고 등록은 WEB-014 공개 지원 범위
2.2 KWCAG
패널 포함 전 화면 전문가 수동 점검
5 종 × 2버전
브라우저 호환 10개 환경 시험
10 개 이상
신규 정적 페이지 콘텐츠 제작
Ⅲ-17

## Slide 47
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 접근 · 실행 권한 · 실행 기록
  3.1 접근·실행 권한 통제
(최소 권한 · 사전 검사 · 전부 기록) 그룹 상속형 최소 권한으로 접근을 통제하고, 도구 실행마다 사용자 · 그룹 · 대상 자원 · 작업 종류를 사전 검사하며, 접근·모델 호출·도구 실행·연계 호출을 모두 기록함
SER-001
< 권한 매트릭스 (예시 — 설계 단계에서 확정) >
그룹 (SSO 신분) | 과제 1 통계 | 과제 2 성과 등록 | 과제 3 상담 | 과제 5 신청 | 관리
교원 | 소속 학과 집계 | 본인 성과만 (승인) | - | 본인 | -
학생 | - | - | 본인 이수만 | 본인 | -
상담 담당자 | - | - | 전송받은 학생만 | 본인 | -
평가 담당자 | 시험 데이터 | 시험 데이터 | 시험 데이터 | - | 테스트 에이전트
관리자 | - | - | - | - | 권한·정책·기록
비로그인 | - | - | - | 공개 응답만 | -
접근 통제
사용자·그룹 단위 데이터 범위·기능 지정
그룹 권한 상속, 기본값 최소 권한
작업공간 격리
실행 전 검사
요청 사용자·소속 그룹 · 대상 자원 범위 · 작업 종류
정책 위배 실행 차단 + 차단 사유 기록
허용 / 차단
변경 승인
외부 시스템 상태 변경은 확인 카드 승인 후 실행
승인자·승인 시각 기록
승인 기록
실행 기록
사용자 접근 · 모델 호출 · 도구 실행 · 연계 호출
일시 · 주체 · 수행 내용 · 결과
DAR-002 보존
※ 산출: 보안 설계서, 권한 정책 정의서, 실행 기록 샘플 (설계 단계)
Ⅲ-18

## Slide 48
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.2.1 권한 검증의 소재 및 프롬프트 인젝션 방어 구현 방식
  3.2 에이전트 실행 안전성
(모델을 믿지 않는 설계) 권한은 도구 서버에서 다시 검증하고 요청 주체 식별자는 세션에서 강제 주입하며, 문서·연계 응답·첨부는 지시가 아닌 데이터로만 처리하여 인젝션·권한 우회 성공 0건을 목표로 함
SER-003
< 권한 검증 지점 (3중) >
검증 지점 | 검증 내용 | 모델 판단 의존
① 플랫폼 정책 엔진 | 도구 실행 전 사용자·그룹·자원·작업 종류 정책 검사 | 없음
② MCP 도구 서버 | 세션 토큰으로 요청 주체 재확인, 본인·소속·대상 학생 유효성 재검증 | 없음
③ 학내 시스템 계정 | 조회 전용 / 변경 전용 계정 분리, 계정 권한 최소화 | 없음
01
입력 신뢰 경계
적재 문서·연계 시스템 응답·첨부 파일 내용은 ‘데이터 영역’ 태그로 감싸 전달하고, 지시문 영역과 분리합니다. 데이터 안의 지시성 문구는 탐지해 무력화 표시합니다.
02
지시문 · 도구 목록 유출 방지
시스템 지시문·도구 목록 요청 패턴을 입력 단계에서 차단하고, 출력 단계에서 지시문 문자열 유사도를 검사해 유출 응답을 폐기합니다.
03
권한 우회 차단
“나는 관리자다”, “학번 ○○ 조회” 같은 신분·대상 변조 시도는 도구 파라미터에 반영되지 않습니다. 식별자는 세션에서만 주입됩니다.
04
개인정보 마스킹 · 고지 · 신고
첨부 파일의 주민번호·연락처 등은 모델 전송 전 탐지·마스킹하고, AI 생성 결과 상시 표기와 부적절 응답 신고 → 관리자 검토 절차를 제공합니다.
※ 인젝션·권한 우회 시험: 공격 유형 6종(직접 지시·문서 내 지시·첨부 내 지시·신분 변조·도구 목록 유출·위젯 경유) 【60건 이상】 시나리오를 골든셋에 포함, 성공 0건이 합격 기준 (TER-003)
Ⅲ-19

## Slide 49
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.3.1 사업 수행 · 종료 시 보안 및 사이드 패널 · 위젯 보안
  3.3 사업 수행 및 위젯 보안
(사업 보안과 웹 보안을 함께) 전 인력 보안서약·시큐어코딩 전수 진단·최종 취약점 점검으로 사업 보안을, SRI · 허용 도메인 · 평문 토큰 금지로 위젯 보안을 확보함
SER-002, SER-004
SER-002 요구 | 이행 방안 | 시기
보안서약서 | 사업 대표자·참여 인력 전원 [붙임 8·9호] 제출, [별첨 1호] 준수사항 교육 | 착수
시큐어코딩 | 신규 개발 소스 전체 정적 분석 도구 진단 + 보안 약점 조치 | 구현 중 · W10
최종 취약점 점검 | 전문 보안점검 도구 + 보안 담당 점검, 취약점 개선 완료 결과 제출 | W10 ~ W11
종료 시 조치 | 자료 반납·파기 확인서, 보안확약서 [붙임 10·11호], 접근 계정·권한 삭제 | 종료
SER-004 요구 | 구현 방안
토큰 저장 | 인증 토큰·세션은 HttpOnly·Secure 쿠키, 브라우저 로컬 저장소에 평문 저장 금지
대화 로그 위치 | 패널 대화는 플랫폼에만 저장(DAR-002 정책), 홈페이지 DB에 저장하지 않음
스크립트 무결성 | 위젯 스크립트 SRI 해시 적용, 허용 도메인 목록 외 로딩 차단 (CORS · CSP)
위젯 경유 공격 | SER-003 방어를 동일 적용, 위젯 경유 인젝션·권한 우회 시험 결과 제출
홈페이지 점검 | 홈페이지 신규 소스 시큐어코딩 진단, 오픈 전 웹 취약점 점검·조치 결과 제출
100 %
신규 소스 시큐어코딩 진단 대상
0 건
인젝션 · 권한 우회 성공
0 건
비로그인 개인정보 노출
Ⅲ-20

## Slide 50
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.1.1 지식 데이터 적재 도구 및 시범 적재 방안
  4.1 지식 데이터
(발주기관이 직접 올리고 바꾸는 지식) 문서를 올리면 조항 단위로 쪼개 색인하고 출처(문서명 · 조항 위치)를 붙이는 적재 도구를 제공하며, 시범 적재 대상은 착수 2주 이내 확정함
DAR-001
등록
관리자 화면 업로드 (HWP·PDF·DOCX)
추가·교체·삭제 직접 수행
원본 보관
구조화
장·절·조·항 단위 분할
규정명·조항 번호·개정일 메타데이터
조항 단위
색인
키워드 + 벡터 하이브리드 색인
갱신 시 자동 재색인 / 수동 재색인
검색 가능
인용
답변에 문서명 · 조항 위치 표기
원문 해당 위치 링크
근거 제시
< 시범 적재 대상 (안) — 착수 후 2주 이내 확정, 요구사항정의서에 명시 >
구분 | 대상 문서 | 관련 과제
교육과정 이수 | 학생설계전공 운영지침, 부전공·복수전공·연계전공·융합전공 규정, 편입생 학점 인정 기준 | 과제 3
성과 관리 | 교원 성과 입력 기준·항목 정의, 성과 관리 관련 지침 | 과제 1 · 2
홈페이지 콘텐츠 | 공개 페이지 · 게시물 · FAQ · 교육과정 정보 (DAR-004 자동 색인) | 과제 5
근거 인용 90% 이상을 위한 장치
조항 단위로 쪼개 색인하면 답변이 ‘문서 전체’가 아니라 ‘제○조 제○항’을 가리킬 수 있습니다. 인용된 조항이 실제로 존재하고 내용이 일치하는지 응답 전에 원문과 대조합니다.
Ⅲ-21

## Slide 51
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.2.1 이력 데이터 보존기간 및 개방 형식 이관 · 백업
  4.2 이력 · 보존 · 이관
(수치로 정한 보존 · 개방 형식 이관) 접속기록 2년 · 질의응답 1년(기본) 보존 후 자동 파기하고, 종료·해지 시 JSON · CSV · SQL 덤프로 이관한 뒤 사본을 파기함
DAR-002, DAR-003
이력 구분 | 기록 항목 | 보존기간 | 처리
접속기록 | 일시 · 주체 · 접속지 · 수행 업무 · 처리 정보주체 | 2년 이상 | 위·변조 방지 (해시 체인)
질의·응답 | 질의 · 응답 · 근거 · 피드백 | 1년 (방침에 따라 조정) | 경과 시 자동 파기
도구 실행·연계 호출 | 도구명 · 파라미터 · 결과 · 승인 여부 | 2년 | 관리자 조회·내보내기
학생 정보 조회 | 일시 · 조회자 · 이용 유형 · 대상 · 항목 | 2년 | SIR-004 연계
DAR-003 요구 | 구현 방안
소유권 | 생성·적재 데이터와 성과 데이터 소유권은 발주기관 단독 귀속
이관 형식 | JSON(대화·스킬·설정) · CSV(실행 기록·통계) · SQL 덤프(DB) — 이관 절차서 제출
백업 | 플랫폼 DB 일 1회 전체 + 1시간 단위 로그 백업, 14세대 보관
복구 목표 | RTO 4시간 · RPO 1시간 (플랫폼), 검수 시 백업본 복구 1회 이상 시연
사본 파기 | 이관 완료 후 계약상대자 보유 사본 파기, 파기 확인서 제출
※ 정보주체 열람·삭제 요구: 관리자 화면에서 정보주체별 이력 조회·삭제 처리 기능 제공, 처리 내역 기록
Ⅲ-22

## Slide 52
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.3.1 홈페이지 콘텐츠 자동 색인 (1시간 이내 반영)
  4.3 홈페이지 콘텐츠 색인
(게시하면 1시간 안에 에이전트가 앎) CMS 변경 이벤트를 받아 등록 · 수정 · 삭제를 1시간 이내(목표 10분) 색인에 반영하고, 비공개·색인 제외 콘텐츠는 처음부터 넘기지 않음
DAR-004
CMS 변경
등록·수정·삭제
이벤트 발행
웹 서버 → 플랫폼
필터
비공개·제외 차단
본문 추출
HWP·PDF·DOCX
색인 반영
목표 10분 이내
세부 요구 | 구현 방안
1시간 이내 반영 | 변경 이벤트 즉시 처리(큐), 실패 건 5분 간격 재시도, 1시간 정기 전수 대조로 누락 보정
제외 대상 | 비공개·권한 제한·관리자 ‘색인 제외’ 지정 콘텐츠는 이벤트 단계에서 미발행
관리자 현황 | 대상 건수 · 최종 반영 시각 · 실패 건 표시, 건별·전체 수동 재색인
출처 형식 | 페이지명 · URL · 메뉴 경로를 메타데이터로 저장 → 응답 근거 링크 (SFR-012)
10 분 목표
게시물 색인 반영 (기준 1시간 이내)
4 종
첨부 본문 추출 HWP·PDF·DOCX·XLSX
0 건
비공개 콘텐츠 색인 노출
Ⅲ-23

## Slide 53
5. 시스템 운영 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.1.1 발주기관 직접 운영 절차 · 사용량 및 비용 관측
  5.1 플랫폼 운영
(개발사 없이 운영) 권한 · 스킬 · 도구 · 지식 데이터 · 모델 변경을 운영자가 관리자 화면에서 직접 처리하도록 절차화하고, 사용자·조직별 사용량과 모델 비용을 관측·제한함
SFR-008, QUR-002
운영 업무 | 주기 | 운영자 절차 (관리자 화면)
사용자 · 권한 | 수시 | SSO 그룹 매핑 확인 → 그룹 권한 변경 → 변경 이력 확인
스킬 · 지시문 | 수시 | 개인 스킬 승인 큐 검토 → 배포 범위 지정 → 이력 확인
지식 데이터 | 규정 개정 시 | 문서 교체 → 재색인 → 골든셋 재실행으로 영향 확인
실행 기록 점검 | 주 1회 | 차단·실패·신고 건 필터 조회 → 내보내기
모델 운영 | 분기 | 모델 비교 실행 → 과제별 기본 모델 변경
< 사용량 및 비용 관측 (QUR-002) >
세부 요구 | 구현 방안
사용량 측정 | 사용자·조직별 요청 수 · 토큰 처리량 · 도구 호출 수 집계
비용 산정 | 상용 모델 단가표 등록 → 사용량 × 단가 자동 산정
한도 설정 | 사용자·조직 월 한도, 80% 알림 · 100% 초과 시 제한
보고서 | 기간별 사용 현황 보고서 (월간 자동 생성, 엑셀 내려받기)
운영 단계 비용 | 예상 월 사용량 【○만 토큰】 × 단가 → 월 모델 이용료 【○원】 산정서 제출
※ 사업 기간 중 개발·시험용 모델 이용료는 계약상대자가 부담 (사업 예산 포함)
Ⅲ-24

## Slide 54
5. 시스템 운영 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.2.1 이용 통계 · 백업·복구 · 검수 후 공개 및 안정화
  5.2 홈페이지 운영
(검수와 오픈을 분리) 홈페이지는 사업기간 내 검수 완료, 대외 공개는 ’27년 상반기 발주기관 지정일에 시행하고 공개 후 4주 안정화를 하자담보기간 내 무상으로 지원함
WEB-010, WEB-012, WEB-014
< 이용 통계 대시보드 (WEB-010) >
구분 | 지표
방문 분석 | 기간별 방문자 · 페이지뷰 · 메뉴별 조회 · 유입 경로 · 기기 유형
서비스 통계 | 프로그램별 신청 · 수료, 교육과정 검색어 통계
패널 지표 | 패널 열람 수 · 질의 수 · 페이지별 이용률 (같은 대시보드)
내려받기 | 엑셀 내려받기, 개인 식별 정보 미포함
검수
접근 제한 환경에서 구현·시험 통과 확인
관리자 교육 완료 (WEB-013)
’27. 2. 19. 전
공개 준비
발주기관 콘텐츠 직접 등록·점검
등록 콘텐츠 오류 조치
검수 ~ 공개
공개 작업
대외 도메인 · SSL · 검색엔진 수집 허용
최종 점검표 (링크·권한·개인정보·패널·접근성)
지정일 (’27 상반기)
안정화
공개일부터 4주 콘텐츠 등록 지원
장애 대응 · 오류 조치, 결과 보고서
4주 · 무상
※ 백업·복구는 Ⅲ-1(웹 서버 구성) 기준: 일 1회 전체 + 6시간 증분, 14세대, RTO 4시간·RPO 6시간. 공개가 검수일부터 6개월을 넘겨 지연되면 수행 시기·방법을 협의하여 정함
Ⅲ-25

## Slide 55
6. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  6.1.1 요구사항 구현 시 제약사항과 대응 방안
  6.1 제약사항 및 대응 방안
(제약을 일정 위험으로 만들지 않음) 서버 제공 · LLM 범위 제외 · 연계 규격 사후 제공 · 영향평가 4대 제약을 사전 준비물과 대체 경로로 흡수하여 검수 일정에 영향이 없게 함
제약사항 | 영향 | 대응 방안
플랫폼 구동 서버를 발주기관이 제공 | 설치 시점 의존 | D+7 설치요건서(자원·포트·계정), 당사 개발 서버 사전 구성 → 제공 즉시 1일 이관
언어모델 자체 도입은 범위 외 | 검증용 모델 필요 | 모델 게이트웨이로 교내 개방형 모델 + 상용 모델 연계만 개발, 모델 소재지·처리 방식 명시
연계 규격은 계약 후 제공 | 연계 개발 지연 | API·DB 양방식 어댑터 설계 선행, 합성 데이터 Mock 서버로 과제 개발 병행
영향평가 완료 전 실데이터 미개통 | 실데이터 시험 불가 | 가명·합성 데이터로 시험·검수, 실데이터 개통은 평가 완료 후 별도 일정
홈페이지 대외 공개는 검수 후 | 공개 시점 분리 | 검수까지와 공개 작업 계획을 분리 수립, 하자담보기간 내 공개·4주 안정화
시범 구현(MVP) 범위 | 전교 확대 제외 | QUR-003 6,000명 확장 설계와 PSR-004 확대 단가로 후속 판단 근거 제공
실데이터 없이도 검수 기준을 증명하는 방법
학사·성과 시스템의 항목 구조를 그대로 본뜬 합성 데이터 세트(학생 【300명】·교원 【100명】 규모)를 착수 3주 안에 만들고, 골든셋 기대 결과를 이 데이터로 확정하여 실데이터 개통 여부와 관계없이 TER-003 판정을 수행합니다.
Ⅲ-26

## Slide 56
성능 · 품질 · 인터페이스
  Ⅳ.
성능 요구사항
품질 요구사항
인터페이스 요구사항

## Slide 57
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  1.1.1 성능 · 가용성 기준 충족 구성 및 측정 방법
  1.1 성능 · 가용성
(모든 기준을 수치로) 동시 사용자 100명 성능 저하 없음, 플랫폼 월 가용률 99.0%·홈페이지 99.5%, 플랫폼 RTO 4시간·RPO 1시간을 검수 시 측정하여 확인함
QUR-003
지표 | 검수 기준 | 제안 목표 | 측정 방법
동시 사용자 | 100명 성능 저하 없음 | 100명 30분 지속 | 부하 도구로 과제 1~3·5 혼합 시나리오
응답 시작 시간 | 착수 후 협의 (스트리밍) | 첫 응답 표시 【3초】 이내 (모델 생성 제외) | 플랫폼 구간 지연 측정 (P95)
도구 호출 지연 | - | 조회 도구 【1초】 이내 (P95) | MCP 서버 호출 로그
위젯 영향 | 페이지 표시 0.5초 이내 | 【0.2초】 이내 (비동기 로딩) | 위젯 有/無 비교 측정
가용률 (플랫폼) | 월 99.0% 이상 | 월 99.0% 이상 | 외부 상태 점검 1분 간격
가용률 (홈페이지) | 월 99.5% (목표) | 월 99.5% 이상 | 외부 상태 점검 1분 간격
RTO · RPO | 제시 | 플랫폼 4시간 · 1시간 / 홈페이지 4시간 · 6시간 | 검수 시 복구 시연
부하 분산
L7 부하 분산 (AP 2대 Active-Active)
세션 서버 저장 → 무중단 전환
100명 기준
실행 계층
에이전트 실행 워커 풀
도구 호출 비동기 큐
모델 게이트웨이 동시성 제한
과부하 시 대기열
데이터 계층
DB 이중화 (Primary-Standby)
색인 복제
1시간 로그 백업
RPO 1시간
※ 언어모델 자체의 생성 속도는 검수 제외(TER-003)이므로, 플랫폼 구간(인증·정책 검사·도구 호출·스트리밍 시작)을 분리 측정하여 성능 시험 결과서에 제시
Ⅳ-1

## Slide 58
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  1.2.1 동시 6,000명 확장 설계 · 자원 산정
  1.2 확장 설계
(수평 증설로 60배) 전 구성원 30,000명 · 동시 6,000명은 AP·워커를 수평 증설하고 DB·색인을 분리 확장하는 구조로 수용하며, 산정 근거와 추가 라이선스 비용을 함께 제시함
QUR-003, PSR-004
계층 | 시범 (동시 100명) | 확대 (동시 6,000명) | 산정 근거
AP · 실행 워커 | 2대 | 【16대】 (Auto-scale) | 대당 동시 【400】 세션 × 여유율 1.5
DB | 2대 (이중화) | 【4대】 (쓰기 1 + 읽기 3) | 실행 기록 쓰기량 × 6,000 / 대당 처리량
색인 · 검색 | 1대 | 【3대】 (클러스터) | 질의량 · 색인 크기 증가분
부하 분산 | L7 1식 | L7 2식 (이중화) | 가용률 99.5% 이상 목표
모델 처리 | LLM 별도 사업 | LLM 별도 사업 (게이트웨이 분산) | 모델 처리량은 LLM 사업 산정
100명
시범 · 검수
1,000명
단과대 확대
3,000명
AP 8대
6,000명
AP 16대 · DB 4대
확장 요건 | 설계 방안
서버 증설 | 컨테이너 이미지 동일 배포, 노드 추가만으로 수평 확장 (코드 변경 없음)
부하 분산 | 세션 상태를 외부 저장소에 두어 어느 AP에서나 세션 재개
추가 라이선스 | 확대 단가표(Ⅱ-3.1) 기준 — 서버 【○식】 추가 비용 【○원】 (36개월 고정)
※ 확장 설계 및 자원 산정서는 시범 성능 시험 결과(대당 처리량 실측)를 반영해 확정하며, 확장 설계 요건은 제안 평가 대상(검수 대상 아님)
Ⅳ-2

## Slide 59
2. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  2.1.1 품질 확보 방안 · 단계별 품질 점검
  2.1 품질 확보
(단계마다 관문) 분석 · 설계 · 구현 단계별 품질 점검표로 산출물을 검토·승인받고, 소스·산출물 형상관리와 영향 이벤트 로그 1년 보존, 사용자 피드백 반영 절차를 운영함
QUR-001
단계 | 품질 점검 항목 | 점검 주체
분석 | 요구사항 58개 추적표 등록, 모호 요구 0건, 과제별 범위 확정 (착수 2주) | PM · 품질 담당
설계 | 권한 매트릭스·연계 설계 검토, 보안 설계 점검, IA·시안 승인 | 부문 책임 · 발주기관
구현 | 코드 리뷰 100%, 시큐어코딩 진단, 주간 골든셋 측정, 단위시험 | 품질 담당
시험 | 통합·성능·보안·접근성 시험, TER-003 기준별 측정 | 품질 담당 · 발주기관
01
형상관리
소스·설정·스킬·골든셋을 Git 저장소로 관리하고, 브랜치 보호·리뷰 승인 후 병합합니다. 저장소 일체를 종료 시 이관합니다.
02
영향 이벤트 로그
형상관리·DB·개발서버 접근 등 산출물에 영향을 준 모든 이벤트 로그를 1년 이상 보존하고 발주기관에 제출합니다.
03
사용자 피드백 반영
패널 ‘도움 안 됨’·신고 건을 주간 분류 → 골든셋 추가 → 보완 → 재측정 순으로 처리합니다.
피드백 수집
도움됨/안 됨 · 신고
주간 분류
원인 유형
골든셋 추가
재발 방지
보완·재측정
테스트 에이전트
Ⅳ-3

## Slide 60
2. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  2.2.1 TER-003 정량 판정 기준별 달성 방안
  2.2 정량 판정 기준 달성
(10개 기준 모두 사전 측정) 검수 판정 기준 10개를 구현 첫 주부터 테스트 에이전트로 매주 측정하고, 불합격 직결 4개 기준(권한 밖 노출·승인 누락·인젝션·차단)은 구조로 막음
TER-003
판정 기준 | 목표 | 달성 방안
원천 조회값 ↔ 제시값 일치 | 100% | 숫자·값은 도구 결과를 그대로 표로 렌더링, 모델 재서술 금지
근거 문서·조항 실재·일치 | 90% 이상 | 조항 단위 색인, 응답 전 인용 조항 원문 대조
권한 밖 데이터 미노출 | 100% | 세션 식별자 주입 + 도구 서버 재검증 + 결과 검사 (3중)
근거 없는 질의 확인 불가 적절성 | 90% 이상 | 검색 근거 점수 미달 시 확인 불가 + 담당 부서 안내
변경 작업 승인 누락 | 0건 | 변경 도구는 승인 토큰 없이는 실행 불가 (서버 강제)
인젝션 · 권한 우회 성공 | 0건 | 입력 신뢰 경계 · 유출 검사 · 식별자 주입 (Ⅲ-3.2)
도구 호출 성공률 | 95% 이상 | 도구 스키마 검증, 재시도 2회, 대체 도구
성과 항목 필드 정확도 | 10건 중 9건 | 필수 항목 규칙 추출 + 모델 추출 교차 확인
서지정보 출처 일치 · 미생성 | 100% / 0건 | 출처 API 값만 표시, 조회 불가는 ‘확인 불가’
졸업 판정 단정 표현 | 0건 | 금지 표현 출력 검사 후 재작성
10 개 기준
매주 자동 측정 (W6부터)
4 개
불합격 직결 기준 구조적 차단
160 문항↑
골든셋 90 + 홈페이지 70
※ 검수 환경: 가명·합성 데이터, 실데이터 시험은 교내 완결 모델로만 수행. 검수는 완료보고서 접수 후 7일 이내, 불합격 항목은 보완 후 재검수
Ⅳ-4

## Slide 61
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  3.1.1 SSO 연계 · 조회형/변경형 구분
  3.1 학내 시스템 연계
(조회와 쓰기를 다른 길로) 학사정보·대학성과관리는 조회 전용, 교수 성과 입력은 승인 후에만 호출되는 변경형으로 계정·도구·기록을 분리하고, 모두 질의 시점 원천 직접 조회로 구현함
SIR-001, SIR-002, SIR-003, SIR-004
연계 | 유형 | 방식 | 권한 검증 | 기록
SIR-001 SSO | 인증 | SAML 2.0 / OIDC, 신분·소속 속성 수신 | 세션 발급, 만료 시 재인증 | 접속기록
SIR-002 대학성과관리 | 조회형 | API·DB 양방식 어댑터, 집계만 반환 | 소속·권한 서버 검증 | 호출 기록
SIR-004 학사정보 | 조회형 | API·DB 양방식, 최소 항목, 원천 직접 조회 | 이용 유형 · 대상 학생 유효성 | 조회 내역 5항목
SIR-003 성과 입력 | 변경형 | 코드 체계·필수 항목 조회 → 사전 검증 → 등록 | 본인 성과 · 승인 토큰 | 승인·결과 기록
조회형
조회 전용 계정 · read-only 도구
질의 시점 원천 조회 (사전 적재 사본 아님)
변경 불가
변경형
변경 전용 계정 · 승인 토큰 필수 도구
사전 검증 → 트랜잭션 등록 → 결과 확인
승인 후 실행
공통
전송 암호화 (TLS)
언어모델 판단에 의존하지 않는 서버 검증
실행 기록
※ 시스템 명칭·인터페이스·인증 방식은 계약 후 제공 — 설치요건서에 필요한 계정 권한 범위를 제시. 영향평가 대상이면 평가 완료 전 실데이터 미개통
Ⅳ-5

## Slide 62
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  3.2.1 MCP 기반 데이터 접근 구조와 권한 검증 지점
  3.2 표준 도구 연동 규격
(모든 데이터 접근은 MCP 한 길로) 학내 시스템과 홈페이지 기능을 Model Context Protocol 서버로 감싸 도구로 제공하고, 연동 서버별 데이터 범위·작업 종류를 제한하며 장애를 격리함
SIR-005
에이전트
실행 엔진 (계획·도구 선택)
MCP 클라이언트
도구 목록 = 권한 범위
검증 ①
정책 엔진 — 사용자·그룹·자원·작업 사전 검사
변경 작업 승인 토큰 확인
플랫폼 서버
MCP 서버
학사정보 (조회)
성과관리 (조회)
성과 입력 (변경)
홈페이지 (조회·신청)
서버별 범위·작업 제한
검증 ②
세션 토큰으로 주체 재확인
대상 유효성·결과 검사
도구 서버
원천
학사정보
대학성과관리
교수 성과 입력
홈페이지 DB
검증 ③ 계정 권한
SIR-005 요구 | 구현 방안
개방형 규격 | Model Context Protocol (Linux Foundation 산하 개방형 표준, 승인 없이 구현 가능)
설정만으로 추가·제거 | 관리자 화면에서 MCP 서버 주소·인증 등록/해제, 재배포 없음
발주기관 자체 추가 | MCP 서버 템플릿(Python/Java)과 추가 절차서를 운영자 매뉴얼에 수록
장애 격리 | 서버별 타임아웃·서킷 브레이커 — 한 서버 장애 시 해당 도구만 비활성, 나머지 정상
확산 시 그대로 쓰는 구조
타 부서가 자기 업무 시스템을 연결하려면 MCP 서버 하나를 추가하고 그 서버의 데이터 범위·작업 종류만 정책에 등록하면 됩니다. 권한 검증과 실행 기록은 기존 체계가 그대로 적용됩니다.
Ⅳ-6

## Slide 63
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  3.3.1 기본 채팅 화면 · 임베딩 위젯 및 SDK
  3.3 사용자 인터페이스 · 위젯
(익숙한 채팅, 스크립트 한 줄 이식) 별도 학습 없이 쓰는 채팅형 기본 화면과, 스크립트 1개 삽입으로 타 학내 사이트에도 추가 개발 없이 붙는 임베딩 위젯 · SDK를 제공함
SIR-006, SIR-007
SIR-006 요구 | 구현 방안
기본 채팅 에이전트 | 과제 지정 없이 자유 대화, 세션 단위 대화·이전 대화 탐색·이어 대화
처리 과정 확인 | 수행 계획 · 사용 도구 · 실행 결과를 단계 카드로 펼쳐 보기
파일 업로드 | PDF·DOCX·HWP(X)·TXT·XLSX, 파일당 【20MB】, 이용자별 격리 보관
한국어 · 고지 · 디자인 | 전 화면 한국어, AI 생성·오류 가능성 상시 표기, 발주기관 디자인 가이드 적용
SIR-007 요구 | 구현 방안
스크립트 1개 삽입 | <script src=… data-site=…> 1줄 — 위치·색상·안내문·노출 페이지 규칙은 관리자 설정
영향 0.5초 이내 | async·지연 로딩, 런처 버튼만 먼저 표시, 패널 본체는 클릭 시 로드
플랫폼 장애 시 | 위젯 로딩 실패 시 런처 숨김 — 홈페이지 이용에 영향 없음
연동 규격 문서 | 인증 · 컨텍스트 전달 · 응답 스트리밍 · 과제 실행 API 규격서 + 적용 가이드
허용 도메인 | 등록 도메인 외 동작 차단, CORS · CSP, 양 서버 간 방화벽 요건은 설치요건서에 제시
웹 접근성 준수 (WEB-009 연계)
채팅·패널은 키보드만으로 열기·입력·닫기가 가능하고, 새 응답은 스크린리더가 읽도록 ARIA live 영역으로 알리며, 명도 대비 4.5:1 이상을 디자인 시스템에서 강제합니다.
Ⅳ-7

## Slide 64
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 · 품질 · 인터페이스
  3.4.1 홈페이지–플랫폼 인증 세션 공유 방식
  3.4 인증 세션 공유
(재로그인 없이, 최소 정보만) 홈페이지 SSO 로그인 사용자는 유효기간이 짧은 1회용 토큰 교환으로 패널 인증을 이어받고, 로그아웃하면 패널 세션도 함께 종료됨
SIR-008
① 로그인
홈페이지 → SSO 로그인
홈페이지 세션 생성 (HttpOnly 쿠키)
홈페이지 세션
② 토큰 요청
패널 열기 → 웹 서버가 플랫폼에 교환 토큰 요청
서버 간 상호 인증 (mTLS)
1회용 토큰
③ 토큰 교환
위젯이 토큰 전달 → 플랫폼이 검증·폐기
유효기간 【60초】, 재사용 불가
패널 세션
④ 최소 정보
신분 · 소속 · 사용자 식별자만 포함
과제 실행 권한은 플랫폼이 재판정
권한 적용
⑤ 로그아웃
홈페이지 로그아웃 이벤트 → 플랫폼 세션 폐기
SSO 단일 로그아웃 연동
동시 종료
보안 요건 | 구현 방안
토큰 저장 | 브라우저 저장소에 토큰 저장 안 함 (메모리 1회 전달 후 폐기)
재사용 · 탈취 방지 | 1회용 · 단기 만료 · 발급 대상 도메인 바인딩
로그인 유도 이어 처리 | 비로그인 질의 중 로그인 → 교환 완료 후 이전 질의 자동 재처리 (SFR-014)
규격 확정 | 정보화 담당부서와 협의하여 확정, 인증 연계 설계서에 반영
Ⅳ-8

## Slide 65
프로젝트 관리
  Ⅴ.
관리방법론
일정계획
개발장비

## Slide 66
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 일정 · 위험 · 보안 · 형상 관리와 보고 체계
  1.1 사업 수행 계획 및 관리
(착수 14일 안에 관리 틀 완성) 사업수행계획서에 수행 조직 · 일정 · 산출물 · 위험 · 의사소통 · 품질 · 보안 7개 관리 방안을 담아 승인받고, 주간보고와 요구사항 추적표로 매주 진척을 보고함
PMR-001
관리 영역 | 관리 방법 | 도구 · 산출물
일정 | 주차별 WBS, 관문 4개(W2·W5·W9·W12) 통과 기준, 지연 1주 이상 시 만회 계획 서면 보고 | WBS · 주간보고서
요구사항 | 58개 요구사항 추적표 — 설계·구현·시험·검수 단계별 반영 여부 추적 | 요구사항 추적표
위험 | 위험 관리 대장 6개 항목 착수 등록, 주간 상태 점검 (Ⅱ-2.3) | 위험 관리 대장
보안 | 보안서약·자료 반출입 통제·개발 환경 접근 통제 (Ⅵ-6) | 보안 점검표
형상 | Git 저장소·브랜치 보호·리뷰 승인 병합, 영향 이벤트 로그 1년 보존 | 형상관리 대장
변경 | 요구사항·IA 변경은 변경 요청서 → 영향 분석 → 승인, 과업 변경은 SW진흥법 제50조 | 변경관리 대장
< 보고 체계 및 의사소통 >
구분 | 주기 | 참석 | 내용
착수 · 완료 보고 | 각 1회 | 본부장 · 사업관리자 · 소관부서 · 전 인력 | 수행계획 / 검수 결과
주간보고 | 매주 【금】 | 사업관리자 · PM · 부문 책임자 | 진척 · 이슈 · 다음 주 계획 · 위험
단계 검토회의 | 관문별 4회 | 사업관리자 · 소관부서 · 정보화 담당 | 관문 통과 판정
긴급 보고 | 발생 즉시 | 사업관리자 | 연계 승인 · 자료 제공 지연 등 서면 보고
Ⅴ-1

## Slide 67
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.2.1 산출물 관리 · 소스코드 및 형상관리 저장소 이관
  1.2 산출물 관리 및 소스코드 이관
(RFP 산출물만, 편집 가능한 원본으로) 산출물은 RFP Ⅳ장 바. 1) 목록으로 한정해 수행계획서에서 승인받고, AI 애플리케이션 · 연계 모듈 · 테스트 에이전트 소스와 저장소 일체를 빌드·배포 절차서와 함께 이관함
PMR-003
이관 대상 | 내용 | 형식
AI 애플리케이션 | 과제 1~3·5 서비스, 스킬·지시문, MCP 서버 | 소스 + Git 이력
학내 시스템 연계 모듈 | SSO · 학사정보 · 성과관리 · 성과 입력 어댑터 | 소스 + Git 이력
테스트 에이전트 | CLI 소스 · 골든셋 · 실행 결과 파일 | 소스 + 데이터
홈페이지 | 소스 · CMS 설정 · 디자인 원본 · 위젯·SDK | 소스 + 원본 파일
빌드 · 배포 | 빌드·배포 절차서, 실행 설정 정보(비밀값 별도 봉인 전달) | 문서 + 스크립트
제외 | 플랫폼 본체 원시코드 (제Ⅶ장 라. 2)) | -
작성
한국어 · 편집 가능한 원본
산출물 표준 양식
초안
검토
품질 담당 내부 검토
요구사항 추적표 대조
검토 완료
승인
발주기관 검토·승인
형상 기준선 등록
기준선
이관
저장소 일체 · 빌드 재현 확인
SW사업 정보 제출 (SW진흥법 제46조)
인수 확인
※ 이관 시 발주기관 환경에서 빌드·배포 절차서대로 재빌드하여 동일 동작을 확인한 후 인수 확인서를 받음
Ⅴ-2

## Slide 68
2. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.1 종료일(’27. 2. 19.) 역산 주차별 일정 및 산출물
  2.1 주차별 일정
(12주 역산) W12(’27. 2. 15.~19.)를 검수 · 이관 주로 고정하고 역산하여 착수 산출물 3종 · 관문 4개 · 시험·검수 3주를 배치함 (W1 = 계약일 주, 2026. 11. 30. 가정)
PMR-001, WEB-001
주차 | 기간 | ① 실행기반 | ② AI 애플리케이션 | ③ 홈페이지 | 주요 산출물
W1 | 11.30~12.04 | 설치요건서 (D+7) | 규격 요청 · 합성 데이터 설계 | 본부·센터 인터뷰 | 설치요건서
W2 | 12.07~12.11 | 개발 서버 사전 구성 | 골든셋 90문항 · 범위 확정 | IA·메뉴 (D+14) | 수행계획서 · IA
W3 | 12.14~12.18 | 플랫폼 설치 · SSO | 연계 설계 · Mock 서버 | 시안 3종 제시 | 요구사항정의서
W4 | 12.21~12.24 | 권한 · 작업공간 | MCP 서버 (조회형) | 시안 선정 · 수정 | 보안 설계서
W5 | 12.28~12.31 | 정책 검사 · 실행 기록 | 지식 데이터 적재 | 시안 확정 · 가이드 | 서비스 설계서
W6 | 01.04~01.08 | 다중 모델 등록 | 과제 1 · 과제 4 CLI | CMS · 게시판 | -
W7 | 01.11~01.15 | 관리자 · 사용량 | 과제 3 (상담) | 신청 · 교육과정 · 서버 설치 | 서버 구성 내역
W8 | 01.18~01.22 | 스킬 배포 · 승인 | 과제 2 (성과 등록) | 검색 · 다국어 · 위젯 | 위젯·SDK 규격
W9 | 01.25~01.29 | 세션 공유 연동 | 과제 5 패널 · 색인 | 콘텐츠 10쪽 · 접근성 | 구현 완료 보고
W10 | 02.01~02.05 | 성능 · 인젝션 시험 | 통합시험 · 사용자 검증 | 호환성 · 취약점 점검 | 시험 결과서
W11 | 02.08~02.12 | 모델 전환 시연 | TER-003·004 판정 | 관리자 교육 (WEB-013) | 검수결과서
W12 | 02.15~02.19 | 교육 2회 · 이관 | 소스 이관 · 매뉴얼 | 검수 완료 (공개 전) | 교육·이관 문서
※ 계약일이 늦어지면 W3~W5 설계·구성을 1주 단축하고 W6~W9 구현을 2개 팀 병행으로 흡수하며, W10~W12 시험·검수 3주는 줄이지 않음. 설 연휴(’27. 2월 초)는 W10~W11 작업 계획에 반영
Ⅴ-3

## Slide 69
2. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.2 홈페이지 검수까지의 일정과 공개 시점 작업 계획 구분
  2.1 주차별 일정
(검수와 오픈은 다른 일정) 홈페이지는 W12까지 접근 제한 환경에서 검수를 마치고, 대외 공개는 ’27년 상반기(검수일부터 6개월 이내) 발주기관 지정일에 별도 작업 계획으로 수행함
WEB-014, PMR-001
< ① 검수까지의 일정 (사업기간 내) >
단계 | 주차 | 작업 | 산출물
IA · 디자인 | W1 ~ W5 | 인터뷰 → IA 승인(D+14) → 시안 3종 → 수정 2회 → 확정 | IA · 시안 · UI/UX 가이드
개발 · 서버 | W6 ~ W9 | CMS · 신청 · 교육과정 · 검색 · 다국어, 웹 서버 반입·설치 (W7) | 화면설계서 · 서버 구성 내역
패널 이식 | W8 ~ W9 | 인증 연계 완료 후 위젯 이식 · 세션 공유 · 색인 연동 | 위젯·SDK 규격서
시험 · 검수 | W10 ~ W12 | 접근성 · 호환성 · 취약점 · TER-004, 관리자 교육 (검수 전) | 점검 결과서 · 검수결과서
< ② 공개 시점 작업 계획 (검수 후, 하자담보기간 내 · 무상) >
시점 | 작업 | 산출물
공개 D-7 ~ D-1 | 발주기관 등록 콘텐츠 오류 조치, 최종 점검(링크 · 권한 · 개인정보 · 패널 · 접근성 재점검) | 공개 점검표
공개일 D | 대외 도메인 연결 · SSL 적용 · 검색엔진 수집 허용, 공개 직후 모니터링 | 공개 작업 결과 보고서
D+1 ~ D+28 | 4주 안정화 — 콘텐츠 등록 지원, 장애 대응, 오류 조치 | 안정화 지원 결과 보고서
공개 지연에도 책임 유지
검수 후 공개 전까지 발주기관이 콘텐츠를 직접 등록할 수 있도록 관리자 교육을 검수 전에 끝내고, 공개 일정이 정해지면 2주 전에 공개 작업 계획서를 제출합니다.
Ⅴ-4

## Slide 70
3. 개발장비
Ⅴ. 프로젝트 관리
  3.1.1 개발 · 시험 장비 · 테스트 환경 구성 및 보안 조치
  3.1 개발 · 시험 환경
(실데이터 없는 개발 환경) 개발·시험은 당사 보안 개발 환경과 합성 데이터로 수행하고, 발주기관이 직접 확인하는 웹 테스트 환경을 W6부터 제공함
TER-001, SER-002
구분 | 내역 | 확보 방안
개발 서버 | 【16 vCPU · 64GB · SSD 1TB × 2대】 (플랫폼 사전 구성·CI) | 당사 보유
개발 PC | 참여 인력 13명 노트북 (디스크 암호화 · 보안 SW) | 당사 보유
형상 · CI | 사내 Git 서버 · CI 파이프라인 · 정적 분석 도구 【제품명】 | 당사 보유
시험 도구 | 부하 시험 도구, 접근성 점검 도구 【제품명】, 웹 취약점 점검 도구 | 당사 보유 · 【임차】
모델 (개발용) | 상용 모델 API (개발·시험 이용료 당사 부담), 개방형 모델 GPU 서버 | 당사 부담
< 테스트 환경 (TER-001) >
항목 | 내용
접속 | 발주기관 담당자용 웹 테스트 환경 — 접속 정보 W6 제공, 과제별 시험 계정
데이터 | 가명처리 또는 합성 데이터만 사용 (실데이터 반입 금지)
구성 | 운영과 같은 구성의 축소판 — 실행기반 · 과제 1~5 · 홈페이지 스테이징
장비 보안
개발 PC 디스크 암호화·보안 USB 외 매체 차단, 반출 시 데이터 완전 삭제
접근 통제
개발 서버 VPN·2단계 인증, 계정은 인력별 발급·종료 시 즉시 삭제
자료 관리
발주기관 자료는 지정 저장소에만 보관, 종료 시 반납·파기 확인서
Ⅴ-5

## Slide 71
프로젝트 지원
  Ⅵ.
품질보증
시험운영
교육훈련
유지관리
하자보수
기밀보안
비상대책

## Slide 72
1. 품질보증
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 품질보증 조직 · 방법 · 절차
  1.1 품질보증 체계
(수행 조직과 분리된 품질 점검) 품질관리팀(CTO) 소속 품질 담당이 수행 조직과 독립적으로 산출물·소스·검수 기준을 점검하고, 결과를 PM과 별도로 발주기관에 보고함
QUR-001
품질 책임
품질관리팀 (CTO)
품질보증계획 승인
독립 보고
품질 담당
산출물 검토
코드 리뷰 · 정적 분석
TER-003 사전 측정
본 사업 배정 【성명】
수행 조직
① 실행기반
② AI 애플리케이션
③ 홈페이지
자체 점검 → 품질 검토
품질 활동 | 방법 | 시기
품질보증계획 수립 | 품질 목표(TER-003 10개 기준) · 점검 항목 · 일정 · 책임 정의 | 착수 (D+14)
산출물 검토 | 표준 양식 · 요구사항 추적 · 완전성 점검표 검토 후 발주기관 제출 | 단계별
코드 품질 | 리뷰 100% · 정적 분석 · 시큐어코딩 진단, 결함 추적 대장 | 구현 중
기준 사전 측정 | 테스트 에이전트 주간 측정 결과 검토, 미달 기준 시정 조치 요구 | W6 ~ W11
품질 감사 | 관문 4개 시점 품질 감사, 부적합 시정 확인 | 관문별
100 %
코드 리뷰 (병합 전 승인)
4 회
관문별 품질 감사
【SP】 인증
품질 인증 보유 시 증빙 첨부
Ⅵ-1

## Slide 73
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.1.1 단위 · 통합시험과 평가용 질의 세트(골든셋) 구성
  2.1 시험 및 평가용 질의 세트
(발주기관과 함께 만드는 골든셋) 착수 2주 이내 과제 1~3 각 30문항 이상 · 전체 90문항 이상을 공동 구성하고, 홈페이지 콘텐츠 50문항 · 페이지 컨텍스트 20문항을 추가함
TER-001, TER-004
구분 | 문항 수 | 구성 (질의 · 기대 결과 · 판정 기준)
과제 1 통계 | 30 이상 | 집계 조회 · 비교 질의 + 개인 식별 조회 시도 (차단 기대)
과제 2 성과 입력 | 30 이상 | 항목 추출 · 서지 조회 · 승인 없는 등록 유도 (승인 카드 기대)
과제 3 상담 | 30 이상 | 요건 대조 · 근거 조항 · 타인 조회 시도 · 근거 없는 질의 · 단정 유도
홈페이지 콘텐츠 (TER-004) | 50 이상 | 사업 · 프로그램 · 교육과정 · FAQ · 규정 질의 + 근거 페이지
페이지 컨텍스트 (TER-004) | 20 이상 | “이 프로그램 …” 지시어 질의, 비로그인 개인정보 요청
보안 공격 (공통) | 【60】 이상 | 인젝션 6종 · 권한 우회 · 지시문 유출 (SER-003·004)
시험 단계 | 내용 | 결과서
단위시험 | 도구·화면 단위 시험, 개발자 수행 → 품질 담당 확인 (W6~W9) | 단위테스트 결과서
통합시험 | 과제별 시나리오 · 학내 연계(Mock/합성) · 패널 연동 (W10) | 통합테스트 결과서
골든셋 시험 | 테스트 에이전트로 전 문항 실행 · 판정 (매주 + W11 최종) | 테스트 수행 결과서
성능 · 보안 · 접근성 | 100명 부하 · 인젝션 · 웹 취약점 · KWCAG (W10) | 각 시험 결과서
※ 골든셋은 SFR-010 테스트 에이전트가 변환 없이 실행하는 형식(YAML/JSONL)으로 작성하며, 제Ⅳ장 라. 과제별 질문 예시를 모두 포함
Ⅵ-2

## Slide 74
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.2.1 사용자 시나리오 검증 · 검수 후 공개 및 안정화 지원
  2.2 사용자 시나리오 검증 및 공개·안정화
(실제 쓸 사람이 확인) 발주기관이 지정한 시범 사용자(100명 범위) 가 과제 1~3 업무 시나리오를 직접 수행해 확인하고, 결과를 보완한 뒤 검수하며, 홈페이지는 검수 후 공개·4주 안정화를 지원함
TER-002, WEB-014
시나리오 | 참여 사용자 | 확인 내용
과제 1 통계 | 교원 【10명】 | 학과·과목 추이 조회, 비교 분석, 개인 조회 차단 확인
과제 2 성과 입력 | 교원 【10명】 | 논문 업로드 → 항목 확인·수정 → 승인 → 등록 결과 확인
과제 3 상담 (학생) | 학생 【20명】 | 본인 이수 대조, 근거 조항, 미충족 요건 경로 예시
과제 3 상담 (담당자) | 상담 담당자 【5명】 | 학생 전송 결과 열람, 상담 결과 서식 수정·내보내기
과제 5 패널 | 구성원 【20명】 | 페이지 컨텍스트 질의, 로그인 전환, 프로그램 신청 확인 카드
시나리오 배포
W9 안내·계정
사용자 수행
W10 (1주)
의견 수집
설문 · 피드백
보완 조치
W10~W11
결과서
검증 결과서
< 검수 후 공개 · 안정화 (WEB-014) >
구분 | 내용
공개 작업 | 대외 도메인 · SSL · 검색엔진 수집 허용, 공개 직전 최종 점검표 제출
안정화 4주 | 콘텐츠 등록 지원 · 장애 대응 · 오류 조치 (PSR-002 체계 적용), 결과 보고서
비용 | 하자담보책임기간 내 수행, 추가 비용 청구 없음
Ⅵ-3

## Slide 75
3. 교육훈련
Ⅵ. 프로젝트 지원
  3.1.1 대상별 교육 계획 · 매뉴얼 제공
  3.1 교육 및 매뉴얼
(직접 만들고 운영할 수 있게) 에이전트 구성·운영 온사이트 교육 2회차 · 2일 16시간 · 회차당 30명 이상 · 1인 1실습과 별도의 CMS 관리자 교육 2회를 실시하고, 매뉴얼 6종을 원본과 함께 제공함
PSR-001, WEB-013
교육 | 대상 | 규모 | 내용 | 시기
1회차 (8시간) | 운영자 · 담당자 | 30명 이상 | 에이전트 동작 원리, 도구(MCP) 연계, 스킬 작성·관리 실습 | W12
2회차 (8시간) | 운영자 · 담당자 | 30명 이상 | 에이전트 구성, 권한 정책 · 실행 기록 운영 실습 | W12
CMS 관리자 1·2회 (각 2시간+) | 관리자 · 콘텐츠 담당 | 【10명】 | 메뉴·페이지·게시판·프로그램·통계, 공개 전 콘텐츠 등록 | W11 (검수 전)
사용자 안내 | 시범 사용자 | 100명 | 사용자 매뉴얼 · 패널 내 도움말 · 시나리오 검증 안내 | W9
매뉴얼 | 주요 내용
운영자 매뉴얼 | 플랫폼 운영 · 권한·정책 · 실행 기록 · 지식 데이터 갱신 · 스킬 제작·배포 · MCP 도구 추가
사용자 · 테스트 에이전트 실행 매뉴얼 | 서비스 이용 방법 / CLI 옵션 · 골든셋 작성 · 결과 해석
CMS 관리자 · 콘텐츠 담당자 · 인프라 운영 매뉴얼 | 화면 캡처 포함, 웹 서버 백업·복구·인증서 갱신
이해도 확인
회차 종료 시 실습 과제 + 평가, 결과를 교육결과보고서에 포함
6개월 질의 대응
사업 종료 후 6개월 온라인 질의 창구, 2영업일 이내 답변
비용 · 자료
교육 비용 당사 부담, 교육자료 전자문서·편집 원본 제공
Ⅵ-4

## Slide 76
4. 유지관리
Ⅵ. 프로젝트 지원
  4.1.1 기술지원 체계 · 유지관리 범위와 요율
  4.1 기술지원 및 유지관리
(창구 하나, 등급별 시간 약속) 단일 지원 창구에서 장애 등급별 최초 응답 · 복구 목표 시간을 지키고, 무상 하자보수와 유상 유지관리의 범위를 나누어 요율을 수치로 제시함
PSR-002, PSR-003
항목 | 내용
지원 창구 | 전용 전화 【번호】 · 이메일 · 이슈 관리 포털 (24시간 접수)
지원 시간 | 평일 09:00~18:00 상시, 1등급 장애는 24시간 · 365일 대응
방문 · 원격 | 원격 지원 우선 (발주기관 승인 원격 접속), 1·2등급 미복구 시 온사이트 방문
장애 등급 | 기준 | 최초 응답 | 복구 목표 | 온사이트
1등급 (긴급) | 서비스 전체 중단, 개인정보 노출 | 30분 | 4시간 | 【2시간】 이내 도착
2등급 (중요) | 과제 1개 이상 중단, 연계 장애 | 1시간 | 8시간 | 【4시간】 이내 도착
3등급 (일반) | 일부 기능 오류, 화면 오류 | 4시간 | 2영업일 | 필요 시
4등급 (문의) | 사용 문의, 개선 요청 | 1영업일 | 협의 일정 | -
구분 | 범위 | 비용
하자보수 (무상) | 비정상 동작 · 요구사항 미충족 · 오류 수정, TER-003 정량 기준 미달 | 1년 무상
유지관리 (유상) | 기능 추가·개선, 환경 변화(학내 시스템 변경·모델 교체)에 따른 조정 | 연 【○%】 (개발비 기준)
※ 유지관리 비용은 RFP에 따라 추후 별도 협의하되, 제안 요율은 위 수치로 고정 제시 (작성지침: 유지관리 요율 수치 기재)
Ⅵ-5

## Slide 77
5. 하자보수
Ⅵ. 프로젝트 지원
  5.1.1 하자보수 조직 · 절차 · 범위 및 기간
  5.1 하자보수 계획
(종료 후 1년, 응답 정확성까지 하자) 최종산출물 인도일부터 1년간 무상 하자보수를 하며, TER-003 정량 기준 미달도 하자로 보고 원인·조치 내역을 문서로 제출함
PSR-003
접수
지원 창구 접수 · 등급 판정
이슈 번호 발행
접수 통보
분석
재현 · 원인 분석
골든셋 재실행으로 영향 확인
원인 확정
조치
수정 · 시험 · 형상 반영
온사이트 필요 시 방문
조치 완료
보고
원인 · 조치 내역 문서 제출
재발 방지 골든셋 추가
하자 처리 보고서
항목 | 내용
기간 | 최종산출물 인도일부터 1년 (홈페이지 공개·4주 안정화 포함)
하자 범위 | 프로그램 비정상 동작 · 요구사항 미충족 · 오류, TER-003 정량 판정 기준 응답 정확성 미달
제외 범위 | 언어모델 생성 문장의 표현·유창성, 언어모델 자체 생성 속도
조직 | 하자보수 책임자 【성명】 + 부문별 담당 3명, 온사이트 지원 조직 (Ⅵ-7)
보증 | 하자보증 이행 각서 제출, 하자보수 보증금은 국가계약법령에 따름, 모든 비용 당사 부담
하드웨어 | 웹 서버 제조사 보증 【3년】, 부품은 최초 납품 규격 이상으로 교체
1 년
무상 하자보수 (인도일부터)
4 주
공개 후 안정화 (무상)
【3】 년
웹 서버 HW 제조사 보증
Ⅵ-6

## Slide 78
6. 기밀보안
Ⅵ. 프로젝트 지원
  6.1.1 사업 수행 중 보안 관리 체계 · 개인정보 보호 대책
  6.1 보안 관리
(사업자 보안 준수사항 그대로) [별첨 1호] 사업자 보안 준수사항에 따라 인원 · 자료 · 장비 · 원격 수행 보안을 관리하고, 개인정보는 가명·합성 데이터 원칙과 접근 기록으로 보호함
SER-002
구분 | 보안 대책
인원 보안 | 전 인력 보안서약서 제출 · 착수 보안 교육, 하도급 인력 동일 적용, 투입·철수 시 계정 발급·삭제
자료 보안 | 발주기관 자료 지정 저장소 보관 · 반출 승인, 누출금지 대상정보(연계 규격 등) 별도 관리, 종료 시 반납·파기
장비 보안 | 개발 PC 디스크 암호화 · 백신 · 매체 통제, 반입 서버 보안 점검 후 교내망 연결
원격 수행 | 원격 수행 장소 · 인원 사전 제출, 발주기관 승인 VPN · 2단계 인증 · 접속 기록, 화면 녹화 【적용】
개인정보 | 시험·검수는 가명·합성 데이터, 실데이터는 교내 완결 모델만 사용, 영향평가 전 실데이터 미개통
위규 처리 | [별첨 2호] 위규 처리 기준 · [별첨 3호] 위약금 기준 준수
착수
서약 · 보안 교육
수행
월 1회 보안 점검
검수 전
시큐어코딩 · 취약점
종료
반납 · 파기 · 확약
AI 사업에 특화된 보안 항목
개발 중 상용 모델 API에는 합성 데이터만 보내고, 모델 공급사의 학습 미사용·데이터 미보관 조건을 확인한 계정만 사용합니다. 프롬프트·실행 기록에 개인정보가 남지 않도록 마스킹 상태를 주 1회 점검합니다.
Ⅵ-7

## Slide 79
7. 비상대책
Ⅵ. 프로젝트 지원
  7.1.1 장애 대응 · 온사이트 · 백업·복구
  7.1 장애 대응 및 온사이트 체계
(부산 현장 도착 시간을 입증) 부산 소재 지원 조직이 장애 접수 후 【2시간】 이내 현장 도착하고, 서울 본사 원격 지원과 함께 복구하며, 현장 인력은 구축 과정에 참여해 시스템을 미리 익힘
PSR-002
구분 | 소재 | 인원 | 역할 | 입증 자료
본사 지원 | 서울 성동구 (본사) | 【4명】 | 원격 진단 · 수정 배포 · 2차 방문 | 재직증명
부산 현장 지원 | 【부산 소재 협력사 · 주소】 | 【2명】 | 1차 현장 대응 · 서버·네트워크 점검 | 【사업자등록증 · 확약서】
서버 제조사 | 【부산 서비스센터】 | - | 하드웨어 부품 교체 (NBD) | 【보증서】
현장 인력 지식 공유 방법 | 내용
구축 과정 참여 | 웹 서버 설치(W7) · 플랫폼 설치 · 시험(W10)에 현장 인력 참여
교육 | 운영자 교육 2회차 참석, 인프라 운영 매뉴얼 실습
문서 인계 | 장애 대응 절차서 · 구성도 · 연락 체계 인계, 분기 1회 모의 훈련
감지·접수
모니터링 알림 · 창구 접수
등급 판정 (30분 이내 응답)
장애 등급
1차 대응
원격 진단 · 현장 출동 (1등급 【2시간】)
서비스 우회 (위젯 비활성 등)
영향 차단
복구
백업본 복구 (플랫폼 RPO 1시간, 홈페이지 6시간)
RTO 4시간
서비스 정상
사후
원인 · 조치 보고서
재발 방지 · 모의 훈련 반영
보고 완료
※ 소재지 자체 가점은 없으며(RFP 주1), 온사이트 대응 역량은 제시 내용과 입증 자료로 평가됨 — 지원 조직 구성·소재·인원 입증 자료 별첨 【확보 필요】
Ⅵ-8