## Slide 1
기술제안서
대학 AI 인프라 기반 구축
(AI 데이터 스퀘어)
사업PM 【성명】
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 인덕대학교

## Slide 2
CONTENTS
전략 및 방법론
Ⅰ
기술 및 기능 제안
Ⅱ
PoC 기술 시연
Ⅲ
성능 및 품질
Ⅳ
사업 관리 및 사후 지원
Ⅴ
제안사 일반
Ⅵ
추가 제안
Ⅶ

## Slide 3
전략 및 방법론
  Ⅰ.
사업 이해
목표 및 추진 전략
추진 일정

## Slide 4
1. 사업 이해
Ⅰ. 전략 및 방법론
  1.1.1 INDUK VISION2030과 AI 데이터 스퀘어
  1.1 추진배경과 사업 범위
(대학 소유의 AI 기반) 특정 모델·제품에 묶이지 않는 Private AI 인프라 · 통합 지식DB · Agent 스튜디오를 구축해 대학이 스스로 AI 서비스를 늘려가는 기반을 만듦
구분 | 내용
추진 배경 | INDUK VISION2030, 전문대학 혁신지원사업 '실무형 AI·DX 융합 교육체계', 정부 AI 인재 양성 정책
사업 기간 | 계약일로부터 10개월 (장기계속계약 — 2026학년도 9억, 2027학년도 4억)
핵심 조건 | 대학 전용 단독시스템, 365일 24시간 무중단 이중화, 영구 라이선스, 개인정보 위탁 금지
사업 범위 4대 영역
① Private AI 인프라
GPU 서버·이중화·모델 서빙
Model Gateway (Private/Cloud 혼용)
SSO·권한·모니터링
② 통합 지식DB·데이터 마트
HWP·PDF OCR 파싱·청킹 파이프라인
Knowledge Catalog·거버넌스
학사·행정 AI Data Mart (Oracle)
③ Agent 스튜디오·포털
시범 Agent 3~5종
대학 자체 Agent 추가·관리 Studio
반응형 사용자 포털
④ 최적화·품질·안정화
Golden Question 품질 평가
환각 방지·가드레일
교육·감리 대응·하자보수

## Slide 5
1. 사업 이해
Ⅰ. 전략 및 방법론
  1.2.1 대학 AI 도입의 핵심 이슈와 해결 방향
  1.2 핵심 이슈
(정확성 · 주도권 · 확장성) 대학 문서의 표·한글(HWP) 파싱 품질, 모델·제품 종속 회피, 대학이 스스로 운영하는 자립 구조가 성패를 가름
핵심 이슈 | 원인 | 해결 방향
답변 정확도 | 규정·지침이 HWP 표·다단·스캔 이미지로 존재, 깨진 추출은 곧 오답 | Document Intelligence (표 구조 보존·OCR·근거 매핑)
환각 | 관련 없는 문서·폐기된 규정 참조 | Hybrid Search + Reranking + 저관련 문서 차단 + 효력기간 관리
종속성 | 특정 LLM·검색엔진·파서에 고정 | OpenAI 호환 API·중립 Metadata·교체 검증 시나리오
데이터 보호 | 학사·인사 데이터의 AI 노출 위험 | 목적별 Semantic View, 필드 단위 접근제어, 외부 모델 마스킹
운영 주도권 | 사업 후 수행사 의존 | Agent Studio·Knowledge Catalog로 대학 관리자 자체 운영
레거시 연계 | 차세대·포털·SSO·홈페이지 유지보수 미체결 | 원 개발사 협조 비용 반영, 표준 API 연계
본 제안은 '모델을 들여오는 사업'이 아니라 '대학 지식을 AI가 정확히 쓰게 만드는 사업'으로 정의하고, 정확도와 운영 주도권을 최우선 지표로 둠

## Slide 6
2. 목표 및 추진 전략
Ⅰ. 전략 및 방법론
  2.1.1 비전 · 목표 · 4대 추진 전략
  2.1 목표와 추진 전략
(비전) 대학 지식을 정확하게 쓰는 대학 소유 AI — 측정 가능한 품질 목표를 세우고, 인프라·지식·Agent·품질을 단계적으로 완성함
비전
대학 지식을 정확하게 쓰는 대학 소유 AI 데이터 스퀘어
품질 목표
Golden Q 정답률 【90%】↑
Groundedness 【95%】↑
웹 응답 3초 · 동시 1,400명
추진 전략
① 표준 스택·교체 가능 구조
② 문서 이해 품질 우선
③ 데이터 최소 노출
④ 대학 자립 운영
단계별 TF 검증
Golden Q 기반 검수
전략 | 실행 방안
① 표준 스택·교체 가능 | OpenAI 호환 모델 서빙, Agent 정의 중립 Metadata, 모델·검색·파서 교체 검증
② 문서 이해 품질 우선 | 착수 1개월 내 대학 실문서 파싱 진단 → 문서 유형별 청킹 전략 확정
③ 데이터 최소 노출 | 원천 DB 직접 접근 금지, Semantic View·API만 제공, 필드 단위 권한
④ 대학 자립 운영 | Agent Studio·Knowledge Catalog 실습 교육, Agent 수정 역량 인증

## Slide 7
3. 추진 일정
Ⅰ. 전략 및 방법론
  3.1.1 10개월 단계별 추진 일정
  3.1 추진 일정
(인프라 선행 · 지식 병행) 2개월 차에 GPU 인프라를 완성하고, 지식DB와 Agent를 병행 개발하여 8개월 차 통합 시험, 10개월 차 완료보고를 수행함
단계 | 주요 활동 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9
착수 | 착수보고, 요구사항 분석, 문서 파싱 진단 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 
인프라 | GPU·서버 설치, 쿠버네티스·모델 서빙 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
지식DB | 파이프라인·Knowledge Catalog·Data Mart |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
연계 | 차세대·포털·SSO·LMS·외부 API |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 
Agent | Agent 설계·Studio·시범 Agent 3~5종 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
품질 | Golden Q 구성·평가·개선 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 
시험 | 단위·통합·부하·보안·인수 시험 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | 
이관 | 교육·기술이전·완료보고 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
※ 착수·중간·완료보고회 개최, 1차년도(2026) 인프라·지식DB 1차 / 2차년도(2027) Agent·품질·안정화 중심 — 연차별 기성 범위는 협의 확정
(대학 TF 연계) 대학 에이전트 선정 TF와 3개월 차에 시범 Agent 주제를 확정하고, Agent별 검증에 TF가 참여함

## Slide 8
기술 및 기능 제안
  Ⅱ.
[인프라] Private AI · 모델 게이트웨이
[지식DB] 문서 전처리 · 지식 카탈로그
[AI 서비스] Agent 스튜디오 · 연계

## Slide 9
1. [인프라] Private AI 아키텍처
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  1.1.1 AI 데이터 스퀘어 전체 아키텍처
  1.1 목표 아키텍처
(표준 스택 · 계층 분리) 인프라 · 모델 · 지식 · Agent · 채널을 5개 계층으로 분리하고 계층 간을 표준 API로 연결하여 어느 계층이든 교체할 수 있게 함
채널
AI 사용자 포털 (반응형)
Agent Studio (관리자)
기존 시스템 (LMS·포털) 연동
SSO 자동 로그인
Agent
Agent Runtime (Context Router)
Tool/API Layer · MCP
가드레일·권한 통제
중립 Metadata 정의
지식
RAG 엔진 (Hybrid Search)
Knowledge Catalog
AI Data Mart (Oracle)
문서 파이프라인
모델
Model Gateway (OpenAI 호환)
Private LLM · 임베딩 · Reranker
외부 Cloud LLM
모델 교체·벤치마크
인프라
GPU 서버 이중화
Kubernetes
스토리지·백업
APM·모니터링
365×24 무중단
(대학 전용 단독시스템) 전 계층을 대학 지정 장소에 설치하고, 학생·교직원 개인정보는 외부로 위탁·전송하지 않음
(장점·단점 비교 후 1안 채택) 완전 온프레미스 안을 채택 — 클라우드 혼합안은 비용 유연성이 있으나 개인정보 통제·3년 이용료 부담이 커서 외부 LLM 호출만 선택적으로 허용

## Slide 10
1. [인프라] Private AI 아키텍처
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  1.2.1 GPU 서버 · 쿠버네티스 · 이중화 구성
  1.2 인프라 구성
(워크로드별 자원 산정) LLM 추론 · 임베딩 · Reranker · OCR 워크로드를 분리 산정하고, GPU 서버 2대 이상과 쿠버네티스로 한 대 장애에도 서비스를 유지함
< 인프라 구성 (안) — 규격·수량은 견적 후 확정 >
구분 | 구성 (안) | 용도
GPU 서버 | 【GPU 모델·서버당 장수】 × 2대 이상 (이중화) | LLM 추론·임베딩·Reranker·OCR
애플리케이션 서버 | 【사양】 × 2대 이상 | 포털·Agent Runtime·API·파이프라인
DB 서버 | Oracle (Data Mart) Active-Standby, 벡터·검색 엔진 클러스터 | 정형 데이터·Hybrid Search
스토리지·백업 | 【용량】 공유 스토리지 + 백업 장치 | 문서 원본·모델 파일·백업
플랫폼 | Kubernetes, 컨테이너 레지스트리, GPU 스케줄링 | 워크로드 분리·자동 재기동
모니터링 | GPU/서버 메트릭 + 대학 APM(와탭) 연동 | 실시간 운영 모니터링·장애 알림
< 워크로드별 산정 기준 >
워크로드 | 산정 기준
LLM 추론 | 동시 생성 요청 수(동시접속 1,400명 중 활성 질의 비율 【가정】) × 응답 토큰 수 → 토큰/초 목표
임베딩·Reranker | 문서 갱신량·검색 QPS 기준, 경량 GPU 분할 할당
OCR·파싱 | 배치 처리 — 야간·유휴 시간 GPU 활용

## Slide 11
1. [인프라] Private AI 아키텍처
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  1.3.1 Model Gateway — 모델 종속 없는 LLM 운영
  1.3 모델 게이트웨이
(모델 자유 교체) 내부 Private 모델과 외부 Cloud 모델을 하나의 OpenAI 호환 API로 연결하고, 같은 Agent로 정확도·속도·비용을 비교해 고르게 함
요청
Agent·포털 → 게이트웨이
정책 적용
권한·마스킹·가드레일
라우팅
Private / Cloud 모델 선택
기록
프롬프트·응답·비용 로그
기능 | 구현 방안
표준 인터페이스 | OpenAI 호환 API (vLLM 등 서빙 엔진), 모델 교체 시 Agent 정의 변경 최소화
Private 모델 | 한국어 성능 검증된 오픈 가중치 모델 【EXAONE·Qwen 계열 등 PoC 후 선정】
Cloud 모델 | 외부 LLM 연동 시 개인정보 자동 마스킹, 대학 승인 Agent만 허용
Benchmark | 동일 Agent·Golden Q로 Private/Cloud 정확도·지연·비용 비교 리포트
공통 설정 | 모델별 공통 시스템 프롬프트·파라미터 관리, 버전 이력
사후 지원 | 안정화 후 2년간 대학 요청 LLM 모델 추가·마이너 업데이트 지원

## Slide 12
2. [지식DB] 문서 전처리 · 지식 카탈로그
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  2.1.1 HWP · PDF · 스캔 문서 구조 인식 및 표 추출
  2.1 Document Intelligence
(표가 깨지지 않는 파싱) 대학 규정·지침의 HWP 표·다단·스캔 이미지를 구조 그대로 Markdown/JSON으로 변환하고, 추출 결과마다 원문 위치를 남김
① 유형 판별
HWP·HWPX / PDF(텍스트) / PDF(스캔)·이미지 / Office
처리 경로 선택
② 구조 분석
Layout Detector (제목·본문·표·그림)
다단·머리말·각주 분리
레이아웃 트리
③ 표 추출
병합 셀 보존 표 구조화
표 → Markdown·JSON
구조화 표
④ OCR
한글 OCR (스캔·이미지 텍스트)
신뢰도 점수 기록
텍스트·신뢰도
⑤ 검증
원문 쪽·좌표 근거 매핑
저신뢰 구간 검수 큐
검수 완료 문서
(HWP 직접 파싱) HWP 원본 구조를 직접 해석하여 PDF 변환 과정의 표 깨짐을 방지하고, 변환 불가 시 PDF 경로로 우회함
(Blind PoC 대응) 평가 현장 샘플 문서를 사전 학습 없이 처리하는 구성을 기본으로 함 — Ⅲ장 참조
(파서 엔진) 【자사 개발 / 상용·오픈소스 파서 조합 확정】 — 엔진 교체 시에도 파이프라인 인터페이스 유지

## Slide 13
2. [지식DB] 문서 전처리 · 지식 카탈로그
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  2.2.1 전처리 파이프라인 · Hybrid Search · Re-ranking
  2.2 RAG 파이프라인
(근거 있는 답변) 수집 → 전처리 → 청킹 → 임베딩 → 저장을 자동화하고, 키워드 + 벡터 + Reranking 검색 후 관련성 낮은 문서를 제외해 환각을 막음
수집
규정·매뉴얼·외부 API
전처리
파싱·정제·메타데이터
청킹
문서 유형별 전략
임베딩
협의 선정 모델
저장
Vector + 키워드 색인
< 문서 유형별 청킹 전략 (안) >
문서 유형 | 청킹 기준
규정·학칙 | 조·항·호 단위, 상위 조문 제목을 메타데이터로 상속, 효력일 부여
매뉴얼·지침 | 제목 계층(H1~H3) 단위, 절차 목록은 분할하지 않음
표 | 표 단위 통째 보존 + 행 단위 요약 청크 병행
PPT·Excel | 슬라이드·시트 단위, 시트명·열 이름 메타데이터
< 검색 품질 >
기능 | 방안
Hybrid Search | BM25 키워드 + 벡터 검색 결합, 독립 API로 제공 (검색엔진 교체 가능)
Re-ranking | Cross-encoder Reranker로 질문-문서 대조, 모델 등록·교체 구조
환각 차단 | Reranker 점수 임계 미만 문서 제외, 근거 없으면 '확인 불가' 응답
정형 데이터 | 벡터화하지 않고 Data Mart SQL·API로 조회
자동 갱신 | 근거 자료 추가·삭제·갱신 시 증분 재색인, 갱신 현황 관리 화면
Golden Data | 우수 답변 사례를 시스템 프롬프트 예시로 등록·관리

## Slide 14
2. [지식DB] 문서 전처리 · 지식 카탈로그
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  2.3.1 지식 카탈로그 · 버전관리 · Single Source of Truth
  2.3 Knowledge Catalog · 거버넌스
(폐기된 규정으로 답하지 않게) 모든 지식을 출처·버전·효력일·소유부서·권한과 함께 등록하고, 효력이 끝난 지식은 검색에서 자동 제외함
< Knowledge Catalog 항목 >
항목 | 내용
식별·출처 | 지식 ID, 원문 파일·URL, 소유부서, 담당자
버전·효력 | 버전 번호, 효력 시작·종료일, 개정 사유, 이전 버전 링크
유형 | Structured / Policy / Document / External
AI 접근 방식 | SQL Tool / API / Rule / RAG / Direct Context 중 지정
권한 | 지식영역·사용자·그룹별 열람 권한, 변경 이력
지식 거버넌스 흐름
등록
부서 담당자 직접 등록
검토
소유부서 승인
게시
자동 색인·효력 적용
개정·폐기
신 버전 게시, 구 버전 검색 제외
복원
이전 버전 즉시 복원
(자체 운영) 대학 관리자가 사업자 지원 없이 지식을 추가·수정하도록 화면과 매뉴얼을 제공함

## Slide 15
2. [지식DB] 문서 전처리 · 지식 카탈로그
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  2.4.1 학사·행정 AI Data Mart 및 레거시·외부 연계
  2.4 AI Data Mart · 데이터 연계
(원천 DB 무부하 · 최소 노출) 학사·행정 데이터를 목적별 Semantic View/API로만 제공하고, 개인정보 등급과 역할에 따라 필드 단위로 접근을 통제함
원천
차세대종합정보 (학적·수강·성적·인사·회계)
LMS (마이아이)
포털·홈페이지
법령정보 등 외부 API
직접 접근 금지
연계
API 솔루션 (도입)
배치 수집 (CDC·스케줄)
연계 표준·이력
수집 현황 관리
Data Mart
Oracle 통합 DB
목적별 Semantic View
Metadata (의미·단위·주기·소유)
AI 친화 추상화
제공
SQL Tool·API
필드 단위 접근제어
개인정보 마스킹
Agent 호출
< 연계 대상 및 방안 >
대상 | 방안 | 비고
차세대종합정보 | 학사·행정 View 생성 → Data Mart 적재 | 원 개발사 협조 【비용 확인】
SSO·포털·홈페이지 | SSO 자동 로그인, 포털 링크·위젯 | SSO 라이선스 대학 제공
LMS (마이아이) | 학습활동 데이터 API 연계 | 무상유지보수 기간 내 협조
외부 공공데이터 | 국가법령정보 등 공공 API 수집·갱신 | API 키 대학 명의

## Slide 16
3. [AI 서비스] Agent 스튜디오 · 연계
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  3.1.1 대학이 직접 만드는 Agent — Runtime과 Studio
  3.1 Agent Runtime · Studio
(외부 도움 없이 Agent 추가) Agent를 모델·지식·Tool·권한·프롬프트·워크플로의 중립 Metadata로 정의하고, 관리자 Studio에서 만들고 고치고 되돌리게 함
① 템플릿 선택
문서형·데이터형·복합형
② 구성
모델·지식·Tool·권한 지정
③ 프롬프트
지시문·예시(Golden Data)
④ 시험
Golden Q 자동 평가
⑤ 배포·롤백
버전 게시·이전 버전 복원
기능 | 구현 방안
Agent Runtime | OSS 프레임워크 【LangGraph 등】 기반, 상용 지원 가능 구성
Context Router | 질의 특성에 따라 SQL·API·Rule·RAG·Direct 호출을 선택·조합
중립 정의 | Agent 정의를 JSON Metadata로 저장 — 런타임 교체 시 재사용
버전관리 | Prompt·Agent·Workflow 버전 이력, 1클릭 Rollback
간이 Agent | 교직원이 지식 범위·지시문만으로 간단한 Agent 직접 설계

## Slide 17
3. [AI 서비스] Agent 스튜디오 · 연계
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  3.2.1 Tool Registry와 시범 Agent 5종
  3.2 Tool/API Layer · 시범 Agent
(대학 자산 Tool) 학사·LMS·행정 연동 Tool을 대학 자산으로 개발·등록하고, 서로 다른 데이터 유형을 검증하는 시범 Agent를 구축함
< 시범 Agent (안) — 대학 TF 결과로 최종 선정 >
유형 | Agent | 데이터·실행 방식 | 검증 포인트
문서형 | 학칙·규정 상담 | RAG (규정 Knowledge) | 조문 근거·효력일 정확도
데이터형 | 학사 현황 조회 | Data Mart SQL Tool | 권한별 필드 통제
복합형 | 졸업요건 점검 | SQL + 규정 RAG + Rule | 다단계 추론 정확도
공유형 | 부서 공유 Agent | 부서 지식 + 문서 요약 | 지식영역 권한
분석형 | 설문·강의평가 감정 분석 | LLM 분류·점수화 (배치) | 점수 일관성
< Tool/API Layer >
항목 | 방안
Tool 개발 | 학사·LMS·행정 조회 Tool (MCP 호환), 소스·명세 대학 귀속
API 관리 | API 게이트웨이·관리 솔루션 도입 【제품 확정】 — 표준 인터페이스·보안·교체성
Tool Registry | 등록·조회·버전관리, 실행 권한·고위험 작업 승인 통제

## Slide 18
3. [AI 서비스] Agent 스튜디오 · 연계
Ⅱ. 기술 및 기능 제안
  3.3.1 AI 포털 · 다중 응답 모드 · IAM 연동
  3.3 사용자 포털 · 접근제어
(쓰기 쉬운 포털) SSO 자동 로그인 후 직접·지식 참조·데이터 조회 3가지 응답 모드를 자동 선택하는 반응형 포털을 제공하고, 대학 고유 권한 체계를 적용함
직접 응답
내부 LLM 즉시 응답
일반 업무 보조
지식 참조
RAG 근거 문서 인용
원문 쪽 링크
데이터 조회
Data Mart SQL·API
권한 범위 내 결과
항목 | 방안
포털 UI/UX | 대학 브랜드 디자인, 모바일·태블릿 반응형, 웹 표준·6종 브라우저 호환
모드 선택 | 사용자 선택 또는 질의 분류기로 자동 선택, 응답에 사용 모드·근거 표시
SSO·사용자 | 대학 SSO 자동 로그인, 종합정보 사용자·조직 정보 연동, 별도 사용자 추가
권한 신청 | 권한 신청 → AI 활용 윤리 서약 → 승인 → 사용자별 권한 관리
모니터링 | 시간·일자별 이용자·동시접속, 프롬프트·응답·Tool 호출 이력 추적
UX 전문기업으로서 교직원 실제 업무 흐름을 관찰해 포털 화면을 설계하고, 단계별 사용성 점검으로 정착률을 높임

## Slide 19
PoC 기술 시연
  Ⅲ.
파싱 정확도 검증
RAG 품질 검증

## Slide 20
1. 파싱 정확도 검증
Ⅲ. PoC 기술 시연
  1.1.1 현장 샘플 문서 표 추출 시연 계획 (7점)
  1.1 PoC — 파싱
(현장 문서 그대로) 평가 현장에서 받은 샘플 문서를 사전 조정 없이 파이프라인에 넣고, 표·OCR 추출 결과를 원문과 나란히 보여 완결성을 입증함
문서 수령
현장 샘플 (표 포함)
업로드
포털 업로드 1회
자동 파싱
유형 판별·표·OCR
나란히 비교
원문 ↔ 추출 결과
근거 확인
셀·쪽 위치 매핑
< 시연 항목과 판정 기준 (자체 기준) >
항목 | 시연 내용 | 자체 목표
본문 텍스트 | 글자 누락·순서 뒤바뀜 여부 | 누락 0건
표 구조 | 병합 셀·머리행 유지, 행·열 수 일치 | 행·열 100% 일치
다단·각주 | 읽기 순서 복원 | 순서 오류 0건
스캔·이미지 | OCR 문자 정확도·신뢰도 표시 | 【목표치 PoC 후 확정】
(시연 환경) 대학 제공 노트북·프로젝터 사용, 네트워크 미제공 시를 대비해 로컬 실행 환경을 준비함
(사전 리허설) 공개 대학 규정·학칙 HWP·PDF 【20종】으로 사전 검증을 마침 — 결과표를 별첨으로 제출

## Slide 21
2. RAG 품질 검증
Ⅲ. PoC 기술 시연
  2.1.1 질의응답 정확도 및 환각 통제 시연 계획 (8점)
  2.1 PoC — RAG
(모르면 모른다고) 샘플 문서 기반 질문에 근거 조문·쪽과 함께 답하고, 문서에 없는 질문에는 '확인할 수 없음'으로 답하는 환각 통제를 시연함
< 시연 질문 유형 >
유형 | 예시 | 확인 포인트
사실 확인 | ○○ 신청 기한은 언제인가? | 정답 + 근거 조문·쪽
표 기반 | 표의 특정 행·열 값 질문 | 표 셀 정확 인용
다중 근거 | 두 조항을 종합해야 하는 질문 | 근거 2개 이상 제시
함정 질문 | 문서에 없는 내용 질문 | '확인할 수 없음' 응답
변형 질문 | 같은 의미의 다른 표현 | 답변 일관성
< 환각 통제 장치 >
장치 | 동작
관련성 임계 | Reranker 점수 미만 문서는 답변 근거에서 제외
근거 강제 | 답변 문장마다 근거 출처 표시, 근거 없는 문장 생성 금지 프롬프트
자기 검증 | 생성 후 근거 대조 검증(Groundedness 점수) — 미달 시 재생성 또는 '확인 불가'
PoC 결과는 Ⅳ장 품질 평가체계와 같은 지표(정답 정확도·Groundedness·Source 정확성)로 화면에 표시하여, 시연이 곧 운영 품질 기준임을 보여줌

## Slide 22
성능 및 품질
  Ⅳ.
AI 답변 품질 검증 및 최적화
부하 분산 · 응답 속도 · 보안

## Slide 23
1. AI 답변 품질 검증
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.1.1 Golden Question 기반 품질 평가 · 개선 체계
  1.1 품질 평가체계
(측정해야 개선된다) 업무별 Golden Question Set으로 8개 품질 지표를 자동·수동 평가하고, 결과를 프롬프트·지식·모델 개선으로 되돌림
< 품질 지표 (RFP 8대 지표) >
지표 | 측정 방법 | 목표 (안)
정답 정확도 | Golden Q 정답 대비 일치 (자동 + 수동) | 【90%】↑
Groundedness | 답변 문장의 근거 지지 비율 | 【95%】↑
Source 정확성 | 인용 출처·쪽 정확도 | 【95%】↑
권한 정확성 | 권한 밖 데이터 노출 여부 | 노출 0건
Tool 실행 정확도 | 올바른 Tool·파라미터 선택 | 【90%】↑
Hallucination | 근거 없는 주장 비율 | 【2%】↓
응답 성능 | 첫 토큰·전체 응답 시간 | 웹 3초 내 표시
비용 | 질의당 토큰·GPU 사용량 | 추이 관리
Golden Q 구성
부서 TF와 업무별 구성
평가
자동·수동 정기 평가
원인 분석
파싱·검색·프롬프트·모델
개선
지식 보완·프롬프트·LoRA

## Slide 24
2. 부하 분산 · 응답 속도 · 보안
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.1.1 동시 1,400명 · 3초 응답 · 권한 통제 · 가드레일
  2.1 성능 · 보안
(빠르고 안전하게) 쿠버네티스 수평 확장과 스트리밍 응답으로 동시 1,400명·3초 표시를 보장하고, 권한 통제와 가드레일로 데이터 노출을 막음
< 성능 확보 >
요구 | 방안
동시 1,400명 | 웹·API 계층 오토스케일, L4 부하 분산, 세션 무상태 설계
웹 3초 표시 | 정적 자원 캐시, LLM 스트리밍(첫 토큰 즉시 표시), 3초 초과 시 처리 중 안내
오류 응답 | 입력 검증 즉시 표시 (3초 이내), 이해하기 쉬운 오류 문구
부하 시험 | 1,400 동시 세션 시나리오 부하 시험, 결과에 따라 튜닝·재시험
< 보안 · 가드레일 >
영역 | 방안
권한 통제 | SSO + 역할 기반 권한, 지식영역·필드 단위 접근제어, 검색 단계 권한 필터
입력 가드레일 | 프롬프트 인젝션·금칙어·개인정보 입력 탐지
출력 가드레일 | 개인정보 마스킹, 권한 밖 정보 차단, 유해 응답 차단
고위험 Tool | 변경·삭제성 Tool은 승인 후 실행, 실행 이력 감사
웹 보안 | 시큐어코딩, 웹 취약점 점검·조치 결과 제출, 접근성 점검

## Slide 25
사업 관리 및 사후 지원
  Ⅴ.
수행 조직 및 위험 관리
기술 이전 및 교육
하자보수 및 안정화
정보보안 대책

## Slide 26
1. 수행 조직 및 위험 관리
Ⅴ. 사업 관리 및 사후 지원
  1.1.1 수행 조직 및 업무분장
  1.1 수행 조직
(대학 상주 전담 조직) PM 직할로 인프라 · 지식DB · Agent · UX · 품질 5개 파트를 구성하고, 대학 TF·전산센터·감리와 정기 협의함
대학
대학혁신사업단
전산센터 TF
에이전트 선정 TF
감리법인
총괄·검토·검증
사업관리
사업총괄책임자 (PM)
품질관리 (QA)
보안관리 책임자
대학 상주
수행 파트
인프라·MLOps
지식DB·데이터
Agent·Tool
UX·포털
연계
분석·개발·시험
역할 | 성명 | 등급 | 담당
PM |  |  | 사업 총괄, 대학 협의, 위험·일정 관리, 제안 발표
인프라·MLOps |  |  | GPU·쿠버네티스·모델 서빙·모니터링
지식DB·데이터 |  |  | 문서 파싱·RAG 파이프라인·Data Mart
Agent·Tool |  |  | Agent Runtime·Studio·Tool/API
UX·포털 |  |  | 포털·Studio 화면 설계·디자인
품질(QA) |  |  | Golden Q 평가·시험·산출물 검토
< 단계별 시험 체계 >
단위 시험
모듈·API별 개발자 시험
통합 시험
연계·Agent 시나리오
부하 시험
동시 1,400명·응답 3초
인수 시험
대학 TF·감리 확인
※ 제안 투입 인원수 유지, 교체 시 동급 인력·대학 승인 (핵심인력 50% 초과 교체 시 계약 해제 조건 인지)

## Slide 27
1. 수행 조직 및 위험 관리
Ⅴ. 사업 관리 및 사후 지원
  1.2.1 위험 · 이슈 관리 체계
  1.2 위험 관리
(위험 선제 관리) GPU 납기 · 레거시 연계 · 문서 품질 · 2차년도 예산 등 사업 고유 위험 6건을 착수 전 식별하고 주간 단위로 관리함
위험 | 영향 | 예방 | 대응
GPU 납기 지연 | 상 | 계약 즉시 발주, 공급사 납기 확약 | 임시 GPU 자원으로 개발 병행
레거시 연계 협조 지연 | 상 | 원 개발사 사전 접촉·비용 반영 | 배치 파일 연계로 우선 진행
문서 파싱 품질 | 상 | 착수 1개월 파싱 진단 | 문서 유형별 전처리 규칙 추가
요구사항 확대 | 중 | TF 합의 기준선·변경관리 | 우선순위 조정·협의
모델 성능 한계 | 중 | PoC 기반 모델 선정, Benchmark | Cloud 모델 혼용·LoRA
2차년도 범위 | 중 | 연차별 범위·산출물 명확화 | 1차년도 독립 운영 가능 구조
식별
주간회의·감리 지적
분석
영향도·긴급도
대응
담당·기한 지정
보고
주간·수시 보고

## Slide 28
2. 기술 이전 및 교육
Ⅴ. 사업 관리 및 사후 지원
  2.1.1 대학 자체 Agent 수정·관리 역량 확보
  2.1 기술 이전 · 교육
(사업 후 자립) 관리자 · 운영자 · 사용자 · 개발자별 교육과 Agent 직접 수정 실습으로, 사업 종료 후 대학이 스스로 Agent와 지식을 관리하게 함
대상 | 교육 내용 | 방식
관리자 | Agent Studio로 Agent 생성·수정·롤백, 지식 등록·폐기, 권한 관리 | 실습 + 인증 과제
운영자 | GPU·쿠버네티스·모델 서빙 모니터링, 백업·복구·장애 대응 | 실습
사용자 | 포털 응답 모드·근거 확인·피드백 | 설명회·영상
유지관리 인력 | 소스·배포 스크립트·모델 교체 절차, 품질 평가 스크립트 | 기술이전 세션
< 이관 산출물 >
구분 | 산출물
설계 | 전체 Architecture, Data Mart Schema·데이터 정의서·Mapping, Knowledge Catalog 기준
Agent·Tool | Agent Definition·Prompt·Workflow·Tool Registry, API/MCP 명세·소스코드
품질 | Golden Question·정답·평가 Script·결과
운영 | 배포 Script·환경설정, 운영·백업·복구·장애대응 매뉴얼, 제품 교체·모델 변경 절차

## Slide 29
3. 하자보수 및 안정화
Ⅴ. 사업 관리 및 사후 지원
  3.1.1 무상·유상 하자보수 및 안정화 지원 체계
  3.1 하자보수 · 안정화
(장기 책임) 안정화 후 SW 2년 · HW 3년 · IaaS 3년 무상 하자보수와 2년간 LLM 모델 추가·업데이트를 지원하고, 유상 유지보수 요율을 확약함
구분 | 지원 내용
안정화 | 오픈 후 【 】개월 상주 안정화 — 품질 지표 모니터링·튜닝
SW 무상 하자보수 | 안정화 종료 후 2년 이상, 공급·개발 SW 전체
HW 무상 하자보수 | 3년 이상, 제조사 보증 연계
LLM 지원 | 안정화 후 2년간 대학 요청 모델 추가·마이너 업데이트
유상 유지보수 | HW·IaaS 제외 전 품목 요율 확약서 제출 【요율】
장애 대응 | 결함 발견 시 24시간 이내 조치 착수, 단종 3개월 전 서면 통보·예비부품 확보
접수
단일 창구
분류
HW·SW·모델·데이터
조치
원격·현장·제조사
보고
처리 결과·재발방지

## Slide 30
4. 정보보안 대책
Ⅴ. 사업 관리 및 사후 지원
  4.1.1 사업 보안 대책 수립 및 운영
  4.1 보안 대책
(대학 보안 지침 준수) 누출금지 정보 관리, 개발시스템 물리 분리·인터넷 차단, 원격작업 금지 등 RFP 보안 대책 10개 항목을 이행함
항목 | 이행 방안
보안서약 | 참여인력 보안교육·친필 보안서약서·재직증명서, 위반 시 배상책임 명시
접근권한 | 정보시스템 접근권한 최소 부여·사업 종료 시 회수
제공자료 | 누출금지 대상정보 관리대장, 반출 금지, 종료 시 전량 반납·삭제
장비 반출입 | 정보보안담당관 승인, 반입 시 감염 확인
개발시스템 | 운영시스템과 물리적 분리, 인터넷 차단, 투입 인력만 접근
작업 방식 | 대학 상주 원칙, 원격작업 금지 (부득이 시 승인 하 한시)
소스코드 | 시큐어코딩 점검, 소스 형상관리(SVN), 소유권 대학 귀속

## Slide 31
제안사 일반
  Ⅵ.
일반현황
조직 및 수행 실적

## Slide 32
1. 일반현황
Ⅵ. 제안사 일반
  1.1.1 회사 개요 및 재무 현황
  1.1 일반현황
(AI 서비스 전문기업) 2010년 설립, 임직원 129명, 2025년 매출 111억 원 — 서비스 기획·UX·AI Agent 개발을 한 조직에서 수행함
구분 | 내용
회사명 / 대표자 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) / 최우식
주소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 10층
설립 | 2010년 4월
입찰자격 | 소프트웨어사업자(1468) 등록
신용등급 | 【공고일 기준 1개월 이내 발급 확인서】
< 자본금 및 매출액 (단위: 천원) >
구분 | 2023 | 2024 | 2025
자본금 | 100,000 | 100,000 | 100,000
매출액 | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,116,740

## Slide 33
2. 조직 및 수행 실적
Ⅵ. 제안사 일반
  2.1.1 조직 구성 및 AI 관련 수행 실적
  2.1 조직 · 실적
(근거 기반 AI Agent 경험) 근거 위치를 제시하는 AI Agent와 Agent 품질 평가(Judge) 체계를 구축한 경험을 본 사업 RAG·품질 평가에 적용함
기술등급 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 합계
인원 | 22명 | 16명 | 19명 | 60명 | 117명
< AI 관련 주요 실적 >
사업명 | 발주처 | 기간 | 본 사업 연관
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 에스케이㈜ | 2026.04 ~ 06 | 근거 위치 제시형 응답
SKHy 제조 DT (FAB MOS) — MES AI Agent 'MOSAIC' | 에스케이㈜ | 2026.03 ~ 06 | Judge Agent 품질 평가
국립중앙박물관 교육 플랫폼 '모두' 개선·유지보수 | 국립중앙박물관 | 2024 ~ 2025 | 공공 교육 플랫폼 UX
※ 입찰참가자격(최근 3년 대학·공공 AI 사업 단일계약 3억 이상) 및 정량 유사·연관 실적 — 【해당 실적 확인 필요】

## Slide 34
추가 제안
  Ⅶ.
추가 제안

## Slide 35
1. 추가 제안
Ⅶ. 추가 제안
  1.1.1 구축 · 운영 · 유지를 위한 추가 제안
  1.1 추가 제안
(추가 비용 없이) 대학 AI 활용을 넓히고 운영 비용을 줄이는 4가지 추가 제안을 함께 수행함
① 학생 서비스 확장 로드맵
맞춤형 상담·전과·전공 탐색 Agent 설계안
2027년 이후 확장 계획
② AI 활용 가이드북
교직원용 업무별 활용 사례집
AI 윤리 원칙 교육 자료
③ 비용 최적화 리포트
Private/Cloud 모델 비용 비교
GPU 사용률 기반 증설 계획
④ 문서 표준화 가이드
AI가 잘 읽는 규정·서식 작성 지침
부서 문서 품질 개선
< 제안 전제 및 협의 사항 >
항목 | 내용
레거시 연계 비용 | 유지보수 미체결 시스템의 원 개발사 협조 비용 범위 협의
하자보수 기간 | 기본조건(2년 이상)과 사업지원 요구사항(12개월 이상) 중 2년 기준 적용
연차별 범위 | 1차년도·2차년도 기성 범위와 산출물 착수 시 확정