## Slide 1
정성제안서
AI 기반 지역혁신
데이터 플랫폼 구축
사업PM 【성명】 파트너
제출기관: (주)에이치나인
발주기관: 부산대학교 앵커사업단 지역사회혁신본부

## Slide 2
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 및 품질
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ
기타사항
Ⅶ

## Slide 3
일반현황
  Ⅰ.
제안사 일반현황
제안사의 조직 및 인원

## Slide 4
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 회사 개요
  1.1 일반현황 및 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 16년간 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·운영까지 수행해 온 경험으로 실사용 중심 업무 플랫폼을 완성함
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급업, 서비스업
주소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 10층 (성수동1가, 서울숲한라에코밸리)
전화번호 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
설립일 | 2010년 4월
해당부문 종사기간 | 2010.04 ~ 2026.08 (16년 5개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중소기업확인서, 공공입찰참여 제한금액 없음
인증 | 벤처기업 인증 (2014)
자본금 및 매출액 (최근 3년, 단위: 천원)
구분 | 2023 | 2024 | 2025
자본금 | 100,000 | 100,000 | 100,000
매출액 (SW) | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,077,940
매출액 (기타) | 0 | 0 | 38,800
매출액 합계 | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,116,740

## Slide 5
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.2 주요 연혁 및 수상
  1.1 일반현황 및 연혁
(검증된 디자인·서비스 품질) 국내외 디자인·ICT 어워드 수상과 공공 교육 플랫폼(국립중앙박물관 모두) 구축·운영 경험으로 공공 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 내용
2010 | (주)에이치나인 법인 설립
2011 | 창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2014 | 벤처기업 인증 획득
2016 | 스마트앱 어워드 커뮤니케이션 분야 최우수상
2017 | Good Design Award 수상 (코레일톡플러스 모바일 앱)
2019 | 중소벤처기업부 사내벤처 육성기업 선정
2020 | 사내벤처 육성 프로그램 활성화 표창 수상
2022 | HCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | 한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상 iF Design Award Communication 부문 수상 (국립중앙박물관 교육통합플랫폼 MODU)
2024 | ICT AWARD KOREA 디지털 인사이트 분야 GRAND PRIZE ICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE
2025 | Design Award 2025 Service 부문 수상 (대신증권 MTS)
본 사업과의 연관성
공공 플랫폼
국립중앙박물관 교육통합플랫폼 '모두' 구축·유지보수
iF Design Award 수상
통합운영 플랫폼
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축
대규모 업무 플랫폼 운영 고도화
근거 기반 AI
근거 위치를 함께 제시하는 AI Agent 구축
데이터 표준화·분석 자동화

## Slide 6
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.2.1 조직 구성 및 기술인력
  1.2 조직 및 인력 현황
(전문 인력 기반) 2026년 7월 기준 임직원 129명, 6개 실·22개 팀으로 구성되어 있으며 특급 기술자 22명을 보유하여 기획·디자인·개발·품질을 자체 수행함
조직도
경영
CEO
CFO: 경영기획팀
기획·디자인
UX실
비주얼실
인터렉션실
사용자 리서치·UI·인터랙션
개발
서비스개발실
DT개발실
신사업개발실
플랫폼·데이터·AI 개발
관리·품질
PMO그룹
품질관리팀(CTO)
사업관리·품질보증
기술등급별 인력 구성
등급 | 인원 | 비율 | 본 사업 활용
특급 | 22명 | 18.8% | PM·PL·아키텍트·데이터 설계
고급 | 16명 | 13.7% | 업무분석·UX 설계·보안·품질
중급 | 19명 | 16.2% | 기능 개발·퍼블리싱
초급 | 60명 | 51.3% | 개발 지원·시험
합계 | 117명 | 100% | 기술인력 기준 (전체 임직원 129명)

## Slide 7
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.1 주요 사업 수행실적
  1.3 관련 보유 기술 및 수행실적
(대규모 플랫폼 수행 역량) UI/UX·S/W개발·AI·데이터·운영 분야에서 연 10억 원 이상 규모의 플랫폼 구축·운영을 수행하여 3개월 일정의 복합 사업을 감당할 역량을 갖춤
사업명 | 사업기간 | 계약금액(원) | 발주처
SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 | 2026.07 ~ 2026.12 | 1,107,180,000 | 에스케이㈜
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04 ~ 2026.06 | 129,385,380 | 에스케이㈜
26년 Cello Square 플랫폼 UX기획 및 디자인 | 2026.01 ~ 2026.12 | 928,320,000 | 삼성에스디에스㈜
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 | 2026.01 ~ 2026.12 | 661,298,000 | ㈜엘지씨엔에스
중진공 전용 플랫폼 CX 기획 | 2025.10 ~ 2026.01 | 180,000,000 | 삼성에스디에스㈜
경기 컬처패스 플랫폼 운영 | 2025.10 ~ 2025.12 | 144,000,000 | ㈜마이비
닷컴 글로벌 표준 CX 디자인 UX/UI 가이드 | 2025.09 ~ 2025.12 | 270,000,000 | 삼성전자㈜
SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대)(DT) | 2025.08 ~ 2025.12 | 1,999,758,400 | 에스케이㈜
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 2025.07 ~ 2025.12 | 86,200,000 | 국립중앙박물관
CELLO SQUARE 5.0 운영고도화 CX | 2025.01 ~ 2025.12 | 1,235,530,000 | 삼성에스디에스㈜
LG Awards 고도화 (엘지경영개발원 인화원) | 2024.09 ~ 2025.02 | 126,900,000 | ㈜엘지씨엔에스
2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 | 2024.07 ~ 2025.01 | 100,000,000 | 국립중앙박물관
2024년 CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 | 2024.04 ~ 2024.12 | 1,444,700,000 | 삼성에스디에스㈜
※ 정량평가(유사실적)는 최근 3년 데이터 통합·관리 플랫폼, 성과관리시스템 구축 완료 실적만 인정 — [서식 6]·[서식 7] 및 계약서·세금계산서 제출

## Slide 8
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.2 본 사업 관련 핵심 수행사례
  1.3 관련 보유 기술 및 수행실적
(근거 제시형 AI · 공공 플랫폼 경험) 근거 위치를 함께 제시하는 AI Agent 구축 경험과 공공 교육 플랫폼 구축·운영 경험을 본 사업의 성과관리·AI 설계에 그대로 적용함
Trading AI Agent 개발 (SK가스)
(데이터 체계) 시황 데이터의 효율적·신속한 관리·분석을 위한 일일 리포트 자동화 AI Agent 구축
데이터 업데이트·조회·엑셀 다운로드 기능을 갖춘 표준화된 데이터 처리 체계와 다단계 분석 구조 마련
(근거 기반 신뢰성) 자연어 질의에 근거 데이터의 정확한 위치를 함께 제시하는 추적 가능한 Agent 응답 체계 구현
통계적 이상탐지 자동화·분석을 통한 의사결정 지원 체계 확립
(본 사업 적용) FUR-028·029 의미기반 검색·요약 설계에 '근거·기준일·한계 제시' 원칙으로 적용
국립중앙박물관 교육통합플랫폼 '모두' (2023 iF Design Award)
(공공 플랫폼) 공공기관 교육 프로그램 통합 플랫폼의 구축·개선·유지보수를 연속 수행함
(본 사업 적용) 프로그램 신청·참여·이수 흐름과 대외 공개 포털 UX 설계에 적용 (FUR-002·005)
CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 (삼성SDS)
(통합 운영) 대규모 통합운영플랫폼 구축과 5.0 운영고도화를 수행하여 업무 포털·관리자 시스템 설계 역량을 확보함
(본 사업 적용) 내부 업무포털·역할별 대시보드·권한 체계 설계에 적용 (FUR-001·003)

## Slide 9
1. 제안사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.3 AI Agent 운영·품질관리 수행사례 (MOSAIC)
  1.3 관련 보유 기술 및 수행실적
(AI 품질관리 실적) SK하이닉스 MES AI Agent와 실행 이력·품질지표 통합 모니터링 플랫폼을 구축한 경험을 본 사업의 AI 이용이력·품질평가 설계에 적용함
SK하이닉스 MES AI Agent 통합 관제 및 품질관리 체계 구축
관련 사업 | 기간 | 발주처
SKHy '26년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1 (FAB MOS) | 2026.05 ~ 2026.06 | 에스케이㈜
SKHy '26년 M14 차세대 제조 시스템 확산 (FAB MOS) | 2026.03 ~ 2026.06 | 에스케이㈜
SKHy '26년 M15X Ph4 차세대 제조 시스템 (FAB MOS) | 2026.03 ~ 2026.06 | 에스케이㈜
(이상 탐지) MES 운영 로그와 시스템 상태 정보를 실시간 분석하여 이상 징후를 탐지하고 조치를 지원하는 MES 특화 AI Agent 'MOSAIC' 개발
(운영 모니터링) Agent의 실행 이력·도구 호출·처리 결과·시스템 지표를 통합 수집·분석하는 운영·모니터링 플랫폼 구축
(원인 분석) 로그·메트릭·실행 이력 간 상관관계 분석으로 장애 구간과 원인 후보를 식별하여 운영 담당자의 대응 지원
(품질 평가) Judge Agent가 정확성·관련성·근거 충실도·응답 지연 기준으로 결과를 자동 평가
본 사업 적용
AI 이용 이력
질의·근거·결과·확정 여부 기록 구조 (SER-007)
품질평가 기준
정확도·근거 일치율 평가 설계 (FUR-029)
운영 모니터링
응답시간·오류율 관제 (PER-004)

## Slide 10
2. 제안사의 조직 및 인원
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 사업 수행조직 및 역할
  2.1 수행 조직
(현장 밀착형 조직) PM 직할 4개 실행팀 + 품질·보안 지원조직으로 구성하고, 핵심 인력을 부산 현장에 배치하여 협의·검수 속도를 확보함
PMR-003
수행 조직도
발주기관
지역사회혁신본부(사업총괄)
AX 정보화혁신본부(인프라·SSO)
세부과제 9-1~9-6 담당
사업관리
사업책임자(PM)
품질보증(QA)
보안관리책임자
분석·설계팀
업무분석
데이터 표준·DB
UX·UI 설계
개발팀
업무포털·관리자
공개 성과포털
대시보드·GIS
데이터·AI팀
초기 이관·품질
AI 적용방안 설계
통합검색
인프라·보안팀
서버 도입·IDC 입주
보안·취약점 점검
백업·모니터링
조직별 역할
조직 | 주요 역할 | 상주
사업관리 | 일정·위험·변경·보고 총괄, 발주기관 협의체 운영, 산출물 검토·승인 요청 | 상주
분석·설계팀 | 9-1~9-6 업무·데이터 분석, 공통/개별 영역 구분, 데이터 표준·ERD, 화면설계 | 상주
개발팀 | 내부 업무포털·관리자·공개포털·대시보드·GIS 개발, 단위·통합시험 | 부분 상주
데이터·AI팀 | 표준양식·초기 이관, 품질규칙, 통합검색, AI 의미검색·요약 적용방안 설계 | 부분 상주
인프라·보안팀 | 서버 장비 도입·랙 설치·OS/DB 구성, SSO 연계시험, 취약점 점검·조치 | 설치 시 상주

## Slide 11
2. 제안사의 조직 및 인원
Ⅰ. 일반현황
  2.2.1 투입인력 및 투입계획
  2.2 투입 인력
(필수 역량 전원 투입) RFP가 요구한 총괄PM·업무분석·UI/UX·개발·DB·데이터·AI·보안·품질 9개 역할을 모두 지정하고 단계별 투입 시점을 제시함
PMR-003
< 투입 인력 계획 >
역할 | 성명 | 등급 | 주요 담당 | M | M+1 | M+2 | MM
총괄PM |  |  | 사업총괄·협의체·위험관리 | ● | ● | ● | 3.0
업무분석 |  |  | 9개 세부업무 분석, 요구사항 추적 | ● | ● | ○ | 2.5
UI/UX |  |  | 업무흐름·화면설계, 사용성 점검 | ● | ● | ○ | 2.5
UI 디자인 |  |  | 디자인 시스템·반응형 화면 | ○ | ● | ● | 2.5
개발 PL |  |  | 아키텍처·공통 프레임워크 | ● | ● | ● | 3.0
개발자 |  |  | 업무포털·관리자·포털 기능 | ○ | ● | ● | 6.0
DB·데이터 |  |  | 데이터 표준·ERD·이관·품질 | ● | ● | ● | 3.0
AI |  |  | AI 적용방안 분석·설계, 통합검색 | ○ | ● | ● | 1.5
보안·인프라 |  |  | 서버 도입·보안·취약점 점검 | ○ | ● | ● | 1.5
품질(QA) |  |  | 품질보증·시험·형상관리 | ○ | ○ | ● | 1.0
사업관리(PMO) |  |  | 보안관리·시범운영·교육 | ○ | ● | ● | 1.0
● 전담 ○ 부분투입 / 성명·등급은 확정 후 기재, 핵심인력 교체 시 발주기관 사전승인·동급 이상 대체

## Slide 12
2. 제안사의 조직 및 인원
Ⅰ. 일반현황
  2.3.1 사업관리자(PM) 이력
  2.3 사업관리자(PM)
(총괄 PM) 공공 정보화 사업 경험을 갖춘 PM이 3개월 사업의 일정·품질·위험을 총괄하고 발주기관 협의체를 직접 운영함
PMR-001
성명 | 소속 | 직책 | 연령 | 등급 | 본 사업 임무
 |  |  |  |  | 총괄 PM
< 주요 경력 >
사업명 | 참여기간 | 담당업무 | 발주처

## Slide 13
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업이해도
추진전략
적용기술
표준 프레임워크 적용
개발 방법론

## Slide 14
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 추진배경 및 현행 문제점
  1.1 사업 배경 및 현황
(본질 이해) 본 사업은 홈페이지·파일보관소가 아니라 지역문제→사업운영→리빙랩→성과·증빙→정책환류를 하나의 데이터 체계로 잇는 핵심업무 플랫폼 구축임
현행 업무의 문제점
(분산 관리) 세부과제별 운영실적·참여자·만족도·협력기관·보고서·증빙이 개별 문서와 파일로 흩어져 있음
사업성과 종합 파악과 후속사업 활용이 어려움
평가 대응 시 자료 취합에 반복적인 수작업 발생
(정량 편중) 운영 건수·참여자 수 중심 관리로 인터뷰·활동기록·정책제안 등 정성성과가 축적되지 않음
(근거 단절) 실적 수치와 증빙자료가 연결되지 않아 성과의 신뢰성·설명력이 낮음
(연도 변동) 매년 교내 공모로 세부사업·참여학과·지표가 바뀌어 고정된 시스템으로는 대응이 어려움
사업 목표
① 표준화
사업·프로그램·리빙랩·참여자·성과 자료 표준 통합
② 신뢰성
실적-증빙 연결과 검토·승인으로 지표 신뢰성 확보
③ 가시화
대시보드·GIS로 추진현황과 성과 제공
④ 확장성
AI 분석·서비스 고도화에 대응하는 구조

## Slide 15
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.1 대상 사업(앵커사업 9번 단위과제) 분석
  1.2 사업 범위 및 대상
(공통·개별 구분) 9-1~9-6 세부과제의 업무와 데이터 특성을 분석하여 공통기능 + 과제별 확장영역으로 설계함
< 세부과제별 업무·데이터 특성 >
코드 | 세부과제 | 데이터 특성 | 핵심 성과지표 | 설계 반영
9-1 | 문화살롱 | 유휴공간 거점, 인문학 프로그램, 온라인 강좌 | (시)운영 건수·만족도 / (대)온라인 수강자 | 공간 위치(GIS), 수강 실적 업로드
9-2 | BUSAN CREATIVE | 영상·문화예술 콘텐츠, 상영·전시 | (시)운영 건수 | 대용량 영상 분리 저장, 콘텐츠 메타
9-3 | 공간 개선 리빙랩 | 빅데이터+정성데이터 지역문제 진단 | (시)만족도·운영 건수 / (대)분석보고서 | 지역문제-리빙랩 단계 연결
9-4 | 부산형 AIP 리빙랩 | 의료·보건·사회서비스 연계 교육 | (시)운영 건수 / (대)분석보고서 | 민감정보 최소수집·비식별
9-5 | Feed-forward 리빙랩 | 미래 예측 기반 문제 예견 | (시)운영 건수 / (대)분석보고서 | 기준선·종료선 변화분석
9-6 | Human-UP | 인문창업·인재양성·지역정주 | (대)운영 건수·참여자·만족도 | 참여형 프로그램(신청·이수증)
구축 범위
대외 공개 성과포털
앵커사업단 홈페이지
승인 성과·정책제안 공개
기본 지도·통합검색
내부 업무포털
사업·프로그램·참여자
성과지표·증빙·승인
정책환류·변화분석
관리자 시스템
연도별 권한·사업 변동
코드·지표 사전
AI 설정·로그·백업
데이터
표준·메타데이터
초기 이관·품질
백업·반출
AI 분석·설계
의미기반 검색 설계
요약·분류 적용방안
AI 이용정책·이력
인프라
데이터 서버 도입
PNU IDC 입주·설치
SSO 연계시험

## Slide 16
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.1 요구사항 간 상충 사항과 해결 방안
  1.3 핵심 이슈 및 대응
(사전 정합화) RFP 내 범위 포함/제외가 엇갈리는 5개 항목을 식별하고, 기본 구현과 연계 불가 시 대체방식을 함께 제시하여 범위 분쟁 없이 완수함
구분 | 상충 내용 | 제안 방안
인증 알림 (FUR-001·006) | 일반인·기업회원 임시비밀번호를 카카오·문자로 제공 vs 외부 알림서비스 연계 제외 | 인증용 발송 모듈만 범위에 포함하고, 발송 서비스(알림톡·SMS) 계약은 발주기관 보유 서비스 활용 협의. 미확보 시 이메일 인증으로 대체
학사 연동 (FUR-007·INR-005) | 학생 학과·학년·성적 조회 연동 vs 학사 상세데이터 자동연계 제외 | AX 정보화혁신본부 승인 범위의 최소항목(소속·학년)만 SSO 속성으로 연계. 성적 등 추가 항목은 승인 시 조회형 연계, 미승인 시 파일 반입
외부 연계 (FUR-008) | 고용24 실시간 채용정보·기업신용평가 연계 vs 외부 직접·실시간 연계 제외 | 고용24 공개 OpenAPI를 일 단위 수집·링크형으로 제공. 신용평가 데이터는 유료 계약 필요 → 엑셀 반입 + 연계 인터페이스 설계로 확장점 확보
설문 (FUR-005·024) | 프로그램별 설문 라이브러리 vs 자체 설문조사 엔진 제외 | 프로그램 만족도용 경량 설문(템플릿·문항·통계)만 구현. 기준선·종료선 측정은 외부 설문도구 결과 업로드로 처리
홈페이지 (FUR-002) | 앵커사업단 홈페이지 전체(회원·커뮤니티) vs 3억 범위 핵심 공개화면 우선 | 착수 시 메뉴별 우선순위를 확정하고 1차 필수(소개·프로그램·성과·정책제안·회원)를 먼저 구축, 나머지는 변경관리
위 사항은 제안요청서 질의 및 착수 시 요구사항 대비표로 확정하며, 어떤 경우에도 핵심 업무가 끊기지 않도록 대체방식을 기본 제공함

## Slide 17
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 비전 및 추진 목표
  2.1 사업 추진전략
(비전) 근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼 — 분산된 자료를 표준으로 묶고, 수치마다 근거를 연결하며, 매년 바뀌는 사업을 설정만으로 수용함
비전
근거로 증명하는 지역혁신 성과 플랫폼
추진 목표
자료 취합 시간 단축
실적-증빙 100% 연결
연도 전환 소스 수정 0건
추진 방향
Data Driven
Work Driven
Impact Driven
Policy Driven
Responsible AI
Sustainable & Open
핵심 전략
업무·데이터 표준 선행
근거 연결형 성과관리
공모형 연도전환 구조
단계 시연·사용자 정착
제한적 AI 설계
3개월 일정 확보
RFP 추진전략 대응
RFP 추진전략 | 제안 실행방안
❶ 업무·데이터 표준 선행 | 착수 3주 내 표준정의서·데이터사전·지표사전 초안 확정 후 개발 착수
❷ 전 과정 연결형 구조 | 지역문제→프로그램→활동→성과·증빙→정책제안→반영의 관계형 모델과 추적화면
❸ 핵심업무 우선 구축 | 사업·프로그램·참여자·성과·승인·정책환류를 1순위 스프린트로 배치
❹~❻ 공개 분리·AI·GIS | 공개승인 워크플로, AI는 분석·설계 범위, GIS는 마커·필터·상세까지
❼~❾ 검증·정착·지속 | 지표 산식·증빙 검증규칙, 단계 시연·UAT, 소스·데이터·라이선스 완전 인계

## Slide 18
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.2 사업 추진 프로세스
  2.1 사업 추진전략
(5단계 추진) 표준 정의를 먼저 끝내고 개발·데이터 이관·인프라 구축을 병행하여 3개월 안에 시범운영과 안정화까지 완료함
추진 프로세스
M1. 착수·분석
수행계획·요구사항 대비표
9개 세부업무 인터뷰
현행 자료 목록화
유사 시스템 분석
요구사항 정의서
M2. 표준·설계
데이터 표준·지표사전
ERD·관계모델
메뉴·화면·UI/UX
보안·백업 설계
설계서·프로토타입
M3. 구축
업무포털·관리자
공개포털·대시보드
통합검색·GIS
서버 도입·IDC 입주
통합 플랫폼
M4. 데이터·AI
표준양식·초기 이관
품질검증
AI 적용방안 설계
이관 데이터·AI 설계서
M5. 시험·전환
통합·보안·성능시험
UAT·시범운영
교육·기술이전
운영 전환

## Slide 19
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.1 사업 핵심 차별화 전략
  2.2 차별화 전략
(차별화) 평가위원이 가장 우려할 연도 변동·근거 신뢰성·3개월 일정·AI 안전성에 각각 대응하는 5대 전략을 제시함
① 공모형 연도전환 엔진
사업연도 단위로 구조·지표·양식을 선택 복사
세부과제 번호·명칭·상태·승계 분리
연도 전환 시 소스·DB 수정 없음
② 근거 연결형 성과관리
모든 수치 → 근거목록 → 증빙 원문 2클릭 이동
자동집계값과 수동보정값·사유 분리
확정 후 변경은 재승인·이력 보존
③ 정책환류 타임라인
제안-검토-협의-반영-후속조치 상태 추적
부산시·관계기관 회신을 파일·링크로 등록
지역변화까지 하나의 흐름으로 표시
④ UX 기반 업무 정착
담당자 인터뷰·현장관찰로 화면 설계
2주 단위 단계 시연·사용성 점검
반복입력 최소화·엑셀 일괄등록
⑤ Responsible AI 설계
권한·공개등급을 검색 단계에 적용
온프레미스 처리로 외부 전송 차단
AI 결과는 검토·확정 후 사용
⑥ 3개월 완수 일정관리
서버 장비 착수 2주 내 발주
장비 입고 전 개발환경 병행
SSO 지연 시 별도계정으로 진행
차별화 전략의 정량 목표
발주기관 우려 | 대응 전략 | 목표 지표
매년 바뀌는 공모 구조 | ① 연도전환 엔진 | 연도 전환 시 소스·DB 수정 0건
실적 신뢰성 | ② 근거 연결형 성과관리 | 확정 실적의 증빙 연결률 100%
정책 성과 증명 | ③ 정책환류 타임라인 | 정책제안별 상태·근거 이력 100% 보존
현장 정착 | ④ UX 기반 업무 정착 | UAT 핵심 과업 성공률 90% 이상
AI 보안 | ⑤ Responsible AI 설계 | 무권한 자료 노출 0건 (설계 검증)
촉박한 일정 | ⑥ 3개월 완수 일정관리 | 11주차 시범운영 착수

## Slide 20
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.3.1 일정·범위 위험 사전 대응
  2.3 위험 대응 전략
(선제 대응) 3개월 사업에서 일정에 직결되는 6대 위험을 착수 전에 식별하고 예방·대응 계획을 운영함
PMR-002
위험 | 영향 | 예방 조치 | 발생 시 대응
서버 장비 납기 지연 | 상 | 착수 1주 내 규격 승인 요청, 2주 내 발주, 재고 모델 우선 | 시험환경을 당사 보안 개발환경에서 운영, 입고 즉시 이관
SSO 연계 협의 지연 | 상 | 착수 회의에 AX혁신본부 참석 요청, 연계 규격 조기 확보 | 별도계정 방식으로 개발·시범운영, 승인 후 전환
초기 이관 자료 품질 | 중 | 이관 대상·우선순위 확정, 표준양식 사전 배포 | 오류행 리포트로 담당자 보완, 단계별 이관
사용자 참여 부족 | 중 | 세부과제별 담당자 지정, 시연 일정 사전 공지 | 현장 방문 인터뷰·원격 시연 병행
요구사항 확대 | 상 | 요구사항 대비표 기준선 확정, 변경관리 절차 | 영향·일정 분석 후 차기 고도화로 이관 협의
AI 보안 우려 | 중 | AI는 분석·설계 범위, 외부 전송 금지 원칙 | 온프레미스 설계·비식별 데이터로만 검증
위험관리 절차
식별
주간회의·협의체에서 위험 등록
분석
발생 가능성×영향도 등급화
대응 계획
회피·완화·전가·수용 결정
모니터링
주간 점검, 상 등급 즉시 보고
종결
조치 결과 확인·교훈 기록
(상향 보고) '상' 등급 위험은 발생 즉시 본부에 보고하고 48시간 내 대응안을 제출함

## Slide 21
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 목표 시스템 아키텍처
  3.1 목표 시스템 구성
(분리·확장 구조) 공개 영역과 내부 업무 영역을 논리적으로 분리하고, 계층별 표준기술과 확장지점을 명시하여 후속 AI·GIS 고도화를 소스 재작성 없이 수용함
ECR-001, QUR-003
계층별 목표 아키텍처
사용자
시민·기업
학생·교직원(SSO)
본부·과제 담당자
관리자
PC·태블릿·모바일 웹 반응형
채널
대외 공개 성과포털
내부 업무포털
관리자 시스템
공개/내부 도메인·WAS 분리
업무 서비스
사업·프로그램
성과·증빙·승인
정책환류
대시보드·GIS
전자정부 표준프레임워크
공통 서비스
인증·권한
파일·버전
검색·색인
알림·로그
역할기반 접근통제
데이터
업무 DB
파일 저장소
검색 색인
AI 벡터(설계)
PostgreSQL·OpenSearch
인프라
WEB/WAS 서버
DB·검색 서버
백업 스토리지
PNU IDC 입주
(분리) 공개포털은 승인·공개등급 데이터만 조회하는 별도 서비스로 구성하여 내부 자료가 노출될 경로를 차단함
(확장) 고급 GIS·AI 질의응답·추가 교내연계는 서비스 인터페이스와 데이터 구조만 설계에 반영하여 후속 사업에서 모듈로 추가함

## Slide 22
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.1 적용 기술 및 선정 근거
  3.2 적용기술
(종속 최소화) 검증된 공개 표준·오픈소스 중심으로 구성하여 라이선스 비용을 줄이고, 계약 종료 후 발주기관이 독립적으로 운영할 수 있게 함
ECR-003, COR-002
구분 | 적용 기술 | 선정 근거 | 라이선스
OS | Rocky Linux 9 (또는 발주기관 표준 OS) | RHEL 호환, 장기지원, IDC 운영 표준과 정합 | 오픈소스
프레임워크 | 전자정부 표준프레임워크 4.x (Spring Boot) | 공공 표준, 유지보수 인력 확보 용이 | 오픈소스
화면 | React 기반 SPA + 반응형 UI | 업무포털 대량 입력·필터 성능, 컴포넌트 재사용 | MIT
DBMS | PostgreSQL + PostGIS + pgvector | 공간정보·벡터 확장을 단일 DB에서 지원 | 오픈소스
검색엔진 | OpenSearch + 한글 형태소 분석기 | 첨부문서 본문 색인, 권한 필터 검색 | Apache 2.0
지도 | OpenLayers + 브이월드 배경지도 | 국가 공간정보, 행정동 경계 활용 | 무료(API키)
시각화·보고서 | Apache ECharts, JasperReports, Apache POI | 대시보드 차트, PDF·엑셀 표준 보고서 | 오픈소스
보안 | ClamAV(파일검사), 발주기관 백신·WAF | 업로드 악성코드 검사, IDC 보안장비 연동 | 오픈소스/기보유
운영 | Prometheus·Grafana, pgBackRest | 자원·응답시간 모니터링, DB 백업·복구 | 오픈소스
※ 제품 버전·지원종료일·유지관리 비용은 착수 시 라이선스 목록으로 제출 (상용 제품 도입 시 발주기관 사전 승인)

## Slide 23
4. 표준 프레임워크 적용
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.1 전자정부 표준프레임워크 적용 범위
  4.1 표준 프레임워크 적용 방안
(표준 준수) 실행·공통 컴포넌트 계층에 전자정부 표준프레임워크를 적용하고, 화면 계층 분리에 따른 문제점과 대응을 사전에 제시함
COR-001
< 표준프레임워크 적용 계획 >
계층 | 적용 대상 | 적용 내용
화면처리 | REST 컨트롤러, 공통 응답 규격 | React 화면과 REST API 분리, 표준 예외처리·메시지 규격
업무처리 | 서비스·트랜잭션 | 표준 서비스 구조, 선언적 트랜잭션, 업무 공통 유효성 검증
데이터처리 | MyBatis 기반 DAO | 표준 데이터 접근 구조, SQL 형상관리, DB 독립성 확보
연계통합 | SSO 어댑터, 파일 반입 | 인증 어댑터 분리로 연계방식 변경 시 업무 코드 영향 차단
공통기반 | 로그·보안·스케줄링 | 감사로그, 배치(재집계·색인·백업) 스케줄링
공통컴포넌트 | 게시판·권한·코드·메뉴 | 공지·자료실·코드·메뉴 관리에 재사용
예상 문제점 및 대응
예상 문제점 | 대응 방안
공통컴포넌트(JSP 기반)와 SPA 화면 구조 차이 | 공통컴포넌트의 서비스·DAO만 재사용하고 화면은 REST로 재구성
표준프레임워크 버전과 오픈소스 라이브러리 호환성 | 착수 시 버전 매트릭스 확정, 보안패치 적용 가능한 최신 버전 선택
표준 미적용 영역(검색·지도) 발생 | 표준 인터페이스 뒤에 캡슐화, 적용 예외 목록과 사유 문서화

## Slide 24
5. 개발 방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  5.1.1 반복점진형 개발 방법론
  5.1 개발 방법론
(단계 시연형 방법론) 정보시스템 구축 표준 단계에 2주 단위 반복(스프린트)과 단계 시연을 결합하여 3개월 일정에서 요구 누락과 재작업을 줄임
PMR-001
① 착수·분석
수행계획서(10일 내)
요구사항 대비표
현행 자료 목록
② 설계
데이터 표준·ERD
화면설계·프로토타입
아키텍처 설계
③ 반복 구현
스프린트 1~4
격주 단계 시연
단위시험
④ 시험·전환
통합·보안·성능
UAT·시범운영
교육·인계
스프린트 운영
스프린트 | 기간 | 구현 범위 | 시연 대상
S1 | M+0.5~1 | 사용자·권한, 사업연도·세부과제·공모학과, 코드·메뉴 | 본부 담당자
S2 | M+1~1.5 | 프로그램·일정·참여자·협력기관·활동·리빙랩 | 세부과제 담당자
S3 | M+1.5~2 | 성과물·지표·실적·검증·승인, 정책환류 | 본부·세부과제
S4 | M+2~2.5 | 대시보드·GIS·통합검색·공개포털·보고서 | 본부·AX혁신본부
단계 시연 운영 원칙
(동작 화면으로 확인) 문서 대신 실제 동작하는 화면으로 시연하여 요구사항 오해를 조기에 발견함
(피드백 반영) 시연 피드백은 다음 스프린트 백로그로 등록하고, 범위 밖 요청은 변경관리로 분리함
(설계 우선 영역) 데이터 표준·지표 사전은 S1 착수 전 확정하여 반복 개발 중 구조 변경을 최소화함

## Slide 25
5. 개발 방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  5.2.1 단계별 산출물 및 적용 경험
  5.2 단계별 산출물
(산출물 표준화) 단계별 산출물을 요구사항 번호로 추적할 수 있게 작성하여 검수 근거로 활용함
PMR-004
단계 | 주요 산출물 | 제출 시점
착수 | 사업수행계획서, 요구사항 대비표, 보안관리계획서, 위험관리계획서 | 계약 후 10일 내
분석 | 요구사항 정의서, 현행 업무·자료 분석서, 유사 시스템 분석서 | M+3주
설계 | 아키텍처·프로세스·메뉴·화면·인터페이스·데이터 설계서, 데이터 표준·지표 사전, ERD | M+5주
구현 | 소스코드, DB 스크립트, 설정정보, 단위시험 결과서 | 스프린트 종료 시
시험 | 통합·성능·보안·접근성·이관 시험 결과서, 취약점 점검 결과 | M+11주
전환 | 운영자·사용자 매뉴얼, 교육 결과, 기술이전 자료, 라이선스·장비 인계서 | 종료 2주 전 초안
AI 설계 | AI 적용방안 분석·설계서, AI 이용정책, 품질평가 기준 | M+11주
방법론 적용 경험
(적용 사례) 【유사 사업명】에서 동일 방법론으로 분석·설계 단계 시연을 운영하여 【성과】를 달성함
(도구) 요구사항 추적은 이슈관리 도구, 소스·문서는 형상관리 저장소로 일원화함

## Slide 26
기술 및 기능
  Ⅲ.
기능 요구사항
보안 요구사항
데이터 요구사항
제약사항

## Slide 27
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 3개 영역 메뉴 구조
  1.1 메뉴 및 화면 구조
(영역 분리) 대외 공개 성과포털 · 내부 업무포털 · 관리자 시스템을 분리하고, 역할별로 필요한 메뉴만 노출함
FUR-002, FUR-003, FUR-031
영역 | 주 사용자 | 메뉴 구성
대외 공개 성과포털 | 시민·기업·유관기관 | 홈, 사업단 소개, 사업·프로그램(신청), 지역문제·기본지도, 주요성과, 정책제안, 산학협력기업 현황, 자료실, 통합검색, 공지·커뮤니티, 회원서비스·MY-PAGE
내부 업무포털 | 본부·세부과제 담당자, 교수 | 내 업무, 사업연도·세부과제, 공모 선정학과, 프로그램·일정, 참여자, 협력기관, 활동·리빙랩, 성과물, 성과지표, 정성성과, 정책환류, 변화분석, AI 검색·요약(설계), 표준 보고서
관리자 시스템 | 본부 관리자 | 사용자·연도별 권한, 사업연도·조직·사업 변동, 코드·메타데이터, 지표 사전, 공개승인, 파일·저장소, 데이터 품질, AI 설정·품질, 로그·감사, 메뉴·콘텐츠, 백업·운영 현황
역할별 권한 구조
역할 | 조회 | 등록·수정 | 승인 | 다운로드 | 범위
내부관리자 | ● | ● | ● | ● | 전체
본부담당자 | ● | ● | ● | ● | 담당 사업연도 전체
세부과제담당자 | ● | ● | ○ | ● | 배정된 사업연도·세부사업
교수(학과) | ● | ● | - | ○ | 소속 학과 프로그램·지도학생
조회자·외부검토자 | ● | - | - | ○ | 지정 자료
일반이용자 | ● | - | - | ○ | 공개자료·본인 신청내역
● 허용 ○ 조건부(승인·공개등급) - 불가 / 메뉴·기능·사업·자료 단위로 관리자 설정

## Slide 28
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.2.1 역할 기반 인증 및 접근권한
  1.2 사용자 권한 관리
(이중 인증 경로) 학생·교직원은 학내 SSO, 일반인·기업회원은 별도계정 + 임시비밀번호 방식으로 구성하고 SSO 미연계 시에도 동일 업무를 수행함
FUR-001
사용자 유형별 인증 방식
사용자 | 인증 방식 | 연계 정보 | 미연계 시 대체
학생 | 학내 통합인증(SSO) | 학번, 소속, 신분 (승인 최소항목) | 별도계정 + 관리자 승인
교·직원 | 학내 통합인증(SSO) | 사번, 소속 부서·학과, 신분 | 별도계정 + 관리자 승인
일반인 | 회원가입 + 임시비밀번호 | 성명, 연락처, 지역 (최소수집) | 이메일 인증
기업회원 | 회원가입 + 임시비밀번호 | 기업명, 사업자번호, 담당자 | 이메일 인증
계정·권한 생명주기 관리
(권한 설정) 메뉴·기능·사업·자료 단위로 조회·등록·수정·삭제·승인·다운로드 권한을 설정함
사업연도·세부사업 단위로 권한을 부여하여 당해 연도 선정학과 담당자만 해당 자료를 관리함
(생명주기) 휴면(1년 미접속)·잠금(5회 실패)·퇴직·권한회수를 자동 점검하고 접속·권한변경 이력을 보존함
(SSO 어댑터) 인증 연계부를 어댑터로 분리하여 SAML·OAuth 등 연계방식 확정 후 업무 코드 수정 없이 적용함
(임시비밀번호) 카카오 알림톡·문자 발송은 발주기관 보유 서비스 연동을 우선 적용하고, 첫 로그인 시 비밀번호 변경을 강제함

## Slide 29
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.3.1 앵커사업단 홈페이지 및 공개 성과포털
  1.3 대외 공개 성과포털
(공개 품질 통제) 시민·유관기관에게 내부 승인된 공개자료만 연도·지역·주제별로 탐색하게 하고, 개인정보는 원문과 검색결과에서 모두 제외함
FUR-002
사업단 소개
비전·조직·세부과제 소개
주요업무·공지
프로그램
프로그램 소개·온라인 신청
MY-PAGE 신청현황·이수증
성과·정책제안
주요성과·대표사례
정책제안·반영 현황
지역문제 지도
사업·문제·정책 위치 마커
행정동 단위 필터
산학협력기업
소재지역·산업분류 분포
취업기업 현황(집계)
자료실·검색
보고서·콘텐츠 열람
공개등급 반영 통합검색
공개 데이터 통제 방식
① 등록
담당자 자료 등록·공개 희망 표시
② 점검
개인정보·저작권·민감정보 체크리스트
③ 승인
본부 공개승인·공개기간 설정
④ 공개
공개 전용 뷰로 포털 노출·색인
(반응형·접근성) PC·태블릿·모바일에서 동일 기능을 제공하고 웹 접근성 지침을 적용함
(범위) 시민참여 신청·접수·심사 기능은 제외하고, 3억 원 범위의 핵심 공개화면을 우선 구축함

## Slide 30
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.4.1 역할별 업무 대시보드
  1.4 내부 업무포털
(내 업무 중심) 로그인 즉시 미제출·승인대기·지표 미달·마감예정을 역할별로 보여주고, 모든 수치에서 근거 목록과 증빙으로 이동함
FUR-003
< 역할별 대시보드 구성 >
역할 | 핵심 카드 | 차트·목록
본부담당자 | 전체 운영건수·참여자·협력기관·지표 달성률·승인대기 | 세부과제별 달성률, 월별 운영 추이, 예산집행 참고값
세부과제담당자 | 담당 프로그램·미제출 자료·반려 건·마감 임박 | 지표별 목표 대비 실적, 최근 변경 이력
교수(학과) | 소속 학과 프로그램·참여 학생 현황 | 프로그램별 신청·이수 현황
관리자 | 데이터 품질 오류·로그 이상·저장공간 | 백업·배치 수행 현황
근거 이동 구조 (Drill-down)
대시보드 수치
예) 9-3 운영건수 38건
근거 목록
집계 대상 프로그램·활동 목록
상세 화면
프로그램 운영정보·참여자
증빙 원문
결과보고서·사진·명단 파일
(공통 필터) 사업연도·세부과제·프로그램·지역·기간 필터를 모든 화면에 공통 적용하고 마지막 조건을 기억함

## Slide 31
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.5.1 공모형 연도 전환 구조
  1.5 사업연도별 사업체계 관리
(소스 수정 없는 연도 전환) 사업연도-단위과제-세부과제-세부사업을 연도 단위 데이터로 관리하여 매년 공모 결과를 관리자 설정만으로 반영함
FUR-004
연도 전환 절차
① 신규 연도 생성
사업연도 등록, 단위과제 지정
② 선택 복사
전년도 구조·프로그램·지표·양식 항목별 복사
③ 재확정
기간·학과·담당자·예산·목표값·공개범위
④ 권한 부여
선정학과 담당자에 연도·사업 단위 권한
< 사업 변동 유형 처리 >
변동 유형 | 처리 방식 | 과거 자료
신규·계속 | 신규 등록 또는 전년도 사업과 승계관계 연결 | -
개편 | 명칭·내용 변경 이력 저장, 동일 승계 ID 유지 | 변경 전 정보 해당연도 귀속
통합 | 복수 사업 → 1개 사업 승계관계(N:1) | 통합 전 실적 원 사업에 보존
분리 | 1개 사업 → 복수 사업 승계관계(1:N) | 분리 전 실적 원 사업에 보존
종료 | 종료 상태·종료일 기록, 신규 입력 차단 | 조회·보고서에는 계속 포함
(학과 다대다) 하나의 과제에 복수 학과, 하나의 학과에 복수 과제 참여를 허용하고 주관·공동·협력·종료 역할과 기간을 관리함
(번호·명칭 분리) 세부과제 관리번호(9-1 등)와 명칭을 분리하여 번호 체계가 바뀌어도 실적이 이어짐

## Slide 32
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.5.2 성과지표 가중치·예산 관리
  1.5 사업연도별 사업체계 관리
(운영자 설정형 지표) 성과지표를 참여형·성과형(RAW)으로 구분하고 가중치·점수·담당자·예산을 운영자가 직접 관리함
FUR-004, FUR-016
< 성과지표 관리 항목 >
구분 | 데이터 항목 | 점수 산정 | 관리 주체
참여형 | 프로그램 참여·이수, 교육참여자, 운영건수 | 이수자·운영건수 × 가중치 자동 | 프로그램 담당
성과형(RAW) | 활동건수, 협력기관 실적, 성과물·사례 | RAW 데이터(엑셀) 등록 시 항목별 가중치 | 지표 담당자
단위 | 이수자, 프로그램(건), %, 원 | 지표별 단위·집계기준 지정 | 관리자
성과 주체 | 학생, 교·직원, 일반인, 기업 | 주체별 집계·중복 제거 | 관리자
RAW 데이터 항목 관리
(항목 생성) 운영자가 성과형 지표의 세부 항목을 화면에서 생성하면 DB 항목으로 저장되고 엑셀 양식이 자동 생성됨
엑셀 업로드·다운로드, 앵커사업단 제출용 서식 출력 제공
(담당자 지정) 과제별 성과지표마다 담당자를 지정하여 해당 소속 담당자만 입력·수정함
(예산) 세부과제(성과지표)와 일반과제(비성과지표)의 예산을 공통 관리하고 과제별 예산 담당자가 월별 집행 현황을 입력·조회함

## Slide 33
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.6.1 프로그램 등록 및 운영상태 관리
  1.6 프로그램·일정 관리
(계획부터 이수증까지) 프로그램 개설 시 과제·예산·성과지표를 지정하고, 신청·출석·만족도·이수증까지 한 흐름으로 처리하여 실적이 자동 집계됨
FUR-005, FUR-006
계획
과제·세부사업·예산·지표·모집대상 지정
모집
온라인 신청·일괄 명단 등록
운영
회차별 출석, 활동 기록
종료
만족도 설문, 수료·가수료
공개
성과정리·공개승인
< 프로그램 유형별 기능 >
구분 | 대상 | 제공 기능
참여형 | 학생·일반인 | 온라인 신청→승인→출석→만족도→가수료·수료→이수증 출력, 참여자 일괄 등록
성과형 | 담당 부서·학과 | 활동건수·협력기관·성과물 RAW 입력, 가중치 부여, 제출용 다운로드
공통 | 담당자 | 유형(인문·리빙랩·창업 등) 관리자 추가, 회차·워크숍 하위 등록, 전년도 프로그램 복사
일정·마감 알림
(통합 달력) 프로그램 일정, 지표 입력기한, 보고서·증빙 제출기한, 승인기한을 달력과 목록으로 제공함
(플랫폼 내 알림) 지연·미제출·반려 건을 자동 표시하고 담당자·관리자에게 플랫폼 내부 알림으로 통지함
(설문 라이브러리) 주제·문항 템플릿으로 프로그램별 만족도 설문을 구성하고 응답 통계를 제공함 (자체 설문엔진은 제외)

## Slide 34
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.7.1 참여자 및 참여이력 관리
  1.7 참여자·협력기관 관리
(최소수집·중복제거) 승인된 최소 항목만 수집하고 업로드 단계에서 오류·중복·필수값을 검증하여 참여자 실적을 정확하게 집계함
FUR-007
기능 | 상세 내용
수집 항목 | 성명·소속유형·연령대·지역·연락처 (승인 최소항목), 학생·시민·교직원·전문가·기관관계자 유형
등록 방식 | 직접입력, 표준양식 업로드(미리보기·오류행 다운로드), 온라인 신청 자동 등록
중복 판정 | 성명+연락처 해시 기준 동일인 판정, 고유인원·중복포함 집계 구분
개인정보 | 동의상태·보유기간·파기대상 관리, 열람·다운로드 권한 분리, 공개 통계는 집계값만
MY-PAGE | 신청 프로그램 현황, 과제물 관리, 만족도 설문, 이수증 출력
학사 정보 | 학생 소속·학년은 SSO 승인 항목으로 조회, 성적 등은 승인 시 조회형 연계
교수 조회 | 소속 학과 및 지도 학생의 참여 현황 조회
참여자 업로드 검증 흐름
양식 업로드
표준 스프레드시트
자동 검증
필수값·형식·코드·중복
결과 확인
정상·오류·중복 건수 미리보기
반영
정상 건 등록, 오류행 다운로드

## Slide 35
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.7.2 협력기관 및 산학협력 네트워크
  1.7 참여자·협력기관 관리
(누적 협력현황) 대학·지자체·기업·시민단체 등 협력주체를 사업·프로그램·정책제안과 연결하고 기관별 누적 협력현황을 제공함
FUR-008
구분 | 관리 항목
기관 정보 | 기본정보·유형·소재지·담당자·협력분야·협약/참여기간, 동일기관 중복등록 탐지
협력 실적 | MOU·자문·공동운영·공간제공·데이터제공 유형과 실적, 사업·성과물 연결
산학협력기업 | 기업명·사업자등록번호·대표자·연락처·지역·산업분류·홈페이지
협약 정보 | 협약 교수·협약일자·주체·협약서 파일·기업 담당자, 산학협력 종류 코드 관리
외부·교내 데이터 연계 방안
대상 | 연계 방식 | 범위 협의 사항
고용24 채용정보 | 공개 OpenAPI 일 단위 수집 + 원문 링크 | 실시간 직접연계 제외 원칙에 맞춘 배치형
기업신용평가 정보 | 엑셀 반입 + 연계 인터페이스 설계 | 유료 계약 시 API 연동 확장
교내 산학·취업·현장실습 | RAW(엑셀) 업로드 연동 | AX혁신본부 승인 시 조회 연계

## Slide 36
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.8.1 활동기록·지역문제·리빙랩 단계 관리
  1.8 활동·지역문제·리빙랩
(과정성과 축적) 지역문제 발굴부터 리빙랩 실증·확산까지 단계별 활동·산출물·의사결정을 기록하여 결과성과와 과정성과를 함께 관리함
FUR-009, FUR-010, FUR-011
리빙랩 단계 모델
문제정의
지역문제·근거
이해관계자
참여주체 구성
공동설계
아이디어·설계
실험·실증
장소·방법·결과
평가·확산
개선·후속
기능 | 주요 내용
활동·회의 기록 | 회의·교육·워크숍·인터뷰·조사·실증·전시 유형, 일시·장소·참석자·결정사항·후속조치·사진·회의록, 모바일 현장 등록
지역문제 | 문제명·분야·대상지역·대상집단·근거·수요출처·상태, 유사·중복 문제 검색, 연도별 후속사업 추적
리빙랩 단계 | 단계별 목표·일정·참여주체·활동·산출물·의사결정·다음단계, 단계 누락·지연 표시
실증 관리 | 실증대상·장소·방법·평가기준·결과·개선사항, 과정성과/결과성과 구분 조회
(연결) 문제-세부과제-프로그램-활동-성과-정책제안의 연결관계를 관계도 화면으로 제공함
(모바일) 현장에서 사진 촬영 후 바로 등록하고, 사진 위치정보는 저장 전 제거함

## Slide 37
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.9.1 성과물·메타데이터·버전·계보 관리
  1.9 성과물 통합관리
(근거 자산화) 문서·데이터·미디어 성과물을 표준 메타데이터·버전·공개등급·계보와 함께 등록하여 검색·공개·AI 활용의 기반으로 삼음
FUR-012, FUR-013, FUR-014, FUR-015
기능 | 상세 내용
통합 등록 | 운영계획서·결과보고서·회의록·정책제안서·분석보고서·설문결과·홍보물·사진·영상, 유형별 필수 메타데이터 양식
메타데이터 | 제목·요약·생산일·생산주체·공간·시간범위·주제·대상·자료유형·권리·공개등급, 용어사전·코드 관리
태그 | AI 추천 태그와 담당자 확정 태그를 구분 저장 (추천은 자동확정하지 않음)
버전 | 초안·검토본·최종본·공개본, 버전번호·등록자·변경사유, 논리삭제·복원/영구삭제 권한 분리
공개등급 | 내부·제한공개·대외공개·비공개, 공개기간, 공개 전 개인정보·저작권 체크리스트
계보 | 원천자료→가공자료→분석결과→보고서→정책제안 관계, 출처·작성방법·기준일·품질상태
대용량 | 영상 등은 메타데이터와 분리 저장, 분할 업로드·중단 복구, 허용 형식·크기 관리
계보 추적 예시
원천자료
설문 원자료·현장 사진
가공자료
정제 데이터셋
분석결과
빅데이터 분석보고서
정책제안
정책제안서 v2
대시보드
수치 → 근거 역추적

## Slide 38
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.10.1 지표 사전·자동집계·검증·승인
  1.10 성과지표·실적 관리
(검증 가능한 성과) 지표 정의·산식·목표·실적·증빙·승인·변경이력을 하나의 흐름으로 연결하여 부산시·대학 평가에 그대로 대응함
FUR-016, FUR-017, FUR-018
< 지표 사전 구성 >
항목 | 내용
정의 | 지표명·정의·단위·산식·측정주기·자료원·담당자·증빙기준·중복산정 규칙
구분 | 부산시 지정지표(공식명칭 유지) / 대학 자율지표 / 본부 관리지표 / 프로그램 기여지표
수준 | 투입-활동-산출-결과-영향 수준 및 해당연도 세부사업 연결
이력 | 연도별 정의 변경, 목표 조정 사유·승인 이력 보존, 공통지표 연도 간 연속성 유지
실적 집계·승인 흐름
자동집계
참여자·활동·성과물 원천자료에서 산식 집계
담당자 제출
수동보정값·사유 구분 입력
본부 검토
증빙연결·기간·대상·중복 검증규칙
승인·확정
확정 후 변경은 재승인
(집계 기준) 합계·고유인원·중복포함 기준을 지표별로 적용하고 달성률·미달값·전년 대비 증감과 근거목록을 제공함
(검증 규칙) 증빙 미연결, 기간 외 활동, 동일인 중복 등을 자동 점검하여 제출 전에 담당자에게 알림

## Slide 39
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.11.1 정성성과 관리 및 비교 대시보드
  1.11 정성성과·성과분석
(정량+정성 통합) 수치와 함께 대표 변화사례·근거자료를 같은 화면에 제시하고, 과제별 달성·예산집행 현황을 그래프로 비교함
FUR-019, FUR-020
< 정성성과 관리 >
항목 | 내용
유형 | 인터뷰·관찰·사례기록·만족도 결과·정책반영 사례·미디어 확산
기록 항목 | 대상·시점·변화내용·근거·기여요인·한계·후속계획
연결·공개 | 프로그램·지표·지역문제 연결, 대표사례 지정, 공개본 비식별 처리
< 성과분석 대시보드 >
분석 축 | 제공 화면
교차 조회 | 연도·세부과제·프로그램·지역·대상·기관·지표별 교차 조회
비교 | 목표 대비 실적, 전년 대비, 프로그램 간 비교와 추세 (표·차트)
예산 | 과제별 달성 현황과 월별 예산집행 현황 그래프
내보내기 | 필터 결과를 이미지·PDF·스프레드시트로 출력

## Slide 40
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.12.1 정책제안·검토·반영 추적
  1.12 정책환류 관리
(정책 경로 증명) 정책제안의 발굴→검토→협의→채택·반영→후속조치→지역변화를 증빙과 함께 타임라인으로 누적함
FUR-021, FUR-022, FUR-023
정책제안 상태 흐름
접수·검토
내부검토·보완
기관협의
공문·회의·회신
채택 판단
채택·일부반영·보류·미반영
반영
정책·조례·예산·시범사업
후속조치
점검·재제안
단계 | 관리 항목
제안 등록 | 제안명·문제정의·대상지역·정책분야·제안내용·기대효과·제안주체·담당기관, 표준서식·버전·공개승인
근거 연결 | 관련 프로그램·실증·분석보고서·공공데이터·회의기록 연결, 유사 제안 검색, 연도별 후속제안 연결
검토·협의 | 담당기관·담당자·검토일·의견·회의·공문·회신, 상태변경 사유·다음 조치·기한·담당자
반영 추적 | 반영유형·반영일·내용·범위·증빙·수혜대상·후속담당·점검일정, 미반영 사유와 재제안
(외부기관 연계 없음) 관계기관 회신은 직접입력 또는 파일·링크로 등록하여 외부 시스템 연계 없이 운영함

## Slide 41
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.13.1 기준선·종료선 관리와 기본 지도
  1.13 변화분석·기본 GIS
(해석 가능한 기초분석) 기준선·종료선 비교 시 측정조건·표본 차이와 해석 한계를 함께 표시하여 단순비교 오류를 방지함
FUR-024, FUR-025, FUR-026
기능 | 상세 내용
기준선·종료선 | 프로그램별 기준선·중간점검·종료선 지표·측정일·대상·도구·표본, 외부 설문 결과파일 업로드
기초 변화분석 | 차이·증감률·분포·분석대상 수 산출, 해석메모·한계 기록, 원자료·산식·근거 이동
후속 범위 명시 | 인과추론·정책효과 추정·사회적가치 화폐화·AI 예측은 후속 고도화로 구분 표시
위치 관리 | 사업장소·활동위치·정책대상지역·협력기관 주소·좌표 (주소 → 좌표 변환)
기본 지도 | 마커·목록·조건별 필터·상세정보 팝업, 행정동 경계 표시
민감 위치 | 개인 주거지 저장·공개 금지, 필요 시 행정동 단위로 일반화
GIS 구성
화면
마커·클러스터
조건 필터
상세 팝업
OpenLayers
배경지도
브이월드 배경지도
행정동 경계
국가 공간정보
데이터
위치 좌표(PostGIS)
행정동 코드
후속: 히트맵·공간통계

## Slide 42
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.14.1 권한 연동 통합검색
  1.14 통합검색
(권한 안전 검색) 사업·사람·기관·성과물·정책제안·첨부문서 본문까지 색인하되, 사용자 권한과 공개등급을 검색 질의 단계에서 적용함
FUR-027
수집
등록·변경 시 실시간 색인 대상 등록
추출
HWP·PDF·오피스 첨부 본문 텍스트 추출
색인
한글 형태소 분석, 공개등급·권한 필드 포함
검색
권한 필터 + 결과 내 재검색
기능 | 상세 내용
검색 대상 | 제목·본문·메타데이터·첨부문서 텍스트
필터 | 연도·세부과제·지역·주제·자료유형·공개등급, 결과 내 재검색
권한 제어 | 권한·공개범위에 따라 검색결과·미리보기·다운로드 제한 (색인 단계 권한 필드)
사전 관리 | 동의어·유사어 사전, 인기·최근 검색어 관리
성능 | 통합검색 5초 이내 응답 목표
검색 결과 화면 구성
통합 결과
유형별(사업·성과물·정책제안·기관) 탭
건수 요약·정렬
상세 필터
연도·세부과제·지역·주제
자료유형·공개등급
미리보기
검색어 강조 본문 미리보기
권한별 다운로드 제한

## Slide 43
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.15.1 의미기반 검색 적용방안 설계
  1.15 AI 적용방안 분석·설계
(근거 검색형 설계) 승인자료만 대상으로 하는 권한 연동 의미기반 검색(RAG) 구조를 설계하고, 근거·기준일·한계를 반드시 제시하는 원칙을 정의함
FUR-028, DAR-006
의미기반 검색 설계 구조
질의
키워드·자연어 질문
사용자 권한 확인
고급 대화형 질의응답 제외
검색
권한·공개등급 필터
키워드+의미 혼합검색
무권한 자료 원천 차단
근거
자료명·관련 문장
페이지·링크·기준일
근거 부족 시 명시
색인
승인자료 임베딩
원문버전·재색인 이력
pgvector(설계)
(대상 한정) 등록·승인된 자료만 색인하고 저작권·이용허락·개인정보·민감도·최신성을 색인 전에 점검함
(모델 운영) 임베딩·생성 모델은 온프레미스 또는 발주기관 승인 국내 인프라로 설계하여 외부 전송과 외부 학습을 차단함
(이력) 임베딩 생성일·모델·원문버전·재색인 이력을 관리하는 데이터 구조를 설계함
본 사업 범위는 AI 분석·설계까지이며, AI 모델·서비스의 실제 개발·구현은 후속 고도화로 수행함

## Slide 44
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.15.2 요약·분류·태깅 및 AI 거버넌스 설계
  1.15 AI 적용방안 분석·설계
(사람 검토 전제) AI 결과는 추천·초안으로만 다루고 담당자가 검토·수정·확정한 결과만 공식 자료로 쓰도록 업무 프로세스를 설계함
FUR-029, FUR-030
AI 보조 업무 프로세스 (설계)
대상 선택
보고서·회의록·인터뷰·정책제안
AI 제안
요약·유형·지역문제·키워드 후보
담당자 검토
수정·확정 (자동확정 금지)
이력 보존
원문·AI 결과·수정·확정자
< AI 거버넌스 설계 항목 >
항목 | 설계 내용
이용정책 | 허용 업무·금지 업무(정책추천·예측·자동 의사결정) 정의, AI 생성결과 표시 규칙
개인정보 | 개인정보·민감정보 포함 자료의 외부 AI 전송 금지, 사전 비식별 처리 절차
품질평가 | 검증 질의셋·정답 근거 기반 정확도·근거 일치율 평가 기준
감사 | AI 이용 로그(사용자·질의·근거·결과·확정 여부) 보존·점검 주기
보고서 보조 | 표준 성과보고서의 서술 요약 작성을 위한 기능·데이터 구조 설계
AI 단계적 도입 로드맵 (제안)
1단계 (본 사업)
AI 적용방안 분석·설계
데이터·권한 구조 반영
이용정책 수립
2단계 (차년도)
승인자료 의미검색
요약·태깅 보조
품질평가 운영
3단계 (고도화)
근거 검색형 질의응답
보고서 작성 보조
성과 분석 보조

## Slide 45
1. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.16.1 표준 성과보고서 및 운영관리
  1.16 보고서·운영관리
(즉시 제출 가능한 보고서) 확정자료만으로 정해진 서식의 성과보고서를 생성하고 자료 범위·기준일·산식·누락자료를 함께 표시함
FUR-030, FUR-031
구분 | 내용
표준 성과보고서 | 사업연도·세부과제·프로그램·지표 선택 → 운영현황·실적·주요사례·증빙목록 서식 출력
표준 출력물 | 사업현황·프로그램 운영·참여자 통계·성과지표·정책환류·자료목록 (PDF·엑셀)
표기 원칙 | 조회조건·출력일·기준일·산식·근거목록·누락자료 표시
사용 통제 | 담당자 검토·수정·승인 후에만 공식 보고서·대외공개 자료로 사용
운영관리 | 공지·메뉴·배너·코드·도움말·약관·개인정보처리방침 관리
로그 관리 | 데이터 변경·다운로드·권한변경·AI 이용·오류 로그 조회, 보존정책 적용
< 표준 보고서 목록 (안) >
보고서 | 주요 내용 | 형식
세부과제 성과보고서 | 운영현황·지표 실적·대표사례·증빙목록 | PDF·한글 호환
성과지표 실적표 | 부산시·대학 지표별 목표 대비 실적·달성률 | 엑셀
프로그램 운영 현황 | 프로그램별 운영 건수·참여자·만족도 | 엑셀
정책환류 현황 | 정책제안별 상태·반영 내용·후속조치 | PDF
참여자 통계 | 유형·연령대·지역별 집계 (비식별) | 엑셀

## Slide 46
2. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 보안관리 조직 및 인력·자료 보안
  2.1 보안관리 체계
(사업 전 과정 보안) 대표 명의로 보안관리책임자를 지정하고 인력·자료·장비·계정 통제를 착수부터 종료까지 적용함
SER-001, SER-002
구분 | 보안 통제 내용
보안 조직 | 보안관리책임자(대표 지정), 팀별 보안담당, 발주기관 보안담당과 연락체계·월간 점검·보고
참여 인력 | 투입 전 보안서약서(대표용·개인용)·보안교육, 접근권한 최소 부여, 교체·철수 시 계정회수·자료삭제 확인
자료 관리 | 발주기관 지정 저장소·PC에만 저장, 비공개 자료 제공자료 관리대장, 웹하드·개인메일 사용 금지
장비 | 작업 PC 백신·보안프로그램 설치, CMOS·로그인·화면보호 비밀번호(9자 이상), USB 반출입 승인
원격작업 | 개발·유지관리 원격작업 금지, 현장 작업 원칙
누출금지 정보 | IP·구성도·계정·취약점 결과·소스코드·개인정보 등 [별첨4] 목록 관리 및 종료 시 파기 확인서
사업 단계별 보안관리
착수
보안서약서 제출
보안교육
보안관리계획서
수행
월간 자체 점검
자료 관리대장
인력 변동 보고
오픈 전
취약점 점검
조치 결과 제출
종료
자료 반납·삭제
보안확약서
파기 확인서

## Slide 47
2. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.1 인증·개인정보·시큐어코딩
  2.2 응용·인프라 보안
(설계 단계 반영) 인증·세션·개인정보·시큐어코딩 통제를 설계서에 반영하고 구현·시험에서 검증함
SER-003, SER-004, SER-005
영역 | 적용 방안
인증·세션 | 관리자·승인·다운로드 기능 2단계 인증, 안전한 해시(솔트) 저장, 5회 실패 잠금, 세션 30분 만료, 동시접속 제한
권한 변경 | 권한 부여·변경·회수는 승인 절차와 이력 기록
개인정보 | 개인정보 보호법·안전성 확보조치 기준 반영, 전송구간 TLS, 고유식별·연락처 암호화, 키 분리 관리
처리 이력 | 열람·다운로드·수정·삭제·파기 이력 기록과 대량 조회 등 이상행위 점검
시큐어코딩 | 행정안전부 SW 개발보안 가이드 보안약점 제거, 소스코드 보안약점 분석도구 점검
주요 점검 | SQL 삽입·XSS·CSRF·파일업로드·경로조작·인증우회·정보노출, 비밀정보 하드코딩 금지(환경변수·키 저장소)
< 개인정보 처리 단계별 보호조치 >
단계 | 보호조치
수집 | 업무별 최소항목, 동의 문구·보유기간 고지, 동의 이력 저장
저장 | 식별정보 분리 저장·암호화, 접근권한 최소화
이용 | 화면 마스킹, 다운로드 사유 입력·승인, 처리 이력 기록
제공·공개 | 집계·비식별 값만 공개, 소수집단 재식별 점검
파기 | 보유기간 만료 자동 추출, 파기 승인·결과 기록

## Slide 48
2. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.2 인프라·로그·사업종료 보안
  2.2 응용·인프라 보안
(추적 가능한 보안) 인프라 접근을 허용 경로·단말·계정으로 제한하고, 로그 위변조 방지와 사고대응·종료 시 완전 삭제를 수행함
SER-006, SER-007, SER-008
영역 | 적용 방안
인프라 | IDC 방화벽·접근제어 정책 적용, 보안패치, 서버·DB 관리자 접속은 지정 단말·계정만 허용
파일 보안 | 확장자·MIME·크기 검사, 업로드 파일 악성코드 검사, 업로드 경로 실행 차단
로그 | 로그인·권한·개인정보·다운로드·데이터변경·관리자작업·AI 이용 로그, 해시 체인으로 위변조 방지
사고 대응 | 탐지→차단→보고(즉시)→복구→원인분석→재발방지, 비상연락망 운영
오픈 전 점검 | 웹·서버·DB·소스코드 취약점 점검과 조치완료 증빙 제출
사업 종료 | 제공자료·임시파일·테스트데이터·계정·접속수단 반납·삭제, 대표·참여자 보안확약서·삭제확인서
< 취약점 점검 계획 >
대상 | 시기 | 방법 | 산출물
소스코드 | 스프린트별 + 오픈 전 | 보안약점 분석도구 전수 점검 | 점검·조치 결과서
웹 애플리케이션 | 오픈 전 | 주요 취약점 진단 항목 점검 | 진단·조치 결과서
서버·DB | 설치 후·오픈 전 | 보안 설정 점검표 | 설정 점검 결과

## Slide 49
3. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 연도별 공모형 데이터 모델(ERD)
  3.1 데이터 모델
(연도 축 데이터 모델) 모든 업무 데이터를 사업연도 축에 귀속시키고 코드·이력·버전·승인·공개범위·근거관계를 공통모델로 적용함
DAR-001
핵심 엔터티 관계
사업 구조
사업연도
단위과제
세부과제
세부사업
학과·부서(N:M)
승계관계
연도별 구조
운영
프로그램
회차·활동
참여자
협력기관
지역문제
리빙랩 단계
운영 데이터
성과
성과물
지표·목표·실적
증빙
정성사례
기준선·종료선
성과 데이터
환류
정책제안
검토·협의
반영·후속조치
정책 데이터
공통 모델
코드
이력·버전
승인
공개범위
근거관계
공통 적용
(분리 설계) 세부과제 번호·명칭·사업상태·승계관계를 분리하여 매년 공모 결과와 조직변경을 소스 수정 없이 반영함
(근거관계) 모든 실적·지표·AI 결과가 원천 엔터티를 참조하도록 공통 근거관계 테이블을 둠

## Slide 50
3. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.2.1 데이터 표준·코드 및 품질관리
  3.2 데이터 표준·품질
(표준 선행) 표준단어·용어·도메인·코드를 개발 착수 전 확정하고, 핵심지표와 공개데이터를 정기 품질점검 대상으로 관리함
DAR-002, DAR-004
< 데이터 표준 체계 >
구분 | 내용
표준 사전 | 표준단어·용어·도메인·코드·명명규칙 (공공데이터 공통표준 준용)
분류 코드 | 지역·대상·정책분야·프로그램유형·자료유형·기관유형·성과수준·사업변동유형·참여유형
변경 관리 | 관리자 추가·변경·사용중지, 표준 변경 승인·배포·기존값 매핑 절차, 하드코딩 금지
< 품질 규칙 >
품질 차원 | 규칙 예시 | 점검
완전성 | 필수값 누락 (예: 프로그램 기간·담당자) | 등록 시 즉시
유효성 | 코드값·날짜·숫자 범위 | 등록 시 즉시
일관성 | 실적 기간과 프로그램 기간 일치, 관계 무결성 | 일 배치
유일성 | 참여자·기관 중복 | 일 배치
적시성 | 지표 입력기한 경과 | 주간
(오류 관리) 오류 현황·담당자·조치기한·정정이력을 관리하고 관리자 화면에서 품질 현황을 제공함

## Slide 51
3. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.3.1 초기 데이터 구축 및 검증
  3.3 데이터 이관
(선별 이관) 발주기관 목록 기준으로 우선대상만 선별 이관하고, 이관 전후 건수·오류·중복·누락을 검증하여 발주기관 확인을 받음
DAR-003, TER-003
① 대상 확정
이관·제외·우선순위 확정
② 정비
핵심 메타데이터 정비, 표준양식 변환
③ 이관
모의 이관 → 본 이관
④ 검증
건수·필드값 표본·전수 대조
대상 | 이관 방식 | 검증 기준
사업·프로그램 목록 | 표준양식 정비 후 일괄 업로드 | 건수 전수, 주요필드 전수
참여자 명단 | 최소항목만 정비, 동의 확인 건만 | 건수 전수, 중복 판정 결과
보고서·증빙 파일 | 원본 보존 + 메타데이터 등록 | 파일 해시 일치, 표본 열람
성과 실적 | 지표 사전 매핑 후 실적 등록 | 지표별 합계 대조
오류 처리
(오류 리포트) 오류·중복·누락 행을 담당자별 보완 목록으로 제공하고 재처리 결과를 기록함
(원본 보존) 원본 파일은 수정 없이 보존하고 이관본과의 대응관계를 남김

## Slide 52
3. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.4.1 개인정보 분리와 백업·복구·반출
  3.4 개인정보·백업·반출
(분리·복구 보장) 개인식별정보를 성과 데이터와 분리·암호화하고, 구성요소별 백업과 정기 복구훈련으로 실제 복구 가능성을 검증함
DAR-005, DAR-007
< 개인정보 처리 기준 >
항목 | 내용
최소 수집 | 업무별 수집항목·목적·근거·보유기간·접근권한 정의
분리·암호화 | 개인식별정보 별도 스키마 분리, 연락처 등 암호화
재식별 점검 | 통계·사례·지도 공개 시 소수집단(5명 미만)·위치 재식별 위험 점검
파기 | 보유기간 만료·동의철회·사업종료 시 파기 또는 분리보관
< 백업·복구 기준 (안) >
구성요소 | 백업 주기 | 보존 | 복구 목표
DB | 일 전체 + 실시간 로그 | 30일 | 4시간 이내
파일 저장소 | 일 증분 + 주 전체 | 30일 | 8시간 이내
설정·검색색인 | 변경 시 + 주간 | 5세대 | 4시간 이내
※ 정기 복구훈련(분기 1회) 실시, 계약 종료 시 전체 데이터·메타데이터·파일·코드·설정·이력 표준형식 제공

## Slide 53
4. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.1.1 데이터 서버 장비 도입 및 IDC 입주
  4.1 시스템 구성
(계약금액 내 장비 일체) 예상 이용규모 근거의 자원 산정으로 서버 장비를 도입하고 PNU IDC 입주기준에 따라 설치·설정·연계시험·안정화까지 수행함
ECR-001, ECR-002
< 서버 구성 (안) — 규격·수량은 발주기관 사전 승인 후 확정 >
구분 | 용도 | 주요 사양(안) | 수량
WEB/WAS | 공개포털·업무포털 (논리 분리) | 2U, CPU 16코어 이상, 메모리 64GB, SSD 960GB×2(RAID1) | 1
DB·검색 | PostgreSQL·OpenSearch | 2U, CPU 16코어 이상, 메모리 128GB, SSD 1.92TB×2(RAID1) | 1
스토리지 | 파일·백업 저장 | NAS, 가용 16TB 이상(RAID6), 이중화 전원 | 1
기타 | 랙 설치 부자재, OS·백신 라이선스 | IDC 입주기준 준수 | 1식
< 자원 산정 근거 >
항목 | 산정 기준 | 값
내부 사용자 | 본부·세부과제·학과 담당자 | 약 150명 / 동시 30
외부 이용자 | 일 방문 1,000 가정, 피크 10% | 동시 100
파일 용량 | 연 300GB(영상 포함) × 5년 + 여유 30% | 약 2TB
AI 호출 | 설계 단계 — 후속 GPU 자원 별도 산정 | -
(설치) 장비 반입·랙 설치·전원·네트워크·OS·DB·보안 설정·통합인증 연계시험·안정화를 IDC 협의 일정에 맞춰 수행함
(인계) 장비·라이선스·설정정보·보증서·운영자료를 인계하며, 제조사 무상보증 【3년】과 장애 대응체계를 명시함
(환경 분리) 개발·시험·운영환경을 분리하고 시험환경은 비식별·가상 데이터만 사용함

## Slide 54
4. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.2.1 제약조건 준수 및 검증 방안
  4.2 법령·라이선스·데이터 권리
(제약조건 검증) 법령·지침·라이선스·데이터 권리 제약을 구현 항목과 시험 항목으로 연결하여 설계·구축·운영 단계에서 충족 여부를 확인함
COR-001, COR-002, ECR-003
제약조건 | 구현 방안 | 시험·확인 방안
소프트웨어진흥법·전자정부법 | 표준프레임워크·개발보안·호환성 지침 적용 | 기술적용계획표[서식10]·결과표 제출
개인정보 보호법 | 최소수집·암호화·접근기록·파기 | 개인정보 점검 체크리스트 시험
웹 접근성·호환성 | KWCAG 지침, 지정 브라우저 | 자가점검·개선결과 제출
국외 저장 금지 | PNU IDC 국내 운영, 외부 AI 전송 금지 | 구성도·통신 경로 점검
라이선스 | 오픈소스 라이선스 목록·버전·지원종료일 | 라이선스 검토서 제출
데이터 권리 | 발주기관 데이터·AI 입출력 제3자 사용 금지 | 계약·기술적 통제 확인서
소스 인계 | 소스·DB 스크립트·설정·산출물 전체 인계 | 빌드 재현 시험
기술적용계획표 운영
(계획→결과) [서식 10] 정보시스템 구축·운영 기술적용계획표를 제안 시 제출하고, 종료 시 기술적용결과표로 적용 여부를 증빙함
(미적용 사유) 부분적용·미적용 항목은 사유와 대체기술을 명시하고 발주기관 확인을 받음
(분리발주) 분리발주 대상 상용 SW는 없으며, 도입이 필요할 경우 발주기관 직접구매 절차를 따름

## Slide 55
성능 및 품질
  Ⅳ.
성능 요구사항
인터페이스 요구사항
품질 요구사항

## Slide 56
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.1.1 응답시간·동시사용·용량 목표
  1.1 성능 목표
(측정 가능한 목표) 데이터량·동시사용자·네트워크 조건을 명시한 성능 목표와 측정 기준을 제시하고 착수 단계에서 확정함
PER-001, PER-002
< 성능 목표 (안) >
구분 | 목표 | 측정 조건
일반 조회화면 | 3초 이내 (95%) | 동시 130명, 5년 누적 데이터, 교내망
통합검색 | 5초 이내 (95%) | 색인 문서 5만 건, 첨부 본문 포함
대시보드 | 3초 이내 | 사업연도 전체 집계 (사전집계 캐시)
대용량 작업 | 진행상태·완료알림 | 보고서 생성·대량 업로드·재집계
동시 사용 | 내부 30 / 외부 100 | 부하시험 도구로 30분 지속
용량 | 5년 2TB + 확장 | 임계치 80% 경고
성능 확보 방안
(집계) 대시보드 지표는 배치 사전집계 테이블과 변경 시 증분 갱신으로 응답시간을 확보함
(검색) 검색은 전용 엔진으로 분리하여 업무 DB 부하와 격리함
(파일) 대용량 파일은 분할 업로드·중단 복구·비동기 변환으로 처리함

## Slide 57
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.2.1 배치처리 및 성능 모니터링
  1.2 성능 시험·모니터링
(운영 중 성능 관리) 배치작업을 서비스 영향이 적은 시간에 스케줄링하고, 핵심 지표 모니터링 → 원인분석 → 튜닝 → 재시험 주기를 운영함
PER-003, PER-004, TER-004
< 배치 작업 스케줄 (안) >
작업 | 주기 | 시간대 | 실패 처리
지표 재집계 | 일 1회 + 변경 시 증분 | 02:00 | 대상·원인 기록, 자동 재시도 3회
검색 재색인 | 변경 시 실시간 + 주 1회 전체 | 03:00 | 실패 문서 재처리 큐
백업 | 일 1회 | 01:00 | 관리자 알림, 수동 재실행
품질 점검 | 일 1회 | 04:00 | 오류 목록 생성
< 모니터링 항목 >
항목 | 임계치(안) | 조치
응답시간 | 평균 2초 초과 | 느린 쿼리 분석·인덱스 튜닝
오류율 | 1% 초과 | 오류 로그 분석·핫픽스
CPU·메모리 | 80% 5분 지속 | 원인 프로세스 확인·자원 증설 검토
저장공간 | 80% 도달 | 증설 계획 보고
DB 연결 | 풀 90% 사용 | 커넥션 설정 조정
(성능시험) 목표 동시사용·데이터량·대용량 파일 조건에서 부하시험을 수행하고 미달 시 튜닝 후 재시험함

## Slide 58
2. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.1.1 UX 설계·웹 접근성·입력 검증
  2.1 사용자 인터페이스
(UX 전문기업의 화면 설계) 실제 담당자 업무흐름을 관찰해 반복입력을 줄이고 오류를 입력 시점에 잡는 화면을 설계하고 사용성 점검으로 검증함
INR-001, INR-002, INR-003, QUR-002
사용자 인터페이스 설계·검증 절차
리서치
세부과제 담당자 인터뷰·업무 관찰
설계
업무흐름도·와이어프레임·디자인 시스템
프로토타입
클릭 가능한 시안으로 단계 시연
사용성 점검
과업 수행 테스트·개선 반영
구분 | 적용 기준
화면 일관성 | 공통 레이아웃·용어·버튼·입력·오류표시 기준 (디자인 시스템)
업무 안내 | 업무 단계·현재 상태·필수입력·저장 결과 명확 표시, 도움말·입력 예시
반응형 | PC·태블릿·모바일 웹 주요 화면 반응형
웹 접근성 | 키보드 이용·대체텍스트·명도대비·초점이동 점검, 자가점검·개선결과 제출
호환성 | 발주기관 지정 최신 브라우저에서 핵심기능 동일 제공
입력 검증 | 날짜·숫자·코드·파일형식·필수값·중복값 즉시 검증, 오류 위치·원인·해결방법 안내
입력 손실 방지 | 자동 임시저장·이탈 경고

## Slide 59
2. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.2.1 연계 방식 비교 및 구축 방안
  2.2 시스템 인터페이스
(파일·링크 반입 원칙) 연계 방식별 장단점을 비교하여 표준파일 반입을 기본으로 하고, 교내 인증은 승인 범위의 최소정보만 연계함
INR-004, INR-005, INR-006
< 연계 방식 비교 >
방식 | 장점 | 단점 | 적용
실시간 직접연계 | 최신성 | 협의 지연·장애 전파·범위 제외 | 미적용
표준파일 반입 | 협의 불필요, 검증 후 반영 | 주기적 수작업 | 참여자·기관·실적 (기본)
파일·링크 등록 | 외부기관 자료 즉시 관리 | 원문 변경 추적 한계 | 정책 회신·외부자료
SSO 최소연계 | 로그인 편의, 소속 자동 확인 | 승인 필요 | 승인 시 적용, 미승인 시 별도계정
< 반입 데이터 정합성 관리 >
항목 | 내용
표준양식 | 참여자·기관·프로그램·지표실적 스프레드시트 양식 제공
사전 검증 | 미리보기와 정상·오류·중복 건수 표시, 오류행 다운로드
반입 기록 | 원천 식별자·반입일·기준일·건수·처리결과 기록
재처리 | 코드불일치·중복·누락·형식오류 재처리 절차, 변경 영향 사전 점검

## Slide 60
3. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  3.1.1 가용성·확장성·형상관리
  3.1 품질 목표
(품질 내재화) 장애 격리·관리자 설정형 확장·요구사항 추적성을 설계 원칙으로 정하고 단계별로 점검함
QUR-001, QUR-003, QUR-004
품질 특성 | 목표 | 구현·점검 방안
가용성 | 업무시간 무중단 | 기능 단위 예외 격리, 오류 시 처리상태·재시도 안내, 가동·장애 모니터링
사용성 | 사용성 점검 반영 | 주요 사용자 과업 테스트 결과 반영 (Ⅳ.2.1)
확장성 | 연도 전환 소스 수정 0건 | 세부과제·학과·유형·지표·보고서를 관리자 설정으로 변경
유지보수성 | 문서화된 구조 | 공개 표준·인터페이스 명세, 후속 확장지점 설계서 명시
형상관리 | 변경 이력 100% | 소스·DB 스크립트·설정·문서 버전과 배포이력 관리
추적성 | 요구사항 전수 추적 | 요구사항-설계-개발-시험-인수 추적표
단계별 품질 점검
분석
요구사항 검토, 모호성 제거
설계
설계 검토, 품질속성 반영 확인
구현
코드리뷰·정적분석·단위시험
시험
요구사항 기반 시험·결함 추적
(유지보수 문서) 운영자가 코드 수정 없이 설정으로 바꿀 수 있는 항목 목록과 설정 방법을 운영 매뉴얼에 포함함

## Slide 61
3. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  3.2.1 종합 시험 계획 및 시나리오
  3.2 시험 계획
(요구사항 기반 시험) 모든 시험항목을 요구사항 번호와 연결하고, 공모형 연도 전환 시나리오와 종단간 업무흐름을 반드시 시험함
TER-001, TER-002
< 시험 단계 >
시험 | 시기 | 수행·확인
단위 | 스프린트별 | 정상·오류·경계값·권한별 시나리오, 개발자 수행 / PL 확인
통합 | M+2 | 사업등록→성과→정책환류→공개 종단간 흐름
인터페이스·이관 | M+2 | 업로드 정상·오류·중복·재처리, 이관 건수·필드 검증
성능·보안·접근성 | M+2.5 | 부하시험, 취약점 점검, 접근성 자가점검
인수 | M+2.5~3 | 본부·세부과제 담당자 실제 업무자료 수행
< 공모형 업무 시나리오 (필수) >
시나리오 | 확인 사항
신규 학과 선정 | 권한 자동 부여, 당해연도 화면 노출
기존 학과 계속·종료 | 종료 학과 입력 차단, 과거 실적 조회 유지
복수학과 공동참여 | 학과별 기여 실적 집계
과제 통합·분리·종료 | 승계관계와 과거 실적 귀속
전년도 선택복사·재확정 | 복사 항목과 재확정 항목 구분
결함등급(치명·중대·보통·경미)별 처리기한과 재시험·종결 기준을 시험계획서에 정의, 수정 후 회귀시험

## Slide 62
프로젝트 관리
  Ⅴ.
관리방법론
일정계획
개발장비

## Slide 63
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 보고·의사결정 체계
  1.1 사업 관리 체계
(빠른 의사결정) 주간 실무회의와 분야별 협의체(본부·세부과제·AX혁신본부)를 운영하여 3개월 일정에서 의사결정 지연을 막음
PMR-001, PMR-003
< 보고 체계 >
구분 | 주기 | 참석 | 주요 내용
착수보고 | 계약 후 10일 내 | 본부장·담당·AX혁신본부 | 수행계획·요구사항 대비표·일정
주간보고 | 매주 | 본부 담당·PM | 진척·이슈·다음 주 계획
단계 시연 | 격주 | 본부·세부과제 담당 | 스프린트 결과 시연·피드백
월간보고 | 매월 | 본부장·PM | 진척률·위험·변경 현황
완료보고 | 종료 전 | 전체 | 결과·산출물·인계
< 분야별 협의체 >
협의체 | 참여 | 협의 대상
업무 협의체 | 본부·세부과제 담당·PM·분석 | 업무흐름·지표·양식·화면
인프라 협의체 | AX혁신과·정보화기획운영과·인프라팀 | 서버 입주·SSO·보안정책
데이터 협의체 | 본부·데이터팀 | 이관 대상·표준·공개 기준
(즉시 보고) 중요 지연·이슈·의사결정 사항은 당일 보고하고 조치기한·담당자를 이슈대장에서 관리함

## Slide 64
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.2.1 요구사항 추적과 변경통제
  1.2 범위·위험·변경 관리
(기준선 관리) 요구사항 대비표를 범위 기준선으로 삼고, 모든 변경요청은 영향 분석과 승인 후에만 반영함
PMR-002
변경 요청
요청자·사유 등록
영향 분석
범위·비용·일정·품질
승인 판단
본부 승인 / 차기 이관
반영·추적
설계·시험·검수 근거 갱신
< 관리 항목 >
관리 영역 | 방법
요구사항 추적 | 요구사항별 담당·상태·설계·시험·검수 근거를 추적표로 관리
변경 통제 | 사유·영향·비용·일정·승인 여부 기록, 승인 전 임의 반영 금지
위험 관리 | 교내연계 지연·데이터 품질·AI 보안·사용자 참여 위험의 예방·대응계획 주간 점검 (Ⅱ.2.3)
이슈 관리 | 이슈대장 등록→담당 지정→기한 관리→종결 확인
형상 관리 | 산출물·소스 버전 관리, 배포 승인·롤백 이력
< 이슈 보고 기준 >
등급 | 기준 | 보고·조치
긴급 | 일정 1주 이상 지연, 범위·비용 영향 | 당일 본부장 보고, 3일 내 대응안
중요 | 단계 일정 지연 우려, 협의 지연 | 주간보고 상정, 담당 지정
일반 | 작업 단위 이슈 | 이슈대장 관리, 주간 점검

## Slide 65
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.3.1 검수 기준 및 인수 관리
  1.3 검수·산출물 관리
(완전 인계) 제안요청서·제안서·협상·계약·수행계획의 요구사항 충족 여부로 검수받고 소스·DB·설정·데이터·라이선스·계정을 빠짐없이 인계함
PMR-004
단계 | 내용
검수 기준 | 요구사항 대비표 항목별 충족 여부, 시험 결과, 산출물 완비
최종 산출물 | 계약 종료 2주 전 초안 제출, 검수·보완 반영 최종본은 종료일까지 제출
제출 산출물 | 요구사항정의서, 프로세스·메뉴·화면·인터페이스·데이터·아키텍처 설계서, 소스, 시험결과, 매뉴얼
인계 항목 | 최종 소스·DB 스크립트·설정·데이터·라이선스·계정·장비 보증서
운영 전환 | 안정화 완료기준(중대결함 0건, 잔여결함 처리계획) 사전 합의
검수 절차
산출물 초안
종료 2주 전 제출
검수 요청
요구사항 대비표 충족 증빙
검토·보완
지적사항 보완·재제출
인계
소스·데이터·장비·계정 인계서
완료
완료보고·하자보수 개시
(빌드 재현) 인계한 소스로 발주기관 환경에서 빌드·배포가 재현되는지 함께 확인하여 계약 종료 후 독립 운영을 보장함

## Slide 66
2. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.1 3개월 세부 추진일정
  2.1 세부 일정
(병행 일정) 표준·설계를 4주 내 끝내고 개발·장비 도입·데이터 이관을 병행하여 11주차 시범운영, 13주차 운영 전환을 달성함
PMR-001
< 주차별 추진일정 (계약일 M 기준, 13주) >
단계 | 주요 활동 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13
착수 | 수행계획·조직 구성·착수보고 | ■ |  |  |  |  |  | 
분석 | 요구사항·데이터·유사 시스템 분석 | ■ | ■ |  |  |  |  | 
설계 | 아키텍처·데이터 표준·ERD·화면·보안 |  | ■ | ■ |  |  |  | 
인프라 | 장비 승인·발주·입고·IDC 설치 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
개발 | S1 권한·사업체계 / S2 프로그램 |  |  | ■ | ■ |  |  | 
개발 | S3 성과·정책환류 / S4 포털·대시보드 |  |  |  | ■ | ■ |  | 
데이터 | 표준양식·초기 이관·검증 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | 
AI 설계 | AI 적용방안 분석·설계 |  |  | ■ | ■ | ■ |  | 
연계 | SSO 연계·연동 테스트 |  |  |  | ■ | ■ |  | 
시험 | 통합·성능·보안·접근성 |  |  |  |  | ■ | ■ | 
전환 | UAT·시범운영·교육·기술이전 |  |  |  |  |  | ■ | ■
종료 | 검수·최종 산출물·서비스 시작 |  |  |  |  |  | ■ | ■
※ 계약 후 10일 내 사업수행계획서 제출, 종료 2주 전 최종 산출물 초안 제출 / 하자보수 12개월 별도

## Slide 67
3. 개발장비
Ⅴ. 프로젝트 관리
  3.1.1 개발·시험 환경 구성
  3.1 개발환경
(장비 입고 전 병행 개발) 발주기관 보안지침을 충족하는 개발환경을 착수 1주 내 구성하여 서버 입고 전에도 개발을 진행하고 입고 후 즉시 이관함
ECR-002
구분 | 구성 | 비고
개발 PC | 보안프로그램·백신 설치 노트북 【 】대, 비밀번호 정책 적용 | 발주기관 반입 승인
개발 서버 | 현장 개발서버(가상화) → 운영 장비 입고 후 시험환경으로 전환 | 비식별·가상 데이터만
형상관리 | Git 저장소(발주기관 내부), 브랜치·코드리뷰 규칙 | 외부 저장소 사용 금지
이슈관리 | 요구사항·결함·변경 추적 도구 | 요구사항 번호 연결
빌드·배포 | 자동 빌드·시험, 배포 승인·롤백 | 배포 이력 기록
시험 도구 | 부하시험 도구, 소스코드 보안약점 분석도구, 접근성 점검 도구 | 라이선스 확인 완료 도구만
디자인 도구 | UI 설계·프로토타입 도구, 디자인 시스템 라이브러리 | 산출물 인계
(라이선스) 개발에 사용하는 상용 도구는 당사 보유 정품만 사용하고, 납품 시스템에 포함되는 상용 SW는 없음을 원칙으로 함

## Slide 68
프로젝트 지원
  Ⅵ.
품질보증
시험운영
교육훈련
하자보수 계획
기밀보안
비상대책

## Slide 69
1. 품질보증
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 단계별 품질 점검 체계
  1.1 품질보증 방안
(독립 품질보증) 개발 조직과 분리된 품질담당자가 단계마다 산출물·시험·형상을 점검하고 시정조치를 추적함
단계 | 점검 항목 | 점검 방법
분석 | 요구사항 누락·모호성, 대비표 완전성 | 요구사항 검토회의
설계 | 설계-요구사항 추적, 표준 준수, 보안 설계 | 설계 검토(Peer Review)
구현 | 코딩표준·시큐어코딩·단위시험 커버리지 | 정적분석·코드리뷰
시험 | 시험항목 충족률, 결함 조치율 | 시험 결과 검토
전환 | 산출물 완비, 인계 항목 | 체크리스트 확인
(시정조치) 점검 결함을 등록·조치·확인까지 추적하고 월간보고에 품질 현황을 포함함
(인증) 【보유 품질인증(GS·SP 등) 기재, 미보유 시 '해당 없음'】
< 품질 목표 지표 >
지표 | 목표 | 측정
요구사항 반영률 | 100% | 요구사항 대비표 충족 항목 / 전체
치명·중대 결함 | 오픈 시 0건 | 결함관리 도구 집계
보안약점 조치율 | 100% | 분석도구 점검 결과
웹 접근성 자가점검 | 주요 화면 전수 | 점검표
산출물 검토 완료율 | 100% | 품질담당 검토 기록

## Slide 70
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.1.1 인수시험 및 시범운영
  2.1 시험운영 방안
(실제 업무로 검증) 본부와 세부과제 담당자가 실제 업무자료로 시나리오를 수행하고, 시범운영 중 문의·오류를 즉시 조치하는 전담 지원반을 운영함
TER-005
인수시험
역할별 실제 업무 시나리오 수행
시범운영
2주, 실제 데이터 입력
조치
문의·오류·개선 분류 후 조치
운영 전환
인수기준 충족 확인
항목 | 내용
지원 조직 | 시범운영 지원반(PM·개발 2·데이터 1) 현장 상주
접수 채널 | 플랫폼 내 문의 게시판, 전화, 현장 방문
처리 기준 | 오류 당일 조치 착수, 개선요청은 변경관리로 분류
인수 기준 | 중대결함 0건, 합의된 잔여결함 처리계획
< 시범운영 계획 (안) >
주차 | 대상 | 수행 업무
11주차 | 본부 담당자 | 연도·세부과제 설정, 지표 사전 확인, 공개승인
11주차 | 9-1~9-3 담당 | 프로그램·참여자 등록, 실적 제출
12주차 | 9-4~9-6 담당 | 프로그램·성과물 등록, 정책제안 등록
12주차 | 전체 | 대시보드·보고서 확인, 오류·개선 접수

## Slide 71
3. 교육훈련
Ⅵ. 프로젝트 지원
  3.1.1 대상별 교육·기술이전 계획
  3.1 교육 및 기술이전
(자립 운영 지원) 관리자·본부·세부과제 담당자별로 실제 업무자료 실습 중심 교육을 하고, 운영 기술을 문서와 실습으로 이전함
PSR-001
대상 | 내용 | 방식 | 시간
관리자 | 권한·연도 전환·코드·지표사전·공개승인·로그·백업 | 실습·매뉴얼 | 4시간
본부 담당자 | 성과 검토·승인·대시보드·정책환류·보고서 | 실습 | 3시간
세부과제 담당자 | 프로그램·참여자·성과·증빙 등록, 엑셀 업로드 | 실습 | 2시간×2회
AI 활용 | AI 이용정책·검토 절차 (설계 내용) | 설명 | 1시간
기술이전 | 시스템 구성·배포·백업·복구·장애대응·데이터관리 | 문서·실습 | 8시간
(교재) 역할별 매뉴얼·화면별 도움말·짧은 실습 가이드를 제공하고 교육 결과와 만족도를 보고함
교육 진행 절차
교육 계획
대상·일정·교재 확정
교재 제작
역할별 매뉴얼·실습 데이터
실습 교육
실제 업무자료로 실습
평가
이해도·만족도 조사
보완
추가 교육·FAQ 반영

## Slide 72
4. 하자보수 계획
Ⅵ. 프로젝트 지원
  4.1.1 무상 하자보수 및 운영지원
  4.1 하자보수
(12개월 무상 하자보수) 검사 완료일부터 12개월간 장애등급별 처리기준에 따라 접수·조치·복구·재발방지를 수행함
PSR-002
< 장애등급별 처리 기준 >
등급 | 정의 | 대응 착수 | 복구 목표
긴급 | 서비스 전체 중단, 데이터 유실 | 1시간 이내 | 4시간 이내
중대 | 주요 기능(승인·집계) 장애 | 4시간 이내 | 1일 이내
일반 | 일부 기능 오류 | 1일 이내 | 3일 이내
경미 | 화면·문구 오류 | 3일 이내 | 정기 반영
< 지원 범위 >
구분 | 내용
하자 | 오류 수정, 보안패치, 데이터 복구, 운영 문의 응대
구분 관리 | 하자와 기능개선 요청을 구분하여 처리이력 관리
정기 점검 | 분기 1회 현장 점검 (백업·복구·로그·성능)
하자보수 처리 절차
접수
전화·메일·게시판 접수
분류
하자/개선, 장애등급 판정
조치
원인분석·수정·시험
반영
배포 승인 후 운영 반영
보고
처리 결과·재발방지

## Slide 73
5. 기밀보안
Ⅵ. 프로젝트 지원
  5.1.1 누출금지 정보 관리 및 보안위규 대응
  5.1 기밀보안 대책
(보안특약 준수) [별첨1~5] 보안특약을 사업제안서에 반영한 보안관리계획으로 이행하고 위규 시 처리기준에 따라 조치함
영역 | 대책
물리적 | 시건장치 가능한 작업장, 비공개 자료 일일 반납·잠금 보관, 출입 통제
관리적 | 보안서약·보안교육(착수·월간), 제공자료 관리대장, 인력 교체 즉시 보고
기술적 | PC 보안프로그램, 매체제어, 업무망·인터넷망 혼용 금지, 암호화 송수신
누출금지 정보 | IP·구성도·계정·취약점·소스·개인정보 목록화, 종료 시 정보보안담당 입회 파기
위규 대응 | 위규 수준별 행정조치, 재발방지 계획 제출, 보안 위약금 기준 수용
< 보안 점검 일정 >
점검 | 주기 | 내용
자체 보안점검 | 월 1회 | PC 보안설정·자료 보관·출입 기록 점검
보안교육 | 착수 시 + 월 1회 | 누출금지 정보·보안위규 사례 교육
발주기관 점검 | 수시 | 발주기관 보안담당 점검 수검 및 지적사항 조치
종료 점검 | 종료 시 | 자료 반납·삭제 확인, 보안확약서 제출
보안관리책임자: 【성명·직위】 / 보안위규 발생 시 즉시 발주기관 보고 후 처리기준에 따라 조치

## Slide 74
6. 비상대책
Ⅵ. 프로젝트 지원
  6.1.1 비상연락체계 및 장애·재해 대응
  6.1 비상 및 장애 대응
(24시간 비상연락) 비상연락망과 긴급대응반을 운영하고, 장애 유형별 대응 절차와 백업 기반 복구로 서비스를 신속히 정상화함
탐지
모니터링 알림·사용자 신고
보고·전파
PM → 발주기관 즉시 보고
조치
원인 차단·임시 복구
복구
백업 기반 정상화
재발방지
원인분석·보고서
유형 | 대응 방안
서버 장애 | 제조사 보증 지원 연계, 부품 교체, 백업 데이터 복구
데이터 손상 | 시점 복구(PITR), 파일 저장소 증분 복구
보안 사고 | 접속 차단·증거 보존·발주기관 보고·취약점 조치
인력 공백 | 핵심인력 대체자 사전 지정, 인수인계 문서 상시 유지
재해 | 백업본 별도 위치 보관, 복구 우선순위(DB→파일→검색) 정의
< 비상연락체계 >
역할 | 담당 | 연락처 | 대응 시간
총괄 책임 | PM 【성명】 | 【연락처】 | 24시간
긴급대응반장 | PL 【성명】 | 【연락처】 | 1시간 내 착수
인프라 | 【성명】 | 【연락처】 | 현장 출동 4시간 내
제조사 지원 | 【서버 제조사】 | 【연락처】 | 보증 조건

## Slide 75
기타사항
  Ⅶ.
추가 제안
제안 전제 및 확인사항

## Slide 76
1. 추가 제안
Ⅶ. 기타사항
  1.1.1 사업 가치를 높이는 추가 제안
  1.1 추가 제안
(추가 비용 없음) 본 사업 범위 안에서 후속 고도화 준비와 정착을 앞당기는 추가 제안을 수행함
① AI 설계 검증 시연
공개 승인자료 소량으로 의미검색 설계 검증 시연
비운영·시연 한정, 외부 전송 없음
② 후속 고도화 로드맵
2차년도 AI·GIS·연계 고도화 범위·예산 초안
차년도 사업계획 수립 지원
③ 평가 대응 리포트
부산시·대학 지표 제출 서식 자동 출력
연차평가 자료 취합 시간 단축
④ 디자인 시스템 인계
UI 컴포넌트·가이드 인계
후속 화면 개발 일관성 확보
< 추가 제안 실행 계획 >
제안 | 시기 | 산출물
AI 설계 검증 시연 | 11주차 | 시연 결과 보고서 (검색 정확도·근거 제시 사례)
후속 고도화 로드맵 | 12주차 | 2차년도 범위·일정·예산 초안
평가 대응 리포트 | 10주차 | 지표 제출 서식 출력 기능
디자인 시스템 인계 | 13주차 | UI 컴포넌트 라이브러리·가이드

## Slide 77
2. 제안 전제 및 확인사항
Ⅶ. 기타사항
  2.1.1 제안 전제 조건 및 협의 요청 사항
  2.1 제안 전제
(투명한 범위) 제안 내용의 전제 조건과 착수 시 확정이 필요한 사항을 명시하여 범위 분쟁 없이 사업을 수행함
항목 | 전제 및 협의 사항
대금 지급 | 최종 결과물 보고 후 지급 조건 관련 선금 지급 가능 여부 협의
알림 발송 | 카카오 알림톡·SMS 발송 서비스는 발주기관 보유 서비스 활용 (미보유 시 이메일 인증)
외부 연계 | 고용24는 공개 OpenAPI 배치 수집, 신용평가 정보는 엑셀 반입 (유료 API는 후속)
학사 연계 | AX 정보화혁신본부 승인 범위의 최소항목만 연계
장비 규격 | 서버 규격·수량은 발주기관 사전 승인 후 확정, 계약금액 범위 내 도입
이관 범위 | 발주기관이 확정한 우선대상 목록에 한함
AI 범위 | 분석·설계 산출물까지, 모델·서비스 구현은 후속 사업
상기 사항은 계약 협상 및 착수 단계에서 발주기관과 협의하여 요구사항 대비표에 확정하며, 확정 전에도 핵심 업무 수행에 지장이 없도록 대체방식을 기본 제공함