## Slide 1
정성제안서
AI학습용데이터
통합 제공 시스템 구축
사업PM O O O 파트너
주관기관: 에이치나인
참여기관: 와이젠정보기술 보안관련업체 테크노베이션파트너스

## Slide 2
요구사항 분류 | ID | 해당 페이지
현황분석 및 요구사항 정의 |  | 
개방DB 구축 |  | 
품질 진단 및 개선 |  | 
오픈API 개발 |  | 
성과계획 및 활용방안 수립 |  | 
시스템 장비 구성 요구사항 |  | 
기타 |  | 
보안 |  | 
성능 |  | 
인터페이스 |  | 
데이터 |  | 
테스트 |  | 
품질 |  | 
제약사항 |  | 
프로젝트 관리 |  | 
프로젝트 지원 |  | 
< 요구사항 분석표 >

## Slide 3
CONTENTS
제안개요 및 전략, 방법론
Ⅰ
설계 및 개발
Ⅱ
사업수행 및 관리
Ⅲ
기타
Ⅳ

## Slide 4
제안개요 및 전략, 방법론
  Ⅰ.
제안배경
사업수행 전략
제안의 특징 및 장점
수행 조직 및 인원
관련 보유 기술 및 주요 사업실적
제안요청 요건 수용

## Slide 5
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.1.1 추진배경 및 필요성
  1.1 사업 배경 및 목적
내용기입
제목 기입

## Slide 6
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.1.2 사업 개요
  1.1 사업 배경 및 목적
내용기입
제목 기입

## Slide 7
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.1.3 데이터 확보 경로
  1.1 사업 배경 및 목적
내용기입
제목 기입

## Slide 8
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.2.1 사업 범위 및 대상
  1.2 사업 범위 및 대상
내용기입
제목 기입

## Slide 9
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.3.1 부처별 데이터 전수조사·NIA 데이터 리사이클 사업
  1.3 유사·연계 사업 현황
내용기입
제목 기입

## Slide 10
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.3.2 AI학습용데이터 통합 거버넌스 체계 지원사업
  1.3 유사·연계 사업 현황
내용기입
제목 기입

## Slide 11
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.3.3 클라우드 인프라 별도 구축사업
  1.3 유사·연계 사업 현황
내용기입
제목 기입

## Slide 12
1. 제안배경
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  1.3.4 One-Window 사업, 저작권위원회 권리정보DB 연계
  1.3 유사·연계 사업 현황
내용기입
제목 기입

## Slide 13
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.1.1 사업 추진 프로세스
  2.1 사업 추진전략
현황 분석을 통해 목표모델을 수립하여 데이터 품질 개선, 개방 DB 구축, API 개발 및 포털 연계를 수행하고 데이터 성과 관리 체계 수립 후 실제 SW/HW 도입을 통해 ‘신재생에너지 및 복합발전 운전 데이터 제공 서비스를 구현’
목표모델, 표준 설계
추진 프로세스
M1. 현황분석 및 목표모델 정의
대내외 환경분석
수요분석 및 요구사항 정의
목표모델 정의 및 표준 설계
M2. 데이터 품질 진단·개선
품질진단 계획 수립
품질 진단
개선계획 수립 및 품질 개선
지속 품질관리 체계 수립
M4. 오픈API 개발
현행 시스템 분석 및 오픈API 설계
오픈API 개발 및 테스트
API 관리도구 및 공공데이터포털 연계
MCP 서버 및 AI 활용사례
M5. 성과계획 및 활용방안
성과계획 수립
민간 활용 및 서비스 지원
M6. 시스템· 장비 구성
시스템 아키텍처 및 인프라 구성
SW·HW 도입 및 설치
테스트 및 성능·인터페이스 검증
데이터 표준화 및 관리 체계
API 및 MCP 서버
성과관리 계획
운영 시스템 구축
M3. 개방DB 구축
개방DB 분석 및 설계
개방DB 이행 및 연계
데이터 변환 자동화 및 전환 실증
AI 학습용 데이터 가공
개방 DB 구축
SW 결과물
전략 산출물

## Slide 14
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.1.2 사업 핵심현안 및 전략방향
  2.1 사업 추진전략
내용기입
제목 기입

## Slide 15
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.1 전략1. 국제표준 기반 통합 아키텍처
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 16
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.2 전략2. 지능형 검색·지식화
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 17
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.3 전략3. 보안·비식별 신뢰
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 18
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.4 전략4. 거버넌스·품질·확산
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 19
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.5 확장 모듈화 구조 설계 및 고도화 로드맵
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 20
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.2.6 차별화 전략 상호 연계
  2.2 사업 중점 차별화 전략
내용기입
제목 기입

## Slide 21
2. 사업수행 전략
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  2.3.1 위험요소 및 창의적 대응방안
  2.3 위험요소 및 창의적 대응방안
내용기입
제목 기입

## Slide 22
3. 제안의 특징 및 장점
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  3.1.1 컨소시엄 특장점
  3.1 제안의 특장점
내용기입
제목 기입

## Slide 23
3. 제안의 특징 및 장점
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  3.1.2 유사사업 대비 차별성
  3.1 제안의 특장점
내용기입
제목 기입

## Slide 24
3. 제안의 특징 및 장점
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  3.2.1 정량적 기대효과
  3.2 기대효과 분석
내용기입
제목 기입

## Slide 25
3. 제안의 특징 및 장점
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  3.2.2 정책적·산업적 기대효과
  3.2 기대효과 분석
내용기입
제목 기입

## Slide 26
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.1.1 주관기관_에이치나인
  4.1 일반현황 및 연혁
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
회 사 명 | 주식회사 에이치나인 | 대 표 자 | 최우식
사 업 분 야 | S/W개발 및 공급업, 서비스업 |  | 
주 소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 10층(성수동1가, 서울숲한라에코밸리) |  | 
전 화 번 호 | TEL: 02-521-0518 FAX: 02-567-0518 |  | 
회 사 설 립 년 도 | 2010 년 04 월 |  | 
해당부문 종사기간 | 2010.04. ～ 2026.06. (16년 3개월) |  | 
일반현황 및 연혁
주요 연혁
연 도 | 내 용 | 비 고
2010 | (주)에이치나인 법인 설립 | 
2011 | 창업진흥원 혁신적 기업가상 수상 | 
2014 | 벤처기업인증획득 | 
2016 | 스마트앱 어워드 커뮤니케이션분야 최우수상 | 
2017 | Good DesignAward 수상: 코레일톡플러스모바일앱 | 
2019 | 중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정 | 
2020 | 사내벤쳐 육성 프로그램 활성화 표창 수상 | 
2022 | HCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao) | 
2023 | 한국무역협회 1백만불 수출의탑 수상 IF Design Award Communication 부문 수상:국립중앙박물관교육통합플랫폼MODU | 
2024 | ICT AWARD KOREA 디지털 인사이트 분야 GRAND PRIZE ICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신분야 GOLD PRIZE | 
2025 | Design Award 2025 Service 부문 수상 <Daishin Securities MTS> | 
구 분 |  |  | 2023 | 2024 | 2025
자 본 금 |  |  | 100,100 | 100,100 | 100,100
매 출 액 | 컨설팅부문 | SW 매출 | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,077,940
 |  | 기타 | 0 | 0 | 38,800
 | 합 계 |  | 9,885,377 | 9,460,127 | 11,116,740
자본금 및 매출액(최근 3년)
(단위: 천원)

## Slide 27
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.1.2 참여기관_와이젠정보기술
  4.1 일반현황 및 연혁
내용기입
회 사 명 |  | 대 표 자 | 
사 업 분 야 |  |  | 
주 소 |  |  | 
전 화 번 호 |  |  | 
회 사 설 립 년 도 |  |  | 
해당부문 종사기간 |  |  | 
일반현황 및 연혁
주요 연혁
연 도 | 내 용 | 비 고
구 분 |  |  | 2023 | 2024 | 2025
자 본 금 |  |  |  |  | 
매 출 액 |  |  |  |  | 
 | 합 계 |  |  |  | 
자본금 및 매출액(최근 3년)
(단위: 천원)
와이젠정보기술

## Slide 28
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.1.3 참여기관_보안관련업체
  4.1 일반현황 및 연혁
내용기입
회 사 명 |  | 대 표 자 | 
사 업 분 야 |  |  | 
주 소 |  |  | 
전 화 번 호 |  |  | 
회 사 설 립 년 도 |  |  | 
해당부문 종사기간 |  |  | 
일반현황 및 연혁
주요 연혁
연 도 | 내 용 | 비 고
구 분 |  |  | 2023 | 2024 | 2025
자 본 금 |  |  |  |  | 
매 출 액 |  |  |  |  | 
 | 합 계 |  |  |  | 
자본금 및 매출액(최근 3년)
(단위: 천원)
보완관련업체

## Slide 29
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.1.4 참여기관_테크노베이션파트너스
  4.1 일반현황 및 연혁
20년 업력의 컨설팅 업체로 안정적인 전문성을 확보했으며, AI와 데이터 분야 신비전 선포를 통한 고성장 중
회 사 명 | 테크노베이션파트너스 | 대 표 자 | 현재호
사 업 분 야 | 정책·전략 수립 컨설팅 및 정보화 전략계획 수립 |  | 
주 소 | 서울특별시 강남구 역삼로 212, 동아빌딩 4층 |  | 
전 화 번 호 | TEL: 02-6917-5500 FAX: 02-6917-5501 |  | 
회 사 설 립 년 도 | 2006년 2월 |  | 
해당부문 종사기간 | 2006.02. ~ 2026.06. (20년 4개월) |  | 
일반현황 및 연혁
주요 연혁
연 도 | 내 용 | 비 고
2006 | ㈜테크노베이션파트너스 법인 설립 | 
2009 | 이노비즈기업 인증 및 벤처기업 인증 획득 | 
2010 | 기술거래기관 지정(지식경제부) 병역특례업체 지정 | 
2011 | 서울시 일자리창출 우수기업 선정 | 
2017 | 중소벤처기업부 기술전문기업 (ESP) 지정 | 
2018 | 청년친화강소기업 선정 서울형 강소기업 선정 | 
2019 | 성과공유기업 선정 | 
2024 | 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증 재획득 가족친화기업 인증 획득 | 
2026 | 20주년 비전 발표 ‘AI 기반의 데이터 통찰력으로 기술의 새로운 표준을 제시’ | 
구 분 |  |  | 2023 | 2024 | 2025
자 본 금 |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000
매 출 액 | 컨설팅부문 | 컨설팅 | 2,900,186 | 2,780,932 | 4,510,008
 |  | 기타 | 66,392 | 49,888 | 0
 | 합 계 |  | 2,966,578 | 2,830,820 | 4,510,008
자본금 및 매출액(최근 3년)
(단위: 천원)

## Slide 30
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.2.1 주관기관_에이치나인
  4.2 조직 및 인력 구성
에이치나인은 2026년 7월 현재 총원 129명의 임직원과 6개의 실, 22개의 팀으로 구성되어 있습니다.
그리고 특급 기술자 22명(18.8%)로 보유하고 있습니다.
CEO
UX실
비주얼실
인터렉션실
서비스개발실
DT개발실
PMO그룹
조직도
기술등급별 구성
특급: 22명(18.8%)
고급: 16명(13.7%)
중급: 19명(16.2%)
초급: 60명(%)
CFO
경영기획팀
CTO
QA팀

## Slide 31
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.2.1 주관기관_에이치나인 PM
  4.2 조직 및 인력 구성
성 명 |  | 소 속 |  | 직 책 |  | 연 령 | 
참여인력 등급 |  |  |  |  |  |  | 
자격증 |  |  |  |  |  |  | 
본사업참여임무 |  |  |  | 목표투입공수 |  |  | 
경 력 |  |  |  | 
사 업 명 | 참 여 기 간 (년월 ～ 년월) | 담 당 업 무 | 발 주 처 | 비 고
HNINE

## Slide 32
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.2.2 참여기관_와이젠정보기술
  4.2 조직 및 인력 구성
내용기입
대표이사
1
1
1
1
1
1
1
1
조직도
기술등급별 구성
특급: 12명(28%)
고급: 5명(11.6%)
중급: 6명(14%)
초급: 20명(46.4%)
와이젠정보기술

## Slide 33
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.2.3 참여기관_보안관련업체
  4.2 조직 및 인력 구성
내용기입
대표이사
1
1
1
1
1
1
1
1
조직도
기술등급별 구성
특급: 12명(28%)
고급: 5명(11.6%)
중급: 6명(14%)
초급: 20명(46.4%)
보완관련업체

## Slide 34
4. 수행 조직 및 인원
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  4.2.4 참여기관_테크노베이션파트너스
  4.2 조직 및 인력 구성
주관기관은 2026년 7월 현재 총원 43명의 임직원과 자문위원 2명으로 구성되어 있으며, 특급 기술자 12명(28%)로 보유
대표이사
부사장
R&D 혁신사업 본부
버티컬AX 본부
자문위원(2인)
공공AX 본부
전략기술 본부
AX Hub 연구소
경영기획실
조직도
박사: 9명(20%)
석사: 20명(47%)
학사: 14명(33%)
학위별 구성
기술등급별 구성
특급: 12명(28%)
고급: 5명(11.6%)
중급: 6명(14%)
초급: 20명(46.4%)

## Slide 35
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.1 에이치나인
  5.1 사업 수행 실적
UX 컨셉 기획, 대용량 데이터 시각화 및 차트 라이브러리 구축, 서비스 기획·개발·운영 등 관련 과제를 다수 수행한 경험을 보유하고 있어, 본 사업의 AI학습용데이터 통합 제공 시스템에 대한 사용자 중심 UI/UX 설계, 데이터 및 AI 활용 서비스에 전문성을 보유"
주요사업내용(UI/UX · S/W개발 · AI · 데이터· 운영 )
사 업 명 | 사 업 기 간 | 계 약 금 액 | 발 주 처
SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3' | 2026.07.01 ~ 2026.12.31 | 1,107,180,000 | 에스케이㈜
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석_선투입 | 2026.04.08 ~ 2026.06.30 | 129,385,380 | 에스케이㈜
SKHy '26년 표준 아키텍처 구축 Ph3 원가선투입 | 2026.01.19 ~ 2026.06.30 | 1,170,490,000 | 에스케이㈜
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 | 2026.01.01 – 2026.12.31 | 661,298,000 | ㈜엘지씨엔에스
26년 Cello Square 플랫폼 UX기획 및 디자인 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 | 928,320,000 | 삼성에스디에스㈜
중진공 전용 플랫폼 CX 기획 | 2025.10.01 ~ 2026.01.22 | 180,000,000 | 삼성에스디에스㈜
경기 컬처패스 플랫폼 운영 | 2025.10.01 ~ 2025.12.31 | 144,000,000 | ㈜마이비
닷컴 글로벌 표준 CX 디자인 UX/UI 가이드 | 2025.09.08 ~ 2025.12.31 | 270,000,000 | 삼성전자㈜
SKHy '25년 표준 아키텍처 구축 Ph2 (차세대) (DT) | 2025.08.01 ~ 2025.12.31 | 1,999,758,400 | 에스케이㈜
25년 국립중앙박물관 모두 플랫폼 개선 및 유지보수 | 2025.07.01. ~ 2025.12.31 | 86,200,000 | 국립중앙박물관
LG LIFE 및 그룹 홈페이지 사이트 운영 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 661,298,000 | ㈜엘지씨엔에스
CELLO SQUARE 5.0 운영고도화 CX 외주계약 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,235,530,000 | 삼성에스디에스㈜
(주)엘지경영개발원인화원 LG Awards 시스템 운영 | 2025.01.01 ~ 2025.05.31 | 30,000,000 | ㈜엘지씨엔에스
SKHy 25년 차세대 표준 아키텍쳐 구축 Ph1 | 2024.12.01 ~ 2025.01.31 | 220,104,000 | 에스케이㈜
S.com Prototype 제작 및 인터랙션 정의 | 2024.11.01 ~ 2024.12.31 | 392,000,000 | 삼성전자㈜
대체거래소 대응 외주개발(MTS 디자인) | 2024.09.23 ~ 2025.03.31 | 253,636,364 | 대신증권㈜
2024 SEC SAMSUNG.COM WSC - UXE Execution | 2024.09.12 ~ 2025.03.01 | 220,000,000 | ㈜제일기획
(주)엘지경영개발원인화원 LG Awards 고도화 | 2024.09.12 ~ 2025.02.28 | 126,900,000 | ㈜엘지씨엔에스
2024년 국립중앙박물관 교육 플랫폼 [모두] 유지보수 사업 | 2024.07.18 ~ 2025.01.14 | 100,000,000 | 국립중앙박물관
On-Offline 통합 UX/UI 경험 개선 | 2024.04.22 ~ 2024.12.31 | 340,000,000 | 삼성전자㈜
2024년 CELLO SQUARE 통합운영플랫폼 구축 | 2024.04.02 ~ 2024.12.31 | 1,444,700,000 | 삼성에스디에스㈜

## Slide 36
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.1 에이치나인
  5.1 사업 수행 실적
에이치나인은 데이터 거버넌스 플랫폼 구축, AI Agent 기반 지능형 인프라, 생성형 AI 서비스 기획 등의 실적을 보유하고 있어, 본 사업의 데이터 표준화·품질관리·개방체계 구축에 전문성을 보유하고 있습니다.
Trading AI Agent 개발 (SK가스)
시황 데이터(Odin)의 효율적이고 신속한 관리·분석을 위한 일일 리포트 자동화 AI Agent구축
데이터 업데이트·조회·엑셀 다운로드 기능을 갖춘 표준화된 데이터 처리 체계와, 다단계 분석 구조 마련
최신 AI 기술 적용 및 근거 기반 신뢰성 확보가 가능한 지능형 Agent 인프라 구축
① 자연어 질의에 대해 근거 데이터의 정확한 위치를 함께 제시하는 추적 가능한 Agent 응답 체계 구현
② 통계적 이상탐지 자동화 및 분석을 통한 의사결정 지원 체계 확립

## Slide 37
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.2 와이젠정보기술
  5.1 사업 수행 실적
내용기입
주요사업내용(
사 업 명 | 사 업 기 간 | 계 약 금 액 | 발 주 처
와이젠정보기술

## Slide 38
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.2 와이젠정보기술
  5.1 사업 수행 실적
내용기입
초거대 AI 데이터 과제 발굴 및 기획(NIA)
부처별 분산 데이터의 전략적 통합과 품질 고도화를 통해 AI 학습용데이터 통합제공체계 기반 구축
데이터 품질에 따라 자동화 QC 검증 + 도메인 전문가 검토를 거치는 품질검증 프로세스 마련
AI 활용도가 높은 6대 전략분야 선정, 분야별 다양한 수요를 포괄하도록 구체화하여 양질의 데이터 구축을 위한 과제를 발굴 및 기획
와이젠정보기술 (본 사업 관련 핵심 과제 작성, 해당 내용 참고)

## Slide 39
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.3 보안관련업체
  5.1 사업 수행 실적
내용기입
주요사업내용(
사 업 명 | 사 업 기 간 | 계 약 금 액 | 발 주 처
보완관련업체

## Slide 40
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.3 보안관련업체
  5.1 사업 수행 실적
내용기입
초거대 AI 데이터 과제 발굴 및 기획(NIA)
부처별 분산 데이터의 전략적 통합과 품질 고도화를 통해 AI 학습용데이터 통합제공체계 기반 구축
데이터 품질에 따라 자동화 QC 검증 + 도메인 전문가 검토를 거치는 품질검증 프로세스 마련
AI 활용도가 높은 6대 전략분야 선정, 분야별 다양한 수요를 포괄하도록 구체화하여 양질의 데이터 구축을 위한 과제를 발굴 및 기획
보완관련업체 (본 사업 관련 핵심 과제 작성, 해당 내용 참고)

## Slide 41
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.4 테크노베이션파트너스
  5.1 사업 수행 실적
임상데이터 표준화 및 개방, 초거대 AI 데이터 과제 기획, AI 활용 서비스 기획 등 관련 과제를 다수 수행한 경험을 보유하고 있어, 본 사업의 신재생에너지 및 복합발전 운전데이터에 대한 표준화·품질관리·개방체계 구축 및 AI 활용 기반 조성에 전문성을 보유
주요사업내용(AI·데이터·ISP)
사 업 명 | 사 업 기 간 | 계 약 금 액 | 발 주 처
AI 학습데이터 가치평가모델 연구 용역 | 2026.06.23 ~ | 133,000 | 한국데이터산업진흥원
국가바이오빅데이터구축사업 임상데이터 표준화 기반마련 및 개방 데이터셋 개발 연구 | 2026.04.03 - 2026.11.30 | 450,000 | 한국보건의료정보원
첨단 Water-Tech R&D 센터 구축 기본구상 용역 | 2026.01.23 - 2026.05.22 | 120,960 | 한국수자원공사
부산항 중장기 AI 추진전략 및 세부실행계획수립 용역 | 2026.01.05 - 2026.10.04 | 154,000 | 부산항만공사
국가통합바이오빅데이터를 활용한 AI 기반 신규사업 기획 | 2025.12.18 - 2026.08.31 | 140,000 | 한국보건산업진흥원
차세대 유·무인기용 항공엔진 소재·부품 핵심기술 개발 | 2025.08.26 - 2026.08.26 | 200,000 | 우주항공청
우주항공 기술경쟁력 진단모델 개발(1단계) | 2025.08.26 - 2026.08.26 | 193,000 | 우주항공청
초거대 AI 데이터 과제 발굴 및 기획 | 2025.08.18 - 2025.12.19 | 299,706 | 한국지능정보사회진흥원
AI 에이전트 기반 AI시티(인공지능도시) 구축운영 기술 개발 기획 | 2025.08.01 - 2027.01.31 | 160,000 | 국토교통과학기술진흥원
AI정밀의료SW 사업 성과분석 및 차세대 과제 발굴 지원 용역 | 2025.07.23 - 2025.12.12 | 100,000 | 정보통신산업진흥원
차세대 유·무인기용 항공엔진 소재·부품 핵심기술 개발 | 2025.08.26 - 2026.08.26 | 200,000 | 우주항공청
국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 2025년 중증질환 연구회 운영 | 2025.05.19 – 2025.11.28 | 246,000 | 한국보건산업진흥원
천리안위성 5호 지상국 개발 정보화전략계획 수립 | 2025.04.28 - 2025.09.15 | 213,610 | 기상청 국가기상위성센터
후속 정지궤도 환경위성 개발 예비타당성조사 대응 연구(II) | 2025.05.08 - 2026.01.03 | 196,500 | 국립환경과학원
위성기반 극한기후•기후변화 감시 기술개발 | 2025.04.01 - 2025.12.31 | 320,000 | 한국기상산업기술원
CCUS 클러스터 구축 타당성조사 사업 | 2024.05.01 - 2025.08.31 | 485,000 | 한국산업기술진흥원
극단화된 위험기상 탐지 예측 능력 향상을 위한 위성시스템 고도화 연구 | 2024.03.11 - 2024.12.10 | 419,580 | 기상청 국가기상위성센터
K-water 기술수준평가 연구 용역 | 2023.12.06 - 2025.06.19 | 251,319 | 한국수자원공사
국가 위성 통합운용체계 로드맵 및 후속 관측/데이터중계위성 기획 연구 | 2023.07.16 - 2024.03.31 | 181,300 | 한국항공우주연구원
수자원위성 통합운영시스템 구축 ISP 수립 용역 | 2023.03.30 - 2023.06.27 | 174,400 | 한국수자원공사
영남권 인공지능 지역확산 실증·보급 사업 기획 및 예비타당성 조사 연구 용역 | 2022.04.06 ~ 2022.11.30 | 242,500 | (재)포항테크노파크
후속 정지궤도기상위성 탑재체 및 지상국 시스템 기초설계 연구 | 2022.04.08 ~ 2022.12.10 | 295,256 | 기상청 국가기상위성센터

## Slide 42
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.1.4 테크노베이션파트너스
  5.1 사업 수행 실적
1
초거대 AI 데이터 과제 발굴 및 기획(NIA)
부처별 분산 데이터의 전략적 통합과 품질 고도화를 통해 AI 학습용데이터 통합제공체계 기반 구축
데이터 품질에 따라 자동화 QC 검증 + 도메인 전문가 검토를 거치는 품질검증 프로세스 마련
AI 활용도가 높은 6대 전략분야 선정, 분야별 다양한 수요를 포괄하도록 구체화하여 양질의 데이터 구축을 위한 과제를 발굴 및 기획

## Slide 43
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.2.1 기술스택 및 요소기술 보유현황
  5.2 보유 기술력
내용기입
제목 기입

## Slide 44
5. 관련 보유 기술 및 주요 사업실적
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  5.2.2 본 사업 적용 기술 및 활용방안
  5.2 보유 기술력
내용기입
제목 기입

## Slide 45
6. 제안요청 요건 수용
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  6.1.1 설계 요구사항 대응 조견표
  6.1 요구사항 대응 조견표
내용기입
요구사항 분석표
요구사항 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 해당페이지
설계 요구사항 (Design Requirement) | 소계 | 23건 | 
 | DR-001 | 비즈니스 요구사항 분석 및 정의 | 
 | DR-002 | 요구사항 검증 및 확정 | 
 | DR-003 | 서비스 정책 수립 | 
 | DR-004 | 용어 정의 및 표준화 | 
 | DR-005 | 시스템 기능 상세 정의 | 
 | DR-006 | 기능 프로세스 및 흐름도 작성 | 
 | DR-007 | 메뉴 구조 및 정보 아키텍처 설계 | 
 | DR-008 | 사이트맵 및 화면 구조 정의 | 
 | DR-009 | 사용자 화면 설계 및 스토리보드 작성 | 
 | DR-010 | 관리자 화면 설계 및 스토리보드 작성 | 
 | DR-011 | 사용자 경험(UX) 시나리오 작성 | 
 | DR-012 | 운영관리 워크플로우 설계 | 
 | DR-013 | 데이터 유형별 등록·연계·제공 정책 설계 | 
 | DR-014 | 통합형 메타데이터 구조 설계 | 
 | DR-015 | 통합형 데이터베이스 설계 | 
 | DR-016 | 모듈형 소프트웨어 설계 | 
 | DR-017 | 인터페이스 및 표준 준수 설계 | 
 | DR-018 | 확장성을 고려한 단계별 구축 설계 | 
 | DR-019 | 백업설계 | 
 | DR-020 | 보안 및 비식별화 체계 설계 | 
 | DR-021 | 외부연계(실시간정보·카탈로그·저작권 등) 설계 | 
 | DR-022 | 자원관리 및 운영관리 아키텍처 설계 | 
 | DR-023 | 라이선스·오픈소스 활용 제한사항 설계 | 

## Slide 46
6. 제안요청 요건 수용
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  6.1.2 기능 요구사항 대응 조견표
  6.1 요구사항 대응 조견표
내용기입
요구사항 분석표
요구사항 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 해당페이지
기능 요구사항 (Functional Requirement) | 소계 | 40건 | 
 | FR-001 | 학습데이터 등록후보 관리 시스템 | 
 | FR-002 | 학습데이터 등록지원 시스템 | 
 | FR-003 | 대외업무 협력 시스템 | 
 | FR-004 | 라이프사이클 관리 | 
 | FR-005 | 학습데이터 현황관리 | 
 | FR-006 | 품질검수 진행관리 기능 | 
 | FR-007 | 품질현황관리 기능 | 
 | FR-008 | 워크스페이스 관리 기능 | 
 | FR-009 | 학습데이터 활용지원 기능 | 
 | FR-010 | 학습수행 및 통제 기능 | 
 | FR-011 | 통합 색인관리 시스템 | 
 | FR-012 | 지능형 검색 엔진 | 
 | FR-013 | 외부 연계 검색 | 
 | FR-014 | 외부 제공 서비스 기능 | 
 | FR-015 | 외부제공 운영지원 기능 | 
 | FR-016 | 로그수집·표준화 시스템 | 
 | FR-017 | 로그분석 및 지표 산정 시스템 | 
 | FR-018 | 통계 대시보드 및 리포팅 시스템 | 
 | FR-019 | 머신리더블 정보 제공 시스템 기능 구성 | 
 | FR-020 | 머신리더블 상태·조건 제공 시스템 기능 구성 | 

## Slide 47
6. 제안요청 요건 수용
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  6.1.2 기능 요구사항 대응 조견표
  6.1 요구사항 대응 조견표
내용기입
요구사항 분석표
요구사항 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 해당페이지
기능 요구사항 (Functional Requirement) | FR-021 | 머신리더블 활용정보 제공 시스템 기능 구성 | 
 | FR-022 | 온톨로지 모델링 시스템 기능 구성 | 
 | FR-023 | 지식DB 구축 기능 구성 | 
 | FR-024 | 의미기반 탐색 지원 기능 구성 | 
 | FR-025 | 카탈로그 탐색·검색 시스템 기능 구성 | 
 | FR-026 | 카탈로그 관리 시스템 기능 구성 | 
 | FR-027 | 다운로드·링크 연계 시스템 기능 구성 | 
 | FR-028 | 외부저작권조회 시스템 기능 구성 | 
 | FR-029 | 내부저작권검사 시스템 기능 구성 | 
 | FR-030 | 저작권 메타 관리체계 기능 구성 | 
 | FR-031 | 데이터 관리 시스템 기능 구성 및 명칭 정비 | 
 | FR-032 | 자원 관리 시스템 기능 구성 | 
 | FR-033 | 공통 기반 기능 구성 | 
 | FR-034 | Admin 운영관리 기능 구성 | 
 | FR-035 | Admin 사용자·조직·권한 관리 기능 구성 | 
 | FR-036 | Admin 운영정책·환경설정 관리 기능 구성 | 
 | FR-037 | Admin 승인·검수·업무처리 관리 기능 구성 | 
 | FR-038 | Admin 외부연계·인터페이스 관리 기능 구성 | 
 | FR-039 | Admin 로그·모니터링 관리 기능 구성 | 
 | FR-040 | 리더보드 서비스 통합 제공 및 SSO 연계 기능 구성 | 

## Slide 48
6. 제안요청 요건 수용
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  6.1.3 성능, 데이터, 테스트, 보안 요구사항 대응 조견표
  6.1 요구사항 대응 조견표
내용기입
요구사항 분석표
요구사항 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 해당페이지
성능 요구사항 (Performance Requirement) | 소계 | 5건 | 
 | PR-001 | 웹 페이지 및 데이터 처리 응답 속도 등 성능 요구사항 | 
 | PR-002 | 오류 응답시간 | 
 | PR-003 | 시스템 안정성 | 
 | PR-004 | 동시접속 및 동시처리 허용범위 | 
 | PR-005 | 내외부 시스템 연계 성능 | 
데이터 요구사항 (Data Requirement) | 소계 | 4건 | 
 | DTR-001 | 데이터 표준 준수 | 
 | DTR-002 | 데이터 시스템의 구성 및 요건 | 
 | DTR-003 | 데이터 품질 | 
 | DTR-004 | 데이터 이관 및 마이그레이션 | 
테스트 요구사항 (Test Requirement) | 소계 | 2건 | 
 | TR-001 | 테스트 계획 및 검증 계획 | 
 | TR-002 | 시범 운영 및 테스트 | 
보안 요구사항 (Security Requirement) | 소계 | 10건 | 
 | SR-001 | 사업수행 전반에 대한 보안 | 
 | SR-002 | 보안관리 일반 | 
 | SR-003 | 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리 | 
 | SR-004 | 참여인원 보안관리 | 
 | SR-005 | 문서 및 자료 보안관리 | 
 | SR-006 | 사업수행 장소 보안관리 | 
 | SR-007 | 네트워크 보안관리 | 
 | SR-008 | 장비 및 매체 보안관리 | 
 | SR-009 | 클라우드 컴퓨팅 보안 준수 요건 | 
 | SR-010 | 클라우드 보안 기타사항 | 

## Slide 49
6. 제안요청 요건 수용
Ⅰ. 제안개요 및 전략, 방법론
  6.1.4 사업관리, 품질, 제약사항 요구사항 대응 조견표
  6.1 요구사항 대응 조견표
내용기입
요구사항 분석표
요구사항 분류 | 요구사항번호 | 요구사항 명칭 | 해당페이지
사업관리 및 지원 (Project Management Requirement) | 소계 | 12건 | 
 | OR-001 | 프로젝트 관리 | 
 | OR-002 | 사용자·운영자·관리자 매뉴얼 제공 | 
 | OR-003 | 교육 및 훈련 | 
 | OR-004 | 시스템 형상관리 | 
 | OR-005 | 도움말 및 가이드 제공 | 
 | OR-006 | 시스템 로그 생성 및 관리 | 
 | OR-007 | 하자보수 및 안정화 지원 | 
 | OR-008 | 품질관리 | 
 | OR-009 | 검사 | 
 | OR-010 | 데이터 개방 및 활용을 위한 요구사항 | 
 | OR-011 | 법적·기술적 제약사항 준수 | 
 | OR-012 | 후속 운영·인프라 사업 지원 | 
품질 요구사항(Quality Requirement) | 소계 | 5건 | 
 | QUR-001 | 시스템 신뢰성 확보 | 
 | QUR-002 | 사용자 사용성 확보 | 
 | QUR-003 | 유지관리성 확보 | 
 | QUR-004 | 이식성 및 호환성 확보 | 
 | QUR-005 | 보안성 확보 | 
제약사항 (Constraint Requirement) | 소계 | 4건 | 
 | COR-001 | 기술환경 제약사항 준수 | 
 | COR-002 | 표준 및 상호운용성 제약사항 준수 | 
 | COR-003 | 업무절차 제약사항 준수 | 
 | COR-004 | 법·제도 및 보안 제약사항 준수 | 

## Slide 50
설계 및 개발
  Ⅱ.
Module 1. 기획 및 설계
Module 2. 개발 및 구축
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Module 5. 시범 운영 계획

## Slide 51
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.0 Module 1.추진 프로세스
  1.1 요구사항 및 현황 분석
Moduel 1.에서는 요구사항 및 현황분석을 거쳐 AI허브 전환 범위를 결정하고 ISP 결과를 반영하여 AI 학습용데이터 통합제공 시스템의 개념 모델 및 목표모델을 수립
이슈 도출 및 요구사항 추적표
추진 프로세스
Step 1. 요구사항 및 현황 분석
요구사항 식별 및 우선순위 설정
기존 AI허브 기능 전수조사
현행 문제점 분석
Step 2. AI허브 전환 범위 정의
현행 기능-요구사항 연결
기능 전환 유형 구분
화면 및 체계 전환 범위 설정
Step 4. 목표 모델 수립
통합제공 개념 모델 정의
기능 영역별 목표 모델 정의
자동 처리 및 승인 범위 구분
표준 프레임워크 적용 원칙 수립
화면 및 체계 전환 범위
개념 모델 및 목표 모델
Step 3. ISP 결과 반영
타 ISP 사업
ISP 산출물 반영
착수 후 수령 결과 검증
연차별 로드맵 연계
로드맵 기반 실행 방안
SW 결과물
전략 산출물
요구사항 추적표 작성

## Slide 52
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.1 요구사항 식별 및 우선순위 설정
  1.1 요구사항 및 현황 분석
NIA의 AI허브 현행 운영 부서 인터뷰, 운영 문서, 시스템 실사를 통해 목표시스템 설계를 위한 현행업무 분석을 진행
DR-001, DR-002
현행업무 분석
조사 방법 | 대상 | 확인 항목
운영부서 인터뷰 | 운영 담당자 | 기능별 이용 빈도, 운영상 애로사항, 개선 필요 기능
운영 문서 검토 | 시스템 명세서·매뉴얼·이력자료 | 기능 목록, 인터페이스 명세, 데이터 구조
시스템 실사 | 실제 화면·DB·로그 | 문서와 실제 운영 간 차이, 미문서화 기능
  (조사 목적 및 근거) NIA AI 허브 운영부서를 대상으로 현행 시스템·데이터·운영 현황을 조사하여 이관 대상과 목표시스템 설계의 기준선을 확보함
  조사 대상은 운영부서 담당자, 시스템 운영 문서, 실제 운영 화면·로그·데이터베이스 3개 소스로 구분하여 상호 검증이 가능하도록 설계함
< 조사 방법과 확인 대상 >
  (기능 현황 조사) 현재 AI허브가 제공하는 기능 목록을 전수 조사하여 이관 대상 여부를 항목별로 판단할 수 있는 근거를 마련함
  조사 항목은 기능명, 이용 빈도, 최근 변경이력, 연계 시스템, 이관 필요성 5개 항목으로 구성함
  운영부서 담당자 대상 인터뷰로 각 기능의 실사용 여부와 이관 시 유의사항(데이터 의존관계, 외부연계 제약 등)을 확인함
  (데이터·인프라 현황 조사) 현재 AI허브가 보유한 데이터, 메타데이터, 이력정보, 통계정보와 이를 운영하는 인프라 현황을 조사함
  데이터 현황은 데이터셋 수, 데이터 유형, 저장 위치, 메타데이터 구조, 통계·로그 데이터 보유 형태를 확인 항목으로 구성함
  인프라 현황은 서버·스토리지·네트워크·보안환경 구성과 클라우드 이용 현황을 확인 항목으로 구성함
  (조사 결과 정리 및 검증) 조사 결과를 현행시스템 분석서로 정리하고 운영부서 재확인을 거쳐 확정
  문서 검토와 시스템 실사 결과가 상이한 항목(미문서화 기능, 실사용 중단 기능 등)은 운영부서 확인 회의를 통해 최종 판정
① 조사 계획 수립
조사 항목·대상·일정 확정
② 기능·데이터 조사
기능 목록·데이터 현황 전수 조사
③ 운영부서 인터뷰
운영 담당자 대상 애로·이관 유의사항 확인
④ 결과 검증·확정
문서-실사 차이 확인, 운영부서 재확인

## Slide 53
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.1 요구사항 식별 및 우선순위 설정
  1.1 요구사항 및 현황 분석
DR-001, DR-002
AI학습데이터 수요·공급·관리 주체별 수요조사를 우선 진행하여 결과를 분석하고 추가 조사가 필요한 대상 심층인터뷰를 진행하여 이해관계자의 요구사항을 자세하고 체계적으로 분석
  (조사 대상 설계) 데이터 등록·검수·제공·이용 주체를 유형별로 구분하여 수요조사 대상을 설계
  조사 대상은 데이터 실수요자(연구기관·민간기업·일반국민), 데이터 제공기관(공공·민간 학습데이터 보유기관), 관리주체(운영기관·정책부서) 3개 유형으로 구분함
  정책부서·운영부서·데이터 등록기관·품질검수부서·외부 제공기관·사용자·관리자를 포함하여 조사 모집단의 대표성을 확보함
수요조사 설계
① 이해관계자 식별
유형 분류 및 조사 대상 확정
② 조사 문항 설계
공통·이용자·제공기관 항목 차등 설계
③ 설문 시행
유형별 설문조사 실시
④ 결과 집계·분석
응답 집계, 우선순위 도출
유형 구분 | 세부 대상 | 비고
데이터 실수요자 | 연구기관, 민간기업, 일반국민 | 활용 관점 요구사항 파악
데이터 제공기관 | 공공·민간 학습데이터 보유기관 | 등록·반입 관점 요구사항 파악
관리주체 | 운영기관(NIA), 정책부서 | 정책·운영 관점 요구사항 파악
< 수요조사 대상 >
  (문항 차등 설계) 이해관계자 유형별로 문항을 차등 설계하여 업무영역별 요구사항을 입체적으로 파악
대상 | 항목 | 세부 내용
공통 | 3개 항목 | 활용 현황, 업무 애로사항, 추가 요구사항
이용자 | 4개 항목 | 필요 항목, 해상도·형식·주기, 활용 목적, 제공방식 선호도
제공기관 | 3개 항목 | 등록·검수 부담 요인, 표준화 요구, 반입 절차 개선 요구
관리주체 | 3개 항목 | 운영 애로사항, 관리·감독, 전환 우선순위
< 이해관계자 유형별 조사 문항 구성 >
  (설문 시행 및 집계) 조사 방법은 이해관계자 유형별 설문조사(모집단 대비 대표성 확보)로 시행하여 응답을 정량적으로 집계
  (후속 연계) 조사 결과 상 우선순위가 높거나 응답 편차가 큰 항목을 심층인터뷰 대상으로 선별함
  조사 결과표(응답 비율, 우선순위 순위)를 근거로 후속 심층인터뷰의 대상 그룹과 질문 설계 방향을 결정함
  이해관계자 식별, 수요조사 문항 설계, 설문 시행, 결과 집계·분석 순으로 진행하며 산출물은 심층인터뷰 설계 단계에 연계함

## Slide 54
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.1 요구사항 식별 및 우선순위 설정
  1.1 요구사항 및 현황 분석
DR-001, DR-002
이용자, 제공기관, 관리기관별 문항 설계를 통해 이해관계자별 핵심 니즈를 파악
수요조사 질문 항목
항목 | 설문 문항(예시)
활용 현황 | 귀 기관(귀하)은 현재 AI 학습용데이터를 어떤 경로로 활용하고 계십니까?
업무 애로사항 | 데이터를 등록·검색·활용하는 과정에서 가장 큰 어려움은 무엇입니까?
추가 요구사항 | 통합제공시스템에 반드시 포함되었으면 하는 기능이 있다면 무엇입니까?
항목 | 설문 문항(예시)
필요 항목 | 귀하가 주로 필요로 하는 학습용데이터 유형은 무엇입니까?
해상도·형식·주기 | 필요한 데이터의 품질 수준(해상도)·파일 형식·갱신 주기는 어떻게 되십니까?
활용 목적 | 확보한 데이터를 어떤 목적으로 활용하실 계획입니까?
제공방식 선호도 | 데이터를 제공받을 때 선호하는 방식은 무엇이며, 그 이유는 무엇입니까?
항목 | 설문 문항(예시)
등록·검수 부담 정도 | 현재 데이터 등록·검수 절차 진행에 따른 업무 부담 정도는 어느 수준입니까?
표준화 요구 | 데이터 등록 시 메타데이터·코드체계 등 표준화와 관련해 개선이 필요한 부분은 무엇입니까?
반입절차 개선요구 | 데이터 반입(등록) 절차 중 가장 개선이 필요하다고 생각하는 부분은 무엇입니까?
항목 | 설문 문항(예시)
운영 현황·애로사항 | 현행 AI허브 운영 과정에서 겪고 있는 가장 큰 애로사항은 무엇입니까?
관리·감독 체계 요구 | 데이터 등록·품질·보안에 대한 관리·감독 측면에서 신규 시스템에 필요하다고 보시는 기능은 무엇입니까?
운영전환 우선순위 | 사업 완료 후 운영 전환 시 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
① 공통 문항 (전체 응답자 공통)
② 이용자 문항 (데이터 실수요자: 연구기관·민간기업·일반국민)
③ 제공기관 문항 (데이터 제공기관: 공공·민간 학습데이터 보유기관)
④ 관리기관 문항 (운영기관·정책부서)

## Slide 55
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.1 요구사항 식별 및 우선순위 설정
  1.1 요구사항 및 현황 분석
DR-001, DR-002
심층인터뷰를 통해 이해관계자 유형별로 질문을 설계하여 이슈와 니즈를 파악하고 Gap 분석의 근거자료로 활용
이해관계자 심층인터뷰
  (연계 설계 원칙) 수요조사에서 확인된 정량 응답(우선순위·편차)을 근거로 후속 심층인터뷰 질문을 설계하여 "무엇이 문제인지"에서 "왜 그러한지"로 조사 초점을 심화함
  수요조사 응답에서 이슈로 확인된 담당자를 대상으로 심층인터뷰 질문으로 재설계함
  심층인터뷰 질문은 수요조사 응답을 인용하는 방식(예: "귀 기관 응답에서 등록 처리기간이 가장 큰 애로사항으로 나타났는데")으로 구성하여 응답자의 구체적 경험을 유도함
① 연계 문항 설계
수요조사 이슈 항목 기준 질문 재설계
② 인터뷰 시행
등록기관·검수부서·운영부서·이용자 대상 실시
③ Gap 분석·요구사항 정의
유형별 설문조사 실시
대상 | 수요조사 문항(예시) | 심층인터뷰 연계 문항(예시)
데이터 등록기관·외부 제공기관 | 데이터 등록 시 가장 시간이 많이 소요되는 절차는 무엇입니까 | 등록 처리기간이 지연되는 구체적 단계와 반복되는 보완 요청의 주된 사유는 무엇입니까
품질검수부서 | 품질검수 기준 중 판단이 모호하여 재검수가 발생하는 항목은 무엇입니까 | 재검수가 반복되는 데이터 유형과 검수자 간 판정 기준이 상이한 구체적 사례는 무엇입니까
정책·운영부서 | 현행 업무 중 부서 간 책임소재가 불명확한 업무는 무엇입니까 | 해당 업무에서 실제 발생했던 처리 지연 또는 책임 소재 다툼 사례와 그 원인은 무엇입니까
데이터 이용자 | 데이터 활용 시 가장 불편했던 제공방식은 무엇입니까 | 해당 제공방식을 이용하며 겪은 구체적 실패·중단 사례와 대안으로 필요한 제공방식은 무엇입니까
< 이해관계자 유형별 심층인터뷰 연계 문항 >
  (질문 설계 방식) 심층인터뷰 질문은 이해관계자 유형별로 원인규명형·사례확인형·대안탐색형 질문을 혼합하여 단답형 응답에 그치지 않도록 구성함
  원인규명형 질문은 수요조사에서 나타난 병목현상의 발생 원인을 묻고, 사례확인형 질문은 실제 발생 사례의 빈도·영향범위를 확인하며, 대안탐색형 질문은 응답자가 생각하는 개선방향을 묻는 방식으로 구분
  데이터 등록기관·외부 제공기관 대상 질문은 등록·반입 절차상 애로사항과 표준화 미비로 인한 반복 보완 원인을 다룸
  품질검수부서 대상 질문은 검수 기준의 모호성, 재검수 반복 발생 원인, 검수 리드타임 지연 요인을 다룸
  (교차 분석) 심층인터뷰에서 확인된 정성적 원인을 수요조사의 정량 지표와 병행 분석하여 Gap의 근거를 이중으로 확보
  현행 업무절차, 병목구간, 수기업무, 중복업무, 시스템 분절, 책임소재 등을 인터뷰 응답 기준으로 유형화

## Slide 56
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
국내외 AI 데이터 허브를 대상으로 기능을 분석하고, 그 결과를 검색·머신리더블·저작권·버전관리·외부연계 등 통합제공시스템 설계요건에 반영
기존 AI허브 기능 분석 방법론
  (조사 대상 및 선정 근거) 현황분석에서 확인된 기능격차별로 이미 상용화되어 공개 문서로 실증 가능한 플랫폼을 선정하되, 해외 사례에 치우치지 않도록 국내 플랫폼을 포함함
  해외 4종(Hugging Face, Kaggle, Papers with Code, Zenodo)과 국내 2종(공공데이터포털, K-ICT 빅데이터플랫폼)으로 구성함(해외 4종, 국내 2종)
대상 | 선정 근거
Hugging Face(해외) | 목록형 탐색을 넘어서는 의미기반 검색·머신리더블 인터페이스를 이미 상용화하여 검증함
Kaggle(해외) | 등록 시점에 라이선스를 필수 검색조건으로 노출하는 구조를 운영 중이어서 저작권 자동검사 설계의 참조모델로 적합함
Papers with Code(해외) | 데이터셋·과제·평가지표·리더보드를 자동으로 연결하는 구조를 보유하여 의미기반탐색·리더보드 연계 설계에 참조 가능함
Zenodo(해외) | DOI 기반 버전관리 구조(Concept DOI·버전별 DOI)를 표준화하여 데이터 버전·계보관리 설계에 참조 가능함
공공데이터포털(국내·행안부) | 국내 최대 규모 공공데이터 개방기관으로서 파일데이터를 오픈API로 자동변환하는 표준화 체계를 운영 중이어서 국내 법제도 환경에 바로 적용 가능함
AI Hub(국내, NIA) | 발주기관(NIA)이 직접 운영하며 2025년 데이터 카탈로그 표준 가이드를 자체 발간한 기관으로, 발주기관 표준과의 정합성 확보에 가장 근접한 참조모델임
< 조사 선정 근거 >
조사 항목 | 확인 내용
검색·탐색 방식 | 키워드 검색 외 자연어질의·의미기반 검색 지원 여부, 필터·패싯 구성 방식
메타데이터·머신리더블 구조 | 메타데이터 자동생성 여부, 외부 프로그램·에이전트의 직접 호출(API) 가능 여부, 응답 스키마 구조
저작권·라이선스 관리 방식 | 라이선스 표기·검색조건 반영 시점(등록 시 vs 사후), 상업적 이용 가능 여부 판정 방식
제공방식 | 다운로드·API·스트리밍 등 제공형태별 지원 여부, 대용량 처리방식(이어받기, 부분다운로드 등)
버전·이력관리 방식 | 버전 식별체계(예: DOI, 버전번호), 변경분만 갱신하는지 여부, 계보 추적 가능 여부
< 조사 항목 및 확인 내용 >
  (조사 항목) 대상별로 조사항목을 지정하여 플랫폼 간 비교가 가능하도록 진행하고 조사 항목 외에도 플랫폼 전 기능을 조사 수행
  (조사 방법 및 결과 활용) 조사 결과는 SWOT, 요구사항추적표에 등록하여 요구사항정의 단계부터 반영상태를 추적

## Slide 57
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
Hugging Face는데이터셋 내용 자체를 검색하고 기계가 직접 호출할 수 있는 인터페이스까지 갖춘 플랫폼
Hugging face
  Hugging Face는 의미 기반 검색과 기계가 직접 호출 가능한 인터페이스를 함께 구현하여, 키워드 암기 없는 탐색과 사람의 클릭 없는 활용을 동시에 지원함
  Hugging Face 학습자료(LLM Course)에 따르면 datasets 라이브러리는 FAISS 벡터 인덱스(add_faiss_index, get_nearest_examples)를 지원하여, 텍스트 임베딩 간 유사도를 기준으로 "이 데이터셋과 비슷한 데이터셋"을 찾는 의미 기반 검색을 구현할 수 있게 함
  DuckDB CLI가 hf:// 경로를 네이티브 지원하여, 프로그램이 웹 화면 접속 없이 곧바로 데이터셋에 질의하고 결과를 받아올 수 있으며, 모든 공개 데이터셋에 대해 Croissant(JSON-LD) 형식의 기계판독 메타데이터를 자동 생성해, 별도 화면 클릭 없이도 외부 프로그램이나 AI 에이전트가 데이터의 구조·라이선스·상태를 스스로 읽어내도록 함
  즉 탐색은 ＂의미＂로, 활용은 ＂호출＂로 전환시켜 사람의 개입을 검색과 다운로드 양쪽에서 모두 줄인 사례
출처: Hugging Face(2026)

## Slide 58
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
Hugging face의 핵심 기능을 전수 조사
Hugging face
대분류 | 세부 기능 | 기능 내용
데이터 찾기 | 검색·필터·정렬 | 전문검색 + 필터(태스크·언어·라이선스·크기·라이브러리) + 정렬(Trending 등), 100만+ 데이터셋 대상
데이터 찾기 | 데이터셋 카드(메타데이터) | license·language·task_categories·tags·size_categories 자동렌더링, 모달리티 자동감지
데이터 찾기 | Data Studio(미리보기) | 테이블 미리보기, 히스토그램 클릭 필터, SQL Console(DuckDB WASM), iframe 임베드
제공·다운로드 | Datasets Server API | /parquet·/first-rows·/rows·/search·/filter·/size·/statistics 등 REST 엔드포인트, 전 데이터셋 Parquet 자동변환
제공·다운로드 | Croissant 메타데이터 | JSON-LD(schema.org) 형식 메타데이터 자동생성 API
제공·다운로드 | Xet(대용량 저장) | 파일을 청크 단위로 분할·중복제거하여 업로드·다운로드 가속
저작권·라이선스 | 라이선스 구조화 표기 | 표준 라이선스 식별자 + 커스텀 라이선스(license_name/link/details)
저작권·라이선스 | Gated Datasets(접근통제) | 자동/수동 승인, pending·accepted·rejected 관리, API 제공
버전관리 | Git 기반 버전관리 | 커밋 이력·브랜치·태그·diff, 프로그램적 조회(list_repo_refs)
커뮤니티 | Discussion·Pull Request | 데이터셋별 오류신고·수정제안을 공개 이력으로 관리
계정·인증 | 로그인·API 토큰·조직 | Log In/Sign Up, User Access Token(Bearer 인증), Organizations 프로필
저장공간 | 기본 스토리지 | 퍼블릭 무제한, 프라이빗 100GB
저장공간 | 확장 스토리지 | 프라이빗 1TB(Pro/Team/Enterprise 기본 포함), 초과분 $12/TB(퍼블릭)·$18/TB(프라이빗) 월 종량제
컴퓨팅 | Spaces GPU | CPU Basic 무료, GPU 티어 시간당 $0.40~$23.50(T4~8×A100), ZeroGPU는 일일 무료 쿼터+초과시 10분당 $1
컴퓨팅 | Inference Endpoints | 전용 추론 API 배포, 시간당 $0.033~$10(CPU~H100급 GPU)
컴퓨팅 | Inference Providers | 45,000+ 모델을 통합 API로 라우팅, 월 소액 크레딧 무료 제공 후 종량제
조직·보안 | SSO·감사로그·리소스그룹 | Single Sign-On, Audit log, Resource Groups, 조직 단위 접근제어
조직·보안 | SCIM·데이터 위치 지정 | SCIM 자동 프로비저닝, 데이터 저장 위치(리전) 지정, 최고 수준 저장·API 처리량, 전담 지원
< 기능 목록 >
출처: Hugging Face(2026)

## Slide 59
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
Kaggle은 라이선스와 실사용 이력을 검색 조건으로 전면에 배치해 활용 가능 여부를 먼저 판단하게 하는 플랫폼
Kaggle
  Kaggle은 라이선스를 검색 단계의 필터 조건으로 전면에 배치하여, 데이터를 열어보기 전에 활용 가능 여부를 먼저 판단하게 함
  Kaggle API는 license_name을 명시적 검색 파라미터로 지원하며, 업로드 시점에 CC0·CC-BY·ODbL 등 라이선스를 저작권자가 직접 선택해 등록하도록 함
  이용자는 데이터셋 상세페이지에 진입하기 전, 목록 단계에서부터 라이선스 조건으로 결과를 좁혀볼 수 있으며 상업적 이용 가능 여부를 매번 문의하거나 직접 조사할 부담이 줄어듦
  데이터의 품질과 신뢰도를 플랫폼이 일방적으로 판정하는 대신, 실사용 이력이라는 검증된 사회적 신호로 대체한 접근임
출처: Kaggle(2026)

## Slide 60
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
Kaggle의 핵심 기능을 전수 조사
Kaggle
대분류 | 세부 기능 | 기능 내용
데이터 찾기 | 검색·필터 | 키워드 검색 + 필터(태그·파일형식·크기·라이선스), 정렬(투표수·조회수·최신순)
데이터 찾기 | Usability Rating | 데이터셋 완성도·문서화 수준을 1~10점으로 자동 채점해 검색결과에 노출
데이터 찾기 | Data Explorer(미리보기) | 다운로드 전 브라우저 내에서 파일 구조·샘플 데이터 미리보기
제공·다운로드 | Kaggle API/CLI | kaggle datasets list/files/download/create/version/init/metadata 등 명령으로 프로그램적 검색·다운로드·업로드
제공·다운로드 | 데이터셋 버전관리 | kaggle datasets version 명령으로 변경 메시지와 함께 신규 버전 게시, 버전별 이력 조회
저작권·라이선스 | 라이선스 필터링 | 등록 시 라이선스(CC0·CC-BY·CC-BY-SA 등) 지정 필수, 검색 목록 단계에서 라이선스로 필터 가능
컴퓨팅(Notebooks) | 무료 GPU/TPU | T4·P100 GPU 주 30시간, TPU 주 20시간, 세션당 12시간(TPU 9시간), 작업디스크 20GB
경진대회 | Competitions(리더보드) | Public(테스트셋 약 20~30%)·Private(나머지) 리더보드 분리 채점, 일일 제출횟수 제한(통상 5회), 커스텀 평가지표·벤치마크 제출 지원
모델 | Kaggle Models | 모델 호스팅·버전(Variation)·버전이력 관리, API로 목록·다운로드 가능
커뮤니티 | Discussions(포럼) | 데이터셋·경진대회별 포럼에서 질의응답, API로 포럼 조회 가능
커뮤니티 | Notebooks 공유 | 코드·분석 노트북을 공개 게시하고 포크(복제)·댓글·투표 가능
등급·평판 | Progression System | Novice~Grandmaster 5단계 등급과 메달(동/은/금)을 대회·데이터셋·노트북·토론 4개 부문별로 부여
계정 | 로그인·조직 | 이메일/구글 로그인, Organizations(팀 단위 프로필)
< 기능 목록 >
출처: Kaggle(2026)

## Slide 61
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.2 기존 AI허브 기능 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
OR-010, COR-003
AI 허브의 세부 기능을 전수조사 진행
AI 허브
출처: AI허브(2026)
대분류 | 세부 기능 | 기능 내용
AI 데이터찾기 | 데이터 찾기(검색·목록) | 14개 분야 분류, 추천검색어·해시태그, 조회수/관심/다운수 노출, 키워드 기반 검색, 연도·유형·정렬 필터
A. AI 데이터찾기 | 데이터 상세(view) | 소개 8블록(개요·메타구조표·통계·교육영상·저작도구·활용AI모델·어노테이션포맷·구축업체), 샘플(경량)데이터, 성능지표(기준값vs측정값)
A. AI 데이터찾기 | 기관 제공 데이터 | 국내외 기관/기업 보유 데이터 별도 제공(50건+), '외부 데이터 플랫폼' 서브메뉴
A. AI 데이터찾기 | AI 허브 오픈 API | aihubshell(CLI 다운로더), datasetkey/datapckagekey/filekey 체계, list·download 모드
B. 데이터 제공·다운로드 | 신청·승인 워크플로우 | 신청목적 선택+이용정책 동의→접수완료→승인완료→자동승인/반려, 승인 후 3개월 유효(재승인), PC전용
B. 데이터 제공·다운로드 | 파일목록·전송(INNORIX) | 파일트리(원천/라벨링), 전체·선택·AI허브Shell 다운로드, INNORIX EX Agent(OS별 설치·분할·이어받기), sftp.aihub.or.kr
B. 데이터 제공·다운로드 | 샘플(경량) 데이터 | 이해용 경량본, 민감정보 마스킹 처리
C. 안심존(안심구역) | 온라인 안심존 | 워터마크 포함, 어디서나 접속·분석, 반출없는 분석환경
C. 안심존(안심구역) | 오프라인 안심존 | 워터마크 없음, 대구 NIA 1층 물리공간, 의료 민감데이터·음성
C. 안심존(안심구역) | 제공 자원·절차 | CPU(8vCPU/64GB)·GPU(V100 32GB)·로컬500GB·반출1TB, IRB심의(2주), SSO연동, 모델반출 검토
D. 리더보드 | K-AI Leaderboard | LLM 5지표 평가(KoMMLU-Pro·CliCK·HLE(Ko)·MuSR(Ko)·Com2-main(Ko)), 비공개 평가셋, 모델 업로드·순위, 시범운영, SSO연동
D. 리더보드 | 경진대회·벤치마크셋 | 도메인별 AI 경진대회, 국내외 벤치마크 데이터셋
E. AI 개발지원 | AI데이터 거래소 | 민간 거래소 4건 연계(RDPLINE·플리토·크라우드웍스·셀렉트스타), 이메일 등록신청
E. AI 개발지원 | 컴퓨팅·API·바우처·SW지원 | AI컴퓨팅 지원, 초거대AI API 지원, AI바우처, AI S/W지원(ETRI 연계)
F. 커뮤니티 | 공지·우수사례·품질가이드 | 공지사항, 활용성과 우수사례, 품질관리 가이드라인(v1.0~v4.0, 2021~2026.2)
G. 고객지원 | 문의·FAQ·민원 | 1:1 문의, 자주찾는질문, 민원접수(개인정보신고)
G. 고객지원 | AI데이터 등록신청 | 외부기관 데이터 등록 신청 접수
G. 고객지원 | 성과조사 | 활용성과·실태 수집
H. 마이페이지 | 이용현황 대시보드 | 5지표 카드(관심등록·다운로드·데이터신청·문의내역·신규제안), 맞춤 추천 연관데이터
H. 마이페이지 | 관심데이터 조회 | 북마크/찜(번호·분야·데이터명·구분·파일유형·조회수)
H. 마이페이지 | 신청·문의 조회(6종) | 데이터신청내역/다운로드목록/AI데이터등록신청내역/1:1문의/개인정보신고/성과조사 내역
H. 마이페이지 | 회원정보관리 | 회원유형 7종(개인·대기업·중소기업·대학교·정부공공·연구기관·기타), 간편로그인(네이버·카카오 SSO), 수신동의
I. 공통·인증 | 회원·로그인 체계 | 이메일 로그인+캡차, 간편로그인(네이버·카카오), 아이디/비번찾기, 계정잠금(5회)
I. 공통·인증 | 다운로드 프로그램 | INNORIX EX Agent(Windows/Mac/Ubuntu 18·20·22 별도설치)
J. 운영자(Admin) | Admin 포털 | 운영관리·사용자조직권한·운영정책·승인검수·외부연계·로그모니터링 (외부 미노출, 확인 불가)
< 기능 목록 >

## Slide 62
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.3 현행 문제점 분석
  1.1 요구사항 및 현황 분석
DR-001
내부 환경분석, 유사사례 분석 결과를 종합하여 SWOT 분석을 실시하고 통합 제공 시스템 추진 방향성 도출
유사사례
하이브리드 검색 기반 지능형 카탈로그 구축
추진 방향성
머신리더블 인터페이스로 에이전트 활용기반 마련
내외부 데이터 통합 유통망으로 개방범위 확장
저작권 자동검증 체계로 등록 전 위험 차단
방대한 원천 운전데이터를 표준화·개방DB·API로 전환하여 민간·연구·AI 서비스 활용 생태계 선점
SO
ST
민감정보 비식별, 차등 개방, 접근권한 관리, API 모니터링을 통해 보안·품질·부하 리스크 최소화
데이터셋 내부 전문검색과 태스크·언어·라이선스 패싯 필터를 결합해 자연어에 가까운 탐색을 지원
자동생성 메타데이터로, 프로그램이 웹 화면 접속 없이 데이터셋 구조·라이선스·상태를 직접 호출해 읽어감
하나의 통합 카탈로그에서 여러 기관의 데이터가 동시에 검색
목록 단계에서부터 라이선스 조건으로 결과를 필터링 가능
SWOT 분석
WO
집계형 개방 한계를 해소하기 위해 표준사전, 개방DB 모델, API-first 구조를 우선 구축하여 활용성 제고
내부 환경분석
데이터셋 목록·태그·조회수·다운로드수 기반의 목록형 탐색만 제공
AI 에이전트나 외부 프로그램이 직접 호출해 상태·라이선스를 판별할 수 있는 기계판독 인터페이스 부재
현재 카탈로그는 내부 등록 데이터만을 대상으로 하며, 원윈도우(국가데이터처)·민간 마켓플레이스와의 통합검색 기능 부재
외부저작권조회·내부검사 자동화 체계가 부재
WT
-

## Slide 63
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.4 요구사항 추적표 작성
  1.1 요구사항 및 현황 분석
이해관계자 요구사항을 1개의 표로 만들어 요구사항 ID, 요구 내용, 반영 결과 등을 한번에 관리할 수 있는 요구사항 추적표를 작성
DR-002
요구사항 추적표 구성 및 관리 방법론
  (추적표 목적) 조사에서 도출된 요구사항이 RFP 요구사항과 연계되어 기능·데이터·성능·보안 구현항목으로 빠짐없이 반영·검증되었는지 관리하기 위해, 요구사항 1건을 1행으로 하는 단일 표(RTM, Requirements Traceability Matrix)로 통합 관리함
  추적표는 열이 고정되고 행이 요구사항 건수만큼 누적되는 구조로, 요구사항이 추가될 때마다 동일한 열 체계 아래 새로운 행으로 등록
  됨열 구성은 요구사항ID, 요구사항 출처, RFP 연계번호, 요구사항 유형, 요구사항 내용, 하위 구현항목, 관련 화면·데이터, 테스트 항목, 반영상태 9개로 고정함
열 | 기재 내용 | 작성 시점
요구사항ID·출처·RFP 연계번호 | 고유 식별번호, 근거 조사(인터뷰·수요조사), 대응되는 RFP 요구사항 번호 | 요구사항 정의 단계
요구사항 유형·내용·하위 구현항목 | 기능/데이터/성능/보안/운영 구분, 요구사항 요약, 실제 구현 대상 | 설계 단계
관련 화면·데이터·테스트 항목·반영상태 | 화면ID, 데이터 항목, 테스트케이스 ID, 진행 상태(설계중/개발중/반영완료) | 설계~테스트 단계
< 요구사항 추적표 항목 구성 >
  (요구사항 유형 분류 원칙) 요구사항 1건이 여러 유형으로 분화될 경우 별도 행으로 분리하여 각각 추적함
  예를 들어 "처리가 느리다"는 조사 결과가 기능 개선과 성능 기준을 동시에 요구하는 경우, 요구사항ID를 2건(기능형·성능형)으로 나누어 각각 하위 구현항목과 테스트 항목을 독립적으로 관리함
  (반영상태 관리) 각 요구사항 행에 반영상태 열을 두어 요구사항정의 → 설계중 → 개발중 → 반영완료 → 테스트완료 5단계로 진행 현황을 추적함
  (변경관리 절차) 요구사항 변경 요청 발생 시 해당 행의 하위 구현항목·관련 화면·데이터·테스트 항목을 함께 갱신하고, 변경 이력은 별도 변경관리대장에 기록함
  (검증 및 협의체 운영) 이해관계자 협의체가 정기적으로 추적표 전체를 검토하여 완전성을 확인함
① 요구사항 등록
조사 결과를 요구사항ID·유형으로 등록
② 설계 연계
하위 구현항목·화면· 데이터 열 작성
③ 반영상태 갱신
주 단위 진행 현황 업데이트
④ 협의체 검증
격주 완전성·정합성 검토

## Slide 64
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.1.4 요구사항 추적표 작성
  1.1 요구사항 및 현황 분석
요구사항 추적표를 작성하고 반영상태를 관리하여 이해관계자 요구사항을 빠짐없이 반영
DR-002
요구사항 추적표(예시)
  (추적표 관리 목적) 실제 관리 대상이 되는 요구사항 추적표를 축약 형태로 제시하여, 조사 결과가 RFP 요구사항과 어떻게 연계되고 진행 현황이 어떻게 관리되는지 실물로 보여줌
요구사항ID | 요구사항 출처 | RFP 연계번호 | 요구사항 유형 | 요구사항 내용 | 하위 구현항목 | 관련 화면·데이터 | 테스트 항목 | 반영상태
REQ-001 | 인터뷰(등록기관 담당자) | FR-002 | 기능 | 등록 시 반복 입력 부담 해소 | 메타데이터 자동생성, 필수항목 자동검증 | 등록신청 화면, 메타데이터 표준항목 | TC-014, TC-015 | 반영완료
REQ-002 | 수요조사(이용자) | FR-014 | 성능 | 대용량 다운로드 응답지연 개선 | 이어받기·재시도·압축 패키징 | 다운로드 화면, 전송상태 로그 | TC-021 | 설계중
REQ-003 | 인터뷰(품질검수부서) | FR-035 | 보안 | 권한 외 민감데이터 조회 통제 | 등급별 조회권한 차등 적용 | 권한관리 화면, 접근이력 로그 | TC-030 | 반영완료
REQ-004 | 업무현황조사(운영부서) | FR-039 | 기능 | 장애·이상행위 실시간 확인 필요 | 이상탐지 알림, 운영대시보드 연계 | 모니터링 화면, 로그 데이터 | TC-042 | 개발중
REQ-005 | 수요조사(제공기관) | DTR-001 | 데이터 | 기관마다 다른 용어로 등록되어 검색 누락 발생 | 공통 표준용어 적용, 메타데이터 매핑 | 메타데이터 입력 화면, 표준용어사전 | TC-018 | 반영완료
< 요구사항 추적표(RTM) 예시 >
  (반영 결과 해석) 다섯 건 모두 조사 결과의 출처를 실제 발언·응답으로 명시하고, RFP가 이미 정의한 요구사항 번호와 연계하여 발주기관 요구범위 내에서 조사 결과가 우선순위와 구현기준을 구체화하는 근거로 작용했음을 보여줌
  요구사항 유형(기능·성능·보안·데이터)별로 하위 구현항목과 테스트 항목이 분리 관리되어, 반영 여부를 항목 단위로 확인할 수 있음
  반영상태 열을 통해 진행 중인 항목(REQ-002 설계중, REQ-004 개발중)과 완료된 항목(REQ-001, REQ-003, REQ-005 반영완료)을 한눈에 구분할 수 있음

## Slide 65
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.1 현행 기능-요구사항 연계(1/3)
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(현행 AI허브 진단 및 전수조사 프레임) 현행 AI허브 10대 기능군·25개 세부기능을 전수조사한 결과, 대부분 계승 가능하나 상용 전송솔루션 종속 등 구조적 제약이 확인되어, '유지·보완·대체' 전환 범위의 체계적 정의가 요구됨
전수조사 개요 – 3계층 조사
DR-005, OR-010
공개서비스 전수 열람
  데이터찾기·상세·오픈API·품질가이드·거래소 등
회원서비스 실증 확인
  데이터 신청→승인→다운로드 전 과정 직접 수행
개방 산출물 구조 분석
  실제 다운로드 라벨링 데이터(JSON) 스키마 해부
1
2
3
조사규모 – 10대 기능군·25개 세부기능
RFP가 "현행 AI허브 기능·데이터는 모두 이관"으로 규정하나 현행 기능목록을 별도 제공하지 않음에 따라, 제안사는 공개·회원·산출물 3계층을 직접 전수조사하여 이관 대상 기능을 자체 도출함
공개·회원·산출물 전 계층 조사를 통해 누락 없이 10대 기능군·25개 세부기능을 식별하였으며, 이 중 운영자 항목은 외부 미노출 영역으로 RFP 요구사항(FR-034~039) 기준 식별 후 착수 시 상세 확정함
데이터 찾기
데이터 제공
안심존
리더보드
개발지원
커뮤니티
고객지원
마이페이지
공통·인증
운영자
데이터 찾기·검색
데이터 상세·카탈로그
기관제공·오픈API
신청·승인 워크플로우
파일 전송·다운로드
샘플·미리보기
문의·FAQ·민원
AI데이터 등록신청
성과조사
Admin 운영관리
승인·검수
로그·모니터링
온·오프라인 안심존
SSO·심의·모델반출
AI데이터 거래소
컴퓨팅·API·바우처·SW 지원
회원·로그인(SSO)
다운로드 프로그램
공지·우수사례
품질가이드
이용현황 대시보드
신청·문의 조회
관심데이터
회원정보관리
K-AI Leaderboard
현행 시스템 구조적 진단 및 전환유형
상용 솔루션 종속
1
탐색·검색 한계
2
분산된 다단계 개방체계
3
다층 저작권·권리 구조
4
유지·이관
보완
대체
보완
  현행 실태: 웹·CLI 다운로드 모두 INNORIX EX Agent(상용) 기반, OS별 직접 설치·분할병합
  → 오픈소스 대체
FR-027
  연계:
  현행 실태: 14분야 분류·필터 제공하나 키워드 매칭 기반, 의미 기반·추천 탐색 부재
  → 지능형 검색으로 보완
FR-011·012
  연계:
  현행 실태: 3단계 개방(일반/안심존/국방·방송), 안심존·리더보드 별도 도메인 분산
  → 통합 제공체계로 수렴
DR-020·DTR-006·FR-040
  연계:
  현행 실태: 산출물 메타에 출처·제공사·라이선스(CC BY-NC) ·이용제한 다층, 제공자별 정책 상이
  → 통합 저작권 메타관리로 보완
FR-028·029·030
  연계:

## Slide 66
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.1 현행 기능-요구사항 연계(2/3)
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(데이터 서비스·개방 기능군) 데이터 탐색·제공·분석·평가를 담당하는 '데이터 서비스 기능군'은 검증 자산 계승이 견고하며, 상용 전송솔루션(INNORIX)의 오픈소스 '대체'가 최우선 전환 과제로 도출됨
현행기능 및 요구사항 연계
DR-005, OR-010
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
데이터 찾기·검색 | - 14개 분야 분류·추천검색어·해시태그, - 조회/관심/다운수 노출, - 연도·유형·정렬 필터, - 키워드 매칭 기반 검색 | 1.1.2 Hugging Face 수준의 의미기반 검색·추천으로 보완 | FR-011·012 | 보완
데이터 상세·카탈로그 | - 상세화면 8블록 (개요·메타구조표·통계·교육영상·저작도구· 활용AI모델·어노테이션 포맷·구축업체), - 버전/변경이력, 성능지표(기준값vs측정값) | 표준 메타·품질정보 카탈로그로 계승·고도화 | DR-014·FR-025 | 유지·보완
기관제공· 오픈API | - 기관 제공 데이터·외부 데이터 플랫폼 서브메뉴, - aihubshell(CLI) datasetkey/filekey 체계 | 외부연계·머신리더블 API 개방 확대 | FR-013·015 | 보완
데이터 찾기
현행 탐색·상세 화면은 메타·품질·성능정보를 이미 상당 보유(→계승 근거)하나, 검색이 키워드 매칭에 머물러 1.1.3 '지능형 카탈로그' 방향성에 따라 의미검색(FR-012)으로 고도화가 필요함
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
신청·승인 워크플로우 | - 신청목적 선택+이용정책 필수동의 → 접수완료→승인완료→자동승인/반려 4단계, - 승인 후 3개월 유효(재승인) - PC전용·내국인만 이용 가능 | 승인체계 계승 + 절차·기간 정책 개선 | FR-001·002, OR-010 | 보완
파일 전송· 다운로드 | - 웹·aihubshell 모두 INNORIX EX Agent(상용) 기반 - sftp.aihub.or.kr 경유 - OS별(Win/Mac/Ubuntu 18·20·22) 직접 설치 - 이어받기 실패 시 삭제·재설치 - 대용량 분할·병합 | 오픈소스 기반 대용량 전송으로 대체 (분할·이어받기·전송상태 자체 구현) | FR-027 (외부제공 FR-014) | 대체
샘플·미리보기 | - 샘플(경량) 데이터 별도 제공(마스킹) - 로그인 없이 설명·저작도구 이용 | 미리보기·경량본 제공 계승 | FR-014 | 유지
데이터 제공
파일 전송은 상용 솔루션(INNORIX)에 전면 종속되어 COR-001(상용솔루션 종속 배제)의 실물 대상이자 본 사업 최우선 '대체' 과제임. FR-027(다운로드·링크 연계)이 주 요구사항이며 외부제공 관점(FR-014)과 연계됨
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
온·오프라인 안심존 | - 반출없는 분석환경- 온라인(워터마크)·오프라인 (대구 NIA, 의료 민감·음성), - GPU(V100 32GB)·CPU(8vCPU/64GB)· 로컬 500GB·반출 1TB, 도커·주피터 환경제공 | 신규 통합시스템 내 안심구역으로 이관·계승 | DR-020, DTR-006 | 유지·이관
SSO·심의· 모델반출 | - AI허브↔안심존 SSO 연동 - IRB심의·보안서약·연구계획서 → 심사(최대2주) → 모델 반출 신청·NIA 검토 | 인증연동·심의·반출 절차 계승 | DR-024 | 유지
안심존
(보안 분석환경)
안심존은 민감데이터 보호를 위한 검증된 물리·논리 분리 환경으로 그대로 이관·계승함. 별도 포털(safezone) 운영 중이므로 1.1.3 '통합 유통망' 방향성에 따라 통합 UX 연계 설계가 후속 과제
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
K-AI Leaderboard | - NIA 구축 비공개 평가셋으로 LLM 성능평가·순위 - 모델 업로드·SSO 및 시범운영, 별도 도메인 운영 - 하위 경진대회·벤치마크셋 | 통합제공시스템 내 서비스로 SSO 연계·통합 | FR-040 | 유지·통합
리더보드
(성능 평가)
리더보드는 신규 구축이 아닌 현행 시범운영 서비스의 통합·연계(과업 중복·과대 산정 방지). 비공개 평가셋은 벤치마크 오염 방지 설계로 계승 가치 높음
  (연계 목적) 전방 기능군 4개(데이터찾기·제공·안심존·리더보드) 세부기능 단위 진단 → RFP 요구사항 사상 → 이관·개선·교체 범위 확정

## Slide 67
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.1 현행 기능-요구사항 연계(3/3)
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(지원·관리·계정 기능군) 개발지원·고객지원·마이페이지·인증으로 구성된 '지원·관리 기능군'은 개인 작업공간의 워크스페이스 '확장'과 회원유형의 인증활용계정 '체계화'가 핵심이며, 운영자(Admin) 영역은 착수 후 협의로 확정함
현행기능 및 요구사항 연계
DR-005, OR-010
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
AI데이터 거래소 | - 민간 데이터 거래소 4종 (RDPLINE·플리토·크라우드웍스·셀렉트스타) - 이메일 등록·연계 제공 | 카탈로그 통합· 내외부 유통망으로 확장 | FR-025·026 | 보완
컴퓨팅·API· 바우처·SW 지원 | - AI컴퓨팅·초거대AI API·AI바우처·AI S/W (ETRI 연계) 지원 | 자원지원 체계 연계·계승 | FR-032 | 유지·보완
개발지원
거래소는 현재 민간 4종을 개별 연계하는 수준으로, 1.1.3 '내외부 데이터 통합 유통망' 방향성에 따라 통합 카탈로그로 수렴함
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
공지·우수사례 | - 공지사항·활용성과 우수사례 게시 | 커뮤니티 채널 계승 | OR-005 | 유지
품질가이드 | - 품질관리 가이드라인 v1.0~v4.0(2021~2026.2) 이력 제공 | 품질검수·현황관리 체계로 계승·연계 | FR-006·007 | 유지
커뮤니티
품질가이드(v4.0)는 검증된 품질기준 자산으로, 신규 품질검수(FR-006)·품질현황관리(FR-007) 기능의 기준 문서로 계승
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
문의·FAQ·민원 | - 1:1 문의·자주찾는질문·민원접수(개인정보신고) | 고객지원 채널 계승 | DR-020, DTR-006 | 유지·이관
등록신청· 성과조사 | - AI데이터 등록신청 접수·성과조사(실태 수집) | 등록후보관리 고도화·통계 대시보드화 | DR-024 | 유지
고객지원
성과조사 결과는 현재 수집에 머물러, 로그분석·통계 대시보드(FR-018)로 자동 집계·시각화하여 활용성과를 상시 관리함
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
회원·로그인 (SSO) | - 이메일 로그인+캡차·계정잠금(5회), 네이버·카카오 간편로그인(SSO) | 통합제공시스템 내 서비스로 SSO 연계·통합 | FR-040·DR-024 | 유지·보완
공통·인증
  (연계 목적) 후방 기능군 6개(개발지원·커뮤니티·고객지원·마이페이지·인증·운영자)의 세부기능 단위를 진단하고 RFP 요구사항 확인하여 확장·체계화·협의확정 범위 도출함
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
이용현황· 관심데이터 | - 이용현황 대시보드 5지표 (관심등록·다운로드·데이터신청·문의·신규제안)·맞춤추천·관심데이터(북마크) | 개인 대시보드·활용지원 계승·확장 | FR-009·016 | 유지·보완
신청·이력 관리 | - 신청·문의 조회 6종(데이터신청/다운로드목록/ 등록신청/1:1문의/개인정보신고/성과조사 내역) = 개인 작업이력 | 개인 작업공간 → 워크스페이스로 확장 | FR-008·009 | 보완
회원정보 | - 회원유형 7종(개인·대기업·중소기업·대학교· 정부공공·연구기관·기타) 관리 | 인증활용계정·활용추적 체계로 체계화 | DR-024 | 유지·보완
마이페이지
현행 마이페이지(이용현황·신청이력 6종)는 사실상 워크스페이스(FR-008·009)의 원형으로, 완전 신규가 아닌 확장 과제이며, 회원유형 7종은 DR-024(인증활용 계정·활용 추적)의 현행 기반으로 수행함
간편로그인(네이버·카카오 SSO)은 이미 운영 중으로 FR-040(SSO 연계)의 현행 기반이며 유지 및 보완으로 진행함
세부기능 | 현행 실태 (구체 근거) | 목표 (전환 방향) | RFP 요구사항 | 전환유형
운영자 기능 | - 회원·게시물·데이터·통계 관리, 권한·시스템 운영 등 (현행 기능 자세한 사항은 범위 협의 필요) | 협의 후 확정 진행 | OR-010 | 협의 확정
운영자 (Admin)
운영자(Admin) 영역은 외부 미노출로 입찰단계 직접 확인 불가하나, 1.1.4 REQ-003(권한 통제)·REQ-004(실시간 모니터링)로 이미 요구사항화됨. RFP(FR-034~039) 기준 식별 후 착수 시 인수인계·발주처 협의로 상세 확정

## Slide 68
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.2 기능 전환 유형 구분
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(전환 유형 판정) 1.2.1의 ‘현행-요구사항 연계 결과’를 4대 판정 지표로 재검증하여 14건의 유지 항목, 9건의 보완 항목, 2건의 대체 항목으로 전환 유형으로 확정하고, 유형별 전환 원칙과 판정 근거를 정립함
유형 판정 및 판정결과 활용
DR-005, DR-018
  (판정 목적) 1.2.1에서 도출한 현행 25개 세부기능의 전환 방향을 담당자 주관이 아닌 객관적 판정 지표로 재검증하여, 전환 유형을 확정하고 후속 단계별 구축전략의 입력자료로 정합함
  유형 판정 결과는 1.1.4 요구사항 추적표의 반영상태 열과 연동하여 25개 세부기능이 누락 없이 관리되도록 함
  판정의 일관성 확보를 위해 4대 지표를 조합한 판정 규칙을 사전 정의하고, 경계 사례는 이해관계자 협의체가 조정함
  (4대 판정 지표 정의) 현행 기능과 RFP 요구수준의 격차를 다면 평가하기 위해 기능 존속성·요구 충족도·기술 종속성·구현 난이도의 4대 지표를 적용함
판정 지표 | 정의 | 평가 관점
기능 존속석 | 현행 기능이 신규 통합시스템에서도 필요한지에 대한 정도 | 존속/통합/폐지
요구 충족도 | 현행 기능이 RFP 요구수준을 만족하는 정도 | 충족/부분충족/미달
기술 종속성 | 상용솔루션 등 기술 제약을 유발하는지에 대한 정도 | 무/유(상용)
구현 난이도 | 전환에 소요되는 기술·공수 부담 | 저/중/고
< 전환 유형 4대 판정 지표 >
  ※ 4대 지표는 독립 평가 후 조합하여 유형을 판정하며, ③ 기술 종속성이 '유(상용)'인 경우 요구 충족도와 무관하게 '대체'를 우선 검토함(상용 종속 해소 원칙)
  (3대 전환 유형 및 판정 규칙) 4대 지표의 조합에 따라 유지·보완·대체 3대 유형으로 구분하여 세부기능 항목을 분류함
전환 유형 | 판정 규칙 (지표 조합) | 전환 원칙 | 건수
유지 | 존속성 있음 · 충족도 충족 · 종속성 없음 | 검증 자산을 원형 계승, 데이터·설정 이관 중심 | 14
보완 | 존속성 있음 · 충족도 부분·미달 · 난이도 중간 | 현행 기반 위에 요구기능 고도화·확장 | 9
대체 | 종속성 있음(상용) 또는 충족도 미달·난이도 높음 | 현행 방식 폐기, 신규 방식으로 재구현 | 2
< 3대 전환 유형 판정 규칙 및 전환 원칙 >
  (유형별 대상 기능 판정 결과) 세부기능의 유형별 판정 결과를 정리하면, 유지는 검증된 인프라·평가· 분류 자산에, 보완은 탐색·활용·관리 고도화 영역에, 대체는 상용 종속 전송 영역에 집중됨
전환 유형 | 판정 규칙 (지표 조합) | 전환 원칙
유지(14) | 안심존(V100 GPU)·SSO·모델반출, 리더보드 평가체계, 14분야 분류, 샘플·미리보기, 커뮤니티·품질가이드, 문의·FAQ·민원, 회원·로그인 | 요구수준 충족, 상용 종속 無, 검증 완료 자산
보완(9) | 지능형 검색, 데이터 상세·카탈로그, 기관제공·오픈API, 신청·승인 워크플로우, 거래소, 등록신청·성과조사, 이용현황·관심데이터, 신청·이력(워크스페이스), 회원정보(인증활용계정) | 기능 존재하나 요구수준 부분충족·미달 → 고도화
대체(2) | 파일 전송·다운로드(INNORIX), 다운로드 프로그램(INNORIX) | 상용솔루션(INNORIX EX Agent) 전면 종속 → 오픈소스 재구현
< 유형별 대상 기능 판정 결과 >
  (대체 유형 판정의 중점) 대체 2건은 모두 상용 전송솔루션(INNORIX EX Agent)에 기인하며, 기술 종속성 지표가 '유(상용)'로 판정되어 요구 충족도와 무관하게 최우선 전환 대상으로 확정됨

## Slide 69
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.2 기능 전환 유형 구분
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(단계별 구축전략 배치) 확정된 전환 유형을 1차 필수·2차 고도화·장기 확장의 단계별 구축전략(DR-018)에 배치하고, 데이터·이용자·연계 증가에 대응하는 확장 포인트를 유형별로 명시하여 예산·일정· 리스크 대응형 전환 로드맵을 확정함
단계별 구축전략 배치 - 1차 필수·2차 고도화·장기 확장
DR-005, DR-018
  (배치 원칙) DR-018의 단계별 구축 요구에 따라 전환 유형을 필수업무·선택업무·고도화업무·연계 확장업무로 구분하고, 서비스 연속성과 리스크를 기준으로 1차·2차·장기 3단계에 배치함
  (서비스 연속성 우선) 이관 시 중단 불가한 핵심 기능(데이터 제공·인증·안심존)과 상용 종속 해소(대체)를 1차 필수로 배치
  (리스크 분산) 고도화 성격의 보완 기능은 2차로 배치하여 1차 구축 부담과 일정 리스크를 완화함
  (확장 대비) 외부연계·통합 성격의 기능은 장기 확장으로 배치하여 단계적 확대가 가능하도록 설계함
  (전환 유형 × 단계 배치) 유지·보완·대체 유형과 업무 성격을 3단계 구축전략에 매핑한 결과는 아래와 같으며, 대체 유형과 핵심 유지 기능이 1차에 집중됨
구축단계 | 업무 성격 | 배치 전 전환유형 | 주요기능 | 연계 요구사항
1차 (필수) | 필수업무 | 대체 + 핵심 유지 | 오픈소스 대용량 전송, 데이터 검색·제공, 신청·승인, 안심존 이관, 회원·인증(SSO) | FR-027, FR-011, FR-001, DR-020, DR-024
2차 (고도화) | 선택·고도화 업무 | 보완 | 지능형 검색, 데이터 카탈로그, 워크스페이스, 통계 대시보드, 저작권 메타관리, 등록관리 | FR-012, FR-025, FR-008, FR-018, FR-030
장기 (확장) | 연계확장 업무 | 유지·통합 + 확장 | 리더보드 통합, 내외부 통합 유통망, 외부연계 검색·거래소 확대 | FR-040, FR-013, FR-026
< 단계별 전환유형 배치 결과 >
  ※ 1차 필수에 '대체(전송)'를 배치하는 근거: 상용 라이선스 종속·서비스 연속성 리스크가 직결되어 후순위 불가. 안심존·인증은 데이터 이관 전제 기능으로 1차 필수
  (단계별 구축 목표) 각 단계는 완료 목표와 산출물을 가지며, 단계 간 종속관계를 고려하여 순차·병행 구축함
구축단계 | 구축 목표 | 핵심 산출물 | 검증 기준
1차 (필수) | 현행 서비스 무중단 이관 + 상용 종속 해소 | 오픈소스 전송 모듈, 통합 데이터 제공·검색, 안심존 이관, 통합 인증 | 데이터 이관 완결성, 다운로드 정상 동작, INNORIX 완전 대체
2차 (고도화) | 요구수준 미달 기능의 지능형 고도화 | 지능형 검색엔진, 워크스페이스, 통계 대시보드, 저작권 메타관리 | 검색 정확도, 활용지원 기능 충족도
장기 (확장) | 외부연계·통합 유통망 확대 | 리더보드 통합, 외부 데이터 플랫폼 연계, 카탈로그 확장 | 연계 기관 수, 개방 데이터 확대율
< 단계별 구축 목표 및 산출물 >
  (확장 포인트 명시) DR-018 요구에 따라 데이터량 증가·이용자 증가·외부연계 확대에 대응하는 확장 포인트를 유형·영역별로 사전 정의하여 단계적 확장이 가능하도록 설계함
확장 축 | 대상 영역 | 확장 포인트 | 연계 요구사항
데이터량 증가 | 저장·전송 | 저장공간 수평 확장, 대용량 스트리밍·분할 전송 확장 | FR-027, DR-018
이용자 증가 | 검색·워크스페이스 | 색인 분산 확장, 워크스페이스 자원 동적 할당 | FR-011·012, FR-008
외부연계 확대 | 유통·연계 | 외부 데이터 플랫폼 연계 표준 API 확장, 카탈로그 수용 확대 | FR-013, FR-025·026
< 영역별 확장 포인트 설계 >
  (리스크 대응) 단계별 구축은 예산·일정·리스크를 고려하여 1차 필수기능 우선 확보로 사업 목표 달성 리스크를 최소화하고, 2차·장기는 성과·환경 변화에 따라 유연 조정함
  1차 지연이 전체 사업에 미치는 영향을 차단하기 위해 대체(전송)·인증·데이터 제공을 최우선 마일스톤으로 관리함

## Slide 70
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.2 기능 전환 유형 구분
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(대체·보완 유형 핵심 사양) 신규 구현 부담이 집중된 대체·보완 유형을 직접제공형 다운로드·링크 중개(FR-027)와 지능형 검색·워크스페이스·통계(FR-012·008·018) 등 RFP 기능 요구에 근거한 구체 사양으로 정의하여 구축 실행력을 확보함
신규 구축 스펙
DR-005, DR-018
  (스펙 정의 목적) 전환 유형 판정·단계 배치에 이어, 신규 구현 비중이 큰 대체·보완 유형의 핵심 구현 사양을 RFP 기능 요구 근거로 정의하여 설계·개발로 이관 가능한 실행력을 확보함
  상세 설계는 Module 2(개발 및 구축)·1.4(목표모델)에서 확정하되, 본 장은 전환 판단을 뒷받침하는 대표 스펙을 제시함
  모든 스펙은 FR-027(다운로드·링크 연계), FR-012(지능형 검색) 등 RFP 요구 근거를 명시함
  (대체 유형 구축 스펙 - 최우선) 상용 전송솔루션(INNORIX) 대체는 본 사업 최우선 과제로, 직접 제공형 다운로드·외부 링크 중개·유효성 운영관리의 3대 기능을 오픈소스 기반으로 재구현함(FR-027)
구분 | 구축 스펙 | 근거 요구
전송 방식 | 웹 표준 기반(HTTP/S) 대용량 전송, 분할 다운로드·이어받기·전송상태 확인 자체 구현(상용 에이전트 미설치) | FR-027, COR-001
제공 경로 관리 | 데이터셋·버전·패키지 단위 제공경로 관리, 권한·이용조건 기반 접근제어 | FR-027
이력 관리 | 다운로드 성공/실패·재시도·중복요청·부분전송 이력 기록 | FR-027
외부 링크 중개 | 원윈도우/기관 상세·다운로드·신청·API 문서 페이지 중개, 이동 전 이용조건 안내 | FR-027, FR-014
링크 운영관리 | 링크 유효성 점검·오류 탐지·대체 링크 관리·제공중단 반영, 이동률·전환율·실패율 통계 | FR-027
성능·확장 | 대용량 스트리밍·분할 전송의 수평 확장 구조 | PR-004, DR-018
< 대체 유형(대용량 전송·다운로드) 구축 스펙 >
  ※(오픈소스 구현 방향) 웹 표준 프로토콜 기반 전송 라이브러리·객체스토리지 연계를 활용하여 상용 에이전트 설치 없이 브라우저·CLI 다운로드를 지원 (구체 오픈소스 컴포넌트는 Module 2 상세설계에서 확정). 핵심은 "이용자 단말 상용 에이전트 설치 제거 + 분할·이어받기·상태확인 자체 확보".
  (대체 전환 효과) 상용 에이전트 종속 제거로 이용자 설치 부담·라이선스 리스크·OS별 호환 문제를 근본 해소하며, 전송 이력·통계의 자체 확보로 운영 가시성을 확보함
  현행 INNORIX EX Agent 방식(OS별 설치·이어받기 실패 시 재설치)의 이용자 불편을 브라우저 표준 다운로드로 전환
  (보완 유형 구축 스펙) 현행 기능을 요구수준으로 고도화하는 보완 유형은 지능형 검색·워크스페이스 ·통계 대시보드·저작권 메타관리를 중심으로 RFP 기능 요구를 충족하도록 구현함
< 보완 유형 주요 구축 스펙 >
구분 | 구축 스펙 | 근거 요구
지능형 검색 | 통합 색인 기반 의미검색(임베딩·벡터 색인) + 키워드 하이브리드 검색, 추천·연관 데이터 제시 | FR-011·012
워크스페이스 | 개인 작업공간(현행 관심·신청이력 계승) + 자원 동적 할당, 학습데이터 활용지원 | FR-008·009
통계 대시보드 | 로그수집·표준화 → 지표 산정 → 대시보드·리포팅 자동화 | FR-016·017·018
저작권 메타관리 | 출처·제공사·라이선스·이용제한 다층 메타 통합관리, 외부 저작권 조회 연계 | FR-028·030
등록·카탈로그 | 등록후보 관리·카탈로그 탐색/관리 고도화 | FR-001·025·026
  (보완 전환의 기준선) 보완은 현행 자산을 폐기하지 않고 기반으로 활용하되, 요구수준(선진사례·RFP) 에 미달한 부분만 고도화하여 투자 효율과 서비스 연속성을 동시에 확보함
  현행 INNORIX EX Agent 방식(OS별 설치·이어받기 실패 시 재설치)의 이용자 불편을 브라우저 표준 다운로드로 전환

## Slide 71
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.2 기능 전환 유형 구분
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(이관·성능 기준) 검증 자산인 유지 유형은 무손실 이관 사양으로 계승하고, 전 유형 공통으로 3초 이내 응답(PR-001)·동시처리 스케일아웃(PR-004) 기준을 적용하여 공공 서비스 수준의 성능과 확장성을 확보함
유지 이관 사양 및 공통 성능·비기능 기준
DR-005, DR-018
  (유지 이관 원칙) 검증 자산인 유지 유형은 신규 구현보다 데이터·설정·환경의 무손실 이관에 초점을 두며, 안심존·인증·평가체계·분류기준의 현행 사양을 계승함
  이관 대상은 데이터·메타·권한·환경설정을 포함하며, 이관 완결성 검증(건수·체크섬·기능 재현)을 전제로 함
  안심존 등 물리·논리 분리 환경은 자원 사양을 계승하되, 통합시스템과의 연계(SSO·UX)를 부가함
구분 | 구축 스펙 | 근거 요구
안심존 | 반출없는 분석환경 계승 - GPU(V100급)·CPU·로컬스토리지·모델반출 자원, 컨테이너(도커)·주피터 환경, 온·오프라인 분리 운영 | DR-020, DTR-006
인증·SSO | 회원체계·간편로그인(네이버·카카오) 계승, 인증활용계정·데이터 활용추적 체계 연계 | FR-040, DR-024
리더보드 | 비공개 평가셋·5대 지표 평가체계 계승, 통합시스템 SSO 연계·통합 | FR-040
분류·품질기준 | 분야 분류체계, 품질가이드(v4.0) 기준 계승 및 신규 품질검수 연계 | FR-006·007
커뮤니티·고객지원 | 공지·우수사례·문의·FAQ·민원 채널 계승 | OR-005
< 유지 유형 이관 스펙 >
  (이관 리스크 관리) 이관 과정의 데이터 손실·기능 누락을 방지하기 위해 이관 완결성 검증 기준을 사전 정의하고, 병행 운영·롤백 방안을 마련함
  데이터 건수·용량·체크섬 대조, 핵심 기능 재현 테스트를 이관 완료 기준으로 적용
  (공통 성능 기준) 전 유형(유지·보완·대체) 공통으로 PR-001의 응답속도와 PR-004의 동시처리 기준을 적용하여 공공 서비스 수준의 응답성을 확보함
  일반 조회·검색·목록·상세 페이지 3초 이내 응답, 대용량·비동기 작업은 진행상태 표기·완료 알림 제공(PR-001)
  웹·DB·API·메시지큐·캐시·색인 구조 최적화를 수행하고 기준 미달 시 튜닝·비동기화·캐시 적용(PR-001)
성능 항목 | 기준·방식 | 검증 산출물
응답속도 | 조회·검색·목록·상세 3초 이내 응답 | 성능검증기준서, 성능시험결과서
대용량·비동기 | 진행상태 표기·완료 알림 제공 | 성능시험결과서
최적화 | 웹·DB·API·메시지큐·캐시·색인 최적화, 미달 시 튜닝·비동기화 | 성능개선보고서
  (동시처리·확장 기준) 다수 이용자·작업 동시 발생 상황에서도 서비스 품질을 유지하기 위해 PR-004의 동시처리 허용범위와 확장 방안을 적용함
  동시 접속자·API 호출·다운로드·배치·승인 처리의 허용범위를 정의하고 피크·이벤트성 부하를 고려한 목표를 산정(PR-004)
  메시지큐·작업큐·스케일아웃·세션 분산·캐시 구조로 부하 집중 시 서비스 저하를 최소화(PR-004)
확장 축 | 대상 영역 | 확장 포인트 | 근거 요구
데이터량 증가 | 저장·전송 | 저장공간 수평 확장, 대용량 스트리밍·분할 전송 확장 | PR-004, DR-018
이용자 증가 | 검색·워크스페이스 | 색인 분산 확장, 워크스페이스 자원 동적 할당, 세션 분산 | PR-004, FR-008
외부연계 확대 | 유통·연계 | 외부 데이터 플랫폼 연계 표준 API 확장, 카탈로그 수용 확대 | FR-013, FR-025·026
부하 대응 | 공통 | 메시지큐·작업큐·스케일아웃·캐시, 임계치·증설 기준 정립 | PR-004

## Slide 72
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.3 화면 및 체계 전환 범위 설정
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(메뉴 체계·정보 아키텍처 전환) 현행 AI허브의 분산된 메뉴·별도 도메인 체계를 사용자·관리자·운영· 협업·개발자 5대 포털의 계층형 정보 아키텍처로 수렴하고, 역할 기반 메뉴 권한을 연계하여 진입 깊이를 최소화한 통합 체계로 전환함
메뉴 체계·정보 아키텍처(IA) 전환 - 현행 분산 메뉴 → 5대 포털 수렴
DR-007, DR-008
  (전환 목적) 확정한 기능 전환 결과를 화면·체계 관점으로 재배치하기 위해, 현행 분산 메뉴 체계를 업무 목적별 5대 포털 정보 아키텍처로 수렴하고 메뉴 권한을 역할 기반으로 통제함(DR-007)
  현행은 7대 공개 메뉴 + 마이페이지 + 안심존·리더보드 별도 도메인으로 분산되어 통합 탐색·권한 관리가 어려운 구조임
  5대 포털 IA로 수렴하여 이용자·운영자 각각의 업무 시나리오에 맞는 일관된 진입 경로를 제공함
  (현행 메뉴 체계 진단) 전수조사 결과 현행 메뉴는 서비스·마이페이지·별도 도메인으로 분산되어 있으며, 관리자·운영·개발자·협업 영역이 명시적 포털로 분리되어 있지 않음
현행 영역 | 현행 메뉴·도메인 | 구조적 한계
공개 서비스 | 데이터찾기·허브소개·리더보드·커뮤니티·개발지원·고객지원 (7대 메뉴) | 서비스 중심 평면 구조, 업무 목적별 분리 미흡
개인화 | 마이페이지(이용현황·관심·신청이력·회원정보) | 서비스 메뉴와 분리, 워크스페이스 개념 부재
분석 환경 | 안심존(safezone.aihub.or.kr) 별도 도메인 | 통합 진입 불가, 별도 로그인
평가 | 리더보드(leaderboard.aihub.or.kr) 별도 도메인 | 통합 진입 불가, SSO만 연계
관리·운영 | Admin(외부 미노출) | 사용자·조직·권한·운영정책 포털 미정의
  (5대 포털 정보 아키텍처 설계) DR-007에 따라 사용자·관리자·운영·협업공간·개발자 5대 포털로 정보구조를 계층화하고, 각 포털의 업무 목적과 핵심 메뉴를 정의함
포털 | 업무 목적 | 핵심 메뉴(예시) | 주요 이용자
사용자 포털 | 데이터 탐색·제공·활용 | 통합검색·데이터 카탈로그·상세·다운로드·마이워크스페이스 | 일반 이용자·연구자
관리자 포털 | 사용자·조직·권한·운영정책 | 사용자/조직/권한 관리·운영정책·환경설정 | 운영관리자
운영 포털 | 데이터 승인·검수·모니터링 | 등록승인·품질검수·로그/이상탐지 모니터링 | 검수·운영담당
협업공간 | 반출없는 분석·모델 개발 | 안심존(분석환경)·워크스페이스·모델반출 | 분석·연구자
개발자 포털 | API·개방연계·리더보드 | 오픈API·개발문서·리더보드·외부연계 | 개발자·기관
  ※ 5대 포털은 DR-007 정의(사용자·관리자·운영·협업공간·개발자 포털)에 정확히 대응하며, 현행 분산 메뉴·별도 도메인 협업공간·개발자 포털로 흡수·통합함
  (현행 → 5대 포털 전환 매핑) 현행 메뉴·기능을 5대 포털로 재배치하여 기능 누락 없이 IA를 수렴함
현행 메뉴·도메인 | 전환 대상 포털 | 전환 유형(1.2.2 연계)
데이터찾기·데이터상세·다운로드 | 사용자 포털 | 보완·대체(검색 고도화·전송 대체)
마이페이지(신청이력·관심) | 사용자 포털(마이워크스페이스) | 보완(워크스페이스 확장)
안심존(별도 도메인) | 협업공간 | 유지·이관
리더보드(별도 도메인)·오픈API | 개발자 포털 | 유지·통합
등록신청·품질·성과조사 | 운영 포털 | 보완
회원정보·인증 | 사용자 포털 + 관리자 포털(권한) | 유지·보완
Admin(운영관리·권한) | 관리자 포털·운영 포털 | 보완
  (메뉴 권한 연계) DR-007에 따라 메뉴별 접근권한·노출여부·읽기/쓰기/승인 권한을 역할 기반 (RBAC)으로 통제하고, 업무 시나리오 기반으로 진입 깊이를 최소화함

## Slide 73
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.2.3 화면 및 체계 전환 범위 설정
  1.2 AI허브 전환 범위 정의
(사이트맵·화면 구조 표준화) 5대 포털 정보 아키텍처를 전체 화면목록·화면 간 이동경로·진입조건으로 구체화하고, 검색·목록·상세·이력·승인·통계 등 공통 화면구조를 표준화하여 기능 누락 없는 일관된 화면 체계로 전환함
사이트맵·화면 구조 표준화 - 화면목록·화면관계도·공통 패턴
DR-007, DR-008
  (설계 목적) 5대 포털 IA를 화면 단위로 전개하여 전체 사이트맵·화면 간 연결관계·진입조건을 정의하고, 공통 화면구조를 표준화하여 기능 누락 없는 일관된 화면 체계를 확정함(DR-008)
  사용자 서비스·관리자 서비스의 전체 화면목록과 이동경로·진입조건을 정의하여 화면 누락·중복을 방지함
  공통 화면 패턴을 표준화하여 개발 생산성과 사용자 경험의 일관성을 동시에 확보함
  (사이트맵 전환 범위) 5대 포털별 화면 계층을 정의하고, 현행 분산 화면을 통합 사이트맵으로 수렴함
포털 | 주요 화면 계층 | 진입조건
사용자 포털 | 통합검색 → 카탈로그 목록 → 데이터 상세 → 신청/다운로드 → 마이워크스페이스 | 비로그인 탐색·로그인 후 신청
협업공간 | 안심존 신청 → 심의 → 분석환경 → 모델반출 | 로그인·자격심의
개발자 포털 | 오픈API·개발문서 → 리더보드 → 외부연계 | 로그인·API 신청
운영 포털 | 등록승인 → 품질검수 → 로그·이상탐지 모니터링 | 운영 권한
관리자 포털 | 사용자/조직/권한 → 운영정책·환경설정 | 관리자 권한
  (데이터 상세화면 통합조회 구조) DR-008 핵심 요구인 데이터 상세화면의 통합조회를 설계하여, 현행 8블록 상세화면을 8대 통합 정보영역으로 재구성함
통합조회 영역 | 현행(전수조사) | 목표 전환
메타데이터 | 메타데이터 구조표 제공 | 표준 메타 스키마 기반 통합 표기
품질이력 | 품질지표(기준값vs측정값) 부분 제공 | 품질검수 이력 연계 표기
제공이력 | 다운로드수 노출 | 제공·다운로드 이력 통합
활용이력 | 활용 AI모델·코드 소개 | 활용사례·성과 연계
버전이력 | 변경이력·데이터 히스토리 제공 | 버전 관리 체계 연계
저작권정보 | 출처·라이선스(CC BY-NC) 메타 | 통합 저작권 메타관리 연계
추천·유사데이터 | 연관 데이터 추천 | 지능형 추천·유사도 기반 연계
어노테이션 구조 | 어노테이션 포맷·데이터 구조 제공 | 표준 스키마 기반 통합 표기
  ※ DR-008 원문의 통합조회 요구(메타·품질·제공·활용·버전·저작권·추천·유사)를 현행 상세화면 8블록과 정합하여 재구성
  (공통 화면구조 표준화) 공통 패턴을 표준화하여 화면 일관성과 재사용성을 확보함
공통 영역 | 표준 구성 | 적용 화면
검색영역 | 통합검색창·필터(분야·유형·정렬)·의미검색 | 전 포털 목록 진입부
목록영역 | 카드/리스트·페이징·정렬·비교 | 카탈로그·관리 목록
상세영역 | 8대 통합조회 영역 | 데이터 상세
이력영역 | 버전·제공·활용·품질 이력 타임라인 | 상세·운영
첨부영역 | 파일트리·샘플·다운로드/링크 | 상세·다운로드
승인영역 | 신청·검수·승인 워크플로우 | 운영·관리 포털
통계영역 | 지표 카드·차트·리포팅 | 마이워크스페이스·운영
  (프로토타입 연계) 표준 화면 패턴은 IR-003(핵심 기능 프로토타입) 및 사용자 페르소나(IR-001)와 연계하여 검증하며, 화면목록정의서·화면관계도(DR-008 산출물)로 구체화함

## Slide 74
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.3.1 ISP 산출물 반영
  1.3 ISP 결과 반영
ISP에서 도출된 목표모델·아키텍처·로드맵을 본 사업 조사 결과와 실제 구현 조건으로 검증·구체화하여 실행 가능한 설계로 완성
ISP 산출물 반영
DR-001, DR-003
  (연계 원칙) 현재 수행 중인 ISP의 산출물을 본 사업의 요구사항분석·설계 단계의 출발점으로 활용하고, ISP 단계에서 개략 수준으로 정의된 내용을 본 사업에서 상세설계 수준으로 고도화함
  ISP는 사업 정보시스템구축 방향성을 설정하는 단계로 목표모델, 아키텍처, 이행계획을 개략 수준(As-Is 요약, To-Be 개념, 상위 시스템 구성)으로 산출하며, 본 사업은 이를 실제 구현 가능한 수준(상세 기능명세, 물리 아키텍처, 화면설계)으로 구체화함
  ISP 산출물과 본 사업 산출물 간 대응관계를 명시하여, ISP에서 제시된 방향성이 본 사업에서 임의로 변경되지 않고 일관되게 이어지도록 관리함
ISP 산출물 | 본 사업 활용 방식 | 고도화 방향
현황분석서(As-Is) | 현행업무조사·GAP분석의 기초 자료로 활용 | 운영부서 인터뷰·시스템 실사로 세부 검증 및 보완
목표모델(To-Be) | 목표서비스 모델·업무 프로세스 정의의 기준선으로 활용 | 기능별 상세 프로세스, 화면, 데이터 흐름까지 구체화
정보시스템 아키텍처 | 시스템·인프라 설계의 상위 골격으로 활용 | 서버·스토리지·네트워크 물리 구성, 자원산정까지 상세화
데이터 아키텍처 | 통합 데이터베이스 설계의 기준 모델로 활용 | 논리·물리 데이터모델, 코드체계, 메타데이터 구조로 확정
이행계획(로드맵) | 단계별 구축범위(1단계 필수·2단계 확장) 설정의 기준으로 활용 | 사업기간(120일) 내 실행 가능한 세부 일정·마일스톤으로 전환
< ISP 산출물별 활용 방식 및 고도화 방향 >
  (목표모델 고도화 절차) ISP 목표모델을 본 사업 수요조사·심층인터뷰·업무현황조사 결과와 교차 검증하여 실행 가능한 수준으로 구체화함
  ISP 목표모델은 통상 개략적 기능 블록과 서비스 개념 수준으로 제시되므로, 본 사업에서는 각 기능 블록을 등록·품질관리·라이프사이클·카탈로그·검색·외부제공·워크스페이스 등 실제 업무단위로 분해함
  ISP 수립 시점과 본 사업 착수 시점 사이 발생한 정책·환경 변화(예: AI허브 이관 범위 확정 등)를 반영하여 목표모델의 최신성을 검증함
  (아키텍처 고도화 절차) ISP가 제시한 상위 아키텍처 개념을 실제 구현 가능한 물리 아키텍처로 전환함
  ISP 단계 아키텍처가 논리적 구성요소(업무계·저장계·분석계 등) 수준이라면, 본 사업은 이를 실제 서버·스토리지·GPU·네트워크 구성과 자원 할당 기준으로 구체화함
  대용량 데이터 처리, 기존 AI허브 인프라 연계, 클라우드 환경 제약사항 등 본 사업 착수 시점에 확인된 기술 제약을 아키텍처에 반영하여 ISP 단계보다 정밀도를 높임

## Slide 75
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.3.2 착수 후 수령 결과 검증
  1.3 ISP 결과 반영
ISP 산출물과 실제 설계 간 불일치를 4단계 절차로 검증·협의해서 착수 후 설계 정합성을 확보
ISP 결과 검증
DR-002
  (검증 대상 및 기준) ISP 최종 산출물인 현황분석서·목표모델·정보시스템 아키텍처·데이터 아키텍처·이행계획 5종을 제안 단계에서 가정한 요구사항정의서·목표서비스모델·아키텍처 초안과 항목별로 1:1 대응 비교
  DR-002가 정의한 타당성·완전성·일관성·구현 가능성 4개 기준을 그대로 적용하여 비교 결과를 그대로 반영·일부 조정·재작업 3개 등급으로 분류
  제안 단계 설계는 ISP 수행 완료 이전 가정에 기반하므로, 시스템 설계팀이 착수 직후(8월 1주차) 실물 대조를 완료하지 않을 경우 9월 개발 착수 이후 설계 변경에 따른 재작업 위험 존재
  (4단계 절차 구성) 수령 직후 비교표를 작성하고, 불일치 항목을 등급화한 뒤, 발주기관·ISP 수행기관 합동 협의체 검토를 거쳐, 설계서와 변경관리대장에 반영하는 4단계로 절차 구성
  각 단계별 완료 기한을 착수일 기준 경과일수(D+3, D+5, D+10, D+14)로 지정하여 8월 요구사항분석·설계 단계 내 검증을 완료하고 9월 개발 착수 전까지 설계 확정 완료
  협의체는 발주기관 사업관리 담당자, 사업 PM, ISP 수행기관 실무자로 구성하여 ISP 원안 취지가 임의로 변경되지 않도록 담당 주체와 책임소재 명확화
단계 | 기간(착수일 기준) | 주요 활동 | 산출물
① 대응 비교표 작성 | D+3일 이내 | ISP 5대 산출물과 제안 단계 설계 가정을 항목별로 대조하여 비교표 작성 | ISP-설계 대응비교표
② 불일치 항목 등급화 | D+5일 이내 | 비교 결과를 그대로 반영·일부 조정·재작업 3개 등급으로 분류 | 불일치항목 분류표
③ 합동 협의체 검토 | D+10일 이내 | 발주기관·ISP 수행기관 합동 협의체에서 등급별 조정 방향 확정 | 요구사항검토서
④ 설계 반영·형상관리 | D+14일 이내 | 확정 사항을 요구사항정의서·설계서에 반영하고 변경이력 기록 | 변경관리대장, 확정요구사항목록
< 착수 후 ISP-설계 정합성 검증 절차 >
HNINE
수정
Module 1. 기획 및 설계

## Slide 76
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.3.3 연차별 로드맵 연계
  1.3 ISP 결과 반영
ISP의 로드맵을 본 사업 26년 8월~11월 4개월 단위 실행계획으로 구체화하고, 사전개방(12월)·본개방(27년 1월)이라는 실제 마일스톤에 맞춰 단계별 산출물로 연계하겠음
개방 로드맵 구축
DR-018
1차 구축 ’26년 8월
사전 개방 ‘26년 12월
본 개방
’27년 1월
고도화
`27년 2월~12월
확장
`28년 1월
요구사항분석 및 설계
시스템 개발, 데이터 마이그레이션
통합·성능시험, 오류 개선
핵심 경로 (등록·품질관리·카탈로그·검색) 제한 공개
전체 기능·데이터셋 정식 공개
운영 데이터 기반 플랫폼 고도화
데이터·이용자 증가 대응 확장, 외부연계 확대
본 사업 단계
  (연계 원칙) ISP 단계에서 제시된 중장기 이행계획(로드맵)을 2026년 8월~11월 4개월간의 1차 구축, 12월 사전개방, 이듬해 1월 본개방이라는 마일스톤에 맞춰 재정렬하고, 그 이후 연차별 고도화계획으로 분리하여 연결함
  ISP 로드맵은 통상 3~5개년 단위의 개략적 방향으로 제시되므로, 본 사업은 그중 1차 구축 범위를 2026년 8월~11월(4개월) 사업기간에 맞는 상세 실행계획으로 전환하고, 2차 이후 범위는 향후 연차별 사업의 근거자료로 구체화함
단계 | 기간 | 주요 활동 | 단계 완료 산출물
① 요구사항분석·설계 | 8월 | 수요조사·심층인터뷰·업무현황조사, GAP분석, 목표모델·아키텍처 상세화, 화면·데이터 설계 | 요구사항정의서, 목표서비스모델, 화면설계서, 데이터모델
② 개발 | 9월~10월 | 등록·품질관리·라이프사이클·카탈로그·검색·외부제공 기능 구현, 단위시험 | 프로그램 소스, 단위시험결과서
② 데이터 이관(병행) | 9월~10월 | AI허브 기능·데이터 이관 대상 확정, 이관 계획 수립, 시범 이관·본 이관 | 데이터이관계획서, 마이그레이션결과서
③ 통합·성능시험 | 11월 상순 | 개발 결과와 이관 데이터 간 정합성 검증, 통합시험·성능시험·보안점검 | 시험계획서, 시험결과서, 보안점검결과서
④ 오류개선·안정화 | 11월 하순 | 시험 중 발견된 오류·미비점 조치, 사전개방 준비 | 개선조치결과서, 사전개방 준비완료 보고
< 1차 구축 4개월 단계별 추진 과정 >
  (구축 단계 구성 원칙) 4개월 구축 기간을 요구사항분석·설계 → 개발 → 데이터 이관 → 시험·안정화 4단계로 구성하고, 단계별 산출물이 다음 단계의 입력이 되는 순차 연계 구조로 설계함(RFP "사업 수행내용" 4단계 구조와 연결)
  각 단계는 착수 조건과 완료 기준(산출물)을 명확히 하여, 앞 단계 산출물 승인 없이 다음 단계로 넘어가지 않도록 관리함

## Slide 77
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.1 통합제공 개념 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
등록 전 심사부터 머신리더블 활용까지 8단계를 하나의 데이터 여정으로 연결하고, 이를 지지하는 교차 기능을 결합하여 통합제공 개념 모델을 구성함
통합제공 개념 모델
DR-003, DR-005
  (메인 흐름 정의) 등록후보관리·등록지원·라이프사이클·품질로 이어지는 내부 처리 계열과, 카탈로그·검색·제공·머신리더블로 이어지는 외부 노출 계열 2단으로 8단계를 구분함(RFP 사업목적 ①발굴·등록 ②품질관리·비식별 ③개방·제공 ④검색·연계·활용 4개 항목과 1:1 대응)
  내부 처리 계열은 등록후보 적합도 심사, 등록 실행, 생성~폐기 관리, 품질판정 4단계로 구성하고, 외부 노출 계열은 카탈로그 게시, 의미기반 검색, 개방·활용, 에이전트 판독 4단계로 구성함
  품질판정을 통과한 데이터만 카탈로그에 게시되어 검색·제공·머신리더블 단계로 노출되도록 승인 게이트를 설정함
등록후보관리
적합도 심사 (FR-001)
등록지원
등록 실행 (FR-002)
< 통합제공 개념 모델 >
1행(파랑): 내부 처리 계열 — 등록후보관리·등록지원·라이프사이클·품질
2행(녹색): 외부 노출 계열 — 카탈로그·검색·제공·머신리더블
품질 판정을 통과한 데이터만 카탈로그에 게시되어 검색·제공·머신리더블로 노출
라이프사이클
생성~폐기 (FR-004)
품질
품질판정 (FR-007)
카탈로그
게시·분류 (FR-025)
검색
의미기반 탐색 (FR-012)
제공
개방·활용 (FR-014)
머신리더블
에이전트 판독 (FR-021)
승인게이트: 판정 통과 데이터만 개시
단계 |  | 처리내용 | 출력
내부 | 등록후보관리 | 접수→적합도심사→승인 | 등록승인 후보목록
 | 등록지원 | 계획수립→평가→메타생성→심의 | 등록완료 데이터셋
 | 라이프사이클 | 생성→스테이징→레이블링→배포 | 배포가능 패키지
 | 품질 | 사전진단→검수→판정 | 판정등급(합격만 통과)
외부 | 카탈로그 | 분류적용→게시→현행화 | 게시된 카탈로그 목록
 | 검색 | 색인조회→의미확장→관계탐색 | 검색결과·추천
 | 제공 | 신청→심사→승인→제공→반출통제 | 제공완료 이력
 | 머신리더블 | 요청수신→권한확인→판독→응답 | 기계판독 상태정보
< 단계별 처리·출력 >

## Slide 78
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.1 통합제공 개념 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
작업지원 계열이 메인 흐름을 실행할 물리적 공간과 배경정보를 제공한다면, 교차 통제·분석 계열은 그 흐름이 올바르게 통과되고 있는지 게이트로 검증하고 로그로 감시하는 역할을 수행
작업지원 계열(통합 개념 모델의 세부 관계도)
DR-003, DR-005
  (모델 정의) 워크스페이스는 라이프사이클·품질 작업이 실제 수행되는 공간이며, 협력관리는 그 작업의 상대방인 외부 제공기관과의 커뮤니케이션을 관리함(RFP FR-008~010 워크스페이스, FR-003 협력관리 요건과 연결)
  워크스페이스는 라이프사이클·품질 영역과 양방향으로 연결되어, 등록·검토·보완·품질확인 등의 실제 작업이 이 공간 안에서 이루어지고 진행현황이 다시 워크스페이스로 집계됨
  협력관리는 등록후보관리 단계의 외부 제공기관과의 의향서·협약·커뮤니케이션 이력을 관리하여, 등록 여부 판단의 배경 정보를 제공함
< 작업지원 계열 (워크스페이스·협력관리) 개념 모델 >
등록후보관리
메인 흐름
라이프사이클
메인 흐름
품질
메인 흐름
협력관리
의향서·협약 이력
워크스페이스
실제 작업 수행공간
교차 통제·분석 계열(통합 개념 모델의 세부 관계도)
  (모델 정의) 저작권연계는 등록지원과 외부제공 두 지점에서 통과 여부를 판정하는 게이트 역할을 하고, 통계활용은 등록부터 제공까지 전 단계에서 발생하는 로그를 수집·분석함
  저작권연계는 흐름의 일부가 아니라 흐름을 통과시킬지 막을지 판정하는 통제점이며, 등록지원 단계(신규 데이터의 권리 확인)와 외부제공 단계(반출 전 최종 확인) 2곳에 걸림
  통계활용은 흐름에 개입하지 않고 각 단계의 로그만 수집하여, 등록 건수·검수 리드타임·제공 이력 등을 운영지표로 산출함
< 교차 통제·분석 계열 (저작권연계·통계활용) 개념 모델 >
등록지원
메인 흐름
외부제공
메인 흐름
저작권연계
권리·위험 판정 게이트
메인 프로세스
메인 프로세스
별도 기능
별도 기능

## Slide 79
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.1 통합제공 개념 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
기반 계열은 공통기반·Admin 운영지원·자원관리가 식별체계·권한·물리자원을 표준화하여 메인 흐름과 교차 기능 전체가 동일한 규칙 위에서 작동하도록 떠받치는 개념 모델
기반 계열(통합 개념 모델의 세부 관계도)
DR-003, DR-005
  (모델 정의) 운영지원·공통기반은 앞서 그린 모든 영역(메인 흐름 8단계+워크스페이스·협력관리+저작권연계·통계활용) 아래에서 이를 가능하게 하는 인프라·관리 기능임(RFP FR-031~040 요건과 연결)
  공통기반(FR-031, 033)은 식별체계·코드·데이터 자산 버전관리를 표준화하여 모든 상위 영역이 동일한 규칙으로 데이터를 참조하도록 지원함
  Admin 기능(FR-034~039)은 운영관리·사용자권한·정책설정·승인검수·외부연계·로그모니터링을 통합하여 관리자가 전 영역을 통제할 수 있게 하며, 자원관리(FR-032)는 서버·스토리지·GPU 등 물리 자원을 배분함
< 기반 계열 (운영지원·공통기반) 개념 모델 >
상위 전 영역 (등록~머신리더블, 워크스페이스, 협력관리, 저작권연계, 통계활용)
공통기반
식별체계·데이터 자산관리
Admin 운영지원
권한·정책·승인·모니터링
메인 프로세스
별도 기능
자원관리
서버·GPU 배분

## Slide 80
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.2 기능 영역별 목표 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
시스템 전체를 조감하는 개념모델과, 8단계 메인흐름·5개 지원기능을 12개 목표모델로 개별 구체화하여 실제 구현 지점과 범위를 규정
개념모델과 목표모델의 관계 및 구성
DR-005, DR-006
  (관계 정의) 통합제공 개념모델은 전체 데이터 여정을 하나로 조망하는 조감도이며, 영역별 목표모델은 그 여정을 구성하는 각 기능을 개별적으로 상세화한 설계도임
  개념모델은 1개이며, 등록후보관리부터 머신리더블까지 8단계로 이어지는 메인 흐름과, 그 흐름을 지지하는 협력관리·워크스페이스·저작권연계·통계활용·운영지원 5개 기능의 위치관계를 보여줌
  목표모델은 RFP DR-005가 정의한 12개 기능군 + 머신리더블 1개 각각에 대해 입력·처리·출력을 구체화한 것으로, 개념모델 안의 한 지점이 실제로 무엇을 하는지를 설명함
구분 | 개념모델 | 목표모델
질문 | 전체가 어떻게 하나로 이어지는가 | 이 기능이 구체적으로 무엇을 하는가
개수 | 1개(조감도) | 13개(DR-005 기능군과 머신리더블)
내용 | 8단계 메인 흐름 + 5개 지원기능 위치 | 각 기능의 입력-처리-출력
< 개념모델과 목표모델의 관계 >
No | 목표모델 | 대표 RFP 근거
1 | 등록관리 | FR-001, FR-002
2 | 협력관리 | FR-003
3 | 라이프사이클 | FR-004
4 | 품질관리 | FR-006, FR-007
5 | 워크스페이스 | FR-008~010
6 | 외부제공 | FR-014, FR-015
7 | 운영지원 | FR-034~039
8 | 통합카탈로그 | FR-025, FR-026
9 | 지능형검색 | FR-011~013, FR-022~024
10 | 저작권연계 | FR-028~030
11 | 통계활용 | FR-016~018
12 | 머신리더블 | FR-019~021
< 영역별 목표모델 전체 목록 >
  (구성 원칙) RFP에서 나열한 12개 기능군 중 8단계 메인 흐름에 속하는 7개(등록후보관리·등록지원은 등록관리로 통합, 라이프사이클, 품질관리, 통합카탈로그, 지능형검색, 외부제공)와 메인 흐름 밖에서 지원·통제·유지 역할을 하는 5개(협력관리, 워크스페이스, 저작권연계, 통계활용, 운영지원)로 구분함
  승인 전 등록후보관리와 승인 후 등록지원을 하나의 등록 생애주기로 연계하기 위해 통합
  사람과 AI 에이전트 중심 이용주체 전환을 위한 모신리더블 영역 목표모델 편입

## Slide 81
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.2 기능 영역별 목표 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
후보 심사와 등록 실행의 권한을 분리하여, 부적합 데이터가 등록 이후 단계에서 뒤늦게 걸러지던 문제를 사전에 차단
등록관리 목표 모델
DR-005, DR-006
  (모델 정의) 등록 후보의 적합도 심사부터 최종 등록완료까지를 하나의 영역으로 통합하여 정의함(RFP FR-001 등록후보관리, FR-002 등록지원 요건과 연결)
  입력은 등록 신청 원천데이터, 소개자료, 라이선스 문서이며, 처리는 후보접수→적합도 심사→후보승인→등록지원 진행(계획수립·평가·메타생성)→비식별·저작권 검토→심의 순으로 구성되고, 출력은 등록완료 데이터셋과 표준메타데이터임
  후보 심사를 통과하지 못한 데이터는 등록지원 절차로 넘어가지 않도록 하여, 부적합 데이터가 등록 이후 단계에서 뒤늦게 걸러지던 As-Is 문제를 사전에 차단함
  최종 출력(등록완료 데이터셋)은 통합제공 개념모델의 다음 단계인 라이프사이클 영역의 입력으로 그대로 연계됨
구분 | 내용
입력 | 등록 신청 원천데이터, 소개자료, 라이선스 문서
처리 | 후보접수, 적합도 심사, 후보승인, 등록지원 진행, 비식별·저작권 검토
출력 | 등록완료 데이터셋, 표준메타데이터, 등록이력
< 등록관리 목표모델 입력-처리-출력 >
< 등록관리 목표모델 >
후보접수
기본정보 등록
(데이터 등록기관)
등록지원 진행
계획→평가→메타생성
데이터 등록기관·운영부서
비식별·저작권 검토
심의 후 등록완료
품질검수부서·저작권 검토담당자
적합도 심사
체크리스트 판정
(운영부서)
후보승인
등록 확정
(정책부서)
판단(심사·승인)과 실행(계획·메타생성) 권한을 분리하여 셀프 승인 방지
출력: 등록완료 데이터셋 → 라이프사이클 영역 입력으로 연계
판단, 심사, 승인
실행·처리
종료·완료·산출

## Slide 82
협력관리 목표 모델
  (모델 정의) 외부 제공기관과의 의향서·협약·커뮤니케이션 이력을 관리하여, 등록관리 단계의 판단 근거를 제공하는 흐름을 정의함(RFP FR-003 대외업무 협력 시스템, DR-005 "권한" 항목과 연결)
  신청 주체(제공기관)와 검토·체결 주체(운영부서·정책부서)를 분리하여, 협약 체결 권한이 실무 접수 담당자에게 있지 않도록 함
구분 | 내용
입력 | 제공기관 의향서, 협약 문서, 문의·상담 이력
처리 | 접수, 협약검토, 협약체결, 이력관리
출력 | 협약현황, 기관별 커뮤니케이션 이력
< 협력관리 목표모델 입력-처리-출력 >
< 협력관리 목표 모델 >
접수
의향서 접수
(제공기관·운영부서)
접수
의향서 접수
(제공기관·운영부서)
협약체결
공식 협약완료
(정책부서)
이력관리
소통이력 축적
(운영부서)
라이프사이클 목표 모델
  (모델 정의) 등록완료된 데이터가 생성부터 폐기까지 거치는 전주기 상태 흐름에 각 단계의 책임주체를 명확히 하여, 담당자 불명확으로 인한 처리 지연을 방지함
  생성·레이블링·갱신처럼 데이터를 직접 다루는 단계는 데이터 등록기관이, 민감정보 점검·배포승인·추적처럼 통제가 필요한 단계는 보안담당자·운영부서가, 최종 폐기 결정은 관리자가 수행하도록 역할을 분리함
구분 | 내용
입력 | 등록완료 데이터셋, 원천데이터, 작업계획
처리 | 생성관리, 스테이징관리, 레이블링관리, 패키징·배포관리, 추적관리, 갱신관리, 폐기관리
출력 | 배포 가능 패키지, 버전별 이력, 계보(Lineage) 정보
< 라이프사이클 목표모델 입력-처리-출력 >
< 라이프사이클 목표 모델 >
생성관리
원천데이터 등록
(데이터 등록기관)
스테이징관리
민감정보 점검
(보안담당자)
레이블링관리
작업·검수 이력
(등록기관·검수부서)
패키징배포
배포 승인
(운영부서)
추적관리
계보·이력 추적
(운영부서)
갱신관리
재배포 순환
(데이터 등록기관)
폐기관리
(관리자)
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.2 기능 영역별 목표 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
협력관리가 등록관리 단계의 판단 근거를 축적하며, 라이프사이클은 그 이후 데이터를 다루는 단계와 통제하는 단계의 책임주체를 분리하여 처리 지연을 방지
DR-005, DR-006
HNINE
문장수정

## Slide 83
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.2 기능 영역별 목표 모델 정의
  1.4 목표 모델 수립
목표모델(To-Be)을 앞서 확보한 As-Is 조사 결과와 대조하여 Gap을 도출하고, 이를 구축범위·요구사항·설계·KPI 4개 경로로 분기하여 반영
목표 모델과 현황 Gap 분석
DR-005, DR-006
  (As-Is 데이터 확보 경로) Gap 분석은 별도의 신규 조사를 수행하지 않고, 앞서 설계한 3개 조사체계의 산출물을 활용
As-Is 정보 | 출처 산출물 | 대응하는 목표모델 요소
병목·중복 체감도, 우선순위 | 수요조사결과보고서 | 처리(단계 수·소요시간)
병목 발생원인, 책임소재 | 인터뷰결과록 | 수행주체
현행 기능·데이터·인프라 | 현행시스템 분석서 | 입력·처리·출력
< Gap 분석의 As-Is 출처 >
  (활용경로 ① 구축범위 확정) 유형화된 Gap을 심각도·시급성 매트릭스로 평가하여 1단계 필수기능과 2단계 확장기능으로 구분하고, 그 결과를 사업범위정의서·구축범위표에 반영함
  심각도는 Gap이 메인 흐름(등록~머신리더블)에 영향을 미치는지로, 시급성은 12월 사전개방·1월 본개방 이전 해소가 필요한지로 판단함
  (활용경로 ② 요구사항 도출) 각 Gap 항목을 기능·데이터·운영·보안 요구사항으로 전환하여 요구사항정의서에 등재하고, 요구사항추적표(RTM)의 요구사항 출처 필드에 해당 Gap의 근거(수요조사 응답번호·인터뷰 발언·현행시스템 분석서 항목)를 기록함
  (활용경로 ③ 시스템 설계 입력) Gap 유형에 따라 설계 산출물을 분기하여 반영함
  처리 차이는 화면설계서·프로세스설계서의 입력으로, 수행주체 차이는 권한체계 설계서의 입력으로, 시스템분절·외부연계한계 유형은 인터페이스 설계서의 입력으로 각각 전달함
  (활용경로 ④ KPI 목표치 설정) 수요조사에서 확인된 병목 체감도(정량 지표)를 목표모델 적용 이후의 개선목표치로 전환하여 KPI정의서에 반영함
  예를 들어 체감도가 높게 나타난 항목은 목표모델 적용 후 감소목표를 수치로 설정하고, 시범운영 단계에서 실측 결과로 재검증함
활용경로 | 반영 산출물
구축범위 확정 | 사업범위정의서, 구축범위표
요구사항 도출 | 요구사항정의서, 요구사항추적표(RTM)
시스템 설계 입력 | 화면설계서, 권한체계 설계서, 인터페이스 설계서
KPI 목표치 설정 | KPI정의서
< Gap 활용경로별 산출물 >
HNINE
문장수정

## Slide 84
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.3 자동 처리 및 승인 범위 구분(1/2)
  1.4 목표 모델 수립
(자동·승인 분기) 통합제공체계의 반복 운영 업무를 시스템 자동처리 구간과 담당자 승인 구간으로 명확히 분기하고, 접수→검토→보완→승인/반려의 전자 워크플로우와 기한·알림·이력 관리를 표준화하여 4개월 내 안정 운영이 가능한 업무처리 체계를 확립함
자동·승인 분기 기준 및 실행 연계
DR-012, FR-037
  (구분 목적) 운영자가 반복 수행하는 검토·승인·보완·통지·반출심사·장애조치 업무를 전자 워크플로우로 시스템화하되, 위험도·정형성 기준으로 자동처리와 승인처리를 분기하여 운영 효율과 통제 신뢰성을 동시에 확보함
  정형·저위험 업무는 자동처리로 처리속도를 높이고, 비정형·고위험 업무는 담당자 승인으로 통제 책임을 명확히 함
  4개월의 짧은 사업기간·서비스 개시 일정을 고려하여 자동화 범위를 우선 확정해 운영 인력 부하를 최소화함
  (자동/승인 분기 기준) 업무를 판정 축으로 평가하여 자동처리·조건부자동·승인처리로 분기함
  위험도·정형성·가역성·법적책임을 조합하여 판정하며, 어느 하나라도 고위험이면 승인처리를 우선 적용
판정 축 | 정의 | 자동 성향 | 승인 성향
위험도 | 개방·반출·권한 등 영향 크기 | 영향 작음 | 영향 큼
정형성 | 규칙 판정 가능 여부 | 규칙화 가능 | 판단 필요
가역성 | 되돌리기 가능 여부 | 가역 | 비가역
법적책임 | 저작권·개인정보 책임 | 책임 없음 | 책임 수반
< 자동/승인 분기 판정 기준 >
  (전자 워크플로우 표준) 접수→검토→보완요청→재검토→승인/반려 기본 흐름을 시스템화하고, 담당자 지정·기한 설정·알림·에스컬레이션·증빙첨부·의견기록을 표준 요소로 반영함(DR-012)
  (기한·알림·이력 관리) 기한 초과 자동 알림, 승인 누락 방지, 단계별 책임자 지정, 처리이력 영구 보존을 적용하여 병목·누락을 방지함(FR-037)
  승인 대기·지연·보완 필요·재검토 필요 업무를 통합 조회하고 자동 알림 제공
  업무처리 통계로 운영 병목·반복 오류를 분석하여 지속 개선
  (4개월 실행 연계) 자동처리 우선 확정으로 서비스 개시 직후 운영 부하를 최소화하며, 승인 워크플로우는 핵심 업무(등록·개방·반출) 우선 적용 후 단계적 확장함
  1차 서비스 개시 시점에는 등록 승인·개방 승인·반출 승인 3대 핵심 워크플로우를 우선 가동
  잔여 업무 유형은 시범운영 기간 중 자동화 비율을 점진 확대
  (산출·정합) 워크플로우정의서·결재흐름도·알림정의서로 구체화하며(DR-012 산출물), 자동/승인 범위는 운영 포털(1.2.3)·목표모델(1.4.1·1.4.2) 및 Module 2 승인·검수 기능(FR-037)과 정합됨
① 업무 식별
반복 운영 업무 전수 식별
② 분기 판정
4대 축(위험·정형·가역· 책임)으로 자동/승인 분기
③ 워크 플로우 설계
접수→검토→보완→승인 자동화
④ 기한·이력 관리
기한 알림·누락 방지·이력 영구 보존
HNINE

## Slide 85
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.3 자동 처리 및 승인 범위 구분(2/2)
  1.4 목표 모델 수립
(적용 예시) 주요 업무별 자동·승인 분기 결과와 대표 승인 워크플로우(데이터 개방 승인)를 제시하여, 자동처리와 담당자 통제가 결합된 업무처리 체계의 구체적 실행 형태를 예시함
주요 업무 자동/승인 분기 결과(예시)
DR-012, FR-037
업무 구분 | 세부 업무 | 위험도 | 처리 방식 | 판정 근거
등록 관리 | 형식·중복 검증 | 저 | 자동처리 | 정형·저위험
 | 등록 승인·개방 승인 | 고 | 담당자 승인 | 개방 영향 큼
품질 검수 | 형식·무결성 자동검사 | 저 | 자동처리 | 규칙 판정 가능
 | 최종 품질 판정 | 중 | 조건부 자동+승인 | 임계치 미달 시 승인
데이터 제공 | 다운로드 이력 기록 | 저 | 자동처리 | 정형
 | 외부제공·반출 승인 | 고 | 담당자 승인 | 비가역·고위험
저작권 | 권리정보 자동 대조 | 중 | 조건부 자동+승인 | 법적책임
 | 저작권 최종 검토 | 고 | 담당자 승인 | 법적책임
권한·계정 | 토큰 발급·갱신 | 저 | 자동처리 | 정형
 | 권한 회수·계정 보류 | 고 | 담당자 승인 | 통제 책임
폐기 | 폐기 실행 | 고 | 담당자 승인 | 비가역
대표 승인 워크플로우 예시 - 데이터 개방 승인
자동 형식·중복 검증
- 형식 적합성
- 필수항목
- 중복 여부
담당자 검토
- 개방 적정성
- 권리·보안
- 제공 범위
접수
개방 신청 등록
개방 처리
데이터 공개·제공
이력 기록·통지 결과·증빙·알림 저장
자동 처리
담당자 승인
  자동 처리 구간
  담당자 승인 구간
반려 사유 통지
검증 실패 사유 기록 및 신청자 통지
  검증 실패
보완 요청
신청자 보완
  반려
  보완 필요 요청
  자동 재검증
  또는 담당자 재검토
  재검토
  보완 재검토
  (처리속도·신뢰성 확보) 데이터 개방 승인은 자동 검증(형식·중복)으로 담당자 부담을 줄이고, 개방 여부라는 고위험·비가역 판단만 담당자 승인으로 통제하여 처리 속도와 통제 신뢰성을 동시에 확보함
  (공통관리) 각 단계 담당자 지정·처리기한·알림·증빙·의견기록+기한초과 자동 상위 보고
HNINE

## Slide 86
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.4 표준 프레임워크 적용 원칙 수립(1/2)
  1.4 목표 모델 수립
(표준 기반 구축 원칙 확립) 전 계층에 전자정부 표준프레임워크·웹표준·OpenAPI·데이터 표준을 적용하고 특정 상용 솔루션 종속을 배제하여, 기존 AI허브·클라우드와 상호운용 가능한 개방형 표준 기반 구축 원칙을 확립함
표준 기반 구축 및 원칙 확립 과정
DR-017, COR-001, COR-002
  (원칙 수립 목적) 목표시스템을 공공 정보화 표준과 개방형 기술 기반으로 구축하기 위해, 계층별 표준 적용 대상과 상용 종속 배제 원칙을 사전 정의하여 상호운용성·확장성·유지보수성을 확보함(DR-017·COR-001·COR-002)
  표준 준수는 산출물 '기술적용계획표'로 관리하며, 미적용 항목은 사유와 대체방안을 명시함(COR-002)
  특정 상용 솔루션·기술 종속을 최소화하여 라이선스 리스크와 유지보수 종속을 근본 차단함
  (공공 정보화 표준 준수) 전자정부 표준프레임워크를 기반으로 웹 표준·웹 접근성·웹 호환성·데이터 표준·API 표준을 준수함(COR-002)
  표현 계층은 웹 표준·접근성·크로스브라우징을 적용하고, 응용 계층은 전자정부 표준프레임워크 기반으로 개발
  기술적용계획표에 적용 대상 기술·표준·지침과 적용계획을 누락 없이 작성
  (인터페이스 표준화·상호운용성) 시스템 간 데이터 송수신·API 호출·배치·파일 연계를 REST·OpenAPI·JSON/XML 표준 방식으로 정의하고, 요청·응답 구조·오류코드·재시도·인증·버전관리 정책을 표준화함(DR-017)
  카탈로그·저작권·통계·검색·추천·외부제공 API를 OpenAPI 기반 명세로 제공
  머신리더블 에이전트 연계를 위해 시스템 기능·데이터셋 정보를 기계판독 가능 구조로 제공
  (기술환경 제약 준수) 기존 AI허브·클라우드 인프라·스토리지·네트워크·보안환경과의 연계·이관을 고려하고, 대용량 데이터 처리 제약을 반영함(COR-001)
  대용량 제공은 샤딩·Parquet·부분 다운로드·이어받기·무결성 검증·스트리밍을 데이터 유형·성능·비용·보안성 기준으로 적용
  색인 생성·로그 수집·통계 집계·데이터 이관 등 대량 처리 작업의 서비스 성능 영향을 최소화
  (상용 종속 배제 원칙) 개방형 포맷·표준 인터페이스·상호운용성 확보 원칙을 적용하여 특정 기술·상용 솔루션 종속을 배제함(DR-017·COR-001)
  대표 사례로 현행 상용 전송솔루션(INNORIX)을 오픈소스 기반 전송으로 대체(1.2.2 연계)
  외부연계는 표준 API·OpenAPI·JSON/XML 등 상호운용 가능한 방식을 우선 적용
  (산출·정합) 기술적용계획표·표준 준수 검토서·데이터 표준 정의서·인터페이스 정의서·API 명세서로 구체화하며 (COR-002 산출물), 전체 시스템 구조 설계(Module 2)·인프라 설계(Module 4)와 정합됨
① 표준 식별
공공 표준·기술환경 제약 식별
② 계층별 적용
표현·응용·연계·데이터·인프라 계층별 표준 적용
③ 종속 배제
상용 종속 배제·개방형 우선
④ 계획표 관리
기술적용계획표·미적용 사유·대체방안
HNINE
대용량 데이터 처리 아키텍처
기존 인프라 연계 · 이관 및 대용량 데이터 처리 제약 반영 (COR-001)
기존 인프라 (연계 · 이관 대상)
AI 허브
클라우드 인프라
스토리지
네트워크
보안 환경
대용량 데이터 처리 제약 반영 (COR-001)
대용량 데이터 제공
적용 기준 : 데이터 유형 · 성능 · 비용 · 보안성
샤딩
(Sharding)
Parquet 변환
부분 다운로드
이어받기
(Resume)
무결성 검증
스트리밍
(Streaming)
대량 처리 작업
색인 생성
로그 수집
통계 집계
데이터 이관
→ 서비스 성능 영향 최소화

## Slide 87
Module 1. 기획 및 설계
Ⅱ. 설계 및 개발
  1.4.4 표준 프레임워크 적용 원칙 수립(2/2)
  1.4 목표 모델 수립
시스템을 표현·응용·연계·데이터·인프라 5개 계층으로 나누고, 각 계층에서 개방형 표준을 적용한 실제 사례를 함께 제시하여 '개방형 표준' 구축 원칙의 구체적 실행 형태를 예시함
계층별 표준 적용 아키텍처
DR-017, COR-001, COR-002
응용 계층 (모듈형 · 전자정부 표준프레임워크)
표현 계층
사용자·관리자·운영·개발자 포털 · 웹 표준 UI
웹 표준·웹 접근성·크로스브라우징
연계 계층
API 게이트웨이 · REST·OpenAPI · 비동기·배치 연계
데이터 계층
메타·코드체계 · 대용량 저장(Parquet·샤딩) · 이력
인프라 계층
클라우드 · 스토리지 · 네트워크 · 보안(망분리·안심구역)
업무 모듈
등록·품질·제공
저작권 모듈
권리정보 조회
머신리더블 API
MCP·OpenAPI
공통 모듈
인증·파일·알림
검색 모듈
색인·벡터검색
운영지원 모듈
승인·워크플로우
추천 모듈
연관·유사 추천
통계·로그 모듈
집계·리포팅
COR-002
전자정부 표준프레임워크
COR-002
REST·OpenAPI·JSON/XML·MCP
DR-017
메타·코드체계 표준, Parquet·샤딩
COR-001·002
클라우드 표준·보안 인증
COR-001
  5계층 전반에 공공 표준을 적용하고 상용 종속을 배제함으로써, 기존 AI허브·클라우드와의 상호운용성과 장기 유지보수성을 확보하며 라이선스 리스크를 근본 차단함
계층별 표준 적용 아키텍처
계층 | 적용 표준·기술 | 종속 배제 원칙 | 근거
표현 | 웹 표준·웹 접근성·크로스브라우징 | 특정 브라우저· 플러그인 비종속 | COR-002
응용 | 전자정부 표준프레임워크 | 상용 프레임워크 비종속 | COR-002
연계 | REST·OpenAPI·JSON/XML·MCP | 표준 인터페이스 우선 | DR-017
데이터 | 메타·코드체계 표준, Parquet·샤딩 | 개방형 포맷 우선 | COR-001·002
인프라 | 클라우드 표준·보안 인증 | 상용 전송솔루션(INNORIX) → 오픈소스 대체 | COR-001
< 계층별 적용 표준 및 근거 >
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
HNINE
문장수정

## Slide 88
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.0 Module 2.추진 프로세스
  2.1 전체 시스템 구조 설계
Module 2.는 계층별 시스템 구조와 공통 기반을 설계해서 전체 뼈대를 잡고, 그 위에 등록·라이프사이클·품질검증·검색·데이터제공·머신리더블 6개 기능 영역을 순차 구현해서, 마지막에 통합·성능·보안 시험과 안정성 우선 확보로 검증까지 진행하는 단계
추진 프로세스
Step 1. 전체 시스템 구조 설계
계층별 시스템 구조 설계
공통 기반 기능 설계
시스템 최적화 방안 수립
시스템 구조 및 최적화 방안
SW 결과물
전략 산출물
Step 2. 데이터 등록·관리 기능 구현
등록 단계별 관리 기능 구현
담당자 및 문서 이력 관리
데이터 유형별 검수 기준 적용
상태 식별자 연계
데이터 등록·관리 기능
Step 3. 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
단계별 상태 관리
처리 현황 표시
변경 이력 및 참조 관계 추적
갱신·개방·폐기 처리
데이터 라이프사이클 관리 기능
Step 4. 품질 및 정합성 검증
단계별 품질 검수
검수 결과-버전 연계
정확성 검증
품질 검증 결과
Step 5. 지능형 검색 기반 구축
검색 대상 데이터 정비
검색 필요 정보 선별 및 벡터화
온톨로지 및 지식 DB 구축
검색 정확도 검증
온톨로지 및 지식 DB
Step 6. 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
데이터 구조 확인 기능 제공
미리보기 및 부분 제공 구현
대용량 다운로드 구현
API 제공 기능 구현
데이터 제공 및 대용량 전송 기능
Step 7. 머신리더블 정보 서비스 구현
정보 표준화
기계 판독 인터페이스 제공
접근 권한 관리
머신리더블 정보 서비스
거버넌스 사업 연계
동시 접속 및 장애 복구 대비
Step 8. 개발 방법론 적용 및 시험
개발 방법론 적용
프로토타입 확인
통합·성능·보안 시험
머신리더블 정보 서비스
안정성 우선 확보

## Slide 89
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.1 계층별 시스템 구조 설계(1/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(계층·모듈화) 시스템을 표현·응용·연계·데이터·인프라 5계층으로 구조화하고 응용 계층을 결합도 낮은 모듈형으로 분리하여, 단계별 확장·독립 배포·장애 격리가 가능한 확장형 아키텍처를 설계함
시스템의 계층·모듈화를 통한 확장형 아키텍처
DR-016, DR-017
  (구조 설계 목적) 기능별 독립성과 확장성을 확보하기 위해 시스템을 계층으로 분리하고 응용 계층을 모듈형으로 설계하여, 유지보수성·장애 격리·단계별 확장을 확보함(DR-016·DR-017)
  계층 간에는 인터페이스 기반 연계를 적용하고 계층 내부 변경이 타 계층에 파급되지 않도록 설계
  4개월 사업기간을 고려하여 1차 필수 모듈 우선 구축 후 확장 모듈을 단계 추가하는 구조로 설계
  (계층 구조 정의) 표현·응용·연계·데이터·인프라 5계층으로 역할을 분리하고 계층 간 호출·연계 관계를 정의함
계층 | 역할 | 주요 구성
표현 | 사용자 접점 | 5대 포털 UI, 웹 표준
응용 | 업무 처리 | 업무·공통·확장 모듈(모듈형)
연계 | 내외부 연동 | API 게이트웨이, REST·OpenAPI
데이터 | 저장·관리 | 메타·코드체계, 대용량 저장
인프라 | 기반 자원 | 클라우드·스토리지·네트워크·보안
  (모듈 분리 원칙) 응용 계층을 업무·공통·확장 모듈로 분리하고 모듈 간 결합도를 낮춰 인터페이스 기반으로 연계함(DR-016)
  업무 모듈: 등록·품질·라이프사이클·워크스페이스·외부제공·운영지원
  공통 모듈: 인증·파일처리·통계·알림 등 여러 계층 공용 기능
  확장 모듈: 카탈로그/검색·저작권 연계·머신리더블 API·추천·통계/로그 분석
  (인터페이스·표준 연계) 계층·모듈 간 연계를 REST·OpenAPI·JSON/XML·메시지·배치 표준으로 정의하고, API 게이트웨이를 통해 인증·라우팅·버전관리를 일원화함(DR-017)
  오류코드·재시도·인증·버전관리 정책을 인터페이스별 표준으로 규정
  (배포·확장·장애 격리) 단계별 기능 추가·외부 연계 확대·일부 모듈 독립 배포가 가능하도록 구조를 설계하고, 비동기 처리·배치 처리·API 게이트웨이로 장애를 격리함(DR-016)
  대량 처리(색인·통계·이관)는 비동기·배치로 분리하여 서비스 성능 영향을 최소화(COR-001 연계)
  특정 모듈 장애가 전체 서비스로 확산되지 않도록 격리 경계 설정
① 계층 분리
표현·응용·연계·데이터·인프라 5계층
② 모듈 분리
업무·공통·확장 모듈 결합도 최소화
③ 인터페이스 표준화
REST·OpenAPI·게이트웨이 일원화
④ 배포·확장 설계
독립 배포·비동기·장애 격리
  (산출·정합) 애플리케이션아키텍처서·모듈구성도·컴포넌트설계서로 구체화하며(DR-016 산출물), 목표모델(1.4)·공통 기반 기능(2.1.2)·인프라 설계(Module 4)와 정합됨
HNINE

## Slide 90
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.1 계층별 시스템 구조 설계(2/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(계층·모듈화) 시스템을 표현·응용·연계·데이터·인프라 5계층으로 구조화하고 응용 계층을 결합도 낮은 모듈형으로 분리하여, 단계별 확장·독립 배포·장애 격리가 가능한 확장형 아키텍처를 설계함
계층별 표준 적용 아키텍처 (1.4.4 내용과 동일)
DR-016, DR-017
응용 계층 (모듈형 · 전자정부 표준프레임워크)
표현 계층
사용자·관리자·운영·개발자 포털 · 웹 표준 UI
웹 표준·웹 접근성·크로스브라우징
연계 계층
API 게이트웨이 · REST·OpenAPI · 비동기·배치 연계
데이터 계층
메타·코드체계 · 대용량 저장(Parquet·샤딩) · 이력
인프라 계층
클라우드 · 스토리지 · 네트워크 · 보안(망분리·안심구역)
업무 모듈
등록·품질·제공
저작권 모듈
권리정보 조회
머신리더블 API
MCP·OpenAPI
공통 모듈
인증·파일·알림
검색 모듈
색인·벡터검색
운영지원 모듈
승인·워크플로우
추천 모듈
연관·유사 추천
통계·로그 모듈
집계·리포팅
COR-002
전자정부 표준프레임워크
COR-002
REST·OpenAPI·JSON/XML·MCP
DR-017
메타·코드체계 표준, Parquet·샤딩
COR-001·002
클라우드 표준·보안 인증
COR-001
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
적용
표준 기술
계층별 표준 적용 아키텍처
모듈 구분 | 모듈 | 배포 단계 | 근거
업무 모듈 | 등록·품질·라이프사이클·제공·운영지원 | 1차 필수 | 서비스 연속성
공통 모듈 | 인증·파일처리·통계·알림 | 1차 필수 | 전 모듈 공용
검색 모듈 | 색인·벡터검색 | 2차 고도화 | 지능형 검색
머신리더블 API | MCP·OpenAPI 제공 | 2차 고도화 | 에이전트 연계
저작권·추천 모듈 | 권리정보 조회·연관 추천 | 2차 고도화 | 부가 기능
통계·로그 분석 | 집계·리포팅 | 2차 고도화 | 운영 분석
< 계층별 적용 표준 및 근거 >
  ※ 배포 단계는 1.2.2 단계별 구축전략(1차 필수·2차 고도화)과 정합
  결합도 낮은 모듈형 구조로 1차 필수 모듈을 우선 구축하여 4개월 내 서비스 개시를 확보하고, 확장 모듈은 인터페이스 기반으로 단계 추가하여 확장성과 장애 격리를 동시에 달성함
샘플
HNINE
중복

## Slide 91
HNINE
데이터 원천
AI hub
원윈도우
공공 데이터
민간 데이터
CDC
AI 학습용 데이터 플랫폼
데이터 수집 및 관리
외부 데이터 이관
외부 데이터 연동
IRB/DRB
회원관리/공지사항/FAQ
내/외부 시스템 연계
검색 및 데이터 연동
• 데이터 요청 프로세스관리
• 템플릿·추천 기반 추출
API
Life Cycle
라이프사이클 관리
Work Space
사용자별 작업 공간 관리
AI 모델
LLM, 임베딩,
리랭킹 등
AI Tool
GPU Pool관리
Agent/MCP
RAG
임베딩 생성
Vector DB(내/외부),
Retriever
LLM Connector
Service API 관리
응답관리(JSON 등)
AI 모델
LangChain Built-in Chains
Prompt Template
Text-to-SQL Chain
RAG Retrieval QA Chain
정책/보안/Guardrails
검색엔진
온톨로지 구성
질의 의도분석
Data Catalog
데이터 추천
Data lake
raw
Data
catalog
Mate Data
ETL
Vector DB
공통/표준/메타
코호드 추출
하드웨어
하드웨어
포털
서비스
제공
데이터
및 AI
서비스
관리
인프라
관리
하드웨어
하드웨어
하드웨어
하드웨어
하드웨어
하드웨어
AI학습용 데이터 통합 제공 시스템 구성도
  6 레이어 시스템 구성 - 화면 ·서비스 ·응용 ·백엔드 ·데이터 ·인프라
  판정·외부호출·상태전이 등 오케스트레이션 구성
① 화면
통합포털 UI/UX — GNB·데이터카드·SSO
② 서비스
등록·검수 서비스군
품질·이력
검색·탐색
개방·활용
머신리더블 에이전트 서비스
③ 응용
단위 처리 엔진 핵심 업무 (표준FW 유지)
공통기반 버스 (FR-033)
질의처리·RAG·AI메타 생성
저작권 4단 체인 · 상태전이
확장 후보 — 협의 카드
머신리더블 에이전트 엔진
REST·MCP 판독 계층
④ 백엔드
다운로드·스트리밍·제공 API 서버
DR-013·FR-014 자체구현 의무
DAL·배치·메시지 처리
연계 어댑터 EAI
원윈도우·저작권위 연계 오케스트레이션
로그 수집·이상탐지·경보
FR-016·039 이벤트 파이프라인
⑤ 데이터
원천 Data Lake · 표준 저장소
검색인덱스·벡터DB
메타·기준정보 존
안심구역·비식별
⑥ 인프라
공공 클라우드 — 프라이빗 클라우드
AI 학습 플랫폼 아키텍처

## Slide 92
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.2 공통 기반 기능 설계(1/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(공통 표준화) 전 모듈이 공용하는 식별체계·공통코드·정책엔진과 알림·파일·스케줄·검색·API 공통 서비스를 표준화하여, 시스템 간 일관성과 운영 효율을 확보하는 공통 기반을 설계함
공통 표준화를 통한 설계
FR-033, FR-031, FR-032
  (설계 목적) 통합제공체계 전반에서 반복 사용되는 기능을 공통 기반으로 표준화하여, 모듈 간 중복 개발을 제거하고 일관성·운영 효율·확장성을 확보함(FR-033)
  신규 시스템·외부 연계 추가 시 공통 식별체계·공통코드·로그 포맷이 자동 반영되도록 확장 구조로 설계
  4개월 사업기간 내 개발 생산성 확보를 위해 공통 컴포넌트를 우선 확정하여 재사용
① 공통 식별·코드
식별키·코드체계 표준 정의
② 정책 엔진
보안·라이선스·승인 통제 규칙
③ 공통 서비스
알림·파일·배치·API·검색 공통화
④ 이력·확장
호출·실패·변경 이력, 확장 자동 반영
  (공통 식별·코드·정책) 데이터셋·파일·사용자·기관·세션·작업·로그의 공통 식별키 체계를 정의하고, 공통 상태값·코드체계·정책엔진을 전 시스템에 일관 적용함(FR-033)
  공통 식별키: 데이터셋 ID·파일 ID·사용자 ID·기관 ID·세션 ID·작업 ID·로그 ID
  공통 코드: 상태값·권한유형·제공방식·품질등급·저작권 코드
  정책 엔진: 보안등급·라이선스·제공방식·승인상태별 공통 통제 규칙 적용
  (공통 서비스 컴포넌트) 알림·파일 업로드/다운로드·배치/스케줄링·공통 API(응답 포맷·오류코드 ·인증)·검색 연계를 공통 서비스로 제공하고, 공통 UI·검증 규칙을 재사용함(FR-033)
  사용자·관리자 화면에서 공통 UI 컴포넌트와 공통 검증 규칙을 재사용하여 개발 효율·일관성 확보
  (데이터·자원 관리 연계) 공통 기반은 데이터 관리 시스템(FR-031)·자원 관리 시스템(FR-032)과 식별·정책을 공유하여 데이터 자산과 인프라 자원을 일관 통제함
  데이터 관리(FR-031): 데이터셋·버전·파일세트·패키지·메타 통합 관리, 계보(Lineage)·변경이력 추적
  자원 관리(FR-032): 서버·스토리지·GPU·네트워크·세션·배치/스트리밍 자원 할당·사용현황 제어
  (산출·정합) 공통 기능 정의서·식별체계 정의서·정책 규칙서로 구체화하며, 계층·모듈 구조(2.1.1)·목표모델(1.4)·전 업무 모듈(Module 2)과 정합됨
  (운영 공통 기반) 모든 공통 서비스의 호출·실패·변경·운영 이력을 기록·추적하고, 확장 시 공통 요소가 자동 반영되도록 설계함(FR-033)
  장기 미사용·비정상 점유·한도 초과 자원에 대한 알림·통제와 연계(FR-032)
데이터 관리 시스템
데이터 관련 계보·변경이력 관리
공통 기반
공통 식별체계·코드·정책 공유
자원관리 시스템
인프라 배치·스트리밍 자원 할당·제어
HNINE

## Slide 93
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.2 공통 기반 기능 설계(2/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(공통 기반 예시) 공통 식별·정책 계층, 공통 서비스 컴포넌트 계층, 운영 공통 기반 계층으로 구성된 공통 기반 기능 구성도를 제시하여 전 모듈이 재사용하는 표준 기반의 실행 형태를 예시함
공통 기반 기능 구성도(전 모듈 공용)
FR-033, FR-031, FR-032
공통 식별 ·코드·정책
업무 모듈 (등록 · 품질 · 제공 · 워크스페이스 · 운영지원) — 공통 기반 기능 호출
공통 서비스 컴포넌트
운영 공통 기반
전 모듈이 아래 공통 기반을 호출
공통 식별키 체계
데이터셋·파일·사용자·세션 ·작업 ID
공통 코드체계
상태값·권한·품질등급 ·저작권코드
정책 엔진
보안등급·라이선스 ·승인상태 통제
이력 관리
호출·실패·변경·운영 이력
전 공통 서비스 추적
확장 구조
신규·외부연계 시
식별체계·코드·로그 자동 반영
알림 서비스
메일·푸시·SMS 알림
배치·스케줄링
대량처리 비동기
검색 연계 서비스
색인·필터·연계 검색
파일 처리
업로드·다운로드
공통 API 서비스
응답포맷·오류코드·인증
공통 UI·검증 컴포넌트
공통 UI·입력검증·재사용 레이아웃
인증 연계 서비스
SSO·인증연동·토큰관리
  연계: 데이터 관리 시스템(FR-031) · 자원 관리 시스템(FR-032)와 공통 식별·정책 공유
  공통 기반 기능은 전 업무·확장 모듈이 재사용 → 일관성·운영 효율 확보 (FR-033)
데이터 관리 시스템
(FR-031)
계보·버전 ·품질정보 연계
자원 관리 시스템
(FR-032)
컴퓨팅·스토리지 ·API 자원 할당 연계
계층별 표준 적용 아키텍처
구분 | 공통 기능 | 주요 내용 | 근거
식별·코드·정책 | 공통 식별키 | 데이터셋·파일·사용자·기관·세션·작업·로그 ID | FR-033
 | 공통 코드체계 | 상태값·권한·제공방식·품질등급·저작권 | FR-033
 | 정책 엔진 | 보안·라이선스·제공방식·승인상태 통제 | FR-033
공통 서비스 | 알림·파일·배치·API·검색·인증 | 응답포맷·오류코드·공통 UI·검증 재사용 | FR-033
운영 기반 | 이력·확장 구조 | 호출·실패·변경 이력, 확장 시 자동 반영 | FR-033
연계 | 데이터·자원 관리 | 계보·버전(FR-031)·자원 할당(FR-032) 공유 | FR-031·032
< 계층별 적용 표준 및 근거 >
  공통 기반 기능을 전 모듈이 재사용함으로써 중복 개발을 제거하고, 식별체계·정책·이력을 일관 적용하여 시스템 확장 시에도 일관성과 운영 효율을 유지함
HNINE

## Slide 94
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.3 시스템 최적화 방안 수립(1/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(성능·안정성) 조회·검색 3초 이내 응답(PR-001)과 24시간 무중단 운영(PR-003)을 목표로, 캐시·색인·비동기 큐 최적화와 장애 감지·복구·이중화를 적용하여 공공 서비스 수준의 성능과 안정성을 확보함
시스템 최적화를 통한 서비스 성능 및 안정성 확보
DR-016, PR-001, PR-003
  (최적화 목적) 대용량 데이터(약 1,000종·3.9PB)와 다수 이용자 환경에서도 공공 서비스 수준의 응답성과 무중단 안정성을 확보하기 위해, 성능 최적화와 안정성 확보 방안을 사전 설계함(PR-001·PR-003)
  대량 처리(색인·통계·이관)를 서비스 경로와 분리하여 응답 성능 영향을 최소화(DR-016·COR-001 연계)
  4개월 사업기간 내 시범운영 안정성 확보를 위해 장애 대응 체계를 서비스 개시 전 완비
  (응답 성능 목표) 일반 조회·검색·목록·상세 페이지는 정상 상태에서 요청 후 3초 이내 응답을 인지할 수 있도록 설계하고, 대용량·비동기 작업은 진행상태 표기·완료 알림을 제공함(PR-001)
  성능시험은 실제 운영 환경에 준하여 수행하고 성능검증기준서·성능시험결과서로 검증
  (성능 최적화 방안) 웹·DB·API·메시지 큐·캐시·색인 구조를 최적화하고, 기준 미달 시 튜닝·자원 재배치·비동기화·캐시 적용으로 개선함(PR-001)
  조회 결과 캐시, 검색 색인 최적화, DB 쿼리 튜닝, 부하분산으로 응답 지연 최소화
  색인·통계·이관·대용량 다운로드는 비동기 큐로 분리하여 서비스 경로 부하 차단
  (안정성 목표·기준) 정상 상태 24시간 무중단 서비스를 제공하고, 시험 운영 기간 결함 지속 시간을 최대 3시간 이하로 관리함(PR-003)
  평균 자원 사용률·장애 대응 시간·복구 절차·오류 임계치를 운영 기준으로 정의(CPU·메모리·디스크 ·네트워크·오류율·재시도율·복구시간)
  (안정성 확보 방안) 데이터 유효성 검증·트랜잭션 보호·큐 기반 비동기 처리·예비자원 확보·장애감지 및 알림을 적용하고, 정기 점검·모의 장애 대응 훈련을 수행함(PR-003)
  장애 발생 시 원인분석→조치→재발방지 보고로 이어지는 체계 구성
  이중화·예비자원으로 단일 장애점(SPOF)을 제거
  (산출·정합) 성능검증기준서·성능시험결과서·성능개선보고서·장애대응계획서·안정성점검보고서 ·운영기준서로 구체화하며(PR-001·PR-003 산출물), 계층·모듈 구조(2.1.1)·인프라 설계(Module 4)·품질보증(Ⅲ장)과 정합됨
① 목표 설정
② 성능 최적화
③ 안정성 확보
④ 검증·개선
식별키·코드체계 표준 정의
보안·라이선스·승인 통제 규칙
알림·파일·배치·API·검색 공통화
호출·실패·변경 이력, 확장 자동 반영
HNINE

## Slide 95
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.1.3 시스템 최적화 방안 수립(2/2)
  2.1 전체 시스템 구조 설계
(최적화 예시) 요청 처리 경로의 성능 최적화 방안과 무중단 안정성 확보 방안을 구성도로 제시하여, 3초 응답·24시간 무중단 목표의 구체적 실행 형태를 예시함
성능·안정성 최적화 방안
DR-016, PR-001, PR-003
성능 최적화·요청 처리 경로
부하분산
로드밸런서
캐시 계층
조회 결과 캐싱
사용자 요청
포털·API
검색 색인
색인 최적화
데이터베이스
쿼리 튜닝
사용자
웹 화면
API 호출
요청분산· 가용 자원 배정
반복 조회 응답 단축
검색 경로 단축·분산 색인
실행계획· 인덱스 최적화
비동기 큐
대량 처리 분리
색인·통계·이관·다운로드
대량 작업을 사용자 요청 경로와 분리
작업 처리
(백그라운드)
목표: 조회·검색 3초 이내 (PR-001)
안정성 확보
이중화·예비자원
부하분산· 예비자원 확보
복구·재발방지
원인분석 → 조치 → 보고
장애 감지·알림
오류 임계치· 이상징후 모니터링
트랜잭션 보호· 데이터 유효성 검증
처리 무결성 확보
정기 점검·모의 장애 대응 훈련
예방적 안정성 관리
장애 시
자동 전환
복구이력· 재발방지 대책
정합성·롤백
·검증
사전 점검· 대응 훈련
목표: 24시간 무중단 · 결함 지속 3시간 이하 (PR-003)
실시간 감지· 즉시 알림
최적화 항목 및 목표 기준
구분 | 최적화 항목 | 적용 방안 | 적용 방안 | 근거
성능 | 응답속도 | 캐시·색인·쿼리 튜닝·부하분산 | 조회·검색 3초 이내 | PR-001
 | 대량 처리 | 비동기 큐로 서비스 경로 분리 | 서비스 영향 최소화 | PR-001·DR-016
안정성 | 무중단 운영 | 이중화·예비자원·부하분산 | 24시간 무중단 | PR-003
 | 장애 관리 | 감지·알림·복구·재발방지 보고 | 결함 지속 3시간 이하 | PR-003
 | 무결성 | 트랜잭션 보호·유효성 검증 | 처리 정합성 확보 | PR-003
 | 예방 관리 | 정기 점검·모의 장애 훈련 | 사전 위험 제거 | PR-003
  요청 경로의 캐시·색인·부하분산으로 3초 응답을 확보하고 대량 처리를 비동기로 분리하며, 이중화·장애감지·복구 체계로 24시간 무중단·결함 3시간 이하의 안정성을 달성함
HNINE

## Slide 96
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.1 등록 단계별 관리 기능 구현(1/2)
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(등록 전주기) 등록후보 접수·검토·심사·승인(FR-001)부터 승인 이후 등록확정~데이터등록 9단계(FR-002)까지 전 과정을 단계별 상태·담당자·기한으로 통합 관리하여, 누락·지연 없는 표준 등록 체계를 구현함
FR-001, FR-002
시스템 최적화를 통한 서비스 성능 및 안정성 확보
  (구현 목적) 데이터 등록을 접수부터 최종 등록까지 단계별로 표준화·시스템화하여, 검토 누락·처리 지연을 방지하고 등록 품질과 추적성을 확보함(FR-001·FR-002)
  각 단계의 상태·담당자·처리기한·작업결과를 통합 관리하여 지연·미처리 건을 식별
  저작권 검색·품질관리 등 유관 시스템과 연계하여 등록 전 과정을 일원화
  (등록후보 접수·현황관리) 등록후보의 기본정보·첨부자료를 등록·조회하고, 접수 상태·담당자·진행 단계·처리기한을 통합 관리함(FR-001)
  후보정보: 후보명·요청기관·요청자·요청일시·데이터 유형·출처·등록 목적
  첨부관리: 소개서·메타데이터·라이선스 문서·보안 검토자료
  등록상태·요청유형·데이터 유형·담당자·기관·접수일자 조건 검색·조회
  (등록지원 9단계 진행관리) 승인 이후 등록 절차를 9단계로 관리하고 진행현황을 대시보드로 제공함(FR-002)
  9단계: 등록확정→등록유형판정→등록계획수립→정량평가→데이터확보→메타생성 →비식별/저작권검토→심의→데이터등록
  단계별 상태·담당자·처리기한·작업결과 통합 관리, 지연·미처리 건 식별
  (필수항목 검증·분류추천) 등록 시 필수 메타항목 누락·형식·정합성을 자동·수동 점검하고, 데이터 특성 기반 분류체계를 추천함(FR-002)
  검증: 필수항목·형식·기준코드·항목간 정합성·범위값·중복성·파일-메타 일치·권한/공개조건
  분류추천 결과를 담당자가 검토·수정·확정, 오류 내역 제공 후 보완·재검증
  (산출·정합) 등록 기능 정의서·검토 체크리스트·진행관리 대시보드로 구체화하며, 자동/승인 분기(1.4.3)·품질 검증·라이프사이클 관리·저작권 연계와 정합됨
① 접수·현황관리
② 적합도 검토·심사
③ 승인 후 9단계 등록
④ 검증·연계
후보정보·첨부·기한 관리
실무·전문·보안·승인 순차
등록확정~데이터등록 진행관리
필수항목 검증·분류추천· 유관 연계
진행현황
대시보드
상태
담당자
기한
결과
HNINE

## Slide 97
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.1 등록 단계별 관리 기능 구현(2/2)
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(등록 흐름 예시) 등록후보 접수부터 데이터등록까지 전 과정의 단계별 흐름과 공통 관리 요소를 제시하여, 누락·지연 없는 표준 등록 체계의 구체적 실행 형태를 예시함
FR-001, FR-002
데이터 등록 단계별 관리 흐름
1단계 · 등록후보 관리 (FR-001)
2단계 · 등록지원 9단계 (FR-002)
공통 관리
접수·현황관리
후보정보·첨부·기한
승인·보완·폐기
판정·이력관리
적합도 검토·심사
저작권·보안·품질·중복
단계별 검토
실무·전문·보안·심사
등록확정
정량평가
유형판정
계획수립
메타생성
데이터등록
비식별·저작권 검토
심의
데이터확보
진행현황 대시보드
단계·상태·기한·지연 통합 모니터링
필수항목 검증·분류추천
자동·수동 검증으로 누락·오류 최소화
유관 시스템 연계
저작권·품질관리 시스템 연계
승인 시
  전 단계 상태·담당자·처리기한·작업결과 통합 관리, 지연·미처리 건 식별 (FR-002)
  검토의견·판정결과·보완요청·첨부의견서 단계별 등록·이력관리 (FR-001)
등록 단계별 관리 항목
  등록후보 접수부터 데이터등록까지 전 과정을 단계별 상태·담당자·기한으로 통합 관리하고, 필수항목 검증·분류추천·유관 연계로 등록 품질과 처리 신뢰성을 확보함
단계 | 관리 항목 | 판정·산출 | 근거
접수·현황 | 후보정보·첨부·상태·담당자·기한 | 접수 대장·검색 조회 | FR-001
적합도 검토 | 분류·공개·저작권·보안·품질·중복 | 체크리스트·판정결과 | FR-001
단계별 검토 | 실무·전문·보안·승인심사 | 검토의견·보완요청·의견서 | FR-001
등록지원 9단계 | 등록확정~데이터등록 | 진행 대시보드·지연 식별 | FR-002
필수항목 검증 | 필수·형식·코드·정합성·중복 | 오류 내역·보완·재검증 | FR-002
분류추천 | 데이터 특성 기반 추천 | 담당자 검토·수정·확정 | FR-002
HNINE

## Slide 98
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.2 담당자 및 문서 이력 관리
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(담당자 및 문서 이력 관리 구현) 등록 건 단위로 대외 커뮤니케이션 이력·협력기관/담당자 정보·의향서/협약문서를 통합 관리하고, 담당자 변경 시에도 협업 맥락과 업무 연속성이 유지되도록 이력 승계 체계를 구현함
담당자 및 문서이력 정보 관리 구현
FR-006, DR-013
  (구현 목적) 외부 기관 협력 과정에서 발생하는 이력·문서·담당자 정보를 등록 건 단위로 통합 관리하여, 담당자 변경·시간 경과에도 협업 맥락이 유실되지 않도록 업무 연속성을 확보함(FR-003·FR-037)
  협력 이력·문서·담당자를 등록 건에 연결하여 단일 맥락으로 추적
  승인·검수·보완 등 처리 문서를 건 단위로 누적하여 추적성 확보(FR-037)
  (대외 커뮤니케이션 이력 관리) 외부 기관과의 문서 송수신·회신·협의 이력을 통합 관리함(FR-003)
  커뮤니케이션별 발신자·수신자·발송일시·회신일시·처리상태·협의 결과 기록·조회
  회신 여부·지연 건을 식별하여 후속 조치 연계
  (협력기관·담당자 정보 관리) 협력기관과 담당자 정보를 등록·수정·조회하고 등록 건별로 연결하여 관리함(FR-003)
  기관정보: 기관명·유형·사업자번호·담당부서·담당자·연락처·과거 협력·제공 데이터 분야·보안 등급
  담당자정보: 성명·부서·직위·연락처·이메일·담당업무
  기관·담당자 변경이력과 이관 내역을 조회·검색
  (의향서·협약문서 관리) 협력 관련 문서를 유형별로 등록·관리하고 등록 건·기관과 연계함(FR-003)
  문서 유형: 의향서·NDA·MOU·데이터 이용 협약서·제공계획서·계약서·보안서약서
  작성일·체결일·유효기간·상태·관련 기관·관련 등록 건 연계 관리
  (담당자 변경 시 연속성 유지) 담당자 변경 시 이력·문서·협업 맥락을 신규 담당자에게 승계하여 업무 공백을 방지함(FR-003)
  변경이력·이관 내역 기록 → 협업 맥락(이력·문서 연결) 승계 → 신규 담당자 즉시 파악
  (처리 문서 이력 누적·정합) 승인·검수·보완·첨부의견서 등 처리 문서를 건 단위로 누적·추적하며(FR-037), 등록 관리(2.2.1)·거버넌스 연계와 정합됨
① 이력 통합
② 기관·담당자 관리
③ 문서 연계
④ 연속성 승계
커뮤니케이션 송수신· 회신 이력
기관·담당자 정보· 변경이력
의향서·협약문서 유형별 관리
담당자 변경 시 맥락 승계
HNINE

## Slide 99
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.2 담당자 및 문서 이력 관리
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(연결 구조 예시) 등록 건을 중심으로 커뮤니케이션 이력·기관/담당자·협약문서를 연결하고 담당자 변경 시 연속성을 유지하는 관리 구조를 제시하여 구체적 실행 형태를 예시함
담당자 및 문서 이력 관리 구조
FR-006, DR-013
  승인·검수·보완·첨부의견서 등 처리 문서를 건 단위로 누적·추적 (FR-037)
  문서 유형·상태·유효기간·관련 기관·관련 등록 건을 연계 관리 (FR-003)
협력기관·담당자 정보
의향서·협약문서
대외 커뮤니케이션 이력
문서 송수신·회신 여부 발신·수신·일시·처리상태
등록 건
(건 단위 통합 관리)
기관·부서·담당자·연락처 보안등급·제공 데이터 분야
NDA·MOU·이용협약·계약 작성일·체결일·유효기간
담당자 변경 시 업무 연속성 유지
담당자 변경이력
이관 내역 기록
협업 맥락 승계
이력·문서 연결 유지
업무 연속성 확보
신규 담당자 즉시 파악
관리 대상 및 항목
  등록 건을 중심으로 이력·기관·담당자·문서를 연결 관리하고 담당자 변경 시 맥락을 승계함으로써, 인력 변동에도 협업 연속성과 업무 추적성을 유지함
관리 대상 | 관리 항목 | 연계 | 근거
커뮤니케이션 이력 | 발신·수신·발송/회신일시·처리상태·협의결과 | 등록 건 | FR-003
협력기관 정보 | 기관명·유형·사업자번호·부서·연락처·보안등급 | 등록 건 | FR-003
담당자 정보 | 성명·부서·직위·연락처·이메일·담당업무 | 기관·등록 건 | FR-003
협약문서 | 의향서·NDA·MOU·이용협약·계약·보안서약 | 기관·등록 건 | FR-003
변경·이관 | 담당자 변경이력·이관 내역 | 연속성 승계 | FR-003
처리 문서 | 승인·검수·보완·첨부의견서 | 건 단위 누적 | FR-037
HNINE

## Slide 100
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.3 데이터 유형별 검수 기준 적용
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(유형별 검수) 품질기준 수립부터 사전진단·검수·보완·승인까지 검수 절차를 표준화하고, 텍스트·이미지·음성·영상·센서·DB형 유형별 차등 점검항목(DR-013)을 적용하여 자동검사와 수동검수를 결합한 전자적 품질검수 체계를 구축함
유형별 검수를 통한 전자적 품질검수 체계 구축
FR-003, FR-037
  (적용 목적) 데이터 유형·구축방식·라벨링 특성에 따라 품질기준을 차등 적용하여, 획일적 검수의 한계를 넘어 유형별 특성에 맞는 정밀 검수를 수행함(FR-006·DR-013)
  자동검사(형식·정합성)와 수동검수(내용·라벨)를 결합하여 효율과 정확성을 동시 확보
  유형별 점검항목·허용오차·판정규칙을 사전 정의하여 검수 일관성·객관성 확보
  (품질기준 관리) 데이터 유형·구축방식·라벨링 형태별로 품질기준·점검항목·허용오차·판정규칙을 정의·관리함(FR-006)
  품질특성 정의·적용 목적·측정 방법 등록, 데이터셋별 기준 매핑·체크리스트 생성
  기준 변경 시 신규 버전 생성·변경 이력 비교·영향 데이터셋 추출·재검수 필요 여부 판단
  (사전진단) 본검수 이전에 원천데이터의 형식·구조·결측·보안 적합성을 점검하여 리스크를 식별함(FR-006)
  사전 점검: 형식·구조·결측·보안 적합성·개인정보·저작권·초상권·비식별화 적합성
  체크리스트 진단: 분류 다양성·신뢰성·충분성·균일성·사실성·공평성·형식성
  (유형별 검수 기준 적용) 데이터 유형별로 검증항목을 달리 적용하여 유형 특성에 맞는 품질을 검증함 (DR-013)
  텍스트(인코딩·결측·라벨 일관성) / 이미지(해상도·바운딩박스·클래스) / 음성(샘플링·전사 정확도·잡음)
  영상(프레임·구간라벨·동기화) / 센서(시계열 연속성·이상치·단위) / DB형(스키마·정합성·참조무결성)
  (검수 절차·자동수동 결합) 정합성·형식검수(자동)와 내용·라벨 품질검수(수동)를 결합하고, 보완·재검수·최종 승인으로 절차를 표준화함(FR-006)
  검수 결과·판정·보완요청을 기록하고 재검수 요청·최종 승인으로 연계
  (산출·정합) 품질기준 정의서·유형별 체크리스트·검수 결과서로 구체화하며, 등록 관리(2.2.1)·품질 및 정합성 검증(2.4)·데이터 표준(Module 3)과 정합됨
① 기준 수립
② 사전진단
③ 유형별 검수
④ 보완·승인
유형·라벨링별 기준·허용오차 정의
형식·보안·비식별 리스크 식별
유형별 자동+수동 검수
보완·재검수·최종 승인
데이터셋 매핑
체크리스트 생성
기준·항목 정의
버전·영향 관리
품질특성·적용 목적 데이터셋별 기준 매핑
유형별 검수 항목 기반 검수 체크리스트 생성
신규 버전·변경이력 영향 데이터셋 재검수
품질기준·점검항목허용오차·판정규칙
HNINE

## Slide 101
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.3 데이터 유형별 검수 기준 적용
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(검수 체계 예시) 품질검수 절차와 6개 데이터 유형별 차등 점검항목, 공통 사전진단 체크리스트를 제시하여 유형 특성에 맞는 정밀 검수 체계의 구체적 실행 형태를 예시함
데이터 유형별 품질검수 체계
FR-003, FR-037
품질검수 절차 (FR-006)
데이터 유형별 차등 검수 항목 (DR-013)
공통 사전진단 체크리스트
텍스트
인코딩·결측·라벨 일관성
형식·구조·결측·보안 적합성 개인정보·저작권·초상권·비식별
승인 시
품질기준 수립
유형·구축방식· 라벨링 기준 정의
내용·라벨 검수
의미·라벨·업무규칙 점검
사전진단
리스크 식별
정합성·형식 검수
형식·구조·결측·무결성
보완·재검수· 최종 승인
판정·보완·승인 이력
이미지
해상도·바운딩박스·클래스
음성
샘플링·전사 정확도·잡음
영상
프레임·구간라벨·동기화
센서
시계열 연속성·이상치·단위
DB형
스키마·정합성·참조무결성
자동검사 + 수동검수 결합
자동
수동
분류 다양성·신뢰성·충분성·균일성 사실성·공평성·형식성
데이터 유형별 핵심 검수 항목
  표준 검수 절차 위에 6개 유형별 차등 점검항목을 적용하고 자동·수동 검수를 결합함으로써, 유형 특성에 맞는 정밀 품질검수와 검수 일관성을 동시에 확보함
데이터 유형 | 자동 검수(형식·정합성) | 수동 검수(내용·라벨) | 근거
텍스트 | 인코딩·결측·형식 | 라벨 일관성·의미 정확성 | DR-013
이미지 | 해상도·파일 무결성 | 바운딩박스·클래스 정확성 | DR-013
음성 | 샘플링레이트·포맷 | 전사 정확도·잡음 수준 | DR-013
영상 | 프레임·코덱·동기화 | 구간라벨·객체추적 정확성 | DR-013
센서 | 시계열 연속성·단위 | 이상치·측정 신뢰성 | DR-013
DB형 | 스키마·참조무결성 | 값 정합성·업무규칙 | DR-013
HNINE
AI학습용 데이터 통합 제공 시스템 구성도
데이터 소스
소스별 데이터
AI허브 데이터
외부 공공 데이터
민간 마켓플레이스
데이터 수집/변환/적재/연계
외부 연계
데이터 수집
다운로드 정책 관리
부분/전체/이어받기/재시도 방식 지원
압축· 해제
무결성 검증
다운로드 이력 관리
데이터 가공/적재
정형/비정형 데이터
이미지
영상
운영
이력/로그
통합형 메타데이터
통합형 데이터베이스
DataLake 구축
데이터 활용
데이터 활용 도구
머신리더블 연계 서비스
다운로그형/API형
데이터 제공
표준 연계 인터페이스
서비스 연계
시스템간 연동
머신리더블 에이전트 서비스 연계
REST API 호출
검색/추천/통계
지능형 검색 지원
색인
벡터
추천
통계
MCP Server
데이터 카탈로그 관리
카탈로그
메타

## Slide 102
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.4 상태 식별자 연계
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(상태 추적 체계 구현) 공통 기준정보·코드체계로 정의한 상태 식별자를 데이터셋 등록~폐기 전 생애주기와 통합 메타데이터·현황 조회(DR-014·FR-005)에 일관 연계하여, 단일 코드체계 기반의 상태 추적 체계를 구현함
단일 코드 체계 기반 상태 추적 체계 구현
FR-005, DR-014
  (연계 목적) 데이터셋의 상태를 시스템 전반에서 일관되게 식별·추적하기 위해, 공통 기준정보로 정의한 상태 식별자를 생애주기 전 단계와 메타데이터·현황 조회에 연계함(FR-005·DR-014)
  상태값을 기능별로 개별 정의하지 않고 단일 코드체계로 통일하여 불일치·중복을 제거
  기준정보 변경 시 관련 기능·화면·메타·현황에 자동 반영되도록 연계
  (기준정보·코드체계 관리) 시스템 운영에 필요한 기준정보와 코드체계를 등록·수정·조회하고 상태 식별자를 표준화함(FR-005)
  마스터정보: 데이터 유형·형식·출처·라벨링 유형·생성 방식·배포 유형·보안등급·품질등급
  상태값·작업유형·권한·처리단계 등 공통 코드·분류체계 관리
  적용 범위·사용 여부·유효기간·변경 이력 관리, 관리자 권한별 생성·변경·폐기
① 기준정보 정의
② 생애주기 부여
③ 메타 연계
④ 현황 조회
상태값·코드체계 표준화
등록~폐기 단계별 상태 부여
통합 메타모델 표준 필드 연계
단계·상태별 현황·통계 조회
  (생애주기 상태 식별자 부여) 데이터셋 등록→검수→승인→개방→갱신→폐기 전 단계에 상태 식별자를 일관 부여하여 진행 상태를 추적함(FR-005)
  각 단계 전환 시 상태 식별자를 갱신하고 전환 이력을 기록
  (통합 메타데이터 연계) 상태 식별자를 통합 메타모델의 표준 필드로 포함하여 등록·품질·이력·제공·활용 정보와 함께 관리함(DR-014)
  메타모델: 식별자·제목·설명·도메인·유형·원천출처·버전·품질등급·담당자·제공방식·이용조건·폐기여부
  상태·품질·버전·계보 정보를 통합하여 검색·추천 필드와 연계
  (현황관리 조회·통계 연계) 상태 식별자를 기준으로 데이터셋별 단계·상태·품질·버전·담당자·제공현황을 통합 조회·통계화함(FR-005)
  전체 데이터셋 수·유형별 분포·단계별 현황·다운로드 현황을 조건별 검색·필터링
  (산출·정합) 기준정보 정의서·코드체계표·상태 전이 정의서로 구체화하며, 통합 메타데이터(DR-014)·라이프사이클 관리(2.3)·공통 기반 기능(2.1.2)과 정합됨
HNINE

## Slide 103
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.2.4 상태 식별자 연계
  2.2 데이터 등록·관리 기능 구현
(연계 구조 예시) 기준정보·코드체계로 정의한 단일 상태 식별자를 데이터셋의 생애주기 전 단계와 메타데이터·현황관리에 연계해, 상태 불일치 없는 통합 추적 체계를 구현
단일 코드 체계 기반 상태 추적 체계 구현
FR-005, DR-014
기준정보·코드체계 (FR-005)
데이터셋 생애주기 - 상태 식별자 부여
등록
등록접수· 후보정보
통합 메타데이터 (DR-014)
식별자·상태·품질·버전·제공·계보
상태 식별자를 아래 전 단계에 일관 부여
상태 식별자 정의
데이터 유형·도메인·상태값·작업유형·권한·처리단계 / 보안등급·품질등급
(유효기간·변경이력 관리)
현황관리 조회·통계 (FR-005)
단계별 현황·유형별 분포·다운로드
검수
품질검수· 검수결과
승인
승인심사· 승인결과
개방
개방설정· 제공가능
갱신
버전관리· 갱신처리
폐기
폐기예정· 폐기완료
기준정보 변경 시 → 관련 기능·화면·메타·현황에 자동 반영
상태 식별자 일관성 유지 (단일 코드체계)
  기준정보 적용범위·사용여부·유효기간·변경이력 관리, 관리자 권한별 생성·변경·폐기 (FR-005)
  상태 식별자를 통합 메타모델의 표준 필드로 포함하여 검색·추천·현황에 연계 (DR-014)
상태 식별자 체계 예시
  단일 코드체계로 정의한 상태 식별자를 생애주기 전 단계와 메타·현황에 연계함으로써, 기능 간 상태 불일치를 제거하고 데이터셋 상태를 일관되게 추적·통계화함
생애주기 단계 | 상태 식별자(예시) | 연계 대상 | 근거
등록 | 접수·검토중·보완요청 | 등록관리·메타 | DR-013
검수 | 검수중·검수완료·반려 | 품질검수·메타 | DR-013
승인 | 승인대기·승인완료 | 승인 워크플로우 | DR-013
개방 | 개방·비공개·제한개방 | 제공·현황 통계 | DR-013
갱신 | 갱신중·신버전 | 버전·계보 메타 | DR-013
폐기 | 폐기예정·폐기완료 | 라이프사이클·이력 | DR-013
HNINE
문장 수정

## Slide 104
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.1 단계별 상태 관리
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(생애주기 8단계별 관리) 데이터 생애주기를 생성·스테이징·레이블링·패키징·배포·추적·갱신·폐기 8단계 워크플로우로 구성하고, 각 단계의 진행상태·담당자·산출물·이력을 통합 관리하여 전 주기 상태를 체계적으로 관리함(FR-004)
생애주기 관리를 통한 데이터 상태의 체계적 추적
FR-004
  (관리 목적) 학습데이터의 생성부터 폐기까지 전 생애주기를 단계별 워크플로우로 관리하여, 단계 누락·이력 유실 없이 데이터 상태를 체계적으로 추적함(FR-004)
  8단계 워크플로우 흐름에 따라 작업 UX·기능을 제공하여 담당자가 순차 처리
  각 단계의 상태·담당자·기한·산출물·이력을 통합 관리하고 상태 식별자(2.2.4)와 연계
  (8단계 워크플로우 구성) 라이프사이클을 8개 단계로 정의하고 단계별 작업을 워크플로우로 구현함(FR-004)
  (생성) 생성계획→원천데이터 정보등록→생성단계 검증→검토·승인→이력관리, 목적·범위·유형·일정·담당자·활용계획 입력
  (스테이징) 원시데이터 정보등록→외부스토리지 적재(선택)→민감정보 점검→원시데이터 폐기, 적재 일시·담당자·점검 결과·오류 기록
① 8단계 정의
② 단계 워크플로우
③ 상태·산출물 관리
④ 이력·연계
생성~폐기 8단계 구성
단계별 작업 UX·전환 조건
진행상태·담당자·기한·산출물
단계 전환·변경 이력, 상태 식별자 연계
  (레이블링·패키징·배포 관리) 라벨링 작업 현황과 패키징·배포 단계를 관리함(FR-004)
  레이블링: 작업자·검수자·작업물량·진행상태·작업기한 입력·관리
  패키징: 데이터셋 묶음·버전 구성 / 배포: 개방·제공 배포 관리
  (추적·갱신·폐기 관리) 활용·변경 추적, 신버전 갱신, 폐기 승인까지 후속 단계를 관리함(FR-004)
  추적: 활용·변경 이력 추적 / 갱신: 신버전 생성·재검증 / 폐기: 폐기 승인·이력 관리
  (단계별 공통 상태·이력·정합) 각 단계에 진행상태(대기·진행·완료·반려)·담당자·기한·산출물·이력을 공통 적용하며, 상태 식별자(2.2.4)·현황관리(FR-005)·통합 메타데이터(DR-014)와 정합됨
생성
계획· 원천등록· 검증
스테이징
적재· 민감정보 점검
레이블링
작업· 검수
패키징
버전· 구성
배포
개방· 제공
추적
활용· 변경이력
갱신
신버전· 재검증
폐기
승인· 이력관리
HNINE
오타수정

## Slide 105
데이터 라이프사이클 8단계 관리 (FR-004)
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.1 단계별 상태 관리
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(생애주기 8단계별 관리) 데이터 생애주기를 생성·스테이징·레이블링·패키징·배포·추적·갱신·폐기 8단계 워크플로우로 구성하고, 각 단계의 진행상태·담당자·산출물·이력을 통합 관리하여 전 주기 상태를 체계적으로 관리함(FR-004)
생애주기 관리를 통한 데이터 상태의 체계적 추적
FR-004
스테이징관리
레이블링
생성관리
패키징관리
적재·민감정보 점검
작업·검수·진행상태
묶음·버전 구성
생성계획·원천등록· 검증
갱신관리
추적관리
폐기관리
배포관리
신버전·재검증
활용·변경 추적
개방·제공 배포
폐기 승인·이력
각 단계 공통 상태 관리
진행상태
대기·진행·완료·반려
이력 관리
단계 전환·변경 이력
담당자·기한
작업자·검수자·기한
단계별 산출물
중간·최종 산출물
  8단계 워크플로우 흐름에 따라 작업 UX 제공, 단계별 산출물·이력 통합 관리 (FR-004)
  상태 식별자(2.2.4)와 연계하여 단계·상태를 현황관리·메타데이터에 반영
데이터 유형별 핵심 검수 항목
  생성부터 폐기까지 8단계를 워크플로우로 관리하고 각 단계에 진행상태·담당자·산출물·이력을 공통 적용함으로써, 데이터 전 생애주기의 상태를 누락 없이 추적·관리함
단계 | 주요 작업 | 산출물·상태 | 근거
생성 | 생성계획·원천등록·검증·승인 | 생성계획서·기본 메타 | FR-004
스테이징 | 적재·민감정보 점검·원시 폐기 | 점검 결과·오류 내역 | FR-004
레이블링 | 작업·검수·진행 관리 | 작업물량·진행상태 | FR-004
패키징 | 데이터셋 묶음·버전 구성 | 패키지·버전 | FR-004
배포 | 개방·제공 배포 | 배포 이력 | FR-004
추적 | 활용·변경 추적 | 활용·변경 이력 | FR-004
갱신 | 신버전 생성·재검증 | 신버전·재검증 결과 | FR-004
폐기 | 폐기 승인·이력 | 폐기 이력 | FR-004
HNINE
오타수정

## Slide 106
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.2 처리 현황 표시
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(현황 관리체계 구현) 라이프사이클 단계별 처리 현황을 요약 지표·단계별 현황·지연 알림·조건별 조회로 대시보드화하여, 데이터셋 진행 상태와 병목을 한눈에 파악할 수 있는 현황 관리 체계를 구현함(FR-005·FR-004)
라이프사이클 단계별 조회를 통한 현황 관리 체계 구현
FR-005, FR-004
  (표시 목적) 라이프사이클 각 단계의 처리 상태를 실시간으로 가시화하여, 진행 현황 파악과 지연·미처리 건의 신속한 식별·조치를 지원함(FR-005·FR-004)
  상태 식별자(2.2.4)와 라이프사이클(2.3.1)을 기반으로 단계·상태를 집계·표시
  담당자·관리자가 현황을 직관적으로 파악하도록 시각화 중심으로 구성
  (요약 지표 표시) 전체 데이터셋 수·진행중·지연/미처리·완료·개방 등 핵심 지표를 요약 카드로 표시함(FR-005)
  전체 데이터셋 수·유형별 분포·단계별 현황·다운로드 현황을 상단 요약으로 제공
① 지표 집계
② 시각화
③ 지연 식별·알림
④ 조회·통계
상태 식별자 기반 지표 집계
8단계별 건수·비율 시각화
기한초과·미처리 자동 식별·알림
조건별 조회·통계 리포트
  (단계별 처리 현황 표시) 라이프사이클 8단계별 처리 건수·비율을 진행상태별로 시각화함(FR-004·FR-005)
  생성·스테이징·레이블링·패키징·배포·추적·갱신·폐기 단계별 건수·비율 그래프
  진행상태(대기·진행·완료·반려)별 색상 구분으로 병목 단계 식별
  (조건별 조회·통계) 유형·단계·상태·담당자·기간 등 조건으로 검색·필터링하고 상세내역 조회·통계 리포트를 산출함(FR-005)
  조건별 조회 결과를 통계화하여 운영 리포트로 활용
  (산출·정합) 현황 대시보드 정의서·지표 정의서로 구체화하며, 상태 식별자(2.2.4)·라이프사이클(2.3.1)·통계 대시보드(FR-018)와 정합됨
  (지연·미처리 알림) 처리기한 초과·미처리 건을 자동 식별하여 목록·알림으로 표시하고 담당자에게 연계함(FR-005)
  지연 건: 데이터셋·단계·담당자·초과 기간 표시 / 미처리 건: 단계·담당자 표시
  자동 알림으로 후속 조치를 촉진
담당자 알림
관리자 공유
지연감지
후속 조치
데이터 유형
단계
상태
담당자
기간
검색
초기화
조건별 목록 조회 + 상세내역 + 통계 리포트
HNINE

## Slide 107
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.2 처리 현황 표시
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(대시보드 예시) 요약 지표·단계별 현황·지연 알림·조건별 조회로 구성된 처리 현황 대시보드를 제시하여 진행 상태와 병목을 한눈에 파악하는 현황 관리의 구체적 실행 형태를 예시함
처리 현황 표시 대시보드 구성 예시
FR-005, FR-004
  상태 식별자(2.2.4)·라이프사이클(2.3.1) 기반, 데이터셋별 단계·상태·품질·버전·담당자·제공현황 통합 조회 (FR-005)
데이터 유형별 핵심 검수 항목
  요약 지표와 단계별 막대 현황으로 전체 진행 상태를 즉시 파악하고, 지연·미처리 건을 자동 식별·알림하여 병목 단계에 대한 신속한 조치와 운영 효율을 확보함
구성 요소 | 표시 내용 | 활용 | 근거
요약 지표 | 전체·진행중·지연·완료·개방 | 전체 현황 파악 | FR-005
단계별 현황 | 8단계 건수·비율(상태별 색상) | 병목 단계 식별 | FR-004·005
지연·미처리 알림 | 데이터셋·단계·담당자·초과기간 | 신속 조치·알림 연계 | FR-005
조건별 조회 | 유형·단계·상태·담당자·기간 필터 | 상세 조회·리포트 | FR-005
통계 리포트 | 조건별 집계·추이 | 운영 분석 | FR-005
요약지표
단계별 처리 현황 – 라이프사이클 8단계별
지연 및 미처리 알림 목록
조건별 조회 및 필터
HNINE

## Slide 108
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.3 변경 이력 및 참조 관계 추적
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(변경·계보 추적) 데이터 구조·데이터셋 변경 시 변경이력을 기록·비교하고 원천~파생~패키지의 참조 관계(계보)를 추적하며, 변경의 영향도 검토·정합성 점검으로 이어지는 통합 추적 체계를 구현함(DTR-005·FR-004)
변경·계보 추적을 통한 통합 추적체계 구현
FR-004, DTR-005
  (추적 목적) 데이터 구조·데이터셋의 변경을 체계적으로 기록·추적하고 참조 관계를 관리하여, 변경으로 인한 오류·불일치를 예방하고 데이터 신뢰성을 확보함(DTR-005·FR-004)
  변경이력과 계보(Lineage)를 통합 관리하여 "무엇이·왜·어떻게 바뀌었는지"와 "어디에 영향을 주는지"를 추적
  라이프사이클 추적관리(2.3.1) 단계와 연계
① 변경 기록
② 전·후 비교
③ 계보 추적
④ 영향도·정합성
사유·항목·승인·적용일자 기록
변경 전·후 비교·버전 관리
원천~파생~패키지 참조 관계
영향도 검토 ·정합성·참조무결성
  (변경 관리 기준 수립) 데이터 주제영역·개념/논리/물리 모델·테이블·컬럼·코드·관계정보의 변경관리 기준을 수립함(DTR-005)
  변경 시 변경 사유·변경 항목·영향도·승인내역·적용일자를 관리
  (변경이력 기록·비교) 데이터 모델·테이블·컬럼·코드·메타데이터 항목의 변경이력을 기록하고 변경 전·후를 비교함(DTR-005)
  변경 전·후 내역 비교를 위한 산출물·이력정보 관리, 버전 단위 이력 유지
  (참조 관계·계보 추적) 원천데이터→가공·파생 데이터셋→패키지·제공 데이터의 계보(Lineage)를 추적하여 상·하위 참조 관계를 관리함(FR-004)
  특정 데이터가 어떤 원천에서 파생되었는지, 변경 시 어떤 하위 데이터에 영향을 주는지 추적
  (영향도 검토·정합성 점검) 변경 시 관련 기능·화면·API·검색색인·통계·이관 데이터에 대한 영향도를 검토하고 정합성·참조무결성을 점검함(DTR-005)
  영향 데이터셋 추출→재검수 필요 여부 판단→담당자 알림·조치 연계
  변경 이후 데이터 정합성·참조무결성 점검으로 오류 확산 방지
  (산출·정합) 데이터 구조 관리방안서·모델/테이블/컬럼 변경이력서·영향도 검토서로 구체화하며(DTR-005 산출물), 라이프사이클(2.3.1)·데이터 구조 정의(Module 3)·품질 검증(2.4)과 정합됨
상위 구조
중간 구조
세부구조
주제영역·개념모델
논리모델·물리모델
테이블
컬럼
코드
관계정보
HNINE

## Slide 109
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.3 변경 이력 및 참조 관계 추적
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(변경·계보 추적) 데이터 구조·데이터셋 변경 시 변경이력을 기록·비교하고 원천~파생~패키지의 참조 관계(계보)를 추적하며, 변경의 영향도 검토·정합성 점검으로 이어지는 통합 추적 체계를 구현함(DTR-005·FR-004)
변경·계보 추적을 통한 통합 추적체계 구현
FR-004, DTR-005
변경이력 관리 항목
  변경이력과 계보를 통합 추적하고 변경 시 영향도를 사전 검토·정합성 점검함으로써, 변경으로 인한 오류 확산을 차단하고 데이터 참조 무결성을 확보함
관리 영역 | 관리 항목 |  | 산출물 | 근거
변경 관리 | 변경 발생 관리 | 모델·테이블·컬럼·코드·메타 변경·등록 | 변경요청서·변경 항목 목록 | DTR-005
 | 변경이력 관리 | 사유·항목·변경 주체·승인·적용일·버전 관리 | 변경이력 로그 · 이력 조회 | DTR-005
 | 변경 전·후 비교 | 이전값·변경값·버전·산출물·적용 결과 비교 | 변경 비교 보고서 | DTR-005
참조 관계(계보) | 데이터 계보 추적 | 원천-파생-패키지 계보 및 상·하위 참조 추적 | 계보(라인리지) 그래프 | DTR-005
 | 참조 관계 관리 | 테이블·컬럼·코드 상·하위 참조 관계 관리 | 참조 관계 목록 · 맵 | DTR-005
영향도 및 정합성 | 영향도 검토 | 기능·화면·API·색인·통계·이관 영향 범위 분석 | 영향도 분석 보고서 | FR-004
 | 정합성·참조무결성 점검 | 데이터 정합성·참조키·메타데이터 일치 검증 | 정합성 점검 결과서 | FR-004
조치 연계 | 영향 데이터 추출 | 영향 대상 데이터셋 자동 추출 · 목록화 | 영향 데이터셋 목록 | FR-004
 | 재검수 판단 및 알림 | 재검수 필요 판단·담당자 알림·조치 이력 관리 | 알림 내역 · 조치 이력 | FR-004
변경 발생 → 변경이력 기록 (DTR-005·FR-004)
영향도 검토 → 정합성 점검
변경 발생
모델·테이블·컬럼·코드
영향도 검토
관련 기능·화면·API·색인·통계·이관
변경이력 기록
사유·항목·승인내역·적용일자
변경 전·후 비교
버전·산출물·이력정보 관리
정합성·참조무결성 점검
변경 이후 데이터 정합성 확인
참조 관계(계보) 추적
원천데이터
수집·등록된 최초 데이터
가공·파생 데이터셋
정제·변환·라벨링·결합 데이터
패키지·제공 데이터
배포·개방·제공 단위 데이터
영향데이터셋 추출·재검수·담당자 조치연계 (FR-004)
영향 데이터셋 추출
인코딩·결측·라벨 일관성
재검수 필요 여부 판단
해상도·바운딩박스·클래스
담당자 알림·조치 연계
샘플링·전사 정확도·잡음
상위 원천 추적
상위 원천 추적
계보(Lineage): 어떤 원천에서 파생되었는지 상·하위 참조 관계 추적
HNINE

## Slide 110
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.4 갱신·개방·폐기 처리
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(후주기 처리) 라이프사이클 후반의 갱신(신버전)·개방(유형별 제공)·폐기(비가역 승인) 처리를 각 절차와 유형별 정책(DR-013)에 따라 관리하고, 상태·버전·계보와 연계하여 안전하고 추적 가능한 처리 체계를 구현함(FR-004)
라이프사이클 후반의 갱신·개방·폐기 처리 구현
FR-004, DR-013
  (처리 목적) 데이터셋의 갱신·개방·폐기를 표준 절차와 유형별 정책에 따라 처리하여, 데이터 최신성·개방 적절성·폐기 안전성을 확보함(FR-004·DR-013)
  각 처리의 상태·버전·계보를 연계하여 처리 이력을 추적(2.2.4·2.3.3 연계)
  개방·반출 등 위험 처리는 승인 워크플로우(1.4.3)로 통제
① 갱신
② 개방
③ 폐기
④ 상태연계
신버전 생성·재검증·이력
유형별 제공방식·개방 범위 배포
승인·참조영향 확인·영구 이력
상태·버전·계보 자동 반영
  (개방 처리·유형별 제공정책) 개방 승인 후 데이터 유형별 제공정책에 따라 제공방식·개방 범위를 결정하여 배포함(DR-013)
  개방 승인→제공방식 결정(다운로드·API·순차 스트리밍)→개방 범위 설정(공개·제한·반출)→배포·현황 반영
  유형별(중앙적재·메타연계·간접제공·보안반출·안전구역형) 개방·반출 정책 차등 적용
  (폐기 처리) 폐기는 비가역 처리로 담당자 승인을 필수로 하고, 참조 관계 영향을 확인한 후 실행하며 이력을 영구 보존함(FR-004)
  폐기 대상 식별(보존기한·요청)→폐기 승인→참조 영향 확인→폐기 실행→폐기 이력 영구 보존
  참조 관계(2.3.3) 확인으로 하위 데이터 영향을 사전 차단
  (공통 상태·연계) 갱신·개방·폐기 처리 시 상태 식별자·버전·계보를 연계하고 현황관리·메타데이터에 자동 반영함(FR-005·DR-014)
  처리 결과를 상태 식별자(2.2.4)로 갱신하고 현황·통계에 즉시 반영
  (산출·정합) 갱신·개방·폐기 처리 절차서·제공정책 정의서로 구체화하며, 라이프사이클(2.3.1)·변경 추적(2.3.3)·데이터 제공(2.6)·승인 워크플로우(1.4.3)와 정합됨
상태식별자
(2.2.4)
변경추적
(2.3.3)
승인 워크플로우
(1.4.3)
처리 이력 추적
상태·버전·계보 연계
HNINE

## Slide 111
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.3.4 갱신·개방·폐기 처리
  2.3 데이터 라이프사이클 관리 기능 구현
(처리 흐름 예시) 갱신·개방·폐기 3대 처리의 절차와 유형별 정책, 공통 상태 연계를 제시하여 후주기 처리의 구체적 실행 형태를 예시함
갱신·개방·폐기 처리 구조
FR-004, DR-013
품질특성별 검증 방법
  갱신은 이전 버전 보존으로 롤백 가능성을 확보하고, 개방은 유형별 제공정책으로 통제하며, 폐기는 비가역 처리로 승인·참조확인을 필수화하여 안전하고 추적 가능한 후주기 처리를 실현함
개방(배포) 처리
유형별 제공정책 (DR-013)
폐기 처리
비가역·승인 필수
공통 연계
갱신 처리
갱신 요청
변경 발생
신버전 생성
버전 관리
재검증
품질·정합성
이력 기록
이전 버전 보존
가역
·
롤백 가능
개방 승인
승인 워크플로우
폐기 대상 식별
보존기한·요청
상태 식별자·버전·계보 연계
(2.2.4·2.3.3)
제공방식 결정
다운로드·API· 스트리밍
폐기 승인
담당자 승인
개방 범위 설정
공개·제한·반출
폐기 실행
참조 영향 확인
현황관리·메타데이터 자동 반영
(FR-005·DR-014)
배포·제공
현황 반영
폐기 이력 기록
영구 보존
반가역
·
제공 후 회수 제한
비가역
·
복원 불가
  유형별(중앙적재·메타연계·간접제공·보안반출·안전구역형) 개방·반출 정책 차등 적용 (DR-013)
  폐기는 비가역 처리로 담당자 승인 필수, 참조 관계 영향 확인 후 실행 (FR-004)
처리 유형 | 핵심 절차 | 통제 방식 | 가역성 | 근거
갱신 | 신버전 생성→재검증→이력 | 재검증·이전 버전 보존 | 가역(롤백) | FR-004
개방 | 승인→제공방식→범위→배포 | 승인 워크플로우·유형별 정책 | 반(회수 제한) | FR-004· DR-013
폐기 | 식별→승인→참조확인→실행 | 담당자 승인·참조 영향 확인 | 비가역 | FR-004
HNINE

## Slide 112
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.4.1 단계별 품질 검수
  2.4 품질 및 정합성 검증
(단계별 검수) 기준수립부터 사전진단·자동검수·수동검수·보완재검수·최종승인까지 6단계 품질검수를 표준화하고, 정확성·완전성·일관성·유효성·최신성 5대 품질특성(DTR-003)을 업무규칙 기반으로 검증하는 체계를 구현함(FR-006)
기준수립을 통한 품질 검증 체계 구현
FR-006, DTR-003
  (검수 목적) 학습데이터 품질을 단계별 절차와 표준 품질특성으로 체계 검증하여, 오류·불일치를 사전 차단하고 데이터 운영 품질을 확보함(FR-006·DTR-003)
  자동검사와 수동검수를 결합하여 효율과 정확성을 동시 확보
  공공데이터 범정부 품질진단 기준·품질관리 매뉴얼을 준거로 적용
① 기준·사전진단
② 자동+수동 검수
③ 품질특성 검증
④ 보완·승인
기준수립·사전진단 리스크 식별
정합성·형식(자동)+내용·라벨(수동)
5대 품질특성·업무규칙 검증
보완·재검수·최종 승인
  (6단계 검수 절차) 품질기준 수립부터 최종 승인까지 6단계로 검수를 표준화함(FR-006)
  ① 기준수립 ② 사전진단 ③ 정합성·형식 검수(자동) ④ 내용·라벨 검수(수동) ⑤ 보완·재검수 ⑥ 최종 승인
  보완 필요 시 재검수 루프로 순환하여 품질 미달 데이터의 등록을 차단
  (5대 품질특성 검증) 정확성·완전성·일관성·유효성·최신성의 5대 품질특성을 기준으로 데이터를 검증함(DTR-003)
  정확성(값의 정확도)·완전성(누락 없음)·일관성(규칙 일치)·유효성(형식·범위 적합)·최신성(최신 반영)
  중복 여부·오류율을 함께 관리하여 품질 수준을 정량 측정
  (업무규칙(BR) 기반 검증) 데이터 특성과 구축·운영 근거(법령·규정·매뉴얼)를 참고하여 업무규칙(BR)을 정의하고 값 검증을 수행함(DTR-003)
  업무규칙 기반 검증→값 검증·오류 탐지(중복·오류)→개선·재발방지(사전검증 방안)
  반복 오류에 대한 재발 방지 방안과 오류 입력 사전 차단 방안 제시
  (검수 결과 관리) 검수 결과·오류 유형·영향도·조치 방법을 관리하고 개선 활동을 추적함 (FR-006·DTR-003)
  오류데이터 개선, 오류유형별 조치, 영향도 관리로 품질 개선 이력 확보
  (산출·정합) 품질기준 정의서·검수 결과서·품질관리 계획서로 구체화하며, 데이터 유형별 검수(2.2.3)·검수 결과-버전 연계(2.4.2)·정확성 검증(2.4.3)과 정합됨
HNINE

## Slide 113
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.4.1 단계별 품질 검수
  2.4 품질 및 정합성 검증
(검수 체계 예시) 6단계 품질검수 절차와 5대 품질특성, 업무규칙 기반 검증·개선 흐름을 제시하여 단계별 품질 검수의 구체적 실행 형태를 예시함
단계별 품질 검수 체계
품질특성별 검증 방법
  6단계 검수 절차 위에 5대 품질특성과 업무규칙 기반 검증을 적용하고 자동·수동을 결합함으로써, 품질 미달 데이터의 등록을 차단하고 데이터 운영 품질을 정량적으로 관리함
품질특성 | 검증 내용 | 검증 방식 | 근거
정확성 | 값이 사실과 일치하는가 | 업무규칙·표본 대조 | DTR-003
완전성 | 필수 항목 누락 여부 | 자동 필수항목 검증 | DTR-003
일관성 | 코드·형식 규칙 일치 | 자동 정합성 검사 | DTR-003
유효성 | 형식·범위 적합 여부 | 자동 유효성 검증 | DTR-003
최신성 | 최신 데이터 반영 | 갱신 이력 확인 | DTR-003
중복·오류율 | 중복·오류 비율 | 자동 탐지·정량 측정 | DTR-003
  공공데이터 범정부 품질진단 기준·품질관리 매뉴얼 참고, 오류유형별 조치·영향도 관리 (DTR-003)
  자동검사(정합성·형식) + 수동검수(내용·라벨) 결합, 보완·재검수 후 최종 승인 (FR-006)
5대 품질특성 검증 (DTR-003)
업무규칙(BR) 기반 검증·개선
업무규칙(BR) 정의
법령·규정·매뉴얼 근거
정확성
값의 정확도
유효성
형식·범위 적합
완전성
누락 없음
일관성
규칙 일치
최신성
형식·범위 적합
값 검증·오류 탐지
중복·오류 데이터
개선·재발방지
사전검증 방안
품질 검수 6단계
기준수립
사전진단
정합성· 형식 검수
내용·
라벨 검수
보완·재검수
최종 승인
FR-006, DTR-003
자동검사 + 수동검수 결합
보완 필요시 재검수
HNINE
오타수정

## Slide 114
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.4.2 검수 결과-버전 연계
  2.4 품질 및 정합성 검증
(이력·버전 연계) 데이터셋 ID를 축으로 사전진단·검수·보완·승인 이력을 버전별로 연결하고 버전별 품질 변화(FR-007·DTR-005)를 추적하여, 담당자 변경에도 전주기 품질 흐름을 단일 화면에서 조회할 수 있는 품질현황 관리 체계를 구현함
이력 및 버전 연결을 통한 품질 현황 관리체계 구현
FR-007, DTR-005
  (연계 목적) 검수 결과를 데이터셋 버전과 연계하여 품질 변화를 추적하고, 품질 이력·증빙을 통합 관리하여 책임 추적성과 인수인계 연속성을 확보함(FR-007·DTR-005)
  데이터셋 ID를 기준으로 전주기 품질 흐름과 증빙문서를 단일 화면에서 조회
  버전별 품질 변화를 정량 추적하여 개선 효과를 가시화
① 품질지표 관리
② 이력 연결
③ 버전 연계
④ 모니터링·인수인계
품질점수·결함·판정 로그
데이터셋 ID 기준 검수 이력 연결
버전별 품질변화 추적
실시간 대시보드·전주기 인수인계
  (품질지표·판정 관리) 데이터셋별 품질점수·결함유형·판정등급·승인상태·재발현황 등 품질지표를 체계적으로 관리함(FR-007)
  AI 임무 특성에 적합한 측정지표를 적용하고 정량 목표 달성도를 관리
  품질 판정 시 판정자·판정 일시·적용 기준·판정 결과를 로그로 자동 기록하여 책임 추적성 확보
  (산출·정합) 품질현황 관리 정의서·품질지표 정의서로 구체화하며, 단계별 품질 검수(2.4.1)·변경 추적(2.3.3)·통계 대시보드(FR-018)와 정합됨
  (품질현황 이력 통합) 데이터셋 ID 기준으로 사전진단·정합성 검수·라벨 검수·보완/재검수·승인 이력을 연결하여 관리함(FR-007)
  버전이력·사전진단 결과·정합성 검수 결과보고서·라벨 검수 결과보고서·보완/재검수 이력·승인이력 연결
  데이터셋별 품질상태·검수이력·보완 진행상태·버전별 품질변화·담당자 현황 통합 조회
  (버전별 품질 변화 추적) 검수 결과를 버전과 연계하여 버전별 품질점수·결함·재발 현황의 변화를 추적함(FR-007·DTR-005)
  버전 갱신(2.3.4) 시 재검증 결과를 해당 버전에 연결하여 품질 개선 추이 관리
  변경이력(DTR-005)과 연계하여 "어떤 변경이 품질에 어떤 영향을 주었는지" 추적
  (실시간 모니터링·인수인계) 승인 진행 상태·품질 이슈 빈도·재발 현황을 대시보드로 실시간 시각화하고, 담당자 변경 시에도 전주기 품질 흐름을 인수인계함(FR-007)
  승인 진행 상태·품질 이슈 빈도·재발 현황·유형별 통계를 실시간 시각화
HNINE

## Slide 115
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.4.3 정확성 검증
  2.4 품질 및 정합성 검증
(정확성 관리 체계 구축) 업무규칙 기반 검증·표본 대조·교차 검증·자동수동 결합의 방법으로 데이터 값과 라벨의 정확성을 검증하고, 오류 개선·재발방지로 이어지는 정확성 관리 체계를 구현함(DTR-003·FR-007)
데이터 값 및 라벨 정확성 관리 체계 구현
DTR-003, FR-007
  (검증 목적) 학습데이터의 값·라벨이 사실과 일치하는지 다면적으로 검증하여, AI 학습 성능에 직결되는 데이터 정확성을 확보함(DTR-003)
  정확성은 완전성·일관성 등 타 품질특성과 달리 "사실 부합" 여부라 자동 규칙만으로 한계가 있어 표본 대조·교차 검증을 병행
  검증 결과를 품질지표(2.4.2)로 기록하여 버전별 품질 변화에 반영
① 업무규칙 검증
② 표본·교차 검증
③ 오류 개선
④ 재발방지·지표화
BR 기반 값 자동 검증
표본 대조·복수 교차 확인
오류유형 분류·조치·수정
사전검증 방안·정확도 지표 기록
  (정확성 지표 관리·정합) 정확도·오류율·재발현황을 품질지표로 기록하고 판정 로그(판정자·일시 ·기준·결과)를 자동 관리하며(FR-007), 단계별 품질 검수(2.4.1)·검수 결과-버전 연계(2.4.2)와 정합됨
  (업무규칙 기반 검증) 데이터 특성과 구축·운영 근거(법령·규정·매뉴얼)를 참고하여 업무규칙(BR)을 정의하고 값의 범위·형식·논리를 자동 검증함(DTR-003)
  공공데이터 범정부 품질진단 기준·업무규칙(BR)에 따라 값 검증 수행
  규칙 위반 데이터를 자동 탐지하여 1차 정확성 오류를 식별
  (표본 대조 검증) 원천데이터와 라벨의 표본을 추출하여 정답과 수동 대조하고 정확도를 측정함(DTR-003)
  통계적 표본을 추출하여 라벨 정확도·오분류율을 정량 측정
  자동 검증으로 걸러지지 않는 의미·맥락 오류를 수동 대조로 식별
  (교차 검증) 복수 검수자 또는 모델을 통해 교차 확인하고 불일치 항목을 식별·조정함(FR-007)
  검수자 간 판정 불일치를 조정하여 검수 신뢰도(일관성)를 확보
  불일치 항목을 재검토하여 최종 정답을 확정
  (오류 개선·재발방지) 검증에서 탐지된 오류를 유형별로 분류·조치하고 재발방지·사전검증 방안을 수립함(DTR-003)
  정확성 검증→오류유형 분류·영향도 평가→오류 개선(조치·수정)→재발방지·사전검증(입력 방지)
  반복 발생 오류에 대한 재발 방지 방안 제시
HNINE

## Slide 116
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.1 검색 대상 데이터 정비
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(지능형 검색 기반 정비) 내·외부 검색대상을 수집·정규화하고 검색 최소 단위로 분할하여 Chunk DB·Index DB·Vector DB를 구축(FR-011)하며, 상태 변화 시 증분 수집·재색인으로 최신성을 유지하는 지능형 검색 기반을 정비함
검색대상을 정규화하여 지능형 검색 기반 정비
FR-011, DR-014
  (정비 목적) 지능형 검색의 전제인 검색대상 데이터를 체계적으로 수집·정규화하고 색인 가능한 형태로 정비하여, 키워드·의미 기반 하이브리드 검색의 기반을 마련함(FR-011·DR-014)
  정형·비정형 검색대상을 통합 수집하여 검색 사각지대를 제거
  검색 단위별 식별자·관계를 관리하여 검색 결과의 추적성을 확보
① 수집·정규화
② 청킹(Chunk DB)
③ 색인·벡터 구축
④ 증분 재색인
내외부·비정형 검색대상 수집
최소 단위 분할·식별자 부여
Index DB·Vector DB 구축·매핑
상태 변화 시 증분 수집·재색인
  (검색대상 수집·정규화) 내부 등록데이터·외부 연계데이터·설명문서·샘플·미리보기 등 검색대상 범위를 정의하고 수집함(FR-011)
  비정형 정보(README·매뉴얼·샘플 텍스트·전사문·자막·이미지 설명·라벨 설명)도 수집
  데이터셋·파일·레코드·청크 등 검색 단위별 고유 식별자를 부여하고 상·하위 관계 관리
  (Chunk DB 구축) 문서형·비정형 텍스트를 검색 가능한 최소 단위(청크)로 분할하여 Chunk DB를 생성·관리함(FR-011)
  청크별 제목·본문·요약·시작/종료 위치·페이지·구간정보, 상위 데이터셋·파일 매핑정보 저장·조회
  (Index DB·Vector DB 구축) 색인 기반 검색을 위한 Index DB와 의미 기반 검색을 위한 Vector DB를 구축하고 상호 매핑을 유지함(FR-011)
  Index DB: 청크·메타 기반 색인으로 키워드 검색 지원
  Vector DB: 임베딩 벡터 생성으로 의미 검색 지원, Index DB와 매핑하여 질의 시 연계 검색
  (증분 수집·재색인 운영) 신규 등록·수정·배포·폐기·비공개 전환 등 상태 변화 발생 시 증분 수집 및 재색인을 수행함(FR-011)
  상태 식별자(2.2.4)와 연계하여 변경분만 효율적으로 재색인, 검색 최신성 유지
  (메타데이터 연계·정합) 통합 메타데이터의 검색용 키워드·요약·분류·임베딩 연계 필드(DR-014)를 활용하며, 벡터화(2.5.2)·온톨로지/지식DB(2.5.3)·검색 정확도 검증(2.5.4)과 정합됨
HNINE

## Slide 117
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.1 검색 대상 데이터 정비
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(정비 구조 예시) 검색대상 수집·정규화부터 3대 검색 DB 구축, 증분 재색인 운영까지의 흐름을 제시하여 검색 대상 데이터 정비의 구체적 실행 형태를 예시함
검색 대상 데이터 정비 구조
FR-011, DR-014
검색 3대 DB 구성
  정형·비정형 검색대상을 통합 수집·정규화하고 Chunk·Index·Vector 3대 DB로 정비함으로써, 키워드와 의미를 결합한 하이브리드 검색의 기반을 마련하고 증분 재색인으로 최신성을 유지함
DB | 목적 | 저장 내용 | 검색 유형 | 근거
Chunk DB | 검색 최소 단위 관리 | 제목·본문·요약·위치·매핑 | - | DTR-003
Index DB | 색인 기반 검색 | 키워드·메타 색인 | 키워드 검색 | DTR-003
Vector DB | 의미 기반 검색 | 임베딩 벡터 | 의미 검색 | DTR-003
매핑 관리 | 연계 검색 | Index↔Vector 매핑 | 하이브리드 | DTR-003
검색대상 수집·정규화
검색대상 수집
(내부 등록·외부 연계데이터 / 설명문서·샘플·미리보기)
비정형 정보 수집
(README·매뉴얼·전사문 / 자막·이미지·라벨 설명)
정규화·식별자 부여
(데이터셋·파일·레코드·청크 / 고유 ID·상하위 관계)
검색 3대 DB 구축
Chunk DB
최소 단위 분할(청킹) / 제목·본문·요약·위치정보
Index DB
색인 기반 검색 / 키워드·메타 색인
Vector DB
의미 기반 검색 / 임베딩 벡터
증분 수집·재색인 운영
신규 등록·수정·배포·폐기·비공개 전환 등 상태 변화 발생
증분 수집 및 재색인
(상태 식별자 2.2.4 연계)
  검색 단위별(데이터셋·파일·레코드·청크) 고유 식별자·상하위 관계 관리 (FR-011)
  통합 메타데이터의 검색용 키워드·요약·분류·임베딩 연계 필드 활용 (DR-014)
  하이브리드 검색(키워드+의미) 기반은 다음 단계(2.5.2 벡터화)에서 상세 구현
Index DB ↔ Vector DB 매핑 유지, 질의 시 연계 검색
HNINE

## Slide 118
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.2 검색 필요 정보 선별 및 벡터화
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(선별·벡터화) 검색 가치가 높은 정보를 선별하고 전처리·임베딩 벡터화하여 Vector DB에 저장(FR-011)하며, 색인 검색과 결합한 하이브리드 검색(FR-012)의 기반을 완성함
정보 선별·벡터화를 통한 하이브리드 검색 기반 완성
FR-011, FR-012
  (선별·벡터화 목적) 검색 대상 중 의미 검색에 실질적으로 기여하는 정보를 선별하고 벡터화하여, 자연어 질의에 대한 의미 기반 검색 정확도와 처리 효율을 확보함(FR-011·FR-012)
  모든 정보를 무차별 벡터화하지 않고 검색 가치가 높은 필드를 선별하여 비용·성능 최적화
  색인 검색(정확 매칭)과 벡터 검색(의미 유사)의 강점을 결합하는 하이브리드 기반 마련
① 정보 선별
② 전처리·벡터화
③ 질의이해
④ 하이브리드 준비
검색 가치 높은 필드 선별
전처리→임베딩 →Vector DB
보정·확장·의도 분석
BM25 +벡터 결합·재정렬·필터
  (전처리·임베딩 벡터화) 선별 정보를 전처리한 뒤 임베딩 모델로 벡터화하여 Vector DB에 저장함(FR-011)
  전처리(정규화·불용어 제거·토큰화)→임베딩 모델(텍스트→벡터)→Vector DB 저장(벡터·메타 매핑)
  Index DB와 매핑을 유지하여 질의 시 색인·벡터 연계 검색 지원
  (자연어 질의이해) 사용자 질의를 이해하기 위해 보정·확장·의도 분석을 수행하고 질의를 벡터화함(FR-012)
  오탈자·띄어쓰기 보정, 불용어 제거, 약어·동의어 확장, 전문용어 정규화
  핵심 주제어·도메인·데이터 유형·활용 목적·검색 의도 분석 후 검색조건 반영
  (하이브리드 검색 준비) 색인 검색(BM25)과 벡터 검색(의미)을 병렬 수행하고 결과를 결합·재정렬·필터링할 수 있도록 준비함(FR-012)
  BM25 점수와 벡터 유사도를 정규화·결합하여 최종 랭킹 산정
  재정렬: 최신성·품질등급·활용도·공개범위·다운로드 가능 여부 반영
  다면 필터: 도메인·유형·모달리티·언어·제공기관·품질등급·라이선스·구축연도
  (산출·정합) 벡터화 파이프라인 정의서·임베딩 정책서로 구체화하며, 검색 대상 정비(2.5.1)·온톨로지 /지식DB(2.5.3)·검색 정확도 검증(2.5.4)과 정합됨
  (검색 필요 정보 선별) 검색에 활용할 정보를 선별하고 노이즈를 제거함(FR-011)
  선별 대상: 제목·설명·요약·키워드·분류, 전사문·자막·라벨 설명(청크)
  선별 기준: 검색 가치·의미 밀도가 높은 필드 우선, 중복·노이즈 제거
HNINE

## Slide 119
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.2 검색 필요 정보 선별 및 벡터화
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(벡터화 예시) 정보 선별부터 임베딩 벡터화, 하이브리드 검색 준비까지의 파이프라인을 제시하여 검색 정보 선별·벡터화의 구체적 실행 형태를 예시함
검색 정보 선별 및 벡터화 파이프라인
FR-011, FR-012
하이브리드 검색 구성 요소
  검색 가치 높은 정보만 선별·벡터화하여 처리 효율을 확보하고, 색인 검색의 정확성과 벡터 검색의 의미 이해를 결합함으로써 자연어 질의에 대한 탐색 정확도를 높임
구성 요소 | 방식 | 강점 | 근거
색인 검색(BM25) | 키워드 정확 매칭 | 정확한 용어 검색 | FR-012
벡터 검색 | 임베딩 유사도 | 의미·유의어 검색 | FR-011·012
하이브리드 결합 | 점수 정규화·결합 | 정확+의미 동시 | FR-012
재정렬 | 최신성·품질·활용도·공개·다운로드 | 실용 순위 | FR-012
다면 필터 | 도메인·유형·모달리티·언어·기관·품질·라이선스·연도 | 정밀 탐색 | FR-012
  질의이해: 오탈자·띄어쓰기 보정, 불용어 제거, 약어·동의어 확장, 전문용어 정규화 (FR-012)
  재정렬: 최신성·품질등급·활용도·공개범위·다운로드 가능 여부 반영 (FR-012)
  다면 필터: 도메인·데이터 유형·모달리티·언어·제공기관·품질등급·라이선스·구축연도 (FR-012)
  검색 엔진 정확도 검증은 다음 단계(2.5.4)에서 수행
검색 필요 정보 선별
선별 대상 정보
제목·설명·요약·키워드·분류 / 전사문·자막·라벨 설명(청크)
선별 기준
검색 가치·의미 밀도 높은 필드 / 중복·노이즈 제거
하이브리드 검색 준비 (FR-012)
색인 검색 BM25
키워드 정확 매칭
벡터 검색
임베딩 유사도
하이브리드 결합·랭킹
점수 정규화·재정렬·필터
전처리 → 임베딩 벡터화
전처리
정규화·불용어·토큰화
Index DB 연계
색인 매핑
임베딩 모델
텍스트→벡터 변환
Vector DB 저장
벡터·메타 매핑
HNINE

## Slide 120
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.3 온톨로지 및 지식 데이터베이스 구축
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(지식 구조화) 데이터셋·기관·도메인·품질·권리 등 핵심 개체와 관계를 온톨로지로 모델링(FR-022)하고 지식DB로 축적(FR-023)하여, 단순 키워드를 넘어선 관계기반 의미 탐색(FR-024)을 실현하는 지식 기반을 구축함
온톨로지 모델링 및 관계기반 의미 탐색 실현 지식 기반 구축
FR-022, FR-023, FR-024
  (구축 목적) 데이터 간 의미적 관계를 구조화하여, 키워드 일치를 넘어 개념·관계 기반의 탐색과 설명 가능한 추천을 실현함(FR-022·023·024)
  흩어진 개념·용어를 공통 체계로 정립하여 검색·추천·에이전트 서비스의 의미 이해 기반 마련
  지능형 검색(2.5.2)·머신리더블(2.7)과 연계하여 의미 검색 수준을 고도화
① 온톨로지 모델링
② 지식DB 구축
③ 지식 연계
④ 의미 탐색
핵심 개체·관계·용어 표준화
개체·속성·관계·규칙 저장
메타·코드·권리·품질 연계
관계기반 탐색·설명가능 추천
  (지식DB 구축) 온톨로지 구조를 반영하여 개체·속성·관계·규칙 정보를 저장·조회·갱신하는 지식DB를 구축함(FR-023)
  저장구조: 개체·속성·관계·규칙·식별자·버전·출처·유효기간
  지식 노드·관계 엣지의 생성·수정·삭제·비활성화·버전관리 지원
  검색·추론·추천·머신리더블 응답에 활용 가능한 조회 성능·확장성 확보
  (산출·정합) 온톨로지 정의서·지식DB 설계서·의미탐색 API 명세로 구체화하며, 검색 정보 벡터화(2.5.2)·검색 정확도 검증(2.5.4)·머신리더블(2.7)과 정합됨
  (온톨로지 모델링) 핵심 개체와 관계를 식별·구조화하고 공통 용어·속성 체계를 표준화함(FR-022)
  핵심 개체: 데이터셋·기관·도메인·데이터유형·품질·권리·제공방식·활용목적
  관계: 상하위·연관·포함·참조·제약 관계 정의 / 개체별 속성·필수여부·다중값·식별자 표준화
  공통 용어·속성 사전·코드체계·분류체계·동의어·영문명 정리·표준화
  (지식 수집·연계) 메타데이터·코드체계·분류·운영·권리·품질정보를 지식DB에 연계·등록하여 지식자산으로 축적함(FR-023)
  통합 메타데이터(DR-014)·공통 코드(FR-005)와 연계하여 일관성 확보
  (의미기반 탐색) 관계정보를 활용하여 의미 확장 검색·관계기반 탐색·추천을 지원하고 추천 이유·관계 경로를 제시함(FR-024)
  특정 데이터셋과 연관된 기관·도메인·유사 데이터·권리조건을 관계 따라 탐색
  상위·하위·연관 개념 반영 탐색, 추천 이유·관계 경로를 함께 제시(설명가능)
  지능형 검색·머신리더블 에이전트·메타관리시스템과 공통 API로 연계
HNINE
HNINE
Ontology Layer
원천 DB의 복잡한 스키마를
논리적 가상 계층으로
추상화 하여 도메인 모델로
변환
온톨로지 계층 기반
도메인 용어 변환
Metadata Layer
정형·비정형 데이터의 속성,
관계, 컨텍스트를 다차원
메타데이터로 색인화하여
검색 정확도와 재현율 확보
다차원 메타데이터
기반 통합검색
Recommendation Layer
사용자 질의 패턴과 데이터 간
의미적 연관성을 학습하여
명시적으로 검색하지 않은
관련 정보까지 선제적으로 추천
지능형
연관 데이터추천
  단순한 키워드를 넘어 관계 기반 의미 탑색이 가능 하도록 온톨로지 지식 DB 구축

## Slide 121
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.5.4 검색 정확도 검증
  2.5 지능형 검색 기반 구축
(정확도 검증) 정밀도·재현율·순위 품질·응답시간 등 정량 평가지표와 질의-정답 테스트셋 기반 검증 절차(TR-001)로 하이브리드 검색의 정확도를 측정하고, 미달 시 튜닝·재검증을 반복하여 검색 품질을 확보함(FR-012)
정량 평가지표와 검색 정확도 측정을 통한 검색 품질 확보
FR-012, TR-001
  (검증 목적) 구축한 지능형 검색의 실제 정확도를 정량 지표로 측정·검증하여, 목표 검색 품질을 달성했는지 객관적으로 확인하고 미달 시 개선함(FR-012·TR-001)
  검색 품질을 주관 평가가 아닌 표준 지표로 측정하여 객관성·추적성 확보
  하이브리드 검색(색인+벡터)·재정렬·필터의 효과를 정량 평가
① 지표 정의
② 테스트 실행
③ 측정·판정
④ 튜닝·재검증
정밀도·재현율·순위· 응답시간
질의-정답 테스트케이스
기대결과 대조·목표 대비 판정
미달 튜닝·목표 달성까지 반복
  (검증 절차) 질의-정답 테스트셋을 구성하고 테스트케이스를 실행하여 지표를 측정·판정함(TR-001)
  테스트셋 구성(질의-정답 셋)→검색 실행(테스트케이스)→지표 측정(기대결과 대조)→판정(목표치 대비 합격/보완)
  요구사항별 테스트케이스와 기대결과를 연결하여 추적 가능하도록 구성
  (산출·정합) 종합테스트계획서·테스트케이스목록·결함관리대장으로 구체화하며(TR-001 산출물), 벡터화(2.5.2)·온톨로지/지식DB(2.5.3)·통합 성능 시험(2.8)과 정합됨
  (정확도 평가지표) 검색 특성에 맞는 정량 지표를 정의하여 정확도를 측정함(FR-012)
  정밀도(Precision): 검색 결과 중 적합 문서 비율 / 재현율(Recall): 적합 문서 중 검색된 비율
  순위 품질(nDCG 등): 상위 노출의 적절성 / 응답시간: 검색 3초 이내(PR-001 연계)
  (결함 개선·재검증) 목표 미달 항목을 분석하고 검색을 튜닝한 뒤 재검증을 반복함(FR-012·TR-001)
  미달 항목 분석(결함 원인 진단)→검색 튜닝(랭킹·가중치·동의어 사전)→재검증(목표 달성까지 반복)
  결함 심각도·조치 결과·재시험 이력을 관리
  (판정 기준·목표) 지표별 목표치를 사전 정의하고 목표 달성 여부로 합격을 판정하며 발주기관 검토가 가능하도록 지원함(TR-001)
  목표치는 데이터 특성·검색 유형을 고려하여 설정하고 시험 결과로 검증(구체 목표값은 상세설계·시험계획에서 확정)
HNINE

## Slide 122
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.1 데이터 구조 확인 기능 제공
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(구조·카탈로그 확인) 내·외부 카탈로그를 통합하고 데이터의 메타 구조·파일 구성·품질·이용조건·접근방법을 확인(DR-014)하여 일관된 탐색·상세조회를 제공하며, 마크다운 전환 제공(FR-025)으로 제공 기반을 정비함
일관된 탐색·상세조회를 제공 및 마크다운 전환 제공
FR-025, FR-014
  (확인 목적) 데이터 제공에 앞서 데이터의 구조·메타·구성·제공조건을 확인·표준화하여, 이용자가 데이터를 정확히 이해하고 적절한 방식으로 접근할 수 있도록 기반을 정비함(FR-025·DR-014)
  내부·외부 카탈로그를 통합 대상으로 구성하여 일관된 탐색 경험 제공
  확인된 구조는 미리보기·부분제공(2.6.2)·대용량 전송(2.6.3)·API 제공(2.6.4)의 기반
① 카탈로그 통합
② 구조·메타 확인
③ 상세조회·제공표시
④ 마크다운 제공
내외부 카탈로그 통합 검색
메타·파일·품질·접근 확인
상세 통합 제공· 제공형태 표시
메타·설명 마크다운 전환
  (데이터 구조·메타정보 확인) 데이터셋의 메타 구조·파일 구성·품질·이용조건·접근방법을 확인함(DR-014)
  (메타 구조) 식별자·유형·출처·버전 / 파일·구성: 파일세트·포맷·수량
  (품질·이용조건) 품질등급·라이선스 / 접근방법: 직접·외부·신청 구분
  (산출·정합) 카탈로그 정의서·데이터 구조 확인서로 구체화하며, 통합 메타데이터(DR-014)·미리보기/ 부분제공(2.6.2)·대용량 전송(2.6.3)·머신리더블(2.7)과 정합됨
  (통합 카탈로그 구성) 내부 자체 카탈로그와 외부 원윈도우 카탈로그를 통합 검색 대상으로 구성함(FR-025)
  키워드 기반 통합검색·결과목록, 도메인·데이터유형·제공형태·품질·라이선스·기관·최신성 조건검색·패싯 탐색
  동의어 사전·분류체계·키워드 표준화로 검색 정합성 확보
  (카탈로그 상세조회) 데이터 설명·구축배경·제공기관·메타·품질·이용조건·접근방법·관련 링크를 상세 화면에서 통합 제공함(FR-025)
  내부·외부 구분에 따라 직접 다운로드·외부 이동·신청 필요 여부를 명확히 표시
  유사 데이터·관련 기관·연관 데이터 추천 영역 연계
  (마크다운 전환 제공) 현 AI허브 및 신규 학습데이터의 메타·설명정보를 마크다운 형태로 전환하여 제공함(FR-025)
  기계·에이전트 친화 형식으로 제공하여 머신리더블(2.7)·에이전트 연계 기반 마련
HNINE

## Slide 123
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.1 데이터 구조 확인 기능 제공
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(구조 확인 예시) 통합 카탈로그 구성부터 데이터 구조·메타 확인, 상세조회·제공형태 표시, 마크다운 제공까지의 흐름을 제시하여 데이터 구조 확인의 구체적 실행 형태를 예시함
데이터 구조 확인 및 카탈로그 구성
FR-025, FR-014
  동의어 사전·분류체계·키워드 표준화로 검색 정합성 확보, 패싯 탐색 제공 (FR-025)
  확인된 데이터 구조는 미리보기·부분제공(2.6.2)·대용량 전송(2.6.3)·API 제공(2.6.4)의 기반
데이터 구조 확인 항목
  내외부 카탈로그를 통합하고 데이터 구조·제공조건을 사전 확인함으로써, 이용자에게 일관된 탐색·상세조회를 제공하고 미리보기·대용량 전송·API 제공의 정확한 기반을 마련함
확인 영역 | 확인 항목 | 활용 | 근거
메타 구조 | 식별자·유형·출처·버전 | 카탈로그 표기·검색 | DR-014
파일 구성 | 파일세트·포맷·수량 | 다운로드·전송 방식 결정 | FR-025
품질·이용조건 | 품질등급·라이선스 | 이용 안내·접근 제어 | FR-025
접근방법 | 직접·외부·신청 구분 | 제공 형태 표시 | FR-025
마크다운 | 메타·설명 전환 | 에이전트 친화 제공 | FR-025
통합 카탈로그 구성
내부 자체 카탈로그
등록 데이터셋
통합 검색 대상
키워드·조건·패싯
데이터 구조·메타정보 확인 (DR-014)
메타 구조 확인
식별자·유형·출처·버전
접근방법 확인
직접·외부·신청
파일·구성 확인
파일세트·포맷·수량
품질·이용조건 확인
품질등급·라이선스
상세조회·제공 형태 표시 (FR-025)
카탈로그 상세조회
설명·메타·품질·이용조건·링크
제공 형태 명확 표시
직접 다운로드·외부 이동·신청 필요
외부 원윈도우 카탈로그
연계 데이터셋
마크다운(Markdown) 전환 제공
메타·설명정보를 기계·에이전트 친화 형식으로 제공 (FR-025)
HNINE

## Slide 124
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.2 미리보기 및 부분 제공 구현
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(사전 확인 제공) 전체 다운로드 이전에 데이터 미리보기·샘플파일(FR-014)과 부분데이터 추출·부분 전송(FR-027)을 제공하여, 이용자가 데이터 적합성을 확인하고 불필요한 대용량 전송을 절감하도록 지원함
미리보기·샘플파일과 부분데이터 추출·부분 전송 제공
FR-014, FR-027
  (제공 목적) 이용자가 전체 데이터를 내려받기 전에 데이터의 구조·내용·품질을 확인할 수 있도록 미리보기·샘플·부분 제공을 지원하여, 선택 정확도를 높이고 전송 자원을 절감함(FR-014·FR-027)
  "받아본 뒤 확인"이 아닌 "확인 후 선택" 구조로 이용자 편의·자원 효율 동시 확보
  데이터 구조 확인(2.6.1)에서 파악한 구조·메타를 미리보기로 시각화
① 미리보기
② 샘플 제공
③ 부분 추출
④ 부분 전송
레코드·구조· 메타 미리보기
대표 샘플셋·샘플 다운로드
조건·범위 지정 추출·API
이어받기·필요 부분만 전송
  (샘플파일 제공) 대표 샘플셋을 구성하여 샘플파일·샘플 다운로드 기능을 제공함(FR-014)
  전체 구조를 대표하는 샘플을 제공하여 이용자가 형식·품질을 사전 검증
  공개형·승인형 구분에 따라 샘플 제공 범위를 차등 적용
  (산출·정합) 미리보기·샘플 제공 정의서·부분제공 API 명세로 구체화하며, 데이터 구조 확인(2.6.1)·대용량 전송(2.6.3)·API 제공(2.6.4)과 정합됨
  (데이터 미리보기) 데이터 상세 화면에서 일부 레코드·이미지·텍스트와 구조·필드를 미리보기로 제공함(FR-014)
  데이터 유형별 미리보기: 텍스트 일부·이미지 썸네일·표 레코드·어노테이션 예시
  메타·통계 미리보기: 항목·분포·품질 요약을 함께 제시
  (부분 제공 — API·부분 전송) 조건·범위를 지정하여 부분데이터를 추출하고 필요한 부분만 전송함(FR-014·FR-027)
  부분데이터 추출: 조건·범위 지정 추출 / 샘플 조회 API: 메타·조건검색 조회
  부분 전송(이어받기·전송 상태 확인, FR-027)으로 필요 부분만 효율 전송
  (이용자 효과) 전체 다운로드 전 데이터 적합성을 확인하여 불필요한 대용량 전송을 절감하고 선택 정확도를 높임
  4개월 내 서비스 개시·대용량(3.9PB급) 운영 환경에서 전송 자원 절감 효과 큼
HNINE

## Slide 125
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.3 대용량 다운로드 구현
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(상용 대체·자체 구현) 상용 전송솔루션(INNORIX) 종속을 해소하기 위해 오픈소스 기반 대용량 전송을 자체 구현하여 분할 다운로드·이어받기·재시도·무결성 검증(FR-027)을 제공하며, 오픈소스 라이선스 컴플라이언스(DR-023)를 관리함
오픈소스 기반 대용량 전송 자체구현
FR-027, DR-023
  (구현 목적) 대용량 학습데이터를 이용자 단말에 상용 에이전트 설치 없이 안정적으로 제공하기 위해, 웹 표준 기반 오픈소스 대용량 전송을 자체 구현하여 상용 종속과 이용자 설치 부담을 근본 해소함(FR-027·COR-001)
  현행 INNORIX EX Agent(OS별 설치·이어받기 실패 시 재설치)의 구조적 제약 제거
  1.2.2 대체 유형·1.4.4 상용 종속 배제 원칙의 실제 구현 지점
① 오픈소스 채택
② 전송 기능 구현
③ 접근제어·이력
④ 컴플라이언스 관리
웹 표준 기반 전송 자체 구현
분할·이어받기·재시도·무결성
권한 제어·전송 이력 기록
라이선스·취약점·대체 검토
  (접근제어·이력 관리) 권한·이용조건 기반 접근제어와 전송 이력 관리를 적용함(FR-027)
  데이터셋·버전·패키지 단위 제공경로 관리, 권한·이용조건 기반 접근제어
  다운로드 성공/실패·재시도·중복요청·부분전송 이력 기록
  (산출·정합) 대용량 전송 설계서·오픈소스관리대장·컴플라이언스검토서로 구체화하며, 미리보기/부분제공(2.6.2)·API 제공(2.6.4)·표준 프레임워크(1.4.4)·기능 전환(1.2.2)과 정합됨
  (대용량 전송 핵심 기능) 분할 다운로드·이어받기·재시도·무결성 검증을 자체 구현함(FR-027)
  분할 다운로드(청크 분할 전송)·이어받기(중단 지점 재개)·재시도(실패 자동 재전송)·무결성 검증(체크섬 확인)
  압축 패키징·전송 상태 확인, 데이터셋·버전·패키지 단위 제공
  (오픈소스 라이선스 컴플라이언스) 채택 오픈소스의 라이선스·취약점·대체 가능성을 검토·관리함(DR-023)
  라이선스 검토(허용·제한·Copyleft 계열 별도 검토), 취약점 점검·버전관리, 대체 가능성 검토
  오픈소스관리대장·컴플라이언스검토서로 관리, 허용 라이선스 우선 채택
  (성능·확장) 대용량 스트리밍·분할 전송의 수평 확장 구조를 적용하고 동시 다운로드 부하에 대응함(PR-004)
  스케일아웃·세션 분산으로 동시 대용량 다운로드 처리, 대용량(3.9PB급) 운영 대비
HNINE

## Slide 126
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.3 대용량 다운로드 구현
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(대체 구조 예시) 상용 종속에서 오픈소스 자체 구현으로의 전환, 대용량 전송 핵심 기능, 라이선스 컴플라이언스 관리를 제시하여 대용량 다운로드 제공의 구체적 실행 형태를 예시함
대용량 다운로드 제공 구조
FR-027, DR-023
오픈소스 라이선스 컴플라이언스 (DR-023)
라이선스 검토
허용·제한·Copyleft
취약점 점검
보안 취약점·버전관리
대체 가능성 검토
오픈소스관리대장 관리
대용량 전송 핵심 기능 (FR-027)
분할 다운로드
청크 분할 전송
이어받기
청크 분할 전송
재시도
실패 자동 재전송
무결성 검증
체크섬 확인
압축 패키징· 전송 상태 확인
데이터셋·버전· 패키지 단위
권한·이용 조건 기반 접근제어
상용 종속 → 오픈소스 자체 구현
INNORIX EX Agent
법령·규정·매뉴얼 근거법령·규정·매뉴얼 근거
오픈소스 기반 대용량 전송
웹 표준(HTTP/S)·에이전트 미설치
상용 대비 오픈소스 자체 구현 개선
  상용 전송솔루션을 오픈소스 자체 구현으로 대체하여 이용자 설치 부담과 라이선스 비용을 제거하고, 분할·이어받기·무결성 검증과 컴플라이언스 관리로 안정적이고 종속 없는 대용량 제공을 실현함
구분 | 현행(INNORIX, 상용) | 개선(오픈소스 자체 구현) | 근거
설치 | OS별 전용 에이전트 설치 | 웹 표준·에이전트 미설치 | COR-001
전송 | 이어받기·재시도 | 분할·이어받기·재시도·무결성 검증 | FR-027
라이선스 | 상용 라이선스 비용·종속 | 허용 라이선스·컴플라이언스 관리 | DR-023
확장 | 벤더 종속 | 수평 확장·동시처리(PR-004) | PR-004
이력 | 제한적 | 성공/실패·부분전송 이력 기록 | FR-027
상용 라이선스 비용·OS별 설치 부담 제거 → 이용자 편의·라이선스 리스크 근본 해소
HNINE

## Slide 127
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.4 API 제공 기능 구현
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(표준 API·통제) 인증활용 계정·API Key/Token 기반 인증(DR-024)으로 접근을 통제하고 표준 API(메타조회·조건검색·샘플조회·부분추출)를 제공하며, 쿼터·모니터링·활용 추적(FR-015)으로 안전하고 추적 가능한 API 제공 체계를 구현함
쿼터·모니터링·활용 추적이 가능한 API 제공 체계 구현
FR-015, DR-024
  (구현 목적) 학습데이터를 프로그래밍 방식으로 안전하게 제공하기 위해, 인증·권한 통제 하에 표준 API를 제공하고 이용량·활용행위를 추적·관리함(FR-015·DR-024)
  이용자·기관·데이터 등급별로 차등 인증·통제를 적용하여 보안성 확보
  다운로드형(2.6.3)과 함께 API형 제공 채널을 완성
① 인증·권한
② Key 발급
③ 표준 API 제공
④ 쿼터·추적
인증활용 계정·역할기반 승인
API Key/Token 발급·갱신
메타·검색·샘플· 부분추출 API
쿼터 제한·활용 추적· 모니터링
  (인증·승인·권한 관리) 인증활용 계정 체계로 활용 주체를 식별하고 신청·승인·권한·API Key를 통합 관리함(FR-015·DR-024)
  인증활용 계정: 기관·기업·연구자 등 활용 주체·목적 식별(계정 유형·신청·승인·권한 기준·변경/회수)
  이용신청→승인→권한 부여→권한 회수→사용 만료 통합 관리, 역할기반 접근권한·데이터셋별 이용정책 연계
  공개 데이터·제한 데이터에 서로 다른 통제 수준 적용
  (표준 API 제공) 메타데이터 조회·조건검색·샘플데이터 조회·부분데이터 추출을 위한 표준 API를 제공함(FR-014·FR-015)
  REST·OpenAPI 표준(DR-017)으로 제공, 응답포맷·오류코드·인증·버전관리 표준화
  머신리더블(2.7)·에이전트 연계를 고려한 표준 인터페이스 제공
  (API Key·Token·쿼터 관리) API Key/Token을 발급·갱신·폐기하고 호출량 쿼터를 관리함(FR-015)
  API 제공·스트리밍 제공에 필요한 Key/Token 발급·갱신·폐기
  쿼터(호출량 제한·과금 기준)로 자원 남용 방지·공정 이용 보장
  (통합 모니터링·활용 추적) 제공방식별 이용량·성능·오류·장애·처리 현황을 통합 모니터링하고 활용행위를 추적함(FR-015·DR-024)
  다운로드·API 호출·스트리밍·샘플 조회 활용행위를 계정·기관·데이터셋 단위로 로그·통계 추적
  정기 권한 점검(반기 1회)·장기 미사용 계정(90일) 비활성화·퇴직/직무변경자 권한 회수
  (산출·정합) API 명세서·인증활용 계정 체계 설계서·활용 추적관리 설계서로 구체화하며, 대용량 다운로드(2.6.3)·머신리더블(2.7)·인터페이스 표준(DR-017)과 정합됨
HNINE

## Slide 128
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.4 API 제공 기능 구현
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(API 구조 예시) 인증·권한부터 표준 API 제공, 쿼터·모니터링·활용 추적으로 이어지는 구조를 제시하여 API 제공 기능의 구체적 실행 형태를 예시함
API 제공 및 운영지원 구조
FR-015, DR-024
표준 API 구성
  인증활용 계정과 API Key 기반으로 접근을 통제하고 표준 API를 제공하며 활용행위를 계정 단위로 추적함으로써, 안전하고 추적 가능한 프로그래밍 방식 데이터 제공을 실현함
API | 기능 | 인증·통제 | 근거
메타데이터 조회 | 데이터셋 메타 정보 | API Key·공개범위 | FR-014·015
조건검색 | 필터·조건 검색 | API Key | FR-014
샘플 조회 | 샘플데이터 조회 | API Key·쿼터 | FR-014
부분데이터 추출 | 조건·범위 추출 | 권한·이용조건 | FR-014·027
활용 추적 | 호출 이력·통계 | 계정·기관·데이터셋 | DR-024
인증·승인·권한 (FR-015·DR-024)
라이선스 검토
기관·기업·연구자 식별
신청·승인·권한
역할기반·등급별 차등
API Key·Token 발급
발급·갱신·폐기
표준 API 제공 (FR-014 연계)
메타데이터 조회
데이터셋 정보
부분데이터 추출
범위 추출
조건 검색
필터 검색
샘플 조회
샘플데이터
쿼터·모니터링·활용 추적
쿼터 관리
호출량 제한·과금 기준
통합 모니터링
이용량·성능·오류·장애
활용 추적 (DR-024)
계정·기관·데이터셋 단위
정기 권한 점검(반기 1회) · 장기 미사용 계정(90일) 비활성화 · 퇴직·직무변경자 권한 회수 (FR-015)
  공개 데이터·제한 데이터 통제 수준 차등, 데이터셋별 이용정책 연계 (FR-015)
  다운로드·API 호출·스트리밍·샘플 조회 활용행위를 로그·통계로 추적 (DR-024)
REST·OpenAPI 표준(DR-017) · 응답포맷·오류코드·인증·버전관리
HNINE

## Slide 129
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.6.5 동시 접속 및 장애 복구 대비
  2.6 데이터 제공 및 대용량 전송 구현
(동시성·복구) 동시 접속·동시 처리 부하를 큐·스케일아웃·세션 분산으로 분산(PR-004)하고 내외부 연계 장애를 격리(PR-005)하며, RPO/RTO 기반 백업·복구 체계(DR-019)로 데이터 훼손·침해에 대비하는 고가용 운영 기반을 설계함
동시접속 및 장애 복구 대비를 위한 운영기반 설계
PR-004, PR-005, DR-019
  (설계 목적) 다수 이용자·작업이 동시 발생하는 대용량 제공 환경에서도 서비스 품질을 유지하고, 장애·재해 시 신속히 복구하여 서비스 연속성을 확보함(PR-004·PR-005·DR-019)
  동시 대용량 다운로드(2.6.3)·API 호출(2.6.4) 부하를 안정 처리
  시스템 안정성(PR-003)과 연계하여 무중단·복구 목표를 함께 달성
① 동시처리 기준
② 부하 분산
③ 연계 장애 격리
④ 백업·복구
동시접속·처리 허용범위 정의
큐·스케일아웃·세션 분산
비동기·예외 통제·모니터링
RPO/RTO·복구훈련·분리보관
  (동시접속·동시처리 기준) 주요 작업의 동시처리 허용범위를 정의하고 피크·이벤트성 부하를 고려한 성능 목표를 산정함(PR-004)
  동시 접속자 수·동시 API 호출·동시 다운로드·동시 배치·동시 승인 처리 허용범위 정의
  부하시험 결과로 임계치·증설 기준·우선순위 정책 정립
  (자원 할당·확장) 메시지 큐·작업 큐·스케일아웃·세션 분산·캐시 구조로 부하 집중 시에도 서비스 저하를 최소화함(PR-004)
  부하 집중 작업을 큐로 분리하고 스케일아웃으로 수평 확장, 세션 분산으로 단일 노드 과부하 방지
  (내외부 연계 성능·장애 격리) 내외부 연계의 응답시간·처리량·재시도·장애 허용 기준을 정의하고 외부 장애가 전체로 확산되지 않도록 격리함(PR-005)
  연계 성능 기준(응답·처리량·재시도)·비동기 처리·예외 통제
  연계별 처리량·오류율·지연시간 모니터링, 외부 시스템 장애 시 서비스 전체 중단 방지
  (백업·복구 체계) 백업 범위·주기와 RPO/RTO 목표를 정의하고 복구 검증·분리보관으로 데이터 훼손·침해에 대비함(DR-019)
  백업 범위·주기: 전체·증분·로그백업·스냅샷·장기보관본 / RPO·RTO 목표·복구 우선순위·SLA 명시
  정기 복구훈련·백업본 무결성 검증·암호화 보관·접근권한 통제
  랜섬웨어·위변조 대비 분리보관·변경불가 저장전략(WORM)
  (산출·정합) 동시처리 기준서·연계 성능 기준서·백업복구 설계서(RPO/RTO·SLA)로 구체화하며, 시스템 안정성(2.1.3·PR-003)·대용량 제공(2.6.3·2.6.4)·인프라 이중화(Module 4)와 정합됨

## Slide 130
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.7.1 정보 표준화
  2.7 머신리더블 정보 서비스 구현
(표준화 기반) 공공데이터 공통·기관 표준을 준수하여 데이터 표준을 제정(DTR-001)하고 공통 스키마·표준 응답 구조(FR-019)를 정의하여, 연계 시스템별 개별 변환 부담을 없앤 일관된 머신리더블 제공 기반을 마련함
데이터 표준을 정의하여 일관된 머신리더블 제공 기반 마련
FR-019, DTR-001
  (표준화 목적) 외부 시스템·AI 에이전트가 데이터를 일관되게 해석·활용하도록 데이터 구조·용어·코드와 응답 구조를 표준화하여, 연계 시스템별 개별 파싱·변환 부담을 최소화함(FR-019·DTR-001)
  표준화는 머신리더블 인터페이스(2.7.2)·API 제공(2.6.4)의 전제 기반
  개방 대상·내부 운영 데이터 모두 표준 준수를 검토하고 이력 관리
① 동시처리 기준
② 부하 분산
③ 연계 장애 격리
④ 백업·복구
동시접속·처리 허용범위 정의
큐·스케일아웃·세션 분산
비동기·예외 통제·모니터링
RPO/RTO·복구훈련·분리보관
  (데이터 표준 준수) 공공데이터 공통표준과 발주기관 기관표준을 준용하여 데이터 구조·메타데이터를 설계함(DTR-001)
  공공데이터 공통표준용어·단어·도메인·코드, 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 준수
  용어·단어·도메인·코드·상태값·식별자·메타항목을 표준에 맞춰 정의
  (DB 표준 제정) 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)을 정의하여 DB 표준을 제정함(DTR-001)
  공통표준·기관표준·국내외 산업표준을 준용하여 DB 표준 확정
  산출물: 표준용어·표준단어·표준도메인·표준코드 정의서
  (산출·정합) 표준용어·단어·도메인·코드 정의서로 구체화하며(DTR-001 산출물), 머신리더블 인터페이스(2.7.2)·통합 메타데이터(DR-014)·표준 프레임워크(1.4.4)와 정합됨
  (공통 스키마·표준 응답 구조) 공통 필드명·코드체계·오류코드·응답상태·페이지네이션·버전 식별자를 표준 응답 구조로 정의함(FR-019)
  공통 스키마·표준 응답 구조로 연계 시스템별 개별 파싱·변환 부담 최소화
  일관성 있는 데이터 제공으로 외부 시스템 재사용성 확보
  (표준 관리·현행화) 표준항목의 추가·변경·폐기 승인·이력을 관리하고 표준사전과 데이터항목의 일치 여부를 주기적으로 점검함(DTR-001)
  중앙메타데이터관리시스템·기관 메타관리체계와 연계 가능한 구조
  표준사전-데이터항목 정합성 주기 점검으로 표준 현행화 유지
HNINE
검토요청 2.6.5 동시접속 및 장애복구 라벨과 동일

## Slide 131
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.7.2 기계 판독 인터페이스 제공
  2.7 머신리더블 정보 서비스 구현
(기계 판독) 외부 시스템·AI 에이전트가 데이터 상태·버전·권리를 자동 판별(FR-020)하고 활용정보를 활용도 기반 탐색(FR-021)에 직접 쓸 수 있도록 REST API·MCP 인터페이스를 제공하며, 안전한 외부연계 통제(DR-021)를 적용함
REST API·MCP 인터페이스 제공 및 안전한 외부연계 통제 적용
FR-020, FR-021, DR-021
  (구현 목적) 화면 중심 조회 기능을 기계 호출 가능 구조로 전환하여, 외부 시스템·AI 에이전트가 데이터를 자동 탐색·판별·활용할 수 있도록 머신리더블 인터페이스를 제공함(FR-020·FR-021)
  정보 표준화(2.7.1)의 공통 스키마·표준 응답 구조를 기반으로 REST API·MCP 방식 제공
  외부 포털·챗봇·업무시스템·AI 에이전트가 직접 호출·재사용
① 인터페이스 제공
② 상태·조건 판별
③ 활용정보 제공
④ 안전 연계
REST API·MCP 기계 호출 구조
상태·버전·권리 자동 판별
활용 통계·유효지표·추세
게이트웨이·인증·비식별 통제
  (상태·조건 제공) 데이터셋의 상태·버전·제공 방식·권리 조건을 기계가 판별할 수 있는 구조화 정보로 제공함(FR-020)
  공개 여부·제공 가능 여부·제공 중단 여부·최신 버전·최신 갱신일을 구조화 상태정보로 제공
  라이프사이클(2.3)과 연계하여 상태 변경·버전 갱신을 준실시간 반영(버전 번호·변경일시·사유·상태 코드)
  (통합 메타조회) 복합 조건 검색과 데이터셋 ID 단일 호출 통합 조회를 제공함(FR-020)
  키워드·도메인·분류·유형·최신성·제공방식·활용 목적 복합 조건 정밀 검색
  데이터셋 ID 단일 호출로 메타·상태·제공방식·권리조건 통합 조회 → 에이전트 자동 탐색 효율 향상
  (산출·정합) 머신리더블 API 명세·외부연계 정의서로 구체화하며, 정보 표준화(2.7.1)·API 제공(2.6.4)·온톨로지/지식DB(2.5.3)·라이프사이클(2.3)과 정합됨
  (활용정보 제공) 활용 통계·유효 활용지표·추세·추천 연계 정보를 구조화하여 제공함(FR-021)
  (활용 통계) 다운로드·조회·활용도·전송량·순위·증감률
  (유효 활용지표) Effective Use·성과등록 연계·재사용 빈도(단순 조회량이 아닌 실제 활용도)
  (추세·추천 연계) 기간별 증감률·시계열 추세·인기 순위·도메인별 편차
  (외부연계 설계·통제) 외부 연계 대상·방식을 정의하고 안전한 연계 통제를 적용함(DR-021)
  연계 대상: 머신리더블 에이전트 서비스·데이터 카탈로그·저작권/라이선스·외부 플랫폼·인증기관
  안전 통제: API 게이트웨이·인증키·IP 제한·호출량 제한·서명/암호화·오류 재시도·로그, 비식별·메타 중심 연계 우선
HNINE

## Slide 132
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.7.3 접근 권한 관리
  2.7 머신리더블 정보 서비스 구현
(역할·등급 통제) 역할기반 접근제어와 데이터 등급별 차등 통제(FR-015)를 적용하고 신청·승인·회수의 권한 생애주기(DR-024)를 관리하며, 관리·물리·기술 보안통제(SR-002)로 안전한 접근 권한 체계를 구현함
역할·데이터 등급별 통제 및 접근 권한체계 구현
FR-015, DR-024, SR-002
  (관리 목적) 데이터 접근을 역할·데이터 등급·활용 목적에 따라 차등 통제하여, 인가된 주체만 적정 범위의 데이터에 접근하도록 보안을 확보함(FR-015·DR-024·SR-002)
  최소 권한 원칙을 적용하여 과다 권한 부여를 방지
  머신리더블 인증(2.7.2)·API 제공(2.6.4)의 접근 통제 계층 담당
① 인터페이스 제공
② 상태·조건 판별
③ 활용정보 제공
④ 안전 연계
REST API·MCP 기계 호출 구조
상태·버전·권리 자동 판별
활용 통계·유효지표·추세
게이트웨이·인증·비식별 통제
  (역할기반 접근제어) 관리자·일반사용자·기관담당자·검토자·승인자 등 역할별로 기능·데이터 접근범위를 차등 부여함(FR-015)
  역할별 접근 가능 기능·데이터 범위를 사전 정의하고 데이터셋별 이용정책과 연계
  역할 변경 시 권한을 즉시 조정하여 권한 잔존을 방지
  (데이터 등급별 차등 통제) 공개 데이터와 제한 데이터에 서로 다른 통제 수준을 적용함(FR-015·SR-002)
  공개 데이터: 기본 인증, 자유 조회·다운로드
  제한 데이터: 승인·강화 인증, 반출 통제, 활용 목적 확인
  (산출·정합) 권한체계 설계서·접근 통제 정책서로 구체화하며, 인증활용 계정(DR-024)·머신리더블 인터페이스(2.7.2)·외부제공 운영지원(2.6.4)·보안 기반(Module 4)과 정합됨
  (권한 생애주기 관리) 이용신청→승인·부여→이용·모니터링→회수·만료의 권한 생애주기를 통합 관리함(FR-015·DR-024)
  인증활용 계정 기반으로 신청·승인·권한 부여·회수·사용 만료 처리
  호출·활용 이력을 계정·기관·데이터셋 단위로 모니터링
  (정기 점검·보안통제) 권한을 정기 점검하고 관리·물리·기술 보안통제를 적용함(FR-015·SR-002)
  정기 점검(반기 1회): 권한 보유자·사유 적정성, 장기 미사용(90일) 비활성화, 퇴직/직무변경자 회수 이행
  점검 결과 문서화·정보보안 담당관 보고, 별첨 보안 준수사항·국가 정보보안 기본지침 준용

## Slide 133
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.1 개발 방법론 적용
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
(반복·병렬 개발) 4개월 사업기간에 대응하여 반복형·단계별 개발 방법론과 모듈별 병렬 개발(DR-016)을 적용하고, 사업수행계획·정기 보고·인수인계의 체계적 프로젝트 관리(OR-001)로 완성도와 일정 준수를 확보함
일정 준수 확보를 위한 모듈별 병렬 개발 적용
DR-016, OR-001
  (방법론 목적) 짧은 사업기간 내 대규모 통합체계를 안정적으로 구축하기 위해, 반복형·단계별 개발과 모듈별 병렬 개발을 결합하고 체계적 프로젝트 관리를 적용함(DR-016·OR-001)
  1차 필수 기능 우선 구축·조기 검증으로 서비스 개시 리스크 최소화
  컨소시엄 4사의 병렬 개발을 인터페이스 기반으로 통합
① 분석·설계
② 반복·병렬 개발
③ 시험·통합
④ 시범운영·관리
요구사항·아키텍처
모듈별 반복·컨소시엄 병렬
단위·통합 시험
안정화·정기 보고·인수인계
  (반복형·단계별 개발) 분석·설계→반복 개발→시험·통합→시범운영·안정화의 단계로 진행하되 모듈별 반복 구현을 적용함(DR-016)
  분석·설계(요구사항·아키텍처)→반복 개발(모듈별 반복 구현)→시험·통합(단위·통합 시험)→시범운영(안정화)
  각 반복 주기마다 검증·피드백을 반영하여 품질을 점진 향상
  (모듈별 병렬 개발) 모듈 독립성·인터페이스 기반 연계를 활용하여 컨소시엄 4사가 모듈을 병렬 개발함(DR-016)
  업무·공통 모듈(1차 필수 우선), 검색·머신리더블 모듈(2차 고도화)
  인터페이스 표준(DR-017)으로 통합 지점을 최소화하고 병렬 개발 효율 확보
  (산출·정합) 사업수행계획서·개발 방법론 정의서·WBS로 구체화하며, 프로토타입(2.8.2)·통합 성능/보안 시험(2.8.3)·안정성 우선(2.8.4)·계층 구조(2.1.1)와 정합됨
  (프로젝트 관리 체계) 사업수행계획·일정/진도 관리·정기 보고·인수인계의 프로젝트 관리를 수행함(OR-001)
  계약 후 10일 내 사업수행계획서(세부 산출내역·추진일정) 제출, PM 도구 기반 세부일정 관리
  주간·월간·중간·최종 정기 회의·보고, 사업 종료 전 인수인계 계획·문서화
  (품질·리스크·규정 준수) 품질·리스크·이슈 관리, 감리 협조, 범정부 정보자원관리시스템(IRM) 등록, 원격지 개발 시 보안관리대책을 적용함(OR-001)
  이슈·문제점 내용보고서 작성, 사업 종료 전 정보자원 IRM 등록·현행화ㅎ
HNINE

## Slide 134
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.1 개발 방법론 적용
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
(반복·병렬 개발) 4개월 사업기간에 대응하여 반복형·단계별 개발 방법론과 모듈별 병렬 개발(DR-016)을 적용하고, 사업수행계획·정기 보고·인수인계의 체계적 프로젝트 관리(OR-001)로 완성도와 일정 준수를 확보함
개발 방법론 및 프로젝트 관리 구조
DR-016, OR-001
개발 방법론 핵심 요소
  단계별·반복형 개발로 품질을 점진 향상하고 모듈 독립성을 활용해 컨소시엄 4사가 병렬 개발함으로써, 4개월의 짧은 기간에도 대규모 통합체계를 안정적으로 구축하고 일정을 준수함
구분 | 방법 | 4개월 대응 효과 | 근거
단계별 개발 | 분석→개발→시험→시범운영 | 단계별 리스크 조기 관리 | DR-016
반복 개발 | 모듈별 반복 구현·검증 | 품질 점진 향상 | DR-016
모듈 병렬 | 컨소시엄 4사 병렬 | 개발 기간 단축 | DR-016
1차 우선 | 필수 기능 우선 구축 | 서비스 개시 리스크↓ | DR-018
PM 체계 | 계획·회의·인수인계 | 일정 준수·완성도 | OR-001
반복형·단계별 개발 방법론 (4개월 사업 대응)
분석·설계
요구사항·아키텍처
시범운영
안정화
반복 개발
모듈별 반복 구현
시험·통합
단위·통합 시험
모듈별 병렬 개발 (DR-016)
업무·공통 모듈
1차 필수 우선
검색·머신리더블 모듈
2차 고도화
컨소시엄 병렬 개발
인터페이스 기반 통합
(관리 활동) 품질·리스크·이슈 관리 · 감리 협조 · 범정부 정보자원관리시스템(IRM) 등록
원격지 개발 시 보안관리대책 제시 (OR-001)
단계별 산출물·리스크 조기 식별→마감압박 대응
  모듈 독립성·인터페이스 기반 연계로 컨소시엄 4사 병렬 개발, 통합 지점 최소화 (DR-016)
  프로토타입(2.8.2)·통합 성능/보안 시험(2.8.3)·안정성 우선(2.8.4)과 연계
프로젝트 관리 체계 (OR-001)
사업수행계획
계약 후 10일 내
인수인계
문서화·이관
일정·진도 관리
PM 도구·세부일정
정기 보고·회의
주간·월간·중간·최종
HNINE

## Slide 135
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.2 프로토타입 확인
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
(사전 검증) 주요 이용 시나리오의 화면 흐름·상호작용을 개발 착수 전 프로토타입으로 검증(IR-002)하고 발주기관 검토·시연·피드백을 UI 설계에 반영하여, 개발 후반 재작업을 최소화하는 사전 검증 체계를 구현함
프로토 타입 개발을 통해 완성도와 일정 준수 확보
IR-002
  (검증 목적) 핵심 기능의 화면 흐름과 상호작용을 개발 이전에 프로토타입으로 검증하여, 요구사항 오해·설계 결함을 조기에 발견하고 개발 리스크를 낮춤(IR-002)
  "만든 뒤 수정"이 아닌 "검증 후 개발" 구조로 4개월 사업의 재작업 리스크 최소화
  개발 방법론(2.8.1) 반복 주기의 초기 검증 지점
① 프로토타입 구현
② 검토·시연
③ 피드백·보완
④ 설계 반영
핵심 기능 화면·흐름 구현
발주기관 검토회의·시연
피드백 수렴·보완
스토리보드·UI 설계서 반영·이력
  (핵심 기능 프로토타입 구현) 주요 이용 시나리오 중심으로 핵심 기능 프로토타입을 구현함(IR-002)
  대상 기능: 통합검색·데이터 상세조회·반입/제공 신청·워크스페이스 연계·관리자 승인·통계조회
  사용자별 권한 차이를 반영한 화면 전환·상태표시·오류처리·입력검증 흐름 포함
  (검토·개선 절차) 발주기관과 검토회의·시연·피드백 수렴을 거쳐 프로토타입을 보완함(IR-002)
  검토회의→시연→피드백 수렴(개선사항 도출)→보완·반영
  발주기관 관점의 사용성·업무 적합성을 사전 확인
  (산출·정합) 프로토타입 검증 결과서·스토리보드·UI 설계서로 구체화하며, 개발 방법론(2.8.1)·계층 구조(2.1.1)·화면 체계 전환(1.2.3)과 정합됨
  (설계 반영·이력 관리) 프로토타입 검증 결과를 스토리보드·UI 설계서에 반영하고 이력을 관리함(IR-002)
  검증 결과 반영·변경 이력 관리로 설계 일관성 확보
  (산출물) 페르소나정의서·사용자여정맵·서비스대상자분석서
  (개발 리스크 조기 해소) 사전 검증으로 개발 후반 재작업을 최소화하여 짧은 사업기간의 개발 리스크를 조기에 해소함
  화면·흐름 확정으로 병렬 개발(2.8.1) 시 통합 오류를 예방
HNINE

## Slide 136
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.2 프로토타입 확인
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
(사전 검증) 주요 이용 시나리오의 화면 흐름·상호작용을 개발 착수 전 프로토타입으로 검증(IR-002)하고 발주기관 검토·시연·피드백을 UI 설계에 반영하여, 개발 후반 재작업을 최소화하는 사전 검증 체계를 구현함
핵심 기능 프로토타입 개발 및 검증
IR-002
프로토타입 대상 및 검증 항목
  핵심 기능을 개발 전 프로토타입으로 구현·시연하고 발주기관 피드백을 UI 설계에 반영함으로써, 요구사항 오해를 조기에 해소하고 개발 후반 재작업과 통합 오류를 예방함
대상 기능 | 검증 항목 | 확인 관점 | 근거
통합검색·상세조회 | 검색 흐름·결과 표시 | 탐색 편의성 | IR-002
반입·제공 신청 | 신청·승인 흐름 | 절차 명확성 | IR-002
워크스페이스 연계 | 분석환경 진입 | 연계의 자연스러움 | IR-002
관리자 승인 | 권한별 화면 전환 | 권한 통제 | IR-002
통계조회 | 현황·통계 표시 | 가독성 | IR-002
핵심 기능 프로토타입 구현
통합검색·데이터 상세조회
관리자 승인·통계조회
승인·통계
반입·제공 신청
신청 흐름
워크스페이스 연계
분석환경
검토·개선 절차
검토회의
발주기관 검토
보완·반영
UI 설계 반영
시연
프로토타입 시연
피드백 수렴
개선사항 도출
※ 사용자별 권한 차이 반영: 화면 전환·상태표시·오류처리·입력검증 흐름 포함
설계 반영·이력 관리
스토리보드·UI 설계서 반영
검증 결과 반영·이력 관리
산출물
페르소나·사용자여정맵·대상자분석서
(효과) 사전 검증으로 개발 후반 재작업 최소화 → 4개월 사업의 개발 리스크 조기 해소
  주요 이용 시나리오의 화면 흐름·상호작용을 개발 착수 전 검증 (IR-002)
  개발 방법론(2.8.1) 반복 주기의 초기 검증 지점, 계층 구조(2.1.1)·화면 체계와 연계
HNINE

## Slide 137
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.3 통합·성능·보안 시험
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
단위-통합-성능-보안 4종 시험을 순차 수행하고, 요구사항별 테스트케이스 추적표로 시험 커버리지를 확인하는 절차 수립
TR-001, PR-001, PR-003
통합·성능·보안 시험 방법론
  (시험 유형 정의) 시험 대상과 판정 기준을 유형별로 고정
유형 | 시험 대상 | 판정 기준
단위시험 | 개별 기능 모듈(3.1.1~3.3.3에서 구현한 각 기능) | 모듈 단위 입력·출력 기대값 일치
통합시험 | 모듈 간 연계(등록→검수→카탈로그→검색 등) | 연계 구간 데이터 정합성 일치
성능시험 | PR-001·PR-003 대상 전 기능 | 아래 성능 판정 공식 충족
보안시험 | SR-001~SR-010 대상 보안 통제 항목 | 취약점 점검 결과 이상없음
< 시험 유형 정의 >
  (요구사항-테스트케이스 추적 규칙) TR-001 기준 전체 요구사항에 테스트케이스를 연결해 누락 방지
  추적률(%) = 테스트케이스가 연결된 요구사항 수 ÷ 전체 요구사항 수 × 100
  추적률 100% 미만이면 미연결 요구사항에 대해 테스트케이스 추가 작성
  (성능시험 판정 공식) PR-001·PR-003 수치 기준을 그대로 판정식으로 사용
  응답시간 판정 = 일반 조회 응답시간 ≤ 3초 AND 오류 메시지 응답시간 ≤ 3초
  안정성 판정 = 결함 지속시간 ≤ 3시간(24시간 무중단은 평가 제외 항목으로 별도 표기)
  둘 중 하나라도 기준 초과 시 해당 기능은 불합격 판정
  (보안시험 항목 구성) 3개 항목으로 보안시험 진행
항목 | 점검 내용
취약점 점검 | SW 보안약점 진단, 알려진 취약점 점검
접근통제 점검 | 계정 잠금(실패 5회), 비밀번호 정책(90일·재사용금지) 적용 여부
암호화 점검 | 저장·전송 구간 AES-256·TLS 1.2 이상 적용 여부
< 보안시험 항목 >
  (결함 심각도 판정 및 재시험 규칙) TR-001 기준 심각도별 재시험 절차 진행
심각도 | 판정 기준 | 재시험 범위
치명적 | 서비스 전체 중단 또는 데이터 손실 유발 | 전체 재시험
중대 | 주요 기능 오류, 일부 영향 | 해당 기능·연계 모듈 재시험
경미 | 사용에 지장 없는 오류 | 해당 기능만 재시험
< 결함 심각도-재시험 규칙 >
HNINE

## Slide 138
Module 2. 개발 및 구축
Ⅱ. 설계 및 개발
  2.8.4 안정성 우선 확보
  2.8 개발 방법론 적용 및 시험
4대 업무분류를 핵심기능(필수업무)과 확장기능(선택·고도화·연계확장업무) 2그룹으로 재구분하고, 핵심기능에 안정성 확보 자원을 집중하는 개발 원칙 수립
안정성 우선 확보 방법론
QUR-001, PR-003, DR-018
  (핵심·확장 재구분 규칙) DR-018의 4분류를 2그룹으로 통합
그룹 | DR-018 분류 | 이번 사업 범위 처리
핵심기능 | 필수업무 | 전체 구현·시험 완료 대상
확장기능 | 선택업무·고도화업무·연계확장업무 | 설계까지만 수행, 구현은 후속 로드맵(4.2.2·5.3.2)
< 핵심·확장 재구분 >
  (결합도 분리 규칙) 핵심기능 모듈과 확장기능 모듈이 직접 참조하지 않도록 통제
  결합 방식 = 핵심기능과 확장기능은 표준 인터페이스로만 연결, 직접 함수 호출·DB 직접 참조 금지
  확장기능 설계 변경이 발생해도 핵심기능 코드는 수정하지 않는 구조로 고정
  (시험 자원 배분 규칙) 2.8.3 시험 커버리지 목표를 그룹별로 차등 적용
  핵심기능 시험 커버리지 목표 = 100%(단위·통합·성능·보안 4종 전부 적용)
  확장기능 시험 커버리지 목표 = 설계 검토 수준(구현 없으므로 시험 대상에서 제외)
  (장애 격리 규칙) 확장기능 영역에서 발생한 문제가 핵심기능으로 전파되지 않도록 통제
  장애 격리 조건 = 확장기능 모듈 장애 시 핵심기능 서비스는 정상 유지
  격리 검증 방법 = 확장기능 모듈을 의도적으로 중단시킨 상태에서 핵심기능 정상 동작 여부 확인
  (핵심기능 안정성 판정 공식) PR-003·QUR-001 기준을 핵심기능에만 엄격 적용
  핵심기능 안정성 판정 = 결함 지속시간 ≤ 3시간 AND 데이터 정합성 검증 통과(등록·이관·개방 전 구간)
  미충족 시 확장기능 설계 착수를 보류하고 핵심기능 안정화를 우선 수행
  (확장기능 설계 범위 규칙) 이번 사업에서는 구현 대신 설계 산출물만 작성
  설계 산출물 범위 = 확장 포인트 정의(인터페이스 명세), 향후 구현 시 필요한 자원·일정 개요
  실제 코드 구현, 데이터 적재는 이번 사업 범위에서 제외
  (우선순위 재조정 규칙) 일정 지연 발생 시 확장기능 설계를 후순위로 미루고 핵심기능에 자원 재배정
  재조정 조건 = 개발 일정이 지연될 경우, 확장기능 설계 작업 인력을 핵심기능 안정화로 우선 재배정
HNINE

## Slide 139
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
  3.1.0 Module 3.추진 프로세스
데이터 구조와 표준을 정의해 카탈로그·등록기능·저장공간을 먼저 갖추고, 그 위에서 기존 AI허브 데이터 이관까지 수행하며, 소재정보·저작권·개방목록 3개 채널로 외부 데이터와 연계하는 단계
데이터 표준화 및 카탈로그
추진 프로세스
Step 1. 데이터 구조 정의 및 구축
데이터 구조 및 표준 정의
분류체계 및 카탈로그 설계
등록·관리 기능 및 적재 공간 확보
Step 2. AI허브 데이터 이관
이관 대상 및 규모 산정
전량 이관 방안 수립
화면 및 체계 전환 범위 설정
데이터 이관 및 외부 기관 데이터 등록 지원 체계
Step 3. 외부 데이터 연계
외부 데이터 제공 기관
데이터 소재정보 연계
저작권 권리정보 연계
개방 목록 연계
외부 데이터 연계 체계
SW 결과물
전략 산출물
외부 기관 데이터 등록 지원
저작권 위원회
기존 AI HUB 데이터

## Slide 140
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1.1 데이터 구조 및 표준 정의
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
"데이터 형식 파악 → 표준 선정 → 형태적 표준화(표기·숫자·단위 통일) → 용어 표준화" 이 흐름
데이터 구조 및 표준 정의 방법론
DTR-001, DTR-002, DR-004
  (데이터 구조 파악) 도메인별 데이터 특성과 저장 위치를 6개 영역으로 구분해 파악
구역 | 설계 대상 장비 유형 | 근거 요구사항
보안 경계 | 방화벽, IDS/IPS, API Gateway, DDoS 대응장비 | SR-009, DR-020
개방 영역 | 웹서버, WAS, 오브젝트스토리지, 로드밸런서 | DR-022, FR-027
안심 구역 | GPU노드, 벡터DB, 색인서버, 원격분석 세션서버 | DR-022, DR-020
관리 영역 | 모니터링서버, 메시지브로커, 통계집계서버, 백업스토리지 | DR-022, PR-003
도메인 | 확인 대상
텍스트 | 인코딩 방식, 파일 확장자
이미지 | 해상도 표기 방식, 파일 확장자
영상 | 재생시간 표기 방식(초/분:초), 프레임률 표기
음성 | 샘플링레이트 표기, 재생시간 표기
< 도메인별 형식 파악 항목 >
  (표준 선정) 불일치가 확인된 항목마다 하나의 표기 방식을 표준으로 선정
  표준 선정 기준 = 공공데이터 공통표준에 해당 항목이 있으면 그것을 채택, 없으면 발주기관과 협의해 하나로 확정
우선순위 | 표준 후보 | 적용 조건
1순위 | 공공데이터 공통표준(행안부 DB표준화지침, 공통표준용어) | 해당 항목의 공통표준이 존재
2순위 | 발주기관 기관표준(기관표준용어·코드) | 공통표준 미존재, 기관표준 존재
3순위 | 국내외 산업표준 | 공통표준·기관표준 모두 미존재
< 표준 후보 우선순위 >
항목 | 표준화 전(제각각) | 표준화 후(하나로 통일)
재생시간 | 90초 / 1분30초 / 00:01:30 | 초 단위 정수(90)
해상도 | 1920x1080 / FHD / 1080p | 가로x세로 픽셀(1920x1080)
파일용량 | 2MB / 2048KB / 2097152 | 바이트 단위 정수
< 형태적 표준화 예시 >
  (형태적 표준화) 선정된 표준 형식에 맞춰 표기·숫자·단위를 하나로 통일
HNINE

## Slide 141
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1.2 분류체계 및 카탈로그 설계
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
검색 필터로 쓸 분류 기준을 먼저 정하고, 그 분류 기준을 내부·외부 카탈로그 항목 구조에 반영하며, 품질기준도 같은 분류체계를 기준으로 정의하는 순서로 설계
분류 체계 및 카탈로그 설계
FR-026, DTR-006
  (분류 기준 항목 확정) 검색 시 필터로 쓸 7개 분류 기준을 정의
분류 기준 | 값 예시
도메인 | 의료, 금융, 제조, 공공행정 등
데이터유형 | 텍스트, 이미지, 영상, 음성
제공형태 | 다운로드형, API형, 스트리밍형
품질등급 | 상, 중, 하
라이선스 | 공공누리, 자체 라이선스, 상업적이용가능
제공기관 | 공공기관, 민간기업, 연구기관
최신성 | 등록일 기준 최근순
< 분류 기준 항목 >
  (분류 계층구조 구성) 도메인 기준으로 대분류-중분류-소분류 3단 계층 구성
  계층구조 = 대분류(도메인) > 중분류(하위주제) > 소분류(세부유형)
  (카탈로그 상세항목 구성) 하나의 카탈로그 항목이 담아야 할 정보를 고정
  내부 카탈로그는 우리 시스템에 직접 등록·검수해서 관리하는 데이터의 목록
  외부 카탈로그는 다른 시스템(원윈도우 등)이 이미 갖고 있는 데이터 목록을 그대로 가져와 보여주기만 하는 목록
항목 | 내용
기본정보 | 데이터명, 설명, 구축배경, 제공기관
분류정보 | 표1의 7개 분류 기준값
품질정보 | 품질등급, 검수 이력
이용조건 | 라이선스, 출처표시 의무, 상업적 이용 가능 여부
접근방법 | 직접 다운로드/외부 이동/신청 필요 여부
관련정보 | 유사 데이터, 연관 기관
< 카탈로그 상세항목 >
HNINE

## Slide 142
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1.2 분류체계 및 카탈로그 설계
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
흉부 CT 영상 데이터셋 카탈로그를 예시로 제시
카탈로그(예시)
FR-026, DTR-006
구분 | 항목 | 내용(예시)
기본정보 | 데이터명 | 흉부 CT 영상 데이터셋
 | 설명 | 폐질환 진단 학습을 위한 흉부 CT 영상 및 판독 라벨 데이터
 | 구축배경 | 폐질환 조기진단 AI 모델 개발 지원 목적으로 구축
 | 제공기관 | 공공 의료기관
분류정보 | 도메인 | 의료 > 영상진단 > CT영상
 | 데이터유형 | 이미지
 | 제공형태 | 다운로드형
 | 품질등급 | 상
 | 라이선스 | 공공누리
 | 최신성 | 2026년 등록
품질정보 | 검수 상태 | 검수 완료
 | 검수 이력 | 1차 검수(형식) → 2차 검수(라벨정확도) → 승인
이용조건 | 출처표시 의무 | 있음
 | 상업적 이용 가능 여부 | 가능
 | AI 학습 허용 여부 | 허용
접근방법 | 제공 방식 | 직접 다운로드
 | 접근 조건 | 이용신청 후 승인 시 다운로드 가능
관련정보 | 유사 데이터 | 흉부 X-ray 영상 데이터셋
 | 연관 기관 | 타 공공 의료기관 2곳
< 흉부 CT 영상 데이터셋 예시 >
HNINE

## Slide 143
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1.3 등록·관리 기능 및 적재 공간 확보
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
데이터 이관·카탈로그·검색 기능이 그 위에서 동작할 수 있도록, 등록 기능과 적재 공간을 다른 기능보다 먼저 확보하는 순서 체계 수립
등록·관리 기능
FR-031, DTR-002
  (선확보 순서 규칙) 뒤 단계 기능이 앞 단계 산출물에 의존하는 순서로 배치
  선확보 순서 = 등록 기능 + 적재 공간 확보 → 데이터 이관 → 카탈로그 연동 → 검색 서비스
  앞 단계가 없으면 뒤 단계는 시작할 수 없음(이관할 곳이 없으면 이관 불가, 등록된 데이터가 없으면 카탈로그 노출 불가)
  (등록 대상 6개 객체 정의) 등록·관리 기능이 다뤄야 할 데이터 단위를 6개로 고정
객체 | 관리 내용
데이터셋 | 최상위 등록 단위
버전 | 데이터셋의 변경 시점별 버전
파일세트 | 실제 파일 묶음
패키지 | 배포용으로 묶은 파일세트
샘플 | 미리보기용 일부 데이터
메타데이터 객체 | 3.1.1에서 정의한 메타모델 인스턴스
< 등록 대상 객체 >
  (등록 승인 연계 규칙) 승인이 끝난 데이터만 운영 저장소에 실제로 들어가도록 제한
  운영 저장소 반영 조건 = 등록 승인 완료 AND 품질검수 완료
  둘 중 하나라도 미완료면 임시 저장영역에만 존재, 운영 저장소에는 미반영
  (변경이력 6개 유형 정의) 데이터셋 변경 시 유형을 6가지로 구분해 이력 관리
유형 | 의미
신규 버전 | 새로운 버전 생성
마이너 수정 | 경미한 내용 수정
재가공 | 가공 방식 변경
라벨 갱신 | 라벨 정보만 갱신
폐기 | 서비스 종료
재배포 | 폐기 이후 재등록
< 변경이력 유형 >
HNINE

## Slide 144
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.1.3 등록·관리 기능 및 적재 공간 확보
  3.1 데이터 구조 정의 및 구축
등록 기능과 저장공간을 다른 기능(이관·카탈로그·검색)보다 먼저 만들어서, 데이터를 받을 준비 완료
적재 공간 확보 방법론
FR-031, DTR-002
  (적재 공간 4개 영역 우선 확보) DTR-002의 6개 저장영역 중 등록 기능에 반드시 필요한 4개만 이 단계에서 우선 확보
저장영역 | 이 단계 확보 여부 | 사유
업무DB | 확보(동작 필수 영역) | 등록·버전·이력 데이터 저장
메타DB | 확보(동작 필수 영역) | 메타데이터 객체 저장
파일저장소 | 확보(동작 필수 영역) | 실제 파일 적재
백업영역 | 확보(동작 필수 영역) | 장애 대비 필수
검색색인 | 다음 단계로 이연 | 카탈로그 연동 이후 필요
로그저장소 | 다음 단계로 이연 | 서비스 운영 단계에서 확장
< 적재 공간 확보 범위 >
  (적재 공간 규모 산정 공식) 데이터 규모에 안전여유율을 곱해 우선 확보 용량 산출
  우선 확보 용량 = 전체 데이터 규모 × (1 + 안전여유율)
  안전여유율은 이관 중 임시 중복 저장분을 고려해 산정
  (명칭 정비 규칙) 기존 AI허브 데이터의 하위 상세데이터명을 의미 기반 표준명칭으로 정비
  정비 대상 판정 = 기존 명칭이 파일명·코드성 명칭이라 데이터 특성을 알 수 없는 경우
  정비 방식 = 도메인·유형·주요내용을 확인해 표준 명칭으로 교체 후 카탈로그·검색·통계 전체에 일괄 반영
항목 | 규칙
선확보 순서 | 등록+공간 → 이관 → 카탈로그 → 검색
등록 대상 | 6개 객체(데이터셋~메타데이터)
운영 반영 조건 | 승인완료 AND 검수완료
적재 공간 | 업무DB·메타DB·파일저장소·백업영역 4개 우선
명칭 정비 | 의미기반 표준명칭으로 일괄 교체
< 방법론 요약 >
HNINE

## Slide 145
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.2.1 이관 대상 및 규모 산정
  3.2 AI허브 데이터 이관
전체 데이터 규모에서 원천데이터(가공 후 폐기 대상)를 제외해 실제 이관 대상 규모를 산정하는 절차 수립
이관 대상 및 규모 산정 방법론
DTR-004
  (원천데이터 판정 기준) 최종산출물과 원천데이터를 구분
구분 | 정의 | 이관 대상 여부
최종산출물 | 라벨링·검증 완료 후 카탈로그에 등록되는 데이터셋 | 이관 대상
원천데이터 | 최종산출물 제작에 쓰인 원본 소스(가공 전 원본) | 이관 제외(폐기 완료분)
< 원천데이터와 최종산출물 구분 >
  (제외 판정 공식) 원천데이터 중 이미 폐기 처리가 끝난 항목만 제외 대상으로 확정
  제외 대상 판정 = 원천데이터 AND 스테이징 단계에서 폐기 완료 처리됨 폐기가 아직 안 끝난 원천데이터는 제외 대상이 아니라 이관 대상에 그대로 포함
  (이관 대상 규모 산정 공식) 전체 규모에서 확정된 제외분을 뺀 값을 이관 대상 규모로 확정
  이관 대상 규모 = 전체 데이터 규모(약 1,000종·3.9PB) - 원천데이터 제외분
  (이관 대상 5종 구분) DTR-004 기준 이관 대상을 5가지 항목으로 구분해 각각 규모 산정
구분 | 내용
테이블 | 업무DB 내 등록·검수·승인 데이터
파일 | 최종산출물 원본 파일
메타데이터 | 3.1.1에서 정의한 메타모델 인스턴스
이력데이터 | 버전·변경이력, 계보정보
코드데이터 | 상태값·분류체계 코드
< 이관 대상 5종 구분 >
  (발주기관 협의 확정 규칙) 예비 목록을 만들어 발주기관 검토를 거쳐 최종 확정
  확정 절차 = 예비 이관목록 작성 → 발주기관 검토 → 이관대상·제외대상 최종 확정
  검토 중 제외 요청된 항목은 이관 대상 규모에서 다시 차감
  (검증건수 산정 규칙) 이관 검증에 쓸 비교 대상 건수를 확정된 이관 대상 규모 기준으로 산정
  검증건수 = 확정된 이관 대상 규모의 전체 건수
  전수 검증이 어려운 대용량 파일은 표본 검증 비율을 별도 지정
HNINE

## Slide 146
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.2.2 전량 이관 방안 수립
  3.2 AI허브 데이터 이관
3.2.1에서 확정된 이관 대상을 병렬 전송으로 이동시키고, 전송 전후 건수·정합성을 비교 검증하는 절차로 전량 이관을 수행하는 체계 수립
전량 이관 방안 수립 방법론
DTR-004
  (병렬 전송 단위 분할 규칙) 전체 이관 대상을 도메인별로 나눠 동시에 여러 경로로 전송
  병렬 전송 단위 = 도메인(텍스트/이미지/영상/음성)별로 분할
  각 단위는 독립적으로 전송·검증되며, 한 단위의 실패가 다른 단위 전송을 막지 않음
  (전송 절차 4단계) DTR-004 기준 사전점검-시범이관-본이관-검증 순서로 진행
단계 | 활동 | 완료 조건
사전점검 | 전송 대상 목록, 용량, 파일 무결성 사전 확인 | 목록과 실제 파일 수 일치
시범이관 | 일부 표본만 우선 전송 | 표본 전송 성공 및 검증 통과
본이관 | 전체 대상 병렬 전송 | 전체 대상 전송 완료
검증 | 전송 전후 비교 검증 수행 | 아래 검증 공식 통과
< 전송 절차 4단계 >
  (정합성 검증 공식) 전송 전후 건수와 체크섬을 비교해 정합성 판정
  정합성 검증 통과 조건 = 전송 전 건수와 전송 후 건수 일치 AND 파일별 체크섬(해시값) 전송 전후 일치
  하나라도 불일치하면 해당 파일만 재전송
  (재전송 규칙) 불일치 항목만 선별해 반복 재전송
  재전송 대상 = 검증 실패 파일만(전체 재전송 아님)
  재전송 후 동일 검증 공식 재적용, 통과할 때까지 반복
  (전송 중 오류 처리 규칙) 전송 도중 발생하는 오류를 3가지로 구분해 처리
오류 유형 | 처리 방식
네트워크 단절 | 자동 재시도(이어받기 방식)
파일 손상 | 해당 파일만 재전송
용량 초과 | 병렬 전송 단위를 더 잘게 분할 후 재시도
< 전송 중 오류 처리 >
  (서비스 연속성 확보 규칙) 이관 작업이 현행 시스템 서비스에 영향을 주지 않도록 시간대 분리
  작업 시간대 = 현행 시스템 이용량이 낮은 시간대에 병렬 전송 집중 배치 이용량이 높은 시간대는 검증·재전송 등 저부하 작업만 수행
HNINE

## Slide 147
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.2.3 우선순위 기반 단계 이관
  3.2 AI허브 데이터 이관
전량 이관 진행률이 특정 시점까지 목표에 못 미치면, 개방 판정이 끝난 데이터부터 우선 이관하는 방식으로 전환하는 체계 수립
우선순위 기반 단계 이관
DTR-004, OR-010
  개방 확정 데이터 안에서도 활용도·도메인커버리지·이관난이도 3개 요소로 점수를 매겨 이관 순서를 정하는 체계 수립
  (세부 우선순위 점수 공식) 3개 요소를 더하여 하나의 점수로 산출하여 높은 점수부터 우선 이관, 동점인 경우 용량이 작은 데이터셋을 먼저 이관
  세부 우선순위 점수 = 활용도 점수 + 도메인커버리지 점수 - 이관난이도 점수를 매겨 점수가 높은 데이터셋부터 먼저 이관
지표 | 판정 기준 | 점수
다운로드 수 | 상위 20% | +3
 | 상위 20~50% | +2
 | 하위 50% | +1
재사용 빈도(Effective Use) | 재사용 이력 있음 | +2
 | 재사용 이력 없음 | +0
최근 활용 추세 | 최근 3개월 내 조회 증가 | +1
< 활용도 점수 기준 >
해당 도메인 기이관 데이터셋 수 | 점수
0건(미커버 도메인) | +3
1~5건 | +2
6건 이상 | +1
< 도메인커버리지 점수 기준 >
조건 | 점수
용량 100GB 초과 | -2
개인정보·민감정보 포함(비식별 처리 필요) | -2
메타데이터 불완전(보완 필요) | -1
해당 없음 | 0
< 이관난이도 점수 기준 >
HNINE

## Slide 148
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.2.4 외부 기관 데이터 등록 지원
  3.2 AI허브 데이터 이관
기관이 직접 요청하는 경우와 등록 진행 중 어려움이 관찰되는 경우 2가지 경로로 지원 대상을 식별해 지원하는 체계 수립
외부 기관 데이터 등록 지원 방안
FR-001, FR-002, OR-010
  (지원 발생 경로 2종 구분) 요청 기반과 관찰 기반으로 지원 진입 경로를 구분
지원 유형 | 주요 대상 상황 | 지원 내용
메타데이터 작성 지원 | 메타정보 누락으로 반려 | 담당자가 메타데이터 초안 작성을 대신 지원
비식별·저작권 검토 지원 | 비식별·저작권 검토에서 지연 | 전문 검토자를 1:1로 배정해 검토 병행 지원
품질기준 이해 지원 | 품질검수에서 동일 오류 반복 | 품질기준 설명, 체크리스트 사용법 안내
< 지원 유형 >
경로 | 발생 조건
요청 기반 | 기관이 등록 진행 중 직접 지원을 요청
관찰 기반 | 시스템이 등록 진행 현황을 모니터링해 어려움 징후를 자동 식별
< 지원 발생 경로 >
  (요청 기반 지원 절차) 기관이 신청하면 담당자가 즉시 배정
  요청 기반 절차 = 기관의 지원 요청 접수 → 요청 내용 확인 → 담당자 배정 → 지원 수행
  (관찰 기반 어려움 판정 공식) 반려·소요기간 지표로 자동 식별
  어려움 판정 = 동일 단계 반려 2회 이상 발생 OR 보완 요청 후 재제출까지 소요기간이 평균 대비 2배 이상 둘 중 하나만 충족해도 어려움으로 판정
  (관찰 기반 지원 절차) 판정된 기관에 먼저 안내하고 기관의 동의를 받아 지원
  관찰 기반 절차 = 어려움 판정 → 기관에 자동 안내 → 기관의 지원 수락 여부 확인 → 수락 시 담당자 배정 → 지원 수행
  기관이 지원을 원하지 않으면 등록 절차 재도전으로 복귀
  (지원 유형 3종 구성) 어려움을 겪는 지점에 따라 다른 지원을 제공
HNINE

## Slide 149
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.3.1 데이터 소재정보 연계
  3.3 외부 데이터 연계
외부 기관 데이터 파일 자체를 가져오지 않고, "어떤 데이터가 어디에 있는지"에 대한 설명 정보만 받아와 우리 검색 결과에 안내판처럼 같이 띄우는 방식으로 연계 체계 수립
데이터 소재정보 연계 방법론
FR-013, FR-038
  (받아오는 것의 범위) 파일이 아니라 데이터를 설명하는 정보 6가지만 수신 대상으로 한정
정보 | 내용
데이터명 | 해당 데이터의 이름
설명 | 어떤 데이터인지에 대한 소개
제공기관 | 실제 데이터를 보유한 기관
출처 | 원윈도우 등 어느 경로로 확인했는지
제공형태 | 다운로드형/신청형 등 받는 방법
이용조건 | 공개 여부, 라이선스
< 수신 대상 정보 >
  (받아오는 방식) 원윈도우로부터 정기적으로 또는 변경 발생 시 수신
  수신 방식 = 정기 배치(예: 매일 1회 전체 갱신분 수신) + 이벤트 기반(원윈도우 쪽에서 변경 발생 시 바로 통보)
  (표기 맞추기) 원윈도우 표기 방식이 우리와 다르므로 3.1.1 표준 용어로 치환
  표기 변환 = 원윈도우가 쓰는 용어·형식을 3.1.1에서 만든 표준 용어사전 항목명과 형태로 바꿔서 저장
  변환 규칙이 없는 새로운 표현은 별도로 모아두고 담당자가 확인 후 규칙 추가
  (같이 보여주기) 이용자가 검색하면 우리 데이터와 외부 데이터가 한 화면에 같이 노출되되, 출처를 명확히 구분 표시
  노출 방식 = 검색 결과 목록에 "우리 데이터"와 "외부 데이터(제공기관명)"를 나란히 표시
  외부 데이터임을 이용자가 한눈에 알 수 있도록 출처 배지를 항상 함께 표시
  (클릭했을 때 연결) 외부 데이터를 클릭하면 우리 시스템이 아니라 실제 보유 기관으로 안내
  연결 방식 = 공개형이면 해당 기관 페이지로 바로 이동, 승인이 필요한 형태면 이용조건을 먼저 보여준 뒤 신청 페이지로 이동
  실제 다운로드·승인 처리는 우리 시스템이 아니라 해당 기관에서 발생
  (안내판이 틀렸을 때 처리) 링크가 끊기거나 정보가 바뀌었을 때 대응
  링크가 끊기는 경우 담당자에게 안내가 가고, 해당 기관이 제공을 중단하는 경우 자동으로 결과를 숨김
HNINE

## Slide 150
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.3.2 저작권 권리정보 연계
  3.3 외부 데이터 연계
등록 절차의 저작권검토 단계에서 저작권위원회 등 외부 저작권 정보원에 조회를 요청하고, 응답 결과를 저작권 메타데이터로 확정해 등록·카탈로그·메타관리체계에 동시 반영하는 연계 체계 수립
저작권 권리정보 연계 방법론
FR-028, DR-021
  (조회 시점 정의) 3.1.3 등록지원 절차 중 비식별·저작권검토 단계 진입 시점을 조회 트리거로 고정
  조회 트리거 = 등록지원 9단계 절차 중 "비식별·저작권검토" 단계 진입
  조회 미완료 상태에서는 후속 단계(심의)로 전이 불가
  (조회 요청 항목 정의) 저작물 식별에 필요한 항목으로 요청 범위를 한정
항목 | 활용 대상
저작권 상태 | 등록 승인 여부 판정 근거
권리자 정보 | 출처표시 이행 근거
공공누리 유형 | 이용조건 표시 근거
이용조건(상업적 이용·2차가공·재배포·AI학습 허용 여부) | 외부제공 정책 적용 근거
출처표시 필요 여부 | 카탈로그 상세화면 고지 근거
< 응답 확인 항목 >
항목 | 정의
저작물명 | 등록 대상 저작물의 명칭
데이터명 | 시스템 내부 데이터셋 식별명
권리자명 | 확인된 경우 기재, 미확인 시 공란
식별정보 | 출처, 원본 링크, 제공기관 등 식별 보조정보
< 조회 요청 항목 >
  (응답 항목 정의) 저작권 상태 판정에 필요한 5개 항목을 응답 확인 대상으로 고정
  (결과 반영 규칙) 조회 결과를 3개 시스템에 동일 값으로 동기화 반영
  반영 대상 = 등록시스템(승인 판정 근거) + 카탈로그(이용조건 노출) + 저작권 메타 관리체계(3.1.1 메타모델 필드)
  3개 시스템 간 값 불일치 시 저작권 메타 관리체계 값을 기준값으로 재동기화
  (재조회 판정 규칙) 데이터 갱신 시점과 정기 주기를 재조회 트리거로 정의하고 결과 변경 이력을 관리
  재조회 트리거 = 데이터셋 갱신 발생 시점 OR 정기 주기 도래 시점
  재조회 결과 판정 = 직전 조회 결과와 최신 조회 결과 비교하여 상이할 경우 변경이력으로 기록, 이용조건 표시 즉시 갱신
HNINE

## Slide 151
Module 3. 데이터 구성 및 마이그레이션
Ⅱ. 설계 및 개발
  3.3.3 개방 목록 연계
  3.3 외부 데이터 연계
내부 개방목록을 공공데이터포털 표준 형식으로 변환해 등록하고, 데이터 상태가 바뀔 때마다 자동으로 다시 동기화하는 절차 수립
개방 목록 연계 방법론
DTR-006, FR-038
  (개방목록 확정 항목) DTR-006 기준 개방목록에 포함할 5개 항목 고정
내부 메타모델 항목 | 공공데이터포털 표준 항목
데이터명 | 데이터셋명
도메인·분류 | 분류체계(표준분류)
제공형태 | 제공유형
제공기관 | 소관기관
갱신 주기 | 갱신주기
< 내부 항목 → 공공데이터포털 표준 항목 매핑 >
항목 | 내용
개방 여부 | 공개/비공개
개방 제한 사유 | 비공개인 경우 사유
제공방식 | 다운로드형/API형/스트리밍형
이용조건 | 상업적 이용, 재배포 가능 여부 등
저작권·라이선스 정보 | 3.3.2에서 확정된 저작권 메타
< 개방목록 구성 항목 >
  (공공데이터포털 등록 대상 판정 공식) 개방목록 중 공공데이터·공동활용데이터로 분류된 항목만 등록 대상으로 선정
  등록 대상 = 개방목록 중 "개방 여부=공개" AND "공공데이터 또는 공동활용데이터 분류"에 해당하는 항목
  제한형·비공개 항목은 등록 대상에서 제외
  (표준 항목 매핑 규칙) 내부 메타모델 항목을 공공데이터포털 표준 항목으로 치환
  (등록 방식 규칙) API 연계와 파일 업로드 방식을 상황에 따라 구분 적용
  등록 방식 = 공공데이터포털 API 연계 우선 적용, API 미지원 항목은 표준 양식 파일로 수동 업로드
  (현행화 트리거 규칙) 데이터 상태가 바뀌는 3가지 경우 즉시 재동기화
  현행화 트리거 = 데이터 변경 발생 OR 폐기 처리 발생 OR 비공개 전환 발생
  트리거 발생 즉시 공공데이터포털 등록 정보를 갱신, 정기 주기를 기다리지 않음
HNINE

## Slide 152
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1 인프라 구성 설계
  4.1.0 Module 4.추진 프로세스
Moduel 4.는 신규로 필요한 인프라 규모를 산정해 설계하고, 개발·시험 환경과 향후 확장 방안을 마련한 뒤, 기존 AI Hub 인프라 중 재활용 가능한 부분을 분석해 활용하면서 망분리·보안·이중화 체계까지 갖추는 인프라 설계 과정
인프라 구축 설계서
추진 프로세스
Step 1. 인프라 구성 설계
영역별 인프라 구성 설계
연산 자원 규모 산정
자원 산정서 및 후속 제안요청서 작성
Step 2. 인프라 지연 대비
개발·시험 환경 운영 방안 수립
자원 단계 확장 방안 수립
인프라 시험 및 확장 방안
Step 3. 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
망 분리 및 안심 구역 설계
보안 기반 설계
이중화 및 백업 설계
인프라 재활용 방안 및 인프라 보안 운영 설계
SW 결과물
전략 산출물
인프라 사양 및 제공 시점 구체화
기존 인프라 분석 및 재활용
기존 AI Hub 운영 인프라

## Slide 153
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.1 영역별 인프라 구성 설계
  4.1 인프라 구성 설계
보안 경계·개방 영역·안심 구역·관리 영역 4대 구역별로 배치 대상 장비 유형과 도입 기준을 정의하여 별도 사업으로 진행되는 실제 구축 시 그대로 적용 가능한 기준 마련
영역별 인프라 구성 설계 방법론
DR-022, SR-009
  (보안 경계 설계) 제안요청서(2026) SR-009가 요구하는 국가정보원 검증 침입차단·탐지시스템 도입 기준과 DR-020의 외부연계구간 통제 요구를 근거로 방화벽·IDS/IPS·API Gateway를 최전방 구역의 배치 대상 장비로 정의
  (설계 기준) 로그인 실패 5회 이상 시 계정 잠금과 접속기록 위변조 방지 기능 탑재를 4개월(2026년 8월~12월) 사업 기간 내 도입 조건으로 확정
  (개방 영역 설계) DR-022가 명시한 웹서버·WAS·오브젝트스토리지 자원 유형과 FR-027 대용량 다운로드 요구를 근거로 웹서버·WAS·오브젝트스토리지·로드밸런서를 이용자 접점 서비스 구역의 배치 대상 장비로 정의
  (설계 기준) 약 1,000종·3.9페타바이트 규모(제안요청서 및 발주처 사업설명회 자료 기준, 확인 필요) 데이터 제공을 전제로 용량 산정 기준 수립
  (안심 구역 설계) DR-022의 분석계 자원 구분과 DR-020의 내부망 비식별 처리 요구를 근거로 GPU노드·벡터DB·색인서버·원격분석 세션서버·배치노드를 내부망 격리 구역의 배치 대상 장비로 정의
  (설계 기준) 원문 데이터 비공개 원칙과 저장·전송 구간 AES-256·TLS 1.2 이상 암호화 수준을 도입 조건으로 명시
  (관리 영역 설계) DR-022 운영관리체계와 PR-003 시스템 안정성 요구를 근거로 모니터링서버·메시지브로커·통계 집계 서버·백업 스토리지를 서비스 구역과 분리된 운영 구역의 배치 대상 장비로 정의
  (설계 기준) 결함 지속시간 최대 3시간 이내 목표와 로그 최소 1년 이상 보존 기준 반영
구역 | 설계 대상 장비 유형 | 근거 요구사항
보안 경계 | 방화벽, IDS/IPS, API Gateway, DDoS 대응장비 | SR-009, DR-020
개방 영역 | 웹서버, WAS, 오브젝트스토리지, 로드밸런서 | DR-022, FR-027
안심 구역 | GPU노드, 벡터DB, 색인서버, 원격분석 세션서버 | DR-022, DR-020
관리 영역 | 모니터링서버, 메시지브로커, 통계집계서버, 백업스토리지 | DR-022, PR-003
< 구역별 설계 대상 장비 >

## Slide 154
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.1 영역별 인프라 구성 설계
  4.1 인프라 구성 설계
다운로드 요청 하나가 4대 구역을 통과하는 경로를 예시로 제시하여 구역 간 연계 구조의 타당성 검증
영역별 인프라 구성 설계(예시)
DR-022, SR-009
  (진입 단계 설계) 이용자 요청이 개방 영역 웹서버에 도달하기 전 보안 경계 영역의 API Gateway와 방화벽을 경유하도록 경로를 설계하여 인증 토큰 검증과 비정상 트래픽 차단이 이 구간에서 수행되도록 구성
  (경유 대상) API Gateway, 방화벽
  (처리 단계 설계) 개방 영역의 웹서버·WAS가 요청을 처리하고 실제 파일 조회는 안심 구역의 오브젝트스토리지로 연결되도록 경로를 설계하여 권한 확인 이후에만 조회가 이루어지고 트래픽은 로드밸런서로 분산되도록 구성
  (경유 대상) 웹서버, WAS, 오브젝트스토리지, 로드밸런서
  (기록 단계 설계) 요청 전 구간의 접속·행위 이력이 관리 영역의 모니터링서버와 메시지브로커를 거쳐 통계 집계 서버에 적재되도록 경로를 설계하여 제안요청서(2026) DR-020 기준에 따라 로그가 최소 1년 이상 보존되고 장기 보관본은 주기적 해시값 검증을 거치도록 구성
  (경유 대상) 메시지브로커, 모니터링서버, 통계 집계 서버
단계 | 경유 대상 장비 | 설계 기준
진입 | API Gateway, 방화벽 | 인증 토큰 검증, 트래픽 차단
처리 | 웹서버, WAS, 오브젝트스토리지, 로드밸런서 | 권한 확인, 트래픽 분산
기록 | 메시지브로커, 모니터링서버, 통계집계서버 | 비동기 수집, 1년 이상 보존
< 다운로드 요청 처리 경로 설계(예시) >

## Slide 155
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.2 연산 자원 규모 산정
  4.1 인프라 구성 설계
데이터 처리량 트랙과 서비스 동시처리 트랙 두 개의 계산식으로 GPU 등 연산 자원 규모 도출
연산 인프라 자원 규모 산정 방법론
DR-022
  (트랙1 공식) 데이터 처리량 기준 GPU 대수 산출
  GPU 대수(범위) = 총 처리소요시간 ÷ 목표 처리기간 ÷ GPU 1대당 처리성능
  총 처리소요시간 = 총 데이터량(단위처리부하 환산값) × 유형별 표준처리시간
변수 | 정의 | 근거
총 데이터량 | 텍스트=토큰수, 이미지=픽셀수, 영상=프레임수×재생시간, 음성=재생시간 | FR-005
표준처리시간 | 유형별 단위당 벤치마크 처리시간(초) | 벤치마크 시험
목표 처리기간 | 사업 일정상 배치 목표 일수 | 사업일정
GPU 1대당 처리성능 | 단위시간당 처리 가능량 | 벤치마크 시험
  (트랙2 공식) 필요 성능 산출
변수 | 정의 | 근거
동시 발생건수(5유형) | 접속자수, API호출, 다운로드, 배치작업, 승인처리 | PR-004
세션당 자원점유량 | CPU·메모리·GPU 점유율 | 부하시험
목표 응답시간 | 3초 이내 | PR-001
학습세션 소요 | 워크스페이스 동시 학습 세션수 | FR-032
  (통합 판단 기준) 두 트랙 결과를 단순 합산하지 않고 용도별로 분리 배정
트랙 | 배정 자원군 | 중복 처리 방식
트랙1(데이터 처리량) | GPU노드, 배치노드 | 분석계 전용 계상
트랙2(동시처리) | 원격분석 세션서버, API 처리자원 | 실시간계 전용 계상
공통 | 유휴 시간대 공유 가능 자원 | 별도 판정 후 중복 제외
  (보정 절차) 이론치와 실측치 오차율 기준 재산정
  오차율 = │실측치 - 이론치│ ÷ 이론치 오차율이 기준치 초과 시 해당 항목 단위처리부하 재산정

## Slide 156
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.2 연산 자원 규모 산정
  4.1 인프라 구성 설계
실제 사업 데이터를 두 공식에 대입해 확정 가능 값과 착수 후 확보 값 구분
연산 인프라 자원 규모 산정(예시)
DR-022
변수 | 대입값 | 상태
총 데이터량 | 약 1,000종·3.9PB | 확정 가능
목표 처리기간 | 4개월(2026.8~11) | 확정 가능
표준처리시간 | - | 미확정(벤치마크 필요)
GPU 1대당 처리성능 | - | 미확정(벤치마크 필요)
GPU 대수 | 산출 불가(변수 2개 미확정) | -
변수 | 대입값 | 상태
목표 응답시간 | 3초 이내 | 확정 가능
결함 지속시간 한계 | 3시간 이하 | 확정 가능
동시 발생건수(5유형) | - | 미확정(부하시험 필요)
세션당 자원점유량 | - | 미확정(부하시험 필요)
병렬 자원 대수 | 산출 불가(변수 2개 미확정) | -
변수 | 확보 방법 | 시점
표준처리시간, GPU 1대당 처리성능 | 벤치마크 시험 | 착수 초기
동시 발생건수, 세션당 자원점유량 | 부하시험 | 개발 중기
최종 GPU·자원 대수 | 공식 재대입 | 부하시험 완료 후
< 트랙1 대입값 >
< 트랙2 대입값 >
< 변수 확보 일정 >

## Slide 157
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.3 자원 산정서 및 후속 제안요청서 작성
  4.1 인프라 구성 설계
자원산정서를 확정값과 잠정범위로 구분한 이원 구조로 작성하고, 각 항목을 인프라사업 제안요청서 조항으로 그대로 대응시키는 변환 절차 수립
자원 산정서 및 후속 제안요청서 작성 방법론
DR-022, OR-012
  (자원산정서 구성 규칙) 4개 항목으로 구성
항목 | 기재 내용 | 출처(4.1.2 연계)
산정 근거 | 데이터 처리량 트랙·서비스 동시처리 트랙 계산식 | 트랙1·트랙2 공식
확정값 | 데이터규모, 목표기간, 응답시간·안정성 목표 | 현재 확정 가능 변수
잠정범위 | GPU 대수, 병렬자원 대수의 상·하한 범위 | 미확정 변수 대입 전 범위
확보계획 | 벤치마크·부하시험 일정과 재대입 시점 | 변수 확보 일정
< 자원산정서 구성 항목 >
  (RFP 조항 매핑 규칙) 자원산정서 항목 1개당 인프라RFP 조항 1개를 고정 대응
자원산정서 항목 | 인프라RFP 대응 조항
산정 근거 | 과업범위(연산·저장·네트워크 규모)
확정값 | 기술규격서 확정 사양
잠정범위 | 기술규격서 옵션·증설 조건
확보계획 | 납품 일정 및 단계별 증설 조건
본 사업 성능·안정성 목표 | 서비스수준기준(SLA) 조항
< 자원산정서 → 인프라RFP 조항 매핑 >
  (SLA 승계 규칙) 본 사업 요구사항 수치를 인프라RFP SLA 조항에 그대로 이관
본 사업 기준 | 인프라RFP SLA 반영값
응답시간 3초 이내 | 인프라 네트워크·스토리지 응답 지연 기준
결함 지속시간 3시간 이하 | 인프라 장애복구시간(RTO) 기준
로그 보존 1년 이상 | 인프라 스토리지 보존용량 기준
< SLA 승계 항목 >
  (정합성 검토 절차) 초안 확정 이후 검토를 1회 진행하여 최종 RFP를 확정

## Slide 158
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.3 자원 산정서 및 후속 제안요청서 작성
  4.1 인프라 구성 설계
자원산정서를 확정값과 잠정범위로 구분한 이원 구조로 작성하고, 각 항목을 인프라사업 제안요청서 조항으로 그대로 대응시키는 변환 절차 수립
자원 산정서 및 후속 제안요청서 작성(예시)
DR-022, OR-012
변수 | 예시값
총 데이터량 | 3.9PB(1,000종)
목표 처리기간 | 120일
표준처리시간 | 1GB당 처리 10초(예시값)
총 처리소요시간 | 약 3,900만 초(예시 계산)
GPU 1대당 처리성능 | 시간당 500GB(예시값)
필요 GPU 대수 | 약 45~60대(예시 범위)
< 트랙1 계산 예시 >
변수 | 예시값
목표 응답시간 | 3초 이내
동시 접속자 수 | 500명(예시값)
세션당 자원점유량 | GPU 0.1대 상당(예시값)
필요 병렬자원 대수 | 약 50~70대(예시 범위)
< 트랙2 계산 예시 >
  (자원산정서 작성) 앞선 트랙 1, 2계산을 통해 자원 산정서를 작성
  (RFP 작성) 자원산정서를 기반으로 과업범위, 인프라 수준, 납품 일정 등을 명시하여 RFP에 반영
  과업범위
  GPU 서버 약 45~70대(트랙1·트랙2 예시 계산 기준, 실제 대수는 부하시험 완료 후 확정) 규모의 연산 자원 도입
  오브젝트스토리지 5PB 이상(3.9PB 데이터규모에 여유율 반영, 예시값) 규모의 저장 자원 도입
  서비스수준기준
  일반 조회 응답시간 3초 이내를 유지하고, 결함 지속시간은 3시간 이하로 관리
  로그는 접속·행위·API 호출 이력을 최소 1년 이상 보존
  납품일정
  1차 납품은 예시 범위 하한(45대)을 기준으로 우선 도입하고, 부하시험 확정치에 따라 2차 증설 여부 결정

## Slide 159
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.4 인프라 사양 및 제공 시점 구체화
  4.1 인프라 구성 설계
사업 일정의 마일스톤 단계를 축으로 각 단계에 필요한 인프라 사양의 최소 범위와 제공 요청 시점을 1대1 대응시키는 시점-사양 매핑 체계 수립
인프라 사양 및 제공 시점 구체화 방법론
DR-022, OR-012
단계 | 시기 | 핵심 활동
착수 | 1개월차 | 상세설계 착수
PoC | 2개월차 | 핵심기능 프로토타입 확인
개발 | 2~4개월차 | 기능 개발·인프라 연계
이관 | 3~4개월차 | 데이터 이관·검색 승인 병행
통합시험 | 3~4개월차 | 통합시험·보안성능 검증
오픈 | 4개월차 | 서비스 오픈·운영 전환
< 마일스톤 단계 >
  (마일스톤 축 정의) 사업 일정을 6단계로 산정 축으로 사용
  (단계별 필요사양 산출 공식) 자원산정서 최종 산정치 대비 각 단계에서 필요한 비율을 곱해 단계별 필요사양을 산출
  단계별 필요사양 = 자원산정서 최종 산정치 × 단계별 소요비율
  (필수·대체가능 구분 규칙) 소요비율이 기준치 이상인 단계는 필수 자원으로, 기준치 미만인 단계는 대체가능 자원으로 분류
  분류 기준: 소요비율 50% 이상 → 필수, 50% 미만 → 대체가능(개발·시험 환경으로 임시 대응)
  (제공 시점 여유일수 계산 공식) 마일스톤 목표일에서 자원 셋업 소요일을 역산해 제공 요청일과 여유일수를 산출
  제공 요청일 = 마일스톤 목표일 - 셋업 소요일 여유일수 = 제공 요청일 - 실제 제공 확정일
규칙 | 계산식 | 분류 기준
단계별 필요사양 | 최종 산정치 × 소요비율 | -
필수·대체가능 구분 | 소요비율 기준 | 50% 기준
제공 요청일 | 목표일 - 셋업 소요일 | -
여유일수 | 제공요청일 - 확정일 | 음수면 지연 위험
< 매핑 규칙 요약 >

## Slide 160
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.1.4 인프라 사양 및 제공 시점 구체화
  4.1 인프라 구성 설계
자원산정서 예시 산정치(GPU 약 45~70대, 스토리지 5PB)를 6단계 매핑 규칙에 대입
인프라 사양 및 제공 시점 구체화(예시)
DR-022, OR-012
단계 | 소요비율 | 필요 GPU | 필요 스토리지 | 분류
착수 | 0% | 0대 | 0PB | -
PoC | 20% | 약 10~14대 | 0.5PB | 대체가능
개발 | 60% | 약 27~42대 | 2PB | 필수
이관 | 80% | 약 36~56대 | 4PB | 필수
통합시험 | 100% | 약 45~70대 | 5PB | 필수
오픈 | 100% | 약 45~70대 | 5PB | 필수
< 단계별 필요사양 대입 예시 >
  (마일스톤 축 정의) 사업 일정을 6단계로 산정 축으로 사용
  (지연 위험 판단) 이관·통합시험 단계의 제공 요청일이 직전 단계와 겹치는 구간은 여유일수가 가장 좁아 지연 위험이 가장 높은 구간으로 식별
구간 | 여유일수(예시) | 위험도
PoC 진입 | 약 10일 | 낮음
개발 진입 | 약 5일 | 중간
이관 진입 | 약 0~5일 | 높음(요청 중복)
통합시험 진입 | 약 10일 | 낮음
< 매핑 규칙 요약 >
< 제공 시점 여유일수 계산 예시 >
단계 | 목표일 | 셋업 소요일 | 제공 요청일 | 여유일수 판단
PoC | 2개월차 초 | 10일 | 1개월차 20일경 | 착수 직후 요청 필요
개발 | 2개월차 말 | 15일 | 2개월차 15일경 | PoC 완료 직후 요청
이관 | 3개월차 초 | 20일 | 2개월차 10일경 | 개발 착수 시점과 중복 요청
통합시험 | 3개월차 말 | 10일 | 3개월차 20일경 | 이관 진행 중 요청

## Slide 161
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.2.1 개발·시험 환경 운영 방안 수립
  4.2 인프라 지연 대비
여유일수 기준 지연 판정 규칙과 3단계 대응 수준을 정의해 인프라 지연 발생 시 개발·시험 환경을 단계적으로 전환하는 체계 수립
개발·시험 환경 운영 방안 수립 방법론
OR-012, DR-022
  (지연 판정 공식) 실제 제공확정일에서 제공요청일을 뺀 값을 지연일수로 정의
  지연일수 = 실제 제공확정일 - 제공요청일 지연일수가 0 초과이면 지연 발생으로 판정
  (대응 단계 분류 규칙) 지연일수 구간에 따라 3단계로 분류
항목 | 계산식 | 발동 조건
지연 판정 | 실제확정일 - 제공요청일 | 결과 0 초과
1단계 물량 | 필수 분류 물량 | 지연 0~5일
2단계 물량 | 1단계 물량 - 재활용 가능분 | 지연 6~15일
3단계 조정 | 필수업무 우선배치 | 지연 16일 이상
복귀 소요일 | 재적재일+이관일+검증일 | 검증 완료 시 정규 전환
< 대응 체계 요약 >
단계 | 지연일수 구간 | 대응 방식
1단계 | 0~5일 | 필수 자원만 클라우드 단기 임대로 충당
2단계 | 6~15일 | 기존 인프라 재활용 자원 추가 투입
3단계 | 16일 이상 | 개발 범위를 필수 기능 우선순위로 축소
< 지연일수별 대응 단계 >
  (1단계 대응 공식) 4.1.4에서 분류한 필수 자원 물량만 임대로 충당하고 대체가능 자원은 제외
  1단계 임대물량 = 해당 단계 필요사양 중 필수 분류 물량만
  (2단계 대응 공식) 기존 인프라 재활용 가능 물량을 임대물량에서 차감
  2단계 부족물량 = 1단계 임대물량 - 기존 인프라 재활용 가능 물량
  (3단계 대응 공식) DR-018 기준 필수업무·선택업무 구분에 따라 개발 우선순위를 재조정하고 선택업무를 후순위로 이연
  3단계 재조정 = 전체 개발항목 중 필수업무 우선 배치, 선택업무는 정규 인프라 도착 이후로 이연
  (복귀 절차 공식) 임시환경에서 정규 인프라로 전환하는 소요일 산출
  복귀 소요일 = 데이터 재적재일 + 설정 이관일 + 검증일 검증 완료 전까지 임시환경과 정규환경 병행 운영

## Slide 162
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.2.1 개발·시험 환경 운영 방안 수립
  4.2 인프라 지연 대비
4.1.4에서 위험도 "높음"으로 식별된 이관 단계(여유일수 0~5일)에 대응 규칙을 대입
개발·시험 환경 운영 방안 수립(예시)
OR-012, DR-022
  (지연 판정 대입) 이관 단계 제공요청일이 개발 단계와 겹쳐 실제확정일이 5일 지연된 경우를 가정
  지연일수 = 5일 - 0일 = 5일(1단계 해당)
  (1단계 물량 산출) 이관 단계 필수 분류 물량(GPU 36~56대) 중 임대 가능 물량만 산출
항목 | 값(예시)
이관 단계 필요 GPU(4.1.4 산출) | 36~56대
필수 분류 물량 | 36~56대(전량 필수)
1단계 임대물량 | 36~56대
< 1단계 임대물량 산출 예시 >
  (2단계 전환 판단 예시) 지연일수가 5일에서 10일로 늘어난 가정 시 2단계로 전환되는 사례
항목 | 값(예시)
지연일수 | 10일(2단계 해당)
기존 인프라 재활용 가능분(예시) | 15대
부족물량 = 임대물량-재활용분 | 21~41대
< 2단계 전환 예시 >
  (복귀 절차 예시) 정규 인프라 도착 후 정상 전환까지 소요일 산출
항목 | 값(예시)
데이터 재적재일 | 3일
설정 이관일 | 2일
검증일 | 2일
복귀 소요일 | 7일
< 복귀 소요일 산출 예시 >
  (판단 결과) 지연 5일까지는 1단계 임대만으로 대응 가능하지만, 10일을 넘어서면 재활용 자원 투입이 필요한 것으로 예시 계산상 확인

## Slide 163
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.2.2 자원 단계 확장 방안 수립
  4.2 인프라 지연 대비
실시간 점유율 기준 단기 증설 규칙과 3개년 로드맵 기준 장기 확장 단계를 결합한 이원 확장 체계 수립
자원 단계 확장 방안 수립 방법론
DR-018, DR-022
  (점유율 산출 공식) 사용 중 자원을 전체 배정 자원으로 나눠 백분율로 산출
  점유율(%) = 사용중 자원량 ÷ 전체 배정 자원량 × 100
  (단기 증설 판정 공식) 점유율이 임계치를 초과한 지속시간이 기준을 넘으면 증설 실행
  증설 조건: 점유율 80% 이상 상태가 연속 3일 이상 지속
  (단기 증설 단위 산출 공식) 임계치 초과율에 비례해 증설 단위 계산
  증설 단위 = 전체 배정 자원량 × (평균 초과율 ÷ 100) 평균 초과율 = 지속기간 중 평균 점유율 - 임계치(80%)
  (장기 확장 단계 정의) 3개년 로드맵 연차를 확장 축으로 고정
연차 | 단계 목표 | 자원 배율(기준선 대비)
2026년 | 기본 구축 | 1.0배(기준선)
2027년 | 생산·가공·합성 기능 확장 | 1.0배 + 신규기능 소요분
2028년 | 데이터·모델 통합 활용 고도화 | 2027년 배율 + 고도화 소요분
< 연차별 확장 단계 >
  (신규기능 소요분 산출 공식) 확장 대상 기능이 필요로 하는 자원을 기준선 대비 추가 배율로 환산
  신규기능 소요분(배율) = 신규기능 예상 처리량 ÷ 기준선 처리량
  (필수·선택 확장 구분 규칙) DR-018 기준 필수업무·선택업무·고도화업무·연계확장업무 4개 범주로 나눠 확장 우선순위 결정
범주 | 확장 시점 | 우선순위
필수업무 | 즉시(오픈 시점) | 1순위
선택업무 | 단기 증설 여력 확인 후 | 2순위
고도화업무 | 연차 확장 시점(2027) | 3순위
연계확장업무 | 연차 확장 시점(2028) | 4순위
< 확장 우선순위 규칙 >

## Slide 164
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.2.2 자원 단계 확장 방안 수립
  4.2 인프라 지연 대비
오픈 3개월 후 점유율이 임계치를 초과한 상황을 가정해 단기 증설 계산 대입
자원 단계 확장 방안 수립(예시)
DR-018, DR-022
  (점유율 추이 대입) 오픈 후 점유율이 3일 연속 80% 초과로 관측된 경우
일자 | 점유율(예시값) | 임계치 초과 여부
1일차 | 82% | 초과
2일차 | 85% | 초과
3일차 | 88% | 초과
판정 | 연속 3일 초과 | 증설 조건 충족
< 단기 증설 판정 예시 >
  (증설 단위 산출 예시) 평균 초과율 5%p를 기준선에 대입
항목 | 값(예시)
전체 배정 자원량(기준선) | GPU 45대(하한 기준)
평균 점유율 | 85%
평균 초과율 | 85% - 80% = 5%
증설 단위 | 45대 × 5% ≈ 약 2~3대
< 증설 단위 계산 예시 >
  (장기 확장 배율 대입) 2027년 생산·가공·합성 기능의 예상 처리량이 기준선의 1.3배인 경우
항목 | 값(예시)
기준선 GPU | 45~70대
신규기능 소요분(배율) | 1.3배(예시값)
2027년 목표 자원량 | 약 59~91대
< 2027년 장기 확장 예시 >

## Slide 165
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.1 기존 인프라 분석 및 재활용
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
기존 인프라 자산을 3개 기준으로 판정해 재활용 가능 물량을 산출하고, 4.1.3 최종 산정치에서 차감해 신규 조달 물량을 확정하는 계산 구조 수립
기존 인프라 분석 및 재활용 방법론
DR-022, OR-012
  (재활용 판단기준) 3개 기준 모두 충족해야 재활용 판정
기준 | 판정 내용 | 근거
성능기준 | 신규 산정치 대비 처리성능 80% 이상 | 4.1.2 트랙1·트랙2
라이선스·지원기준 | 제조사 기술지원 종료(EOL) 전이고 라이선스 이전 가능 | COR-001
보안기준 | SR-009 클라우드 보안 분류(상/중/하) 기준 충족 | SR-009
< 재활용 판단기준 >
  (재활용 가능 물량 산출 공식) 자산목록 중 3개 기준을 모두 충족한 항목만 합산
  재활용 가능 물량 = Σ(자산목록 중 3개 기준 모두 충족 항목의 규모)
  (신규 조달 물량 차감 공식) 최종 산정치에서 재활용 가능 물량을 차감
  신규 조달 물량 = 4.1.3 최종 산정치 - 재활용 가능 물량 신규 조달 물량이 음수이면 0으로 처리(과잉 재활용 방지)
  (자산 분류 규칙) COR-001 기준 기존 자산을 유지·이관·제외 3분류로 구분
분류 | 정의 | 처리 방식
유지 | 3기준 모두 충족 | 재활용 가능 물량에 산입
이관 | 일부 기준 미충족, 대체 자산으로 전환 필요 | 신규 조달 물량에 산입
제외 | 모든 기준 미충족, 폐기 대상 | 목록에서 제거
< 자산 분류 규칙 >
  (안심존 마이그레이션 검증 공식) 이관 전후 건수를 비교해 누락 여부 판정
  이관 검증률(%) = 이관 후 건수 ÷ 이관 전 건수 × 100 검증 통과 조건: 이관 검증률 100% 이상

## Slide 166
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.1 기존 인프라 분석 및 재활용
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
기존 AI허브 자산목록에 3개 판단기준을 대입해 재활용 가능 물량 산출
기존 인프라 분석 및 재활용(예시)
DR-022, OR-012
  (자산목록 판정 대입) 가상 자산 5개 항목에 3개 기준 적용
자산 | 성능기준 | 라이선스기준 | 보안기준 | 판정
GPU 서버 A(10대) | 충족 | 충족 | 충족 | 유지
GPU 서버 B(8대) | 미충족 | 충족 | 충족 | 이관
스토리지 A(2PB) | 충족 | 충족 | 충족 | 유지
스토리지 B(1PB) | 충족 | 미충족(EOL) | 충족 | 이관
네트워크 장비(전체) | 충족 | 충족 | 미충족(보안분류 하) | 이관
< 자산 판정 예시 >
  (재활용 가능 물량 산출) 유지 판정 항목만 합산
항목 | 값(예시)
재활용 가능 GPU | 10대(GPU 서버 A만 유지)
재활용 가능 스토리지 | 2PB(스토리지 A만 유지)
< 재활용 가능 물량 계산 >
  (신규 조달 물량 계산) 4.1.3 최종치에서 차감
항목 | 최종 산정치 | 재활용 가능 물량 | 신규 조달 물량
GPU | 45~70대 | 10대 | 35~60대
스토리지 | 5PB | 2PB | 3PB
< 신규 조달 물량 계산 >
  (안심존 검증 대입) 이관 전 100만 건 중 이관 후 99만 8천 건 확인된 경우
항목 | 값(예시)
이관 전 건수 | 1,000,000건
이관 후 건수 | 998,000건
이관 검증률 | 99.8%
판정 | 100% 미만, 재검증 필요
< 이관 검증 예시 >

## Slide 167
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.2 망 분리 및 안심 구역 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
4개 망 구간과 데이터 등급 4단계를 교차한 접근통제 매트릭스로 안심구역 배치 기준과 구간 간 통신 허용 여부를 판정하는 체계 수립
망 분리 및 안심 구역 설계 방법론
DR-020, SR-007
  (망 구간 정의 및 대응관계) 4개 망 구간을 정의하고 4.1.1에서 정의한 개방영역·안심구역과 대응관계 고정
망 구간 | 역할 | 4.1.1 구역 대응
DMZ | 일반 이용자 접점 서비스 | 개방 영역
외부연계구간 | 외부기관·외부시스템 연계 전용 | 개방 영역
원격접속구간 | 인증활용 계정의 원격분석 세션 전용 | 안심 구역
내부망 | 저장·분석 자원 보관 | 안심 구역
< 망 구간 대응관계 >
  (데이터 등급 판정 기준) 4단계 등급을 정의해 배치 판정의 입력값으로 사용
등급 | 판정 기준
공개 | 외부 공개 승인 완료, 개인정보·민감정보 없음
일반 | 내부 검토 완료, 제한 조건 없음
제한 | 접근 승인 절차 필요, 반출 통제 대상
민감 | 개인정보·민감정보 포함, 원문 비공개 대상
< 데이터 등급 판정 기준 >
  (안심구역 배치 판정 공식) 등급이 제한 이상이면 안심구역 배치를 의무화
  안심구역 배치 여부 = 데이터 등급이 '제한' 또는 '민감'이면 배치, '공개' 또는 '일반'이면 개방영역 배치
  (구간별 접근통제 매트릭스) 구간과 등급을 교차해 허용 여부 결정
구간 | 공개 | 일반 | 제한 | 민감
DMZ | 허용 | 허용 | 불허 | 불허
외부연계구간 | 허용 | 허용(메타정보 한정) | 불허 | 불허
원격접속구간 | 불허 | 불허 | 허용(세션 내 한정) | 허용(세션 내 한정)
내부망 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용
< 구간×등급 접근통제 매트릭스 >

## Slide 168
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.2 망 분리 및 안심 구역 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
4개 망 구간과 데이터 등급 4단계를 교차한 접근통제 매트릭스로 안심구역 배치 기준과 구간 간 통신 허용 여부를 판정하는 체계 수립
망 분리 및 안심 구역 설계 방법론
DR-020, SR-007
  (구간 간 통신 허용 규칙) 게이트웨이 구간 간 직접 통신을 금지하고 내부망 경유를 강제
  허용 조건: 모든 통신은 내부망을 경유해야 하며, DMZ·외부연계구간·원격접속구간 상호 간 직접 통신은 금지
  (원격접속 세션 통제 공식) 세션 종료 시 원격접속구간에 남는 데이터를 자동 소거
  세션 잔존 데이터 = 세션 종료 시점에 원격접속구간에 남아있는 제한·민감 등급 데이터 세션 잔존 데이터는 0이어야 하며, 0 초과 시 소거 실패로 판정
  (안심존 이관 판정 연계) 4.3.1에서 유지 판정된 기존 안심존 자산만 안심구역 이관 대상으로 채택
  이관 대상 = 4.3.1 자산 분류 결과 중 '유지' 판정 항목에 한정
항목 | 규칙 | 근거
안심구역 배치 | 등급 제한·민감만 배치 | DR-020
구간 간 통신 | 내부망 경유 강제, 게이트웨이 간 직접통신 금지 | SR-007, SR-009
세션 잔존 데이터 | 세션 종료 시 0이어야 함 | DR-020
이관 대상 | 4.3.1 '유지' 판정 항목만 | DTR-004
< 방법론 요약 >

## Slide 169
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.3 보안 기반 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
클라우드 시스템 중요도 등급에 따라 보안장비 도입수준과 점검주기를 차등 적용하는 매핑 체계 수립
보안 기반 설계 방법론
DR-020, SR-009, SR-010
  (중요도 판정기준) 기밀성·무결성·가용성 훼손 시 영향도를 기준으로 상/중/하 3단계 판정
등급 | 필수 도입 장비
상 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS, DDoS 대응장비 전체
중 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS
하 | 방화벽
< 중요도-보안장비 매핑 >
등급 | 판정 기준
상 | 훼손 시 개인정보·민감정보 대량 유출 또는 서비스 전면 중단 초래
중 | 훼손 시 일부 기능 중단 또는 제한적 정보 노출 초래
하 | 훼손 시 서비스 영향 경미
< 클라우드 시스템 중요도 판정기준 >
  (중요도별 보안장비 매핑) 등급별 도입 보안장비를 고정 배정
  (클라우드 사업자 검증 규칙) 사업자 자격을 2개 조건 동시 충족으로 판정
  검증 조건 = 국가사이버안보센터 도입가능목록 등재 여부 AND 국가정보원 도입요건 확인 완료 여부 둘 중 하나라도 미충족 시 사업자 부적격 판정
  (인증체계 강도 규칙) 계정 잠금과 비밀번호 정책을 수치 조건으로 고정
  계정 잠금 조건 = 로그인 실패 횟수 ≥ 5회 비밀번호 재설정 주기 ≤ 90일 비밀번호 재사용 금지 = 최근 5회 이내 사용 이력과 중복 시 거부
  (암호화 수준 규칙) 저장·전송 구간과 키 관리 방식을 고정
  저장·전송 암호화 = AES-256 이상, TLS 1.2 이상 암호키 보관 위치 = HSM 또는 KMS(물리적으로 분리된 서버)
  (점검주기 규칙) 점검 항목별 최소 주기를 고정
  (보안SLA 데이터소유권 조항 규칙) 4개 항목 전부 포함 여부로 SLA 적합성 판정
  SLA 적합 조건 = 데이터소유권 귀속 명시 AND 제3자 제공 금지 명시 AND 계약종료 시 삭제증빙 의무화 AND 분쟁해결 절차 포함

## Slide 170
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.3 보안 기반 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
4.1.1에서 정의한 4대 구역에 중요도 판정과 보안장비 매핑을 대입
보안 기반 설계(예시)
DR-020, SR-009, SR-010
  (구역별 중요도 판정 대입) 4대 구역에 표1 기준 적용
구역 | 중요도(예시 판정) | 판정 근거
보안 경계 | 상 | 훼손 시 전체 서비스 중단 가능
개방 영역 | 중 | 훼손 시 일부 서비스 중단
안심 구역 | 상 | 훼손 시 민감정보 대량 유출 가능
관리 영역 | 중 | 훼손 시 운영 기능 제한
< 구역별 중요도 판정 예시 >
  (보안장비 배정 대입) 표2 매핑을 판정 결과에 대입
구역 | 중요도 | 배정 장비
보안 경계 | 상 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS, DDoS 대응장비
개방 영역 | 중 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS
안심 구역 | 상 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS, DDoS 대응장비
관리 영역 | 중 | 방화벽, 웹방화벽, IDS/IPS
< 구역별 보안장비 배정 예시 >
  (사업자 검증 적용 예시) 후보 클라우드 사업자 2곳을 검증 조건에 대입
사업자(예시) | 목록 등재 | 국정원 확인 | 판정
사업자 A | 충족 | 충족 | 적격
사업자 B | 충족 | 미확인 | 부적격(재확인 필요)
< 사업자 검증 예시 >
조항 | 포함 여부(예시)
데이터소유권 귀속 명시 | 포함
제3자 제공 금지 명시 | 포함
계약종료 시 삭제증빙 의무화 | 포함
분쟁해결 절차 | 미포함
판정 | 부적합(분쟁해결 절차 보완 필요)
< SLA 적합성 점검 예시 >

## Slide 171
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.4 이중화 및 백업 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
자원 유형별 이중화 방식과 백업 대상별 백업 유형·주기를 업무영향도 등급에 매핑하고, 이를 근거로 RPO·RTO를 산출하는 이중화·백업 체계 수립
이중화 및 백업 설계 방법론
DR-019, QUR-001
  (이중화 방식 매핑 규칙) 자원 유형에 따라 이중화 방식을 고정 배정
등급 | 판정 기준 | RPO 목표 | RTO 목표
필수업무 | 중단 시 서비스 전체 영향 | 0~1시간 | 3시간 이내(PR-003)
일반업무 | 중단 시 일부 기능 영향 | 24시간 이내 | 일반 복구 절차 적용
참고성업무 | 중단 시 영향 경미 | 1주 이내 | 후순위 복구
< 업무영향도 등급 판정기준 >
자원 유형 | 이중화 방식 | 사유
웹서버·WAS | Active-Active(부하분산) | 무중단 서비스 요구(PR-003)
DB | Active-Standby(장애조치) | 데이터 정합성 우선(QUR-001)
스토리지 | 복제(Replication) | 대용량 데이터 보존(DR-019)
GPU노드 | 예비자원 확보(Cold Standby) | 비용 대비 효율
< 자원유형별 이중화 방식 >
  (백업 유형 매핑 규칙) 백업 대상별로 백업 유형과 백업 방식을 고정 배정
백업 대상 | 백업 유형 | 근거
업무DB | 전체백업+증분백업 조합 | DR-019
파일저장소 | 스냅샷 | DR-019
메타데이터 | 전체백업 | DR-019
로그 | 로그백업(누적) | DR-019, OR-006
설정정보 | 변경시점 백업 | DR-019
< 백업대상별 백업 유형 >
  (업무영향도 등급 판정 공식) 업무 중단 시 영향 범위를 기준으로 3단계 판정

## Slide 172
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.4 이중화 및 백업 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
RPO·RTO·무결성검증·분리보관·복구훈련 5개 규칙을 정량 기준·검증방식·담당주체로 구체화해 DR-019·OR-007 요구사항을 직접 충족시켜 설계
이중화 및 백업 설계 방법론
DR-019, QUR-001
  (RPO 산출 공식) 백업주기를 RPO 목표로 직결
  RPO = 마지막 백업 시점부터 장애 발생 시점까지 경과시간 RPO 목표 충족 조건: 백업주기 ≤ RPO 목표
  (RTO 산출 및 우선순위 규칙) 결함 지속시간 상한과 하자보수기간 기준을 구분 적용
  RTO = 장애 발생시각부터 복구 완료시각까지 경과시간 정상운영 기준: RTO ≤ 3시간(PR-003) 하자보수기간 기준: RTO ≤ 2시간(OR-007, 검사완료일로부터 12개월) 복구 우선순위 = 업무영향도 등급이 높은 자원부터 순차 복구
  (백업본 무결성 검증 공식) 해시값 비교로 무결성 확인
  무결성 검증 통과 조건 = 백업 시점 해시값과 복구 시점 해시값이 일치 불일치 시 직전 백업본으로 재검증
  (백업본 분리보관 규칙) 랜섬웨어·위변조 대비 원본과 물리적으로 분리된 저장소에 최소 1부 보관
  분리보관 조건 = 원본 저장소와 백업 저장소의 물리적 위치 또는 접근권한 체계가 상이
  (복구훈련 주기 규칙) 업무영향도 등급별로 복구훈련 주기를 차등 적용
등급 | 복구훈련 주기
필수업무 | 가장 짧은 주기 우선 적용
일반업무 | 필수업무 대비 낮은 빈도 적용
참고성업무 | 사업 기간 내 최소 1회 이상
< 복구훈련 주기 규칙 >

## Slide 173
Module 4. 인프라 설계 및 지연 대비
Ⅱ. 설계 및 개발
  4.3.4 이중화 및 백업 설계
  4.3 기존 인프라 재활용 및 운영 설계
앞에서 정의한 4대 구역의 핵심 자원에 등급 판정과 RPO·RTO를 대입
이중화 및 백업 설계(예시)
DR-019, QUR-001
  (등급 판정 대입) 구역별 핵심 자원에 판정 기준 적용
자원 | 소속 구역 | 등급(예시) | RPO 목표 | RTO 목표
업무DB | 안심 구역 | 필수업무 | 1시간 | 3시간
오브젝트스토리지 | 개방 영역 | 필수업무 | 1시간 | 3시간
GPU노드 | 안심 구역 | 일반업무 | 24시간 | 일반 절차
통계집계서버 | 관리 영역 | 참고성업무 | 1주 | 후순위
< 자원별 업무영향도 판정 예시 >
  (백업주기 대입) RPO 목표를 충족하는 백업주기를 역산
자원 | RPO 목표 | 적용 백업주기(예시) | 검증
업무DB | 1시간 | 30분 간격 증분백업 | 주기 ≤ RPO 충족
오브젝트스토리지 | 1시간 | 스냅샷 30분 간격 | 주기 ≤ RPO 충족
GPU노드 | 24시간 | 일 1회 전체백업 | 주기 ≤ RPO 충족
통계집계서버 | 1주 | 주 1회 전체백업 | 주기 ≤ RPO 충족
< 백업주기 산출 예시 >
  (장애 시나리오 대입) 업무DB 장애 발생 후 복구 과정을 RTO 기준으로 검증
시각(예시) | 경과 시간 | 판정
09:00 장애 발생 | 0분 | -
09:40 원인 분석 완료 | 40분 | 정상 진행
10:30 백업본 복구 완료 | 1시간 30분 | 정상 진행
11:50 무결성 검증 완료 | 2시간 50분 | RTO 3시간 이내 충족
< 업무DB 장애 복구 예시 >
  (하자보수기간 비교) 동일 장애가 하자보수기간 중 발생한 경우 RTO 기준 재판정
구분 | RTO 목표 | 예시 소요시간 | 판정
정상운영 기준 | 3시간 | 2시간 50분 | 충족
하자보수기간 기준 | 2시간 | 2시간 50분 | 미충족(50분 초과)
< 하자보수기간 RTO 비교 >

## Slide 174
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.1 시범 운영 및 서비스 개시
  5.1.0 Module 5.추진 프로세스
Module 5.는 '26년 12월 시범운영 계획수립과 이용자 검증을 거쳐 '27년 1월 서비스를 개시·안정화하고, 연관 사업과의 협업 및 유지관리 방안을 수립한 뒤, 시범운영 결과를 반영해 서비스 확장 방안을 설계하는 단계
시범 운영 및 본개방 운영 방안
추진 프로세스
Step 1. 시범 운영 및 서비스 개시
시범 운영 계획 수립
서비스 개시 및 안정화
이용자 검증
Step 2. 연관 사업 협업
연관 사업 협업 방안 수립
현행 운영 사업자 역할 정의
유지 관리 방안 수립
사업 협업 방안 및 유지 관리 방안
Step 3. 결과 반영 및 확장 설계
시범 운영 결과 반영
확장 방안 설계
서비스 확장 방안
SW 결과물
전략 산출물
`26년 12월
`27년 1월
AI Hub 운영 사업자
데이터 고속도로
저작권 위원회

## Slide 175
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.1.1 시범 운영 계획 수립
  5.1 시범 운영 및 서비스 개시
내부 인원만을 대상으로 단일 범위의 시범 운영을 실시하고, 안정화 확인 후에만 일반 서비스로 전환하는 계획 수립
시범 운영 계획
TR-002, DR-011
  (대상자 정의) 시범 운영 대상을 내부 인원으로 한정하고 외부 일반이용자는 제외
구분 | 포함 여부 | 비고
발주기관 담당자 | 포함 | 정책·승인 업무 점검
운영인력 | 포함 | 일상 운영 업무 점검
사업 참여인력 | 포함 | 기능 오류 점검
외부 일반이용자 | 제외 | 정식 오픈 이후 공개
< 시범 운영 대상자 >
  (공개 범위 정의) 개발 완료된 기능과 이관 완료된 데이터를 전체 공개하되 외부 반출 경로만 차단
  공개 판단기준 = 개발 완료 여부 AND 이관 완료 여부 두 조건을 모두 충족한 기능·데이터만 시범 운영에 포함, 복잡한 등급 구분 없이 이 기준 하나로 판정
  (외부 경로 차단 규칙) 시범 운영 기간 중 다운로드·API·스트리밍 등 외부 제공 경로는 비활성화
  외부 제공 활성화 여부 = 시범 운영 종료 이후로 고정
  (일정 구조) 1개월을 준비·수행·집중조치·판정 4단계로 나누고, 대상자·공개범위는 전 기간 고정한 상태로 오류 조치만 주차별로 누적 관리하는 일정 구성
주차 | 일차 | 단계 | 핵심 활동
사전준비 | D-3~D-1 | 준비 | 내부 인원 계정 발급, 접근권한 부여, 접수창구 개설
1주차 | 1~7일차 | 개시 | 전체 기능·데이터 공개, 업무 수행 시작, 일일점검 개시
2주차 | 8~14일차 | 수행 | 오류접수·조치 병행, 1차 주간보고
3주차 | 15~21일차 | 수행 | 오류접수·조치 병행, 2차 주간보고
4주차 | 22~28일차 | 집중조치 | 잔여 오류 집중 조치, 신규 오류 최소화 집중
판정 | 29~30일차 | 판정 | 최종 점검, 전환 여부 판정
< 시범 운영 전체 일정 >
  (운영 체계 정의) 시범 운영 중 상시 오류 접수를 진행하고 매일 플랫폼 기능에 대한 일일 점검을 진행하여 피드백을 수집하는 체계 운영
HNINE

## Slide 176
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.1.2 서비스 개시 및 안정화
  5.1 시범 운영 및 서비스 개시
12월 한 달간 시범운영을 계속 수행하면서, 그 결과물(오류 조치 이력, 실제 이용 데이터, 점검 결과)을 그대로 개방 준비 자료로 전환하는 병행 체계 수립
서비스 개시 및 안정화 방법론
TR-002, OR-007
  (개방 준비) 12월을 "시범운영"과 "개방준비" 두 개로 나누되 서로 다른 활동이 아니라 같은 활동의 결과를 다른 목적으로 재사용
구분 | 주 활동 | 산출 결과 | 재사용 목적
시범운영 | 내부 인원 업무 수행, 오류 발견·조치 | 오류 조치 이력, 처리 건수 | 개방준비 축의 완료조건 판정 근거
개방준비 | 시범운영 결과를 매뉴얼·점검·승인 자료로 전환 | 매뉴얼 확정본, 점검결과서, 승인서 | 1월 개방 게이트 통과 근거
< 개방 준비 주요 활동 >
  (주차별 병행 배치) 매주 시범운영을 계속하면서, 그 주에 쌓인 결과를 개방준비 산출물로 동시 전환
주차 | 시범운영 축(계속 진행) | 개방준비 축(병행 전환)
1주차 | 업무 수행, 오류접수·조치 | 1주차 누적 오류를 매뉴얼 초안에 반영
2주차 | 업무 수행, 오류접수·조치 | 누적 오류 패턴을 운영전환계획서에 반영
3주차 | 업무 수행, 오류접수·조치 | 누적 처리 데이터로 보안·성능점검 실시
4주차 | 업무 수행 마무리, 신규 오류 최소화 확인 | 매뉴얼·계획서 확정, 개방 리허설·승인
< 12월 주차별 병행 활동 >
  (개방준비 완료조건) 시범운영의 결과를 근거로 4개 조건을 판정
  (개방 게이트 공식) 4개 조건 전부 충족 시에만 1월 개방으로 전환
  개방 게이트 통과 = 오류조건 AND 매뉴얼조건 AND 점검조건 AND 승인조건
  하나라도 미충족 시 시범운영을 유지한 채 개방을 다음 주기로 연기
조건 | 판정 기준(시범운영 축 근거)
오류 조건 | 4주차 종료 시점 미조치 오류 0건
매뉴얼 조건 | 시범운영 중 발견된 오류·문의사항이 매뉴얼에 반영 완료
점검 조건 | 시범운영 누적 데이터 기준 보안·성능점검 통과
승인 조건 | 위 3개 조건과 리허설 결과를 발주기관이 확인·승인
< 개방준비 완료조건 >
HNINE

## Slide 177
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.1.3 이용자 검증
  5.1 시범 운영 및 서비스 개시
사용자 유형별로 실제 업무를 처음부터 끝까지 직접 수행하게 하면서, 그 과정에서 겪는 불편함과 시스템 반응 속도를 동시에 측정하는 검증 체계 수립
이용자 검증 방법론
TR-002, QUR-002
  (사용자 유형별 실행 과제 정의) 5개 사용자 유형에 각각 실제로 시켜볼 업무를 구체적으로 지정
사용자 유형 | 실제로 시켜볼 업무 | 완료 기준
일반이용자 | 데이터 검색 → 상세조회 → 다운로드 신청 → 다운로드 완료 | 1회 중단 없이 끝까지 완료
기관담당자(제공기관) | 데이터 등록 → 메타데이터 입력 → 승인 요청 | 
검수자 | 등록된 데이터 품질검수 → 보완 요청 → 재검수 → 승인 | 
운영자 | API 이용신청 승인 → 이용현황 모니터링 화면 확인 | 
관리자 | 권한 변경 → 통계 대시보드 조회 → 장애 알림 확인 | 
< 사용자 유형별 실행 과제 >
  (수행 중 관찰 항목 정의) 과제 수행 중 3가지를 직접 관찰하고 기록
관찰 항목 | 기록 방법
중단·이탈 발생 지점 | 어느 화면에서 멈췄는지 화면명 기록
재질문·재확인 발생 | 이용자가 되묻거나 헤맨 지점 기록
과제 완료까지 걸린 시간 | 시작~완료 시각 기록
< 수행 중 관찰 항목 >
  (문제 심각도 판정 공식) 관찰된 문제를 3단계로 분류
  심각 = 과제를 끝내지 못하고 중단한 경우
  보통 = 끝냈지만 재질문·재확인이 2회 이상 발생한 경우
  경미 = 끝냈고 재질문·재확인이 1회 이하인 경우
  (안정성 지표 산출 공식) 과제 수행 중 시스템 반응을 자동 측정
  오류율(%) = 과제 수행 중 오류 발생 횟수 ÷ 전체 과제 수행 횟수 × 100
  평균 응답시간 = 화면 요청부터 결과 표시까지 걸린 시간의 평균
  처리 성공률(%) = 정상 완료 건수 ÷ 전체 시도 건수 × 100
  (웹·모바일 호환성 점검 항목) 주요 환경 조합에서 동일 과제를 반복 수행
  (검증 완료 판정 공식) 전체 유형·전체 과제가 심각 등급 없이 끝나야 검증 완료

## Slide 178
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.2.1 연관 사업 협업 방안 수립
  5.2 연관 사업 협업
데이터 고속도로, 저작권위원회 등 본 사업과 연계하기 위한 사업을 도출
연관 사업 협업 방안
OR-011, OR-012
  (거버넌스 연관사업) 2026년 5월 데이터관계부처가 'AI 대전환 시대 데이터 정책 추진방향'을 발표하며 민간·공공 데이터를 연계·개방하는 '데이터 고속도로' 구축을 추진하고 있으며, 국가 AI 기본계획(2026~2028)에서도 AI·데이터 거버넌스 정립을 AI 인프라 조성의 전제조건으로 명시하고 있어 이 상위 거버넌스 정책과의 정합성 확보가 협업 대상
  협업 방식: 정책 발표·개정 시점마다 본 시스템 데이터 등급·개방 기준과 대조
  실행 항목: 불일치 발견 시 발주기관 통해 소관부처 확인
  (저작권위원회 연관사업) 문체부·저작권위원회가 권리정보 제공·유통 기반을 구축해 학습데이터 권리자 확인 거래비용을 낮추는 사업을 추진 중이며, 과기정통부는 본 통합제공체계를 통해 저작권 권리정보체계와 민간 데이터 거래소를 연계하는 방향을 정책적으로 확정한 상태라 저작권위원회 시스템과의 연계가 협업 대상
  협업 방식: 본 시스템 저작권 메타데이터 항목과 권리정보체계 항목 매핑
  실행 항목: 실시간 연동 항목과 주기적 동기화 항목 구분 확정
  (인프라 연관사업) 본 사업 산출물인 자원산정서를 넘겨받아 실제 장비를 조달하는 별도 인프라 사업이 협업 대상(4.1.3·4.1.4에서 다룬 산출물 인수 대상과 동일)
  협업 방식: 조달 낙찰 후 실제 사양과 자원산정서 사양 대조
  실행 항목: 불일치 시 설계 영향도 평가 후 재계산
  (ISP 연관사업) 본 사업 착수 전 수행된 선행 정보화전략계획 산출물(목표모델, 기능요구사항 초안)과의 정합성 확인이 협업 대상
  협업 방식: 착수 초기 ISP 산출물-요구사항 대조표 작성
  실행 항목: 불일치 항목만 발주기관과 협의해 반영 결정
연관사업 | 주관 | 연계 지점
거버넌스 | 데이터관계부처(과기정통부·행안부·문체부 등) | 데이터 고속도로 정책과의 정합성
저작권위원회 | 한국저작권위원회, 문체부 | 권리정보체계·민간데이터거래소 연계
인프라 | 후속 인프라 조달 사업자 | 자원산정서 인수, 장비 발주
ISP | 선행 컨설팅 수행 조직 | 목표모델·요구사항 정합성 확인
< 연관 사업 요약 >

## Slide 179
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.2.1 연관 사업 협업 방안 수립
  5.2 연관 사업 협업
정기 협의체를 구성하여 월 1회 이상 회의를 통해 정책과 본 사업의 정합성을 주기적으로 검증하고 본 사업에 반영할 수 있도록 운영
저작권위원회 협업 방안(예시)
OR-011, OR-012
  (추진체계 구성) 본 사업·저작권위원회·발주기관 3자로 추진체계를 구축하고, 각 주체의 역할과 결정권한을 미리 나눠 협의가 공전되지 않도록 구성
주체 | 참여 인원 | 역할 | 결정권한
본 사업 | 저작권 기능 설계 담당 1인, PM 1인 | 저작권 메타데이터 항목 제시, 연동방식 제안 | 본 시스템 설계 반영 여부 결정
저작권위원회 | 권리정보체계 담당자 1인, 정책 담당자 1인 | 권리정보체계 항목 제시, 정책 정합성 확인 | 권리정보체계 항목 공개범위 결정
발주기관 | 사업 담당자 1인 | 양측 이견 발생 시 조정, 최종 승인 | 이견 조정 및 최종 승인
< 추진체계 구성 >
  (회의 운영 규칙) 정기회의 월 1회를 기본 축으로 하고, 이견 발생 시에만 수시회의를 추가하는 이원 운영
구분 | 주기 | 안건 | 산출물
정기회의 | 월 1회 | 매핑 진행상황 점검, 다음달 목표 확정 | 회의록, 진행상황표
수시회의 | 이견 발생 시 | 특정 항목 이견 조정 | 이견조정결과서
< 회의 운영 규칙 >
  (반영 체계) 확정된 매핑표·연동방식확정서를 본 사업의 구체적 설계 문서 항목에 1:1로 반영
협의 결과물 | 반영 대상 문서 | 반영 내용
매핑표 확정본 | 저작권 메타데이터 설계서 | 권리정보체계 항목명·형식에 맞춰 메타데이터 스키마 항목 수정
연동방식확정서 | 인터페이스 명세서 | API 방식이면 API 명세 추가, 배치방식이면 배치 스케줄 정의 추가
테스트결과서 | 테스트케이스목록 | 연동 시나리오를 정식 테스트케이스로 등록
< 협의 결과 → 본 사업 설계 반영 매핑 >

## Slide 180
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.2.2 현행 운영 사업자 역할 정의
  5.2 연관 사업 협업
현행 운영사업자의 역할을 이관 준비기간에 한정하고, 그 기간 동안 담당할 업무·인터페이스·장애대응 범위를 지정
현행 운영 사업자 역할 정의
OR-011, COR-003
  (역할 정의) 현행 운영사업자가 이관 준비기간 동안 담당할 업무를 3가지로 한정
역할 | 구체 내용
기존 서비스 유지 | 이관 완료 시점까지 현행 AI허브 서비스를 계속 운영
이관 대상 데이터 제공 | 데이터, 메타데이터, 이력정보, 계정정보를 본 사업에 추출·전달
이관 검증 협조 | 본 사업이 수행하는 이관 전후 건수 비교 시 원본 자료 대조 협조
< 현행 운영사업자 역할 >
  (역할 미포함 항목 명시) 아래 3가지는 현행 운영사업자 역할에서 제외
  제외 항목 = 신규 시스템 개발 참여, 이관 작업 직접 수행, 이관 검증 판정
  이관 작업과 검증 판정은 전적으로 본 사업이 수행
  (인터페이스 정의) 현행 운영사업자와 본 사업 간 연계 지점을 3개로 한정
인터페이스 | 제공 방향 | 제공 시점
데이터 추출 제공 | 현행 운영사업자 → 본 사업 | 이관 준비기간 중 1회 또는 분할 제공
계정정보 제공 | 현행 운영사업자 → 본 사업 | 이관 준비기간 중 1회
자산 인계 | 현행 운영사업자 → 본 사업 | 이관 완료 시점
< 현행 운영사업자 인터페이스 >
  (장애대응 역할 정의) 이관 준비기간과 전환 이후로 나눠 담당을 완전히 분리
  장애대응 담당 = 이관 준비기간 중 현행 시스템 장애는 현행 운영사업자, 전환 이후 모든 장애는 본 사업
  본 사업은 전환 이후 현행 운영사업자에게 장애대응을 요청하지 않음
  (역할 종료 시점 정의) 자산 인계 완료를 기준으로 현행 운영사업자 역할 종료
  역할 종료 조건 = 자산 인계 완료 확인
  종료 이후 현행 운영사업자는 본 사업과 관련한 어떠한 역할도 수행하지 않음
항목 | 규칙
역할 | 서비스유지, 데이터제공, 검증협조 3가지만
역할 제외 | 개발참여·이관작업·검증판정은 미포함
역할 종료 | 자산 인계 완료 시점
< 요약 >

## Slide 181
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.2.3 유지 관리 방안 수립
  5.2 연관 사업 협업
기능을 모듈 단위로 나눠 변경 영향범위를 판정하고, 하자보수기간(12개월) 동안 결함 심각도별로 담당 인력유형과 조치기한을 매핑하는 유지관리 체계 수립
유지 관리 방안 수립
OR-007, QUR-003
  (모듈 구분) 8대 기능모듈로 나눠 모듈 간 결합도를 낮추는 구조로 설계
모듈 | 주요 기능
등록관리 | 데이터 등록, 승인, 보완
품질관리 | 사전진단, 검수, 재검수
라이프사이클관리 | 생성~폐기 전주기 상태관리
카탈로그·검색 | 탐색, 지능형 검색
외부제공 | 다운로드, API, 스트리밍
워크스페이스 | 사용자별 작업공간, 학습 세션
통계·로그 | 로그 수집, 통계 대시보드
운영지원 | 모니터링, 형상관리, 인증·권한
< 8대 기능모듈 >
  (변경 영향도 판정 공식) 변경 대상 모듈과 직접 연계된 모듈 수로 영향범위 산정
  영향 모듈 수 = 변경 대상 모듈과 표준 인터페이스로 직접 연계된 모듈 수
  영향범위 = 낮음(0개) / 중간(1~2개) / 높음(3개 이상)
  (영향범위별 승인 절차 규칙) 영향범위에 따라 승인 단계 수를 차등 적용
영향범위 | 승인 절차 | 적용 전 확인
낮음 | 담당자 검토 후 즉시 적용 | 변경 이력 기록
중간 | 담당자 검토 + 연계 모듈 담당자 확인 | 영향 모듈 재검증
높음 | 담당자 검토 + 연계 모듈 확인 + 발주기관 승인 | 전체 회귀시험
< 영향범위별 승인 절차 >
  (결함 심각도별 담당·기한 매핑) 하자보수기간 중 심각도 3단계에 담당 인력유형과 조치기한을 매핑
심각도 | 담당 인력유형 | 조치기한
긴급 | 하자보수 전담인력 즉시 투입 | 2시간 이내
중요 | 하자보수 전담인력 | 24시간 이내
경미 | 정기 유지보수 인력 | 7일 이내
< 심각도별 담당·기한 >

## Slide 182
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.2.3 유지 관리 방안 수립
  5.2 연관 사업 협업
월간·분기 단위로 유지관리 활동을 반복하고 누적 오류 및 재발 유형에 대한 대책을 마련한 이후 12개월 종료 시점에 유지관리체계를 정기 운영 체계로 전환
유지 관리 방안 수립
OR-007, QUR-003
  (정기 유지관리 활동 규칙) 월간·분기 단위로 반복 활동을 고정
주기 | 활동
월 1회 | 모듈별 변경 이력 정리, 계정 권한 재검토
분기 1회 | 형상 현황 점검, 회귀시험 결과 재확인
하자보수기간 종료 전 | 누적 결함 유형 분석, 재발방지 대책 정리
< 정기 유지관리 활동 >
  (하자보수기간 종료 전환 공식) 12개월 종료 시점에 유지관리 체계를 정기 운영 체계로 전환
  전환 조건 = 검사완료일 + 12개월 도달
  전환 이후 = 조치기한을 정기 운영계약 기준으로 재설정
항목 | 규칙
모듈 구분 | 8대 모듈, 결합도 최소화
변경 영향도 | 연계 모듈 수 기준 3단계
승인 절차 | 영향범위별 차등(즉시/재검증/전체회귀시험)
결함 대응 | 긴급 2시간, 중요 24시간, 경미 7일
정기 활동 | 월1회·분기1회 고정
기간 종료 | 12개월 후 정기 운영체계 전환
< 요약 >
  (하자보수기간 종료 전환 대입) 12개월 도달 시점 누적 현황
항목 | 값 | 전환 판정
누적 긴급 결함 | 전건 기한 내 조치 | 정기 운영 전환 가능
누적 재발 결함 유형 | 동일 오류 2회 이상 반복 | 재발방지 대책 필요, 전환 전 보완
< 누적 결함 발생 시 대책 >
HNINE

## Slide 183
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.3.1 시범 운영 결과 반영
  5.3 결과 반영 및 확장 설계
5.1.1의 오류접수 목록과 5.1.3의 이용자검증 결과·안정성 지표를 하나의 이슈목록으로 합치고, 심각도 기준으로 본개방 전 반영 여부를 판정하는 체계 수립
시범 운영 결과 반영 방법론
TR-002, OR-008
  (운영 결과 수집 항목) 5.1.1 오류접수(기능오류, 발생화면, 발생일시), 5.1.3 이용자검증(사용성 문제(심각/보통/경미), 관찰 화면), 안정성 지표(오류율, 응답시간 초과 항목)
  (이슈 분류 매트릭스) 유형과 심각도를 교차해 전체 이슈를 분류
유형\심각도 | 심각 | 보통 | 경미
기능오류 | 본개방 전 필수 반영 | 본개방 전 필수 반영 | 잔여기간 확인 후 판정
사용성 문제 | 본개방 전 필수 반영 | 잔여기간 확인 후 판정 | 이연
성능저하 | 본개방 전 필수 반영 | 잔여기간 확인 후 판정 | 이연
< 이슈 분류 매트릭스 >
  (반영 여부 판정 공식) 심각도와 남은 기간을 기준으로 3단계 판정
  반영 여부 = 심각 등급이면 무조건 반영
  보통 등급이면 (남은 기간 ≥ 예상 조치기간)일 때만 반영, 아니면 이연
  경미 등급이면 이연
  (우선순위 산출 공식) 반영 대상 이슈 중 처리 순서를 심각도와 영향 모듈 수로 산출
  우선순위 점수 = 심각도 가중치(심각=3, 보통=2, 경미=1) × 영향 모듈 수 점수가 높은 이슈부터 순차 처리
  (조치 검증 규칙) 조치 완료 후 동일 시나리오로 재현 테스트
  검증 통과 조건 = 조치 전 문제를 발생시켰던 시나리오를 동일하게 재현했을 때 문제 재발생 0건
  미통과 시 = 원인 재분석 후 재조치, 우선순위 목록 최상단으로 재배치
  (이연 항목 관리 규칙) 본개방 전 미반영 이슈는 별도 목록으로 이관하고 처리기한 지정
  이연 목록 전환 조건 = 반영 여부 판정에서 '이연' 또는 '보통 등급 중 기간 부족'으로 판정된 항목
  이연 항목 처리기한 = 5.2.3 유지관리 체계의 결함 심각도별 조치기한과 동일 규칙 적용
문서 | 포함 내용
시범운영결과서 | 전체 이슈목록, 분류 결과, 안정성 지표 종합
개선반영내역서 | 반영 완료 이슈, 검증 결과, 이연 목록과 처리기한
< 결과 문서 구성 >

## Slide 184
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.3.2 확장 방안 설계
  5.3 결과 반영 및 확장 설계
자원·기능·대상·데이터·AI적용 5개 구분별로 연차별 계획을 세우고, 필수업무·선택업무·고도화업무·연계확장업무 분류를 연차에 대응시켜 로드맵 수립
확장 방안 설계 방법론
DR-018
  (자원 계획 수립 방식) 4.2.2에서 산출한 점유율 공식으로 증설 필요 시점을 판정하고, 그 시점을 기준으로 연차별 목표 자원량을 설정
  증설 필요 시점 판정 = 점유율 80% 이상 상태가 연속 3일 이상 지속되는 시점 연차별 목표 자원량 = 직전 연차 자원량 + 해당 연차 신규기능 소요분
  (기능 계획 수립 방식) DR-018 분류에 따라 필수업무는 1차 연차, 고도화업무는 2차 연차, 연계확장업무는 3차 연차에 배치하고 선택업무는 여력 확인 후 수시 반영
  (대상 계획 수립 방식) 연차별 목표 데이터종수·이용자 범위·제공기관 범위를 설정하고, 직전 연차 목표 달성 여부를 다음 연차 착수 조건으로 사용
  다음 연차 착수 조건 = 직전 연차 목표 데이터종수·이용자범위 달성
  (데이터 계획 수립 방식) 연차별로 새로 다뤄야 할 데이터 유형(원본 데이터, 가공·합성 데이터, 통합 데이터셋 등)을 지정하고, 해당 유형 처리 기술 확보 여부를 연차 전환 조건으로 사용
  (AI적용 계획 수립 방식) 연차별로 적용할 AI 기술 수준을 지정하고, 직전 연차 AI 기능이 안정화 종료 판정을 받은 이후에만 다음 연차 기술을 적용
  (구분 간 순서 규칙) 5개 구분의 계획은 서로 참고만 하고 동시에 확정하지 않음
  순서 = 자원 계획을 먼저 세우고, 그 자원 범위 안에서 기능·대상·데이터·AI적용 계획을 세움 자원 계획을 초과하는 기능·데이터·AI적용 계획은 다음 연차로 이연
  (시범운영 결과 반영 방식) 5.3.1에서 필수 반영으로 판정된 이슈 중, 특정 구분 전체에 영향을 미치는 이슈만 로드맵 계획에 반영하고 개별 화면 오류 등은 반영하지 않음
구분 | 연차별 계획 수립 방식
자원 | 점유율 공식으로 증설시점 판정, 직전 자원량+신규소요분
기능 | 필수업무 1차, 고도화업무 2차, 연계확장업무 3차 연차 배치
대상 | 연차별 목표 데이터종수·이용자범위, 달성 여부로 전환 판정
데이터 | 연차별 신규 데이터유형 지정, 처리기술 확보로 전환 판정
AI적용 | 연차별 AI기술수준 지정, 안정화종료 판정 후 전환
< 연차별 계획 수립 방식 >
HNINE

## Slide 185
Module 5. 시범 운영 계획
Ⅱ. 설계 및 개발
  5.3.2 확장 방안 설계
  5.3 결과 반영 및 확장 설계
2027년 실사용 서비스 구축부터 2030년 데이터·모델 통합 활용 기반 운영을 위한 확장 로드맵을 제시
확장 방안 설계 예시
DR-018
Goal
Vision
Roadmap Axes
2027
2028년
2029~30
기반 구축
8대 기능모듈 안정 운영, 자원산정 기준 정착, 운영전환 완료
'구축 산출물'에서 '실사용 서비스'로
고도화·자동화
생산·가공·합성 기능 확장, 자동 라벨링 체계 구축, 민간 제공기관 확대
전면 확장
데이터·모델 통합 활용 체계 구축, 국제·민간 네트워크 확장
'수동 등록·검수’에서 '자동 생산·가공'으로
'데이터·모델 통합 활용 기반’ 운영
자원
기능
대상
데이터
GPU 45~70대 배치
4대 구역 안정 운영
8대 모듈안정 운영
워크스페이스 학습세션 운영 안정화
약 1,000종 데이터, 공공기관 중심 운영
외부기관 100종 신규 등록 완료
텍스트·이미지·영상 등 표준 스키마 정착
메타데이터 품질검수 체계 안정화
점유율 공식 기준 1차 증설(약 59~91대)
가공·합성 처리 전용 자원 별도 확보
비식별·자동라벨링 기능 추가
합성데이터 생성 기능 추가
민간 제공기관 확대
신규 도메인 데이터 등록 확대
가공중간산출물 유형 추가
합성데이터 유형 추가
품질기준 자동판정 비율 확대
누적 확장(약 70~109대)
모델 학습·서빙 전용 자원 분리 배치
모델 학습-배포 연계 기능 추가
외부 마켓플레이스 연계 기능 추가
데이터+모델 동시 활용 대상으로 확대
국제 연계 대상 검토
멀티모달 통합 데이터셋 유형 확장
실시간 스트리밍 데이터 유형 추가
AI적용
벡터DB 기반 자연어 검색 안정 운영
온톨로지 기반 공통 용어체계 1차 구축
자동 라벨링 AI 적용
품질진단 AI 적용
검색·추천 정확도 고도화
데이터-모델 추천 자동연계 AI 적용
에이전트 기반 활용지원 확대

## Slide 186
사업수행 및 관리
  Ⅲ.
일정계획 및 산출물 내역
사업 관리 방안
안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립
품질보증
수행조직 및 업무분장
하도급 계획

## Slide 187
1. 일정계획 및 산출물 내역
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  1.1.1 월별 추진일정
  1.1 전체 일정계획
개방DB 구축부터 품질관리, 오픈API 개발, 활용방안 수립까지 전 과업을 월별 추진일정으로 구체화하여, 사업기간 내 안정적 수행과 성과 도출이 가능하도록 일정관리 체계를 마련
추진일정표
항목 | 추진 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | M |  |  |  | M+1 |  |  |  | M+2 |  |  |  | M+3 |  |  |  | M+4 |  |  |  | M+5 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 개방DB 및 AI 데이터 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 현황분석 및 요구사항 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- DB 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- DB 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 인공지능 데이터 정제·가공 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 개방포털 연계 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. 품질 진단 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 진단계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 품질 진단 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 개선계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 개선 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 관리체계 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. 오픈API 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- API 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- API 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 개방포털 연계 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 수요자 협의체 구성·운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. 성과계획 및 활용방안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 성과계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 비즈니스 시나리오, 모델 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. 인프라(장비) 도입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 도입장비 납품 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 장비 설치 및 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
착수보고▲, 중간보고▲, 최종보고▲, 감리 ■ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  | ▲

## Slide 188
1. 일정계획 및 산출물 내역
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  1.2.1 산출물 목록 및 제출계획
  1.2 단계별 산출물 내역
보고서, 개방DB, AI 활용 데이터셋, 오픈API, API 조회 웹페이지, 데이터 이행 프로그램 등 실제 운영 가능한 DB·SW 산출물을 포함하며, 체계적인 제출·검토·형상관리 절차를 통해 산출물의 완성도와 활용성을 확보
구분 | 주요 산출물 | 주요 내용 | 제출 시점 | 제출 형태
사업관리 | 착수계획서, 주간/월간 보고서, 회의록 | 과업범위, 추진일정, 역할분담, 이슈·리스크 및 조치사항 | 착수/수시/정기 | HWP/PPT/PDF
원천DB 분석 | 원천DB 현황분석서 | 신재생에너지·복합발전 운전데이터 구조, 항목, 보유현황, 활용 가능성 분석 | 초·중반 | HWP/XLSX
데이터 표준화 | 데이터 표준정의서, 메타데이터 정의서, 코드·항목 정의서 | 데이터 항목, 단위, 코드, 명칭, 형식, 메타데이터 등 표준화 기준 수립 | 중간/최종 | HWP/XLSX
품질관리 | 데이터 품질진단 결과서, 개선계획서, 품질관리 체크리스트 | 오류·결측·중복·형식 불일치 진단, 개선방안 및 정기 점검 기준 제시 | 중간/최종 | HWP/XLSX
개방DB 구축 | 개방DB 설계서, 테이블 정의서, 데이터 적재 결과 | 개방 대상 데이터 구조 설계, 테이블·컬럼 정의, 데이터 정제·가공·적재 결과 | 중간/최종 | HWP/XLSX/DB
AI 활용 데이터셋 | AI 활용 데이터셋 명세서 | 예지정비, 화재예측, 발전량 예측 등 AI 활용 목적별 데이터셋 구성 및 활용 기준 | 중간/최종 | HWP/XLSX
오픈API 개발 | API 명세서, API 테스트 결과서, 연계 결과서 | API 항목, 호출방식, 응답값, 오류코드, 공공데이터포털 연계 및 테스트 결과 | 최종 | HWP/XLSX/API
활용·성과 | 활용 시나리오, 비즈니스 모델, 성과계획서 | 민간 활용방안, 서비스 모델, 성과지표, 확산전략 | 최종 | HWP/PPT
운영·이관 | 운영관리 매뉴얼, 안전관리 매뉴얼, 교육자료 | 데이터·API 운영절차, 장애·보안·자료관리, 담당자 교육자료 | 최종 | HWP/PPT/PDF
산출물 요약표
산출물 제출 및 관리방안
산출물은 산출물 관리대장을 통해 작성자, 검토자, 제출일, 버전, 보완이력, 승인 여부를 체계적으로 관리
작성
내부검토
발주기관 검토
보완·확정
이관
산출물별 표준 양식, 작성기준, 파일명 규칙을 적용하여 문서·데이터·SW 산출물의 일관성 확보
PM 및 분야별 책임자가 요구사항 충족 여부, 데이터 정합성, 기능 구현 여부, 품질 수준을 사전 점검
중간보고, 수시회의, 최종보고를 통해 발주기관 검토의견을 수렴하고 조치결과를 관리대장에 반영
산출물별 수정이력, 버전, 승인 여부를 관리하고 최종 승인본을 기준으로 확정
최종 산출물은 원본파일, PDF, 데이터 파일, 소스코드, 실행환경 정보, 매뉴얼을 구분하여 제출하고, 발주기관이 운영 가능한 폴더체계로 정리하여 이관

## Slide 189
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.1.1 PM/PMO 운영방안
  2.1 사업관리 체계
내용기입
제목 기입

## Slide 190
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.2.1 사용자·운영자·관리자 매뉴얼
  2.2 운영지원체계
내용기입
제목 기입

## Slide 191
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.2.2 교육 및 훈련
  2.2 운영지원체계
본 과업 시스템 사용자와 시스템 관리자를 대상으로 역할과 활용 목적에 맞는 교육을 수행
사용자 활용성 제고
최종사용자가 시스템을 안정적으로 활용할 수 있도록 지원
관리자 운영역량 확보
발주기관 담당자가 시스템을 자체 운영·관리할 수 있도록 지원
운영전환 안정화
매뉴얼 및 교육을 기반으로 사업 종료 후 자체 운영 기반 확보
교육훈련 목표
교육대상별 교육훈련 방안
시스템 관리자
시스템 사용자
목적
방법
구축 시스템을 실제 업무와 데이터 활용에 적용할 수 있도록 지원
기능 시연, 실습교육, FAQ 기반 질의응답
시스템 접속 및 메뉴 구성 이해
데이터 조회 및 검색, 다운로드
오픈API 활용 방법
파일 다운로드 및 활용 방법
보안 유의사항
목적
방법
시스템 운영·관리·장애대응 및 인수 후 자체 운영역량 확보
운영자 실습, 매뉴얼 기반 교육, 운영 시나리오 교육
시스템 구성 및 주요 기능 이해
계정·권한 관리 및 API 관리
배치·연계 상태 및 로그 확인
백업, 시스템 감시 및 보안관리
비상복구 절차 및 장애 대응
교육훈련 조직
발주기관
교육대상자 확정
사업 PM
교육훈련 총괄 관리
사용자 교육 설계 및 진행
시스템 활용 실습 지도
질의응답 및 보완 지원
사용자 교육 담당
관리자 교육 설계 및 진행
운영·보안·장애대응 교육
실습 및 시나리오 제공
관리자 교육 담당자
교육교재 작성
교육 운영 지원
참석자·질의응답 관리
교육지원 담당자

## Slide 192
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.2.2 교육 및 훈련
  2.2 운영지원체계
사용자·관리자 대상 실무 중심 교육훈련을 수행하고, 교육결과서와 사용자 매뉴얼을 배포하여 발주기관의 시스템 실활용 및 자체 운영 역량 확보를 지원
교육일정 계획
구분 | 실시 시점 | 대상 | 교육 목적 | 주요 내용
사용자 교육 | 운용시험 전 (11월) | 시스템 사용자 20인 내외 | 최종 사용자의 시스템 활용 및 운용시험 참여 지원 | 화면 조작 및 기능 사용 데이터 조회·검색·다운로드 오픈API 활용 방법 오류 메시지 대응 보안 유의사항
관리자 교육 | 인수·이관 전 (11월~12월 초) | 시스템 관리자 5인 내외 | 발주기관의 자체 운영·관리 및 장애대응 역량 확보 | 시스템 구성 및 주요 기능 계정·권한 및 API 관리 배치·연계 상태 및 로그 확인 백업 및 보안관리 비상복구 및 장애 대응
01.
교육계획 수립
02.
교재·매뉴얼 작성
03.
대상별 교육 실시
04.
교육결과 정리
교육훈련 수행절차
교육대상 정의
교육목표 설정
교육과정, 방법, 일정, 장소 계획
사용자·운영자 교재 작성
실습자료 준비
교육 전 사전제출
1차 사용자 교육
2차 관리자 교육
실습·시연 중심 질의응답
참석자 관리교육
만족도 조사
주요 질의·보완사항 정리 및 보고
교육훈련 산출물
사용자 매뉴얼
시스템 구성, 운영절차, 백업, 보안, 비상복구 등 운영 관리 방법
교육훈련 결과서
교육실시 내역, 참석자, 질의응답, 만족도, 보완사항 등 결과 기록

## Slide 193
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.2.3 도움말 및 가이드
  2.2 운영지원체계
내용기입
제목 기입

## Slide 194
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.3.1 시스템 형상관리
  2.3 형상관리·하자보수·후속운영
내용기입
제목 기입

## Slide 195
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.3.2 하자보수 및 안정화 지원
  2.3 형상관리·하자보수·후속운영
제안사는 과업 종료 이후 1년의 담보 책임 기간 중 컨설팅 결과물에 품질 이상이 있을 경우 제안사의 부담으로 결과물을 보완하여 제출
유지관리 범위
화면 오류
기능 오류
권한/접속 등 오류
데이터 조회 오류
API 응답 오류
연계 기능 오류
설정 오류
로그 점검
백업/복구 지원
사용자 매뉴얼 보완
운영자 매뉴얼 보완
최종 보고서 보완
시스템
데이터/API
운영 환경
산출물
유지관리 대책
지원대상
지원내용
지원원칙
지원기간
최종 검수 완료 후 1년 (준공검사 완료일 기준)
시스템, 데이터/API, 운영 환경, 산출물 등
오류 수정 및 결함 보완
운영상 장애 원인 분석 및 조치
산출물 품질 이상 보완
제안사 부담으로 무상 조치
사업 참여인력 중점 지원, 인력 변경 시 동급 이상 인원으로 대체
공무원 근무시간 기준 지원
유지관리 지원체계
품질 이상 발견
하자보수 조치
하자보수 요청
완료
최종검토
승인
발주기관
제안사
검토 요청
반려 시
전사 지원 또는 전문기관 자문 요청
하자보수 접수
DB, 시스템 등 최종 결과물의 무결성, 신뢰성, 품질, 호환성을 검증 및 지원

## Slide 196
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.3.3 검사 대응
  2.3 형상관리·하자보수·후속운영
내용기입
제목 기입

## Slide 197
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.3.4 후속 운영·인프라사업 지원
  2.3 형상관리·하자보수·후속운영
내용기입
제목 기입

## Slide 198
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.1 데이터 개방 및 활용 요구사항
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 199
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.2 법적·기술적 제약사항 준수
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 200
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.3 기술환경 제약사항
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 201
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.4 표준·상호운용성 제약사항
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 202
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.5 업무절차 제약사항
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 203
2. 사업 관리 방안
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  2.4.6 법·제도·보안 제약사항
  2.4 데이터 개방 및 제약사항 준수
내용기입
제목 기입

## Slide 204
3. 안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  3.1.1 안전보건관리
  3.1 안전보건관리
내용기입
제목 기입

## Slide 205
3. 안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  3.2.1 인력 유고시 대체계획
  3.2 비상대책
유고 발생 즉시
대체인력 투입
정상화
사업 전
프로젝트 수행 중 핵심인력 유고 발생시에도 업무 연속성, 일정 안정성, 품질 및 보안을 확보할 수 있도록 사전 지정된 대체인력 운영체계 마련
추진 방향
핵심인력 유고 발생 시 사전 지정된 대체인력을 즉시 투입하여 업무 공백 최소화
공동 업무관리, 산출물 표준화, 문서·데이터 공유체계를 통해 신속한 인수인계 수행
발주기관 사전보고 및 승인 절차를 준수하여 사업 일정·품질·보안의 연속성 확보
유고 발생 대응 절차
핵심업무별 백업인력(Pool) 사전 지정
업무매뉴얼·산출물 양식·공유폴더 운영
주간 단위 업무현황 및 이슈 공유
발주기관 즉시 보고 및 대응계획 제출
업무영향도 확인 및 긴급도 분류
인수인계 자료·회의록·작업현황 점검
동급 이상 역량 보유 인력 우선 투입
48시간 내 핵심업무 인수인계 완료
필요 시 PM·전문가 추가 지원
투입 후 1주간 집중 모니터링
일정·품질 리스크 점검 및 보완
발생 원인과 재발방지 대책 정리
대체인력 운영 원칙
핵심업무의 중단 없는 연속성 보장
신속한 대응으로 일정 차질 최소화
동급 이상 역량의 전문인력 우선 투입
보안 및 품질관리 기준 철저 준수
업무연속성 확보
일정지연 최소화
동급 이상 인력 투입
보안·품질 기준 유지
세부 대응기준
구분 | 대응 내용 | 목표 시간
보고체계 | 유고 발생 즉시 PM → 발주기관 보고, 대체방안 공유 | 당일
인수인계 | 업무자료, 산출물, 일정, 현안, 연락체계 인계 | 24시간 이내 시작(5일)
대체투입 | 사전 지정 대체인력 또는 유사과업 수행인력 투입 | 48시간 이내
안정화 | 주간회의 참여, 품질확인, 일정 정상화 | 3영업일 이내

## Slide 206
3. 안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  3.2.2 비상상황·재난 대응방안
  3.2 비상대책
내용기입
제목 기입

## Slide 207
4. 품질보증
Ⅲ. 사업수행 및 관리
  4.1.1 시스템 신뢰성 확보
  4.1 시스템 품질 확보
내용기입
제목 기입

## Slide 208
4. 품질보증
  4.1.2 사용자 사용성 확보
  4.1 시스템 품질 확보
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 209
4. 품질보증
  4.2.1 유지관리성 확보
  4.2 유지관리·이식성
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 210
4. 품질보증
  4.2.2 이식성 및 호환성 확보
  4.2 유지관리·이식성
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 211
4. 품질보증
  4.3.3 품질관리 조직 및 절차
  4.3 품질관리 조직 및 절차
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 212
5. 수행조직 및 업무분장
  5.1.1 컨소시엄 구성 및 지분배분
  5.1 컨소시엄 구성 및 지분배분
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 213
5. 수행조직 및 업무분장
  5.2.1 R&R 매트릭스
  5.2 R&R 매트릭스
Ⅲ. 사업수행 및 관리
컨소시엄 내 기관의 역할을 명확히 분담하고 전문가 자문체계를 결합하여, 개방전략 수립부터 품질진단·개선, 개방DB 구축, 오픈API 개발까지 전 과업을 책임 있게 수행
사업PM
테크노베이션파트너스
윤홍권 파트너
프로젝트 관리(TNP)
전문가 위원회 구성
총괄 검수 및 자문
테크노베이션파트너스
1
현황 분석 및 목표모델 정의(김의권 수석 Ph.D)
대내외 환경분석
수요분석 및 요구사항 정의
목표모델 정의 및 표준 설계
개방DB 구축 (정진영 이사)
개방DB 분석 및 설계
개방DB 이행 및 연계
데이터 변환 자동화 및 전환 실증
AI 학습용 데이터 가공
전문가 자문 그룹
오픈API 개발 (정진영 이사)
오픈API 설계
오픈API 개발 및 테스트
API 관리도구 및 공공데이터포털 연계
MCP 서버 및 AI 활용사례
데이터 품질 진단·개선 (송영석 책임 Ph.D)
품질진단 계획 수립
품질 진단
성과계획 및 활용 방안 (조구상 책임 Ph.D)
성과계획 수립
민간 활용 및 서비스 지원
시스템· 장비 구성 (정진영 이사)
HW/SW 조달 (TNP 협력)
운영 환경 설치
테스트 및 성능·인터페이스 검증
개선계획 수립 및 품질 개선
지속 품질관리 체계 수립

## Slide 214
5. 수행조직 및 업무분장
  5.3.1 조직체계 및 의사결정 구조
  5.3 조직체계 및 의사결정 구조
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 215
6. 하도급 계획
  6.1.1 하도급 계획
  6.1 하도급 계획
내용기입
제목 기입
Ⅲ. 사업수행 및 관리

## Slide 216
기타
  Ⅳ.
기타 제안 사항
사회적 가치 구현, 상생협력 및 일자리 창출

## Slide 217
1. 기타 제안 사항
  1.1.1 00
  1.1 00
내용기입
제목 기입
Ⅳ. 기타

## Slide 218
2. 사회적 가치 구현, 상생협력 및 일자리 창출
  2.1.1 00
  2.1 사회적 가치 구현
내용기입
제목 기입
Ⅳ. 기타

## Slide 219
2. 사회적 가치 구현, 상생협력 및 일자리 창출
  2.2.1 00
  2.2 상생협력 및 일자리 창출
내용기입
제목 기입
Ⅳ. 기타

## Slide 220
증빙서류
실적 증명서