## Slide 1
정성제안서
AI 디지털노동위원회
구축 2차 사업
사업PM 【성명】
제출기관: 주식회사 에이치나인
발주기관: 중앙노동위원회

## Slide 2
< [별지 1호] 제안요청 준수표 >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
컨설팅 | CSR-001 | AI 디지털노동위원회 고도화 방안 마련 | 수용 | 15~18, 21~22, 25, 87
시스템 장비 구성 | ECR-001 | 소프트웨어 도입 | 수용 | 17, 24, 31~32
기능 | SFR-001 | 기본 구축 방향 | 수용 | 18~19, 44
 | SFR-002 | 공통 보안 요구사항 | 수용 | 44
 | SFR-003 | 전자송달 기능 확대 및 개선 | 수용 | 45
 | SFR-004 | 중복·유사사건 사전 검증·조회 | 수용 | 45
 | SFR-005 | 사건처리 자동화 | 수용 | 45
 | SFR-006 | 조정사건 처리 기능 개선 | 수용 | 46
 | SFR-007 | 정보연계 | 수용 | 27, 46, 67
 | SFR-008 | 업무 편의 기능 신설 | 수용 | 47
 | SFR-009 | 통계 기능 강화 | 수용 | 27, 48
 | SFR-010 | 전자결재 | 수용 | 27, 49
 | SFR-011 | 사건 기록관리 | 수용 | 49
 | SFR-012 | 전자우편(e-그린 서비스) 고도화 | 수용 | 49
 | SFR-013 | 위원 사용 편의성 개선 | 수용 | 36
 | SFR-014 | 온라인 사건신청 항목 정비 | 수용 | 50
 | SFR-015 | 유형별 이유서 작성 예시 및 체크리스트 고도화 | 수용 | 50
 | SFR-016 | 홈페이지 및 온라인사건신청 | 수용 | 50
 | SFR-017 | 문서초안 작성을 위한 Graph DB 기반 지식그래프 | 수용 | 26, 33
 | SFR-018 | AI 기반 직권조사 계획서 작성 | 수용 | 35
 | SFR-019 | 판정서 정보ㆍ인용 오류 검증 | 수용 | 36
 | SFR-020 | 비정형 문서 전처리 및 구조 분석 | 수용 | 26, 32, 37
 | SFR-021 | 언어모델 성능 고도화 | 수용 | 24, 26, 32, 38
 | SFR-022 | 문서초안 작성 기능 확대 | 수용 | 39
 | SFR-023 | 참조문서 관리체계 구축 | 수용 | 42
 | SFR-024 | AI 사건신청 및 조회서비스 구축 | 수용 | 43
 | SFR-025 | AI 기반 화해 업무 지원 기능 | 수용 | 41
 | SFR-026 | AI 기반 조정 업무 지원 기능 | 수용 | 41
 | SFR-027 | 음성 자료에 대한 분석 기능 고도화 | 수용 | 32, 42
 | SFR-028 | AI 기반 소송문서 작성 지원 | 수용 | 40
 | SFR-029 | 판정서 기반 내부 지식 위키 구축 | 수용 | 34
성능 | PER-001 | 성능 일반 | 수용 | 60
 | PER-002 | 질의 응답 시간 | 수용 | 17, 24~25, 60
 | PER-003 | 대용량 첨부파일 AI 처리성능 | 수용 | 17, 25, 61
 | PER-004 | 동시 사용자 및 처리 능력 | 수용 | 62
 | PER-005 | 성능 안정화 | 수용 | 62
인터페이스 | SIR-001 | 사용자 인터페이스 및 디자인 | 수용 | 68
 | SIR-002 | 반응형 웹 | 수용 | 68
 | SIR-003 | 내ㆍ외부 시스템 연계 | 수용 | 19, 27, 66~67
데이터 | DAR-001 | 데이터 요구사항 수행기준 | 수용 | 54, 72
 | DAR-002 | 데이터보안 관리 | 수용 | 52, 54
 | DAR-003 | 데이터 구조 설계 | 수용 | 55

## Slide 3
< [별지 1호] 제안요청 준수표 >
분류 | 고유번호 | 요구사항 명칭 | 수용 여부 | 해당 페이지
데이터 | DAR-004 | 데이터 표준관리 | 수용 | 55
 | DAR-005 | 데이터 검증 | 수용 | 56
 | DAR-006 | 데이터 관리체계 수립 | 수용 | 56
 | DAR-007 | 데이터 품질관리 | 수용 | 56
 | DAR-008 | 데이터 개방 및 메타데이터 관리체계 | 수용 | 56
테스트 | TER-001 | 테스트 계획 수립 및 일반 요구사항 | 수용 | 64
 | TER-002 | 단위 테스트 | 수용 | 64
 | TER-003 | 통합 테스트 | 수용 | 64~65
 | TER-004 | 성능 테스트 | 수용 | 62
 | TER-005 | 인수 테스트 | 수용 | 64
 | TER-006 | 시험운영 및 안정화 | 수용 | 78
보안 | SER-001 | 시큐어 코딩 준수사항 | 수용 | 51
 | SER-002 | DB 암호화 적용 | 수용 | 51
 | SER-003 | 보안취약점 진단 및 이행점검 | 수용 | 53
 | SER-004 | 보안 준수 및 보안정책 위반에 대한 조치 | 수용 | 52, 81
 | SER-005 | AI 기술 보안 요구사항 | 수용 | 51~52
품질 | QUR-001 | 품질보증 및 관리 일반 | 수용 | 63, 77
 | QUR-002 | 구축시스템 품질 요건 | 수용 | 63
 | QUR-003 | 유지보수 방안 | 수용 | 80
제약사항 | COR-001 | 표준 및 지침 준수 | 수용 | 57
 | COR-002 | 감리 대응 | 수용 | 57
 | COR-003 | 기술적용계획표 및 결과표 | 수용 | 28, 57
 | COR-004 | 웹 접근성 및 호환성 | 수용 | 57
 | COR-005 | 표준 프레임워크 및 개발언어 적용 | 수용 | 28, 58
 | COR-006 | 손해배상 책임 | 수용 | 58
 | COR-007 | 지식재산권 및 저작권 | 수용 | 22, 58, 81
프로젝트 관리 | PMR-001 | 사업관리자(PM) | 수용 | 11, 13, 72
 | PMR-002 | 공통수급형태의 제안 | 수용 | 11~12
 | PMR-003 | 하도급 관리 방안 | 수용 | 12, 83
 | PMR-004 | 일정계획 | 수용 | 73
 | PMR-005 | 위험관리 | 수용 | 70
 | PMR-006 | 보고관리 | 수용 | 71
 | PMR-007 | 산출물 관리 | 수용 | 29, 70~71
 | PMR-008 | 검사 | 수용 | 71
 | PMR-009 | 안전보건 | 수용 | 75
프로젝트 지원 | PSR-001 | 하자보수 일반 | 수용 | 80
 | PSR-002 | 교육훈련 일반 | 수용 | 79
 | PSR-003 | 기술지원 | 수용 | 22, 79
 | PSR-004 | 홍보지원 방안 | 수용 | 85
 | PSR-005 | SW 사업정보 제출 | 수용 | 72, 85
 | PSR-006 | 세미나 및 워크숍 | 수용 | 85
 | PSR-007 | 작업장소 | 수용 | 25, 74

## Slide 4
CONTENTS
일반현황
Ⅰ
전략 및 방법론
Ⅱ
기술 및 기능
Ⅲ
성능 및 품질
Ⅳ
프로젝트 관리
Ⅴ
프로젝트 지원
Ⅵ
하도급계획 적정성
Ⅶ
기타 사항
Ⅷ

## Slide 5
일반현황
  Ⅰ.
사업수행사 일반현황
사업수행사의 조직 및 업무분장

## Slide 6
1. 사업수행사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.1 일반현황 ([별지 2호])
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(사용자 중심 디지털 서비스 전문기업) 2010년 설립 이후 UX 기획·디자인부터 플랫폼 개발·AI 구축·운영까지 수행해 온 S/W개발 및 디자인 전문기업임
"우리는 기술을 통해 창의적인 경험을 만들어갑니다. 사려 깊은 디자인과 사용자 중심의 접근 방식을 바탕으로, 사람과 제품, 디지털 서비스 간의 의미 있는 연결을 만드는 것이 우리의 목표입니다."
일반현황
구분 | 내용
회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE)
대표자 | 최우식
사업분야 | S/W개발 및 공급, 전문/종합 디자인
주소 | 서울 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호 ~ 1005호
연락처 | TEL 02-521-0518 / FAX 02-567-0518
회사설립년도 | 2010년 04월
해당부문 사업기간 | 2010년 04월 ~ 2026년 10월 (16년 7개월)
입찰자격 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 1468), 직접생산확인(정보시스템개발서비스 8111159901), 중·소기업·소상공인 확인서
규모 | 임직원 129명 (2026년 7월 기준), 6개 실 · 22개 팀
신용평가등급 | BBB0 【신용평가기관 · 평가일 · 유효기간 — 신용평가등급확인서 기준】
본 사업과 연결되는 핵심 역량
① 생성형 AI 업무 적용
근거 위치를 함께 제시하는 업무 AI Agent, 사내 업무 시스템 연동형 AI 구축 (에스케이㈜)
② 업무 시스템 고도화
제조 운영 시스템(FAB MOS) 확산·고도화, 공공 플랫폼 구축·개선
③ 사용자 경험(UX)
조사관·위원·민원인 화면을 업무 흐름 기준으로 설계 (iF · GD 수상 디자인 조직)
6

## Slide 7
1. 사업수행사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.1.2 주요 연혁
  1.1 일반현황 및 주요 연혁
(검증된 서비스 품질) iF · Good Design · ICT AWARD KOREA 등 국내외 수상과 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 선정으로 서비스 품질을 입증함
연도 | 주요 연혁
2010 | ㆍ㈜에이치나인 설립
2011 | ㆍ창업진흥원 혁신적 기업가상 수상
2012 | ㆍ한국 광고 대상 미디어 부문 은상 수상 ㆍ칸느 광고제 미디어 부문 동상 수상
2013 | ㆍiF Design Communication 골드 수상 ㆍKorea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 수상
2015 | ㆍ한국디자인진흥원 우수디자인(GD) 서비스/경험디자인 부문 수상
2016 | ㆍ스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 ㆍiF Design Communication 부문 수상 ㆍK-DESIGN AWARD "Everything Moments" 수상
2017 | ㆍGood Design 코레일톡 플러스 모바일 앱 수상
2018 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정
2019 | ㆍ중소벤처기업부 사내벤처육성기업 선정
2020 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 ㆍKIDP 한국디자인진흥원 "우수 디자인 전문 회사 선도 부문" 선정 ㆍiF Design Communication 부문 "모스랜드 헌터스" 수상
2021 | ㆍ한국디자인진흥원 우수 디자인(GD) 선정 ㆍi-AWARDS WEB AWARD KOREA (쇼핑몰 부문 통합대상)
2022 | ㆍHCI Korea 온라인 학술대회 우수논문 수상 (반려동물을 위한 AR카메라 Owao)
2023 | ㆍiF Design Award Website 부문 수상 (국립중앙박물관 교육플랫폼 '모두') ㆍ서울시 청소년 문제해결 프로젝트 디자인 가치상 (DMI 미국 디자인경영연구소) ㆍ한국무역협회 1백만불 수출의 탑 수상
2024 | ㆍiF Design Award Communication 부문 수상 ㆍICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신 분야 GOLD PRIZE ㆍ한국디자인진흥원 2024 우수디자인전문기업 선정
2025 | ㆍDesign Award 2025 Service 부문 수상 (Daishin Securities MTS)
7

## Slide 8
1. 사업수행사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.2.1 자본금 및 매출액 (최근 3년, [별지 3호])
  1.2 자본금 및 매출액
(안정적 재무 기반) 최근 3년 매출 95억 ~ 111억 원을 유지하고, 부채비율을 104.7%에서 71.8%로 낮춰 재무 건전성을 높임
자본금 및 매출액 (단위: 원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
매출액 (임대료수입) | - | - | 38,800,000
매출액 (용역매출) | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,077,940,671
매출액 합계 | 9,885,377,589 | 9,460,127,326 | 11,116,740,671
주요 재무 지표 (단위: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년
매출액 | 9,885 | 9,460 | 11,116
매출원가 | - | - | -
매출총이익 | 9,885 | 9,460 | 11,116
경상이익 | 602 | 918 | 650
당기순이익 | 559 | 893 | 625
자산총계 | 13,127 | 12,458 | 12,288
부채총계 | 6,714 | 5,352 | 5,136
자본총계 | 6,412 | 7,105 | 7,152
부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8%
유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7%
매출액순이익률 | 5.6% | 9.4% | 5.6%
※ 공인회계사 확인 재무제표 별도 첨부 (부채·유동비율, 매출액순이익률은 표준 산식 적용)
※ 결산 공고된 최근 3년간 재무제표 및 신용평가등급확인서는 정량제안서에 첨부함
8

## Slide 9
1. 사업수행사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.1 유사사업 실적 (입찰공고일 기준 최근 3년, [별지 4호])
  1.3 유사사업 실적
(생성형 AI 업무 적용 + 업무 시스템 구축) 최근 3년간 AI Agent 개발과 업무 시스템 구축·확산을 이행 완료했으며, 발주자 발급 실적증명서와 계약서를 첨부함
< 유사사업 실적 (단위 백만원, 이행완료 기준) >
사업명 | 사업기간 | 계약금액 | 발주처 | 비고
SKHy '26년 M15X Ph4 차세대 제조 시스템 _FAB MOS | 2026.03.01 ~ 2026.06.30 | 27 | 에스케이㈜ | 【방법론 · 증빙쪽】
SKHy '26년 M14 차세대 제조 시스템 확산_FABMOS | 2026.03.16 ~ 2026.06.30 | 33 | 에스케이㈜ | 【방법론 · 증빙쪽】
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 | 2026.04.08 ~ 2026.06.30 | 129 | 에스케이㈜ | 【방법론 · 증빙쪽】
SKHy '26년 용인 Y1(M17) 제조 DT 시스템 Ph1_FAB MOS | 2026.05.01 ~ 2026.06.30 | 38 | 에스케이㈜ | 【방법론 · 증빙쪽】
SK가스 26년 Trading AI 사업(PP) | 2026.07.01 ~ 2026.07.24 | 32 | 에스케이㈜ | 【방법론 · 증빙쪽】
【최근 3년 완료 정보시스템 구축·개발 실적 — 실적 대장 확인】 | 【기간】 | 【금액】 | 【발주처】 | 【증빙쪽】
※ 연도순 기재, 현재 수행 중인 사업 및 운영·유지보수 사업은 제외 (공동도급은 지분 금액만 기재) / 민간 발주 실적은 발주자 발급 수행실적증명서 · 계약서 · 세금계산서 첨부
5 건
생성형 AI · 업무 시스템 이행완료 실적 (2026)
16 년
디지털 서비스 업력 (2010년 설립)
129 명
임직원 (2026년 7월 기준)
9

## Slide 10
1. 사업수행사 일반현황
Ⅰ. 일반현황
  1.3.2 본 사업에 적용하는 수행 경험
  1.3 유사사업 실적
(같은 문제를 풀어 본 경험) 대용량 업무 문서에서 근거 위치를 함께 제시하는 AI Agent와 운영 중인 업무 시스템의 무중단 확산 경험을 AI 노동위원회·노사마루 고도화에 그대로 적용함
Trading AI Agent 개발 및 ML/DL 분석 (에스케이㈜, 2026)
(근거 제시형 응답) 자연어 질의에 답하면서 근거 데이터의 출처·위치를 함께 표시하는 Agent 응답 구조 구현
(본 사업 적용) SFR-019 판정서 법령·판례 인용 검증, SFR-021 RAG 정확도 고도화, SFR-029 유사 판정서 추천
SKHy 차세대 제조 시스템 FAB MOS 확산 (M14 · M15X · 용인 Y1, 2026)
(운영 중 시스템 확산) 24시간 가동 중인 제조 운영 시스템을 라인별로 중단 없이 확산·고도화
(본 사업 적용) 노사마루·위원노사마루 운영 중 기능 개선, 온-나라·노사누리 연계 전환, 단계별 오픈
SK가스 Trading AI (2026)
(업무 문서 자동화) 담당자가 반복 작성하던 분석 문서를 업무 양식에 맞춘 초안으로 자동 생성
(본 사업 적용) SFR-022 조정·이행강제금·고발 조사보고서, SFR-028 소송 문서 초안 작성
근거 제시
인용 위치 표시 (SFR-019·029)
양식 초안
업무 서식 자동 작성 (SFR-022·028)
무중단 확산
운영 시스템 개선 (SFR-001~016)
업무 UX
조사관·위원 화면 (SIR-001)
10

## Slide 11
2. 사업수행사의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.1.1 수행조직 및 의사소통 체계
  2.1 수행조직
(발주기관 추진체계와 1:1 대응) 「구축전담반」·「구축지원반」에 맞춰 사업PM 아래 AI 부문 · 업무시스템 부문 · 기반·품질 부문을 두고, PM이 단일 창구로 의사결정을 받음
PMR-001, PMR-002
발주기관
사무처장 (총괄)
기획총괄과장 (팀장)
구축전담반 · 구축지원반
우선순위 결정 · 검증 · 승인
사업 총괄
사업PM 【성명】
PMO (품질 · 보안 · 일정)
주간 · 월간 보고, 위험 관리
AI 부문
전처리 · VLM
LLM · RAG · 성능
지식그래프 · 위키
AI 초안 · 업무지원
SFR-017~029, PER
업무시스템 부문
노사마루 · 위원
통계 · 전자결재
온라인사건신청
연계 (EAI)
SFR-001~016, SIR
기반 · 품질 부문
DA · TA · AA
보안 · 취약점 점검
테스트 · 품질보증
DAR · SER · TER · QUR
구분 | 역할 및 책임 | 발주기관 대응
사업PM | 사업 총괄, 단일 의사소통 창구, 일정·위험·과업변경·보고 관리, 제안 발표 | 구축전담반 (기획총괄과)
AI 부문 | 문서 전처리·언어모델 고도화·응답속도 30% 단축, 지식그래프·AI 초안·업무지원 | 구축지원반 (조사관·위원)
업무시스템 부문 | 노사마루 기능 개선, 통계 150종 정비, 온-나라·노사누리·온라인사건신청 연계 | 구축지원반 · 시스템 담당
기반·품질 부문 | 데이터 표준·구조, 시큐어코딩·취약점 진단, 단계별 테스트·품질 점검 | 정보보안 담당 · 감리
11

## Slide 12
2. 사업수행사의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.2.1 부문별 업무분장 · 공동수급 · 하도급
  2.2 업무분장
(단독 수행 · 책임 일원화) 본 사업은 에이치나인 단독으로 수행하여 계약상 책임과 의사소통을 일원화하고, 하도급이 필요한 경우 계약 전 발주기관의 사전승인을 받음
PMR-002, PMR-003
부문 | 수행 주체 | 주요 업무 | 참여비율
사업관리 | 에이치나인 | 사업수행계획, WBS, 주간·월간 보고, 위험·형상·산출물 관리 | 단독 100%
AI 부문 | 에이치나인 | SFR-017~029, PER-002·003, 생성형 AI 통합테스트 | 단독 100%
업무시스템 부문 | 에이치나인 | SFR-001~016, SIR-001~003, 통계·연계·전자결재 | 단독 100%
기반·품질 부문 | 에이치나인 | DAR-001~008, SER-001~005, TER, QUR, 감리 대응 | 단독 100%
하도급 | 【해당 시 업체명】 | 【하도급 예정 업무 — 없음/해당 업무 확정】 | 【%】
공동수급 · 하도급 관리 원칙
사전승인
하도급 계약 전 [별지 6호] 하도급 계획서 제출, 적정성 평가 85점 이상 확인
비율 관리
사업금액 50% 이하, 재하도급 불허, 10% 초과 시 공동수급체 구성
동일 기준
보안서약·보안교육·시큐어코딩·산출물 기준을 자사 인력과 같게 적용
책임 일원화
발주기관 지시는 PM을 통해 전달, 계약상 책임은 당사가 부담
※ 하도급 계획: 【하도급 여부 · 업무 · 금액 비율 확정 후 기입 — [별지 6호] 하도급 계획서와 일치】
12

## Slide 13
2. 사업수행사의 조직 및 업무분장
Ⅰ. 일반현황
  2.3.1 사업관리자(PM) 자격 및 역할
  2.3 사업관리자(PM)
(주사업자 소속 · 교체 없음) PM은 에이치나인 소속으로 입찰공고일 전부터 평가일까지 계속 재직하며, 제안 발표부터 완료 검사까지 사업 전체를 직접 총괄함
PMR-001
구분 | 내용
성명 / 직위 | 【성명】 / 【직위】
소속 · 재직 | 주식회사 에이치나인, 【입사일】 입사 (입찰공고일 2026.10.19 이전부터 계속 재직)
자격 | 【정보관리기술사 · PMP · 정보처리기사 등 보유 자격】
주요 경력 | 【정보시스템 구축 · AI 사업 PM 경력 (사업명 · 기간 · 역할)】
본 사업 역할 | 사업 총괄, 의사결정 창구, 일정·위험·보안 관리, 보고회 주관, 제안 발표
PM 운영 원칙
상주 총괄
착수부터 완료 검사까지 전 기간 투입, 교체 없음 (특별한 사유 시 발주기관 승인)
의사결정 기록
주간회의 결정사항·미결사항을 회의록과 이슈대장에 기록, 다음 회의에서 점검
위험 즉시 보고
일정 지연·연계 지연·품질 미달 징후는 발견 당일 구축전담반에 보고
발표 및 질의 대응
제안서 발표(20분)와 질의응답(10분)은 PM이 직접 진행하고, 발표 내용은 계약 후 사업수행계획서에 그대로 반영합니다.
13

## Slide 14
전략 및 방법론
  Ⅱ.
사업이해도
추진전략
적용기술
프레임워크
개발방법론

## Slide 15
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.1.1 사업 개요
  1.1 사업 개요 및 추진 배경
(3개년 정보화 계획의 2단계) '24년 ISP로 수립한 3개년('25~'27) 계획 중 1차 사업 결과를 확장해 노동분쟁 처리 전 과정에 AI를 넣는 2단계 사업으로 이해함
CSR-001
구분 | 내용
사업명 | AI 디지털노동위원회 구축 2차 사업
사업기간 | 계약 후 10개월(300일) 이내
사업예산 | 1,135백만원 (부가세 포함)
계약방법 | 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
사업범위 | AI 기반 업무 구조화, AI 노동위원회 성능·운영 고도화, 업무시스템(노사마루) 고도화, 디지털 플랫폼 기반 강화
대상 시스템 | 노사마루, 위원노사마루, 홈페이지(온라인사건신청), AI 노동위원회
3개년 구성 | 1차 15.33억 원 · 12개월 ('25.7~'26.7) → 2차 11.35억 원 · 10개월 (본 사업) → 3차 후속 (2차에서 계획 · 제안요청서 작성)
추진 경과와 본 사업의 위치
'02 ~ '19
노사마루 구축 · 연계 확대 · 전면개편
'22 ~ '23
클라우드 전환 · 원격영상심문 도입
'24 ISP
디지털노동위원회 3개년 계획
'25.7 ~ '26.7 1차
노사마루 · AI 노동위원회 구축 (’26.6 서비스 개시)
2차 (본 사업)
AI 업무 구조화 · 성능 고도화 · 업무시스템 강화
사업 이해의 핵심
1차 사업이 'AI를 쓸 수 있는 환경'을 만들었다면, 2차 사업은 조사관·위원이 매일 쓰는 조사보고서·판정서·통계·연계 업무를 AI와 업무시스템이 함께 처리하도록 만드는 단계입니다. 3차 사업에서 확장할 수 있도록 지식그래프·참조문서·연계 구조를 표준화해 남깁니다.
15

## Slide 16
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.1 1차 사업의 한계와 2차 사업 개선 목표
  1.2 현황 및 문제점 분석
(문제 → 원인 → 2차 목표) RFP가 제시한 11개 문제를 AI 품질 · AI 기능 범위 · 업무시스템 · 정보보안으로 묶고, 각 문제를 해결하는 요구사항을 1:1로 연결함
CSR-001
구분 | 1차 사업 후 문제점 | 원인 | 2차 개선 (요구사항)
AI 품질 | 보고서 초안 쟁점 누락·무관 쟁점 생성 | 사건유형별 쟁점 지식 부재 | 지식그래프 · 지식 위키 (SFR-017·029)
 | 사진·표·스캔본 인식 정확도 낮음 | OCR·파서 중심 전처리 | VLM 구조 분석 (SFR-020)
 | 판정서 기초정보·법령·판례 인용 오류 | 검증 기능 부재 | 판정서 오류 검증 (SFR-019)
 | 응답 지연, 첨부 7개·500MB 제한 | 토큰 한계 · 순차 처리 | 성능 30% 단축 · 10개 1GB (SFR-021, PER-002·003)
AI 기능 범위 | 문서초안이 심판에만 한정 | 초안 유형 제한 | 조정·이행강제·고발·소송 확대 (SFR-022·028)
 | 직권조사 검토 인력 부족, 품질 편차 | 조사관 숙련도 의존 | 직권조사 계획서 · 화해·조정 지원 (SFR-018·025·026)
 | 참조문서 갱신 어려움, 대국민 AI 단순 질의 | 관리 화면·인증 연계 부재 | 참조문서 관리 · AI 사건신청·조회 (SFR-023·024)
업무시스템 | 유관기관 연계 부재로 수작업 | 노사누리 연계 없음 | EAI 연계 (SFR-007, SIR-003)
 | 통계 장표 노후 · 수치 불일치 | 비표준 통계 DB | 통계 표준화 · 기관평가 통계 (SFR-009)
 | 1차 의견수렴 미반영 기능 | 범위 · 예산 제약 | 중복사건 · 자동책갈피 · 메모 등 (SFR-003~016)
정보보안 | 인증 · 출력물 보안 미흡 | 단일 인증 방식 | 모바일공무원증 · 워터마크 · 비정상접근 차단 (SFR-002·008)
16

## Slide 17
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.2.2 1차 사업 대비 2차 사업 비교
  1.2 현황 및 문제점 분석
(같은 자원 · 4배 넘는 기능) 1차 사업이 만든 GPU · LLM · 상용SW 기반을 그대로 쓰면서 기능을 7개에서 29개로 늘리고 응답시간은 30% 이상 줄여야 하는 사업으로 이해함
CSR-001, ECR-001, PER-002, PER-003
< 1차 사업(2025.7~2026.7) 대비 2차 사업 비교 >
구분 | 1차 사업 | 2차 사업 (본 사업) | 근거
사업 규모 | 15.33억 원 · 12개월 | 11.35억 원 · 10개월(300일) | 사업개요
GPU 인프라 | GPU 80GB 7장 (국가정보자원관리원 대전센터) | 1차와 동일 환경, H/W 확장 없음 | SFR-021 · 평가기준
언어모델 | 27B 이상 온프레미스 LLM, 미세조정 가능 | 기존 LLM 고도화 (추론 · 대용량 · 정확도 · 속도) | SFR-021
상용SW | LLM · STT · OCR · 비식별화 수행사 공급 | 기존 보유 S/W 활용, 신규 직접구매 없음 | ECR-001 · 붙임 9
응답 성능 | 응답 시작 3초, 초안 5초, 요약 3초, 동시 100명 | 1차 기준 대비 평균 처리시간 30% 이상 단축 | PER-002
첨부파일 | 최대 7개 · 500MB | 10개 · 1GB, 문서 400MB · 500쪽, 음성 300MB | PER-003
기능 범위 | AI 서비스 중심 7개 기능 | 29개 (업무시스템 16 + AI 13) | SFR-001~029
평가셋 | RAG 평가셋 약 100건 | 자체 통합테스트 1,250건 이상 (10회 이상) | TER-003
후속 사업 | - | 3차 사업계획 · 제안요청서 작성 | CSR-001
※ 1차 수치는 1차 제안요청서 기준, 실제 사양 · 실측 성능은 현장 열람 후 착수 단계에서 확정
2차 사업의 성격
AI 엔진을 새로 들이는 사업이 아니라, 이미 운영 중인 엔진을 같은 자원에서 더 잘 쓰게 만들고 그 위에 조사관 · 위원의 업무 기능을 얹는 사업입니다. 따라서 성능 최적화와 업무시스템 개발 역량이 함께 필요합니다.
17

## Slide 18
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.1 제안의 목적과 범위
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(목표: 노동분쟁 예방·해결을 위한 차세대 디지털 노동위원회) 사건 접수부터 조사·판정·소송까지 조사관·위원·민원인의 업무를 AI와 업무시스템으로 연결함
CSR-001, SFR-001
목표
차세대 디지털 노동위원회 구현
RFP Ⅲ장 추진목표
추진전략
AI 기반 업무 구조화
업무시스템 고도화
디지털플랫폼 기반 강화
3대 전략
AI 업무 구조화
지식그래프 · 위키
직권조사 계획서
판정서 오류 검증
SFR-017~019·029
AI 성능·운영
전처리 · VLM
LLM · 30% 단축
초안 · 참조문서 · 조회
SFR-020~028
업무시스템
유관기관 연계
통계 강화
사용자 개선의견 반영
SFR-003~016
플랫폼 기반
인증 · 출력물 보안
비정상접근 차단
AI 보안 · 등급
SFR-002·008, SER
사용자 | 본 사업으로 달라지는 업무
조사관 | 사건 접수 시 중복사건 자동 확인, 직권조사 계획서·조사보고서 초안 자동 작성, 이행강제금 자동 계산
위원 | 대시보드로 담당 사건 확인, 판정서 맞춤법·법령·판례 인용 자동 검증, 화자별 심문 진술 정리
민원인 | AI로 사건 신청 안내·작성 지원, 로그인 후 본인 사건 진행현황을 자연어로 조회
관리자·정책부서 | 기관평가 통계 자동 집계, 로데이터 확인, 참조문서를 화면에서 바로 갱신
18

## Slide 19
1. 사업이해도
Ⅱ. 전략 및 방법론
  1.3.2 목표시스템 구성도
  1.3 제안의 목적 · 범위 · 특징
(기존 자원 위에 AI 서비스 계층 확장) 1차 사업의 GPU·시스템 환경을 그대로 쓰면서 전처리 · 지식 · 생성 · 검증 서비스를 계층으로 나누고, 노사마루와는 표준 API로 연결함
SFR-001, SIR-003
사용자 채널
노사마루
위원노사마루
온라인사건신청
AI 노동위원회
LDAP · 모바일공무원증
AI 업무 서비스
질의 · 문서분석
문서초안 확대
직권조사 · 화해 · 조정
판정서 검증
SFR-018~028
지식 계층
지식그래프
판정서 위키
참조문서 색인
법령 · 판례
SFR-017·023·029
모델 · 전처리
LLM 서빙
VLM 분석
STT 화자분리
비식별화
SFR-020·021·027
업무시스템
사건처리
통계 · 리포팅
전자결재
e-그린 우편
SFR-003~016
연계
노사누리
온-나라
법제처
우정사업본부
SIR-003 · SFR-007
※ H/W · S/W · N/W 상세 구성은 보안서약서 제출 후 현장 열람 내용을 바탕으로 착수 단계에서 확정 (현행 자원 범위 내 구성)
구성의 원칙
AI 서비스는 노사마루 화면에서 버튼·메뉴로 호출하고, 결과는 노사마루 사건정보와 함께 저장합니다. 조사관이 새 시스템을 따로 익히지 않아도 기존 업무 흐름 안에서 AI를 쓰게 됩니다.
계층 | 1차 사업 (현행) | 2차 사업 (목표)
AI 업무 서비스 | 일반질의 · 문서분석 · 심판 조사보고서 초안 | + 조정 · 이행강제 · 고발 · 소송 초안, 직권조사, 화해 · 조정, 판정서 검증
지식 계층 | 문서 임베딩 색인 | + 지식그래프, 판정서 위키, 참조문서 관리 · 자동 반영
모델 · 전처리 | LLM · OCR · 파서 · STT | 고도화 LLM, VLM 구조 분석, 화자분리, 개선 비식별화
업무시스템 · 연계 | 노사마루 · 법제처 · 과태료 · 우편 연계 | + 노사누리 EAI, 온-나라 템플릿, AI 호출 API
19

## Slide 20
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.1.1 4대 추진전략
  2.1 추진 목표 및 전략
(위험을 먼저 줄이는 순서) 성능 기준선 측정 → 지식 기반 구축 → 업무 기능 확장 → 사용자 검증 순서로 진행해 '같은 GPU로 30% 단축'과 '초안 품질 향상'을 함께 달성함
01
기준선 먼저, 개선은 측정으로
착수 1개월 안에 1차 사업 서비스별 응답시간·품질을 같은 조건으로 측정해 기준선을 확정
서비스별 시험셋 · 측정 조건 문서화
모든 개선은 기준선 대비 수치로 보고
02
지식 기반 위에 초안 생성
판정서 지식 위키와 지식그래프를 먼저 만들어 초안 생성 모델에 쟁점·법령·판례를 제공
무관 쟁점 · 쟁점 누락 감소
3차 사업에서 그대로 확장
03
업무 흐름 안에 AI 배치
노사마루 사건 화면에서 AI를 호출하고 결과를 사건정보와 함께 관리
별도 시스템 학습 부담 없음
결과 검토 · 승인 이력 저장
04
사용자가 검증하는 단계별 오픈
구축지원반 조사관·위원이 단계마다 결과를 검토하고 승인한 기능만 오픈
생성형 AI 통합테스트 10회 이상 분할
의견수렴 결과를 다음 단계에 반영
성과지표 | 목표 | 측정 방법
생성형 AI 평균 처리시간 | 1차 기준 대비 30% 이상 단축 | 동일 조건 시험셋, 질의 시작 ~ 첫 응답 표시 시간
대용량 첨부 처리 | 1회 10개 이상 · 총 1GB 이상 | 구간 누락 0건 (페이지 처리 이력 대조)
시스템 응답 | 모든 질의 3초 이내 | 성능 테스트 · 운영 로그
동시 사용자 | 시스템당 100명 이상, CPU · 메모리 80% 미만 | 부하 테스트 · 시험운영 모니터링
20

## Slide 21
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.1 AI 노동위원회 · 노사마루 통합 추진 단계
  2.2 단계별 추진 방안
(두 트랙을 한 일정에) AI 트랙과 업무시스템 트랙을 병행하되, 연계 지점(AI 호출 API · 사건정보 · 인증)은 설계 단계에서 먼저 고정해 후반 통합 위험을 줄임
CSR-001
분석 (M1~M2)
1차 결과 · 헬프데스크 · 의견 분석
응답시간 · 품질 기준선 측정
통계 150종 전수 진단
요구사항 상세화 · 기준선 보고
설계 (M2~M3)
지식그래프 모델 · 데이터 구조
AI 호출 API · 연계 규격 확정
화면 · 템플릿 설계
설계서 · 연계 규격서 (설계감리)
구현 (M3~M7)
전처리 · LLM 고도화 · 초안 확대
노사마루 기능 · 통계 · 연계
보안 · 인증 기능
단계별 기능 시연 · 단위테스트
검증 (M7~M9)
생성형 AI 통합테스트 10회 이상
업무시스템 통합테스트 3회 이상
성능 · 취약점 진단
통합 · 성능 · 보안 결과보고
오픈 · 안정화 (M9~M10)
시범운영 · 사용자 교육
인수테스트 · 안정화
완료보고 · 종료감리
완료보고서 · 산출물
외부 상용 AI 병행 활용 방안 (CSR-001)
업무망 AI 노동위원회를 계속 쓰면서, 보안 등급 O(공개) 자료에 한해 외부 상용 AI를 쓸 수 있도록 요청 단계에서 등급을 판별하고 C·S 등급 자료는 외부 전송을 차단하는 운영방안을 설계 단계에서 제시합니다.
M1
응답시간 · 품질 기준선 확정
M3
AI 호출 API · 연계 규격 고정
M9
시범운영 · 개통
21

## Slide 22
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.2.2 1차 산출물 인수 및 1차 사업 연속성 확보
  2.2 단계별 추진 방안
(이어받아 바로 개선) 착수 2주 안에 소스코드 · 설계서 · 모델 · 프롬프트 · 평가셋 · 라이선스 현황을 인수 · 점검하고, 1차 하자보수와 2차 개발의 책임 범위를 문서로 나눔
CSR-001, PSR-003, COR-007
인수 대상 | 점검 내용 | 활용
소스코드 · 설계서 | AI 서비스 · 노사마루 연동부 소스, 아키텍처 · 인터페이스 설계서 | 형상 기준선 설정, 변경 영향도 분석
언어모델 · 서빙 환경 | 모델명 · 규모 · 미세조정 이력 · 서빙 엔진 · GPU 배치 | SFR-021 고도화 · 30% 단축 기준
프롬프트 · 검색 설정 | 지시문 · 검색 파라미터 · 참조문서 색인 | 개선 전후 비교 기준
평가셋 · 성능 기록 | 1차 RAG 평가셋(약 100건), 검수 시 성능 측정 결과 | 2차 평가셋 1,250건 이상으로 확장
상용SW 라이선스 | LLM · STT · OCR · 비식별화 라이선스 소유 주체 · 기간 · 사용 범위 | 튜닝 · 교체 가능 범위 확정
운영 이력 | 장애 · 헬프데스크 · 사용자 의견 기록 | CSR-001 신규 과업 도출
1차 하자보수 기간과 2차 개발의 책임 구분
기준선 확정
인수 시점 소스 · 모델 · 설정을 형상 기준선으로 등록, 이후 변경은 2차 책임
결함 구분
기준선 이전 결함은 1차 하자보수, 2차 변경분 결함은 당사 조치 (발주기관 확인)
협조 체계
1차 수행사 · 상용SW 기술지원 주체와 연락 체계 수립, 협조 요청은 발주기관 경유
22

## Slide 23
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.3.1 사업 위험요소별 대응 방안
  2.3 위험요소와 대응 방안
(예상 위험을 착수 전에 정의) H/W 증설 없는 성능 개선, 외부 기관 연계 지연, 생성 품질 기준 합의를 3대 위험으로 보고 착수 단계부터 대응함
위험요소 | 영향 | 대응 방안 | 시점
H/W 증설 없이 30% 단축 | 높음 | 서빙 최적화 · 캐싱 · 비동기 전처리 · VLM 배치 분리로 GPU 경합 제거, 월 단위 기준선 대비 측정 | M1 ~ M8
노사누리 · 온라인사건신청 연계 지연 | 높음 | 규격 협의 M2 착수, 모의 연계(Mock)로 선개발, 지연 시 즉시 보고 후 범위·방식 조정 (SFR-007) | M2 ~ M7
생성 품질 목표 미합의 | 중간 | SFR별 평가항목 · 방법 · 목표를 설계 단계에서 발주기관과 확정, 평가셋 사전 구성 | M2 ~ M3
통계 범위 확대 | 중간 | 150종 이내 전수 진단 후 「통계 구축 대상 목록」 승인으로 범위 고정 | M1 ~ M2
개인정보 · 사건자료 유출 | 높음 | 비식별화 데이터만 학습·색인, 외부 반출 금지, 작업장 보안 점검 | 전 기간
언어모델 · 상용SW 권한 제약 | 높음 | 착수 2주 내 라이선스 · 가중치 · 튜닝 권한 확인, 권한 밖이면 지시문 · 검색 · 서빙 최적화로 목표 달성 | M1
개발 · 테스트 GPU 부재 | 중간 | 운영 GPU의 업무 외 시간을 시험에 배정, 성능 시험은 동일 조건 재현 환경 협의 | M1 ~ M8
법령 · 행정사항 변경 | 낮음 | 변경 시 최소 기능 반영 (SFR-001), 과업심의위원회 절차로 범위 협의 | 전 기간
위험 관리 절차
식별
주간회의 · 이슈대장
평가
영향 · 발생가능성
대응
담당 · 기한 지정
보고
발견 즉시 구축전담반
재발 방지
조치 이력 관리
23

## Slide 24
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.3.2 미확정 조건별 대응 방안 ① 인프라 · 언어모델
  2.3 위험요소와 대응 방안
(어떤 조건이어도 목표 달성) GPU 세대 · 여유 자원 · 언어모델 권한이 현장 확인 결과에 따라 달라져도, 경우별 대응 경로를 미리 정해 두고 착수 2주 안에 하나로 확정함
ECR-001, SFR-021, PER-002
확인 조건 | 경우 | 대응 방안
GPU 세대 | A100급 (80GB) | 8bit 양자화 · 서빙 엔진 최적화 · 연속 배치로 추론 속도 확보
 | H100급 (80GB) | 엔진 성능이 이미 높으므로 캐시 · 스트리밍 · 문서분할 · 비동기 전처리 등 처리 구조 개선 중심
GPU 여유 자원 | 충분 | 신규 기능을 기존 서버에 배치 (VLM은 OCR 서버, 화자분리는 STT 서버)
 | 부족 | 모델 경량화, 배치 작업 야간 이동, 동시 생성 수 조정으로 수용
 | 최적화로도 부족 | 부족량을 사용률 · 부하 시험 근거로 보고하고 범위 협의, 증설 필요량은 3차 계획에 반영
언어모델 권한 | 발주기관 라이선스 · 튜닝 가능 | 1차 모델을 이어받아 노동위원회 문서로 추가 학습 + 서빙 최적화
 | 튜닝 제한 · 기간제 라이선스 | 모델은 그대로 두고 지시문 · 검색(RAG) · 문서분할 · 서빙 개선으로 목표 달성, 오픈소스 모델 병행안을 비교 제시 (교체는 발주기관 승인 후)
가중치 · 학습 환경 | 인수 / 미인수 | 인수 시 이어서 학습 · 미인수 시 학습 환경 재구축 기간을 분석 단계에 반영
서빙 엔진 | 범용 엔진 / 자체 엔진 | 범용이면 엔진 설정 · 교체로 개선, 자체 엔진이면 기술지원 협조 범위를 착수 시 확정
현장 열람
구성도 · 제품 · 버전
착수 점검
사용률 · 권한 · 산출물
경로 확정
착수 2주 · 발주기관 승인
기준선 측정
착수 1개월
개선 · 측정
월 단위 보고
24

## Slide 25
2. 추진전략
Ⅱ. 전략 및 방법론
  2.3.3 미확정 조건별 대응 방안 ② 측정 · 범위 · 작업장소
  2.3 위험요소와 대응 방안
(측정 조건과 범위를 먼저 고정) 30% 단축 측정 조건, 첨부 제한 원인, 외부 상용 AI 범위, 작업장소가 어느 쪽으로 정해져도 같은 원칙으로 대응하고 착수 단계에서 서면으로 확정함
PER-002, PER-003, CSR-001, PSR-007
확인 조건 | 경우 | 대응 방안
30% 단축 측정 | 1차 조건 · 단일 사용자 | 서빙 최적화 · 캐시 · 스트리밍으로 단축
 | 2차 조건 · 동시 100명 | 비동기 처리 · 대기열 · 분할 처리까지 포함, 일반 조건과 최대 조건 시험을 분리해 검증
첨부 제한 원인 | 업로드 설정 · 처리 시간 | 설정 · 저장소 조정, 업로드 즉시 비동기 처리와 진행률 표시
 | 컨텍스트 한도 · GPU 메모리 | 구간 분할 · 단계별 요약 · 근거 추적, 양자화 · 처리 순서 제어
자원 증설 | 없음 / 별도 발주 | 현행 자원 기준으로 구성하고, 증설 시 확장 배치안을 함께 제시
외부 상용 AI (CSR-001) | 방안 제시 / 시범 연동 | 업무 분류 · 보안 구조 · 3차 반영안 작성 / 비민감 업무 한정 시범 연동
작업장소 | 세종 상주 / 서울 원격지 | 세종 인근 작업장 확보 / 보안 작업장(출입통제 · CCTV · 망분리) + 원격지 보안대책
1차 산출물 | 전체 / 일부 / 지연 | 재활용 일정 / 현행 분석 · 역설계 반영 / 착수 초기 분석 기간 확보
미반영 의견 목록 | 제공 / 미제공 | 항목별 요구사항 매핑표 / RFP 명시 항목 기준 이행, 추가 항목은 과업변경 협의
확정 원칙
모든 조건은 착수보고회 전까지 발주기관과 서면으로 확정하고, 확정 결과는 사업수행계획서의 성능 목표 · 일정 · 작업장소에 그대로 반영합니다.
25

## Slide 26
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.1.1 문서 전처리 개선 · Graph DB · 문서초안 고도화 기술
  3.1 AI 적용기술
(정확도는 입력과 지식에서 결정) VLM 구조 분석으로 입력 품질을, 지식그래프로 쟁점 근거를, 분할 생성으로 대용량 처리를 보장하는 3단 구조로 초안 품질을 높임
SFR-017, SFR-020, SFR-021
기술 영역 | 적용 기술 | 해결하는 문제 | 요구사항
문서 전처리 | OCR · 파서 결과와 VLM 구조 분석 결과 비교 · 통합, 표 셀 병합 · 페이지 번호 보존 | 사진 · 표 · 스캔본 인식 오류 | SFR-020
지식그래프 | 사건유형 · 쟁점 · 사실관계 · 판단기준 · 법령 · 판례 개체와 관계를 Graph DB로 구성 | 무관 쟁점 · 쟁점 누락 | SFR-017
검색 증강(RAG) | 키워드 + 벡터 하이브리드 검색, 재순위화, 그래프 탐색 결과 결합 | 관련성 낮은 참조문서 | SFR-021
분할 생성 | 문서를 구간 단위로 나눠 사실관계 추출 후 통합, 구간별 처리 이력 검증 | 토큰 한계로 인한 구간 누락 | PER-003
서빙 최적화 | 연속 배치 · 접두 캐시 · 스트리밍 응답, 전처리 결과 캐시 | 응답 지연 | PER-002
화자분리 | STT 화자분리 고도화, 불명확 구간 표시, 타임스탬프 재생 | 심문 진술 당사자 구분 | SFR-027
① 전처리
OCR + VLM 통합 · 비식별화
② 쟁점 분석
사건유형별 핵심 쟁점
③ 지식 탐색
그래프 · 위키 · 판례
④ 분할 생성
구간 추출 → 통합
⑤ 검증
필수항목 · 근거 대조
실현 가능성
모든 구성요소는 1차 사업의 GPU·서버 위에서 동작하도록 설계하고, VLM처럼 연산이 큰 처리는 문서 업로드 시점의 배치 작업으로 분리해 실시간 질의 응답과 GPU를 나눠 쓰지 않게 합니다.
26

## Slide 27
3. 적용기술
Ⅱ. 전략 및 방법론
  3.2.1 노사마루 통계 · 기능 개선 · 시스템 연계 기술
  3.2 업무시스템 · 연계 적용기술
(현행 기술 위에서 확장) 노사마루의 넥사크로 · Java · 전자정부프레임워크 · 보유 연계 솔루션을 그대로 활용해 유지관리 부담 없이 기능을 확장함
SFR-007, SFR-009, SFR-010, SIR-003
대상 | 적용 기술 | 기대 효과
통계 | 통계 DB 표준화(표준단어 · 용어 · 도메인 · 코드), 리포팅 툴 · 시각화 솔루션 활용, 로데이터 조회 화면 | 수치 불일치 해소, 기관평가 통계 자동 집계
전자결재 | 온-나라 공통 서식(템플릿) + 누름틀 데이터 바인딩, Java 하드코딩 제거 | 서식 변경 시 소스 수정 불필요
유관기관 연계 | 노사누리 EAI 연계(자격 · 사건 · 노동조합 정보), 연계 이력 · 재발송 관리 화면 | 조사관 수작업 · 확인 누락 해소
화면 공통 | 넥사크로 공통 알림 컴포넌트, 미입력 항목 하이라이트 · 사이드 패널 | 입력 누락 감소, 화면 일관성
AI 호출 | 노사마루 → AI 서비스 REST API (사건번호 · 기록목록 전달, 결과 수신) | 이행강제금 계산 · 교정 등 AI 결과를 업무 화면에 반영
인증 · 보안 | 모바일공무원증 연동, 장기 미접속 잠금 · 동시접속 제한, 출력물 워터마크 | 인증 강화, 비정상접근 차단
대상 업무별 개발 방안
통합 · 연계 범위
내부 4개 시스템은 기 구축 DB 복제를 활용하고, 외부는 기관별 기존 방식(ESB · EAI) 유지
프로토타입
설계 단계에서 AI 초안 · 대시보드 · 통계 화면 시제품을 만들어 구축지원반 검토 후 확정
단계별 오픈
기능 묶음별로 검증 · 승인 후 운영 반영, 운영 중 시스템 중단 없이 배포
27

## Slide 28
4. 프레임워크
Ⅱ. 전략 및 방법론
  4.1.1 전자정부 표준프레임워크 적용 계획과 예상 문제점 대응
  4.1 표준 프레임워크 적용
(표준 위에서 개발 · 개방형 기술) 노사마루는 전자정부 표준프레임워크 기반으로 개발하고, AI 서비스는 범용 언어와 개방형 기술로 구현해 특정 제품에 종속되지 않게 함
COR-005, COR-003
영역 | 적용 계획
실행환경 | 전자정부 표준프레임워크 실행환경 (현행 버전 확인 후 착수 전 공표된 최신 버전 적용 검토)
개발환경 | 표준 개발환경 · 공통컴포넌트 활용, 코딩 표준 · 명명 규칙 수립
화면 | 현행 넥사크로 기반 유지, 공통 컴포넌트(알림 · 그리드 · 팝업) 일괄 적용
AI 서비스 | Python 기반 서비스, REST API로 노사마루와 연계, 컨테이너 단위 배포
보안 패치 | 표준프레임워크 포털(egovframe.go.kr) 보안패치 상시 확인 · 적용
예상 문제점과 대응 방안
예상 문제점 | 대응 방안
버전 업그레이드 시 기존 기능 영향 | 영향도 분석 후 개발 서버에서 회귀 테스트, 업그레이드 범위를 발주기관과 협의해 확정
넥사크로 화면과 표준프레임워크 연동 | 현행 연동 구조를 분석해 공통 서비스 계층으로 일원화
AI 서비스(Python)와 Java 시스템 연계 | API 규격서로 요청 · 응답 · 오류코드를 표준화, 연계 이력 저장
기술적용계획표 (COR-003)
발주기관 기술적용계획표의 표준이 본 사업에 맞는지 착수 단계에서 검토하고, 변경이 필요한 항목은 사유를 제시해 협의합니다. 완료 시 기술적용결과표를 작성해 제출합니다.
28

## Slide 29
5. 개발방법론
Ⅱ. 전략 및 방법론
  5.1.1 적용 방법론과 단계별 산출물
  5.1 개발방법론 및 산출물
(구조적 방법론 + AI 반복 개선) 업무시스템은 단계별 산출물 중심의 표준 방법론으로, AI 기능은 평가셋 기반 반복 개선 주기로 진행해 감리 · 검수 기준을 동시에 충족함
PMR-007
단계 | 주요 활동 | 주요 산출물 | 제출시기
착수 | 사업수행계획 · WBS · 보안서약 | 사업수행계획서, 보안각서, 산출물 계획 | 계약 후 10일
분석 | 현행 분석 · 요구사항 상세화 · 기준선 측정 | 요구사항정의서, 현행분석서, 성능 기준선 보고서 | M2
설계 | 아키텍처 · 데이터 · 화면 · 연계 설계 | 아키텍처 설계서, 데이터 모델, 화면 · 인터페이스 설계서, 지식그래프 모델 | M3
구현 | 개발 · 단위테스트 · 시큐어코딩 | 소스코드, 단위테스트 결과서, 보안약점 진단 결과 | M7
시험 | 통합 · 성능 · 생성형 AI 통합테스트 | 통합 · 성능테스트 결과서, AI 품질 평가 보고서 | M9
전개 | 인수테스트 · 교육 · 안정화 | 요구사항 추적표, 과업대비표, 매뉴얼, 완료보고서 | M10
평가셋 구성
사건유형별 대표 사례
개선 적용
전처리 · 프롬프트 · 검색
자동 측정
품질 · 응답시간
사용자 검토
구축지원반 의견
다음 주기
2주 단위 반복
※ 적용 방법론: 【당사 표준 방법론 명칭 · 적용 사업 사례 확인】 / 방법론 경험은 유사사업 실적 비고란에 사업별로 기재
29

## Slide 30
기술 및 기능
  Ⅲ.
시스템 장비구성 요구사항
기능 요구사항
보안 요구사항
데이터 요구사항
제약사항

## Slide 31
1. 시스템 장비구성 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.1 별도 장비 확장 없는 자원 구성 및 최적화 방안
  1.1 현행 자원 활용 구성
(H/W 확장 없이 수용) 신규 AI 기능을 실시간 처리 · 배치 처리로 나눠 GPU 사용 시간대를 분리하고, 발주기관이 보유한 상용 S/W 20종을 최대한 활용해 추가 구매 없이 구현함
ECR-001
처리 구분 | 대상 기능 | 자원 운영 방안
실시간 (업무시간) | 일반질의검색, 문서분석, 문서초안, 사건조회 | LLM 서빙 우선 배정, 연속 배치 · 접두 캐시로 처리량 확대
준실시간 | 판정서 검증, 맞춤법 교정, 이행강제금 계산 | 작업 큐로 순차 처리, 결과 완료 시 노사마루 알림
배치 (야간 · 유휴) | VLM 전처리, 지식그래프 · 위키 갱신, 임베딩 재생성, 비식별화 재처리 | 업무 외 시간 일괄 처리, 실시간 질의와 GPU 경합 없음
발주기관 보유 S/W 활용 계획 (ECR-001)
S/W | 본 사업 활용 | S/W | 본 사업 활용
DB암호화 | 주민번호 등 중요 개인정보 암호화 | OCR | 기존 전처리 결과 · VLM 결과 비교
검색엔진 | 하이브리드 검색 키워드 색인 | STT | 화자분리 고도화 기반
PDF 변환 · 뷰어 | 초안 · 판정서 PDF 변환, 근거 위치 표시 | 비식별화 | 지식그래프 · 위키 입력 문서 재처리
출력물 보안 | 워터마크 (기관 · 사용자) | 리포팅 툴 | 통계 장표 · 사인 이미지 서식
데이터 연동 | 내부 4개 시스템 실시간 복제 | 시각화 | 통계 · 대시보드 차트
웹기안기 · 한컴 변환기 | 초안 편집 · HWP 변환 | OTP · 웹필터 · 전자서명 · 위변조방지 등 | 현행 기능 유지 · 연동
※ 본 과업 수행이 솔루션 추가 구매를 유발하는 경우 발주기관과 협의하여 제외 (SFR-002) / GPU · 서버 사양은 현장 열람 후 사업수행계획서에 확정 기재 【현행 GPU 사양】
31

## Slide 32
1. 시스템 장비구성 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  1.1.2 GPU 자원 배치 및 신규 기능 수용 방안
  1.1 현행 자원 활용 구성
(GPU 7장 안에서 신규 기능 수용) 1차 사업의 GPU 80GB 7장 배치를 유지하면서 VLM은 OCR 서버의 배치 시간대에, 화자분리는 STT 서버에, 지식그래프는 GPU가 아닌 CPU · 메모리 자원에 배치함
ECR-001, SFR-020, SFR-021, SFR-027
< GPU 서버별 현행 용도와 2차 추가 배치 (1차 제안요청서 기준 구성, 현장 열람 후 확정) >
망 구분 | GPU 서버 | 현행 용도 | 2차 추가 배치
업무망 | LLM 서버 (80GB × 2) | 일반질의 · 문서분석 · 문서초안 | 고도화 모델 서빙, 직권조사 · 화해 · 조정 · 소송 초안, 판정서 검증
 | RAG 서버 (80GB) | 임베딩 · 검색 | 하이브리드 검색 · 재순위화, 위키 · 참조문서 임베딩 (야간 갱신)
 | STT 서버 (80GB) | 음성 인식 | 화자분리 고도화 (SFR-027)
 | OCR 서버 (80GB) | 문서 인식 | VLM 구조 분석 (업무 외 시간 배치, SFR-020)
인터넷망 | LLM 서버 (80GB) | 대국민 AI 노동위원회 | AI 사건신청 · 조회 (SFR-024)
 | RAG 서버 (80GB) | 대국민 검색 | FAQ · 신청 안내 색인
CPU · 메모리 | 기존 서버 자원 | - | Graph DB 지식그래프 · 위키 검색 (GPU 미사용)
7 장
GPU 80GB (1차 구성 유지)
0 대
추가 서버 · GPU
80 % 미만
CPU · 메모리 사용률 (PER-004)
※ 국가정보자원관리원(대전센터) 운영환경 ([붙임 8]) / GPU 모델 · 사용률 【현장 열람 후 확정】
자원이 부족할 때의 순서
실측 결과 GPU 여유가 부족하면 ① 배치 작업 시간 이동 ② 모델 경량화 ③ 동시 생성 수 조정 순서로 대응하고, 그래도 부족한 자원은 증설 필요량을 근거와 함께 3차 사업계획(CSR-001)에 반영합니다.
32

## Slide 33
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.1 문서초안 작성을 위한 Graph DB 기반 지식그래프
  2.1 AI 기반 업무 구조화
(쟁점 정확도의 기반) 조사보고서·판정서에서 사건유형 → 쟁점 → 판단기준 → 법령·판례 관계를 추출해 지식그래프로 만들고, 초안 생성 시 사건별 필수 쟁점을 공급함
SFR-017
사건
사건유형
신청취지
당사자
판정결과
노사마루 사건정보
쟁점
주요쟁점
당사자 주장
사실관계
조사보고서 추출
판단
판단기준
판정 이유
유사 사건
판정서 추출
근거
법령 · 조문
대법원 판례
노동위원회 판정례
법령 · 판례 연계
기능 | 구현 방안
모델 설계 | 사건유형 · 신청취지 · 당사자 주장 · 주요쟁점 · 사실관계 · 판단기준 · 판정결과 · 법령 · 판례를 개체로 정의, 서식 확대에 대비한 확장 구조
자동 생성 · 검증 | 비식별화된 문서에서 개체 · 관계 자동 추출, 누락 · 중복 · 잘못된 연결 검증, 관리자 재처리
정의 · 관리 화면 | 조사관이 사건유형 → 쟁점 → 법령 · 판례 관계를 직접 정의, 노드 · 연결선으로 시각화
초안 연계 | 이유서 · 답변서 등록 시 핵심 쟁점 분석 → 유사 사건 · 판단기준 · 법령 · 판례 탐색 → 초안 모델에 제공
비식별화 | 개선된 비식별화 기능을 적용한 문서만 사용, 기존 비식별 문서 재처리
효과
징계해고 사건이면 '해고 존부'가 아닌 '징계 사유 · 양정 · 절차'를 필수 쟁점으로 먼저 제시하는 것처럼, 사건유형별 필수 쟁점을 그래프에서 가져와 무관한 쟁점 생성을 줄입니다.
33

## Slide 34
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.2 판정서 기반 내부 지식 위키
  2.1 AI 기반 업무 구조화
(판정서 전체를 지식으로) 비식별 판정서마다 200자 요약 · 쟁점 분류 · 법령 링크 · 유사 판정서 5건을 자동 생성하고, 신규 판정서 등록 시 위키를 자동 갱신함
SFR-029
기능 | 구현 방안
자동 요약 | 판정서별 200자 이내 요약 (사건 개요 → 주요 쟁점 → 판정 결과), 담당자 검토 · 수정 · 승인 워크플로
쟁점 분류 | 노동위원회 분류체계로 쟁점 자동 추출 · 분류, 관리자가 분류체계 추가 · 수정
법령 연동 | 인용 법령명 · 조항 자동 인식, 법령 원문 · 링크 제공
유사 추천 | 유사도 기반 관련 판정서 최대 5건, 유사도 점수 · 핵심 공통 쟁점 표시
검색 · 조회 | 자연어 질의 검색, 법령 조항 · 쟁점 선택 시 인용 판정서 목록
자동 갱신 | 신규 판정서 등록 → 비식별화 → 요약 · 분류 → 위키 반영 파이프라인
판정서 등록
노사마루
비식별화
개선 기능 적용
요약 · 분류
LLM 배치
검토 · 승인
담당자
위키 · 그래프 반영
검색 · 추천
200 자 이내
판정서별 자동 요약
5 건
유사 판정서 추천 (유사도 · 공통 쟁점 표시)
자동
신규 판정서 등록 시 위키 갱신
34

## Slide 35
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.3 AI 기반 직권조사 계획서 작성
  2.1 AI 기반 업무 구조화
(조사관 숙련도와 무관한 조사 품질) 사건 초기 자료로 직권조사 필요성 · 조사방법 · 필요 자료를 제안하는 계획서 초안을 발주기관 표준양식으로 자동 작성함
SFR-018
기능 | 구현 방안
계획서 초안 | 노사마루 사건정보 · 신청서 · 이유서 · 답변서 분석, 발주기관 표준양식으로 작성 (별도 메뉴 · 화면 · 절차)
필요성 분석 | 사건유형 · 쟁점 · 제출자료 분석 결과와 사유 제시
조사방법 제안 | 자료제출 요구 · 현장조사 · 출석조사 · 관계기관 협조 · 전문기관 자문 중 적합한 방법 제안
체크리스트 | 발주기관 정의 체크리스트 적용, 쟁점별 필수 확인사항 · 확인자료 제시
자료 연결 | 제출된 자료는 사건기록 위치를 연결, 미제출 자료는 추가 확보 대상으로 표시
화해 정보 포함 | SFR-025 화해 성립 가능성 · 유사 사례 정보를 계획서에 포함
사건 초기 자료
이유서 · 답변서
쟁점 분석
지식그래프
필요성 · 방법
사유와 함께 제안
체크리스트 대조
제출 · 미제출 구분
계획서 초안
표준양식 · 조사관 수정
※ 검증: 기존 사건 50건 이상 시험사례로 쟁점 반영 · 조사방법 적정성 평가 (세부 평가항목 · 목표 수준은 발주기관과 협의 확정)
35

## Slide 36
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.1.4 판정서 정보 · 인용 오류 검증
  2.1 AI 기반 업무 구조화
(판정서 발송 전 자동 점검) 사건 기초정보 · 법령 · 판례 인용을 원천 정보와 항목별로 대조하고, 판정서 기재값 · 기준값 · 오류 유형 · 수정 권고안을 함께 보여 줌
SFR-019, SFR-013
검증 영역 | 대조 기준 | 결과 표시
기초정보 | 노사마루 사건부 (사건번호 · 사건명 · 신청인 · 피신청인 · 대리인 · 판정일 · 결과) | 누락 항목 · 위치 표시, 불일치 시 두 값 함께 표시
법령 | 국가법령정보시스템 등 연계 (법령명 · 조 · 항 · 호 존재 및 원문 일치) | 기재 내용 · 기준값 · 오류 유형 · 수정 권고안
판례 | 내부 판례 + 연계 판례 (법원명 · 선고일자 · 사건번호 · 판결), 직접 인용 문구 대조 | 인용 위치 · 원문 일치 여부
용어 · 표현 | 발주기관 판정서 작성 용어 · 표현 기준 | 비표준 표현 · 권고 표현
조회 불가 | 연계 범위 밖 · 조회 실패 | 오류가 아닌 '검증 불가 · 확인 필요'로 구분
위원 사용 편의 연계 (SFR-013)
'검증 및 교정' 버튼
판정요지 작성 · 판정서 검토 화면에서 클릭 → AI 서비스가 맞춤법 · 띄어쓰기 교정과 인용 검증을 처리하고 교정 반영 파일을 돌려줌
위원노사마루 대시보드
담당 사건 현황(심문 예정 · 판정 대기 · 완료)을 한 화면 위젯으로 제공
신규 판례 관리
신규 판례와 기존 판례의 변경 · 보완 자료는 SFR-023 참조문서 관리 화면에서 관리자가 직접 등록 · 수정 · 삭제하고, 다음 검증부터 바로 반영됩니다.
36

## Slide 37
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.1 비정형 문서 전처리 및 구조 분석
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(입력 품질부터 개선) 2015년~2026년 6월 조사보고서 약 10만 건 · 판정서 약 5.7만 건 등을 대상으로 기존 OCR·파서 결과를 진단해 미흡 문서를 분류하고, VLM 구조 분석 결과와 통합해 전처리 데이터를 다시 만듦
SFR-020
< 기존 전처리 문서 품질진단 대상 ('26.6월 기준, RFP) >
구분 | 조사보고서 | 판정서 | 비고
2026년 6월 | 3,294 | 1,124 | 판례 · 법령 · 그 외 문서 별도
2025년 | 11,123 | 6,295 | 판례 · 법령 · 그 외 문서 별도
2024년 | 11,090 | 6,673 | 판례 · 법령 · 그 외 문서 별도
2015 ~ 2023년 | 74,887 | 43,231 | 연도별 합계
합계 | 100,394 | 57,323 | 사업 수행 시 최신 데이터 포함
단계 | 구현 방안
품질 진단 | 기존 OCR · 파서 처리 절차 · 결과 · 오류 사례 분석, 오인식 · 깨진 문자 · 표 구조 손실 문서를 '품질 미흡'으로 분류
관리자 보정 | 원문과 인식 결과 비교 화면에서 수정 · 재처리
VLM 구조 분석 | 텍스트 · 표 · 이미지 · 도형 통합 분석, 표 제목 · 행열 · 셀 병합 · 페이지 번호 보존
결과 통합 | OCR · 파서 결과와 VLM 결과 비교 · 통합 → 일반질의 · 문서분석 · 초안용 최종 전처리 데이터 재생성
품질 검증 | 사진 · 스캔본 · 캡처 · 이미지 PDF · 복잡한 표 문서로 전 · 후 비교, 기준 · 목표는 발주기관과 확정
※ 사업 수행 시점의 최신 데이터를 포함해 진단, VLM 처리는 야간 · 유휴 시간 배치로 수행해 실시간 서비스 자원과 분리
37

## Slide 38
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.2 언어모델 성능 고도화
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(같은 GPU에서 더 정확하고 빠르게) 1차 사업과 동일한 GPU · 시스템 환경에서 모델 고도화 · 문서분할 · 컨텍스트 관리로 추론 · 대용량 · 정확도 · 속도 · 도메인 이해력을 함께 높임
SFR-021
개선 영역 | RFP 요구 | 구현 방안
추론 성능 | 쟁점 파악, 사건 경위를 시간순 · 당사자별로 작성 | 사실관계를 일자 · 당사자 · 근거자료로 구조화 추출 후 시간순 재구성
대용량 컨텍스트 | 주요 사실관계 · 쟁점 · 근거 누락 방지 | 구간 분할 추출 → 통합 생성, 구간별 처리 이력으로 누락 검증
응답 정확도 | RAG 정확도 고도화, 판단 항목 논거 구체화 | 하이브리드 검색 · 재순위화 · 그래프 탐색, 사건유형별 판단기준 적용
성능 · 속도 | 일반질의 · 문서분석 · 초안 시간 단축 | 서빙 최적화 · 캐시 · 스트리밍 (PER-002 30% 단축)
도메인 이해력 | 노동위원회 문장 형식 · 용어 · 서술 방식 | 작성 기준 · 용어집을 지시문과 평가 기준에 반영, 표준 문형 학습 데이터
모델 진단
1차 모델 · 서빙 환경
후보 비교
동일 GPU 수용 모델
도메인 최적화
지시문 · 미세조정 【협의】
평가셋 검증
품질 · 속도 동시
교체 · 롤백
승인 후 단계 적용
모델 교체 원칙
새 모델은 같은 평가셋에서 품질과 응답시간이 모두 1차 모델 이상일 때만 적용하며, 문제가 생기면 즉시 이전 모델로 되돌릴 수 있도록 서빙 설정을 버전으로 관리합니다.
38

## Slide 39
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.3 문서초안 작성 기능 확대 (조정 · 이행강제금 · 고발)
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(심판 외 3개 업무로 확대) 조정 · 이행강제금 부과 · 고발 결정 조사보고서를 사건정보 자동 반영 + 필수 항목 체크 방식으로 생성하고, 자료에 없는 사실은 만들지 않도록 검증함
SFR-022
보고서 | 필수 포함 항목 (RFP) | 생성 방식
조정 조사보고서 | 당사자 개요, 교섭대표노동조합, 조정 신청사항, 조정신청 경위, 단체교섭 경위, 임금 관련 참고자료, 사업장 경영자료 | 신청서 · 쟁의자료 · 조사관 입력자료 분석
이행강제금 부과 조사보고서 | 표지, 구제명령 내용 및 이행내역, 결정 및 이행경위, 당사자 주장, 부과내역, 산출금액 | SFR-005 자동 산출 결과 연계
고발 결정 조사보고서 | 표지, 구제명령 내용 및 이행내역, 결정 및 이행경위, 그 밖의 조사결과, 관련 법령 | 사건기록 · 법령 연계
사건정보 자동 반영
노사마루 사건명 · 사건번호 · 당사자 · 사건 결과를 서식에 자동 입력
필수 항목 검사
보고서 유형별 필수 항목 누락 시 생성 결과에 표시
근거 없는 사실 차단
생성 문장마다 근거 자료 위치를 연결, 근거 없는 문장은 표시
※ 검증: 조정 · 이행강제금 · 고발 사건별 평가용 데이터로 필수 항목 누락 · 사실 생성 여부 점검 (세부 평가항목 · 목표는 발주기관과 협의 확정)
사건 선택
노사마루 사건 화면
자료 수집
기록목록 · 조사관 입력
항목별 생성
서식 항목 단위
필수 · 근거 검사
누락 · 근거 없는 문장 표시
조사관 편집
웹기안기 · HWP 변환
이행강제금과의 연결
이행강제금 부과 조사보고서는 SFR-005 자동 산출 결과(산정 기준일 · 구제명령 내용 · 미이행 사유 · 산출금액)를 그대로 받아 작성하므로 금액을 다시 계산하거나 옮겨 적지 않습니다.
39

## Slide 40
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.4 AI 기반 소송문서 작성 지원
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(소송 대응 시간 단축) 사건자료 · 판정서 · 판결문 · 소장을 분석해 답변서 · 준비서면 · 항소이유서 초안을 법원 제출 양식으로 만들고, 패소 원인을 보고서와 통계로 제공함
SFR-028
기능 | 구현 방안
소송 문서 초안 | 노사마루 사건자료 · 조사보고서 · 판정서 · 판결문 · 소장 분석 → 답변서 · 준비서면 · 항소이유서 초안 (법원 제출 양식 · 문구 구성)
판결문 분석 | 유사 판례와 비교해 승소 · 패소에 영향을 준 주요 원인 분석
패소 원인 보고서 | 논거 부실 · 절차상 하자 · 법령 해석 오류 · 증거 부족 등 원인별 보고서 작성
소송 통계 | 사건유형별 소송 결과 · 패소 원인 통계 생성 · 조회
법무 초안 확장 | 상소 포기 의견서 등 법무 업무 초안 (RFP 추진내용)
소장 · 판결문 등록
노사마루 소송 메뉴
쟁점 · 원인 분석
유사 판례 비교
초안 작성
답변서 · 준비서면 · 항소이유서
담당자 검토
수정 · 승인
통계 축적
패소 원인 유형
3 종
소송 문서 초안 (답변서 · 준비서면 · 항소이유서)
4 유형
패소 원인 분류 (논거 · 절차 · 해석 · 증거)
40

## Slide 41
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.5 AI 기반 화해 · 조정 업무 지원
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(합의를 돕는 참고지표) 과거 화해 · 조정 사례로 성립 가능성 · 화해금 범위 · 권고 시점 · 쟁점별 권고안을 제공하고, 화해조서 · 조정안 초안 작성을 지원함
SFR-025, SFR-026
구분 | 화해 지원 (SFR-025) | 조정 지원 (SFR-026)
사례 분석 | 사건유형 · 직종 · 근속기간 · 해고 사유로 유사 화해사례 검색 | 쟁점 기반 유사 조정 성립사례 검색
참고정보 | 성립 가능성 예측, 임금 · 위로금 범위 · 합의조건 통계 | 임금 · 근로조건 · 단체협약 당사자 입장 비교
시점 · 절차 | 조사 단계별 화해 성립률로 권고 적합 시점 안내 | 특별 · 긴급조정 절차 · 처리기한 체크리스트
초안 | 사건정보 · 합의조건 반영 화해조서 초안 | 쟁점별 권고안 포함 조정안 초안
축적 · 연계 | 불성립 사유 · 유형 축적, 직권조사 계획서(SFR-018)에 제공 | 별도 메뉴 · 화면 · 업무처리 절차로 구현
참고지표로만 제공
예측 결과는 조사관 판단을 돕는 참고 정보로 표시하고 근거 사례를 함께 제시
예측 적정성 검증
과거 사건으로 예측 결과와 실제 화해 결과를 비교 검증
정확성 검증
유사사례 검색 적합성 · 합의조건 정확성 · 초안 근거 반영 검증
사건 특성
유형 · 직종 · 근속 · 사유
유사 사례
성립 · 불성립
참고지표
가능성 · 금액 범위 · 시점
초안
화해조서 · 조정안
41

## Slide 42
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.6 음성 자료 분석 고도화 · 참조문서 관리체계
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(정확한 진술 · 최신 참조문서) 심문회의 음성을 화자별 · 타임스탬프 단위로 구분해 판정서 진술내용에 반영하고, 참조문서는 관리자 화면에서 등록하면 서비스 중단 없이 즉시 반영됨
SFR-027, SFR-023
음성 자료 분석 고도화 (SFR-027)
기능 | 구현 방안
품질 진단 | 기존 음성 인식 · 화자분리 품질 진단 (다수 화자 · 동시발화 · 잡음 사례)
화자분리 고도화 | 다수 화자 발언 구분 · 추출, 불명확 구간 별도 표시해 사용자 확인
판정서 반영 | '심문회의 진술내용'을 신청인 · 피신청인별로 구분 작성, 타임스탬프로 원본 즉시 재생
화자 지정 | 조사관이 화자명(신청인 · 피신청인 · 위원 · 조사관) 지정 · 수정
참조문서 관리체계 (SFR-023)
기능 | 구현 방안
관리 화면 | 매뉴얼 · 가이드 · 지침 등록 · 수정 · 삭제, 사용여부 설정, 변경 이력 관리 (DB 직접 수정 불필요)
자동 반영 | 업로드 시 메타데이터(제목 · 문서유형) 자동 추출 → 전처리 · 임베딩 자동 갱신
무중단 갱신 | 새 색인을 별도로 만든 뒤 전환해 갱신 중에도 서비스 정상 제공
반영 확인 | 반영 직후 해당 문서를 근거로 한 시험 질의로 즉시 확인
42

## Slide 43
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.2.7 AI 사건신청 및 조회 서비스 (대국민)
  2.2 AI 노동위원회 성능 · 운영 고도화
(민원인 편의) 로그인 여부에 따라 기능을 나눠 비인증 사용자는 일반질의, 인증 사용자는 사건신청 지원 · 본인 사건 조회를 자연어로 제공함
SFR-024
사용자 | 제공 기능 | 처리 방식
비인증 | 일반질의검색 (기존과 동일) | 공개 자료 기반 답변
인증 사용자 | 사건신청 지원, 본인 사건 진행현황 · 처리결과 · 일정 조회 | 온라인사건신청 인증정보 연계, 본인 권한 사건만 조회
인증 필요 질의 | 로그인 전 질의 중 인증이 필요한 질의 판별 | 로그인 요청 → 인증 후 기존 질의 유지하며 이어서 답변
질의
AI 노동위원회 (대국민)
의도 판별
일반 · 신청 · 본인 사건
인증 확인
필요 시 로그인
신청 지원
요건 · 서류 · 누락 안내
사건 조회
쉬운 자연어 답변
모든 사건 신청 지원
부당해고 구제신청 등 사건유형별 신청 요건 · 제출자료 · 유의사항을 질의응답으로 안내
작성 · 누락 안내
입력 내용을 분석해 필요한 항목을 안내하고 누락 · 보완사항을 알림
연계 방식
온라인사건신청 환경을 분석해 인증 · 사건정보 연계 방식을 설계 단계에서 제안 · 확정
개인정보 보호
본인 사건 조회는 온라인사건신청에서 인증된 사용자 본인의 권한 사건만 조회하며, 질의 · 응답 기록에는 개인정보를 마스킹해 저장합니다.
43

## Slide 44
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.1 기본 구축 방향 · 공통 보안 요구사항
  2.3 업무시스템 고도화
(현행 분석 위에 재설계) 4개 시스템의 환경 · 기능을 분석해 ISP 결과와 변화된 IT 기술을 반영하고, 개인정보 화면 · 출력물 · 다운로드 파일에 공통 보안 기능을 일괄 적용함
SFR-001, SFR-002
기본 구축 방향 (SFR-001)
항목 | 구현 방안
현행 분석 | 노사마루 · 위원노사마루 · 홈페이지 · AI 노동위원회 환경과 기능 분석, ISP 산출물 반영
프로세스 재설계 | 위원회 업무 프로세스 분석 후 재설계 필요 사항 반영
법령 변경 대응 | 사업기간 내 법령 · 규칙 · 행정사항 변경 시 처리에 필요한 최소 기능 반영
DB 구조 | 디지털노동위원회 방향에 맞는 DB 구조 설계, 아키텍처 전문가(DA · TA · AA) 투입
AI 연계 고려 | AI 기반 사건 신청 등 AI 노동위원회와의 연계를 전제로 설계 · 구현
공통 보안 요구사항 (SFR-002)
화면 통제
개인정보 조회 화면 캡처 방지 · 소스보기 · 인쇄 · 복사 · 우클릭 통제
마스킹
중요 개인정보 특정 자리수 '*' 치환 표시
워터마크
출력물에 기관 · 사용자 워터마크 (부적정 출력물은 협의 제외)
문서 보안
개인정보 포함 파일 다운로드 시 암호화 · 무단 반출 열람 방지
보안등급 설정
사용기간 · 열람 · 인쇄횟수 · 편집 · 복사 · 저장 · 캡처 허용 여부
DB 암호화
주민등록번호 등 중요 개인정보 암호화 저장
44

## Slide 45
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.2 전자송달 확대 · 중복·유사사건 검증 · 사건처리 자동화
  2.3 업무시스템 고도화
(접수부터 송달까지 자동화) 전자송달 대시보드, 접수 단계 중복 · 유사사건 검증, 사건명 · 직권조사 실적 · 이행강제금 자동 산출로 조사관 수작업을 줄임
SFR-003, SFR-004, SFR-005
요구사항 | 기능 | 구현 방안
SFR-003 | 전자송달 대시보드 | 접수 · 발송대기 · 발송완료 · 열람 · 미열람 · 통지완료 상태 정의, 상태별 건수 실시간 표시, 클릭 시 일건 메뉴 이동
 | 미열람 알림 · 로그 | 일정기간 미열람 시 담당 조사관 알림, 발송 · 수신확인 일시 · 발송인 로그 자동 저장, 제출 파일 사건기록목록 연동
SFR-004 | 중복 · 유사사건 검증 | 접수 단계에서 신청인 · 피신청인 · 사건유형 · 접수일자 조합으로 기 접수 사건 조회 · 경고
SFR-005 | 사건명 자동 생성 | 조정 · 복수노조 신청서의 사건유형 · 피신청인 정보로 표준 형식 사건명 생성
 | 직권조사 실적 자동 집계 | 자료요구 · 출석조사 · 현장조사 · 전문기관 활용 실적을 기관평가 통계와 연계 집계
 | 이행강제금 자동 계산 | 송달일 입력 → 이행기한 자동 계산, AI 서비스가 판정서 · 이행여부 결과통보서 분석 → 기준일 · 내용 · 미이행 사유 · 산출금액 회신
송달일 등록
일건메뉴
이행기한 계산
자동
AI 분석
판정서 · 결과통보서
금액 산출
부과기준 규칙 계산 (AI는 근거 추출)
조사관 확인
귀책정도 · 이행정보 함께 제공
45

## Slide 46
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.3 조정사건 처리 개선 · 유관기관 정보연계
  2.3 업무시스템 고도화
(기관 간 수작업 해소) 조정사건 수신처를 자동 지정하고, 노사누리와 EAI로 공인노무사 자격 · 사건 · 노동조합 정보를 연계해 연계 이력과 실패 건 재발송까지 관리함
SFR-006, SFR-007
조정사건 처리 기능 개선 (SFR-006)
(수신처 자동 지정) 사업장 · 노동조합 소재지로 소속기관 · 부서 자동 지정 (일반 → 노사관계지원과, 교원 → 공공노사관계과), 조정사건부에 표시
(기안문 자동 입력 · 이력 표시) 행정관청 통보 기안문에 사건번호 · 당사자 · 신청사항 자동 입력, 대표사업체의 최근 1년 조정 신청 건수와 세부현황 표시
노사누리 EAI 정보연계 (SFR-007)
연계 정보 | 연계 시점 · 대상 | 노사마루 활용
공인노무사 자격정보 | 자격정보 변경 시 최신 정보 조회 | 대리인 신청 · 확인 단계 자격 확인
처리결과 통보 사건 | 노동위원회규칙 제192조 대상 사건 (해고금지기간 해고, 노동조합 관련, 차별시정, 조정 · 중재) — 통보 결재완료 시 | 후속 관리 프로세스 연결
확정 구제명령 | 노동조합법 제85조 확정 사건, 고용상 성차별 · 직장 내 성희롱 확정 시정명령 | 이행 확보 업무 연계
노동조합 정보 | 노동조합 정보 조회 | 사건 신청 · 접수 · 처리 단계 활용
연계 현황 관리
성공 · 실패, 송수신 건수, 처리결과, 오류사유, 처리일시 조회와 실패 건 재발송
보유 솔루션 활용
발주기관 연계 솔루션을 최대한 활용, 규격 협의 · 데이터 검증 · 기술지원 수행 (비용은 계약금액 포함)
지연 시 즉시 보고
인터페이스 변경 · 기술지원 지연 시 즉시 보고하고 연계 범위 · 방식을 협의 조정
46

## Slide 47
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.4 업무 편의 기능 신설
  2.3 업무시스템 고도화
(1차 의견수렴 미반영 과제 이행) 11차 표준산업분류 현행화, 계정 · 사인 관리, 미입력 알림, 공통 알림 컴포넌트, 모바일공무원증 인증으로 일상 업무의 불편을 해소함
SFR-008
기능 | 구현 방안
업종코드 현행화 | 구 업종코드 적재 현황 분석 → 11차 표준산업분류 매핑 기준 마련 · 변경, 선택 화면 전수조사, 5단계 구조 선택 + 코드 · 업종명 텍스트 검색
대리인 선임 횟수 | 권리구제대리인 결과회신 시 신청인의 1년간 선임 횟수를 연계기안문에 연동
병합 재심 고발 | 2개 이상 병합 재심사건의 고발소장 접수 시 병합 사건 모두 입력 (구조 · 프로세스 개선)
계정정보 관리 | 계정명 옆 설정 버튼 → LDAP 기본정보 · 권한 확인 · 사인 이미지 관리, 사인은 리포팅 서식 사인 영역에 활용
미입력 알림 | 업무 단계별 필수 항목 미입력 시 알림 → 사건부로 바로 이동, 하이라이트 · 사이드 패널 · 툴팁 표시
공통 알림 컴포넌트 | 브라우저 알림 전수조사 → 넥사크로 공통 컴포넌트 일괄 적용 (안내 · 확인 · 경고 · 오류 유형별 디자인)
강화 인증 · 비정상접근 | 모바일공무원증 등 인증 연동, 장기 미접속 계정 잠금 · 동시접속 제한
11 차
표준산업분류 코드 현행화 (구 데이터 매핑)
5 단계
업종 선택 구조 (대 ~ 세세분류)
전수
브라우저 알림 → 넥사크로 공통 컴포넌트
47

## Slide 48
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.5 통계 기능 강화
  2.3 업무시스템 고도화
(믿을 수 있는 통계) 현행 약 150종을 전수 진단해 150종 이내로 재구축하고, 통계 DB를 표준화해 수치 불일치를 없애며 기관평가 지표 · 로데이터 조회를 자동화함
SFR-009
수요 조사
조사관 · 심판담당 · 통계부서 인터뷰
헬프데스크 · 설문 · 워크숍
신규 통계 · 산출기준 · 우선순위
발주기관 승인
전수 진단
현행 약 150종 진단
유지 · 재구축 / 통폐합 / 폐기 분류
구축 대상 선정 (150종 이내)
「통계 구축 대상 목록」
DB 표준화
테이블 · 컬럼 · 코드 전수 조사
명명규칙 · 중복 · 코드 불일치 도출
표준단어 · 용어 · 도메인 · 코드 적용
표준 통계 DB (DAR-004)
기관평가 통계
화해 성립률 · 초심 유지률
조정 성립률 · 직권조사 실적
평가기간 설정 · 자동 필터링
자동 산출
로데이터 조회
통계 수치 클릭 → 원본 데이터
적용 장표 50종 이내 협의 선정
조회 시점 기준 결과 표시
검증 가능한 통계
150 종 이내
통계 장표 재구축 (현행 약 150종 전수 진단)
50 종 이내
로데이터 조회 적용 장표
4 개 지표 이상
기관평가 통계 자동 산출
※ 시험운영 · 안정화 기간에 사용자 만족도 · 활용도를 분석해 개선사항을 제안
통계 수치 불일치 해소
같은 지표를 장표마다 다르게 계산하던 산출식을 「통계산출기준」 하나로 정리하고, 표준화된 통계 DB에서만 집계해 어느 장표에서 보아도 같은 수치가 나오게 합니다.
48

## Slide 49
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.6 전자결재 템플릿화 · 사건 기록관리 · 전자우편 고도화
  2.3 업무시스템 고도화
(소스 수정 없는 서식 관리) 온-나라 연계기안을 템플릿 기반으로 바꿔 Java 하드코딩을 제거하고, 사건별 메모와 e-그린 우편 회수 · 재발송 기능을 더함
SFR-010, SFR-011, SFR-012
전자결재 템플릿 기반 연계 (SFR-010)
항목 | 구현 방안
대상 | 심판 · 차별시정 · 복수노조 · 이행강제 · 고발 · 소송 · 재처분 · 조정 · 중재 · 필수유지 · 회의·위원 업무 메뉴
템플릿 | 공통 서식을 온-나라에 등록, 누름틀 · 셀로 데이터 바인딩, 병합사건은 표 행 추가
품질 | 공문서 작성지침 준수 (글꼴 · 정렬 · 여백 · 표 서식), 맞춤법 · 띄어쓰기 검토, 전 서식 출력 검증
관리 가이드 | 템플릿 구조 · 데이터 매핑 목록 · 누름틀 · 반복영역 정의를 담은 가이드 제출
사건별 메모 (SFR-011)
개인용 · 공유용 메모, 중요 메모 상단 고정(Pin), 작성자 · 일시 · 키워드 · 첨부, 10개 업무 사건 상세화면 적용, 마이페이지 검색
e-그린 우편 고도화 (SFR-012)
연계 전 우편 발송 취소(회수), 정합성 · 제작 실패 건 재발송, 재발송 시 새 등기번호 자동 부여, 관리자 재발송 메뉴
서식 정비
공문서 작성지침
템플릿 등록
온-나라
데이터 바인딩
누름틀 · 셀 · 행 추가
출력 검증
전 서식 레이아웃
관리 가이드
매핑 목록 · 반복영역
49

## Slide 50
2. 기능 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  2.3.7 온라인 사건신청 · 홈페이지 개선
  2.3 업무시스템 고도화
(민원인이 혼자서도 정확하게 신청) 항목별 작성 튜토리얼 · 필요서류 자동 안내 · 미입력 표시 · 개인정보 포함 경고와 FAQ · 이행강제금 · 고발 절차 안내를 제공함
SFR-014, SFR-015, SFR-016
요구사항 | 기능 | 구현 방안
SFR-014 | 작성 튜토리얼 | 항목별 예시 · 작성방법 · 관련 법령, 사건유형별 첨부서류 목록 자동 안내 · 서식 즉시 다운로드
 | 입력 검증 | 필수 항목 하이라이트, 제출 전 미입력 항목 팝업 · 시각 표시
 | 개인정보 탐지 | 첨부문서 개인정보 포함 여부 탐지 → 경고 · 개인정보 유형 표시 (보유 홈페이지 개인정보보안 · 웹필터 활용)
SFR-015 | 이유서 작성 예시 | 모든 사건으로 확대, 실제 사건 기반 예시, 자주 틀리는 항목(해고일 · 해고 사유 · 신청 취지) 입력 가이드
 | 신청 전 체크리스트 | 사건유형별 확인 항목 고도화
SFR-016 | FAQ 신설 | 헬프데스크 · 만족도 조사 · 타 기관 FAQ 분석 후 게시물 발굴 · 제작, 사건유형 · 신청단계 · 오류유형별 분류
 | 절차 안내 · 조회 | 이행강제금 · 고발 절차 안내, 본인 사건 조회
사건유형 선택
체크리스트
항목 작성
튜토리얼 · 예시
서류 첨부
개인정보 탐지
제출 전 검증
미입력 표시
접수 · 조회
중복 검증 · AI 조회
50

## Slide 51
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.1 보안 요구사항 분석 및 적용 체계
  3.1 보안 적용 방안
(설계 단계부터 보안 내재화) 시큐어코딩 · DB 암호화 · AI 보안을 요구사항 정의 단계부터 설계에 반영하고, 사건자료와 AI 데이터는 기관 밖으로 이동하지 않게 함
SER-001, SER-002, SER-005
영역 | 적용 방안 | 요구사항
시큐어코딩 | 행안부 개발보안 · 웹 개발보안 · 보안약점 진단 가이드 적용, 요구사항 정의 단계 개발자 교육 · 결과 제출 | SER-001
DB 암호화 | 개인정보 · 민감정보 암호화 보관, 검증필 암호모듈 우선, 암호키 관리, 성능 저하 시 SQL 튜닝 | SER-002
AI 데이터 | 학습 · 질의 · 생성 데이터의 기관 외부 직접 이동 금지, 국정원 「AI 보안 가이드북」 준수 | SER-005
데이터 등급 | C(기밀) · S(민감) · O(공개) 등급별 처리 · 외부 AI 이용 허용 여부 적용 | SER-005
화면 · 출력물 | 마스킹 · 캡처 방지 · 워터마크 · 다운로드 문서 보안 | SFR-002
인증 · 접근 | 모바일공무원증 · 장기 미접속 잠금 · 동시접속 제한, 권한별 사건 접근 통제 | SFR-008
사용자
강화 인증
권한별 사건 접근
비정상접근 차단
SFR-008
화면 · 출력
마스킹
캡처 · 복사 통제
워터마크 · 문서 보안
SFR-002
AI 서비스
입력 등급 판별
프롬프트 주입 방어
응답 개인정보 필터
SER-005
데이터
DB 암호화
비식별화
외부 이동 금지
SER-002, DAR-002
51

## Slide 52
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.1.2 개인정보 · 사건자료 정보유출 방지 및 접근통제
  3.1 보안 적용 방안
(사건자료는 업무망 안에서만) 개인정보 · 사건자료 · 출력물의 생성 · 조회 · 출력 · 반출 단계별 통제를 적용하고, 사업 인력의 보안 위반은 기준에 따라 책임을 짐
SER-004, SER-005, DAR-002
단계 | 위험 | 통제 방안
학습 · 색인 | 원문 개인정보 노출 | 개선된 비식별화 적용 문서만 지식그래프 · 위키 · 임베딩에 사용
조회 | 권한 밖 사건 열람 | 사용자 권한 · 담당 사건 기준 접근통제, 조회 · 다운로드 이력 관리 (개인정보 이력관리 S/W)
AI 응답 | 응답에 타 사건 정보 포함 | 검색 단계에서 권한 필터 적용, 응답 개인정보 패턴 점검
출력 · 다운로드 | 출력물 · 파일 반출 | 워터마크, 문서 보안(암호화 · 열람 제한)
개발 · 테스트 | 사건자료 테스트 외 사용 | 테스트 목적 외 사용 금지, 개발 환경 비식별 데이터 사용
보안 준수 및 위반 조치 (SER-004)
보안 조직
보안관리 책임자 지정, 대표자 보안각서 · 참여자 보안서약서 제출
준수 기준
국가 사이버보안 기본지침, 개인정보 보호법, 안전성 확보조치 기준, [별지 3 · 4] 준수
위반 시 책임
고용노동부 정보보안 기본지침 위반 · 무단 유출 시 [별표 1 · 2] 기준 행정조치 · 위약금 · 민형사 책임
52

## Slide 53
3. 보안 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  3.2.1 감리와 별도의 취약점 진단 · 조치 · 재진단
  3.2 취약점 진단
(감리와 독립된 자체 점검) 소스코드 보안약점과 웹 취약점을 감리 보안점검과 별도 절차로 진단 · 조치 · 재진단하고, 조치 완료 확인 후에만 서비스를 개시함
SER-003
① 진단 계획
대상 · 범위 · 도구 · 일정 수립
행안부 지침 별표3 보안약점 필수 포함
웹 취약점 점검 항목 정의
진단 계획서
② 1차 진단
소스코드 정적 분석
웹 취약점 점검 (테스트 단계)
AI 서비스 프롬프트 주입 점검
1차 진단 결과서
③ 조치
취약점별 담당자 · 기한 지정
보안약점 제거 · 설정 보완
조치 내역 기록
조치 결과서
④ 재진단
조치 항목 전수 재점검
잔여 취약점 0건 확인
결과서 제출
이행점검 결과서
⑤ 서비스 개시
조치 완료 확인 후 오픈
하자보수 기간 중 발견 시 즉시 조치
개시 승인
0 건
서비스 개시 시점 잔여 취약점
2 회 이상
진단 · 재진단 (감리와 별도)
12 개월
하자보수 기간 중 보안취약점 조치
AI 서비스 보안 점검 추가
웹 취약점 외에 AI 서비스 특유의 위험(지시문 주입, 권한 밖 문서 검색, 응답 내 개인정보 노출)을 점검 항목에 추가해 같은 절차로 진단 · 조치합니다.
53

## Slide 54
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.1.1 데이터 수행기준 · 데이터 아키텍처 · 데이터보안
  4.1 데이터 아키텍처 및 보안
(데이터 전문가 투입) DA · DBA를 투입해 분석 · 설계 · 개발 · 품질점검 · 전환 · 성능점검을 독립 환경으로 구성하고, 데이터 3법에 따라 개인정보 · 민감 데이터를 관리함
DAR-001, DAR-002
항목 | 구현 방안
준수 기준 | 공공데이터법 · 시행령 · 시행규칙, 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 공공데이터 관리지침
수행 인력 | 데이터 아키텍트(DA) · DBA 투입 (Ⅴ장 투입인력 참조)
아키텍처 | 업무 · 데이터 구조(분석 · 설계 · 전환) · 표준 · 코드 · 품질점검 · 성능점검 현황 분석 및 설계
독립 환경 | 분석 · 설계 · 개발 · 품질점검 · 전환 · 성능점검 환경을 분리 구성
데이터 3법 · 보안 | 적용 방안
개인정보보호법 | 수집 · 이용 최소화, 가명처리 · 비식별화 기능 구현, 처리 이력 관리
정보통신망법 | 홈페이지 · 온라인사건신청 개인정보 노출 방지, 접근통제
신용정보법 | 해당 정보 처리 여부 검토 후 필요 시 보호조치 적용
암호화 | 민감정보 안전한 알고리즘 암호화, 비밀번호 단방향 암호화
54

## Slide 55
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.2.1 데이터 구조 설계 및 표준관리
  4.2 데이터 구조 · 표준관리
(확장 가능한 구조 · 하나의 표준) 개념 · 논리 · 물리 모델을 단계별로 도출하고, 행안부 공통표준 · 고용노동부 표준 용어 기준의 표준사전으로 통계 DB까지 일괄 정비함
DAR-003, DAR-004
항목 | 구현 방안
구조 관리 | 구축기간 데이터 구조 변경이력 관리, DB 형상과 물리 모델 일치 여부 주기 점검
모델링 | 주제영역 → 개념 → 논리 → 물리 모델 단계별 도출 · 산출물 제출, 인조 식별자 엔터티 '데이터 발생 규칙 정의서' 작성
설계 표준 | 데이터 분류체계 · 명명 규칙 · DB Object 사용기준 정의, 업무 변동에 유연한 구조
지식 데이터 | 지식그래프 개체 · 관계, 위키 요약 · 분류, 참조문서 메타데이터 구조 신규 설계
표준사전 | 단어 · 용어 · 도메인 · 코드 정의서 (행안부 공공데이터 공통표준용어 · 고용노동부 표준 용어 준수)
표준 관리 | 상충 요소는 협의 후 이력 기록, 표준 사전과 데이터 항목 일치 여부 주기 점검
현행 DB 조사
테이블 · 컬럼 · 코드
비표준 도출
명명 · 중복 · 불일치
표준 정의
단어 · 용어 · 도메인 · 코드
일괄 적용
통계 DB · 신규 구조
주기 점검
준수율 · 현행화율
55

## Slide 56
4. 데이터 요구사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  4.3.1 데이터 검증 · 관리체계 · 품질관리 · 메타데이터
  4.3 데이터 검증 · 관리체계 · 품질
(운영까지 이어지는 데이터 관리) 업무규칙(BR) 기반 값 검증과 표준 준수율 · 구조 현행화율 · 값 검증 오류율 관리기준을 제시하고, 연계데이터 정합성과 메타데이터 등록까지 지원함
DAR-005, DAR-006, DAR-007, DAR-008
요구사항 | 구현 방안
데이터 검증 (DAR-005) | 값 검증 범위 · 시기 · 방법을 착수계획에 명시, 법령 · 규정 근거 업무규칙(BR) 정의, 범정부 품질진단 기준 값 검증, 오류 영향도 · 유형별 조치, 재발 방지 · 입력 사전검증, 모델 단계별 검증 (설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가)
관리체계 (DAR-006) | 표준 · 구조 · 값 관리 조직과 역할, 추가 · 변경 · 삭제 절차, 연계데이터 목록(송수신 · 주기 · 항목 · 출처) 정의 · 정기 정합성 검증
품질관리 (DAR-007) | 표준용어 · 정규화, 문제 쿼리 사전 발견 · 튜닝, 인덱스 조정, 구조 최적화 · DBMS 튜닝
메타데이터 (DAR-008) | 메타데이터 관리시스템 · 중앙메타시스템 등록 · 현행화 지원, 체계 미비 시 초기 단계 관리체계 · 표준 정의 포함
100 %
표준 준수율 목표 (신규 · 변경 항목)
100 %
구조 현행화율 목표 (물리 모델 ↔ DB)
【0.1】 % 이하
값 검증 오류율 목표 (발주기관 협의 확정)
업무규칙 정의
법령 · 규정 근거
값 검증
범정부 품질진단 기준
오류 개선
영향도 · 유형별 조치
재발 방지
입력 사전검증
운영 이관
관리체계 · 관리기준
56

## Slide 57
5. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.1.1 표준 · 지침 준수 · 감리 · 웹 접근성 · 기술적용계획
  5.1 제약사항 대응
(제약을 일정에 반영) 관련 법령 · 지침 26종을 설계 체크리스트로 관리하고, 감리 대응 · 웹 접근성 인증 · 기술적용결과표를 처음부터 일정과 산출물에 포함함
COR-001, COR-002, COR-003, COR-004
제약사항 | 대응 방안 | 테스트 · 확인 방법
표준 · 지침 (COR-001) | 정보시스템 구축 · 운영 지침, 웹 · UI/UX 가이드, 개발보안 · 개인정보 · DB 표준화 지침 등을 단계별 체크리스트로 관리, 변경 지침은 설계 완료 전 반영 | 단계 종료 시 체크리스트 점검
감리 (COR-002) | 설계 · 종료 감리 일정 반영, 감리 점검용 산출물 작성, 인터뷰 대응 공수 사전 편성, 지적사항 후속조치 반영 | 감리 시정조치 확인서
기술적용계획 (COR-003) | 기술적용계획표 검토 · 준수, 변경은 사유 제시 후 협의, 개방형 기술 구현 | 기술적용결과표 제출
웹 접근성 · 호환성 (COR-004) | 웹 접근성 품질인증 표준심사 지침 준수, 인증마크 획득 (비용 당사 부담), 전자정부 웹사이트 품질진단 기준 충족 | 인증심사 · 품질진단 결과
착수
체크리스트 확정
설계
설계감리 대응
구현
접근성 · 보안 점검
시험
인증심사 신청
종료
종료감리 · 결과표
감리 대응 공수 확보
감리 준비와 인터뷰에 드는 시간을 WBS에 별도 작업으로 넣어, 감리 대응이 개발 일정을 밀어내지 않도록 합니다.
57

## Slide 58
5. 제약사항
Ⅲ. 기술 및 기능
  5.1.2 표준 프레임워크 · 손해배상 · 지식재산권
  5.1 제약사항 대응
(계약상 책임 명확화) 전자정부 표준프레임워크 기반 개발, 손해배상 · 인수인계 책임과 지식재산권 공동소유 원칙 · 라이선스 책임을 제안 단계에서 확약함
COR-005, COR-006, COR-007
제약사항 | 대응 방안
표준 프레임워크 (COR-005) | 기획 · 설계 · 테스트 · 운영 전 분야 전자정부 표준프레임워크 기반, 보안패치 상시 적용, 공통컴포넌트 수준 개발 표준, Java · JavaScript · Python 등 범용 언어
손해배상 (COR-006) | 고의 · 중과실 장애 및 계약 미이행 시 국가계약법 등에 따라 처리, 계약 해지 시 신규 사업자 인계 완료까지 운영 · 인수인계 성실 수행, SW 배상보험 가입 【가입 여부 확인】
지식재산권 (COR-007) | 디자인 · 콘텐츠(폰트 포함) · 공개SW · 솔루션 · 도구 포함, 발주기관과 공동소유 원칙, 침해 발생 시 당사가 전적으로 책임
라이선스 | 신규 도입 S/W 없음을 원칙으로 하고, 사용 공개SW의 라이선스 종류 · 사용범위 목록을 제출 【Graph DB 등 공개SW 라이선스 목록 확정】
공개SW 사용 원칙
지식그래프 · AI 서빙 등에 사용하는 공개SW는 상업적 사용과 재배포 조건을 확인한 제품만 쓰고, 라이선스 문제가 생기면 당사가 책임지며 발주기관에는 법적 문제가 없도록 합니다.
공동소유 원칙
계약목적물 지식재산권은 발주기관과 공동소유 (발주기관 귀속 필요 시 사유 명시)
사용권 목록
라이선스 종류 · 건수 · 사용범위 · 사용방법을 목록으로 제출
공동 활용
본 사업 SW는 타 기관 공동 활용 계획 없음 (용역계약일반조건 제56조)
58

## Slide 59
성능 및 품질
  Ⅳ.
성능 요구사항
품질 요구사항
인터페이스 요구사항

## Slide 60
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.1.1 1차 사업 대비 평균 처리시간 30% 이상 단축 방안
  1.1 응답속도 30% 단축
(측정 → 병목 제거 → 재측정) 일반질의 · 문서분석 · 문서초안의 처리 구간을 나눠 병목 구간별로 최적화를 적용하고, 동일 조건 시험셋으로 1차 기준 대비 30% 이상 단축을 입증함
PER-002, PER-001
처리 구간 | 지연 원인 (진단 대상) | 최적화 방안
파일 전처리 | 질의 시점에 OCR · 파싱 수행 | 업로드 시점 비동기 전처리 · 결과 캐시 → 질의 시 재처리 없음
검색 | 단일 벡터 검색 · 과다 후보 | 하이브리드 검색 + 재순위화로 컨텍스트 축소 (입력 토큰 감소)
모델 추론 | 요청별 순차 처리 · 캐시 미사용 | 연속 배치, 접두(시스템 지시문) 캐시, 모델 경량화 적용 검토 【1차 서빙 환경 확인】
대용량 생성 | 전체 문서 한 번에 입력 | 구간 병렬 추출 → 통합 생성 (구간 누락 검증 포함)
화면 표시 | 생성 완료 후 일괄 표시 | 스트리밍으로 첫 응답 즉시 표시 (RFP 응답시간 정의: 표시 시작 시점)
GPU 경합 | 배치 작업과 실시간 질의 혼재 | VLM · 색인 등 배치 작업 업무시간 외 분리
< 서비스별 목표 (기준은 착수 1개월 내 동일 조건 실측값, 1차 RFP 목표는 참고) >
서비스 | 1차 RFP 목표 | 1차 실측 기준 | 2차 목표 (30% 이상 단축)
일반질의검색 | 응답 시작 3초 | 【T1 초】 | T1 × 0.7 이하 (3초 기준 시 2.1초)
문서분석 (요약) | 3초 | 【T2 초】 | T2 × 0.7 이하 (3초 기준 시 2.1초)
문서초안 (500단어 미만) | 5초 | 【T3 초】 | T3 × 0.7 이하 (5초 기준 시 3.5초)
첨부 임베딩 (10MB) | 30초 | 【T4 초】 | 업로드 시점 비동기 처리로 질의 대기 제거
그 밖의 질의 | - | - | 3초 이내 (대량 데이터 질의는 협의)
※ 오류 발생 시 오류코드 · 재시도 방법을 포함한 안내 메시지 제공 (PER-002) / 개발 중 로그 · 도구로 성능을 상시 모니터링하고 문제를 오픈 전에 조치 (PER-001)
60

## Slide 61
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.2.1 대용량 첨부파일 처리 · 토큰 한계로 인한 품질 저하 방지
  1.2 대용량 첨부파일 · 동시 사용자
(구간 누락 0건) 첨부를 1회 10개 이상 · 총 1GB 이상으로 늘리고, 문서를 구간 단위로 나눠 모두 처리했는지 기록 · 대조해 토큰 한계로 내용이 빠지지 않게 함
PER-003
항목 | 현행 | 목표 (RFP)
1회 첨부 파일 수 · 총 용량 | 최대 7개 · 500MB | 10개 이상 · 1GB 이상
문서 파일 | - | 파일당 400MB 이상 · 500페이지 이상
음성 파일 | - | 파일당 300MB 이상
그 외 파일 | - | 파일당 100MB 이상
① 분할 업로드
대용량 파일 분할 전송 · 재개
업로드 즉시 비동기 전처리
진행률 표시
업로드 실패 재시도
② 구간 분할
페이지 · 문단 · 표 단위 구간
구간별 고유번호 부여
중복 · 더미 데이터 제거
구간 목록
③ 구간 추출
사실관계 · 주장 · 쟁점 · 근거 추출
구간별 병렬 처리
근거 위치 기록
구조화 사실 목록
④ 통합 생성
시간순 · 당사자별 재구성
지식그래프 쟁점 대조
필수 항목 검사
분석 결과 · 초안
⑤ 누락 검증
전체 구간 처리 이력 대조
미처리 구간 자동 재처리
검증 결과 표시
구간 누락 0건
근거 추적
분석 결과와 초안의 각 문장에 원문 파일 · 페이지 위치를 연결해, 조사관이 클릭 한 번으로 근거를 확인하고 누락 여부를 직접 검토할 수 있게 합니다.
61

## Slide 62
1. 성능 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  1.2.2 동시 사용자 처리 · 성능 안정화 · 성능 테스트
  1.2 대용량 첨부파일 · 동시 사용자
(100명 동시 · 자원 80% 미만) 시스템당 동시 사용자 100명 이상에서 성능 저하가 없고, 시험운영 기간 CPU · 메모리 사용률이 어떤 조건에서도 80%를 넘지 않도록 튜닝 · 점검함
PER-004, PER-005, TER-004
항목 | 목표 | 방안
동시 사용자 | 시스템당 평균 100명 이상 | 부하 테스트로 단계별(25 · 50 · 100 · 120명) 응답시간 측정
자원 사용률 | CPU · 메모리 80% 미만 | 시험운영 기간 상시 모니터링, 임계 70% 사전 경보
AI 요청 제어 | 과부하 시 서비스 유지 | 요청 대기열 · 동시 생성 수 제한 · 우선순위 (업무망 > 대국민)
성능 안정화 | 피크타임 안정성 | 피크 시간대 점검, 쿼리 · 인덱스 · 캐시 튜닝 지속 실시
성능 테스트 단계 | 내용 | 산출물
계획 | 일정 · 목적 · 범위 · 측정 지표 · 참여자 · 절차 · 도구 정의, 발주기관 승인 | 성능 테스트 계획서
수행 | 부하 · 스트레스 · 지속(장시간) 테스트, 1차 기준 대비 응답시간 측정 | 측정 결과
조치 · 재시험 | 병목 구간 튜닝 후 동일 조건 재측정 | 성능 테스트 결과 보고서
100 명 이상
시스템당 동시 사용자
80 % 미만
CPU · 메모리 사용률 (시험운영 기간)
30 % 이상
생성형 AI 평균 처리시간 단축
62

## Slide 63
2. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.1.1 단계별 품질 요구사항 점검 · 검토 방안
  2.1 품질 관리 체계
(단계마다 확인하고 넘어감) 분석 · 설계 · 구현 · 테스트 단계 종료 시 품질 점검표로 산출물과 품질 요건을 검토하고, 신뢰성 · 사용성 · 유지보수성 · 이식성 · 보안성 · 상호운용성 기준을 적용함
QUR-001, QUR-002
단계 | 점검 항목 | 점검 도구 · 방법
분석 | 요구사항 누락 · 모호성, 추적 가능성, 성능 기준선 확정 | 요구사항 추적표, 검토회의
설계 | 설계 일관성, 데이터 표준 준수, 연계 규격, 보안 설계 반영 | 설계 점검표, 설계감리
구현 | 코딩 표준 · 보안약점, 단위테스트 결과 | 정적 분석 도구, 코드 리뷰
테스트 | 요구사항별 적합 · 부적합, 결함 조치율 100% | 테스트 관리 도구, 결함대장
품질 특성 | 적용 기준
신뢰성 | 24시간 365일 가용성, 장기 결함 시 비상대책 보고, 오픈 전 결함 전수 조치, 결함 수 · 지속시간 측정
사용성 · 이식성 | 발주기관 PC 운영체제 · 웹브라우저 호환성, 기술 플랫폼 무관 확장성
유지보수성 · 상호운용성 | 코딩 표준 수립 · 주기 점검, 전자정부 표준 코딩 룰셋 이상, 연계 데이터 무결성 · 정합성 검증
보안성 | 접근제어 · 인증 · 무결성 기본 요구사항 충족
63

## Slide 64
2. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.2.1 테스트 계획 · 단위 · 통합 · 인수 테스트
  2.2 테스트 방안
(요구사항마다 적합 · 부적합 판정) 단위 → 통합(3회 이상) → 성능 → 인수 테스트로 이어지는 계획을 세우고, 84개 요구사항 전부에 판정 기준과 시나리오를 연결함
TER-001, TER-002, TER-003, TER-005
테스트 | 범위 · 방법 | 판정 기준 | 결과물
계획 | 단계별 방법 · 절차 · 역할 · 점검사항 · 검수기준, 테스트 환경 · 데이터 확보 | 발주기관 승인 | 테스트 계획서
단위 | 기능 · 실행경로 · 오류처리 · 경계값 · 인터페이스 시험, 시나리오 · 데이터 · 예상결과 사전 정의 | 요건 반영도 · 기능 구현도 | 단위테스트 결과보고서
통합 | 업무시스템 3회 이상, 오류 데이터 포함 시나리오, 연계 담당자와 인터페이스 시험 | 요구사항 · 설계사양 충족 | 통합테스트 결과보고서
인수 | 요구사항별 적합 · 부적합 판정 테스트, 하자는 만족할 때까지 보완 · 재시험 | 발주기관 서면 승인 | 인수테스트 결과서
단위
개발자 · 모듈
통합 1차
기능 · 연계
통합 2차
오류 데이터 · 시나리오
통합 3차
운영 환경 동일
인수
요구사항별 판정
사용자 참여 테스트
구축지원반 조사관 · 위원이 개발 초기부터 단계별 시연과 통합테스트에 참여하고, 노사마루 · 위원노사마루 · 온라인사건신청의 통계 · 편의 기능은 사용자 의견수렴 결과로 검증합니다.
64

## Slide 65
2. 품질 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  2.2.2 생성형 AI 자체 통합테스트 (1,250건 이상)
  2.2 테스트 방안
(편중 없는 대표 사례로 10회 이상 분할) 일반질의 1,000건 · 문서분석 100건 · 문서초안 100건 · 직권조사계획 50건 이상을 사건유형 · 쟁점 · 분량 · 난이도별로 고르게 구성해 단계적으로 시험함
TER-003
서비스 | 시험 건수 | 구성 기준
일반질의검색 | 1,000개 이상 | 실제 업무 · 사용환경 반영, 조사관 · 위원 · 대국민 이용대상 구분
문서분석 | 100개 이상 | 파일 형식 · 분량 · 품질 · 구조가 다른 자료 포함
문서초안 작성 | 100개 이상 | 당사자 주장 · 사건 경위 · 법령 · 규정 등 유형별 보고서 체크리스트 반영 확인
직권조사계획 | 50개 이상 | 발주기관 지정 필수조사사항 반영 여부 확인
시험셋 구성
기존 사건 대표성 있게 선정
개인정보 · 비공개 정보 목적 외 사용 금지
정답 · 체크리스트 정의
발주기관 확인
분할 수행
10회 이상 단계 분할
단계별 건수 · 일정 협의 확정
자동 측정 + 사용자 평가
단계별 결과
개선 · 재시험
오류 원인 분석 · 개선
동일 조건 재테스트
재테스트는 최초 건수에 미포함
AI 품질 평가 보고서
1,250 건 이상
생성형 AI 자체 통합테스트
10 회 이상
단계적 분할 수행
100 %
발견 결함 조치율
65

## Slide 66
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  3.1.1 내 · 외부 시스템 연계 방식 비교 · 선택
  3.1 시스템 인터페이스
(기관별 최적 방식 유지) 내부 4개 시스템은 기 구축 DB 복제로 무중단 연계하고, 외부는 기관별 방식(ESB · EAI)을 비교 · 분석해 노사누리 추가 연계까지 정합성 검증 · 이력 관리를 적용함
SIR-003
연계 대상 | 연계 내역 | 방식 | 중계
법제처 (기존) | 사건정보 · 사건판례정보 | ESB | 행정정보공동이용
고용노동부 과태료 (기존) | 공시송달 · 압류 · 수납 · 반환 · 독촉 · 부과결정 · 반환금액 | EAI | 직접연계
우정사업본부 (기존) | 우편인쇄 · 등기 · 배달증명 | ESB | 행정정보공동이용
노사누리 (추가) | 확정 구제명령 · 종결사건 통보 등 사건처리 · 결과, 공인노무사 자격정보 | EAI | 직접연계
내부 4개 시스템 | 노사마루 · 위원노사마루 · 홈페이지 · AI 노동위원회 실시간 데이터 | DB 복제 | 기 구축 연동 S/W
방식 | 장점 | 단점 | 본 사업 적용
EAI | 기관 간 직접 · 실시간, 변환 · 재처리 용이 | 기관별 어댑터 필요 | 노사누리 추가 연계
ESB | 표준 중계 · 재사용 | 중계기관 일정 의존 | 법제처 · 우정사업본부 유지
DB 복제 | 무중단 · 실시간 동기화 | 스키마 변경 영향 | 내부 시스템 간 유지
REST API | AI 서비스 호출에 적합 | 인증 · 이력 설계 필요 | 노사마루 ↔ AI 서비스
66

## Slide 67
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  3.1.2 AI · 노사마루 연계 오류처리 · 연계이력 관리
  3.1 시스템 인터페이스
(연계 실패를 놓치지 않음) 모든 연계에 요청 · 응답 이력, 오류 코드, 재처리 규칙을 적용하고, 연계 단계마다 건수 · 값 정합성을 검증함
SIR-003, SFR-007
요청
고유 ID · 일시 기록
전송
EAI · ESB · API
검증
건수 · 필수값 · 형식
반영
노사마루 사건정보
이력
성공 · 실패 · 사유
항목 | 방안
오류 처리 | 오류 유형(통신 · 형식 · 업무규칙) 구분, 자동 재시도 후 실패 건은 관리자 화면에서 재발송
정합성 검증 | 송신 · 수신 건수 대조, 필수 항목 · 코드값 검증, 일 단위 정합성 리포트
이력 관리 | 연계 성공 · 실패, 송수신 건수, 처리결과, 오류사유, 처리일시 조회 (SFR-007 관리자 기능)
AI 서비스 연계 | 노사마루 → AI 요청 · 결과를 사건번호 기준으로 저장, 처리 상태(대기 · 처리 중 · 완료 · 실패) 표시
표준 준수 | 타 행정정보 시스템 연계 표준 준수, 연계데이터 목록 관리 (DAR-006)
무중단 연계 전환
신규 연계는 모의 연계 환경에서 먼저 검증하고, 운영 반영은 업무 외 시간에 기존 연계와 병행 운영한 뒤 전환합니다.
67

## Slide 68
3. 인터페이스 요구사항
Ⅳ. 성능 및 품질
  3.2.1 사용자 인터페이스 · 반응형 웹 설계 및 검토 계획
  3.2 사용자 인터페이스
(쓰는 사람 기준 화면) 조사관 · 위원 · 민원인별 업무 흐름을 분석해 표준 UI/UX와 접근성 2.2를 지키는 화면을 설계하고, 프로토타입 검토 → 사용성 테스트 순서로 확정함
SIR-001, SIR-002
대상 | 설계 원칙
노사마루 (조사관) | 사건 화면 안에서 AI 호출 · 결과 확인, 미입력 하이라이트, 공통 알림 컴포넌트, 대시보드
위원노사마루 (위원) | 담당 사건 위젯, '검증 및 교정' 버튼, 진술내용 화자별 표시
홈페이지 · 온라인사건신청 (민원인) | 반응형(PC · 스마트폰 · 태블릿), 튜토리얼 · 체크리스트, AI 사건조회
공통 기준 | 표준 UI/UX 체계, H/W 비종속, 멀티 브라우저(Edge · Chrome · Safari), CSS 크기 지정, 수평 스크롤 지양, 접근성 2.2 준수
분석
사용자 인터뷰 · 업무 관찰
1차 의견수렴 · 헬프데스크 분석
사용자 여정
설계
화면 흐름 · 와이어프레임
프로토타입 (클릭 가능)
화면 설계서
검토
구축지원반 검토회의
접근성 · 호환성 사전 점검
확정 화면
테스트
사용성 테스트 · 개선
브라우저 · OS 호환 시험
UI 테스트 결과
※ 이미지는 그래픽 원본 파일과 함께 제출, 디자인 지식재산권 비용은 당사 부담, 글꼴 · 이미지 원본은 유지보수 가능한 형태로 제공
68

## Slide 69
프로젝트 관리
  Ⅴ.
관리방법론
수행조직 및 인력구성
일정계획
개발환경
안전보건

## Slide 70
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.1.1 일정 · 위험 · 보안 · 형상 · 문서 관리 방법론
  1.1 사업관리 체계
(관리 영역별 기준과 도구) 일정 · 이슈/위험 · 보안 · 형상 · 산출물 관리를 영역별 기준 · 도구 · 주기로 정하고, 문제 발생 시 발견 당일 보고하는 체계를 운영함
PMR-005, PMR-007
관리 영역 | 관리 방법 | 도구 · 주기
일정 | WBS 기준 진척률 관리, 지연 · 변경 시 즉시 보고 · 협의 조정 | WBS · 주간
이슈 · 위험 | 쟁점 · 미결사항 · 요구사항 상세화 위험 식별 → 대응 → 추적, 반복 위험 재발 방지 | 이슈 · 위험대장 · 주간
보안 | 보안서약 · 보안교육, 작업장 · 장비 · 자료 점검, 반출입 대장 | 보안 점검표 · 월간
형상 | 소스 · 산출물 · 설정(모델 · 지시문 포함) 버전 관리, 변경요청 승인 후 반영 | 형상관리 도구 · 상시
산출물 · 문서 | 산출물 계획(종류 · 내역 · 시기 · 부수 · 매체), 품질보증 계획과 연계 | 산출물 목록 · 단계별
과업 변경 | 과업심의위원회 절차에 따른 변경요청서 제출, 영향도 분석 후 반영 | 변경관리대장 · 수시
문제 발생 시 보고 체계
발견
담당자 · 부문 책임자
PM 판단
영향도 · 긴급도
즉시 보고
구축전담반 (당일)
대응 결정
협의 · 승인
조치 · 추적
이슈대장 종결
사업수행계획서 (계약 후 10일 이내)
산출물 계획, 위험관리계획, 전 참여 인원 보안각서, 주간 · 월간 보고계획, 제품(SW) 납품 일정을 포함해 계약 후 10일 이내에 제출합니다.
70

## Slide 71
1. 관리방법론
Ⅴ. 프로젝트 관리
  1.2.1 보고관리 · 산출물 관리 · 검사
  1.2 보고 · 산출물 · 검사
(정해진 주기로 투명하게) 착수 · 중간 · 완료 보고회와 주간 · 월간 회의로 진행상황을 공유하고, 완료 시 요구사항 추적표 · 과업대비표를 포함한 산출물로 검사를 받음
PMR-006, PMR-007, PMR-008
구분 | 시기 | 내용 | 보고서
착수보고회 | 계약 후 1개월 이내 | 수행조직 소개, 수행 계획 보고 | 사업수행계획서
중간보고 | 중간시점 | 분야별 추진실적 · 공정률 · 중간성과 · 의견수렴 | 중간보고서
완료보고회 | 완료시점 | 과업 내용 및 결과 확인 | 완료보고서
월간회의 | 월 1회 | 실적 · 계획, 수행방안 점검, 향후 계획 협의 | 월간보고서
주간회의 | 주 1회 | 실적 · 계획, 사업추진현황 관리 | 주간보고서
수시보고 | 필요시 | 주요 현안 · 의사결정 · 요청사항 결과 | 구두 · 자유 양식
완료 산출물
요구사항 추적표 · 과업대비표, 테스트계획서 · 시나리오 · 결과서 · 검수계획서, 완료보고서(구성도), 추가 인원 보안각서, 운영자 · 관리자 매뉴얼(표준운영절차), 라이선스 · A/S확약서, 산출내역서, 하자보수 확약서, 소스코드 전체 (USB 2식)
검사
완료보고서 접수 후 14일 이내 검사, 주관기관 지정 양식으로 요청, 제안요청서 · 제안서 · 협상결과 · 계약서 · 수행계획서와 불일치 시 즉시 보완 후 재검사
※ 운영자 · 사용자 매뉴얼은 업무 사용자 관점으로 작성하고, 제출 전 자체 품질검토 결과서(오탈자 · 용어 일관성 · 완성도) 제출
71

## Slide 72
2. 수행조직 및 인력구성
Ⅴ. 프로젝트 관리
  2.1.1 분야별 전문인력 및 역할분담
  2.1 투입인력
(PM 총괄 + 분야별 전문인력) PM이 AI 노동위원회와 노사마루 개선을 함께 총괄하고, AI · 업무시스템 · 데이터(DA · DBA) · 아키텍처 · 보안 · 품질 · 기능점수 전문가를 단계별로 투입함
PMR-001, DAR-001, PSR-005
분야 | 역할 | 성명 | 등급 | 투입 기간 | M/M
사업관리 | 사업PM — 사업 총괄 · 발표 · 보고 | 【성명】 | 【특급】 | M1 ~ M10 | 【10】
아키텍처 | AA · TA — 목표시스템 · 연계 · 성능 설계 | 【성명】 | 【특급】 | M1 ~ M4, M8 | 【 】
AI | AI 책임 — LLM · RAG · 30% 단축 | 【성명】 | 【특급】 | M1 ~ M10 | 【 】
AI | 전처리 · VLM · STT 엔지니어 | 【성명】 | 【고급】 | M2 ~ M8 | 【 】
AI | 지식그래프 · 위키 엔지니어 | 【성명】 | 【고급】 | M2 ~ M8 | 【 】
AI | AI 초안 · 업무지원 개발 (2명) | 【성명】 | 【중급】 | M3 ~ M9 | 【 】
업무시스템 | 노사마루 책임 (넥사크로 · Java) | 【성명】 | 【특급】 | M1 ~ M10 | 【 】
업무시스템 | 노사마루 · 위원노사마루 개발 (3명) | 【성명】 | 【중급】 | M3 ~ M9 | 【 】
업무시스템 | 통계 · 리포팅 개발 | 【성명】 | 【고급】 | M2 ~ M9 | 【 】
업무시스템 | 연계(EAI) · 전자결재 개발 | 【성명】 | 【고급】 | M3 ~ M8 | 【 】
UX | 홈페이지 · 화면 설계 · 퍼블리싱 · 접근성 | 【성명】 | 【고급】 | M2 ~ M8 | 【 】
데이터 | DA · DBA — 표준 · 구조 · 품질 | 【성명】 | 【특급】 | M1 ~ M4, M9 | 【 】
품질 · 보안 | 품질보증 · 테스트 · 취약점 진단 | 【성명】 | 【고급】 | M2 ~ M10 | 【 】
기능점수 | SW 사업정보 · 기능점수 측정 (PSR-005) | 【성명】 | 【고급】 | M9 ~ M10 | 【 】
※ 투입인력 적정성 심사기준일은 입찰서 제출마감일 전일 / 타 사업 투입 인력을 제안하는 경우 착수 시점부터 투입 / 성명 · 등급 · M/M은 인력 확정 후 기입
72

## Slide 73
3. 일정계획
Ⅴ. 프로젝트 관리
  3.1.1 10개월 세부 추진일정 (WBS)
  3.1 세부 추진일정
(10개월 · 3회 보고회) RFP 추진일정에 맞춰 AI 기반 업무 구조화 · 업무시스템 고도화 · 개통 3개 축을 병행하고, 설계 · 종료 감리와 착수 · 중간 · 완료 보고회를 일정에 고정함
PMR-004
구분 | 활동 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
보고회 | 착수 · 중간 · 완료 | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
AI 업무 구조화 | 환경 · 데이터 분석, 기준선 측정 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계 · 환경 구성 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
 | 기능 개발 · 연계 구현 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
 | 성능 · 품질 검토 · 보완 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 
업무시스템 고도화 | 분석 (통계 진단 포함) | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 
 | 성능 · 품질 보완 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  | 
개통 | 통합테스트 (AI 10회 · 업무 3회) |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  | 
 | 시범운영 · 개통 · 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■
감리 | 설계 · 종료 감리 |  |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | ▲
※ ● 보고회 / ■ 수행 / ▲ 감리 (세부 일정은 사업수행계획서에서 발주기관과 협의 확정) / WBS에는 Task · 담당 조직 · 산출물 · 시작일 · 종료일을 포함
300 일
사업기간 (계약 후 10개월)
3 회
보고회 (착수 · 중간 · 완료)
2 회
감리 (설계 · 종료)
73

## Slide 74
4. 개발환경
Ⅴ. 프로젝트 관리
  4.1.1 작업장소 · 개발환경 준비 및 원격지 보안대책
  4.1 작업장소 및 개발 인프라
(착수 즉시 가동하는 작업환경) 발주기관과 협의한 작업장소에 사업수행사 · 발주기관 지원인력 · 품질관리 · 감리원이 함께 쓰는 공간을 확보하고, 보안요구사항을 갖춘 개발환경을 준비함
PSR-007
항목 | 준비 방안
작업장소 | 【작업장소 위치 — 발주기관 협의 (세종 인근 여부)】, 비용(사용료 · 수도광열비 등)은 제안가격에 포함
공동 사무공간 | 수행사 · 발주기관 지원인력 · 품질관리 · 감리원 동일 공간, 감리 공간 비용은 감리업체와 정산
개발 장비 | 보안 점검을 마친 개발 PC · 노트북 (반출입 대장 관리, 휴대용 저장매체 통제)
개발 · 테스트 환경 | 업무망 개발 서버 사용 【발주기관 제공 범위 확인】, 비식별 데이터만 사용
발주기관 내 수행 | 발주기관 요구 시 협의하여 기관 내에서 수행
원격지 개발 시 보안관리대책 (고용노동부 정보보안 기본지침)
인원 · 장소
참여 인원 명단 · 출입 통제, 지정 장소 외 작업 금지
장비 · 매체
노트북 · USB 등록 · 반출입 대장, 비인가 매체 사용 차단
네트워크 · 자료
기관 외부에서 내부 PC · 시스템 원격 접속 금지, 자료 외부 반출 금지
D+10
사업수행계획서 · 전원 보안서약 제출
착수 즉시
공동 사무공간 · 개발 장비 가동
월 1회
작업장 보안 점검 (결과 월간보고)
74

## Slide 75
5. 안전보건
Ⅴ. 프로젝트 관리
  5.1.1 도급사업 안전보건관리 계획
  5.1 안전보건관리
(적격 수급인 '중' 등급 이상) 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼」에 따라 안전보건관리계획서 · 책임자 선임 자료 · 재해자 리스트를 제출하고, [붙임 7] 자가평가표와 증빙을 첨부함
PMR-009
항목 | 내용
안전보건 책임자 | 【성명 · 직위】 (선임 자료 첨부)
관리 계획 | 작업장 위험요인 점검(전기 · 화재 · 장시간 작업), 비상연락망 · 대피 경로 게시, 월 1회 점검
교육 | 참여 인력 착수 시 안전보건 교육, 신규 투입 인력 투입 전 교육
건강 관리 | VDT 작업 휴식 시간 준수, 장시간 근무 관리
재해 대응 | 사고 발생 시 즉시 보고 · 조치, 재해자 리스트 관리 【최근 재해 현황】
비용 반영 | 중대재해처벌법 안전 · 보건 의무 이행 비용 입찰가격에 반영
계획 수립
[붙임 7] 양식
자가평가
수준 자가평가표
교육 · 점검
착수 · 월 1회
개선
점검 결과 조치
보고
월간보고 포함
※ [붙임 7] 안전보건수준 자가평가표 및 증빙자료는 본 제안서 별첨으로 제출 (증빙 미흡 시 감점 · 재평가 대상)
중 등급 이상
안전보건관리 수준 (적격 수급인 기준)
월 1회
작업장 안전 점검
100 %
참여 인력 안전보건 교육 이수
75

## Slide 76
프로젝트 지원
  Ⅵ.
품질보증
시험운영
교육훈련 및 하자보수
기밀보안

## Slide 77
1. 품질보증
Ⅵ. 프로젝트 지원
  1.1.1 품질보증 계획 · 수행 · 보고
  1.1 품질보증 방안
(수행 조직과 분리된 품질보증) PMO 품질 담당이 품질보증계획 수립 → 교육 → 단계별 점검 → 시정조치 → 보고를 사업 전 기간 수행하고, 대외 품질 인증을 함께 제시함
QUR-001
계획
품질 목표 · 표준 · 점검 일정
단계별 품질 점검표
품질보증계획서
교육
품질 목표 · 표준 교육
시큐어코딩 · 코딩 표준
교육 결과
점검
단계 종료 시 산출물 점검
코드 · 테스트 품질 점검
점검 결과서
시정조치
결함 분석 · 시정조치 요청
조치 완료 확인
시정조치 대장
보고
단계별 품질목표 달성 보고
표준 준수 결과 보고
품질보고서
구분 | 내용
품질 인증 | 【SP인증 · ISO 9001 등 품질 관련 인증 보유 여부 및 인증서 첨부】
품질 조직 | PMO 품질 담당 (수행 부문과 별도 보고)
품질 목표 | 결함 조치율 100%, 요구사항 추적률 100%, 보안약점 잔여 0건
AI 품질도 같은 체계로
생성형 AI 기능은 평가셋 결과(정확도 · 필수 항목 누락 · 근거 연결률 · 응답시간)를 품질 점검 항목에 포함해, 업무시스템과 같은 단계별 점검 · 시정조치 절차로 관리합니다.
77

## Slide 78
2. 시험운영
Ⅵ. 프로젝트 지원
  2.1.1 대상 업무별 시험운영 · 안정화 · 운영 방안
  2.1 시험운영 및 안정화
(단계별 시범운영 후 개통) AI 서비스와 업무시스템을 구축지원반 대상 시범운영 → 전체 개통 → 안정화 순서로 운영하고, 결함은 심각도에 따라 우선 조치함
TER-006
단계 | 대상 · 방법 | 기간
시범운영 | 구축지원반 조사관 · 위원이 실제 사건으로 AI 초안 · 통계 · 연계 기능 사용, 의견 수집 | M9 (【2주】)
개통 | 시범운영 결과 반영 후 전체 사용자 개통, 업무 외 시간 배포 | M9 말
안정화 | 현장 지원 · 헬프데스크 · 결함 조치, 성능 · 자원 모니터링 (CPU · 메모리 80% 미만) | M10
결함 심각도 | 기준 | 조치 목표
긴급 | 서비스 중단 · 데이터 오류 · 보안 문제 | 즉시 착수 · 4시간 이내 조치
높음 | 주요 기능 사용 불가 (대체 수단 있음) | 1일 이내
보통 · 낮음 | 일부 기능 · 화면 · 문구 개선 | 다음 배포 주기
※ 결함 심각도와 조치 우선순위는 주관기관 판단에 따름 / 테스트 진행상황 · 결함현황 · 조치사항은 공유 게시판으로 실시간 공유
개발 완료 후 이용 · 관리 운영
운영자 매뉴얼(환경설정 · 권한 · 코드 · 장애조치 · 배치 · 운영절차)과 참조문서 · 지식그래프 관리 절차를 운영 담당자에게 인계해 사업 종료 후에도 자체 운영이 가능하게 합니다.
시범운영
구축지원반 실제 사건
의견 반영
결함 · 개선 조치
개통
업무 외 시간 배포
안정화
현장 지원 · 모니터링
인수 · 완료
운영 인계
78

## Slide 79
3. 교육훈련 및 하자보수
Ⅵ. 프로젝트 지원
  3.1.1 대상자별 교육훈련 · 매뉴얼 · 기술이전
  3.1 교육훈련 · 기술지원
(이용 대상자별 맞춤 교육) 조사관 · 위원 · 관리자 · 운영자별로 교육 내용 · 방법 · 일정을 나누고, 운영 · 관리 기술은 매뉴얼과 실습으로 이전함
PSR-002, PSR-003
대상 | 교육 내용 | 방법 | 시기
조사관 | AI 초안 · 직권조사 · 화해 · 조정 지원, 중복사건 · 송달 · 메모 · 통계 | 집합 · 실습 | 시범운영 전
위원 | 위원노사마루 대시보드, 검증 및 교정, 진술내용 확인 | 집합 · 영상 | 개통 전
관리자 | 참조문서 · 지식그래프 · 분류체계 관리, 연계 이력 · 재발송, 통계 관리 | 실습 | M9
운영자 | 시스템 구성, 장애 대처, 배치 · 모델 설정, 백업 · 복구 | 실습 · 기술이전 | M9 ~ M10
매뉴얼 | 내용
관리자 매뉴얼 | 시스템 관리 전반, 장애요소 · 대처방안 유형별 정리 (표준운영절차 포함)
운영자 매뉴얼 | 운영자 권한별 사용 가능 기능 상세
사용자 매뉴얼 | 온라인 도움말 · 웹페이지로 제공
기술이전
이전 대상(모델 서빙 · 색인 · 그래프 · 연계)과 방법(문서 · 실습 · 동석 운영)을 계획서로 제출
이전 · 확장 지원
사업기간 내 시스템 이전 · 확장 · 타시스템 연계 시 기술지원
정보 제공
관련 분야 정보기술 정보 제공 · 기술 자문
4 대상
조사관 · 위원 · 관리자 · 운영자
3 종
관리자 · 운영자 · 사용자 매뉴얼
M9~M10
교육 · 기술이전 시기
79

## Slide 80
3. 교육훈련 및 하자보수
Ⅵ. 프로젝트 지원
  3.2.1 하자보수 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간
  3.2 하자보수
(검사완료일부터 12개월 무상) 개발 · 수정 S/W 결함은 4시간 이내 조치하고, 요소기술 · 기능 단위로 하자보수 계획을 세워 보안취약점까지 조치함
PSR-001, QUR-003
항목 | 내용
기간 · 범위 | 검사완료일부터 12개월 무상, 당사 공급 제품 · 개발 · 수정 S/W 등 사업 대상 전체 (12개월 이상 보증 제품은 그 기간)
조치 시간 | 개발 · 수정 S/W 결함 4시간 이내 조치 (불가 시 주관기관 협의)
조직 | 하자보수 책임자 【성명】, AI · 업무시스템 담당자 지정, 원격 · 현장 대응
보안 | 하자보수 기간 중 발견된 보안취약점 조치
업그레이드 | 보안사고 예방 · 성능 개선 패치 제공, 확장 시 상호운용성 · 이식성 보장
단위 요소 | 하자보수 내용
AI 서비스 | 모델 · 지시문 · 검색 설정 오류, 응답 품질 저하 · 지연, 배치 작업 실패
지식 계층 | 지식그래프 · 위키 갱신 오류, 참조문서 반영 오류
업무시스템 | 노사마루 · 위원노사마루 · 홈페이지 기능 · 통계 수치 오류
연계 | 노사누리 · 온-나라 · 온라인사건신청 연계 실패
접수
전화 · 메일 · 헬프데스크
분석
원인 · 영향도
조치
4시간 이내
확인
담당자 확인
기록
하자보수 대장
12 개월
무상 하자보수 (검사완료일부터)
4 시간 이내
개발 · 수정 S/W 결함 조치
상시
보안취약점 조치 · 패치 제공
80

## Slide 81
4. 기밀보안
Ⅵ. 프로젝트 지원
  4.1.1 기밀보안 체계 · 저작권 · 개인정보보호 · 비상대책
  4.1 기밀보안 및 비상대책
(인원 · 문서 · 장비 · 시스템 4개 영역 통제) 보안관리 책임자 아래 관리적 · 물리적 · 기술적 보안대책을 적용하고, 장애 시 비상대책으로 업무 중단을 최소화함
SER-004, COR-007
영역 | 보안대책
인원 | 대표자 보안각서 · 참여자 보안서약서 · 비밀유지 계약서, 착수 · 수시 보안교육, 철수 시 자료 반납 확인
문서 | 사건자료 · 산출물 등급 표시, 외부 반출 금지, 출력물 관리
장비 | 노트북 등 전산장비 반출입 대장, 저장매체 통제, 보안 점검
시스템 · 개인정보 | 접근권한 최소화, 개인정보 처리 위탁 계약서 체결, 비식별화 · 암호화
저작권 | 공개SW 라이선스 준수, 디자인 · 폰트 · 이미지 저작권 확인, 지식재산권 공동소유 원칙
비상 상황 | 비상대책
AI 서비스 장애 | 이전 모델 · 설정으로 즉시 되돌림, AI 기능 장애가 노사마루 업무에 전파되지 않도록 분리
배포 실패 | 배포 전 백업, 업무 외 시간 배포, 실패 시 이전 버전 복구
연계 장애 | 자동 재시도 · 실패 건 재발송, 장애 기관 통보
보안사고 | 즉시 보고 · 차단 · 원인 분석, 재발 방지 대책 제출
착수
보안각서 · 서약 · 교육
수행
반출입 · 매체 통제
점검
월 1회 보안 점검
사고 대응
즉시 보고 · 차단
철수
자료 반납 · 삭제 확인
81

## Slide 82
하도급계획 적정성
  Ⅶ.
하도급 계획 적정성

## Slide 83
1. 하도급 계획 적정성
Ⅶ. 하도급계획 적정성
  1.1.1 하도급 금액 비율 · 표준하도급계약 사용 여부
  1.1 하도급 계획
(직접 수행 원칙) 본 사업의 핵심 과업은 당사 인력이 직접 수행하며, 하도급이 필요한 경우 [별지 6호] 하도급 계획서와 같은 내용으로 금액 비율 · 표준하도급계약 사용을 제시함
PMR-003
항목 | 내용
하도급 계약명 · 업체 | 【없음 / 해당 업무 · 업체명】
하도급 금액 비율 | 【 】% (입찰금액 대비, 합계 50% 이하)
개별 하도급 계약금액 비율 | 【 】%
재하도급 금액 비율 | 0% (재하도급 불허)
10% 초과 시 | 하수급인과 공동수급체 구성 (불가 사유 발생 시 사유 제시)
표준하도급계약서 | 소프트웨어사업 표준하도급계약서 사용 (○)
사전 승인
하도급 계약 전 발주기관 사전승인, 적정성 평가 85점 이상
대금 지급
정보시스템 구축 · 운영 지침 제19조 기준 준수
관리 · 보고
하도급 인력도 같은 보안 · 품질 · 보고 기준 적용
※ 본 쪽의 하도급 내용은 [별지 6호] 소프트웨어사업 하도급 계획서와 일치하도록 확정 후 기입
83

## Slide 84
기타 사항
  Ⅷ.
홍보 · 세미나 · SW 사업정보
3차 사업 연계 제언
기술성 평가항목 조견표

## Slide 85
1. 기타 지원 사항
Ⅷ. 기타 사항
  1.1.1 홍보지원 · 세미나 및 워크숍 · SW 사업정보 제출
  1.1 홍보 · 세미나 · SW 사업정보
(사업 성과를 알리고 공유) 대국민 홍보 콘텐츠(PPT · 동영상 · 인포그래픽 · 배너) 제작을 지원하고, 세미나 · 워크숍과 SW 사업정보 제출을 일정에 포함함
PSR-004, PSR-005, PSR-006
항목 | 지원 내용
홍보 (PSR-004) | AI 사건신청 · 사건조회, 온라인사건신청 개선 등 대국민 서비스 홍보 콘텐츠 기획 · 제작 (형태 · 수량 협의, 비용 사업비 포함)
세미나 · 워크숍 (PSR-006) | 사업추진 현황 공유 · 협의 세미나 · 워크숍 1회 이상 (비용 공동부담)
SW 사업정보 (PSR-005) | SW 사업 수행 · 실적 정보 데이터 작성 · 제출, 단계별 산출물 목록에 명시, 기능점수 측정 전문가 포함
PPT
기관 보고 · 설명용
동영상
AI 사건신청 · 조회 안내
인포그래픽
온라인 신청 절차
배너
홈페이지 · 민원실 안내
시기 | 지원 항목
M5 중간보고 | 세미나 · 워크숍 — 중간성과 공유, 사용자 의견수렴
M9 개통 | 홍보 콘텐츠 배포 — AI 사건신청 · 조회, 온라인사건신청 개선 안내
M10 완료 | SW 사업정보 데이터 제출, 기능점수 산정 결과 포함
홍보 콘텐츠 활용
민원인이 AI 사건신청 · 조회를 처음 쓸 때 막히는 지점을 시범운영 기간에 확인하고, 그 지점을 중심으로 안내 콘텐츠를 만듭니다.
85

## Slide 86
2. 3차 사업 연계 제언
Ⅷ. 기타 사항
  2.1.1 2차 성과를 3차 사업으로 잇는 구조
  2.1 3차 사업 연계
(3개년 계획의 연속성) 2차 사업에서 만든 지식그래프 · 참조문서 체계 · AI 호출 API · 평가셋을 표준 산출물로 남겨, 3차 사업이 다시 만들지 않고 확장만 하도록 함
2차 사업 산출물 | 3차 사업에서의 활용
지식그래프 모델 · 관리 화면 | 사건유형 · 서식 추가 시 개체 · 관계만 확장
판정서 지식 위키 · 자동 갱신 파이프라인 | 판례 · 법령 · 행정소송 자료로 대상 확대
AI 호출 API · 연계 규격서 | 신규 AI 기능을 노사마루에 같은 방식으로 추가
생성형 AI 평가셋 (1,250건 이상) | 모델 교체 · 기능 확대 시 같은 기준으로 품질 비교
통계 표준 DB · 기관평가 통계 | 정책 분석 · 데이터 개방 확대의 기반
맺음말
에이치나인은 업무 문서에서 근거를 찾아 제시하는 AI와 운영 중인 업무 시스템을 멈추지 않고 고도화한 경험으로, 조사관 · 위원 · 민원인이 매일 체감하는 디지털 노동위원회를 만들겠습니다.
84 개
요구사항 전체 수용
30 % 이상
생성형 AI 처리시간 단축
0 대
추가 H/W (현행 자원 활용)
86

## Slide 87
2. 3차 사업 연계 제언
Ⅷ. 기타 사항
  2.1.2 3차 사업계획 및 제안요청서 작성 (CSR-001)
  2.1 3차 사업 연계
(근거 있는 3차 계획) ISP 산출물과 2차 수행 중 쌓인 개선 요구 · 사용자 의견 · 헬프데스크 · 성능 측정 결과를 분석해 3차 사업의 과업과 제안요청서를 작성함
CSR-001
현황 수집 (M1~M8)
개선 요구사항 · 사용자 의견
헬프데스크 게시판 분석
성능 · 품질 측정 결과
개선 요구 목록
신규 과업 도출 (M7~M8)
ISP 산출물과 일관성 대조
ISP 미포함 신규 과업 분석
우선순위 · 소요 자원 검토
3차 과업 후보
외부 상용 AI 병행 (M6~M8)
업무망 AI 지속 활용
보안 등급(O) 자료 외부 AI 병행
보안정책 준수 운영방안
구축 · 운영방안
계획 · 제안요청서 (M9~M10)
세부 사업계획 수립
요구사항 · 평가기준 초안
발주기관 검토 · 보완
3차 제안요청서(안)
3차 검토 과제 (예시) | 근거
GPU 자원 증설 · 모델 교체 | 2차 성능 측정 결과와 신규 기능 자원 사용량
AI 초안 대상 업무 확대 | 2차 초안 품질 평가 결과 · 현업 요구
외부 상용 AI 본격 연계 | 2차 병행 운영방안 · 보안 검토 결과
※ 제안요청서는 특정 사업자에게 유리하지 않도록 개방형 기술 기준으로 작성하고, 최종 확정은 발주기관이 함
87

## Slide 88
3. 기술성 평가항목 조견표
Ⅷ. 기타 사항
  3.1.1 기술성 평가항목 조견표 (1/3)
  3.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP 「기술성 평가기준」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
정량평가 | 경영상태 (5점) | 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」에 따라 평가 (정량제안서 별도 제출) | 자본금 및 매출액 (최근 3년, [별지 3호]) | 8
 | 수행실적 (5점) | 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준) 합산 (정량제안서 별도 제출) | 유사사업 실적 (입찰공고일 기준 최근 3년, [별지 4호]) / 본 사업에 적용하는 수행 경험 | 9~10
전략 및 방법론 | 사업이해도 (7점) | 1차 사업의 한계, 노사마루 기능 강화 · AI 노동위원회 고도화 목표 이해와 추진방향 | 사업 개요 / 1차 사업의 한계와 2차 사업 개선 목표 / 1차 사업 대비 2차 사업 비교 / 제안의 목적과 범위 / 목표시스 | 15~19
 | 추진전략 (5점) | 단계별 통합 추진 전략, 1차 결과 분석 · 활용, AI 품질 · 응답속도 개선, 연계, 사용자 검증 | 4대 추진전략 / AI 노동위원회 · 노사마루 통합 추진 단계 / 1차 산출물 인수 및 1차 사업 연속성 확보 / 사업 위험요 | 20~25
 | 적용기술 (5점) | 문서 전처리 개선 · Graph DB · 문서초안 고도화 · 노사마루 기능 개선 · 연계 기술의 적정성 · 실현가능성 | 문서 전처리 개선 · Graph DB · 문서초안 고도화 기술 / 노사마루 통계 · 기능 개선 · 시스템 연계 기술 | 26~27
 | 표준 프레임워크 적용 (4점) | 표준 프레임워크 적용 여부, 예상 문제점과 대응 방안 | 전자정부 표준프레임워크 적용 계획과 예상 문제점 대응 | 28
 | 개발 방법론 (4점) | 사업에 적정한 방법론, 적용 경험, 단계별 산출물 | 적용 방법론과 단계별 산출물 | 29
88

## Slide 89
3. 기술성 평가항목 조견표
Ⅷ. 기타 사항
  3.1.2 기술성 평가항목 조견표 (2/3)
  3.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP 「기술성 평가기준」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
기술 | 시스템장비 구성 요구사항 (5점) | 별도 H/W 확장 없이 현행 자원으로 AI · 노사마루를 구현 · 운영하는 구성과 자원 최적화 | 별도 장비 확장 없는 자원 구성 및 최적화 방안 / GPU 자원 배치 및 신규 기능 수용 방안 | 31~32
 | 기능 요구사항 (5점) | AI 기능(질의 · 분석 · 초안 · 직권조사 · 화해 · 조정 · 참조문서) 구현방안, 노사마루 통계 · 편의 · 연계 개선 | 문서초안 작성을 위한 Graph DB 기반 지식그래프 / 판정서 기반 내부 지식 위키 / AI 기반 직권조사 계획서 작성 / | 33~50
 | 보안 요구사항 (5점) | 개인정보 · 사건자료 · 출력물 접근통제, 감리와 별도 취약점 점검 · 조치 | 보안 요구사항 분석 및 적용 체계 / 개인정보 · 사건자료 정보유출 방지 및 접근통제 / 감리와 별도의 취약점 진단 · 조치 | 51~53
 | 데이터 요구사항 (5점) | 데이터 전환 계획 · 검증 방법, 데이터 오류 처리 방안 | 데이터 수행기준 · 데이터 아키텍처 · 데이터보안 / 데이터 구조 설계 및 표준관리 / 데이터 검증 · 관리체계 · 품질관리 | 54~56
 | 제약사항 (5점) | 제약조건 충족을 위한 구현 방안 및 테스트 방안 | 표준 · 지침 준수 · 감리 · 웹 접근성 · 기술적용계획 / 표준 프레임워크 · 손해배상 · 지식재산권 | 57~58
성능 및 품질 | 성능 요구사항 (5점) | 1차 대비 응답속도 30% 이상 개선, 대용량 첨부파일 처리, 자체 테스트 · 재시험 | 1차 사업 대비 평균 처리시간 30% 이상 단축 방안 / 대용량 첨부파일 처리 · 토큰 한계로 인한 품질 저하 방지 / 동시 | 60~62
 | 품질 요구사항 (5점) | 개발 도구 · 구현 · 테스트 방안, 단계별 품질 점검 · 검토 | 단계별 품질 요구사항 점검 · 검토 방안 / 테스트 계획 · 단위 · 통합 · 인수 테스트 / 생성형 AI 자체 통합테스트 ( | 63~65
 | 인터페이스 요구사항 (5점) | 사용자 인터페이스 분석 · 설계 · 구현 · 테스트 방안과 검토 계획 | 내 · 외부 시스템 연계 방식 비교 · 선택 / AI · 노사마루 연계 오류처리 · 연계이력 관리 / 사용자 인터페이스 · 반 | 66~68
89

## Slide 90
3. 기술성 평가항목 조견표
Ⅷ. 기타 사항
  3.1.3 기술성 평가항목 조견표 (3/3)
  3.1 평가항목별 제안내용 및 해당 쪽
(평가항목 → 제안 쪽) RFP 「기술성 평가기준」의 평가항목마다 제안내용과 해당 쪽을 정리함 (쪽은 표지부터 센 전체 쪽수)
구분 | 평가항목 (배점) | 평가 기준 요약 | 제안내용 (제안서 목차) | 쪽
프로젝트 관리 | 관리방법론 (4점) | 일정 · 위험 · 보안 · 형상 · 문서 관리, 문제 발생 시 보고 체계 | 일정 · 위험 · 보안 · 형상 · 문서 관리 방법론 / 보고관리 · 산출물 관리 · 검사 | 70~71
 | 일정 계획 (4점) | 수행기간과 세부일정, 활동별 일정 계획 | 10개월 세부 추진일정 (WBS) | 73
 | 수행조직 및 인력구성 (5점) | 수행조직 · 역할분담, PM 주사업자 소속 총괄 | 수행조직 및 의사소통 체계 / 부문별 업무분장 · 공동수급 · 하도급 / 사업관리자(PM) 자격 및 역할 / 분야별 전문인력 | 11~13, 72, 74
 | 안전보건 (2점) | 안전보건관리계획 적정성 | 도급사업 안전보건관리 계획 | 75
프로젝트 지원 | 교육훈련 및 하자보수 계획 (2점) | 교육훈련 방법 · 내용 · 일정, 하자보수 계획 · 절차 · 범위 · 기간 | 대상자별 교육훈련 · 매뉴얼 · 기술이전 / 하자보수 계획 · 조직 · 절차 · 범위 · 기간 | 79~80
 | 기밀보안 및 비상대책 (3점) | 하자보수 계획 · 절차 · 범위 · 기간 등 (평가표 문구 기준) | 기밀보안 체계 · 저작권 · 개인정보보호 · 비상대책 | 81
 | 시험운영 (3점) | 시험운영 방법 | 대상 업무별 시험운영 · 안정화 · 운영 방안 | 78
 | 품질보증 (2점) | 품질보증 방안, SP인증 등 품질 인증 | 품질보증 계획 · 수행 · 보고 | 77
90