기 술 제 안 서

교육혁신본부 AX를 위한

AI 에이전트 플랫폼 구축

부산대학교 교육혁신본부

사전규격 R26BD00284697

2026. 10.

주식회사 에이치나인

※ 본 문서는 사전규격 기준 초안입니다. 【확인 필요】 표시는 플랫폼 공급사·실적·인력 확정 후 수치로 바꿔야 하며, 제출본에는 남기지 않습니다.

목 차

제안 개요	3

제안 요약	3

Ⅰ. 일반현황	4

1. 제안사 일반현황	4

2. 제안사의 조직 및 업무분장	5

3. 참여인력	6

Ⅱ. 전략 및 방법론	7

1. 사업이해도	7

2. 추진전략	8

3. 적용기술	9

4. 표준 프레임워크 적용	10

5. 개발 방법론	10

Ⅲ. 기술 및 기능	12

1. 시스템 장비구성 요구사항	12

2. 기능 요구사항	12

3. 보안 요구사항	16

4. 데이터 요구사항	16

5. 시스템 운영 요구사항	17

6. 제약사항	17

Ⅳ. 성능 및 품질	18

1. 성능 요구사항	18

2. 품질 요구사항	18

3. 인터페이스 요구사항	19

Ⅴ. 프로젝트 관리	21

1. 관리방법론 (PMR-001~003)	21

2. 일정계획	21

3. 개발장비	22

Ⅵ. 프로젝트 지원	23

1. 품질보증	23

2. 시험운영	23

3. 교육훈련	23

4. 유지관리	24

5. 하자보수	24

6. 기밀보안	24

7. 비상대책	24

# 제안 개요

## 제안 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 교육혁신본부 AX를 위한 AI 에이전트 플랫폼 구축 |
| 발주기관 | 부산대학교 교육혁신본부 |
| 사업기간 | 계약체결일 ~ 2027. 2. 19.(금) |
| 사업예산 | 541,000,000원 (부가가치세 포함) |
| 제안사 | 주식회사 에이치나인 (단독, 하도급 포함 통합 수행) |
| 제안 플랫폼 | 【확인 필요: 제품명·버전·공급사】 (이하 “제안 플랫폼”) |

제안의 핵심은 “권한 검증을 언어모델 밖에 둔다”는 것입니다. 본 사업은 학사 데이터 조회 권한과 학내 시스템 변경 권한을 하나의 에이전트에 결합합니다. 에이치나인은 제안 플랫폼의 실행 엔진 위에 가드레일 게이트웨이를 직접 구현하여, 모든 도구 호출을 서버 측에서 다시 검증하고 기록합니다. 언어모델이 무엇을 출력하든 요청 주체, 접근 범위, 승인 여부는 게이트웨이가 결정합니다.

| 제안 전략 | 내용 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| ① 안전한 실행 기반 | 가드레일 게이트웨이 + MCP 연계 서버로 서버 측 권한 재검증·승인 토큰·실행 기록 일원화 | SER-001·003, SIR-005 |
| ② 검증 가능한 품질 | 착수 2주 내 골든셋 공동 구성, 테스트 에이전트로 매주 정량 판정 기준 자동 측정 | TER-001·003, SFR-010 |
| ③ 종료일 역산 일정 | 13주 역산 일정, 플랫폼·서비스 트랙과 홈페이지 트랙 병행, 검수 1주 확보 | Ⅲ장 나. 3) |
| ④ 경험 디자인 | iF·Good Design 수상 UX 역량으로 홈페이지와 사이드 패널을 하나의 디자인 시스템으로 설계 | WEB-001·002, SFR-011 |
| ⑤ 자립 운영 | 스킬·MCP 도구를 발주기관이 직접 추가하도록 매뉴얼·실습 교육, 개방 형식 내보내기 | SFR-002·009, PSR-001 |

# Ⅰ. 일반현황

## 1. 제안사 일반현황

### 가. 일반현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | 주식회사 에이치나인 (HNINE) |
| 대표자 | 최우식 |
| 사업자등록번호 | 214-88-58206 |
| 법인등록번호 | 110111-4329929 |
| 설립일 | 2010년 4월 (해당 부문 사업기간 2010.04 ~ 현재) |
| 사업분야 | S/W 개발 및 공급, 전문·종합 디자인 |
| 소재지 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25, 1001호~1005호 (서울숲한라에코밸리 10층) |
| 연락처 | Tel 02-521-0518 / Fax 02-567-0518 |
| 임직원 | 124명 |
| 기업 구분 | 중소기업 (중소기업 확인서 보유) |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자 — 컴퓨터관련서비스사업(1468), 패키지소프트웨어개발·공급사업(1426), 디지털콘텐츠개발서비스사업(1469), 데이터베이스제작및검색서비스사업(1470) |
| 직접생산확인 | 정보시스템개발서비스(8111159901), 패키지소프트웨어개발및도입서비스(8111159801), 정보시스템유지관리서비스(8111189901), 소프트웨어유지및지원서비스(8111229901) |
| 신용평가등급 | BBB0 |

※ [붙임 2호 서식] 일반현황 및 연혁 별도 첨부

### 나. 주요 연혁

| 연도 | 내용 |
| --- | --- |
| 2010 | ㈜에이치나인 설립 |
| 2013 | iF Design Communication 골드, Korea Design Award 올해의 디자인 프로젝트 |
| 2016 | 스마트 앱 어워드 KT 고객센터 커뮤니케이션 분야 최우수상 |
| 2018 | 한국디자인진흥원 우수 전문 디자인 기업 선정 |
| 2021 | 한국디자인진흥원 우수디자인(GD), WEB AWARD KOREA 쇼핑몰 부문 통합대상 |
| 2023 | iF Design Award Website 부문 (국립중앙박물관 교육플랫폼 ‘모두’), 한국무역협회 1백만불 수출의탑 |
| 2024 | ICT AWARD KOREA 디지털 서비스혁신분야 GOLD PRIZE, 한국디자인진흥원 우수디자인전문기업 |
| 2025 | Design Award 2025 Service 부문 (대신증권 MTS) |

### 다. 자본금 및 매출액 (최근 3년)

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 100,000,000원 | 100,000,000원 | 100,000,000원 |
| 매출액 | 9,885,377,589원 | 9,460,127,326원 | 11,116,740,671원 |
| 당기순이익 | 559백만원 | 893백만원 | 625백만원 |
| 부채비율 | 104.7% | 75.3% | 71.8% |
| 유동비율 | 102.4% | 157.9% | 149.7% |

※ [붙임 3호 서식] 자본금 및 매출액 별도 첨부

### 라. 유사분야 사업수행실적 (최근 5년)

유사분야는 AI 플랫폼·AI 애플리케이션 구축과 공공기관·대학 홈페이지 구축입니다. 발주기관 확인 날인이 있는 사업실적증명서를 [붙임 4호·5호 서식]으로 첨부합니다.

| 구분 | 사업명 | 발주처 | 기간 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 애플리케이션 | M17 제조 DT — MES 운영자동화 AI 에이전트 | SK하이닉스 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 에이전트 |
| AI 애플리케이션 | Trading AI Agent 구축 | SK가스 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 에이전트 |
| AI 플랫폼 | 연구행정 AI 플랫폼 구축 | 한국생명공학연구원 | 【확인 필요】 | 약 0.95억원 | 공공 |
| 공공기관 홈페이지 | 국립중앙박물관 교육플랫폼 ‘모두’ | 국립중앙박물관 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | iF 2023 수상 |
| 【확인 필요】 | 【실적 대장에서 5건 이상 확보】 |  |  |  |  |

## 2. 제안사의 조직 및 업무분장

### 가. 통합 수행 조직

에이치나인이 계약상대자로서 전체 사업을 총괄하고, 에이전트 실행기반(플랫폼)의 공급·설치 지원은 플랫폼 공급사가 하도급 사업자로 참여합니다. 하도급 사업자의 인력은 에이치나인 PM의 지휘 아래 하나의 수행 조직으로 일합니다.

| 조직 | 소속 | 역할 및 책임 |
| --- | --- | --- |
| 사업책임자(PM) | 에이치나인 | 사업 총괄, 발주기관 단일 창구, 일정·위험·품질 관리, 주간 보고 |
| ① 실행기반 부문 | 에이치나인 + 플랫폼 공급사(하도급) | 플랫폼 설치·구성, SSO·권한 체계, 가드레일 게이트웨이, 모델 게이트웨이, 거버넌스 |
| ② AI 애플리케이션 부문 | 에이치나인 | MCP 연계 서버(학내 시스템 4종), 과제 1~4, 지식 데이터, 골든셋·테스트 에이전트 |
| ③ 홈페이지 부문 | 에이치나인 | IA·디자인 시안·UI/UX 가이드, CMS·프로그램·교육과정, 웹 서버, 사이드 패널(과제 5) |
| 품질보증(QA) | 에이치나인 (독립 조직) | 품질보증계획, 단계별 점검, 정량 판정 기준 측정, 산출물 검토 |
| 보안관리 | 에이치나인 | 보안서약·교육, 시큐어코딩 진단, 인젝션·권한우회 시험, 반입 장비 관리 |
| 현장 지원 | 【확인 필요: 부산 협력 인력】 | 장애 시 현장 대응, 교육 지원 |

### 나. 하도급 계획

| 하도급 사업자 | 분담 범위 | 금액 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【확인 필요: 플랫폼 공급사】 | 플랫폼 사용권 공급, 설치·구성 기술지원, 플랫폼 하자보수 지원 | 【확인 필요】% (계약금액 50% 이내) | 참여 확약서 첨부, 재하도급 없음 |

- 하도급 계약 체결 전 「소프트웨어 진흥법」 제51조에 따라 하도급 계획서를 제출하여 사전 서면 승인을 받습니다.

- 하도급 사업자의 수행 부분도 계약상 책임은 에이치나인이 지며, 발주기관의 지시는 PM을 통해 전달됩니다.

## 3. 참여인력

| 역할 | 성명 | 기술등급 | 주요 경력 | 투입(M/M) | 수행 형태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업책임자(PM) | 【확인 필요】 | 특급 | AI 에이전트·공공 SI 사업관리 | 3.0 | 온사이트 주 1회 + 원격 |
| 실행기반 책임자 | 【확인 필요】 | 고급 | LLM 플랫폼·인증·보안 아키텍처 | 3.0 | 원격 + 설치 시 온사이트 |
| AI 애플리케이션 책임자 | 【확인 필요】 | 고급 | SK하이닉스·SK가스 AI 에이전트 구축 | 3.0 | 원격 |
| AI 개발자 (2명) | 【확인 필요】 | 중급 | MCP·RAG·백엔드 연계 | 5.0 | 원격 |
| 홈페이지 책임자 | 【확인 필요】 | 고급 | 공공 홈페이지·CMS 구축 | 3.0 | 원격 + 인터뷰 시 온사이트 |
| UX/UI 디자이너 (2명) | 【확인 필요】 | 중급 | 공공·대학 웹 디자인, 접근성 | 4.0 | 원격 |
| 웹 개발자 (2명) | 【확인 필요】 | 중급 | 프론트엔드·CMS·위젯 SDK | 5.0 | 원격 |
| QA·보안 담당 | 【확인 필요】 | 고급 | 품질보증, 시큐어코딩 | 1.5 | 원격 |
| 플랫폼 엔지니어 (하도급) | 【확인 필요】 | 고급 | 제안 플랫폼 설치·운영 | 1.5 | 설치 시 온사이트 |
| 합계 |  |  |  | 【확인 필요】 |  |

※ 참여인력 이력사항(학력·경력·자격)은 별도 서식으로 첨부합니다.

# Ⅱ. 전략 및 방법론

## 1. 사업이해도

### 가. 본 사업의 위치

부산대학교는 「PNU-AX 전략」과 「A.U.R.A 2.0 마스터플랜」에 따라 다중 LLM 기반 질의·요약·번역 서비스와 전 구성원 대상 생성형 AI 도구를 운영하고 있습니다. 이 서비스들은 누가 묻든 같은 답을 주는 범용 도구입니다. 본 사업은 글로컬대학30 「9-3-2. AI 에듀테크 기반 교육혁신 선도 및 확산」 과제로서, 부서 업무에 결합된 에이전트의 첫 사례를 만드는 사업입니다.

| 구분 | 학내 공통 AI 서비스 | 본 사업 (교육혁신본부 에이전트) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 공개 문서·안내 자료 | 규정·이수 이력·성과 정보 (원천 데이터) |
| 처리 | 질문 → 검색 → 답변 | 도구 실행 → 결과 관찰 → 다음 단계 판단 |
| 결과 | 모든 이용자에게 동일 | 이용자 권한·업무 맥락에 따라 다름 |
| 권한 통제 | 불필요 | SSO 연계 + 서버 측 권한 검증 필수 |
| 업무 완결 | 안내에서 종료 | 학내 시스템 상태 변경까지 (성과 등록, 프로그램 신청) |

### 나. 역할 분담 및 이용자 혼선 방지 방안

본 사업은 공통 AI 서비스를 대체하지 않습니다. 이용자가 “어디에 물어야 하는지” 헷갈리지 않도록 다음 네 가지를 적용합니다.

- 진입 경로 분리: 본 사업의 서비스는 교육혁신본부 홈페이지 사이드 패널과 플랫폼 웹에서만 제공하고, 화면 상단에 “교육혁신본부 업무 에이전트”를 명시합니다.

- 범위 밖 질의 안내: 본부 업무와 무관한 범용 질의(번역·요약 등)에는 짧게 답한 뒤 학내 공통 AI 서비스 링크를 안내하는 라우팅 스킬을 기본 탑재합니다.

- 추천 질문 설계: 패널 초기 화면의 추천 질문을 본부 업무(이수 설계, 성과 등록, 프로그램 신청)로 한정하여 기대치를 맞춥니다.

- 협의 체계: 착수 시 AX·정보화혁신본부와 서비스 범위 경계표를 작성하여 요구사항정의서에 반영합니다.

### 다. 목표시스템 구성

목표시스템 구성도

- 플랫폼·가드레일 게이트웨이·MCP 연계 서버는 발주기관 제공 서버에 컨테이너로 배포합니다.

- 홈페이지는 본 사업으로 납품하는 웹 서버 1식에 구성하고, 플랫폼과의 통신은 TLS로 암호화합니다.

- 학내 시스템 접근은 MCP 연계 서버를 통해서만 이루어지며, 모든 호출은 가드레일 게이트웨이의 검증과 기록 대상입니다.

## 2. 추진전략

### 가. 종료일 고정에 대한 전략

사업 종료일(2027. 2. 19.)은 계약 시점과 관계없이 고정되어 있습니다. 2026년 11월 하순 계약을 가정하면 실제 수행기간은 약 13주입니다. 에이치나인은 종료일에서 역산하여 다음 원칙으로 일정을 세웁니다.

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 선행 확정 | 착수 2주 안에 IA·메뉴, 골든셋, 과제 3 대상 제도, 시범 적재 문서를 모두 확정 |
| 2트랙 병행 | 플랫폼·서비스 트랙과 홈페이지 트랙을 별도 팀으로 동시 진행, 사이드 패널(과제 5)은 두 트랙이 만나는 W8~W10에 배치 |
| 연계 규격 리스크 흡수 | 계약 후 제공되는 연계 규격을 기다리지 않고, API·DB 어댑터를 모두 갖춘 MCP 서버 골격과 모의(mock) 서버로 먼저 개발 |
| 매주 정량 측정 | W5부터 매주 테스트 에이전트로 골든셋을 실행하여 정량 판정 기준 달성률을 주간 보고에 포함 |
| 검수 기간 확보 | W12에 완료보고, W12~W13 검수(7일)와 보완을 사업기간 안에 확보 |

### 나. 위험 관리

| 위험 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 연계 규격·계정 제공 지연 | 과제 1~3 일정 지연 | 모의 서버로 선개발, 설치요건서(계약 7일 내)에 필요 계정·권한 범위 명시, 지연 시 즉시 서면 보고 |
| 개인정보 영향평가 대상 판정 | 실데이터 연계 개통 불가 | 가명·합성 데이터로 검수 범위 전체 시험 가능하도록 테스트 데이터셋 선구축, 개통 일정 협의 조정 |
| 쓰기 연계(성과 입력) 규격 제약 | 과제 2 범위 축소 | 착수 시 성과 유형·구현 범위를 우선 확정, 규격 확정 결과에 따라 과업 변경 절차 활용 |
| 홈페이지 콘텐츠 원고 지연 | 색인·평가 질의 지연 | 원고 일정표 공유, 임시 원고로 템플릿·색인 선개발 |
| 검수용 개방형 모델 자원 부족 | 모델 전환 시연 불가 | 설치요건서에 교내 모델 구동 자원 명시, 경량 모델 대안 사전 검증 |
| 정량 판정 기준 미달 | 검수 불합격 | 주간 측정으로 조기 발견, 인용 검증기·응답 필터 보강 |

## 3. 적용기술

### 가. 제안 플랫폼 및 상용 소프트웨어

| 구분 | 제품명·버전 | 기능 | 라이선스 | 유지보수 요율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 에이전트 실행기반 | 【확인 필요】 | 실행 엔진, 스킬, 작업공간, 세션, 관리자 | 영구 사용권, 발주기관 명의 | 【확인 필요】% |
| CMS | 【확인 필요: 공개SW 권장】 | 메뉴·페이지·게시판 관리 | 공개SW 또는 발주기관 명의 | 해당 시 기재 |
| 서버 OS | 【확인 필요】 | 홈페이지 웹 서버 운영체제 | 발주기관 명의 | — |
| 검색·색인 | 【확인 필요】 | 통합검색, 첨부 본문 추출 | 공개SW | — |

※ 상용 소프트웨어는 품목별로 나라장터 종합쇼핑몰·디지털서비스몰 등록 여부, GS·CC 인증 보유 여부와 금액을 기재합니다.

### 나. 라이선스 정책 (PSR-004)

| 항목 | 제안 내용 |
| --- | --- |
| 라이선스 형태 | 영구 사용권, 발주기관 명의, 사업 종료 후 추가 비용 없이 계속 사용 |
| 산정 단위 | 【확인 필요: 서버·노드 / 동시 사용자 등】 |
| 제안 수량 | 【확인 필요】 (동시 구동 가능 서버 10식 이상 또는 동등 이상) |
| 이용자 수 제한 | 없음 【공급사 확인 필요】 |
| 동시 접속 가능 인원 / 총 등록 인원 | 【확인 필요】명 / 【확인 필요】명 |
| 동시 에이전트 세션 수 제한 | 【확인 필요】 |
| 사용자 재할당 | 제한 없음 【확인 필요】 |
| 개발·검증 환경 | 추가 라이선스 없이 구성 【확인 필요】 |
| 확대 단가 | 계약체결일로부터 36개월간 고정, 인상 없음 (추가 단가표 첨부) |
| 3만 명(동시 6천 명) 확대 비용 | 【확인 필요】원 |

### 다. 플랫폼 실행 구조

- 계획 수립: 이용자 질의와 스킬 지시문을 바탕으로 수행 계획을 세웁니다.

- 도구 선택: 이용자에게 허용된 도구 목록 안에서 필요한 도구를 고릅니다. 허용 목록은 그룹 정책으로 정해집니다.

- 실행: 도구 호출은 가드레일 게이트웨이를 거쳐 MCP 연계 서버로 전달됩니다. 순차·병렬 실행을 모두 지원합니다.

- 관찰·판단: 결과를 관찰하여 다음 단계를 정하고, 목표를 달성하면 근거와 함께 결과를 제시합니다.

실행 과정(계획, 사용한 도구, 결과)은 화면에 실시간으로 표시됩니다. 오류 시에는 재시도, 대체 도구 수행, 중단 후 안내 중 하나로 처리합니다.

### 라. 확장 체계와 다중 모델

- 도구 확장: 학내 데이터원은 MCP 서버로 구성합니다. 발주기관은 설정 파일에 서버 주소와 허용 범위를 추가하는 것만으로 새 도구를 붙일 수 있습니다.

- 스킬 확장: 업무 절차는 마크다운 기반 스킬 문서로 정의하며, 전사·조직·개인 단위로 배포하고 변경 이력을 남깁니다.

- 다중 모델: OpenAI 호환 API를 기준으로 하는 모델 게이트웨이를 두어, 교내 개방형 모델과 상용 모델을 동시에 등록하고 설정만으로 전환합니다.

- 무종속: 데이터·설정·스킬·도구 정의를 JSON·마크다운 등 개방 형식으로 내보낼 수 있습니다.

### 마. 레퍼런스

| 구분 | 사례 | 검증 수준 |
| --- | --- | --- |
| 제안 플랫폼 운영 사례 | 【확인 필요: 공급사 레퍼런스】 | 【확인 필요】 |
| 에이치나인 에이전트 구축 | SK하이닉스 M17 MES 운영자동화 AI 에이전트 | 제조 현장 운영 |
| 에이치나인 에이전트 구축 | SK가스 Trading AI Agent | 사내 업무 운영 |

## 4. 표준 프레임워크 적용

| 구분 | 적용 여부 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 홈페이지 (CMS·프로그램·교육과정) | 부분 적용 【확인 필요】 | CMS 제품 구조에 따라 전자정부 표준프레임워크 실행환경 적용 범위 결정 |
| AI 애플리케이션·MCP 연계 서버 | 미적용 | 언어모델 연계와 MCP 규격 구현에 적합한 경량 프레임워크(Python·TypeScript) 사용. 계층 분리·공통 로깅·예외 처리는 표준프레임워크의 설계 원칙을 따름 |
| 에이전트 실행기반 | 해당 없음 | 상용 플랫폼 제품 |

※ [붙임 6호 서식] 기술적용계획표 별도 첨부

## 5. 개발 방법론

에이치나인 표준 방법론(분석-설계-구현-시험-이관)을 기본으로 하되, 에이전트 서비스는 평가 주도 반복 개발을 적용합니다. 골든셋을 먼저 만들고, 매 반복마다 테스트 에이전트로 측정하여 기준에 도달할 때까지 스킬·도구·필터를 개선합니다.

| 단계 | 주요 활동 | 산출물 | 제출 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수 | 설치요건서, 사업수행계획서, 산출내역 | 설치요건서, 사업수행계획서 | 계약 후 7일 / 14일 |
| 분석 | 요구사항 상세화, 연계 규격 확정, 골든셋 구성 | 요구사항정의서(추적표), 평가용 질의 세트 | W2 |
| 설계 | 서비스·보안·IA·디자인·교육과정 정보 모델 | 서비스 설계서, 보안 설계서, IA·메뉴 구성표, 디자인 시안, UI/UX 가이드 | W2~W4 |
| 구현 | 게이트웨이, MCP 서버, 과제 1~5, CMS, 위젯 | 서비스 구현 완료 보고서, 테스트 에이전트, 소스코드, 위젯·SDK 규격서 | W4~W10 |
| 시험 | 단위·통합·성능·인젝션·접근성·사용자 시나리오 | 테스트 수행 결과서, 성능·인젝션·접근성 결과서 | W9~W11 |
| 이관 | 교육, 매뉴얼, 데이터 이관, 검수 | 매뉴얼, 교육결과보고서, 운영 지원 계획서, 검수결과서 | W11~W13 |

# Ⅲ. 기술 및 기능

## 1. 시스템 장비구성 요구사항

### 가. 홈페이지 웹 서버 (WEB-012)

| 항목 | 요구 사양 | 제안 사양 |
| --- | --- | --- |
| 제조사·모델 | — | 【확인 필요】 |
| CPU | x86-64 8코어 이상 | 【확인 필요】 (8코어 이상) |
| 메모리 | 32GB 이상 (ECC) | 64GB ECC 【확인 필요】 |
| 저장장치 | SSD 960GB × 2 이상, RAID 1, 핫스왑 | SSD 960GB × 2, HW RAID 1, 핫스왑 |
| 전원 | 이중화 (핫스왑) | 이중화 전원 (핫스왑) |
| 네트워크 | 1GbE 2포트 이상 (이중화) | 1GbE × 4포트, 본딩 이중화 |
| 기타 | HW RAID 컨트롤러, 원격 관리 포트, 1U/2U 랙 | HW RAID, 원격 관리 포트, 1U 랙 |
| 보증 | 하자담보책임기간 이상 | 무상 보증 3년, 익일 현장 부품 교체 【확인 필요】 |

- 웹·WAS·DB는 컨테이너로 구성하여 향후 증설·이전이 쉽도록 합니다.

- 교내망 연결 전 정보보안 절차에 따른 반입·보안 점검을 받습니다.

- 서버 소유권은 검수와 동시에 발주기관에 귀속되며, OS 라이선스는 발주기관 명의로 확보합니다.

### 나. 플랫폼 설치 요건 (발주기관 제공 서버)

| 구분 | 최소 요건 (시범 100명) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼·게이트웨이 | 【확인 필요】 vCPU / 【확인 필요】GB / 【확인 필요】GB | 공급사 권장 사양 기준 |
| MCP 연계 서버 | 4 vCPU / 8GB / 50GB | 컨테이너 4개 |
| 지식 데이터(벡터 색인) | 4 vCPU / 16GB / 200GB |  |
| 교내 개방형 모델 (검수 시연용) | GPU 【확인 필요】 | 발주기관 별도 사업 자원 활용 협의 |
| 네트워크 | 443(HTTPS), 연계 시스템별 포트, 홈페이지 서버 ↔ 플랫폼 TLS 구간 | 방화벽 요건은 설치요건서에 상세 기재 |

※ 최종 설치요건서는 계약 후 7일 이내에 제출합니다.

## 2. 기능 요구사항

### 가. 실행기반 기능 (SFR-001~004, 008, 009)

| 요구사항 | 구현 방안 |
| --- | --- |
| SFR-001 실행 엔진·도구 | 계획-도구-관찰 반복 엔진, 순차·병렬 실행, 실행 과정 실시간 표시, 재시도·대체·중단. 파일 조회·작성·편집 도구 기본 제공, 학내 연계 도구는 MCP로 구성, 도구 허용 범위를 사용자·그룹 정책으로 지정 |
| SFR-002 스킬 관리 | 전사·조직·개인 3계층 배포, 개인 스킬은 관리자 승인 후 조직 배포, 그룹별 사용 범위, 담당자 이동과 무관한 조직 자산 보존, 변경 이력 관리 |
| SFR-003 작업공간 | 사용자별 격리 작업공간, 복수 프로젝트, 파일·설정·이력 분리, 맥락 유지, 웹 브라우저 이용 |
| SFR-004 세션 | 세션 저장·재개, 다중 기기 재접속, 접속 끊김 시 서버에서 작업 지속·복원, 보관·고정·보존 |
| SFR-008 관리자 | 사용자·그룹 권한, 조직별 모델·도구·스킬 지정, 세션 현황, 사용량·비용, 실행 기록 조회·내보내기 (웹 화면) |
| SFR-009 다중 모델 | 2종 이상 동시 등록, 설정만으로 추가·교체·제거, 관리자 화면에서 모델·버전·파라미터 변경, 검수 시 교내 개방형 모델 포함 2종 전환 시연 |

### 나. 과제 1 — 성과 관리 통계 서비스 (SFR-005)

- 교원이 “최근 3년간 이 과목 수강 인원 추이”처럼 물으면, 에이전트가 대학성과관리 MCP 도구로 집계 정보를 조회하고 표·차트로 제시합니다.

- 시계열 비교, 학과 간 비교, 학년별 정리 등 분석 질의를 지원합니다.

- 개인 식별 차단: MCP 도구는 집계 쿼리만 노출하며, 게이트웨이는 응답에서 집계 단위가 【확인 필요: 5명】 미만인 셀을 마스킹합니다. 개인 단위 조회 요청은 도구 단계에서 거부됩니다.

### 다. 과제 2 — 교수 성과 입력 보조 서비스 (SFR-006)

| 단계 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| ① 자료 제출 | 논문 PDF·서지정보 업로드 (형식·용량은 SIR-006 기준) |
| ② 항목 추출 | 성과 시스템 입력 항목 체계(계약 후 제공)에 맞춰 추출, 추출 불가 항목은 “미확인” 표시 |
| ③ 확인·수정 | 항목별 값을 표로 제시, 이용자가 개별 항목 수정 |
| ④ 외부 서지정보 | 발간지 영향력 지수 등은 조회 경로·출처를 함께 제시, 조회 불가 시 “확인 불가” (추정값 생성 금지) |
| ⑤ 승인 | 등록할 값 전체를 확인 카드로 제시, 이용자가 승인하면 게이트웨이가 1회용 승인 토큰 발급 |
| ⑥ 등록 | 승인 토큰을 가진 쓰기 호출만 성과 시스템에 전달, 결과 표시 |
| ⑦ 기록·복구 | 실행 내역 기록, 실패 시 사유·후속 조치 안내, 부분 등록은 보상 처리로 원상 복구 |

- 첨부 파일 내용은 지시가 아닌 데이터로만 처리합니다. 논문 본문에 숨겨진 지시문이 있어도 도구 호출로 이어지지 않습니다.

- 본인 성과만 등록할 수 있으며, 요청 주체는 인증 세션에서 확인합니다.

### 라. 과제 3 — 학생 교육과정 상담 보조 서비스 (SFR-007)

| 구분 | 학생 이용 | 상담 이용 |
| --- | --- | --- |
| 이용 유형 판별 | SSO 인증 결과의 신분 정보로 자동 판별 (이용자 선택·입력 불가) | 발주기관이 지정한 상담 담당자 그룹 |
| 조회 범위 | 본인 학사정보만 | 상담 대상 학생이 상담 결과를 전송한 경우 그 학생만 |
| 계정 정보 | — | 학생 계정 정보 입력·보관 금지 |
| 세션 종료 | — | 조회한 학생 데이터를 상담 담당자 작업공간에서 자동 삭제 (세션 종료 이벤트 시 임시 파일·캐시 일괄 파기, 파기 내역 기록) |

응답 구성

- 대상 제도(학생설계전공, 편입학, 부전공·복수전공, 연계전공, 융합전공 중 착수 2주 내 확정)의 규정을 근거로 신청 자격·이수 요건·절차를 안내하고, 규정명과 조항을 함께 제시합니다.

- 학사정보 MCP 도구로 이수 교과목·학점·학적을 조회하여 요건별 충족 / 미충족 / 확인 필요 대조표를 만듭니다. 각 판단에는 근거 조항과 사용한 이수 내역이 붙습니다.

- 미충족 요건에는 충족 가능한 이수 경로 예시를 제시합니다.

- 화면에 “본 결과는 상담 보조 자료이며 공식 졸업 사정·학사 판정을 대체하지 않습니다”를 상시 표기하고, 단정 표현 필터로 “졸업 가능합니다” 같은 문장을 차단합니다.

- 상담 결과는 상담 담당자가 확인·수정할 수 있는 서식으로 내보냅니다.

### 마. 과제 4 — 언어모델 검증 테스트 에이전트 (SFR-010)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 형태 | 명령행(CLI) 도구, 일반 이용자 화면 없음 |
| 입력 | 골든셋 파일(YAML·JSON) — TER-001 질의 세트를 변환 없이 사용 |
| 실행 옵션 | 반복 횟수, 질의 인자, 대상 모델, 대상 과제 지정 |
| 판정 | 정확 일치, 수치 일치, 근거 조항 포함 여부, 금지 표현 여부, 거부 응답 여부 등 판정 기준별 자동 대조 |
| 산출 | 문항별 결과 JSON·CSV, 정량 판정 기준별 요약 리포트 |
| 납품 | 소스코드, 실행 매뉴얼 |

예시: pnu-eval run --set goldenset.yaml --task 3 --model local-oss --repeat 3 --out result/

### 바. 과제 5 — 교육혁신본부 안내 서비스 (SFR-011~014)

사이드 패널 인증 세션 공유 구조

| 요구사항 | 구현 방안 |
| --- | --- |
| SFR-011 패널 화면 | 모든 페이지 우측 패널, 모바일 하단 시트, 스트리밍 응답, 첨부·복사·근거 링크·피드백·신고, AI 생성 고지 상시 표시, 로그인 사용자만 이력 저장(비로그인은 세션 종료 시 폐기) |
| SFR-012 페이지 컨텍스트 | 패널 호출 시 URL·메뉴 경로·제목·본문 요지 전달(비공개 콘텐츠 제외), 응답 링크는 색인된 실재 페이지 목록과 대조하여 생성, 링크 이동 시 패널·대화 유지 |
| SFR-013 과제 실행 | 과제 1~3은 플랫폼 화면·도구를 재사용, 프로그램 신청·취소는 요약 확인 카드 승인 후 실행, 권한 검증은 플랫폼 서버 측, 홈페이지 연계 도구는 MCP로 구성 |
| SFR-014 차등 서비스 | 비로그인은 공개 콘텐츠 기반 응답만(연계 도구 비활성), 개인 질의 시 SSO 로그인 유도 후 이전 질의 이어서 처리, 세션·IP 이용 한도 설정 |

### 사. 홈페이지 기능 (WEB-001~011)

| 요구사항 | 구현 방안 |
| --- | --- |
| WEB-001 IA·메뉴 | 계약 2주 내 본부·센터 인터뷰 후 IA·메뉴 구성표 승인. 3단계·3클릭 원칙, 사용자 유형별 이용 경로 4종(재학생·교원·교직원·외부 방문자) |
| WEB-002 디자인 | 메인 시안 3종(정보 중심형·프로그램 중심형·AI 대화 중심형), 수정 2회 이상, 서브 템플릿 8종 이상, 3단 반응형, 부산대 UI 준수, 패널 포함 디자인 시스템 |
| WEB-003 CMS | 메뉴·페이지·게시판 무코드 관리, WYSIWYG·임시저장·예약 게시·노출 기간, 총괄·부서·게시자 권한, 배너·팝업, 변경·접속 이력 |
| WEB-004 게시판 | 공지·자료실·갤러리·FAQ·보도자료·뉴스레터·일정 템플릿, 첨부 다중, 캘린더-프로그램 연동, RSS·API 제공 |
| WEB-005 프로그램 신청 | 프로그램 등록 시 공고·신청 화면 자동 생성, SSO 신청·신분 제한, 신청→승인·대기→출석→수료→설문 상태 흐름과 메일 알림, 나의 신청 내역, 엑셀 다운로드, 에이전트용 API |
| WEB-006 교육과정 정보 | 교과·비교과·마이크로디그리 정보 모델 설계·승인, 학사정보 연계 표출 + CMS 보완 입력, 다중 조건 검색, 관련 프로그램·규정 연결 |
| WEB-007 통합검색 | 본문·게시물·첨부(HWP·PDF·DOCX·XLSX)·교육과정 통합검색, 유형별 탭, 검색어를 패널로 전달하는 “AI에게 묻기” 버튼 |
| WEB-008 다국어 | Language Set 방식 국·영문, 언어별 콘텐츠·UI 문구 편집, 미등록 페이지 국문 대체 표시, 표본 5쪽 시연 |
| WEB-009 접근성 | KWCAG 2.2, 자동 점검 + 전문가 수동 점검, 주요 5개 브라우저 최신 2버전 |
| WEB-010 통계 | 방문·PV·메뉴·유입·기기, 프로그램 신청·수료, 검색어, 패널 이용 지표를 하나의 대시보드로 |
| WEB-011 콘텐츠 | 원고 기반 정적 페이지 10개 이상, 이미지·아이콘·인포그래픽 제작, 저작권 확인 |

## 3. 보안 요구사항

### 가. 권한 검증 구조 (SER-001, SER-003)

가드레일 게이트웨이 처리 흐름

| 위협 | 방어 방안 |
| --- | --- |
| 권한 우회 (모델이 다른 학생 ID로 조회) | 요청 주체 ID는 인증 세션에서 강제 주입, 모델이 넣은 ID는 무시. 대상 학생 유효성은 게이트웨이가 검증 |
| 프롬프트 인젝션 (첨부·문서·연계 응답 속 지시문) | 외부 유입 텍스트를 데이터 표지로 감싸 모델에 전달, 인젝션 패턴 탐지, 탐지 시 해당 턴의 도구 호출 차단 |
| 시스템 지시문·도구 목록 유출 | 출력 필터로 지시문·도구 정의 노출 차단 |
| 승인 없는 쓰기 | 쓰기 도구는 1회용 승인 토큰이 있어야만 실행, 토큰은 확인 카드의 값 해시와 묶어 값 변조 방지 |
| 개인정보 모델 전송 | 첨부 파일의 주민등록번호·연락처·학번 등을 모델 전송 전 탐지·마스킹 |
| 부적절 응답 | 이용자 신고 → 관리자 검토 큐 → 조치 기록 |

시험: TER-003 기준에 따라 인젝션·권한우회 시험 시나리오 【확인 필요: 50건】 이상을 골든셋에 포함하고, 성공 0건을 합격 기준으로 합니다.

### 나. 사이드 패널·위젯 보안 (SER-004)

- 인증 토큰은 메모리와 HttpOnly·Secure 쿠키에만 보관하고, 브라우저 로컬 저장소에 평문으로 저장하지 않습니다.

- 패널 대화 로그는 플랫폼에만 저장하고 홈페이지 DB에는 저장하지 않습니다.

- 위젯 스크립트에 SRI를 적용하고, 허용 도메인 외에서는 로딩을 차단합니다(CORS·CSP).

- 홈페이지 신규 소스 전체를 시큐어코딩 진단하고, 공개 전 웹 취약점 점검 결과를 제출합니다.

### 다. 사업 수행 보안 (SER-002)

참여 인력 전원과 대표자의 보안서약서를 제출하고, [별첨 1호] 사업자 보안 준수사항을 따릅니다. 상세는 Ⅵ-6 기밀보안에 기술합니다.

## 4. 데이터 요구사항

| 요구사항 | 구현 방안 | 수치·형식 |
| --- | --- | --- |
| DAR-001 지식 데이터 | HWP·PDF·DOCX 규정 문서 적재 도구, 조항 단위 구조화, 관리자 직접 추가·교체·삭제, 자동·수동 재색인, 출처(문서명·조항) 제시 | 시범 적재 범위는 착수 2주 내 확정 |
| DAR-002 이력 | 질의·응답·도구 실행·연계 호출 기록(일시·주체·내용·결과), 해시 체인으로 위·변조 방지, 정보주체 열람·삭제 절차 | 접속기록 2년 이상, 대화 이력 1년 후 자동 파기 |
| DAR-003 보존·이관 | 데이터 소유권 발주기관 단독, 종료 시 이관 후 사본 파기 | JSON·CSV·SQL 덤프, 일 1회 백업·7세대, RTO 4시간·RPO 24시간, 검수 시 복구 시연 1회 |
| DAR-004 홈페이지 색인 | CMS 등록·수정·삭제 이벤트를 색인 큐로 즉시 처리, 10분 주기 보정 배치, 비공개·제외 콘텐츠 미색인, 색인 현황 화면 | 1시간 이내 반영 |

## 5. 시스템 운영 요구사항

구축 후 발주기관이 개발사 지원 없이 운영할 수 있도록 다음을 제공합니다.

| 운영 영역 | 제공 내용 |
| --- | --- |
| 플랫폼 관리 (SFR-008) | 관리자 웹 화면 — 사용자·그룹·권한, 모델·도구·스킬 지정, 세션·실행 기록 조회 |
| 사용량·비용 (QUR-002) | 사용자·조직별 요청 수·토큰 처리량, 상용 모델 비용, 한도 설정, 월간 보고서 |
| 홈페이지 통계 (WEB-010) | 방문·신청·검색어·패널 이용 통합 대시보드 |
| 백업·복구 (WEB-012) | 일 1회 자동 백업(별도 저장소), 복구 절차서, 복구 시험 결과 |
| 공개·안정화 (WEB-014) | 검수 후 공개 작업, 공개 후 4주 안정화 (Ⅵ-2 참조) |
| 자체 확장 | 스킬 작성·MCP 도구 추가 절차를 운영자 매뉴얼과 실습 교육으로 이전 |

## 6. 제약사항

| 제약사항 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 플랫폼 구동 서버는 발주기관 제공 | 계약 7일 내 설치요건서 제출, 자원 부족 시 단계별 최소 구성안 제시 |
| 언어모델 도입은 범위 밖 | 모델 게이트웨이로 어떤 모델이든 연결. 개발·시험 기간 모델 이용료는 에이치나인 부담 |
| 학내 시스템 연계 규격은 계약 후 제공 | API·DB 어댑터 이중 설계와 모의 서버로 선개발, 규격 차이가 크면 과업 변경 절차로 조정 |
| 개인정보 영향평가 완료 전 실데이터 미개통 | 가명·합성 데이터로 검수 전 범위 시험, 개통 일정은 발주기관과 협의 |
| 실데이터 시험은 교내 완결 모델만 | 검증용 모델은 교내 개방형 모델로 수행, 소재지(대한민국·교내 전산실)와 처리 방식을 확인서로 제출 |

# Ⅳ. 성능 및 품질

## 1. 성능 요구사항

| 항목 | 검수 기준 | 제안 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동시 사용자 | 100명 성능 저하 없이 동작 | 100명 동시 30분 부하에서 오류율 1% 미만 | 부하 시험 도구로 시나리오 재생 |
| 첫 응답 표시 | 착수 후 협의 | 첫 토큰 표시 【확인 필요: 2초】 이내 (모델 생성 속도 제외 구간) | 게이트웨이 구간 계측 |
| 도구 응답 | — | 학내 조회 도구 【확인 필요: 3초】 이내 (p95) | 실행 기록 타임스탬프 |
| 위젯 로딩 영향 | 0.5초 이내 | 0.3초 이내 (비동기 지연 로딩) | 페이지 로딩 측정 |
| 가용률 | 플랫폼 월 99.0% 이상 | 99.0% 이상 | 상태 점검 모니터링 |
| 홈페이지 가용률 | 월 99.5% (목표) | 99.5% | 외부 모니터링 |
| RTO / RPO | 제시 | 4시간 / 24시간 | 복구 시연 |

확장 설계 (전 구성원 3만 명, 동시 6천 명): 게이트웨이·MCP 서버는 상태를 저장하지 않는 구조로 만들어 수평 확장합니다. 세션 저장소와 색인은 분리하고, 부하 분산 장비 뒤에 노드를 늘리는 방식입니다. 동시 1,000명당 【확인 필요】 노드 기준의 자원 산정서와 추가 라이선스 비용을 함께 제출합니다.

## 2. 품질 요구사항

### 가. 품질 확보 (QUR-001)

- 품질보증계획을 수립하고 분석·설계·구현·시험 단계 말에 QA 점검을 실시합니다.

- 모든 산출물은 발주기관 검토·승인을 받습니다.

- 소스코드는 Git으로 형상관리하며, 형상관리·DB·개발서버 접근 이벤트 로그를 1년 이상 보관·제출합니다.

- 패널 피드백(도움됨/안 됨)과 신고를 주 단위로 분석하여 스킬·필터 개선에 반영합니다.

### 나. 정량 판정 기준 달성 방안 (TER-003)

| 판정 기준 | 목표 | 달성 방안 |
| --- | --- | --- |
| 원천 조회값 일치 | 100% | 수치는 도구 결과를 원문 그대로 표기(모델이 다시 쓰지 않음), 응답 내 수치와 도구 결과를 자동 대조 |
| 근거 문서·조항 일치 | 90% 이상 | 조항 단위 색인 + 인용 검증기(인용 문구가 원문에 실재하는지 확인 후 표시) |
| 권한 밖 데이터 미노출 | 100% | 게이트웨이 서버 측 검증, 응답 필터 |
| 근거 없는 질의 확인 불가 응답 | 90% 이상 | 검색 신뢰도 임계값 미달 시 “확인 불가 + 담당 부서 안내” 스킬 |
| 승인 절차 누락 | 0건 | 승인 토큰 없는 쓰기 호출은 게이트웨이에서 구조적으로 불가 |
| 인젝션·권한 우회 성공 | 0건 | 데이터 표지, 탐지기, 도구 호출 차단 |
| 도구 호출 성공률 | 95% 이상 | 도구 스키마 검증, 재시도, 연계 서버 상태 점검 |
| 성과 항목 필드 정확도 | 10건 중 9건 이상 | 서지 메타데이터 우선 추출, 항목별 검증 규칙 |
| 외부 서지정보 출처 일치 | 100%, 생성 0건 | 조회 결과만 표시, 실패 시 “확인 불가” 고정 문구 |
| 단정적 졸업 표현 | 0건 | 금지 표현 필터, 고지 문구 상시 표기 |

### 다. 사용량·비용 관측 (QUR-002)

사용자·조직별 요청 수와 토큰 처리량을 집계하고, 상용 모델 연결 시 단가표 기반으로 비용을 산정합니다. 한도를 넘으면 해당 사용자·조직의 요청을 제한합니다. 운영 단계 예상 월 사용량과 모델 이용료 산정서를 제출합니다.

## 3. 인터페이스 요구사항

### 가. 학내 시스템 연계 (SIR-001~005)

| 요구사항 | 유형 | 구현 방안 |
| --- | --- | --- |
| SIR-001 SSO | 인증 | SAML 2.0·OIDC 모두 대응, 신분(학부생·대학원생·교원·직원)·소속을 권한 정책에 매핑, 재인증 경로 |
| SIR-002 대학성과관리 | 조회형 | 질의 시점 직접 조회, 조회 전용 계정, 집계 결과만 반환, TLS |
| SIR-003 교수 성과 입력 | 조회형 + 변경형 | 항목·코드 체계 조회, 승인 토큰 기반 등록·수정, 원천 검증 규칙 사전 검증, 실패 시 보상 처리 |
| SIR-004 학사정보 | 조회형 | 이수 교과목·학점·학적·전공 최소 항목 조회, 대상 학생 유효성 서버 검증, 조회 내역 기록 |
| SIR-005 표준 연동 규격 | 공통 | Model Context Protocol(MCP), 연동 서버 설정만으로 추가·제거, 서버별 데이터 범위·작업 종류 제한, 장애 격리 |

API·DB 이중 대응: 연계 방식(API 또는 DB)은 계약 후 확정되므로, 각 MCP 서버는 같은 도구 정의 아래에 API 어댑터와 DB 뷰 어댑터를 모두 갖춥니다. DB 방식이면 조회 전용 뷰와 계정만 사용합니다.

권한 검증 지점: ① 플랫폼 진입(SSO 세션) → ② 게이트웨이 정책 검사(주체·자원·작업) → ③ MCP 서버의 연계 계정 권한(조회 전용 / 쓰기 분리) — 세 지점에서 검증합니다.

### 나. 사용자 인터페이스 (SIR-006)

- 웹 브라우저 채팅 화면, 과제를 지정하지 않는 기본 채팅 에이전트, 세션 이어가기, 처리 과정 표시를 제공합니다.

- 모든 화면은 한국어이며, AI 생성 고지와 오류 가능성 안내를 상시 표기합니다.

- 업로드 지원 형식: PDF, HWP, HWPX, DOCX, XLSX, PNG, JPG / 파일당 【확인 필요: 50MB】, 질의당 5개.

- 업로드 파일과 처리 결과는 이용자별로 격리 보관합니다.

### 다. 임베딩 위젯·인증 세션 공유 (SIR-007, SIR-008)

- 스크립트 1줄 삽입으로 패널을 표시하며, 위치·색상·안내문·노출 페이지 규칙은 관리자가 설정합니다.

- 위젯은 비동기 지연 로딩하여 페이지 표시 영향 0.5초 이내를 지키고, 플랫폼 장애 시 위젯만 비활성화되어 홈페이지 이용에는 영향이 없습니다.

- 홈페이지 SSO 세션은 서버 간 토큰 교환으로 패널에 전달합니다. 토큰 유효기간은 5분, 신분 정보는 최소 항목만 담으며, 로그아웃 시 패널 세션도 함께 종료합니다.

- 위젯·SDK 규격서와 적용 가이드를 제출하여 타 학내 사이트에 추가 개발 없이 적용할 수 있게 합니다.

# Ⅴ. 프로젝트 관리

## 1. 관리방법론 (PMR-001~003)

| 관리 영역 | 방법 |
| --- | --- |
| 착수 | 계약 7일 내 설치요건서, 14일 내 사업수행계획서(수행조직·일정·산출물·위험·의사소통·품질·보안·부문별 산출내역) |
| 일정 | 주간 보고(진척률, 정량 판정 기준 달성률, 이슈), 월간 보고, 마일스톤 점검 |
| 요구사항 | 요구사항 추적표로 58개 요구사항의 설계·구현·시험 반영 여부 추적 |
| 위험 | 위험 관리대장, 주간 점검, 연계 승인·자료 제공 지연은 즉시 서면 보고 |
| 변경 | 과업 변경은 「소프트웨어 진흥법」 제50조 절차, 승인된 IA 변경은 변경관리 절차 |
| 형상 | Git 저장소, 브랜치 정책, 산출물 버전 관리, 종료 시 저장소 일체 이관 |
| 보안 | 보안관리 책임자 지정, 월 1회 보안 점검 |
| 산출물 | 한국어, 편집 가능 원본 함께 제출, 신규 개발 소스·빌드 절차서 납품(플랫폼 본체 제외), SW사업정보 제출 |

## 2. 일정계획

계약일을 2026년 11월 하순으로 가정한 13주 역산 일정입니다. 계약일이 달라지면 착수 시점에 맞춰 같은 순서로 압축·조정합니다.

주차별 추진 일정

| 주차 | 주요 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 계약 후 7일 | 설치요건서 제출 | 설치요건서 |
| 계약 후 14일 (W2) | 사업수행계획서 승인, IA·메뉴 승인, 골든셋·대상 제도·적재 문서 확정 | 사업수행계획서, IA·메뉴 구성표, 평가용 질의 세트 |
| W4 | 디자인 시안 확정, 플랫폼 설치·SSO 연계 완료 | 디자인 시안, UI/UX 가이드, 설치·구성 완료 보고 |
| W7 | 게이트웨이·MCP 연계 서버 완료, 웹 서버 설치 | 보안 설계서, 연동 설계서 |
| W9 | 과제 1~3 구현 완료, CMS 기능 완료 | 서비스 구현 완료 보고서 |
| W10 | 사이드 패널(과제 5) 이식·색인 완료 | 위젯·SDK 규격서, 인증 연계 설계서 |
| W11 | 통합시험·성능·인젝션·접근성 시험, 사용자 시나리오 검증 | 시험 결과서 일체 |
| W12 | 교육 완료, 완료보고 | 교육결과보고서, 매뉴얼, 완료보고서 |
| W13 (~2.19.) | 검수(7일 이내)·보완 | 검수결과서 |
| 사업기간 후 | 홈페이지 공개(2027년 상반기 발주기관 지정일) 및 4주 안정화 | 공개 점검표, 안정화 결과 보고서 |

## 3. 개발장비

| 구분 | 내역 | 확보 방안 | 보안 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 PC | 노트북 【확인 필요】대 | 에이치나인 보유 | 백신, 보조기억매체 통제, 반입 확인서 |
| 개발·시험 서버 | 클라우드 개발 환경 (가명·합성 데이터만 사용) | 에이치나인 부담 | 실데이터 반입 금지, 접근 IP 제한 |
| 테스트 환경 (TER-001) | 발주기관 확인용 웹 테스트 환경 | 발주기관 제공 서버 내 별도 구성 | 가명·합성 데이터 |
| 형상관리 | Git 저장소 | 에이치나인 운영 → 종료 시 이관 | 접근 기록 1년 보관 |
| 시험 도구 | 부하 시험, 웹 접근성 점검, 시큐어코딩 진단 도구 | 에이치나인 보유 | — |

# Ⅵ. 프로젝트 지원

## 1. 품질보증

- 사업 조직과 독립된 QA 담당자가 품질보증계획 수립, 단계 말 점검, 결함 관리, 산출물 검토를 수행합니다.

- 정량 판정 기준은 W5부터 매주 테스트 에이전트로 측정하여 주간 보고에 포함합니다.

- 보유 품질 인증: 【확인 필요: SP 인증 등 보유 시 기재】

## 2. 시험운영

| 시험 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| 단위시험 | 기능·도구·화면 단위 | 구현 중 상시 |
| 통합시험 | 과제별 시나리오, 학내 시스템 연계(가명·합성 데이터) | W9~W11 |
| 골든셋 시험 (TER-001) | 과제 1~3 각 30문항 이상, 전체 90문항 이상. 권한 밖 조회 시도, 근거 없는 질의, 승인 없는 등록 유도 문항 포함 | W5부터 매주, W11 최종 |
| 홈페이지 질의 시험 (TER-004) | 홈페이지 콘텐츠 질의 50문항 이상 + 페이지 컨텍스트 질의 20문항 이상 | W10~W11 |
| 사용자 시나리오 검증 (TER-002) | 발주기관 지정 시범 사용자 참여, 과제 1~3 업무 시나리오, 결과 반영 보완 | W11 |
| 성능·보안 시험 | 동시 100명 부하, 인젝션·권한우회, 웹 취약점, 웹 접근성 | W10~W11 |

홈페이지 검수 후 공개 (WEB-014)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 검수 | 접근 제한 환경(IP 제한 또는 인증 접근)에서 구현 완료·시험 통과 확인. 공개 여부는 검수 조건 아님 |
| 공개 작업 | 2027년 상반기 발주기관 지정일 — 대외 도메인 연결, SSL, 검색엔진 수집 허용, 공개 직전 최종 점검표(링크·권한·개인정보·패널·접근성) |
| 공개 후 안정화 | 공개일부터 4주간 콘텐츠 등록 지원, 장애 대응, 오류 조치 (하자담보책임기간 내 무상) |

## 3. 교육훈련

| 교육 | 대상 | 방법·규모 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 에이전트 구성·운영 교육 (PSR-001) | 운영자·담당자 | 온사이트 2회차 × 8시간, 회차당 30명 이상, 1인 1실습 | 에이전트 동작 원리, 도구(MCP) 연계, 스킬 작성·관리, 에이전트 구성, 권한 정책·실행 기록 운영 | W11~W12 |
| 홈페이지 관리자 교육 (WEB-013) | CMS 관리자·콘텐츠 담당자 | 2회 이상 × 2시간 (PSR-001과 별도) | 메뉴·페이지·게시판, 프로그램 등록, 통계 | 검수 전 (W11) |
| 사용자 안내 | 시범 사용자 | 사용자 매뉴얼, 패널 내 도움말 | 서비스 이용 방법 | W11 |

- 교육 후 이해도 확인을 실시하여 교육결과보고서에 포함합니다.

- 사업 종료 후 6개월간 교육 내용에 관한 온라인 질의 대응을 제공합니다.

- 매뉴얼: 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 테스트 에이전트 실행 매뉴얼, CMS 관리자·콘텐츠 담당자·인프라 운영 매뉴얼 (한국어, 편집 가능 원본 포함)

## 4. 유지관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 범위 (유상) | 기능 추가·개선, 환경 변화(학내 시스템 규격 변경, 모델 교체 등)에 따른 조정 |
| 조직 | PM 책임 아래 AI 애플리케이션·홈페이지 담당 각 1명 지정 |
| 절차 | 요청 접수 → 영향 분석 → 견적·승인 → 반영 → 확인 |
| 요율 | 【확인 필요】% (연간, 계약금액 기준) — 유지관리 비용은 추후 별도 협의 |

## 5. 하자보수

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 사업 종료일(최종산출물 인도일)로부터 1년 |
| 범위 (무상) | 프로그램 비정상 동작, 요구사항 미충족, 오류 수정, TER-003 정량 판정 기준에 해당하는 응답 정확성 미달 |
| 제외 | 언어모델이 생성한 문장의 표현·유창성, 언어모델 자체의 생성 속도 |
| 등급별 대응 | 긴급(서비스 중단): 1시간 내 응답·당일 복구, 온사이트 / 중요(주요 기능 오류): 4시간 내 응답·2영업일 내 조치 / 일반: 1영업일 내 응답·5영업일 내 조치 |
| 문서화 | 하자 처리 시 원인·조치 내역 문서 제출 |
| 이행 각서 | 납품 검사 시 하자보증 이행 각서 제출 |

## 6. 기밀보안

- 참여 인력 전원과 대표자는 보안서약서([붙임 8호·9호 서식])를 제출하고, [별첨 1호] 사업자 보안 준수사항을 따릅니다.

- 반입 PC는 악성코드 점검 후 반입 확인서를 제출하며, 사업 종료 전까지 반출하지 않습니다.

- 실데이터는 교내 인프라 밖으로 나가지 않으며, 개발·시험은 가명·합성 데이터로만 수행합니다.

- 원격 수행 시 시건·CCTV가 있는 전용 공간, 등록된 장비만 사용하고, 원격 접근 인원을 최소화하며 작업 내역을 기록합니다.

- 종료 시 발주기관 자료를 반납·파기하고 확인서와 보안확약서([붙임 10호·11호 서식])를 제출하며, 접근 계정·권한을 삭제합니다.

- 최종 산출물은 전문 보안점검 도구로 취약점을 점검·조치하고, 신규 소스 전체를 시큐어코딩 진단합니다.

## 7. 비상대책

### 가. 장애 대응 체계 (PSR-002)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 지원 창구 | 전화 02-521-0518, 전용 메일, 이슈 트래커 |
| 지원 시간 | 평일 09:00~18:00, 긴급 장애는 24시간 연락 체계 |
| 현장 도착 시간 | 장애 신고 후 【확인 필요】시간 이내 |
| 현장 지원 조직 | 【확인 필요: 부산 협력 인력 구성·소재·인원, 입증 자료 첨부】 |
| 지식 공유 | 현장 대응 인력은 구축 단계 설치 작업에 참여하고, 운영 지원 계획서·장애 대응 매뉴얼을 인계받음 |

### 나. 백업·복구

| 대상 | 주기 | 보관 | 복구 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플랫폼 데이터·설정·스킬 | 일 1회 | 7세대 (발주기관 지정 저장소) | RTO 4시간 / RPO 24시간 |
| 홈페이지 DB·첨부 | 일 1회 | 7세대 (별도 저장소) | RTO 4시간 / RPO 24시간 |
| 실행 기록 | 실시간 이중 기록 | 2년 이상 | — |

- 검수 시 백업본 복구를 1회 이상 시연합니다.

- 홈페이지 단일 서버 장애에 대비하여 컨테이너 이미지·설정을 별도 보관하고, 장애 시 대체 장비 또는 발주기관 가상 서버에 4시간 안에 재구성하는 절차를 마련합니다.